STEERING DOCUMENT

Migrasi TEKNO (e-BENGKEL)

Dari ASP.NET Web Forms ke Golang

| Status | Draft v1.0 — Menunggu Review |
| --- | --- |
| Owner | PT. Jakarta Teknologi Utama Motor — TEKNO Migration Project |
| Tanggal | 31 Juli 2026 |
| Versi | 1.0 |
| Klasifikasi | CONFIDENTIAL |
| Traceability | Seluruh keputusan bersumber dari docs/decision-log.md |
| Basis Teknis | Seluruh klaim teknis bersumber dari docs/understanding-findings.md |

— CONFIDENTIAL —

Dokumen ini adalah blueprint migrasi. Tidak berisi source code, API schema,
atau database migration script — hal tersebut disusun setelah Steering ini disetujui.

# Daftar Isi

1. Pemahaman Bisnis (Business Understanding)

2. Arsitektur Saat Ini (As-Is)

3. Arsitektur Masa Depan (To-Be)

4. Domain Model

5. Bounded Contexts

6. Module Breakdown & Urutan Migrasi

7. Strategi Migrasi

8. Strategi Teknis

9. Standar Coding

10. Struktur Folder

11. Strategi API

12. Error Handling

13. Logging

14. Konfigurasi

15. Keamanan (Security)

16. Autentikasi

17. Autorisasi

18. Strategi Database

19. Strategi Deployment

20. Strategi Testing

21. Analisis Risiko

22. Non-Functional Requirements

23. Strategi Performa

24. Skalabilitas

25. Maintainability

26. Future Enhancement

# 1. Pemahaman Bisnis (Business Understanding)

## 1.1 Apa Itu TEKNO

TEKNO (e-BENGKEL) adalah sistem operasional untuk jaringan bengkel body-repair kendaraan milik PT. Jakarta Teknologi Utama Motor, melayani perbaikan kendaraan berbasis klaim asuransi di (minimal) 5 kota cabang: Jakarta, Medan, Pekanbaru, Palembang, Surabaya. Sistem ini mengelola siklus lengkap satu pekerjaan perbaikan kendaraan dari intake hingga delivery, ditambah beberapa lini bisnis yang berdekatan.

## 1.2 Alur Bisnis Inti (Terverifikasi dari Source Code)

Alur paralel: TCR/Total Loss — estimasi kerusakan total → approval → lelang/salvage → journal posting. Juga ada: marketplace suku cadang bekas internal (TKU), bursa mobil bekas (terkait TCR/salvage), dan workflow perbaikan aset internal General Affairs — semuanya berbagi platform/database yang sama tetapi secara fungsional terpisah dari bisnis inti perbaikan kendaraan.

## 1.3 Tujuan Bisnis Migrasi Ini

- Memindahkan seluruh kapabilitas operasional dari ASP.NET Web Forms (.NET 2.0, VB.NET, tanpa dukungan vendor, tanpa test, tanpa CI/CD) ke platform Golang + PostgreSQL yang modern, testable, dan maintainable.

- Menjaga kelangsungan bisnis — sistem lama tetap menjadi satu-satunya sistem produksi, tidak diubah, sampai sistem baru sepenuhnya dibangun dan divalidasi (§7 Strategi Migrasi).

- Menutup technical-debt dan celah keamanan yang sudah diketahui, bukan mereplikasinya (§15).

- Memodernisasi UI ke React SPA dengan tampilan profesional dan modern (§1.4, §3.5).

- Menyesuaikan arsitektur dengan skala aktual — 200-300 daily active users, deployment on-premise — menghindari under-engineering (tanpa test, tanpa struktur) maupun over-engineering (tanpa microservices/Kubernetes/Vault pada skala ini).

## 1.4 Non-Goal Eksplisit

- Ini adalah reimplementasi, BUKAN reengineering proses bisnis — business rules yang ada dipertahankan kecuali ada keputusan eksplisit di dokumen ini yang menyatakan sebaliknya.

- Subsistem Classic ASP (login.asp, menu*.asp) secara eksplisit OUT of scope — dikonfirmasi orphaned, akan didekomisioning, tidak diporting (decision log Q15).

- Re-arsitektur topologi database (split per-cabang, multi-tenancy) secara eksplisit OUT of scope — satu shared PostgreSQL database dipertahankan (decision log Q11).

# 2. Arsitektur Saat Ini (As-Is)

RINGKASAN ARSITEKTUR EXISTING ASP.NET Web Forms (VB.NET, .NET 2.0) + Classic ASP legacy + Oracle 10.2 (schema NEWBENGKEL) ~766 halaman .aspx + code-behind, 23 handler .ashx JSON API, 305 Crystal Reports Satu 'God class' 9.723 baris (General.vb), ~736 stored procedure, TANPA test/CI/CD

- Stack:

ASP.NET Web Forms (VB.NET, .NET 2.0, Web Site model — tanpa .sln/.vbproj, direct IIS deployment, tanpa build system) + Classic ASP predecessor yang sudah orphaned. Oracle 10.2 database (schema NEWBENGKEL pada instance asmd), plus koneksi langsung ke dua instance Oracle lain untuk kategori asuransi lain (simasnet, syariah_s). Mercurial VCS mengarah ke server internal.

- Skala: ~766 halaman .aspx + code-behind, sub-aplikasi paralel (Teknobodyrepair/), 23 handler .ashx JSON API, 305 Crystal Reports, satu God class 9.723 baris (General.vb).

- Tanpa layering arsitektur: tanpa ORM, tanpa service layer, tanpa repository pattern — raw SQL dan stored-procedure call dibangun ad hoc per halaman.

- Tanpa automated test, tanpa CI/CD — deployment manual.

- Realitas data access: ~736 nama stored-procedure/package berbeda dipanggil dari app, tapi hanya ~5.5% yang punya DDL/source di repository ini. Sebagian besar business logic HANYA ada di live Oracle database.

- Tanpa schema constraint: tidak ada satupun PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, CHECK constraint, atau trigger di SQL dump repo ini. Semua integritas di-enforce di application/procedure code.

- Autentikasi ganda: ASP.NET (DB-backed via M_USER, SHA-256 hashed) = aktif; Classic ASP (login.asp, hardcoded plaintext) = orphaned island.

- Surface integrasi: ClaimQ, ~15 endpoint PEGA/HCC, WhatsApp gateway, Journal Service, Virtual Account, SiCepat/PCP courier APIs, SimasPoin, BalaiLelang, document-storage + LLM-OCR backend. TIDAK ADA integrasi yang implementasi retry logic; semua synchronous/blocking; konvensi auth tidak konsisten.

# 3. Arsitektur Masa Depan (To-Be)

## 3.1 Bentuk High-Level

┌─────────────────────────┐     REST/JSON         ┌──────────────────────────────┐
│   React SPA (Vite, TS)  │◀────────────────────▶│  Golang API — modular monolith│
│   Ant Design/shadcn UI  │                       │  (single deployable binary)   │
└─────────────────────────┘                       └───────────────┬───────────────┘
                                                                  │
                                ┌──────────────────────────────────┼─────────────────────┐
                                ▼                                  ▼                      ▼
                      ┌──────────────────┐           ┌──────────────────┐    ┌───────────────────────┐
                      │   PostgreSQL      │          │ External adapters │    │ Internal scheduler    │
                      │ (single shared DB)│          │ (ClaimQ, PEGA/HCC,│    │ (replaces URL-ping    │
                      │                  │          │ WA, GL, VA, ...)  │    │ JOB_* pattern)        │
                      └──────────────────┘          └──────────────────┘    └───────────────────────┘

## 3.2 Backend: Modular Monolith

Satu binary/deployable Go, dipartisi secara internal berdasarkan domain module (lihat §6). Tanpa service mesh, tanpa distributed tracing/service-discovery — tidak terjustifikasi pada 200-300 DAU. Batas modul internal di-enforce oleh Go package structure dan internal interfaces, bukan oleh network calls — ini menjaga modular-monolith tetap jujur (modul bisa di-split menjadi service nyata nanti jika benar-benar dibutuhkan).

## 3.3 Database: Single Shared PostgreSQL

Satu database/cluster PostgreSQL melayani semua 5 cabang. bengkel_id dipertahankan sebagai kolom diskriminator/filter biasa (bukan routing key, bukan basis schema-per-tenant) — melanjutkan langsung pola yang sudah terbukti di sistem Oracle legacy.

## 3.4 API: REST/JSON

REST dipilih di atas gRPC — satu-satunya consumer adalah React SPA (tidak ada inter-service calls dalam modular monolith, jadi benefit utama gRPC — efficient service-to-service contracts — tidak berlaku).

## 3.5 Frontend: React SPA

React 18+, Vite, TypeScript, component library mature untuk admin-UI (Ant Design atau shadcn/ui+Tailwind). Tanpa SSR framework (Next.js/Nuxt ditolak — TEKNO 100% di belakang autentikasi tanpa halaman public/SEO-sensitive). Ekosistem React dipilih karena memiliki building blocks paling dalam untuk aplikasi CRUD/grid/report-heavy, dan hiring pool terbesar di Indonesia.

## 3.6 Topologi Deployment: On-Premise, Docker Compose/systemd, Tanpa Kubernetes

On-premise data center Sinar Mas. Docker containers dikelola via Docker Compose/systemd pada set VM kecil — proporsional terhadap skala, menghindari operational tax Kubernetes cluster yang tidak terjustifikasi pada 200-300 DAU. Dapat berevolusi ke Kubernetes nanti jika Sinar Mas menstandardisasinya lebih luas.

## 3.7 Scheduling: Real Internal Scheduler Menggantikan Pola URL-Ping

Pola legacy JOB_AUTOPO/JOB_SEND_WA/JOB_GET_REPLY_WA/JOB_KIRIM_EMAIL (halaman yang menjalankan batch action saat di-hit oleh trigger eksternal yang tidak terdokumentasi) diganti dengan proper in-process Go scheduler (mis. cron-like library atau lightweight internal job runner) dengan jadwal eksplisit dan ter-version. Tabel queue legacy (INBOX_AUTOPO, t_tekno_send_wa, T_TEKNO_SEND_EMAIL) dipetakan langsung ke equivalent Postgres job-queue.

# 4. Domain Model (Glossary Awal)

Istilah-istilah berikut menggunakan nama Indonesia sebagaimana dipakai di live system — dipertahankan, tidak diterjemahkan:

| Istilah | Makna |
| --- | --- |
| SPK (Surat Perintah Kerja) | Work Order — record transaksi utama untuk satu pekerjaan perbaikan kendaraan. Root DB entity T_SPK. |
| Bengkel / BENGKEL_ID | Workshop/cabang. Kolom diskriminator/filter, bukan routing key. |
| Proses / PROSES_ID | Tahap produksi. Kode live: 000=belum cetak, 001=BONGKAR, 007=PEMASANGAN, 008=FINISHING, 009=QC FINAL, 010=SELESAI, 021=BUBUT. |
| OR (Official Receipt) | Invoice pelanggan/asuransi = total jasa + total sparepart - Nilai OR (deductible). |
| PPB | Permintaan Pembelian Bahan/Sparepart — dokumen internal sebelum PO. |
| PO | Purchase Order ke supplier. |
| TCR | Total Constructive Loss — workflow klaim total loss (estimasi → approval → lelang/salvage). |
| Lelang | Auction — disposal kendaraan total-loss/salvage. |
| HASIL_QC | Flag hasil QC: 1=pass, 0=fail, null=pending. |
| Bartender | Role khusus (pencampur cat) yang activity/time log-nya ditrack terpisah. |
| Foreman | Siapapun yang tercatat sebagai MEKANIK_QC pada panel/jasa assignment. |
| TKU | Marketplace suku cadang bekas internal. |
| Bursa Mobil | Bursa mobil bekas, terkait TCR/salvage disposal. |
| STS_EKONOMIS | Kode klasifikasi sourcing sparepart — menentukan apakah/bagaimana auto-order. |
| No Polisi | Nomor plat kendaraan — natural key utama di seluruh lookup SPK/kendaraan/pelanggan. |

⚠ COLLISION ISTILAH YANG HARUS DIRESOLVASI STS_VIP pada T_SPK digunakan secara bersamaan sebagai genuine VIP boolean (pada M_CLIENT) DAN sebagai kode pemilih 'Lokasi Pengerjaan' (values 6,7,9,G,M) pada T_SPK — keduanya HARUS menjadi dua kolom Postgres yang terpisah dan bernama jelas.

# 5. Bounded Contexts

Diturunkan dari inventory modul terverifikasi (§6) dan integration map. Setiap context memiliki data intinya sendiri dan mengekspos kontrak eksplisit ke context lain — ini adalah batas modul internal modular-monolith, BUKAN batas microservice:

| # | Bounded Context |
| --- | --- |
| 1 | SPK & Production/QC — work-order lifecycle, multi-stage tracking, mechanic/Bartender assignment, integrasi ClaimQ/PEGA/QC |
| 2 | Procurement (Sparepart/Bahan/PO) — auto/manual PO, goods receipt, stock, mapping branch↔warehouse |
| 3 | Finance — OR/billing, settlement (incl. VA), bank deposit/reconciliation, journal posting ke GL service |
| 4 | TCR / Salvage / Lelang — estimasi, approval, auction, disposal, journal posting |
| 5 | Customer Service — complaint intake/tracking, follow-up, online tracking (customer-facing) |
| 6 | Master Data — vehicles, clients, suppliers, insurers, materials, services, panels, users/RBAC |
| 7 | Reporting — pengganti Crystal Reports (§10) |
| 8 | Auxiliary marketplaces — TKU, Bursa Mobil, GA asset repair |
| 9 | Integrations — dedicated context untuk semua external adapter (ClaimQ, PEGA/HCC, WhatsApp, Journal, VA, SMTP, courier, SimasPoin, OCR) |

# 6. Module Breakdown & Urutan Migrasi

| # | Modul | Kedalaman Verifikasi | Urutan Migrasi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SPK (Work Order) | Deep — file riil teridentifikasi, field/validasi/save-order fully mapped | Pertama |
| 2 | Production/QC | Deep — stage codes, sequencing, PASS/FAIL, integration hooks fully mapped | Pertama (bersamaan SPK) |
| 3 | Mechanic/Bartender Assignment | Deep (sub-dive) | Bersama SPK/QC |
| 4 | Auto/Manual PO | Deep (sub-dive) — 3 subsistem coexisting teridentifikasi | Bersama SPK/QC |
| 5 | Procurement/Sparepart/Bahan (broader) | Inventory-level | Gelombang kedua |
| 6 | Finance/OR/Settlement | Inventory-level | Gelombang kedua |
| 7 | TCR/Salvage/Lelang | Inventory-level | Gelombang ketiga |
| 8 | Customer Service | Inventory-level | Gelombang ketiga |
| 9 | Master Data | Inventory-level (cross-cutting — dibutuhkan dini) | Bersamaan gelombang pertama (fondasi) |
| 10 | Reporting | Inventory-level; strategi Crystal Reports replacement didefinisikan | Ongoing per modul |
| 11 | TKU / Bursa Mobil / GA-asset-repair | Inventory-level | Gelombang terakhir (prioritas bisnis terendah) |

CATATAN PENTING Modul 5-11 memerlukan deep-dive tersendiri (rigor yang sama dengan modul 1-4) SEBELUM desain teknis detail mereka dimulai. Steering ini secara eksplisit TIDAK mengklaim mereka sudah dipahami sampai kedalaman implementation-ready — ini adalah trade-off yang diterima secara sadar.

# 7. Strategi Migrasi

- 1. Build phase:

Setiap modul Golang dibangun dan divalidasi terhadap perilaku aktual sistem legacy (characterization-tested, §20) sementara sistem ASP.NET + Classic ASP lama tetap menjadi satu-satunya sistem produksi yang tidak dimodifikasi untuk semua 5 cabang. Tidak ada sinkronisasi data dual-system di fase ini karena belum ada yang live.

- 2. Cutover phase:

Setelah semua modul dibangun dan divalidasi, cutover di-rollout branch-by-branch, BUKAN sebagai satu event simultan 5-cabang — dimulai dari cabang terkecil/risiko-terendah, dimonitor untuk periode stabilisasi yang disepakati, sebelum melanjutkan ke cabang lainnya.

- 3. Karena satu cabang selalu sepenuhnya di satu sistem pada satu waktu, TIDAK perlu sinkronisasi data real-time antara sistem lama dan baru.

- 4. Version control: target CI/CD (GitLab CI) mengimplikasikan migrasi source control dari Mercurial ke Git/GitLab sebagai task teknis eksplisit di awal.

- 5. Modul prioritas (SPK+Production/QC) adalah yang pertama menjalani full technical design, build, dan characterization testing — dipilih secara deliberate sebagai modul paling business-critical dan paling heavily-integrated.

# 8. Strategi Teknis

- Language/Runtime: Go (versi per team standard — rekomendasi Go 1.2x stabil terbaru).

- Database Driver/ORM: Lightweight query builder atau sqlc-style typed-query generation (bukan heavyweight ORM) — mempertahankan transparansi SQL sambil mendapat compile-time safety.

- Migrations: Tool migrasi nyata (golang-migrate, atlas, atau goose) — menggantikan proses 'manual DBA script langsung ke production'.

- Transactions: Setiap operasi bisnis multi-statement HARUS dibungkus dalam satu DB transaction dengan proper rollback — langsung menutup gap di sistem legacy.

- Integration Layer: Satu abstraksi HTTP client yang konsisten (timeout, retry-with-backoff, structured logging, circuit breaking) dibagikan oleh setiap external adapter — menggantikan ~9 duplicated HTTP helper di General.vb.

# 9. Standar Coding

- Konvensi Go standar (gofmt/golangci-lint enforced di CI), table-driven tests, explicit error wrapping.

- TIDAK ADA business logic di HTTP handlers — handler parse/validate input, panggil service function, map result ke response.

- Batas domain-module adalah batas Go package yang nyata — internal tables/types modul tidak diimport langsung oleh modul lain; cross-module calls lewat exported interface eksplisit.

# 10. Struktur Folder (Proposed, Go Backend)

/cmd
  /api            — main entrypoint(s)
/internal
  /spk            — SPK bounded context (domain, service, repository, handlers)
  /production     — Production/QC bounded context
  /procurement    — Sparepart/Bahan/PO
  /finance        — OR/Settlement/VA
  /tcr            — Total Loss/Salvage/Lelang
  /customerservice
  /masterdata     — Vehicles, Clients, Suppliers, Insurers, Materials, Services, Users/RBAC
  /reporting      — PDF generation replacing Crystal Reports
  /integrations   — ClaimQ, PEGA/HCC, WhatsApp, JournalService, VA, SMTP, courier, SimasPoin, OCR
  /scheduler      — replaces JOB_* URL-ping pattern
  /platform       — cross-cutting: config, logging, db pool, auth middleware
/migrations       — versioned SQL migrations
/web              — React SPA (Vite, TypeScript)

# 11. Strategi API

- REST/JSON, versioned via URL path (/api/v1/...) dari hari pertama.

- Setiap endpoint memerlukan autentikasi (JWT atau session-token) — menutup temuan bahwa 20 dari 23 legacy handler (87%) tanpa access control.

- Envelope konsisten untuk success/error responses (explicit status/error-code fields).

- Endpoint customer-facing (Online Tracking) mendapat autentikasi ringan — perbaikan keamanan deliberate atas perilaku legacy.

# 12. Error Handling

- Structured, typed errors di domain layer (mis. ErrVehicleNotRegistered, ErrSequenceViolation) dipetakan ke HTTP status codes konsisten.

- Kegagalan integrasi eksternal TIDAK BOLEH secara silent memblokir alur bisnis inti — mis. gagal notifikasi WhatsApp tidak boleh mencegah QC save selesai.

- Desain harus membedakan integrasi yang legitimately blocking (mis. GL journal posting) vs yang harus degrade gracefully dengan retry queue (mis. WhatsApp, courier tracking).

# 13. Logging

- Structured logging (slog atau zerolog) dengan request-correlation IDs.

- Tanpa enterprise logging/observability standard yang harus diikuti — rekomendasi stack proporsional (structured JSON logs ke Loki, Prometheus/Grafana untuk metrics) untuk 200-300 DAU.

- Auditability: setiap aksi kritikal (approval, perubahan status produksi, transaksi keuangan) harus di-log dengan detail cukup untuk merekonstruksi 'siapa melakukan apa kapan' — peningkatan nyata atas legacy.

# 14. Konfigurasi

- Environment variables / encrypted config file di-mount saat deploy — tanpa tool secrets-management baru (Vault/SOPS) pada skala ini.

- Menggantikan mekanisme TeknoLib.dll yang tertutup (reflection-based connection-string-decrypt) dengan sesuatu yang seluruh tim bisa baca dan reason langsung.

- Config per-environment (dev/test/prod) via distinct config files/env-var sets — menggantikan pola 'comment out/uncomment URL literal' yang rawan error.

# 15. Keamanan (Security)

⚠ TEMUAN MUST-FIX DARI SISTEM LEGACY (JANGAN DIREPLIKASI) Berikut adalah temuan keamanan kritis yang HARUS diperbaiki di sistem baru:

| Temuan Legacy | Severity | Requirement Sistem Baru |
| --- | --- | --- |
| Login bypass unauthenticated (Default.aspx?l=BB&p=3902141) | CRITICAL | Tidak diporting. Didokumentasikan per decision log Q4. |
| 20/23 handler .ashx tanpa access control | CRITICAL | Setiap API endpoint memerlukan autentikasi (§11). |
| Kolom password plaintext disinkronisasi aktif, dipakai via SQL-injectable concatenation | HIGH | Hanya modern password hash (bcrypt/argon2); tanpa copy plaintext; semua query parameterized. |
| Inbound VA-payment webhook tanpa autentikasi | HIGH | Inbound webhook memerlukan signature/token verification. |
| 5+ hardcoded credential pairs dan API keys committed ke source | HIGH | Semua secrets di configuration (§14), tidak pernah committed ke source. |
| Journal Service (GL) tanpa autentikasi | HIGH | Tambah autentikasi konsisten dengan integration layer (§8). |
| SQL via raw string concatenation (SQL injection risk) | HIGH | 100% parameterized queries, enforced via code review/lint. |
| Satu integrasi (BursaMobil/PEGA) menonaktifkan TLS certificate validation | HIGH | Certificate validation selalu aktif; tanpa per-integration opt-out. |
| Classic ASP hardcoded plaintext credentials | CRITICAL (tapi out of scope — didekomisioning) | N/A — tidak dimigrasi. |

Session timeout: dipertahankan 120 menit — trade-off deliberate yang memihak usability shop-floor (jeda idle panjang antara aktivitas produksi fisik) dengan mitigasi memperbaiki celah kritis di atas.

# 16. Autentikasi

- Skema autentikasi tunggal dan terpadu — tanpa pola dual-system (split ASP.NET-vs-Classic-ASP pensiun sepenuhnya bersama Classic ASP).

- Credential check terhadap tabel users Postgres-native dengan modern password hash (bcrypt/argon2).

- Mekanisme session/token (JWT vs server-side session) definalisasi di technical design — session timeout TETAP 120 menit.

- Login-bypass backdoor (§15) secara eksplisit TIDAK diporting.

# 17. Autorisasi

- Mempertahankan bentuk RBAC yang sudah terbukti: many-to-many user↔group membership, group↔menu grants UNION-ed dengan per-user menu overrides.

- Pull live database M_GRUP (group ID → description) adalah prasyarat keras untuk membangun enumerasi permission lengkap.

- Satu legacy per-user boolean-flag permission (pada M_USER) di luar sistem group/menu RBAC — perlu audit penuh sebelum model RBAC baru definalisasi.

- Branch-switching (IT Admin view/act lintas cabang) dipertahankan sebagai fitur, backed oleh role check eksplisit.

# 18. Strategi Database

PRASYARAT KERAS Fresh, complete export dari live Oracle database — schema (NEWBENGKEL, BENGKEL, MBU) plus full stored-procedure/package source (DBMS_METADATA.GET_DDL) — DIPERLUKAN sebelum desain Postgres schema detail untuk modul manapun di luar dua modul yang sudah deep-verified.

- Target: PostgreSQL, single shared database/cluster untuk semua 5 cabang (§3.3).

- Type mapping: Oracle CHAR(n) → Postgres varchar/text; NUMBER(p,s) → NUMERIC(p,s); Oracle DATE → date vs timestamp per kolom; REF CURSOR → ordinary result-set-returning Go query functions.

- Constraints DITAMBAHKAN, bukan hanya diporting: PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, CHECK constraints ditambahkan berdasarkan business rules yang saat ini di-enforce hanya di application/procedure code — ini penguatan deliberate.

- Rekonsiliasi diketahui: tiga Bengkel→Warehouse maps yang mutually-inconsistent di General.vb HARUS diresolvasi dengan bisnis sebelum schema Postgres di-freeze.

- Backup/DR: RPO (menit) / RTO (<1 jam) — continuous WAL archiving/streaming replication, bukan hanya nightly dump.

- Document numbering (NO_SPK, NO_PO, NO_PPB, dll): race condition legacy (non-locking read-then-write) HARUS ditutup (mis. SELECT...FOR UPDATE atau Postgres sequence per bengkel+tahun+doc-type).

# 19. Strategi Deployment

- On-premise (§3.6), Docker containers via Docker Compose/systemd (tanpa Kubernetes), GitLab CI pipelines — mengimplikasikan migrasi Mercurial→Git sebagai task awal eksplisit.

- Rollout cutover branch-by-branch (§7.2), dimulai dari cabang terkecil/risiko-terendah.

- Tanpa observability standard existing — rekomendasi stack proporsional (structured logs + Prometheus/Grafana).

# 20. Strategi Testing

CHARACTERIZATION TESTS WAJIB Characterization tests WAJIB sebelum porting business logic modul manapun — ini satu-satunya cara memverifikasi behavioral parity untuk proyek reimplementasi, terutama mengingat betapa banyak business logic yang ternyata non-obvious dari first read.

- Unit tests standar Go untuk semua domain/service logic baru (target coverage meaningful pada business-rule-bearing code).

- Integration tests terhadap PostgreSQL instance nyata (test) untuk repository-layer code.

- Perubahan perilaku yang intentional mendapat acceptance-test coverage tersendiri, dipanggil terpisah dari tes 'preserve existing behavior'.

# 21. Analisis Risiko

| # | Risiko | Severity | Mitigasi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hanya ~5.5% stored procedures yang punya source di repo; beberapa package utuh dan 2 schema (BENGKEL, MBU) sepenuhnya absent | CRITICAL | Fresh live-DB export adalah prasyarat keras (§18) |
| 2 | Zero automated test coverage di legacy — tidak ada oracle untuk verifikasi behavioral equivalence | HIGH | Mandatory characterization testing per modul (§20) |
| 3 | Kontrak integrasi ClaimQ/PEGA/WhatsApp di-reverse-engineer dari kode, bukan didokumentasi resmi | HIGH | Validasi ke vendor/partner teams sebelum implementasi modul SPK+QC |
| 4 | JTU_SRV_TERIMA_PART punya dua copy diverging — mana yang live tidak bisa ditentukan dari source saja | MEDIUM-HIGH | Konfirmasi via IIS/access-log inspection |
| 5 | Tiga Bengkel→Warehouse maps yang mutually-inconsistent di General.vb | MEDIUM-HIGH | Rekonsiliasi dengan bisnis/ops sebelum schema Postgres finalized |
| 6 | Tidak ada jaminan akses ke original Crystal Reports .rpt designer files untuk 293 report | MEDIUM | Rekonstruksi dari .xsd/.xss schemas + observed output; Go-native PDF generation |
| 7 | Security debt berisiko direplikasi silent jika tidak didesain secara eksplisit | HIGH | Section Security (§15-17) ditulis sebagai must-fix requirements eksplisit |
| 8 | Login-bypass backdoor tetap aktif di legacy selama build phase (potensial panjang) | CRITICAL (accepted) | Keputusan user (Q4): dokumentasi saja, tanpa eskalasi ops terpisah |
| 9 | Modul 5-11 hanya dipahami di inventory level — kompleksitas tersembunyi sangat mungkin ada | MEDIUM-HIGH | Setiap modul mendapat deep-dive rigor yang sama sebelum technical design-nya |
| 10 | Risiko cutover big-bang simultaneous | Addressed | Disempurnakan menjadi branch-by-branch rollout (§7.2) |
| 11 | Re-enforcing 'No Polisi wajib' bisa memblokir SPK creation untuk kendaraan tanpa data master historis lengkap | Addressed | Disempurnakan: mandatory-input-without-pre-existence-check |
| 12 | Migrasi Mercurial→Git adalah implikasi yang tidak dinyatakan dari keputusan GitLab-CI | MEDIUM | Dipanggil eksplisit (§7.4) untuk konfirmasi |

# 22. Non-Functional Requirements

| Kategori | Requirement |
| --- | --- |
| Skala | 200-300 daily active users, on-premise, 5 cabang — sized untuk menghindari under- dan over-engineering. |
| Availability | Sistem legacy tetap fully available & unmodified sepanjang build phase — hard constraint. |
| Data Durability (RPO/RTO) | RPO dalam menit, RTO <1 jam — justified oleh live financial transactions. |
| Session | Timeout 120 menit dipertahankan — trade-off usability-over-marginal-security yang eksplisit. |
| Localization | Bahasa Indonesia (id-ID) di seluruh sistem. |
| Auditability | Setiap aksi kritikal di-log dengan detail cukup untuk merekonstruksi who-did-what-when. |
| Security | Lihat §15-17 — must-fix list, BUKAN replicate-as-is list. |

# 23. Strategi Performa

Pada 200-300 DAU dengan satu Postgres instance on-premise, Go backend yang connection-pooled (pgxpool) TIDAK memerlukan caching layer eksotis secara default — rekomendasi mulai TANPA Redis, tambahkan hanya di hot path yang terukur spesifik (kandidat pertama: menu/RBAC lookup yang saat ini re-run 4-level nested SQL per page load).

Dashboard lobby/produksi (display status produksi near-real-time) tidak memerlukan WebSockets/server-push pada skala ini — short-interval polling dari React SPA sudah cukup dan jauh lebih sederhana secara operasional.

# 24. Skalabilitas

- Modular monolith (§3.2) menjaga opsi untuk mengekstrak modul yang genuinely hot menjadi service terpisah nanti, tanpa membayar operational tax microservices upfront.

- Single shared Postgres (§3.3, §18) cukup untuk 200-300 DAU; jika volume tumbuh material di masa depan, read replicas adalah lever pertama sebelum mempertimbangkan perubahan topologi schema.

# 25. Maintainability

- Fix maintainability terbesar: business logic dipisahkan dari HTTP handlers ke domain/service functions yang testable (§9) — menggantikan God class 9.723 baris.

- Batas modul nyata (§9, §10) langsung mengatasi ketiadaan layering total di legacy.

- Characterization + unit + integration tests wajib (§20) langsung mengatasi zero test coverage legacy.

# 26. Future Enhancement (Di Luar Scope Steering Ini)

Dicatat untuk pertimbangan nanti, bukan bagian dari scope migrasi saat ini:

- Mengekstrak SPK/Production menjadi service terpisah jika beban terukur benar-benar memjustifikasi (§24).

- Memperkenalkan tool secrets-management (Vault/SOPS) jika Sinar Mas menstandardisasinya organization-wide.

- Mengadopsi Kubernetes jika Sinar Mas menstandardisasinya organization-wide.

- Meninjau ulang session timeout policy jika security review mendatang mengharuskannya.

- Validasi/renegosiasi kontrak API resmi dengan tim partner ClaimQ/PEGA/WhatsApp — membuka jalan ke integration surface yang lebih modern.

# Appendix — Traceability Index

| Dokumen | Isi |
| --- | --- |
| docs/understanding-findings.md | Temuan lengkap yang grounded di source code |
| docs/decision-log.md | Setiap pertanyaan/opsi/jawaban/keputusan, berurutan |
| docs/skill-usage-log.md | Penggunaan skill & rasionale |
| docs/agents/*.md | Konfigurasi tooling agent-skill |
| analisis/*.md | Artefak sesi sebelumnya — UNVERIFIED, treated as hypotheses only |