ADR — Migrasi Aplikasi Claim PNC ke Golang

Architecture Decision Records · Dokumen Gabungan

| Dokumen | Architecture Decision Records (ADR) — Migrasi Claim PNC dari Pega PRPC 8.3 ke Golang + React + PostgreSQL |
| --- | --- |
| Tanggal dokumen | 2026-09-14 |
| Pemilik keputusan | Work Owner |
| Jumlah keputusan | 30 — 25 Accepted, 5 Proposed |
| Sumber keputusan | docs/​Steering/​00-​DECISION-​LOG.​md (70 entri, D-01…D-70) |
| Sumber bukti | docs/​verifikasi-​bukti-​adr.​md · export rule Pega (baca-saja) |
| Sifat seluruh ADR | retrospective — keputusan diambil 2026-09-07 … 2026-09-14, dokumen ditulis 2026-09-14 |

Dokumen ini dibangun otomatis dari docs/ADR/README.md dan docs/ADR/00NN-*.md. Berkas sumber tetap menjadi acuan; dokumen gabungan ini untuk dibaca dan diedarkan.

Daftar Isi

- Ringkasan Eksekutif

- Index Keputusan

- Kosakata Status

- Hubungan dengan Dokumen Lain

- Kelompok A — Fondasi & Topologi - 0001 — Bangun satu modular monolith Go yang dijalankan di VM on-premise - 0002 — Bangun antarmuka sebagai SPA React yang disajikan oleh binary Go - 0003 — Alihkan modul satu per satu dengan Pega dan Go berjalan paralel - 0004 — Pakai satu database bersama selama masa paralel, dengan penulis tunggal per tabel - 0005 — Tulis satu set SQL portabel: jalan di Oracle sekarang, PostgreSQL 17+ kemudian - 0006 — Bekukan data polis sebagai snapshot saat registrasi; kepemilikannya tetap di GISFW

- Kelompok B — Data, Integrasi, dan Artefak - 0007 — Naikkan logika stored procedure ke Go dan pindahkan kepemilikan transaksi ke aplikasi - 0008 — Ganti seluruh akses DB Link dengan pemanggilan API ke sistem pemilik data - 0009 — Terbitkan nomor klaim baru berformat PNCN.YY.xxxx dari sequence database - 0010 — Simpan dokumen lewat satu jalur API storage internal; database hanya menyimpan metadata - 0011 — Bangun pembuatan PDF, Excel, dan CSV di dalam aplikasi Go - 0012 — Terapkan soft delete menyeluruh; tidak ada penghapusan fisik data bernilai bisnis - 0013 — Tentukan pengganti pola hapus-lalu-sisip-ulang pada konversi klaim

- Kelompok C — Aturan Bisnis Bernilai Uang dan Kewenangan - 0014 — Hitung jenjang komite secara kumulatif menurut ambang bawah, dengan pita nilai hanya di Non-MBU - 0015 — Konversi mata uang memakai kurs tanggal kejadian; tolak klaim bila kurs tidak ditemukan - 0016 — Simpan nilai uang presisi penuh; validasi total spreading dengan toleransi empat desimal - 0017 — Perbaiki sembilan cacat aturan uang; replikasi satu yang perilakunya memang benar - 0018 — Pertahankan empat konsep status, masing-masing dengan nama yang tidak dapat tertukar - 0019 — Pertahankan Worklist dan Workbasket; bangun ulang router sebagai aturan routing - 0020 — Pertahankan dua basis perhitungan TAT untuk keperluan yang berbeda

- Kelompok D — Mekanisme Pega yang Harus Diganti - 0021 — Bangun ulang transisi lateral (Ticket rule) sebagai perpindahan tahap yang eksplisit - 0022 — Tentukan cara menjalankan job terjadwal di aplikasi yang hidup di dua instans

- Kelompok E — Keamanan, Konfigurasi, dan Audit - 0023 — Tegakkan otorisasi berbasis menu di server, dengan 22 peran dan tanpa pemisahan tugas - 0024 — Delegasikan autentikasi ke HCC/HCQ dan terbitkan sesi milik aplikasi sendiri - 0025 — Pindahkan seluruh nilai hardcode ke master data dan konfigurasi, dan keluarkan rahasia dari kode - 0026 — Catat setiap perubahan bernilai bisnis sebagai jejak audit append-only

- Kelompok F — Mutu dan Data Uji - 0027 — Luluskan setiap modul lewat dua gerbang: uji kesetaraan otomatis, lalu UAT bisnis - 0028 — Ukur modul tanpa baseline Pega dengan kontrak fungsional, dan cabut BRD §21.4 untuk empat modul - 0029 — Salin data nasabah apa adanya ke staging; samarkan email dan jangan pernah tulis data nasabah di dokumen

- Lampiran A — Template ADR Kosong

- Lampiran B — Aturan Menulis yang Mengikat

- Lampiran C — Rekapitulasi Seluruh Pertanyaan Terbuka

1. Ringkasan Eksekutif

1.1 Apa isi dokumen ini

Satu berkas ADR = satu keputusan yang mahal dibalik. Uji kelayakan yang dipakai menyaring: kalau keputusan ini dibalik enam bulan lagi, adakah arsitektur yang harus dibongkar besar atau risiko bisnis yang muncul? Dari 70 keputusan di Decision Log, 30 lolos dan 41 tidak — yang tidak lolos tetap hidup sebagai D-nn di docs/Steering/00-DECISION-LOG.md.

1.2 Papan status

| Kelompok | Jumlah | Accepted | Proposed |
| --- | --- | --- | --- |
| A — Fondasi & Topologi | 6 | 6 | 0 |
| B — Data, Integrasi, dan Artefak | 7 | 6 | 1 |
| C — Aturan Bisnis Bernilai Uang dan Kewenangan | 7 | 7 | 0 |
| D — Mekanisme Pega yang Harus Diganti | 2 | 0 | 2 |
| E — Keamanan, Konfigurasi, dan Audit | 4 | 2 | 2 |
| F — Mutu dan Data Uji | 3 | 3 | 0 |
| Total | 30 | 25 | 5 |

1.3 Lima keputusan yang belum diambil, dan apa yang terhalang

Kelima ADR berikut berstatus Proposed: memuat konteks, opsi, dan pemilik keputusan — tanpa bagian Keputusan. Tidak satu pun boleh dijadikan dasar implementasi.

| ADR | Yang belum diputuskan | Pemilik keputusan | Menghalangi |
| --- | --- | --- | --- |
| 0013 | Pengganti pola hapus-lalu-sisip-ulang pada konversi klaim | Work Owner + Lead Engineer | tiket B-2 |
| 0021 | 8 Ticket rule custom hilang; 14 dari 17 nama tanpa pemicu | Tim Pega → Work Owner | B-7, B-11, B-13, B-14 |
| 0022 | Mekanisme penjadwal saat aplikasi hidup di dua instans; nasib AutoAcceptKomite | Lead Engineer + Infra · Work Owner | S-6 |
| 0024 | Kontrak API HCC/HCQ — nol jejak di export | Tim HCC/HCQ → Work Owner | F-3, dan login seluruh aplikasi |
| 0025 | Ke mana rahasia dipindahkan dan siapa pemiliknya (D-40 OPEN) | Tim Infra/Security | F-4, F-5, seluruh deployment |

1.4 Keputusan yang menyupersede dokumen lain

| ADR | Menyupersede | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| 0012 | D-65 | Soft delete menyeluruh menggantikan kebijakan penghapusan yang mengikuti sistem lama |
| 0028 | BRD §21.4 untuk B-7, B-9, B-10, B-12 | Pasalnya dicabut lewat ADR; BRD tidak diedit — usulan revisinya menunggu persetujuan Work Owner |
| 0014 | membatasi cakupan D-52 | TYPE_KOMITE adalah pita nilai hanya di lini Non-MBU |
| 0009 | bagian format pada D-22 | Format nomor klaim PNCN-xxxx direvisi menjadi PNCN.YY.xxxx oleh D-71; sisa isi D-22 tetap berlaku |

1.5 Tiga keputusan paling berisiko

| ADR | Mengapa paling berisiko |
| --- | --- |
| 0004 Database bersama, penulis tunggal per tabel | Satu-satunya keputusan yang dapat merusak data produksi bila salah; mengikat seluruh masa paralel dan hampir mustahil dibalik setelah gelombang 1 berjalan |
| 0007 Stored procedure naik ke Go | Menyentuh 62 procedure + 12 dependensi, memindahkan kepemilikan transaksi, dan menjadi dasar B-4/B-9 dapat dibuat atomik |
| 0014 Komite kumulatif per lini | Menentukan siapa berwenang menyetujui uang; mekanismenya terbukti dua kali hampir salah dibaca selama analisis |

2. Index Keputusan

Kolom Jenis dan Modul terdampak berada di tabel ini, bukan di dalam berkas ADR — sesuai D-31.

| # | Judul | Status | Jenis | Modul terdampak | Pemilik keputusan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0001 | Modular monolith Go di VM on-premise, tanpa orkestrator kontainer | Accepted | turunan D-08 | seluruh modul | Work Owner |
| 0002 | SPA React+TypeScript disajikan oleh binary Go | Accepted | turunan D-23 | U-1…U-6 | Work Owner |
| 0003 | Peralihan bertahap Strangler Fig per gelombang modul | Accepted | turunan D-05 | seluruh modul | Work Owner |
| 0004 | Satu database dipakai bersama selama masa paralel, penulis tunggal per tabel | Accepted | turunan D-21 | seluruh modul | Work Owner |
| 0005 | Oracle 19c selama paralel, PostgreSQL 17+ setelah cutover, SQL portabel | Accepted | turunan D-01 | F-2 + seluruh modul | Work Owner |
| 0006 | Data polis milik GISFW; Claim PNC menyimpan snapshot | Accepted | turunan D-04 | B-1, B-2 | Work Owner |
| 0007 | Logika stored procedure dinaikkan ke Go; transaksi dimiliki aplikasi | Accepted | turunan D-02 + D-68 | B-4, B-5, B-9, B-10, B-12 | Work Owner |
| 0008 | DB Link diganti kontrak API eksplisit | Accepted | turunan D-25 | S-4, B-7, B-12 | Work Owner |
| 0009 | Nomor klaim baru PNCN.YY.xxxx dari sequence; prefix Pega ditinggalkan | Accepted | turunan D-22, menyupersede format pada D-22 (D-71) | B-2 | Work Owner |
| 0010 | Dokumen lewat satu jalur API storage internal; DB hanya metadata | Accepted | turunan D-16 | S-1 | Work Owner |
| 0011 | PDF/Excel/CSV dibangun di dalam aplikasi Go | Accepted | turunan D-11 | S-2, U-5 | Work Owner |
| 0012 | Soft delete menyeluruh — tanpa penghapusan fisik data bernilai bisnis | Accepted | turunan D-66, menyupersede D-65 | B-2, S-5, S-8 | Work Owner |
| 0013 | Pengganti pola hapus-lalu-sisip-ulang pada konversi klaim | Proposed | baru | B-2 | Work Owner + Lead Engineer |
| 0014 | Komite kumulatif menurut ambang bawah; pita nilai hanya Non-MBU | Accepted | turunan D-47 + D-52 + D-70 | B-7 | Work Owner |
| 0015 | Kurs pada tanggal kejadian; klaim ditolak bila kurs tidak ditemukan | Accepted | turunan D-48 | B-2, B-5 | Work Owner |
| 0016 | Uang disimpan presisi penuh; toleransi total spreading | Accepted | turunan D-51 | B-4, B-5 | Work Owner |
| 0017 | Sembilan cacat aturan uang diperbaiki, satu direplikasi secara sadar | Accepted | turunan D-49 | B-2…B-10 | Work Owner |
| 0018 | Empat konsep status dipertahankan dengan nama yang tidak tertukar | Accepted | turunan D-18 | seluruh modul bisnis | Work Owner |
| 0019 | Worklist/Workbasket dipertahankan; router dibangun ulang sebagai aturan routing | Accepted | turunan D-26 | B-6 | Work Owner |
| 0020 | Dua basis perhitungan TAT dipertahankan untuk keperluan berbeda | Accepted | turunan D-50 | S-2, S-7 | Work Owner |
| 0021 | Transisi lateral (Ticket rule) dibangun ulang sebagai perpindahan tahap eksplisit | Proposed | baru | B-7, B-11, B-13, B-14 | Tim Pega → Work Owner |
| 0022 | Job terjadwal dibangun ulang sebagai penjadwal aplikasi | Proposed | turunan D-57 | S-6 | Lead Engineer + Infra |
| 0023 | Otorisasi berbasis menu ditegakkan di server; 22 peran; tanpa pemisahan tugas | Accepted | turunan D-59 + D-58 | F-3 | Work Owner |
| 0024 | Autentikasi didelegasikan ke HCC/HCQ; aplikasi menerbitkan sesinya sendiri | Proposed | turunan D-07 | F-3 | Tim HCC/HCQ → Work Owner |
| 0025 | Seluruh hardcode menjadi master/konfigurasi; rahasia keluar dari kode | Proposed | turunan D-15 + D-40 | F-4, F-5 | Tim Infra/Security |
| 0026 | Jejak audit append-only; retensi mengikuti retensi data klaim | Accepted | turunan D-28 + D-62 | S-5 | Work Owner |
| 0027 | Dua gerbang penerimaan; uji kesetaraan otomatis sebagai gerbang 1 | Accepted | turunan D-42 + D-53 + D-54 + D-60 | seluruh modul | Work Owner |
| 0028 | Modul tanpa baseline Pega diukur terhadap kontrak fungsional | Accepted | turunan D-56 + D-55 · menyupersede BRD §21.4 | F-3, S-5 | Work Owner |
| 0029 | Data nasabah nyata dipakai di staging; aturan penyamaran di dokumen | Accepted | turunan D-64 + D-69 | S-8 + seluruh dokumen | Work Owner |

3. Kosakata Status

| Status | Artinya |
| --- | --- |
| Accepted | Work Owner sudah memutuskan; keputusan mengikat tiket dan implementasi |
| Proposed | Belum diputuskan. Berkasnya memuat konteks, opsi, pemilik keputusan, dan apa yang diblokir — tanpa bagian Keputusan. Tidak boleh dijadikan dasar implementasi |
| Superseded by ADR-XXXX | Digantikan ADR lain; isinya dibiarkan utuh sebagai jejak |
| Deprecated | Tidak lagi berlaku dan tidak diganti |

4. Hubungan dengan Dokumen Lain

| Dokumen | Perannya |
| --- | --- |
| docs/​Steering/​00-​DECISION-​LOG.​md | Sumber seluruh D-nn. ADR tidak menggantikannya |
| docs/​Steering/​CONTEXT.​md | Kamus istilah. ADR memakai istilahnya, tidak mendefinisikan ulang |
| docs/​verifikasi-​bukti-​adr.​md | Bukti Fase 1 — berkas:baris, angka, dan kontradiksi K-nn |
| docs/BRD.md | Sumber FR-xx |
| docs/ticketing/ | Tiket pekerjaan; setiap tiket merujuk ADR yang mengikatnya |

Peringatan istilah. Folder Ticket/ pada export Pega berisi Ticket rule — mekanisme lompatan lateral (lihat ADR 0021). Kata "tiket" di seluruh dokumen proyek ini selalu berarti tiket pekerjaan di docs/ticketing/.

5. Kelompok A — Fondasi & Topologi

Keputusan yang menentukan bentuk aplikasi secara keseluruhan: bahasa, bentuk artefak, tempat ia berjalan, cara ia menggantikan sistem lama, dan di mana batas kepemilikan datanya.

| # | Judul | Status |
| --- | --- | --- |
| 0001 | Bangun satu modular monolith Go yang dijalankan di VM on-premise | Accepted |
| 0002 | Bangun antarmuka sebagai SPA React yang disajikan oleh binary Go | Accepted |
| 0003 | Alihkan modul satu per satu dengan Pega dan Go berjalan paralel | Accepted |
| 0004 | Pakai satu database bersama selama masa paralel, dengan penulis tunggal per tabel | Accepted |
| 0005 | Tulis satu set SQL portabel: jalan di Oracle sekarang, PostgreSQL 17+ kemudian | Accepted |
| 0006 | Bekukan data polis sebagai snapshot saat registrasi; kepemilikannya tetap di GISFW | Accepted |

0001 — Bangun satu modular monolith Go yang dijalankan di VM on-premise

| Status | Accepted |
| --- | --- |
| Tanggal keputusan | 2026-09-07 |
| Tanggal dokumen | 2026-09-14 |
| Sifat | retrospective |
| Pemilik keputusan | Work Owner |
| Jejak bukti | D-08, D-09, D-10, D-27, D-29 · docs/​verifikasi-​bukti-​adr.​md §9, §10 |
| Terkait | ADR-0002, ADR-0003, ADR-0004, ADR-0022, modul F-1 |

Konteks

Aplikasi lama adalah Pega PRPC 8.3 — satu platform yang menyatukan alur kerja, antarmuka, integrasi, dan penjadwalan. Penggantinya harus berjalan di tempat yang sama: data center Sinarmas, bukan cloud publik.

Tiga fakta membentuk keputusan ini:

- Tidak ada Kubernetes dan tidak boleh diasumsikan ada (D-08). Target deployment adalah

VM atau bare metal.

- Tim adalah developer Pega internal yang dilatih ulang (D-09). Prioritasnya learning curve

landai dan pola seragam, bukan arsitektur paling canggih.

- Beban data besar, konkurensi rendah (D-10): ribuan klaim per bulan, data historis puluhan

juta baris, tetapi hanya 200–300 pengguna aktif harian.

Sementara itu D-27 menuntut ketersediaan 24/7 termasuk saat deployment, yang berarti minimal dua instans di belakang load balancer dan aplikasi yang stateless.

Opsi yang dipertimbangkan

- Modular monolith Go, satu binary, modul dipisah lewat batas paket dan seam repository.

- Microservices per domain (klaim, komite, dokumen, laporan).

- Monolith tanpa batas modul — paling cepat ditulis, paling cepat rusak.

Keputusan

Aplikasi dibangun sebagai satu modular monolith Go, dikompilasi menjadi satu binary yang dijalankan di VM on-premise, tanpa mengasumsikan orkestrator kontainer apa pun.

Batas modul ditegakkan di dalam kode — bukan lewat jaringan — mengikuti pembagian F-, B-,

S-, U- pada Module Breakdown. Aplikasi wajib stateless, menyediakan **health check

endpoint dan graceful shutdown**, sehingga dua instans dapat di-update bergantian.

Rationale

Konkurensi rendah dengan volume data besar adalah profil yang tidak menuntut pemisahan proses. Microservices akan menambah biaya operasional (service discovery, tracing terdistribusi, transaksi lintas layanan) tanpa menyelesaikan masalah yang benar-benar dimiliki sistem ini — yaitu kueri berat di atas data puluhan juta baris.

Satu binary juga satu-satunya bentuk yang realistis dijalankan tim yang baru meninggalkan Pega: satu artefak untuk di-deploy, satu proses untuk dipantau, satu tempat untuk mencari galat.

Batas modul tetap ditegakkan agar kelak, bila benar-benar dibutuhkan, satu modul dapat dipisah tanpa membongkar seluruhnya.

Konsekuensi

Positif

- Deployment sederhana: salin satu binary, jalankan ulang bergantian di dua VM.

- Transaksi database lintas modul tetap dapat dibuat atomik dalam satu proses — prasyarat

bagi ADR-0007.

- Tidak ada biaya belajar orkestrator bagi tim yang sedang belajar Go dan React sekaligus.

Negatif / utang teknis

- Seluruh modul di-deploy bersama. Perbaikan kecil di satu laporan tetap menuntut rilis

seluruh aplikasi.

- Skala hanya vertikal per instans. Satu modul yang boros memori — pembuatan Excel bervolume

besar pada S-2 — memengaruhi seluruh proses.

- Batas modul hanya sekuat disiplin tim. Tanpa pemeriksaan otomatis atas ketergantungan

antarpaket, monolith modular berubah menjadi monolith biasa tanpa ada yang menyadarinya.

- Penjadwalan job tidak lagi mendapat mekanisme cluster bawaan seperti pyApplicableTo=Cluster

milik Pega — konsekuensi ini ditangani ADR-0022, dan belum terselesaikan.

Risiko yang diterima secara sadar

- Bila kelak satu modul benar-benar membutuhkan skala terpisah, pemisahannya adalah pekerjaan

rekayasa tersendiri, bukan konfigurasi.

- D-29 menetapkan RPO/RTO mengikuti kebijakan backup korporat, sementara D-27 menuntut 24/7.

Keduanya menjawab hal berbeda, dan kesesuaiannya belum diverifikasi ke tim infra.

Pertanyaan terbuka

- Apakah kebijakan backup korporat yang berlaku hari ini memang sejalan dengan tuntutan 24/7

(D-29)? Pemilik: Tim Infra. Selama belum dijawab, target pemulihan aplikasi tidak dapat dinyatakan di tiket mana pun.

- Bagaimana dua instans berbagi berkas sementara (hasil export besar) bila tidak ada storage

bersama? Pemilik: Lead Engineer + Infra. Menghalangi bagian export bervolume besar di S-2.

0002 — Bangun antarmuka sebagai SPA React yang disajikan oleh binary Go

| Status | Accepted |
| --- | --- |
| Tanggal keputusan | 2026-09-07 |
| Tanggal dokumen | 2026-09-14 |
| Sifat | retrospective |
| Pemilik keputusan | Work Owner |
| Jejak bukti | D-23, D-13, D-09, D-12 · docs/​verifikasi-​bukti-​adr.​md §10.7 (T-11, T-12) |
| Terkait | ADR-0001, ADR-0011, modul U-1…U-6 |

Konteks

Antarmuka Pega adalah antarmuka padat grid: dari 269 section pada export, 268 memuat grid. D-13 menetapkan tata letak, urutan langkah, dan penempatan field mengikuti Pega yang ada, supaya pengguna tidak perlu dilatih ulang — sehingga kepadatan itu ikut terwarisi.

Dua temuan Fase 1 mengoreksi gambaran awal tentang beratnya grid:

- T-11 — spesifikasi "tabel baku 18–27 kolom" salah sasaran. Median kolom sebenarnya 6,

dan tiga fitur grid yang biasanya mahal — tambah baris inline, hapus baris inline, dan resize kolom — tidak dipakai sama sekali. U-2 lebih ringan daripada yang diperkirakan.

- T-12 — masalah paginasi bukan OFFSET besar (OFFSET nol kemunculan di export),

melainkan 3.189 grid yang terikat page list klipboard dan pyMaxRecords=500 pada 54 dari

56 laporan.

D-09 membatasi pilihan: tim adalah developer Pega yang dilatih ulang, sehingga jumlah konsep

baru harus sedikit. D-08 melarang mengasumsikan infrastruktur tambahan.

Opsi yang dipertimbangkan

- SPA React + TypeScript + Vite, disajikan sebagai berkas statis oleh binary Go.

- Server-side rendering (Next.js atau sejenis) — menuntut runtime Node.js di produksi.

- Template HTML dari Go (html/template) + JavaScript seperlunya.

Keputusan

Antarmuka dibangun sebagai SPA React + TypeScript + Vite, dikompilasi menjadi berkas statis dan disajikan langsung oleh binary Go (ADR-0001). Tidak ada runtime Node.js di produksi.

Kebutuhan grid berat ditangani satu pustaka tabel yang dipilih di awal — TanStack Table atau AG Grid — dan dipakai seragam lewat U-2 Pustaka Komponen. Tidak ada modul yang membangun tabelnya sendiri.

Rationale

Menyajikan berkas statis dari binary Go menghapus satu runtime, satu proses, dan satu rantai pembaruan keamanan dari lingkungan produksi — konsisten dengan D-08.

React dipilih bukan karena paling canggih, melainkan karena kumpulan pustaka tabelnya paling matang untuk kebutuhan yang benar-benar dimiliki aplikasi ini, dan karena materi belajarnya paling melimpah bagi tim yang sedang berpindah dari Pega.

Satu pustaka tabel yang dipakai seragam adalah konsekuensi langsung dari D-09: 268 layar bergrid yang masing-masing menafsirkan tabelnya sendiri akan menjadi beban pemeliharaan terbesar aplikasi ini.

Konsekuensi

Positif

- Produksi hanya menjalankan satu proses: binary Go.

- U-2 dapat dibangun lebih ramping daripada rencana awal berkat T-11.

- TypeScript memberi pemeriksaan kontrak antara layar dan API sejak waktu kompilasi — penting

bagi tim yang belum terbiasa dengan JavaScript dinamis.

Negatif / utang teknis

- UX Pega yang padat ikut terwarisi (D-13): grid lebar, form panjang, banyak tab. Kesempatan

perbaikan UX ditunda ke fase pasca-migrasi, dan penundaan itu akan terasa oleh pengguna.

- Paginasi keyset adalah perubahan perilaku, bukan pemeliharaan (T-12). Grid yang hari ini

memuat seluruh page list klipboard akan berperilaku berbeda saat dipaginasi di server; ini harus diuji per layar, bukan diasumsikan setara.

- Rendering awal bergantung pada JavaScript. Tidak ada halaman yang dapat dibaca tanpa SPA

termuat lebih dulu.

- Memilih AG Grid versi komersial akan menambah lisensi; memilih TanStack Table menambah

pekerjaan membangun perilaku grid sendiri. Pilihan finalnya belum dibuat.

Risiko yang diterima secara sadar

- Tim menanggung dua kurva belajar sekaligus — Go dan React — pada proyek yang sama.

- Menyalin tata letak Pega berarti ikut menyalin kekakuannya; beberapa layar akan terasa tidak

wajar di web dan tetap dibiarkan demi menghindari pelatihan ulang.

Pertanyaan terbuka

- TanStack Table atau AG Grid? Pemilik: Lead Engineer, dengan persetujuan Work Owner bila

berbiaya lisensi. Menghalangi penyelesaian tiket U-2.

- D-12 menetapkan pemakaian lapangan untuk survei. Apakah U-3/U-4 wajib berfungsi penuh di

peramban ponsel, atau cukup layar survei B-8 saja? Pemilik: Work Owner.

0003 — Alihkan modul satu per satu dengan Pega dan Go berjalan paralel

| Status | Accepted |
| --- | --- |
| Tanggal keputusan | 2026-09-07 |
| Tanggal dokumen | 2026-09-14 |
| Sifat | retrospective |
| Pemilik keputusan | Work Owner |
| Jejak bukti | D-05, D-30, D-61, D-42 · docs/​verifikasi-​bukti-​adr.​md §10, §15 |
| Terkait | ADR-0004, ADR-0027, seluruh modul |

Konteks

Claim PNC adalah sistem yang sedang melayani produksi. Menggantinya sekaligus berarti satu tanggal ketika seluruh alur klaim — registrasi, estimasi, komite, akseptasi, pembayaran — berpindah bersamaan, tanpa jalan kembali.

D-05 menolak pendekatan itu: **Pega dan aplikasi Go berjalan paralel, modul dialihkan satu per

satu.** Konsekuensi yang sudah dicatat sejak keputusan itu diambil: dibutuhkan strategi berbagi data dan status antara kedua sistem selama masa paralel — ditangani ADR-0004.

Opsi yang dipertimbangkan

- Strangler Fig — modul dialihkan bertahap, Pega menyusut sampai habis.

- Big bang cutover — satu tanggal, seluruh aplikasi berpindah.

- Jalan paralel penuh — kedua sistem menerima input yang sama, hasilnya dibandingkan terus-menerus sampai kepercayaan terbentuk.

Keputusan

Migrasi memakai pola Strangler Fig: aplikasi Go mengambil alih modul satu per satu dalam gelombang, sementara Pega tetap melayani modul yang belum dialihkan. Kedua sistem berjalan di atas database yang sama (ADR-0004) selama masa paralel.

Sebuah modul dinyatakan pindah hanya setelah melewati dua gerbang (ADR-0027): uji kesetaraan otomatis, lalu UAT pengguna bisnis.

Rationale

Pola ini membuat setiap langkah dapat dibatalkan. Bila satu modul gagal di gerbang mana pun, yang dikembalikan hanya modul itu — bukan seluruh migrasi, dan bukan pula operasional harian yang sedang berjalan.

Big bang tidak dapat dipertanggungjawabkan pada sistem yang menangani uang klaim dengan tanpa jejak audit atas perubahan nilai di sistem lama (T-14): bila ada selisih setelah cutover, tidak ada sumber untuk menelusurinya.

Jalan paralel penuh — kedua sistem menerima input yang sama — akan menggandakan beban kerja pengguna operasional, dan C-9/R-15 sudah mencatat bahwa waktu pengguna bisnis untuk UAT saja belum dialokasikan resmi.

Konsekuensi

Positif

- Setiap gelombang memiliki titik kembali yang jelas.

- Risiko terdistribusi ke banyak rilis kecil, bukan menumpuk di satu tanggal.

- Tim belajar pada modul berisiko rendah sebelum menyentuh modul bernilai uang.

Negatif / utang teknis

- Dua sistem harus dipelihara bersamaan selama seluruh masa transisi, termasuk memperbaiki

cacat di Pega yang sebenarnya akan segera ditinggalkan.

- Masa paralel menambah pekerjaan yang tidak menghasilkan fitur: sinkronisasi status, aturan

penulis tunggal per tabel, dan perkakas uji kesetaraan S-8.

- Skema database tidak boleh berubah bebas selama masa paralel (D-63) — setiap perubahan

menempuh tiga pihak dan memperlambat iterasi.

- Semakin lama masa paralel, semakin besar biayanya. Tanpa tanggal akhir yang mengikat, pola ini

dapat berlangsung jauh lebih lama daripada rencana.

Risiko yang diterima secara sadar

- D-61 menetapkan jadwal seluruh modul tidak berubah meski hasil analisis Fase 1

menunjukkan 32 dari 33 modul belum berstatus siap penuh (§15). Selisih antara jadwal dan kesiapan itu diterima sebagai tanggung jawab manajemen, bukan diselesaikan di tingkat teknis.

- Pengguna bekerja di dua aplikasi sekaligus selama masa transisi, dengan tampilan yang mirip

tetapi tidak identik.

Pertanyaan terbuka

- Apa tanggal akhir yang mengikat bagi masa paralel — kapan Pega dimatikan? Pemilik: Work Owner.

Tanpa ini, biaya pemeliharaan ganda tidak berbatas.

- Bila sebuah gelombang gagal di gerbang 2, apakah gelombang berikutnya tetap berjalan sesuai

jadwal D-61? Pemilik: Work Owner + manajemen.

0004 — Pakai satu database bersama selama masa paralel, dengan penulis tunggal per tabel

| Status | Accepted |
| --- | --- |
| Tanggal keputusan | 2026-09-07 |
| Tanggal dokumen | 2026-09-14 |
| Sifat | retrospective |
| Pemilik keputusan | Work Owner |
| Jejak bukti | D-21, D-63, D-05, P-1, P-4 · docs/​verifikasi-​bukti-​adr.​md §14 |
| Terkait | ADR-0003, ADR-0005, ADR-0007, ADR-0012, ADR-0027, seluruh modul |

Konteks

Selama masa paralel (ADR-0003), Pega dan aplikasi Go melayani klaim yang sama pada hari yang sama. Keduanya harus melihat data yang sama — status klaim, penugasan, nilai estimasi — tanpa jeda sinkronisasi.

Data itu hari ini hidup di tabel milik engine Pega, dan sebagian dibaca sangat luas:

| Tabel Pega | Dibaca oleh | Isi |
| --- | --- | --- |
| DATAPEGA.​PC_​ASM_​FW_​GCNMFW_​WORK | 116 rule | header klaim |
| DATAPEGA.​PC_​ASSIGN_​WORKLIST | 18 rule | penugasan per orang |
| DATAPEGA.​PC_​ASSIGN_​WORKBASKET | 6 rule | antrean bersama |
| DATAPEGA.​PR_​OPERATORS | 6 rule | master pengguna |
| DATAPEGA.​PC_​LINK_​ATTACHMENT | 3 rule | kaitan lampiran |

Angka 116 itu yang menentukan sifat keputusan ini: satu ALTER yang keliru pada tabel header klaim menghentikan sistem yang sedang melayani produksi.

Opsi yang dipertimbangkan

- Satu database bersama, dengan tabel baru milik Claim PNC menggantikan tabel engine Pega secara bertahap.

- Database terpisah + sinkronisasi dua arah (CDC, replikasi, atau antrean pesan).

- Database terpisah + integrasi lewat API antara Pega dan Go.

Keputusan

Kedua sistem memakai satu database yang sama selama masa paralel. Data yang hari ini hidup di tabel engine Pega dipindahkan ke tabel baru milik aplikasi Claim PNC — tabel yang belum ada dan dirancang di proyek ini.

Tiga aturan mengikat berlaku sepanjang masa paralel:

- Penulis tunggal per tabel (P-1). Untuk setiap tabel, tepat satu sistem berwenang menulis. Sistem yang lain hanya membaca. Kewenangan berpindah saat modul pemiliknya lulus gerbang 2, bukan sebelum itu.

- Perubahan skema wajib backward-compatible (P-4). Kolom dihapus dalam dua tahap, tidak pernah sekali jalan. Setiap tiket yang menyentuh skema memuat bagian rollback yang tidak kosong.

- Perubahan skema dijalankan DBA atas permintaan tertulis tim pengembang dengan persetujuan Work Owner, dan wajib diuji dengan menjalankan Pega dan Go bersamaan terhadap skema hasil perubahan (D-63).

Rationale

Sinkronisasi dua arah antar database adalah sumber selisih data yang paling sulit ditelusuri, dan sistem ini menangani uang klaim tanpa jejak audit atas perubahan nilai di sistem lama (T-14). Selisih yang muncul tidak akan punya sumber pembanding.

Integrasi lewat API antara Pega dan Go menuntut perubahan besar di sisi Pega — tepatnya di aplikasi yang sedang ditinggalkan, dikerjakan oleh tim yang sedang berpindah teknologi.

Database bersama memindahkan seluruh persoalan konsistensi ke satu tempat yang sudah memiliki mekanisme untuk itu: transaksi database. Harganya adalah kopling, dan kopling itu dijinakkan dengan aturan penulis tunggal.

Konsekuensi

Positif

- Tidak ada jeda sinkronisasi dan tidak ada konflik penggabungan data.

- Uji kesetaraan gerbang 1 (ADR-0027) dapat membandingkan hasil di atas **data yang benar-benar

sama**, bukan dua salinan yang mungkin berbeda.

- Peralihan kewenangan per tabel menjadi penanda kemajuan migrasi yang konkret dan dapat diaudit.

Negatif / utang teknis

- Kopling terkuat yang mungkin ada antara sistem lama dan baru. Selama masa paralel, kedua

aplikasi tersandera skema yang sama.

- Iterasi melambat secara permanen selama masa paralel: tiga pihak untuk setiap perubahan

skema (D-63).

- Aplikasi Go tidak dapat merancang skemanya secara ideal; ia harus hidup berdampingan dengan

tabel yang bentuknya ditentukan engine Pega.

- Aturan penulis tunggal tidak ditegakkan mesin mana pun. Ia hanya disiplin manusia, dan

pelanggarannya baru terlihat sebagai data rusak.

Risiko yang diterima secara sadar

- Satu ALTER keliru pada PC_ASM_FW_GCNMFW_WORK menghentikan produksi yang dilayani 116 rule

Pega. Mitigasinya adalah prosedur D-63, bukan mekanisme teknis.

- Tabel baru milik Claim PNC belum ada sama sekali dan harus dirancang dari nol, sementara

bentuk tabel Pega hanya dapat dibaca dari cara rule memakainya — bukan dari dokumentasi.

Pertanyaan terbuka

- Bagaimana pelanggaran aturan penulis tunggal dideteksi — pemeriksaan berkala, trigger audit,

atau tidak sama sekali? Pemilik: Lead Engineer + DBA. Tanpa jawaban, P-1 hanya imbauan.

- Apakah aplikasi Go mendapat skema (schema) Oracle sendiri, atau menumpang skema yang ada?

Pemilik: DBA + Work Owner. Menghalangi penulisan tiket F-2.

0005 — Tulis satu set SQL portabel: jalan di Oracle sekarang, PostgreSQL 17+ kemudian

| Status | Accepted |
| --- | --- |
| Tanggal keputusan | 2026-09-07 |
| Tanggal dokumen | 2026-09-14 |
| Sifat | retrospective |
| Pemilik keputusan | Work Owner |
| Jejak bukti | D-01, D-20 (menyupersede D-06), D-24, D-02 · 652 rule SQL pada export |
| Terkait | ADR-0004, ADR-0007, ADR-0009, modul F-2 |

Konteks

D-01 menetapkan dua hal yang tampak bertentangan: target akhir adalah **PostgreSQL untuk

seluruh data, sementara runtime sementara tetap Oracle 19c** dan tanggal cutover belum ditentukan. Aplikasi harus berjalan di Oracle hari ini tanpa mengorbankan desain PostgreSQL-first.

D-06 sempat mengangkat persoalan ini tetapi belum memilih mekanismenya; pertanyaan diajukan

ulang setelah seluruh 652 rule SQL dianalisis, dan diputuskan sebagai D-20.

Volume yang terukur dari export menentukan bentuk keputusannya: 411 pemakaian TO_CHAR dan

68 pemakaian ROWNUM.

Opsi yang dipertimbangkan

- Repository interface dengan dua implementasi SQL berdampingan (Oracle dan PostgreSQL).

- Satu set SQL portabel, dialek khusus hanya di sedikit tempat yang dikelola.

- Query builder / ORM yang menangani dialek otomatis.

- Bangun untuk PostgreSQL saja, Oracle diakses lewat lapisan kompatibilitas sementara.

Keputusan

Satu set SQL portabel yang berjalan di Oracle 19c dan PostgreSQL 17+, dengan tiga pengecualian yang dikelola secara sadar:

- Pemformatan tanggal dan angka dikeluarkan dari SQL ke Go, menghapus 411 pemakaian TO_CHAR.

- Generator nomor klaim menjadi satu-satunya tempat dengan sakelar dialek eksplisit (ADR-0009).

- Paginasi diseragamkan ke OFFSET … FETCH NEXT … ROWS ONLY, menggantikan 68 pemakaian ROWNUM. Pola ini sudah dipakai di 35 rule pada codebase yang ada.

PostgreSQL 17 atau lebih baru adalah persyaratan teknis mengikat (D-24), bukan preferensi. Tanpa itu keputusan ini tidak dapat dijalankan.

Desain skema, tipe data, indexing, dan gaya SQL mengacu ke PostgreSQL sebagai kanonikal.

Rationale

Dua implementasi SQL berdampingan berarti setiap kueri ditulis dan diuji dua kali, oleh tim yang sedang belajar Go. Biaya itu berlangsung sepanjang masa paralel yang belum bertanggal akhir.

ORM menyembunyikan SQL justru pada aplikasi yang inti kerumitannya ada di SQL — 652 rule, sebagian dengan 97 predikat join. Menyembunyikannya memindahkan kerumitan, bukan menguranginya.

Mengeluarkan TO_CHAR ke Go bukan sekadar demi portabilitas: SQL yang ada mengembalikan tanggal sebagai string 'dd/mm/yyyy', sehingga pengurutan dan penyaringan tanggal salah secara diam-diam. Satu keputusan portabilitas sekaligus menutup cacat yang sudah berjalan.

Konsekuensi

Positif

- Satu kueri, satu tempat diuji, dua mesin database.

- Perpindahan ke PostgreSQL kelak menjadi peristiwa infrastruktur, bukan penulisan ulang aplikasi.

- Tanggal berpindah sebagai tipe tanggal, bukan string — memperbaiki pengurutan dan penyaringan

yang selama ini salah.

Negatif / utang teknis

- Fitur khas Oracle tidak boleh dipakai meski tersedia dan kadang lebih cepat: result_cache,

JSON_OBJECT_T, DBMS_AQ, hierarki CONNECT BY.

- Portabilitas hanya dapat dibuktikan bila kedua mesin benar-benar diuji. Tanpa lingkungan

PostgreSQL sejak awal, klaim "portabel" tidak terverifikasi sampai cutover — dan saat itu sudah terlambat.

- Perubahan ROWNUM → OFFSET … FETCH NEXT mengubah rencana eksekusi pada beberapa kueri; ini

perubahan kinerja yang harus diukur, bukan penggantian sintaks.

- D-24 mengunci versi minimum PostgreSQL. Bila infrastruktur hanya menyediakan versi lebih

rendah, seluruh ADR ini gugur.

Risiko yang diterima secara sadar

- Menulis SQL portabel di atas Oracle berarti sebagian optimasi yang wajar untuk Oracle

ditinggalkan hari ini demi keuntungan yang baru datang saat cutover.

- Tanggal cutover belum ditentukan (D-01), sehingga masa "membayar biaya portabilitas tanpa

menikmati hasilnya" tidak berbatas.

Pertanyaan terbuka

- Kapan lingkungan PostgreSQL 17+ tersedia untuk pengujian portabilitas? Pemilik: Tim Infra.

Selama belum ada, tidak ada tiket yang boleh menyatakan SQL-nya "terbukti portabel".

- Apakah 97 predikat join pada kueri terberat tetap berkinerja wajar di PostgreSQL? Pemilik:

DBA + Lead Engineer. Menghalangi kepastian NFR kinerja.

0006 — Bekukan data polis sebagai snapshot saat registrasi; kepemilikannya tetap di GISFW

| Status | Accepted |
| --- | --- |
| Tanggal keputusan | 2026-09-07 |
| Tanggal dokumen | 2026-09-14 |
| Sifat | retrospective |
| Pemilik keputusan | Work Owner |
| Jejak bukti | D-04, D-03, D-34 · JSON_POLIS, JSON_KLAIM · 141 activity GISFW pada export |
| Terkait | CONTEXT.md#Snapshot-Polis, ADR-0008, modul B-1, B-2 |

Konteks

Data polis dimiliki GISFW, aplikasi tim lain. Meski begitu, 141 activity GISFW ikut berada di export ini dan dipakai saat klaim berjalan — batas kepemilikannya kabur di tingkat kode.

D-03 dan D-34 sudah mempersempit lingkup migrasi: hanya ruleset GCNMFW; area

bengkel/sparepart/supplier dan ruleset GKM dikecualikan. Persoalan yang tersisa adalah data polis, yang tidak bisa dikecualikan karena setiap klaim bertumpu padanya.

Opsi yang dipertimbangkan

- Simpan snapshot polis saat klaim diregistrasi.

- Panggil API GISFW secara real-time setiap kali data polis dibutuhkan.

- Ikut memigrasikan GISFW dalam proyek ini.

- Tunda — perlu koordinasi lebih dulu dengan tim GISFW.

Keputusan

Domain Klaim menyimpan snapshot polis pada saat klaim diregistrasi — melanjutkan pola

JSON_POLIS/JSON_KLAIM yang sudah berjalan, tetapi dengan skema eksplisit, bukan JSON

bebas bentuk.

Kepemilikan data polis tetap di GISFW. Claim PNC tidak pernah menulis ke data polis; ia hanya membekukan salinannya pada satu titik waktu.

Rationale

Klaim adalah peristiwa yang dinilai menurut keadaan polis pada saat kejadian dan registrasi — bukan menurut keadaan polis hari ini. Membaca polis secara real-time justru salah secara bisnis: endorsemen yang terjadi setelah registrasi akan mengubah dasar penilaian klaim yang sudah berjalan.

Snapshot juga membuat pemrosesan klaim kebal terhadap ketersediaan sistem tim lain saat runtime — klaim tetap dapat diproses ketika GISFW sedang tidak dapat dihubungi.

Memigrasikan GISFW sekaligus akan melipatgandakan lingkup proyek dan menyeret tim lain ke dalam jadwal yang bukan jadwal mereka.

Konsekuensi

Positif

- Nilai klaim tidak berubah diam-diam karena perubahan polis setelah registrasi.

- Ketergantungan runtime pada sistem tim lain hilang pada jalur pemrosesan klaim.

- Batas bounded context menjadi konkret dan dapat diuji: Claim PNC tidak punya jalur tulis ke

data polis.

Negatif / utang teknis

- Snapshot dapat usang. Bila polis dikoreksi setelah registrasi — pembatalan, endorsemen,

perbaikan data tertanggung — klaim tetap memakai salinan lama sampai ada yang menyegarkannya secara sadar. Aturan penyegaran itu belum ada.

- Duplikasi data antara GISFW dan Claim PNC, dengan seluruh biaya penyimpanan dan kebingungan

"mana yang benar" yang menyertainya.

- Merancang skema eksplisit pengganti JSON_POLIS menuntut pemahaman penuh atas bentuk JSON yang

ada sekarang — dan bentuk itu tidak terdokumentasi, hanya tersirat dari cara rule memakainya.

- 141 activity GISFW di export harus dipilah satu per satu: mana yang benar-benar milik tim lain

dan mana yang sudah menjadi logika klaim.

Risiko yang diterima secara sadar

- Bila kelak GISFW menyediakan API polis yang andal, keputusan ini tetap dipertahankan — karena

alasannya bisnis (membekukan dasar penilaian), bukan teknis (menghindari kopling).

- Ketidaksesuaian antara snapshot dan polis asli akan muncul dalam sengketa klaim, dan yang

dipakai adalah snapshot.

Pertanyaan terbuka

- Kapan sebuah snapshot boleh atau harus disegarkan, dan siapa yang berwenang memicunya?

Pemilik: Work Owner. Menghalangi penyelesaian tiket B-1.

- Field polis apa saja yang wajib masuk snapshot? Daftar ini hanya dapat disusun dengan membaca

seluruh pemakaian JSON_POLIS di rule, dan belum dikerjakan. Pemilik: Lead Engineer.

- Apakah tim GISFW menyetujui bahwa Claim PNC menyimpan salinan data mereka? Pemilik: Work Owner

→ Tim GISFW.

6. Kelompok B — Data, Integrasi, dan Artefak

Keputusan tentang cara data ditulis, dibaca, dipertukarkan dengan sistem lain, dan diterbitkan sebagai dokumen.

| # | Judul | Status |
| --- | --- | --- |
| 0007 | Naikkan logika stored procedure ke Go dan pindahkan kepemilikan transaksi ke aplikasi | Accepted |
| 0008 | Ganti seluruh akses DB Link dengan pemanggilan API ke sistem pemilik data | Accepted |
| 0009 | Terbitkan nomor klaim baru berformat PNCN.YY.xxxx dari sequence database | Accepted |
| 0010 | Simpan dokumen lewat satu jalur API storage internal; database hanya menyimpan metadata | Accepted |
| 0011 | Bangun pembuatan PDF, Excel, dan CSV di dalam aplikasi Go | Accepted |
| 0012 | Terapkan soft delete menyeluruh; tidak ada penghapusan fisik data bernilai bisnis | Accepted |
| 0013 | Tentukan pengganti pola hapus-lalu-sisip-ulang pada konversi klaim | Proposed |

0007 — Naikkan logika stored procedure ke Go dan pindahkan kepemilikan transaksi ke aplikasi

| Status | Accepted |
| --- | --- |
| Tanggal keputusan | 2026-09-07 (D-02), 2026-09-14 (D-68) |
| Tanggal dokumen | 2026-09-14 |
| Sifat | retrospective |
| Pemilik keputusan | Work Owner |
| Jejak bukti | D-02, D-68, D-01 · Database/​INSERT_​PLADLA.​prc:​69,74,79,138,143,148,179,184,189,198 · Database/​UPDATEREAS.​prc · Database/​ADD_​NEWMASTERVIRTUALACCOUNT.​prc:​18 |
| Terkait | ADR-0004, ADR-0005, ADR-0013, modul B-4, B-5, B-9, B-10, B-12 |

Konteks

D-01 dan D-02 menetapkan tidak ada pemanggilan stored procedure dari aplikasi baru;

seluruh SQL ditulis di kode Go dan database menjadi penyimpanan murni.

Pembacaan sumber procedure membuktikan keputusan itu bukan sekadar soal gaya. Dari 12 procedure yang dibaca, 10 melakukan COMMIT sendiri:

| Procedure | COMMIT | Catatan |
| --- | --- | --- |
| Database/​INSERT_​PLADLA.​prc | 9× (:69, :74, :79, :138, :143, :148, :179, :184, :189) | ROLLBACK satu-satunya ada di handler terluar :198 — terjadi setelah commit, sehingga tidak memulihkan apa pun |
| Database/​UPDATEREAS.​prc | 4× | — |

Selama procedure itu dipanggil apa adanya, B-4 dan B-9 tidak dapat dibuat atomik: penerbitan PLA/DLA yang menempuh sembilan COMMIT dapat berhenti di tengah dan meninggalkan state setengah jalan yang tidak dapat dibatalkan.

Kontrak galatnya juga bermasalah. Galat disampaikan lewat string ErrMsg, dan pada enam procedure ErrMsg tidak di-set pada jalur sukses — sehingga NULL berarti berhasil. Pada

Database/ADD_NEWMASTERVIRTUALACCOUNT.prc:18, kolom yang sama membawa **nomor virtual account

sekaligus pesan galat**.

Syarat untuk meninggalkan procedure adalah memastikan tidak ada sistem lain yang memanggilnya — dijawab D-68: Claim PNC satu-satunya pemanggil.

Opsi yang dipertimbangkan

- Naikkan seluruh logika ke Go, procedure ditinggalkan setelah modulnya pindah.

- Pertahankan procedure dan panggil dari Go — perilaku identik, tetapi non-atomik ikut terwarisi.

- Tulis ulang procedure agar tidak melakukan COMMIT sendiri, lalu tetap dipanggil dari Go.

Keputusan

Seluruh logika stored procedure dinaikkan ke Go. Database menjadi penyimpanan murni, dan kepemilikan transaksi berpindah sepenuhnya ke lapisan Go.

Karena Claim PNC adalah satu-satunya pemanggil (D-68), procedure tersebut boleh ditinggalkan setelah modul pemiliknya lulus gerbang — tidak perlu dipelihara demi sistem lain.

Kontrak galat berbasis string ErrMsg tidak ikut dibawa. Galat disampaikan sebagai galat bahasa Go, bukan sebagai nilai kolom.

Rationale

Ini satu-satunya opsi yang menyelesaikan tiga persoalan sekaligus: ketergantungan pada dialek Oracle (ADR-0005), ketiadaan atomisitas pada B-4/B-9, dan kontrak galat yang tidak dapat dibedakan dari data.

Menulis ulang procedure agar tidak ber-COMMIT (opsi 3) memindahkan pekerjaan ke PL/SQL — bahasa yang justru sedang ditinggalkan — dan tetap menyisakan logika bisnis di dua tempat.

Konsekuensi

Positif

- B-4 Spreading Reasuransi dan B-9 PLA/DLA dapat dibuat atomik. Penerbitan yang di sistem

lama menempuh sembilan COMMIT kini dapat dibungkus satu transaksi.

- Logika bisnis berada di satu tempat, dapat diuji dengan uji otomatis biasa.

- Menghapus ketergantungan pada PL/SQL sejalan dengan target PostgreSQL (ADR-0005).

Negatif / utang teknis

- Logika yang sudah teruji bertahun-tahun ditulis ulang. Setiap procedure yang dinaikkan

adalah kesempatan baru untuk salah, pada modul yang menghitung uang.

- 62 procedure yang sudah diterima memanggil 12 objek lain yang belum diserahkan, terberat

UPDATE_LOG_KONVERSI (162 pemanggilan), GETNEWID (42), PKG_COUNTER_PRODUCTION (25), PROCESSQUEUEDIRECT (10). Sumbernya tetap harus diminta untuk dibaca meski objeknya kelak ditinggalkan.

- Perubahan dari sembilan commit menjadi satu transaksi mengubah perilaku saat gagal: sistem

lama meninggalkan sebagian data, sistem baru tidak meninggalkan apa pun. Kasus uji kesetaraan harus dirancang menyadari ini, atau ia akan melaporkan selisih palsu.

- Transaksi yang lebih panjang menahan kunci lebih lama. Dengan 200–300 pengguna (D-10) risiko

ini kecil, tetapi tidak nol pada job massal.

Risiko yang diterima secara sadar

- D-68 menyatakan Claim PNC satu-satunya pemanggil tanpa verifikasi katalog. Bila ternyata

ada sistem lain yang memanggil, mematikan procedure akan merusaknya. Verifikasinya cukup satu kueri ALL_DEPENDENCIES, dan belum dijalankan.

- Cacat yang selama ini tersembunyi di balik COMMIT beruntun akan tampak sebagai kegagalan

transaksi penuh — lebih benar, tetapi lebih terlihat oleh pengguna.

Pertanyaan terbuka

- Kapan kueri ALL_DEPENDENCIES dijalankan untuk membuktikan D-68 sebelum procedure

dinonaktifkan? Pemilik: DBA. Menghalangi langkah mematikan procedure, bukan penulisan ulangnya.

- Sumber 12 objek dependensi yang belum diserahkan — kapan tersedia? Pemilik: Tim Pega/DBA.

Menghalangi penyelesaian tiket B-5, B-9, B-10, B-12 (R-01).

0008 — Ganti seluruh akses DB Link dengan pemanggilan API ke sistem pemilik data

| Status | Accepted |
| --- | --- |
| Tanggal keputusan | 2026-09-07 |
| Tanggal dokumen | 2026-09-14 |
| Sifat | retrospective |
| Pemilik keputusan | Work Owner |
| Jejak bukti | D-25, D-57, R-03 · 64 pemakaian DB Link pada export · Service REST/ (4 layanan masuk) |
| Terkait | ADR-0006, ADR-0022, modul S-4, B-7, B-12 |

Konteks

Sistem lama menjangkau enam database lain lewat DB Link Oracle — kopling yang tidak terlihat dari kode aplikasi mana pun, hanya dari teks SQL:

| DB Link | Pemakaian | Data yang diambil |
| --- | --- | --- |
| @ASMD | 55× | DATAMINING.​GET_​WORKING_​HOURS (17×), HRDASM.​V_​HRD_​MST, MST_DET_SALES, GENERAL.​MST_​BUKA_​PROTEKSI, GL.​T_​ALL_​PAYMENT, LST_​USER_​ASURANSI, GENERAL.​LST_​MITRA, TREATY_LOSS, MBU.​T_​CADANGAN_​KLAIM_​KREDIT, fungsi GET_NAMA_* |
| @SIMASNET | 3× | GENERAL.​MST_​BUKA_​PROTEKSI, V_KLAIM |
| @SMI | 2× | GENERAL.​MST_​BUKA_​PROTEKSI, V_KLAIM |
| @OPJAVA | 2× | NEW_​GENERAL.​M_​USER, M_USER_JOB |
| @PROD_ASM | 1× | POOLDATA.AGENT |
| @PROD_TKA | 1× | ANEKA.​MST_​SHARE_​PU |

Konsekuensi bentuk ini: perubahan skema di database mana pun di atas dapat merusak Claim PNC tanpa peringatan, karena tidak ada kontrak apa pun di antaranya.

Opsi yang dipertimbangkan

- Ganti seluruhnya dengan pemanggilan API ke sistem pemilik data.

- Pertahankan DB Link — paling murah, kopling tetap.

- Replikasi data yang dibutuhkan ke database Claim PNC.

Keputusan

Seluruh akses lintas database lewat DB Link diganti pemanggilan API ke sistem pemilik data. Kopling tersembunyi antar database dihapus dan diganti kontrak yang eksplisit.

Rationale

DB Link menyembunyikan ketergantungan justru pada titik yang paling mahal bila putus. Kontrak API memaksa ketergantungan itu menjadi terlihat: ada pemilik, ada versi, ada perilaku saat gagal.

Replikasi (opsi 3) menukar satu masalah dengan masalah lain — keusangan data — dan menambah komponen yang harus dipantau, bertentangan dengan D-08.

Konsekuensi

Positif

- Ketergantungan lintas sistem menjadi eksplisit, bernama, dan dapat diuji tiruannya.

- Perubahan skema di sistem lain tidak lagi merusak Claim PNC secara diam-diam.

- Sejalan dengan ADR-0005: DB Link adalah fitur Oracle yang tidak ada padanannya di PostgreSQL.

Negatif / utang teknis

- API penggantinya kemungkinan besar belum ada (R-03). Yang diganti bukan cara memanggil,

melainkan kontrak yang harus dibangun tim lain lebih dulu.

- Panggilan jaringan menggantikan join database: lebih lambat, dan **memperkenalkan mode gagal

yang sebelumnya tidak ada**. Setiap titik integrasi butuh timeout, percobaan ulang, dan perilaku saat sistem lawan mati.

- DATAMINING.GET_WORKING_HOURS dipanggil 17× untuk perhitungan TAT (ADR-0020). Mengubahnya

menjadi panggilan jaringan di dalam kalkulasi yang dipakai laporan massal berisiko pada kinerja — kemungkinan besar menuntut caching, yang membawa persoalan kebaruan datanya sendiri.

- Enam sistem berarti enam tim, enam jadwal, dan enam kesepakatan — seluruhnya di luar kendali

proyek ini.

Risiko yang diterima secara sadar

- Bila satu API tidak pernah datang, modul yang bergantung padanya berhenti. Mitigasinya adalah

kebijakan D-37 untuk modul yang artefaknya tidak pernah tiba — bukan solusi teknis.

- Ketersediaan Claim PNC menjadi ikut bergantung pada ketersediaan sistem lain saat runtime, hal

yang justru dihindari ADR-0006 untuk data polis.

Pertanyaan terbuka

- API pengganti untuk enam DB Link — sudah ada, atau harus dibangun tim pemiliknya? Pemilik: Work

Owner → tim masing-masing sistem. Ini R-03, dan menghalangi tiket S-4.

- Ditemukan setelah D-25 diputuskan: Service REST/ memuat empat layanan masuk —

KomiteAcceptAdjustment, KomiteAcceptAdjustmentPA, RecivedDataandAttachmentLelangASMSimasbid, RequestCreateClaimCredit2. Dua di antaranya menerima persetujuan komite dari sistem lain. Permukaan masuk ini belum pernah masuk hitungan FR-S4 maupun D-25, dan lingkup S-4 karenanya lebih besar daripada yang disetujui. Pemilik: Work Owner.

0009 — Terbitkan nomor klaim baru berformat PNCN.YY.xxxx dari sequence database

| Status | Accepted |
| --- | --- |
| Tanggal keputusan | 2026-09-07 (D-22), format direvisi 2026-09-14 (D-71) |
| Tanggal dokumen | 2026-09-14 |
| Sifat | retrospective |
| Pemilik keputusan | Work Owner |
| Jejak bukti | D-22, D-71 (menyupersede bagian format pada D-22), D-20 · POOLDATA.​CLAIM_​NO_​NONPEGA_​SEQ · docs/​verifikasi-​bukti-​adr.​md §2 |
| Terkait | CONTEXT.md#Klaim, ADR-0004, ADR-0005, modul B-2 |

Konteks

Identitas klaim di sistem lama adalah pzInsKey berformat

ASM-FW-GCNMFW-WORK PNC-xxxx — kunci teknis Pega yang bocor menjadi identitas bisnis. Format

itu memuat nama aplikasi, nama ruleset, dan nama kelas kerja Pega: seluruhnya hal yang akan lenyap bersama Pega.

Nomor klaim bukan sekadar kunci internal. Ia muncul di surat ke tertanggung, di PLA/DLA ke koasuransi dan reasuransi, serta di pelaporan. Ia tidak dapat diubah surut.

Selama masa paralel (ADR-0003), kedua sistem menerbitkan klaim baru ke database yang sama (ADR-0004), sehingga nomor dari kedua sistem harus dapat hidup berdampingan dan dibedakan.

Sequence-nya belum ada. POOLDATA.CLAIM_NO_NONPEGA_SEQ nol kemunculan di seluruh export — ia akan dibuat, bukan dipakai ulang.

Opsi yang dipertimbangkan

- Format baru berprefix PNCN dari sequence khusus, prefix Pega ditinggalkan.

- Pertahankan format lama agar tidak ada yang berubah bagi pengguna dan pihak luar.

- Penomoran ulang seluruh klaim lama ke format baru saat migrasi data.

Setelah opsi 1 dipilih, bentuk segmennya masih terbuka: dengan atau tanpa unsur tahun. D-71 menutupnya.

Keputusan

Klaim yang dibuat sistem baru memakai format PNCN.YY.xxxx — tiga segmen dipisahkan titik:

| Segmen | Isi | Sumber |
| --- | --- | --- |
| PNCN | penanda tetap asal sistem baru | literal |
| YY | dua digit tahun | TO_​CHAR(SYSDATE,'RR') |
| xxxx | nomor urut | TO_​CHAR(POOLDATA.​CLAIM_​NO_​NONPEGA_​SEQ.​NEXTVAL) |

Sintaks Oracle yang ditetapkan, apa adanya:

'PNCN' || '.' || TO_CHAR(SYSDATE,'RR') || '.' || TO_CHAR(POOLDATA.CLAIM_NO_NONPEGA_SEQ.NEXTVAL)

Prefix ASM-FW-GCNMFW-WORK tidak dipakai lagi.

Nomor klaim lama dibiarkan apa adanya — tidak dinomori ulang. Kedua format hidup berdampingan secara permanen.

Generator nomor klaim adalah satu-satunya tempat dengan sakelar dialek eksplisit dalam kebijakan SQL portabel (ADR-0005). Sejak D-71, sakelar itu membungkus dua perbedaan dialek sekaligus — sequence dan pemformatan tahun — bukan satu.

D-71 menyupersede D-22 hanya pada bentuk nomornya (PNCN-xxxx → PNCN.YY.xxxx). Sisa isi D-22 — prefix Pega ditinggalkan, nomor lama tidak dinomori ulang — tetap berlaku.

Rationale

Membawa ASM-FW-GCNMFW-WORK ke sistem yang tidak lagi memakai Pega berarti mengabadikan nama platform yang sudah tiada di dalam data bisnis selamanya.

Penomoran ulang klaim lama (opsi 3) mustahil dipertanggungjawabkan: nomor itu sudah tercetak di surat, sudah dikirim ke reasuransi, dan sudah dipakai pihak luar untuk merujuk klaim yang sama.

Prefix PNCN membuat asal sebuah klaim dapat dibaca langsung dari nomornya — berguna justru selama masa paralel, ketika dua sistem menerbitkan klaim bersamaan.

Segmen tahun membuat usia sebuah klaim terbaca tanpa membuka datanya — berguna pada berkas fisik, surat, dan percakapan dengan pihak luar, dan itu praktik lazim pada penomoran dokumen asuransi.

Konsekuensi

Positif

- Identitas bisnis lepas dari kunci teknis platform.

- Asal klaim (Pega atau Go) dan tahun terbitnya terbaca dari nomornya tanpa melihat data lain.

- Sequence database menjamin keunikan tanpa koordinasi antar instans aplikasi (D-27).

Negatif / utang teknis

- Dua format nomor klaim hidup permanen. Setiap pencarian, laporan, dan integrasi harus

menerima keduanya. Ini bukan keadaan sementara — klaim lama tidak akan pernah berubah format.

- Segmen terakhir tidak berlebar tetap. TO_CHAR(...NEXTVAL) tanpa format mask tidak memberi

angka nol di depan, sehingga nomor tumbuh PNCN.26.9 → PNCN.26.10 → PNCN.26.1000. Akibatnya pengurutan sebagai teks tidak sesuai urutan penerbitan — .10 mendahului .9. Setiap layar dan laporan yang mengurutkan berdasarkan nomor klaim harus menyadarinya.

- Tahun diambil dari SYSDATE, yaitu tanggal server basis data — bukan tanggal kejadian dan

bukan tanggal registrasi. Klaim yang diterbitkan di sekitar pergantian tahun mengambil tahun dari jam server, bertaut dengan R-12 (pergeseran zona waktu) dan dengan penyesuaian 7 jam pada ADR-0017 butir 3.

- Pengurutan berdasarkan nomor klaim tidak bermakna kronologis lintas kedua format.

- Pihak luar — koasuransi, reasuransi, broker — akan menerima dua bentuk nomor dari perusahaan

yang sama, dan sebagian sistem mereka mungkin memvalidasi formatnya.

- Titik sebagai pemisah lebih rawan daripada tanda hubung pada perkakas yang memperlakukan titik

sebagai pemisah ekstensi berkas atau pemisah desimal — khususnya saat nomor klaim dipakai sebagai nama berkas atau ditempel ke lembar kerja.

Risiko yang diterima secara sadar

- Segmen xxxx bertambah lebar seiring waktu; tidak ada batas panjang yang ditetapkan, sehingga

kolom penyimpan dan bidang tampilan harus disiapkan longgar sejak awal.

- Sequence adalah satu-satunya pengecualian dialek yang disengaja; ia harus diuji di dua mesin

database, bukan satu.

- Sintaks work owner dipakai apa adanya. Catatan netral: pada TO_CHAR, format 'RR'

menghasilkan dua digit tahun yang identik dengan 'YY' — perbedaan perilaku RR hanya berlaku saat menafsirkan masukan (TO_DATE), bukan saat mengeluarkan teks.

Pertanyaan terbuka

- Apakah sequence direset setiap awal tahun? Bila tidak, nomor urut terus bertambah melewati

pergantian tahun (PNCN.26.8125 → PNCN.27.8126) dan segmen tahun menjadi penanda, bukan penghitung per tahun. Bila ya, nomor mulai dari 1 tiap tahun. Keduanya sah; pilihannya mengubah cara nomor dibaca orang. Pemilik: Work Owner. Menghalangi penyelesaian tiket B-2.

- Apakah lebar segmen terakhir perlu dibuat tetap (mis. TO_CHAR(seq.NEXTVAL,'FM0000')) agar

pengurutan teks benar? Pemilik: Work Owner. Sampai dijawab, sintaks yang ditetapkan dipakai apa adanya.

- Apakah pihak luar (reasuransi, broker, BPPDAN) perlu diberi tahu perubahan format sebelum klaim

pertama terbit dari sistem baru? Pemilik: Work Owner.

0010 — Simpan dokumen lewat satu jalur API storage internal; database hanya menyimpan metadata

| Status | Accepted |
| --- | --- |
| Tanggal keputusan | 2026-09-07 |
| Tanggal dokumen | 2026-09-14 |
| Sifat | retrospective |
| Pemilik keputusan | Work Owner |
| Jejak bukti | D-16 · Activity/​UploadDocumentToGoogleStorage-​Act.​xml:​1849 · DATAPEGA.​PC_​LINK_​ATTACHMENT · docs/​verifikasi-​bukti-​adr.​md §3, §14.2 |
| Terkait | ADR-0004, ADR-0026, modul S-1 |

Konteks

Sistem lama menyimpan dokumen klaim lewat tiga mekanisme berbeda yang tumbuh berurutan, dan ketiganya masih hidup bersamaan. Akibatnya tidak ada satu tempat pun yang menjawab "di mana dokumen klaim ini berada" tanpa memeriksa ketiganya.

Satu koreksi penting atas analisis awal: Activity/UploadDocumentToGoogleStorage-Act.xml bukan mekanisme keempat. Rule itu tidak memiliki satu pun <pyMethod> dan mendelegasikan seluruh kerjanya lewat Call InsertDokumenPNC (:1849) — namanya menyesatkan, perilakunya tidak. Hitungan tiga mekanisme pada D-16 benar.

Opsi yang dipertimbangkan

- Satu jalur lewat API storage internal Sinarmas yang sudah berjalan; database hanya menyimpan metadata.

- Simpan berkas di database sebagai BLOB — satu tempat, satu transaksi.

- Simpan di filesystem bersama milik aplikasi.

- Pertahankan ketiga mekanisme yang ada.

Keputusan

Dokumen disimpan lewat API storage internal Sinarmas yang sudah berjalan. Database aplikasi hanya menyimpan metadata dan referensi: ID gambar, URL, masa berlaku, dan kategori.

Ketiga mekanisme yang ada disatukan menjadi satu jalur. Tidak ada modul yang boleh menulis dokumen dengan cara lain.

Rationale

Menyimpan berkas di database (opsi 2) memindahkan beban penyimpanan ke tempat yang paling mahal untuk di-backup dan direplikasi, pada sistem yang datanya sudah puluhan juta baris (D-10).

Filesystem bersama (opsi 3) menuntut storage bersama antar dua instans aplikasi (D-27) — komponen infrastruktur tambahan yang bertentangan dengan D-08.

API storage internal sudah ada, sudah dipakai, dan sudah punya pemilik. Memakainya menghapus seluruh kelas persoalan penyimpanan berkas dari lingkup proyek ini.

Konsekuensi

Positif

- Satu jalur, satu tempat mencari, satu tempat memperbaiki.

- Database tetap ramping dan cepat di-backup.

- Aplikasi tetap stateless — prasyarat D-27.

Negatif / utang teknis

- Penyimpanan dokumen menjadi ketergantungan runtime pada sistem lain. Bila API storage mati,

unggah dokumen berhenti meski seluruh aplikasi sehat.

- Tidak ada atomisitas antara dokumen dan metadata. Berkas tersimpan di sistem lain sementara

barisnya di database, sehingga selalu mungkin terjadi berkas yatim (tersimpan tanpa metadata) atau metadata yatim (baris tanpa berkas). Mekanisme pembersihannya harus dirancang dan belum ada.

- Dokumen lama tersebar di tiga mekanisme. Menyatukan jalur tulis tidak menyatukan data yang

sudah ada; pembacaan harus tetap menjangkau ketiganya sampai ada migrasi data dokumen — pekerjaan yang belum dijadwalkan.

- Soft delete (ADR-0012) tidak berlaku pada berkas di sistem lain. Menghapus metadata tidak

menghapus berkasnya, dan itu keputusan tersendiri yang belum diambil.

Risiko yang diterima secara sadar

- Kontrak API storage internal dimiliki tim lain dan dapat berubah di luar kendali proyek ini.

- Masa berlaku URL yang disimpan sebagai metadata berarti referensi dokumen dapat kedaluwarsa;

perilaku saat itu terjadi belum ditentukan.

Pertanyaan terbuka

- Bagaimana dokumen lama pada tiga mekanisme lama diperlakukan — dimigrasikan, atau dibaca di

tempatnya selamanya? Pemilik: Work Owner. Menghalangi penyelesaian tiket S-1.

- Saat metadata dokumen dihapus secara soft delete, apakah berkas di storage ikut dihapus?

Pemilik: Work Owner + Compliance.

- Berapa masa berlaku URL dokumen, dan apa yang terjadi setelah lewat? Pemilik: Tim pemilik API

storage.

0011 — Bangun pembuatan PDF, Excel, dan CSV di dalam aplikasi Go

| Status | Accepted |
| --- | --- |
| Tanggal keputusan | 2026-09-07 |
| Tanggal dokumen | 2026-09-14 |
| Sifat | retrospective |
| Pemilik keputusan | Work Owner |
| Jejak bukti | D-11, D-10 · 56 Report Definition · 78 activity laporan · pyMaxRecords=500 pada 54 dari 56 laporan (T-12) |
| Terkait | ADR-0001, ADR-0002, modul S-2, S-7, U-5 |

Konteks

Laporan adalah bagian besar aplikasi ini: 56 Report Definition dan 78 activity yang melayaninya. Di sistem lama, pembuatan PDF dan Excel dikerjakan engine reporting Pega — komponen yang lenyap bersama platformnya.

Dua temuan Fase 1 membentuk keputusan ini:

- pyMaxRecords=500 pada 54 dari 56 laporan. Laporan yang ada hari ini dibatasi 500 baris,

bukan karena kebutuhan bisnis melainkan karena batas klipboard Pega.

- OFFSET nol kemunculan di seluruh export (T-12). Tidak ada laporan yang benar-benar

memaginasi hasil besar; yang ada adalah pemotongan pada 500 baris.

Artinya: kebutuhan export bervolume besar belum pernah benar-benar dilayani sistem lama, dan membangunnya di sistem baru adalah penambahan kemampuan, bukan penyalinan.

Opsi yang dipertimbangkan

- Bangun sendiri di dalam aplikasi Go memakai pustaka pembuat PDF/Excel.

- Pakai tools BI eksternal (Metabase, Superset, atau sejenisnya).

- Pakai engine reporting berbayar yang dipasang terpisah.

Keputusan

Pembuatan PDF, Excel, dan CSV diimplementasikan sendiri di dalam aplikasi Go. Tidak memakai engine reporting Pega maupun tools BI eksternal.

Export bervolume besar ditangani dengan cara yang tidak membebani transaksi — dialirkan (streaming), bukan disusun seluruhnya di memori lebih dulu.

Rationale

Tools BI eksternal menambah satu komponen yang harus dipasang, diamankan, dan diberi hak akses ke database — bertentangan dengan D-08 dan menambah permukaan yang harus dipelihara tim kecil.

Laporan di aplikasi ini bukan laporan analitis bebas bentuk; ia adalah 56 laporan dengan bentuk tetap yang sudah diketahui. Kebutuhan seperti itu dilayani kode biasa dengan baik, tanpa engine.

Membangun sendiri juga menjaga otorisasi tetap di satu tempat: laporan melewati pemeriksaan izin yang sama dengan layar (ADR-0023), bukan jalur terpisah yang mudah terlupakan.

Konsekuensi

Positif

- Tidak ada komponen tambahan di produksi.

- Otorisasi laporan memakai mekanisme yang sama dengan seluruh aplikasi.

- Batas 500 baris dapat dihapus — laporan akhirnya dapat melayani permintaan yang sebenarnya.

Negatif / utang teknis

- Tata letak PDF harus dibangun satu per satu. Untuk 56 laporan, ini pekerjaan besar yang

mudah diremehkan, dan seluruhnya harus cocok dengan keluaran lama agar lolos gerbang 1.

- Permintaan perubahan laporan menjadi permintaan perubahan kode, bukan konfigurasi. Pengguna

bisnis kehilangan kemampuan mengubah laporan sendiri — bila selama ini mereka memilikinya.

- Export besar di satu instans memakan memori dan CPU yang sama dengan pelayanan transaksi

(ADR-0001). Tanpa pembatasan, satu export dapat memperlambat seluruh pengguna.

- Menghapus batas 500 baris adalah perubahan perilaku, bukan pemeliharaan. Laporan yang dulu

terpotong kini utuh — hasilnya berbeda, dan uji kesetaraan akan menandainya sebagai selisih.

Risiko yang diterima secara sadar

- Pustaka PDF di ekosistem Go tidak sematang engine reporting komersial; sebagian tata letak rumit

mungkin menuntut kompromi visual.

- Volume sebenarnya yang diminta pengguna tidak diketahui, karena selama ini selalu terpotong

di 500 baris. Rancangan kapasitas dibuat tanpa data historis yang sahih.

Pertanyaan terbuka

- Berapa baris maksimum yang wajib dilayani satu export? Pemilik: Work Owner. Tanpa angka ini,

S-2 tidak dapat dinyatakan selesai secara terukur.

- Apakah export besar dijalankan serentak dengan permintaan pengguna, atau diantrekan dan

diberitahukan saat selesai? Pemilik: Work Owner + Lead Engineer.

- Apakah keluaran PDF wajib identik secara visual dengan keluaran Pega, atau cukup identik secara

isi? Pemilik: Work Owner. Ini menentukan kriteria kelulusan gerbang 1 untuk S-2.

0012 — Terapkan soft delete menyeluruh; tidak ada penghapusan fisik data bernilai bisnis

| Status | Accepted |
| --- | --- |
| Tanggal keputusan | 2026-09-13 |
| Tanggal dokumen | 2026-09-14 |
| Sifat | retrospective |
| Pemilik keputusan | Work Owner |
| Jejak bukti | D-66 (menyupersede D-65), D-28, D-62 · RDB List/​UpdateLogServiceClaim-​SQL.​xml:​27 · RDB List/​InsertClaimPNC-​SQL.​xml:​77 · Database/​PEGA_​CONVERT_​JSONKLAIM_​PNC.​prc:​492-​503 |
| Terkait | ADR-0013, ADR-0026, ADR-0027, modul B-2, S-5, S-8 |

Konteks

Sistem lama menghapus baris secara fisik di banyak tempat — termasuk pada tabel lognya sendiri:

| Operasi | Objek | berkas:baris |
| --- | --- | --- |
| UPDATE | pooldata.​claim_​service_​log | RDB List/​UpdateLogServiceClaim-​SQL.​xml:​27 |
| DELETE | POOLDATA.​JSON_​KLAIM_​LOG | RDB List/​InsertClaimPNC-​SQL.​xml:​77 |
| UPDATE | T_LOGINCOAS | RDB List/​BrowseOldEmailCoas-​SQL.​xml:​69 |
| UPDATE | pooldata.​mst_​login_​surveyor | RDB List/​UpdateMasterLoginSurvey-​SQL.​xml:​9 |
| RDB-DELETE · OBJ-DELETE | berbagai | 12 step di 7 activity · 2 step di 2 activity |

Log yang dapat diubah dan dihapus bukan log. Ini bertabrakan langsung dengan D-28, yang menetapkan jejak audit bersifat append-only.

D-65 semula mencatat jawaban "sama dengan sistem lama" dan mengusulkan pemisahan tiga kelas

data sebagai jalan keluar. Work Owner merevisi jawabannya sebelum usulan itu disetujui, dan revisi itulah yang menjadi D-66.

Opsi yang dipertimbangkan

- Soft delete di mana pun — tidak ada DELETE fisik pada data bernilai bisnis.

- Hard delete untuk data tertentu yang disebutkan Work Owner.

- Sama dengan sistem lama.

Keputusan

Soft delete berlaku menyeluruh. Tidak ada DELETE fisik pada data bernilai bisnis di sistem baru. Penghapusan dinyatakan lewat penanda — kolom flag beserta waktu dan pelakunya — bukan lewat pembuangan baris.

Seluruh operasi UPDATE/DELETE pada tabel log di atas tidak dibawa ke sistem baru.

ADR ini menyupersede D-65. Pemisahan tiga kelas data yang diusulkan D-65 tidak diperlukan dan tidak dipakai.

Rationale

Dengan tidak adanya penghapusan fisik, jejak audit append-only (D-28) dan kebijakan penghapusan berdiri di atas prinsip yang sama — pertentangan yang membuat D-65 rumit hilang dengan sendirinya.

Ini juga satu-satunya kebijakan yang konsisten dengan T-14: perubahan nilai uang klaim di sistem lama tidak punya jejak audit sama sekali. Menambahkan jejak audit sambil tetap mengizinkan penghapusan fisik akan menghasilkan jejak yang tetap bisa dihilangkan.

Konsekuensi

Positif

- Tidak ada data bernilai bisnis yang dapat hilang tanpa jejak.

- Jejak audit (ADR-0026) menjadi kontrol yang benar-benar mengikat — penting karena D-59

menghapus pemisahan tugas, sehingga audit adalah satu-satunya kontrol pengimbang.

- Retensi data menjadi keputusan kebijakan (D-62), bukan efek samping operasi harian.

Negatif / utang teknis

- Setiap kueri harus menyaring baris yang ditandai terhapus. Satu kueri yang lupa

menyaringnya akan menampilkan data yang seharusnya hilang — kelas cacat baru yang tidak ada di sistem lama.

- Tabel tumbuh permanen. Dengan data historis puluhan juta baris (D-10), indeks dan rencana

eksekusi harus dirancang menyadari adanya baris mati.

- Pola hapus-lalu-sisip-ulang tidak dapat dipertahankan. Database/PEGA_CONVERT_JSONKLAIM_PNC.prc:492-503

menghapus 12 tabel milik satu klaim lalu menyisipkan ulang seluruh pohonnya sebagai mekanisme idempotensi. Penggantinya belum diputuskan — ADR-0013.

- Keunikan kunci alami menjadi rumit: baris yang "terhapus" masih menempati nilai kuncinya.

Risiko yang diterima secara sadar

- Uji kesetaraan tidak boleh membandingkan jumlah baris. Soft delete tidak mengubah hasil yang

dilihat pengguna, tetapi mengubah isi tabel. Perkakas S-8 membandingkan hasil kueri sesuai aturan bisnis; perbandingan berbasis COUNT(*) akan selalu berbeda dan bukan indikasi cacat.

- Soft delete tidak ditambahkan ke daftar perbaikan sadar D-49 (ADR-0017), karena ia

mengubah cara penyimpanan, bukan hasil yang terlihat.

- Dua tabel pada blok konversi (T_DLALIST, T_PLALIST) **sudah berpotensi menduplikasi baris

hari ini** — delete-nya dikomentari di :497, :498 sementara insert-nya tetap aktif di :1296, :1325. Cacat itu sudah ada sebelum keputusan ini.

Pertanyaan terbuka

- Siapa yang berwenang melihat data yang sudah ditandai terhapus, dan lewat layar apa? Pemilik:

Work Owner. Tanpa ini, soft delete hanya menyembunyikan data tanpa manfaat pemulihan.

- Apakah ada titik waktu ketika baris bertanda terhapus benar-benar dibuang (arsip atau purge),

mengikuti D-62? Pemilik: Work Owner + Compliance.

0013 — Tentukan pengganti pola hapus-lalu-sisip-ulang pada konversi klaim

| Status | Proposed |
| --- | --- |
| Tanggal keputusan | — |
| Tanggal dokumen | 2026-09-14 |
| Sifat | retrospective |
| Pemilik keputusan | Work Owner + Lead Engineer |
| Jejak bukti | D-66 · Database/​PEGA_​CONVERT_​JSONKLAIM_​PNC.​prc:​492-​503, :497, :498, :1296, :1325 |
| Terkait | ADR-0012, ADR-0007, ADR-0027, modul B-2 |

Belum diputuskan. Berkas ini memuat konteks, opsi, dan konsekuensi masing-masing opsi — tanpa bagian Keputusan. Jangan dijadikan dasar implementasi.

Konteks

Sistem lama menjamin konversi klaim dapat diulang tanpa menggandakan data dengan cara yang paling langsung: menghapus dulu, lalu menyisipkan ulang.

Database/PEGA_CONVERT_JSONKLAIM_PNC.prc:492-503 menghapus 12 tabel milik satu klaim,

kemudian menyisipkan ulang seluruh pohon datanya.

Pola itu bergantung pada penghapusan fisik, sementara ADR-0012 menetapkan tidak ada penghapusan fisik pada data bernilai bisnis. Keduanya tidak dapat berlaku bersamaan.

Ada cacat yang sudah berjalan hari ini dan harus ikut ditutup oleh apa pun penggantinya: pada dua tabel — T_DLALIST dan T_PLALIST — baris DELETE-nya sudah dikomentari (:497, :498) sementara INSERT-nya tetap aktif (:1296, :1325). Artinya konversi ulang pada kedua tabel itu sudah berpotensi menduplikasi baris sekarang, sebelum perubahan apa pun dilakukan.

Opsi yang dipertimbangkan

**Opsi 1 — Upsert berbasis kunci alami.** Setiap baris dikenali dari kunci bisnisnya (misalnya nomor klaim + objek + coverage + urutan); konversi ulang memperbarui baris yang sudah ada dan menyisipkan yang belum.

- Menjaga jumlah baris tetap sama dengan sistem lama, sehingga uji kesetaraan lebih mudah dibaca.

- Menuntut kunci alami yang benar-benar unik pada ke-12 tabel — dan keunikan itu belum

diverifikasi. Bila ada tabel tanpa kunci alami, opsi ini tidak dapat dipakai di sana.

- Tidak menyimpan riwayat: hasil konversi sebelumnya tertimpa.

Opsi 2 — Versioning dengan penanda baris aktif. Konversi ulang menyisipkan generasi baru dan menandai generasi sebelumnya tidak aktif.

- Konsisten penuh dengan ADR-0012 dan ADR-0026: tidak ada yang hilang, semua perubahan terjejak.

- Menggandakan pertumbuhan 12 tabel setiap kali konversi diulang, di atas data historis

puluhan juta baris (D-10).

- Setiap kueri pembaca ke-12 tabel harus menyaring baris aktif — 12 tabel × seluruh pembacanya.

Opsi 3 — Konversi sekali saja, pengulangan dilarang. Klaim yang sudah dikonversi tidak boleh dikonversi ulang; koreksi ditempuh lewat jalur perbaikan data biasa.

- Paling sederhana dan paling murah.

- Menghapus kemampuan yang ada sekarang. Bila konversi ulang ternyata dipakai operasional untuk

memperbaiki klaim bermasalah, opsi ini memutus jalan itu — dan seberapa sering pengulangan benar-benar terjadi belum diketahui.

Konsekuensi bila dibiarkan tidak diputuskan

- Tiket B-2 tidak dapat ditulis lengkap. Kriteria penerimaan untuk konversi ulang tidak

dapat dirumuskan tanpa mengetahui pola penggantinya.

- Cacat duplikasi pada T_DLALIST dan T_PLALIST tetap terbuka, baik di sistem lama maupun baru.

- Uji kesetaraan S-8 untuk B-2 tidak dapat dirancang, karena perilaku yang dibandingkan belum

ditentukan.

Pertanyaan terbuka

- Seberapa sering konversi ulang benar-benar dijalankan di produksi, dan untuk keperluan apa? Pemilik: Work Owner. Jawaban ini menentukan apakah Opsi 3 layak dipertimbangkan sama sekali.

- Apakah ke-12 tabel punya kunci alami yang unik? Pemilik: DBA + Lead Engineer. Menentukan apakah Opsi 1 dapat dipakai seragam atau hanya sebagian.

- Apakah riwayat hasil konversi sebelumnya perlu disimpan? Pemilik: Work Owner + Compliance. Bila ya, hanya Opsi 2 yang memenuhi.

- Duplikasi T_DLALIST/T_PLALIST yang sudah terjadi hari ini — apakah datanya perlu dibersihkan sebelum migrasi? Pemilik: Work Owner + DBA.

7. Kelompok C — Aturan Bisnis Bernilai Uang dan Kewenangan

Keputusan yang langsung menentukan berapa nilai sebuah klaim, siapa yang berwenang menyetujuinya, dan bagaimana pekerjaan dibagikan. Kelompok paling sensitif dalam dokumen ini.

| # | Judul | Status |
| --- | --- | --- |
| 0014 | Hitung jenjang komite secara kumulatif menurut ambang bawah, dengan pita nilai hanya di Non-MBU | Accepted |
| 0015 | Konversi mata uang memakai kurs tanggal kejadian; tolak klaim bila kurs tidak ditemukan | Accepted |
| 0016 | Simpan nilai uang presisi penuh; validasi total spreading dengan toleransi empat desimal | Accepted |
| 0017 | Perbaiki sembilan cacat aturan uang; replikasi satu yang perilakunya memang benar | Accepted |
| 0018 | Pertahankan empat konsep status, masing-masing dengan nama yang tidak dapat tertukar | Accepted |
| 0019 | Pertahankan Worklist dan Workbasket; bangun ulang router sebagai aturan routing | Accepted |
| 0020 | Pertahankan dua basis perhitungan TAT untuk keperluan yang berbeda | Accepted |

0014 — Hitung jenjang komite secara kumulatif menurut ambang bawah, dengan pita nilai hanya di Non-MBU

| Status | Accepted |
| --- | --- |
| Tanggal keputusan | 2026-09-11 (D-47, D-52), 2026-09-14 (D-70) |
| Tanggal dokumen | 2026-09-14 |
| Sifat | retrospective |
| Pemilik keputusan | Work Owner |
| Jejak bukti | D-47, D-52, D-70, D-14 · Activity/​SetListComiteeClaimPerObjAdj-​Act.​xml:​16456-​16459, :16501 · When/​IsKomiteLoop-​When.​xml · RDB List/​EmailKomiteBerjenjang_​sql-​SQL.​xml:​52 · Database/​emailkomite.​csv |
| Terkait | CONTEXT.md#Jenjang-Kumulatif, CONTEXT.md#Pita-Nilai-Komite, ADR-0017, ADR-0027, modul B-7 |

Konteks

Komite menyetujui nilai klaim secara berjenjang. Cara jumlah jenjang ditentukan tidak terdokumentasi di mana pun dan hanya dapat dibaca dari kode.

Mekanismenya, terverifikasi:

| Bukti | Isi |
| --- | --- |
| Activity/​SetListComiteeClaimPerObjAdj-​Act.​xml:​16456-​16459 | childPageKomite.​KomiteLoop := TempRDBSearchEmailKomite.​pxResultCount |
| When/​IsKomiteLoop-​When.​xml | .AcceptStatus = "1" dan .KomiteCount <= .KomiteLoop |

Jumlah jenjang persetujuan sama dengan jumlah baris yang dikembalikan kueri. Dan kueri itu menyaring hanya dengan ambang bawah:

... AND LIMIT_BOTTOM <= {tempAdj.ConvertAdjustmentValue}

LIMIT_BOTTOM muncul di 11 SQL rule; LIMIT_TOP muncul di 0. Batas atas tercatat di

master tetapi tidak pernah dipakai menyaring — itulah sebabnya hasilnya banyak baris, bukan satu.

Dari 17 kueri yang membaca EMAILKOMITE, hanya 4 yang memfilter TYPE_KOMITE. Jalur utama PA (EmailKomiteBerjenjangPA_sql-SQL.xml:5) dan Travel (EmailKomiteBerjenjangTravel_sql-SQL.xml:103) tidak memfilternya — dan isi master menjelaskan mengapa:

| Lini | Ambang bawah per jenjang | TYPE_KOMITE |
| --- | --- | --- |
| NONMBU | 0 · 50.000.001 | 1 · 1 |
| NONMBU | 100.000.001 · 500.000.001 · 1.000.000.001 | 2 · 2 · 2 |
| PA | 0 · 10.000.001 · 50.000.001 · 100.000.001 | 2 · 1 · 1 · 2 |
| TRAVEL | 0 · 50.000.001 · 100.000.001 | 1 · 1 · 1 |

Pada Non-MBU, TYPE_KOMITE memang memisahkan pita nilai. Pada PA ia berselang-seling menaiki tangga — di sana ia membedakan jalur PA reguler dari PA TKI (EmailKomiteBerjenjangPATKI_sql-SQL.xml:82 mematok type_komite='2'), bukan pita nilai.

Opsi yang dipertimbangkan

- Rentang tertutup LIMIT_BOTTOM <= nilai <= LIMIT_TOP — satu jenjang per klaim.

- Hanya batas bawah, dengan aturan "DEGREE tertinggi yang memenuhi menang".

- Kumulatif — seluruh jenjang yang memenuhi harus menyetujui, LIMIT_TOP menjadi validasi integritas master.

- Untuk filter pita: berlaku seragam di semua lini, atau per lini sesuai kuerinya hari ini.

Keputusan

Model kumulatif dipertahankan. Jumlah jenjang persetujuan = jumlah baris EMAILKOMITE yang memenuhi LIMIT_BOTTOM <= nilai klaim (ditambah filter STS_ADJ, STS_AKTIF, TYPE_BUSINESS), diurutkan DEGREE.

LIMIT_TOP dipakai sebagai validasi integritas master data, bukan untuk memilih baris: sistem baru menolak master yang rentangnya tumpang tindih atau berlubang antar DEGREE dalam satu

TYPE_BUSINESS + TYPE_KOMITE.

Filter pita nilai (TYPE_KOMITE) berlaku khusus lini Non-MBU (D-70). Di sana pita dipilih lebih dulu — ≤ Rp 100.000.000 → 1, di atasnya → 2 — lalu akumulasi berjalan di dalam pita itu saja. Di lini lain tidak ada langkah pendahuluan; akumulasi berjalan atas seluruh jenjang lini tersebut, persis seperti kuerinya hari ini.

D-70 membatasi cakupan D-52, tidak membatalkannya: isi D-52 tetap benar untuk Non-MBU.

Rationale

Menerapkan rentang tertutup akan mengembalikan tepat satu baris → KomiteLoop = 1 → hanya satu jenjang persetujuan berapa pun nilai klaim, menghapus penjenjangan yang menjadi inti D-14 dan

BRD §11.4.

Menyeragamkan filter pita ke semua lini terbukti lebih buruk lagi. Dihitung dari master:

| Kasus | Perilaku sistem lama | Bila pita disaring seragam |
| --- | --- | --- |
| PA Rp 5.000.000 | 1 penyetuju | 0 penyetuju — klaim mandek |
| PA Rp 75.000.000 | 3 penyetuju | 2 penyetuju |
| PA Rp 150.000.000 | 4 penyetuju | 2 penyetuju |
| Travel Rp 150.000.000 | 3 penyetuju | 0 penyetuju — klaim mandek |
| Non-MBU seluruh nilai | — | tidak berubah |

Dua kasus menghasilkan klaim tanpa penyetuju sama sekali. Itu perubahan perilaku, bukan perbaikan, dan melanggar P-5.

Konsekuensi

Positif

- Perilaku sistem lama dipertahankan persis di setiap lini, sehingga gerbang 1 B-7 dapat

dijalankan tanpa pengecualian.

- Penjenjangan menjadi terdokumentasi untuk pertama kalinya.

- LIMIT_TOP yang selama ini mati mendapat kegunaan nyata: menjaga master tetap konsisten saat

diisi.

Negatif / utang teknis

- Satu kolom memikul dua arti berbeda. TYPE_KOMITE berarti pita nilai di Non-MBU dan varian

jalur di PA. Pemisahannya menjadi dua kolom dipertimbangkan dan tidak diambil, sehingga arti gandanya wajib didokumentasikan di model data baru.

- Validasi LIMIT_TOP hanya dapat dijalankan per lini, tidak lintas lini — karena tangga PA

memang tidak tersusun menurut pita.

- Aturan penjenjangan berbeda antarlini membuat B-7 tidak dapat ditulis sebagai satu model

tunggal; ia adalah beberapa model yang berbagi mekanisme.

- Jumlah penyetuju bergantung penuh pada isi master. Satu baris master yang salah mengubah

kewenangan persetujuan tanpa ada perubahan kode.

Risiko yang diterima secara sadar

- Kerangka pertanyaan atas mekanisme ini pernah salah dua kali selama analisis (Q12 dan Q32).

Ia mudah disalahpahami, dan setiap perubahan di masa depan berisiko mengulang kesalahan yang sama.

- Dua kueri jalur Simasnet memakai dbms_random.value dalam pemilihan komite; jalur utama

memakai ORDER BY DEGREE dan deterministik. Ketidakseragaman ini dibawa apa adanya.

Pertanyaan terbuka

- Belum terverifikasi: tiga kueri yang memfilter TYPE_KOMITE secara dinamis —

EmailKomiteBerjenjang_sql (Activity/SetEmailKomite-Act.xml), EmailKomiteAdjuster_sql (Activity/SetEmailKomiteAdjuster-Act.xml), EmailKomiteSalvage_sql (Activity/SetEmailKomiteSalvage-Act.xml) — menerima nilainya dari pemanggil lewat tempAdj.pyMemo dan tempAdj.AcceptedNo. Lini apa saja yang benar-benar melewati ketiga kueri itu belum ditelusuri sampai ke sumber nilainya. Pemilik: Lead Engineer. Ini bagian Definition of Ready tiket B-7 dan B-12.

- Apakah TYPE_KOMITE kelak dipecah menjadi dua kolom saat master diisi ulang di F-4?

Pemilik: Work Owner.

0015 — Konversi mata uang memakai kurs tanggal kejadian; tolak klaim bila kurs tidak ditemukan

| Status | Accepted |
| --- | --- |
| Tanggal keputusan | 2026-09-11 |
| Tanggal dokumen | 2026-09-14 |
| Sifat | retrospective |
| Pemilik keputusan | Work Owner |
| Jejak bukti | D-48, R-19 · Database/​GETCURRENCYSTANDARD.​fnc:​3, :14, :20-22 · m_​currencystandard |
| Terkait | CONTEXT.md#Kurs-Standar, ADR-0014, ADR-0017, ADR-0027, modul B-2, B-5 |

Konteks

Nilai klaim dalam valuta asing dikonversi ke Rupiah sebelum dibandingkan dengan ambang komite (ADR-0014) dan sebelum masuk laporan. Basis kurs karenanya menentukan berapa banyak orang yang harus menyetujui sebuah klaim — bukan sekadar angka tampilan.

Fungsi konversi yang ada, Database/GETCURRENCYSTANDARD.fnc, memakai kurs hari eksekusi, dan pada jalur tertentu (:20-22) mengembalikan 1 ketika kurs tidak ditemukan. Nilai 1 berarti satu satuan valuta asing dihitung setara satu Rupiah: klaim bernilai besar menyusut menjadi kecil, lalu lolos tanpa komite.

Kegagalan itu senyap. Tidak ada galat, tidak ada catatan, dan hasilnya tampak seperti angka wajar.

Opsi yang dipertimbangkan

- Kurs pada tanggal kejadian, tolak bila tidak ditemukan.

- Kurs hari eksekusi — sama dengan sistem lama.

- Kurs tanggal kejadian, dengan nilai bawaan bila kurs tidak ada.

Keputusan

Konversi ke IDR memakai kurs yang berlaku pada tanggal kerugian, bukan kurs hari eksekusi.

Bila kurs untuk mata uang dan tanggal itu tidak ditemukan, transaksi ditolak dengan galat eksplisit yang menyebutkan mata uang dan tanggalnya. Tidak ada nilai bawaan, dan tidak ada kurs pengganti.

Rationale

Klaim dinilai menurut keadaan pada saat kejadian — sama seperti polis dibekukan pada saat registrasi (ADR-0006). Memakai kurs hari eksekusi membuat nilai Rupiah sebuah klaim berubah hanya karena prosesnya terlambat, dan dengan itu mengubah jenjang komite yang harus menyetujuinya.

Nilai bawaan 1 adalah bentuk terburuk dari kegagalan senyap: ia mengubah klaim besar menjadi kecil tepat pada titik yang menentukan kewenangan persetujuan. Menolak secara eksplisit menukar kesalahan yang tak terlihat dengan gangguan yang terlihat — dan gangguan yang terlihat dapat diperbaiki.

Konsekuensi

Positif

- Nilai Rupiah sebuah klaim menjadi stabil: tidak berubah karena keterlambatan proses.

- Jenjang komite menjadi konsisten dan dapat diulang hasilnya.

- Kegagalan data kurs menjadi terlihat, bukan tersembunyi di balik angka yang tampak wajar.

Negatif / utang teknis

- Uji kesetaraan akan menampilkan selisih pada seluruh data historis valuta asing, karena

laporan lama memakai kurs hari eksekusi. Selisih ini wajib dinyatakan lebih dulu sebagai perbaikan yang direncanakan (ADR-0017), bukan ditemukan sebagai kejutan saat pengujian.

- Klaim valuta asing yang dulu lolos kini dapat ditolak sampai kursnya dilengkapi. Ini

perbaikan yang diinginkan, tetapi berdampak operasional dan perlu disiapkan sebelum gerbang 1 dijalankan.

- Master kurs menjadi data kritis: kelengkapannya per tanggal kini menentukan apakah klaim dapat

diproses sama sekali. Proses pengisiannya — siapa, kapan, dari sumber apa — belum ada.

- Klaim dengan tanggal kejadian jauh di masa lalu menuntut kurs historis yang mungkin tidak

pernah tercatat.

Risiko yang diterima secara sadar

- Penolakan pada saat kurs tidak tersedia dapat menghentikan pemrosesan klaim di jam kerja, dan

pemulihannya bergantung pada pihak yang mengisi master kurs.

- Perubahan basis kurs mengubah nilai historis dalam laporan; angka lama dan baru untuk klaim yang

sama tidak akan cocok.

Pertanyaan terbuka

- Isi tabel m_currencystandard belum ada di repo — masih diminta ke DBA (R-19). Tanpa itu

B-5 tidak dapat diuji. Pemilik: DBA.

- Siapa yang mengisi kurs harian dan dari sumber apa (Bank Indonesia, kurs korporat, atau lain)?

Pemilik: Work Owner. Menghalangi penyelesaian tiket F-4.

- Bagaimana klaim yang tertolak karena kurs kosong diperlakukan — ditahan dan diproses ulang

otomatis, atau dikembalikan ke petugas? Pemilik: Work Owner.

0016 — Simpan nilai uang presisi penuh; validasi total spreading dengan toleransi empat desimal

| Status | Accepted |
| --- | --- |
| Tanggal keputusan | 2026-09-11 |
| Tanggal dokumen | 2026-09-14 |
| Sifat | retrospective |
| Pemilik keputusan | Work Owner |
| Jejak bukti | D-51, D-49 · Activity/​InputRegister_​act-​Act.​xml:​13183 |
| Terkait | CONTEXT.md#Spreading, ADR-0014, ADR-0017, modul B-4, B-5 |

Konteks

Spreading reasuransi membagi risiko sebuah klaim menjadi beberapa bagian yang totalnya harus 100%. Sistem lama memvalidasinya begini:

@contains(local.totalspreading, 100.0) || local.totalspreading == 100 || @contains(local.totalspreading, 99.99)

Activity/InputRegister_act-Act.xml:13183

Ini pencocokan substring, bukan perbandingan numerik (T-3). Akibatnya total 199.99 dan

1100.0 ikut lolos — keduanya memuat potongan teks yang dicari — sementara maksud aturannya

adalah "mendekati seratus". Tidak ada pembulatan sama sekali dalam perhitungannya.

Persoalan kedua: sampai berapa desimal nilai uang disimpan, dan kapan dibulatkan. Pembulatan per langkah perhitungan menumpuk selisih; pembulatan saat menyimpan menghilangkan informasi secara permanen.

Opsi yang dipertimbangkan

- Bulatkan saat menyimpan, sehingga angka tersimpan sama dengan angka tampil.

- Bulatkan di setiap langkah perhitungan.

- Pertahankan perilaku lama apa adanya.

- Simpan presisi penuh, bulatkan hanya saat ditampilkan.

Keputusan

Nilai uang disimpan presisi penuh. Pembulatan dilakukan hanya saat ditampilkan — tidak saat menyimpan, dan tidak per langkah perhitungan. Perbandingan terhadap ambang (termasuk ambang komite, ADR-0014) memakai nilai presisi penuh.

Total spreading reasuransi divalidasi dengan pembulatan 4 desimal dan toleransi:

ROUND(SUM(share), 4) BETWEEN 99.9999 AND 100.0001

Ini menggantikan pencocokan substring di InputRegister_act-Act.xml:13183 — butir pertama pada daftar perbaikan D-49 (ADR-0017).

Kriteria penerimaan B-4 yang langsung dapat dipakai: 100.0000 diterima · 99.9999 diterima (batas bawah) · 100.0001 diterima (batas atas) · 199.99 ditolak · 1100.0 ditolak.

Rationale

Toleransi dibutuhkan karena share reasuransi memang kerap tidak berjumlah tepat 100% setelah pembagian — itu kenyataan bisnis, bukan cacat. Yang salah pada sistem lama bukan adanya toleransi, melainkan cara toleransi itu diperiksa.

Presisi penuh saat menyimpan menjaga agar pembulatan tidak menumpuk sepanjang rantai

Estimasi → Usulan → Akseptasi → Dibayar. Membulatkan saat menyimpan berarti setiap tahap

mewarisi selisih tahap sebelumnya.

Konsekuensi

Positif

- 199.99 dan 1100.0 tidak lagi lolos validasi. Kelas cacat yang sudah berjalan tertutup.

- Nilai yang tersimpan dapat direkonsiliasi dengan sumbernya tanpa selisih pembulatan.

- Ambang komite dibandingkan terhadap angka yang sama persis setiap kali — jenjang persetujuan

menjadi dapat diulang hasilnya.

Negatif / utang teknis

- Angka tersimpan tidak selalu sama dengan angka yang dilihat pengguna. Setiap laporan,

export, dan layar harus konsisten menerapkan aturan pembulatan tampilan — dan satu tempat yang lupa akan menampilkan angka berbeda untuk data yang sama.

- Uji kesetaraan akan menemukan selisih pada data yang sebelumnya lolos: klaim historis dengan

total spreading 199.99 valid menurut sistem lama dan tidak valid menurut sistem baru. Selisih itu harus dinyatakan sebagai perbaikan yang direncanakan.

- Tipe data desimal presisi penuh menuntut kedisiplinan di seluruh lapisan — database, Go, JSON

API, dan JavaScript. Angka pecahan di JavaScript tidak presisi, sehingga nilai uang tidak boleh melewati batas itu sebagai angka.

Risiko yang diterima secara sadar

- Toleransi 99,9999–100,0001 adalah batas yang dipilih; klaim dengan total di luar batas itu

akan ditolak meski secara bisnis mungkin masih wajar.

- Pengguna yang terbiasa melihat angka bulat akan menemukan selisih tampilan pada beberapa

laporan, dan itu akan dilaporkan sebagai "bug" sebelum dipahami sebagai perbaikan.

Pertanyaan terbuka

- Berapa desimal yang dipakai pada tampilan untuk nilai Rupiah dan untuk persentase share?

Pemilik: Work Owner. Menghalangi penyelesaian tiket U-2.

- Berapa presisi yang disepakati untuk kolom uang di skema baru? Pemilik: Lead Engineer + DBA.

0017 — Perbaiki sembilan cacat aturan uang; replikasi satu yang perilakunya memang benar

| Status | Accepted |
| --- | --- |
| Tanggal keputusan | 2026-09-11 |
| Tanggal dokumen | 2026-09-14 |
| Sifat | retrospective |
| Pemilik keputusan | Work Owner |
| Jejak bukti | D-49, P-5 · lihat tabel di bawah untuk berkas:baris tiap butir |
| Terkait | ADR-0015, ADR-0016, ADR-0027, modul B-2…B-10 |

Konteks

P-5 menetapkan prinsip kesetaraan perilaku lebih dulu: sistem baru meniru sistem lama,

termasuk keanehannya, kecuali untuk perbaikan yang diputuskan secara eksplisit. Tanpa daftar perbaikan yang disepakati di muka, setiap selisih pada uji kesetaraan menjadi perdebatan tentang apakah ia cacat atau perbaikan.

Analisis Fase 1 menemukan sepuluh cacat pada aturan yang menghitung atau memvalidasi uang. Masing-masing harus diputuskan sebelum gerbang 1 dijalankan — bukan sesudahnya.

Opsi yang dipertimbangkan

- Perbaiki seluruhnya.

- Replikasi seluruhnya demi kesetaraan sempurna.

- Putuskan satu per satu, dan daftarnya mengikat uji kesetaraan.

Keputusan

Sembilan cacat diperbaiki; satu direplikasi karena perilakunya memang benar.

| # | Cacat | Bukti | Keputusan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Toleransi spreading berupa pencocokan substring; 199.99 dan 1100.0 lolos | Activity/​InputRegister_​act-​Act.​xml:​13183 | PERBAIKI (ADR-0016) |
| 2 | Ambang Rp 50 juta memakai tiga operator berbeda di tiga rule | SetEmailKomite:​1445 · SetEmailKomiteAdjuster:​968 · SetEmailKomiteSalvage:​888 | PERBAIKI — satu operator |
| 3 | Penyesuaian 7 jam diterapkan asimetris di dalam satu kondisi validasi | InputRegister_​act:​5788 + :4805 | PERBAIKI |
| 4 | Kurs mengabaikan tanggal kerugian | GETCURRENCYSTANDARD.​fnc:​3 vs :14 | PERBAIKI (ADR-0015) |
| 5 | Kurs tidak ditemukan → RETURN 1 | GETCURRENCYSTANDARD.​fnc:​22 | PERBAIKI (ADR-0015) |
| 6 | LIMIT_TOP diabaikan + tie-breaker acak | EmailKomiteBerjenjangSimasnet_​sql:​98-​99 | PERBAIKI sebagian (ADR-0014) — model kumulatif dipertahankan, LIMIT_TOP menjadi validasi master; tie-breaker acak hanya ada di 2 kueri Simasnet |
| 7 | Tanggal PLA/DLA dari pengguna dibuang, diganti SYSDATE | INSERT_​PLADLA.​prc:​67, :136, :177 | REPLIKASI — perilaku sekarang sudah benar |
| 8 | NilaiSalvage hanya ditambahkan bila baris terakhir kebetulan bertipe salvage | ValidasiSisaTSI:​817 vs :1489 | PERBAIKI — salvage selalu ditambahkan |
| 9 | INSERT_SALVAGE menulis IDSALVAGE = NULL saat update | INSERT_​SALVAGE.​prc:​47 | PERBAIKI + perlu hitungan DBA atas baris rusak |
| 10 | GETSELISIHJAM gagal → RETURN 0 jam, tak terbedakan dari nol | GETSELISIHJAM.​fnc:​22 | PERBAIKI |

Butir 7 direplikasi karena tanggal PLA/DLA memang tanggal sistem menerbitkan dokumen, bukan tanggal yang dipilih pengguna. Parameter TTGLPLADLA yang diterima lalu dibuang bukan cacat; sistem baru boleh menghapus parameter itu seluruhnya.

Rationale

Memperbaiki seluruhnya tanpa memeriksa satu per satu akan mengubah butir 7 menjadi "perbaikan" yang justru merusak: mengizinkan pengguna memilih tanggal dokumen resmi yang dikirim ke reasuransi.

Mereplikasi seluruhnya berarti membawa RETURN 1 pada kegagalan kurs ke sistem baru — cacat yang membuat klaim besar lolos tanpa komite.

Jalan tengahnya adalah satu daftar yang diputuskan di muka dan mengikat pengujian.

Konsekuensi

Positif

- Setiap selisih pada gerbang 1 punya satu dari dua jawaban yang jelas: ia salah satu dari 13

butir perbaikan, atau ia bug.

- Cacat yang paling berbahaya — kurs RETURN 1, spreading substring, IDSALVAGE = NULL —

ditutup sebelum data baru bertambah di atasnya.

- Butir 7 menjadi contoh konkret bagi tiket B-9 bahwa tidak semua keanehan adalah cacat.

Negatif / utang teknis

- Daftar perbaikan eksplisit P-5 bertambah dari 4 menjadi 13 butir. Setiap butir menambah

satu kelas selisih yang harus dijelaskan pada setiap pengujian, untuk setiap modul terdampak.

- Data historis tetap mengandung akibat cacat itu. Memperbaiki aturannya tidak memperbaiki

baris yang sudah telanjur salah — khususnya butir 9, yang menuntut hitungan DBA atas baris rusak dan kemungkinan perbaikan data.

- Uji kesetaraan menjadi lebih rumit dibaca: hasil "berbeda" tidak lagi otomatis berarti gagal.

Risiko yang diterima secara sadar

- Klaim yang dulu lolos kini dapat tertolak (butir 1, 4, 5). Ini disadari dan diterima sebagai

perbaikan, dengan dampak operasional yang harus disiapkan.

- Butir 6 hanya diperbaiki sebagian: tie-breaker acak pada dua kueri Simasnet tetap ada sampai

ada keputusan tersendiri.

Pertanyaan terbuka

- Berapa banyak baris yang rusak akibat butir 9 (IDSALVAGE = NULL), dan apakah datanya

diperbaiki sebelum migrasi? Pemilik: DBA + Work Owner. Menghalangi penyelesaian tiket B-12.

- Apakah data historis yang terdampak butir 1 (total spreading di luar toleransi) dibiarkan apa

adanya? Pemilik: Work Owner.

0018 — Pertahankan empat konsep status, masing-masing dengan nama yang tidak dapat tertukar

| Status | Accepted |
| --- | --- |
| Tanggal keputusan | 2026-09-07 (D-18), ditegaskan ulang 2026-09-14 |
| Tanggal dokumen | 2026-09-14 |
| Sifat | retrospective |
| Pemilik keputusan | Work Owner |
| Jejak bukti | D-18, D-19 · docs/​verifikasi-​bukti-​adr.​md §4 (T-5, T-6) · master status: 33 kode 1134–1166 |
| Terkait | CONTEXT.md#Status, ADR-0006, seluruh modul bisnis |

Konteks

Sistem lama membawa empat penanda status berbeda pada klaim yang sama:

| Sistem lama | Isi |
| --- | --- |
| StatusWork | posisi klaim dalam alur kerja |
| StatusClaim | status bisnis klaim — 33 kode, 1134–1166 |
| ClaimStatus | penanda biner 0/1 |
| StatusPosisi | posisi pada rangkaian tahapan progres |

Nama-nama itu hampir tidak dapat dibedakan satu sama lain: StatusClaim dan ClaimStatus berbeda hanya pada urutan kata. Kesalahan membaca keempatnya adalah sumber kekeliruan yang mudah terjadi dan sulit terdeteksi.

Dua temuan Fase 1 sempat meragukan keempatnya:

- T-5 — ClaimStatus ternyata milik ruleset GISFW, bukan Claim PNC.

- T-6 — StatusPosisi bukan properti dan hanya pernah muncul dengan satu nilai

('On Progress') pada 21 titik panggil di export.

Opsi yang dipertimbangkan

- Pertahankan keempatnya, beri nama yang jelas berbeda.

- Gabungkan menjadi lebih sedikit konsep, karena dua di antaranya tidak terbukti punya domain nilai yang kaya.

- Rancang ulang model status dari kebutuhan bisnis hari ini.

Keputusan

Keempat konsep dipertahankan — dikonfirmasi ulang oleh pemilik bisnis: "4 status tersebut memang berbeda". Di sistem baru masing-masing diberi nama yang tidak lagi bisa tertukar:

| Nama baru | Sistem lama | Isi |
| --- | --- | --- |
| Status Proses | StatusWork | sedang berjalan, selesai, atau ditolak |
| Status Klaim | StatusClaim | status bisnis, 33 kode berlabel di master |
| Flag Klaim | ClaimStatus | penanda biner |
| Status Posisi Progres | StatusPosisi | posisi pada rangkaian tahapan progres |

Domain Status Klaim dikoreksi menjadi rentang penuh 1134–1166 — 33 kode, bukan

1142–1151 seperti yang dipakai dokumen-dokumen awal. Sebelas kode pertama (1134–1144)

membawa penomoran lama 01–11.

Rationale

Menggabungkan konsep status adalah perubahan makna bisnis, bukan penyederhanaan teknis — dan pemilik bisnis menyatakan keempatnya memang berbeda. Menggabungkannya akan menghilangkan perbedaan yang dipakai orang dalam bekerja.

Yang benar-benar menjadi sumber kesalahan bukan jumlah konsepnya, melainkan namanya. Itulah yang diperbaiki.

Konsekuensi

Positif

- Kekeliruan membaca StatusClaim vs ClaimStatus tidak mungkin lagi terjadi, karena namanya

tidak lagi mirip.

- Domain 33 kode terdokumentasi untuk pertama kalinya; sebelumnya hanya sebagian yang diketahui.

- Model status tetap sesuai cara pengguna bekerja hari ini, sejalan dengan D-13.

Negatif / utang teknis

- Empat konsep status pada satu entitas tetap rumit, apa pun namanya. Setiap layar dan laporan

harus jelas menyatakan status mana yang ditampilkannya.

- ClaimStatus milik bounded context tim lain (T-5). Salah satu dari "empat konsep" sebenarnya

berada di luar batas kepemilikan Claim PNC, dan hubungannya dengan ADR-0006 belum dirumuskan.

- StatusPosisi tidak terbukti punya lebih dari satu nilai di export (T-6). Bila di produksi

ia memang hanya bernilai 'On Progress', sistem baru akan membawa kolom yang tidak pernah berubah.

- Pemetaan 33 kode lama ke penamaan baru harus lengkap dan tidak boleh meleset satu pun; kode yang

tidak terpetakan akan membuat klaim historis tidak terbaca.

Risiko yang diterima secara sadar

- Membawa empat konsep berarti membawa kerumitannya ke sistem baru selama masa hidup aplikasi,

bukan hanya masa migrasi.

- Bukti untuk dua dari empat konsep lebih lemah daripada dua lainnya, dan keputusan tetap diambil

atas dasar pernyataan pemilik bisnis.

Pertanyaan terbuka

- SELECT DISTINCT STATUSPOSISI pada data produksi — masih ada di daftar permintaan ke DBA,

untuk menyelesaikan T-6 secara empiris. Pemilik: DBA. Tidak menghalangi tiket mana pun, tetapi menentukan apakah kolom itu perlu dibawa.

- Bagaimana Flag Klaim yang dimiliki GISFW diperlakukan — dibaca dari snapshot (ADR-0006), atau

dibaca langsung? Pemilik: Work Owner + Tim GISFW.

- Apa makna persis 0 dan 1 pada Flag Klaim? Pemilik: Work Owner. Belum terjawab sejak D-18.

0019 — Pertahankan Worklist dan Workbasket; bangun ulang router sebagai aturan routing

| Status | Accepted |
| --- | --- |
| Tanggal keputusan | 2026-09-07 |
| Tanggal dokumen | 2026-09-14 |
| Sifat | retrospective |
| Pemilik keputusan | Work Owner |
| Jejak bukti | D-26, R-04, D-13 · Flow/​Register_​Flow.​xml · RDB List/​BrowsePICRandomTeam-​SQL.​xml:​39-​40 · AddTJobCounterPIC_​SQL |
| Terkait | CONTEXT.md#Worklist, CONTEXT.md#Workbasket, ADR-0021, ADR-0023, modul B-6 |

Konteks

Penugasan di sistem lama memakai mekanisme Pega: tabel PC_ASSIGN_WORKLIST (18 rule) dan

PC_ASSIGN_WORKBASKET (6 rule). Keduanya lenyap bersama platformnya, sehingga sistem baru harus

punya model penugasannya sendiri.

Pembagian dua model itu nyata dipakai, bukan warisan kosong — terbaca dari

Flow/Register_Flow.xml:

| Model | Tahap |
| --- | --- |
| Workbasket (impl=WorkBasket, router ToWorkbasket) | RCL/PUCL, Investigator, Compliance |
| Worklist (impl=WorkList) | Input Register, View Polis, Estimation, Input Estimasi, Choose Surveyor, Send To Analis, Send To PIC Teknik, RCLDokter, Analyst Doctor |

Algoritma penugasannya juga sudah dapat direkonstruksi: RDB List/BrowsePICRandomTeam-SQL.xml:39-40 memilih petugas dengan ORDER BY counter_quota ASC — yang paling sedikit bebannya — lalu

AddTJobCounterPIC_SQL menaikkan pencacahnya.

Opsi yang dipertimbangkan

- Pertahankan kedua konsep — Worklist (per orang) dan Workbasket (antrean bersama).

- Sederhanakan menjadi satu model penugasan.

- Rancang ulang total sesuai kebutuhan bisnis sekarang.

Keputusan

Model penugasan mempertahankan dua konsep:

- Worklist — tugas ditugaskan ke satu orang tertentu.

- Workbasket — antrean bersama, diambil siapa pun yang berwenang.

Delapan router Pega dibangun ulang sebagai aturan routing milik aplikasi: PNCAdminRouter,

PNCTeknikRouter, RouterRCLDokter, KomiteRouter, PNCAdminRouterRCV, ToCurrentOperator,

ToWorkList, ToWorkbasket.

Rationale

D-13 menetapkan alur kerja tetap sama agar pengguna tidak perlu dilatih ulang. Mengubah model

penugasan mengubah cara orang bekerja setiap hari — perubahan paling terasa yang bisa dilakukan tanpa mengubah satu pun aturan bisnis.

Pembagian dua model juga bukan kebetulan: tahap yang butuh kesinambungan penanganan memakai Worklist, tahap yang dikerjakan sebuah tim memakai Workbasket. Pembagian itu mencerminkan cara kerja, bukan keterbatasan platform.

Konsekuensi

Positif

- Cara kerja pengguna tidak berubah saat modulnya berpindah.

- Algoritma pembagian beban terbaca dari sumber, bukan ditebak: yang paling sedikit bebannya

mendapat tugas berikutnya.

- Tabel penugasan milik aplikasi menggantikan tabel engine Pega secara bersih (ADR-0004).

Negatif / utang teknis

- Tiga router tidak ada di export: PNCAdminRouter, PNCTeknikRouter, RouterRCLDokter

(R-04). Logikanya harus digali ulang — bukan disalin.

- Pencacah beban (counter_quota) adalah state yang harus dijaga konsisten; bila naik tanpa

turun, atau gagal naik karena galat, pembagian beban menjadi timpang secara permanen.

- Penugasan menjadi tabel milik aplikasi yang harus dikunci dengan benar saat dua orang mengambil

tugas yang sama dari satu Workbasket — persoalan konkurensi yang di sistem lama ditangani engine.

- Hanya ada 4 workbasket di seluruh export (T-7), sementara penjenjangan komite justru

menugaskan ke operator bernama, bukan ke workbasket. Model penugasan B-7 karenanya tidak seluruhnya mengikuti pola ini.

Risiko yang diterima secara sadar

- Membawa model Pega berarti membawa keterbatasannya, termasuk ketiadaan mekanisme "ambil kembali"

tugas yang sudah ditugaskan ke seseorang yang kemudian tidak masuk kerja.

- Penugasan ke operator bernama (T-7) membuat ketidakhadiran seseorang dapat menghentikan klaim —

hal yang tampaknya dijawab kolom STS_ABS pada master komite, dan perilakunya belum dirumuskan.

Pertanyaan terbuka

- Logika tiga router yang hilang (R-04) — digali dari Tim Pega, atau ditetapkan ulang oleh Work

Owner sebagai aturan baru? Pemilik: Work Owner. Menghalangi penyelesaian tiket B-6.

- Apa yang terjadi pada tugas milik seseorang yang sedang tidak hadir (STS_ABS)? Pemilik: Work

Owner.

- Apakah pencacah beban direset berkala? Pemilik: Work Owner. Tanpa jawaban, perilaku jangka

panjang pembagian beban tidak dapat ditiru.

0020 — Pertahankan dua basis perhitungan TAT untuk keperluan yang berbeda

| Status | Accepted |
| --- | --- |
| Tanggal keputusan | 2026-09-11 |
| Tanggal dokumen | 2026-09-14 |
| Sifat | retrospective |
| Pemilik keputusan | Work Owner |
| Jejak bukti | D-50, D-49 butir 10, D-25 · DATAMINING.​GET_​WORKING_​HOURS@ASMD (18 pemakaian di 7 berkas) · GETSELISIHJAM.​fnc:​22 · HRD_LBR |
| Terkait | CONTEXT.md#TAT, ADR-0008, ADR-0017, modul S-2, S-7, B-8 |

Konteks

TAT — lama penyelesaian klaim — dihitung dengan dua fungsi berbeda yang tidak akan pernah menghasilkan angka sama:

| Fungsi | Keluaran | Dipakai di |
| --- | --- | --- |
| DATAMINING.​GET_​WORKING_​HOURS@ASMD | jam kerja, memperhitungkan kalender libur | seluruh KPI dan laporan admin, serta penulisan kronologi TAT |
| GETSELISIHJAM | selisih jam mentah, dibagi 24 menjadi hari | satu layar saja — inbox Compliance |
| HRD_LBR | pemeriksaan hari libur | dipakai terpisah |

Dugaan awal bahwa ini adalah ketidakkonsistenan yang harus diseragamkan ternyata menyesatkan: benar secara aritmetika, tetapi keduanya tidak pernah dipakai mengukur hal yang sama. Batas pemakaiannya tidak tumpang tindih.

Opsi yang dipertimbangkan

- Seragamkan ke satu fungsi — GET_WORKING_HOURS untuk semua.

- Seragamkan ke GETSELISIHJAM karena lebih sederhana.

- Pertahankan keduanya dengan batas pemakaian yang sudah terbukti.

Keputusan

Kedua basis dipertahankan, dengan batas pemakaian yang sudah terbukti dari sumber:

- GET_WORKING_HOURS → seluruh KPI dan laporan admin, ditambah **penulisan kronologi

TAT**. Ini jalur yang angkanya dilaporkan ke manajemen.

- GETSELISIHJAM → satu layar saja, inbox Compliance, dengan keluaran hari.

- HRD_LBR → pemeriksaan hari libur, dipakai terpisah.

Karena GET_WORKING_HOURS dan HRD_LBR adalah objek remote lewat DB Link, keduanya masuk lingkup ADR-0008 — dan logikanya ditulis ulang di Go, bukan sekadar dipanggil lewat API: perhitungan jam kerja dan kalender libur adalah aturan bisnis, bukan pengambilan data.

Butir 10 D-49 tetap berlaku: GETSELISIHJAM.fnc:22 yang mengembalikan 0 saat galat — tak terbedakan dari nol hari — diperbaiki (ADR-0017).

Rationale

Menyeragamkan akan mengubah angka pada salah satu dari dua jalur. Bila yang berubah adalah jalur KPI, angka yang dilaporkan ke manajemen berubah tanpa ada perubahan kinerja nyata. Bila yang berubah adalah inbox Compliance, satuan yang dilihat petugas berubah dari hari menjadi jam kerja.

Keduanya adalah perubahan perilaku yang tidak diminta siapa pun.

Menulis ulang logika jam kerja di Go — alih-alih memanggilnya lewat API — diperlukan karena fungsi itu dipanggil di dalam kalkulasi laporan massal. Menjadikannya panggilan jaringan per baris akan menghancurkan kinerja laporan.

Konsekuensi

Positif

- Tidak ada angka TAT yang berubah tanpa diminta.

- Kalender libur dan jam kerja menjadi aturan bisnis milik aplikasi, dapat diuji tanpa

ketergantungan pada database lain.

- Menghapus 18 pemanggilan lintas DB Link dari jalur laporan.

Negatif / utang teknis

- Dua basis perhitungan hidup permanen, dan perbedaannya akan terus menimbulkan pertanyaan

"mengapa angkanya berbeda" dari pengguna yang membandingkan dua layar.

- Kalender libur harus dimiliki dan dipelihara aplikasi ini. Sumbernya hari ini adalah

HRD_LBR milik sistem HRD; menulis ulang logikanya berarti ikut memutuskan dari mana daftar hari libur diperoleh setiap tahun — dan itu belum ditetapkan.

- Menulis ulang perhitungan jam kerja berisiko menghasilkan selisih dengan implementasi lama pada

kasus batas (hari libur di tengah, lembur, akhir pekan berturut-turut) — dan kasus batas itulah yang paling sering muncul pada klaim bermasalah.

Risiko yang diterima secara sadar

- Angka TAT adalah angka yang dilaporkan ke manajemen. Selisih sekecil apa pun setelah migrasi

akan terlihat dan harus dapat dijelaskan.

- Definisi jam kerja (mulai, selesai, istirahat) tidak terdokumentasi; ia hanya ada di dalam

fungsi remote yang sumbernya belum dibaca.

Pertanyaan terbuka

- Sumber DATAMINING.GET_WORKING_HOURS@ASMD — kapan tersedia untuk dibaca? Tanpa itu aturan jam

kerjanya tidak dapat ditulis ulang. Pemilik: DBA (R-03). Menghalangi tiket S-7.

- Dari mana daftar hari libur diperoleh setiap tahun di sistem baru, dan siapa yang mengisinya?

Pemilik: Work Owner. Menghalangi penyelesaian tiket F-4 dan F-5.

8. Kelompok D — Mekanisme Pega yang Harus Diganti

Dua mekanisme platform yang tidak punya padanan otomatis di luar Pega, dan keduanya belum dapat diputuskan.

| # | Judul | Status |
| --- | --- | --- |
| 0021 | Bangun ulang transisi lateral (Ticket rule) sebagai perpindahan tahap yang eksplisit | Proposed |
| 0022 | Tentukan cara menjalankan job terjadwal di aplikasi yang hidup di dua instans | Proposed |

0021 — Bangun ulang transisi lateral (Ticket rule) sebagai perpindahan tahap yang eksplisit

| Status | Proposed |
| --- | --- |
| Tanggal keputusan | — |
| Tanggal dokumen | 2026-09-14 |
| Sifat | retrospective |
| Pemilik keputusan | Tim Pega (artefak) → Work Owner (perilaku) |
| Jejak bukti | FR-W2 (docs/BRD.md:518) · docs/​verifikasi-​bukti-​adr.​md §5 · lihat tabel untuk berkas:baris |
| Terkait | CONTEXT.md#Lompatan-Lateral, ADR-0019, modul B-7, B-11, B-13, B-14 |

Belum diputuskan. Berkas ini memuat konteks, opsi, dan apa yang terhalang — **tanpa bagian

Keputusan**. Jangan dijadikan dasar implementasi.

Peringatan istilah. "Ticket rule" di sini adalah mekanisme Pega. Kata "tiket" di seluruh dokumen proyek ini berarti tiket pekerjaan di docs/ticketing/.

Konteks

Alur klaim tidak selalu berjalan maju. Pada keadaan tertentu klaim melompat ke tahap yang bukan tahap berikutnya: kembali dari Komite ke petugas estimasi begitu seluruh anggota komite menyetujui, atau berpindah ke PUCL saat ditolak pada Group Panel tertentu.

Di Pega mekanisme ini bernama Ticket rule: sebuah nama tujuan dipasang pada satu tahap, lalu dipicu dari tempat lain.

Empat flow merujuk 17 nama Ticket rule; folder Ticket/ hanya berisi 8 rule.

Delapan yang ada: AcceptanceKomite · Akp_PNCInputProtection · SendToEstAdmin ·

SendToEstTravel · SendToEstimatorPA · SendToPICTravel · SendtoAnalysator ·

TC_PNCInputProtection

Sembilan yang dirujuk tanpa rule:

| Ticket rule | Dirujuk dari | Klasifikasi |
| --- | --- | --- |
| SendToReceiveDocument | Flow/​InputReceiveDocument.​xml:​690 | minta ke Tim Pega |
| komiteAccept_​ticket | Flow/​Komite_​Flow.​xml:​796 | minta ke Tim Pega |
| KomiteAssign_​ticket | Flow/​Komite_​Flow.​xml:​974 | minta ke Tim Pega |
| RCLDokter | Flow/​Register_​Flow.​xml:​2954 | minta ke Tim Pega |
| setToRegister_​ticket | Flow/​Register_​Flow.​xml:​3052 | minta ke Tim Pega |
| SendtoPUCL | Flow/​Register_​Flow.​xml:​3197 | minta ke Tim Pega |
| SendToInvestigator | Flow/​Register_​Flow.​xml:​3624 | minta ke Tim Pega |
| CompliancePNC | Flow/​Register_​Flow.​xml:​3844 | minta ke Tim Pega |
| Status-Resolved | Flow/​Register_​Flow.​xml:​3004 | bawaan Pega — dipicu activity OOTB Work-.Resolve (Activity/​Resolve-​Act.​xml:​1331, nama ticket :1343); tidak perlu diminta |

Jadi yang benar-benar hilang dan harus digali ulang: 8 rule custom.

Masalah kedua lebih berat daripada yang pertama. Dari 17 nama itu, hanya tiga transisi yang punya pemicu di seluruh 902 activity + 29 flow action:

| Ticket rule | Dipicu dari | Kondisi |
| --- | --- | --- |
| SendToEstimatorPA | Activity/​KomitePost_​Adjustment-​Act.​xml:​15083 | precondition IsPA (:15033); deskripsi "Pindahin ke inputor apabila semua komite sudah aksep" (:14993) |
| SendToEstimatorPA | Activity/​SetListComiteeClaimPerObjAdj-​Act.​xml:​28380 | precondition IsPA (:28426); "Back to estimator" |
| SendtoPUCL | Activity/​KomitePost_​Reject-​Act.​xml:​3172 | pyWorkCover.​Policy.​Quotation.​GroupPanel=="002" (:3121) |

Empat belas nama sisanya tidak punya pemicu apa pun di export. Metode pemicu yang dicari dan jumlah temuannya: Obj-Set-Tickets 1 (hanya Activity/Resolve-Act.xml:1331, dan Pega menandainya deprecated di :153) · call SetTicket 4 · <Ticket> sebagai parameter 4 ·

<SetTicketNames> 1 · rujukan ticket di Flow Action/ 0.

Artinya: meski Tim Pega mengirim 8 rule yang hilang, kapan masing-masing dipicu tetap tidak diketahui.

Koreksi atas FR-W2. Angka "11 ticket" di docs/BRD.md:518 benar untuk Register_Flow saja — 12 shape ticket dikurangi Status-Resolved yang bawaan. Angka untuk seluruh aplikasi:

17 dirujuk, 8 ada, 9 tanpa rule.

Opsi yang dipertimbangkan

Opsi 1 — Minta artefak lengkap ke Tim Pega lebih dulu, baru rancang penggantinya. Paling akurat; bergantung penuh pada pihak luar dan pada apakah pemicunya memang ada di ruleset yang tidak ikut export.

Opsi 2 — Gali ulang perilakunya bersama pengguna bisnis, lalu tetapkan aturan perpindahan tahap sebagai aturan baru yang eksplisit. Tidak bergantung pada Tim Pega, tetapi melepas jaminan kesetaraan: perilaku hasil galian belum tentu sama dengan yang berjalan di produksi, dan gerbang 1 kehilangan pembandingnya.

Opsi 3 — Bawa hanya tiga transisi yang terbukti punya pemicu, sisanya dianggap tidak aktif sampai ada bukti sebaliknya. Paling jujur terhadap bukti, tetapi berisiko menghapus jalur yang ternyata dipakai — dan kegagalannya baru terlihat sebagai klaim yang mandek di produksi.

Konsekuensi bila dibiarkan tidak diputuskan

- Tiket B-7, B-11, B-13, dan B-14 tidak dapat ditulis lengkap: perpindahan tahap adalah

bagian inti alur keempat modul itu.

- Uji kesetaraan untuk keempat modul tidak dapat dirancang, karena perilaku yang dibandingkan

belum diketahui seluruhnya.

- Bila ternyata ada transisi aktif yang tidak terbawa, akibatnya adalah klaim yang berhenti di

satu tahap tanpa ada yang tahu mengapa — kelas cacat yang paling mahal ditemukan setelah rilis.

Pertanyaan terbuka

- Apakah 8 Ticket rule custom yang hilang tersedia di sistem Pega produksi? Pemilik: Tim Pega. Ini bagian dari permintaan export ulang D-39.

- Di mana pemicu 14 nama yang tidak punya pemicu berada — di ruleset lain yang tidak ikut export, atau memang sudah mati? Pemilik: Tim Pega.

- Bila jawabannya "sudah mati", apakah Work Owner menyetujui transisi itu tidak dibawa? Pemilik: Work Owner.

- Apakah CompliancePNC yang dipakai serentak sebagai nama Ticket rule dan nama workbasket memang satu hal yang sama? Pemilik: Work Owner.

0022 — Tentukan cara menjalankan job terjadwal di aplikasi yang hidup di dua instans

| Status | Proposed |
| --- | --- |
| Tanggal keputusan | — |
| Tanggal dokumen | 2026-09-14 |
| Sifat | retrospective |
| Pemilik keputusan | Lead Engineer + Tim Infra (mekanisme) · Work Owner (perilaku AutoAcceptKomite) |
| Jejak bukti | D-57 (menutup D-17, R-02), D-27, D-59 · Job Scheduler/ (5 berkas) · Agents/​TATReportAgent-​Agents.​xml · T-8 |
| Terkait | ADR-0001, ADR-0008, ADR-0023, modul S-6 |

Belum diputuskan. Berkas ini memuat konteks, opsi, dan apa yang terhalang — **tanpa bagian

Keputusan**. Jangan dijadikan dasar implementasi.

Konteks

Daftar job terjadwal sempat tidak diketahui sama sekali (R-02). Pada 2026-09-09 export bertambah dan folder Job Scheduler/, Agents/, serta Service REST/ muncul. D-57 menutup persoalan inventarisnya:

| Job | Frekuensi | Jam mulai | Activity target |
| --- | --- | --- | --- |
| JOBForKomiteKlaimPNC | harian | 06:00:00 | AutoAcceptKomite |
| JobHitungDeadlineToTemporaryCLose | mingguan | 23:43:00 | JobTemporaryCloseClaimPNC |
| JobSendAutoLODKlaimPersonal | harian | 20:54:00 | Act_​SendAutoLODKlaimPersonal |
| PNCMyReportKlaim3 | harian | 08:00:00 | ReportAI_Act |
| ProcessClaimKredit | harian | 10:00:00 | CreateClaimCredit_​Table |

Seluruhnya pyIsEnabled=true, pyApplicableTo=Cluster, pyNodeTypesText=BackgroundProcessing. Seluruh activity targetnya ada di export.

Ditambah satu agent: Agents/TATReportAgent-Agents.xml — pyEnable=true, pyTriggerInterval=1800 (30 menit), pyBypassActivityAuthentication=true, merujuk

CreateCasePNCAgent_ActButton, AlertAgentKasirBlmTransferKlaim, TransferAllCaseNotAssigned

(ketiganya ada).

Inventarisnya selesai; cara menjalankannya yang belum. Pega menyediakan

pyApplicableTo=Cluster — jaminan bahwa satu job berjalan sekali meski ada banyak node. Go tidak

punya padanan otomatis, sementara D-27 menuntut minimal dua instans di belakang load balancer.

Temuan T-8 mempertajam persoalan ini: sistem lama tidak punya satu pun Dynamic System Setting. Konfigurasi dinamisnya berupa tabel Oracle yang dikunci per IP aplikasi — pola yang justru bertabrakan dengan dua instans.

Opsi yang dipertimbangkan

Opsi 1 — Penjadwal di dalam binary Go, dengan penguncian lewat database. Setiap instans menjalankan penjadwal; yang berhasil mengambil kunci menjalankan job.

- Satu artefak, konsisten dengan ADR-0001; tidak ada komponen baru di produksi.

- Menuntut penguncian yang benar-benar aman, termasuk saat instans mati di tengah job — kelas

kesalahan yang sulit diuji dan sulit terlihat.

Opsi 2 — Cron sistem operasi di satu VM, memanggil endpoint atau subperintah aplikasi.

- Sederhana dan mudah dipahami; tidak ada risiko job ganda.

- Menjadikan satu VM sebagai titik tunggal kegagalan untuk seluruh penjadwalan, dan menempatkan

jadwal di luar aplikasi — tidak ikut ter-commit, tidak ikut ter-review.

Opsi 3 — Instans penjadwal terpisah: satu proses yang sama binary-nya, dijalankan dengan sakelar sebagai penjadwal.

- Memisahkan beban job dari pelayanan pengguna, dan tetap satu artefak.

- Menambah satu proses yang harus dipantau dan di-deploy, meski binary-nya sama.

Yang harus diputuskan Work Owner, bukan teknis

- AutoAcceptKomite menyetujui komite otomatis setiap hari jam 06:00 — tanpa pengguna sama sekali. D-59 menetapkan satuan izin adalah menu; job ini melewati kontrol menu apa pun. Apakah perilaku ini dibawa ke sistem baru?

- Tiga job ber-pyDescription = "job jalan 2 menit" sementara konfigurasinya Daily/Weekly — selisih 720× sampai 5.040×. Mana yang benar: deskripsinya atau konfigurasinya?

- pyBypassActivityAuthentication=true pada agent — diterima untuk sistem baru?

Konsekuensi bila dibiarkan tidak diputuskan

- Tiket S-6 tidak dapat ditulis lengkap.

- Bila penguncian salah dirancang, AutoAcceptKomite dapat berjalan dua kali — menyetujui

komite dua kali pada klaim yang sama. Ini kesalahan bernilai uang, bukan gangguan operasional.

- Jadwal sebenarnya tidak dapat dipastikan selama pertanyaan 2 belum dijawab, sehingga uji

kesetaraan S-6 tidak dapat dirancang.

Pertanyaan terbuka

- Ketiga pertanyaan Work Owner di atas (AutoAcceptKomite, deskripsi vs konfigurasi, bypass

autentikasi).

- Mekanisme mana — Opsi 1, 2, atau 3? Pemilik: Lead Engineer + Infra.

- Bagaimana kegagalan job diketahui (notifikasi, catatan, dashboard)? Di sistem lama tidak ada

bukti mekanisme apa pun untuk ini. Pemilik: Lead Engineer + Work Owner.

9. Kelompok E — Keamanan, Konfigurasi, dan Audit

Keputusan tentang siapa boleh melakukan apa, di mana nilai dan rahasia disimpan, dan apa yang tercatat.

| # | Judul | Status |
| --- | --- | --- |
| 0023 | Tegakkan otorisasi berbasis menu di server, dengan 22 peran dan tanpa pemisahan tugas | Accepted |
| 0024 | Delegasikan autentikasi ke HCC/HCQ dan terbitkan sesi milik aplikasi sendiri | Proposed |
| 0025 | Pindahkan seluruh nilai hardcode ke master data dan konfigurasi, dan keluarkan rahasia dari kode | Proposed |
| 0026 | Catat setiap perubahan bernilai bisnis sebagai jejak audit append-only | Accepted |

0023 — Tegakkan otorisasi berbasis menu di server, dengan 22 peran dan tanpa pemisahan tugas

| Status | Accepted |
| --- | --- |
| Tanggal keputusan | 2026-09-12 |
| Tanggal dokumen | 2026-09-14 |
| Sifat | retrospective |
| Pemilik keputusan | Work Owner |
| Jejak bukti | D-58, D-59, D-07, FR-R1 · docs/​verifikasi-​bukti-​adr.​md §10.3 (T-10) · Navigation/​pyCaseWorkerNavigation-​Navigation.​xml · POOLDATA.​T_​ACCESS_​GROUP_​PNC |
| Terkait | ADR-0024, ADR-0026, modul F-3, U-6 |

Konteks

Otorisasi di sistem lama adalah penyembunyian menu semata. pyPrivilegeName terisi pada

1 dari 902 activity, dan yang satu itu privilege bawaan Pega untuk ekspor ruleset — bukan

aturan bisnis (T-10). Tidak ada satu pun pemeriksaan izin di sisi server untuk tindakan bisnis.

Yang tersedia sebagai bahan adalah 22 access group Pega, seluruhnya terverifikasi ada di export sebagai literal GCNMFW:<nama>:

Administrators · CaseManager · PncAdmin · PncManagerAdmin · PncPICTeknik ·

PNCKomiteTeknik · PNCKomite · PncRCLPUCL · PncAnalystDoctor · PncComplience ·

PncInvestigator · PNCSurveyor · PncPLADLA · PncReceive · PncManagerReceive ·

PncCollection · PncOPCGeneral · PNCServiceCenter · TreatyIn · ViewClaimPNC ·

PNCReportClaimInternal · PNCReportClaimEksternal

Pemetaan peran → 51 item menu tidak hidup sebagai data, melainkan di dalam 34 When rule +

Navigation/pyCaseWorkerNavigation-Navigation.xml.

Opsi yang dipertimbangkan

Untuk jumlah peran:

- 22 peran, satu-untuk-satu dengan access group, hanya dinamai ulang.

- Lebih sedikit — sebagian access group adalah varian teknis dari peran yang sama.

- Lebih banyak — ada peran bisnis yang berbagi satu access group.

Untuk satuan izin:

- Pemisahan tugas nyata — pelaksana tidak boleh menyetujui.

- Tidak ada pemisahan formal; kontrolnya prosedural.

- Sama dengan sistem lama — siapa pun yang punya akses menu dapat melakukannya.

Keputusan

Peran bisnis berjumlah 22, satu-untuk-satu dengan access group Pega, hanya dinamai ulang agar terbaca manusia. Tidak ada penggabungan dan tidak ada pemecahan.

Satuan izin adalah menu, bukan tindakan individual. Pengguna yang memiliki akses ke sebuah menu berwenang atas seluruh tindakan yang dijangkau menu itu — termasuk membatalkan klaim, mengubah nilai setelah persetujuan komite, dan menyetujui komite. Tidak ada pemisahan tugas formal.

Perbedaan dengan sistem lama bukan pada satuan izinnya, melainkan pada tempat penegakannya: dulu hanya disembunyikan di antarmuka, sekarang ditegakkan di server pada setiap endpoint — yang diperiksa adalah "apakah peran pemanggil memiliki menu yang memberi akses ke endpoint ini". Dengan bacaan itu, BRD §21.2 kriteria #8 dan FR-R1 tetap terpenuhi.

Rationale

Merancang pemisahan tugas dari nol berarti menetapkan aturan kewenangan yang belum pernah ada, pada saat yang sama dengan memigrasikan seluruh aplikasi. Itu dua perubahan besar sekaligus, dan yang kedua tidak diminta siapa pun.

Menegakkan di server tetap menutup celah terpenting yang ada sekarang: hari ini, siapa pun yang mengetahui alamat sebuah endpoint dapat memanggilnya tanpa pemeriksaan apa pun.

Konsekuensi

Positif

- Celah "menu disembunyikan tetapi endpoint terbuka" tertutup sepenuhnya.

- Model izin tetap dikenali pengguna dan administrator — tidak ada konsep baru yang harus

dipelajari.

- Peran menjadi data di tabel, bukan logika tersebar di 34 When rule.

Negatif / utang teknis

- Orang yang sama dapat membuat, menyetujui, dan membayarkan satu klaim bila perannya memiliki

ketiga menu itu. Tidak ada kontrol teknis yang mencegahnya.

- Jejak audit menjadi satu-satunya kontrol pengimbang. Ini menaikkan S-5 dari modul pendukung

menjadi kontrol utama — dan S-5 adalah kemampuan baru 100% tanpa baseline (ADR-0028).

- Tiga nama access group muncul dalam dua kapitalisasi — ViewClaimPNC/VIEWCLAIMPNC dan

PncReceive/PNCRECEIVE. Perbandingan di rule lama tidak konsisten soal huruf besar-kecil; sistem baru wajib menormalkannya menjadi satu identitas per peran.

- Lima When rule hilang dari export — IsGCNMReport, IsKomite, IsNotViewClaim,

IsPNCBonding, IsSurvey — masing-masing mengendalikan satu item menu.

- Penugasan operator ke peran tidak ada di database. POOLDATA.T_ACCESS_GROUP_PNC hanya

memetakan OPERATOR_ID → OLD_OPERATOR_ID. Tabel izin dapat dibangun tetapi tidak dapat diisi tanpa artefak ini.

Risiko yang diterima secara sadar

- AutoAcceptKomite (ADR-0022) menyetujui komite tanpa pengguna sama sekali, sehingga bahkan

kontrol berbasis menu tidak berlaku padanya.

- Bila kelak ada temuan audit atau pentest yang menuntut pemisahan tugas, perubahannya menyentuh

model izin F-3 — bukan penyesuaian kecil.

- BRD §21.2 kriteria #9 (jejak audit untuk setiap perubahan bernilai bisnis) menjadi **wajib

tanpa pengecualian** pada seluruh tiket modul bisnis, karena ia satu-satunya kontrol yang tersisa.

Pertanyaan terbuka

- Dari mana daftar operator per peran diperoleh? Tanpa sumbernya, F-3 dapat membangun

tabelnya tetapi tidak dapat mengisinya. Pemilik: Work Owner + DBA.

- Lima When rule yang hilang — diminta ke Tim Pega, atau aturannya ditetapkan ulang? Pemilik:

Work Owner.

0024 — Delegasikan autentikasi ke HCC/HCQ dan terbitkan sesi milik aplikasi sendiri

| Status | Proposed |
| --- | --- |
| Tanggal keputusan | — |
| Tanggal dokumen | 2026-09-14 |
| Sifat | retrospective |
| Pemilik keputusan | Tim HCC/HCQ (kontrak) → Work Owner (keputusan akhir) |
| Jejak bukti | D-07, T-2 · docs/​verifikasi-​bukti-​adr.​md §1.1 · D-56 |
| Terkait | ADR-0023, ADR-0028, modul F-3 |

Belum dapat dinyatakan Accepted. D-07 sudah memutuskan arahnya, tetapi kontrak yang menjadi tumpuan keputusan itu tidak dapat diverifikasi sama sekali dari bahan yang ada. Berkas ini memuat arah keputusan beserta apa yang menghalanginya — jangan dijadikan dasar implementasi sampai pertanyaan di bawah terjawab.

Konteks

D-07 menetapkan pembagian berikut:

- Authentication didelegasikan ke API internal HCC/HCQ (username + password). Responsnya

memuat profil lengkap: NIK, nama, cabang, jabatan, email.

- Authorization dimiliki dan dikelola sepenuhnya oleh Claim PNC lewat tabel yang memetakan

pengguna → menu/izin (ADR-0023).

- Aplikasi menerbitkan session/token miliknya sendiri setelah HCC/HCQ memvalidasi kredensial.

Pemisahan itu sehat: identitas dimiliki sistem identitas, kewenangan dimiliki aplikasi yang memahami bisnisnya.

Yang menghalangi: HCC dan HCQ muncul 2× di seluruh export, dan keduanya teks pesan galat yang menyuruh pengguna menghubungi helpdesk (T-2). Tidak ada satu pun:

- Connect REST ke HCC/HCQ,

- pemetaan field respons,

- penanganan kegagalan autentikasi,

- mekanisme sesi yang dapat dijadikan pembanding.

Artinya integrasi ini adalah greenfield sepenuhnya. F-3 tidak punya baseline Pega untuk diuji kesetaraannya (ADR-0028), sehingga seluruh kelulusannya bertumpu pada kontrak yang belum ada.

Opsi yang dipertimbangkan

Opsi 1 — Jalankan D-07 apa adanya begitu kontrak HCC/HCQ diperoleh. Sesuai keputusan yang sudah diambil; seluruh jadwal F-3 bergantung pada pihak luar.

Opsi 2 — Rancang lapisan autentikasi dengan antarmuka yang dapat diganti, dan implementasi sementara berbasis tabel pengguna lokal untuk pengembangan dan pengujian.

F-3 dapat berjalan tanpa menunggu; tetapi jalur yang dipakai di pengembangan bukan jalur yang

dipakai di produksi, sehingga kelas cacat integrasi baru muncul terlambat.

Opsi 3 — Autentikasi lokal sepenuhnya, tidak memakai HCC/HCQ. Menghapus ketergantungan pada pihak luar; tetapi memindahkan penyimpanan dan pengelolaan kata sandi ke aplikasi ini — tanggung jawab keamanan yang jauh lebih besar dan bertentangan dengan D-07.

Konsekuensi bila dibiarkan tidak diputuskan

- Tiket F-3 tidak dapat ditulis lengkap, dan F-3 adalah prasyarat bagi F-4 dan seluruh

modul bisnis yang memerlukan identitas pengguna.

- Tanpa autentikasi, tidak ada satu pun modul yang dapat dirilis ke pengguna — ini jalur kritis

paling awal di seluruh rencana migrasi.

- Kriteria kelulusan F-3 tidak dapat dirumuskan: ADR-0028 menggantikan gerbang 1 dengan uji

fungsional terhadap kontrak, dan kontrak itulah yang tidak ada.

Pertanyaan terbuka

- Apakah API HCC/HCQ benar-benar ada hari ini, atau harus dibangun? Pemilik: Tim HCC/HCQ. Ini pertanyaan pertama yang harus dijawab sebelum F-3 dijadwalkan.

- Bagaimana bentuk kontraknya — endpoint, format permintaan dan respons, kode galat, batas percobaan? Pemilik: Tim HCC/HCQ.

- Apa yang terjadi bila HCC/HCQ tidak dapat dihubungi? Seluruh aplikasi tidak dapat diakses, atau ada jalur cadangan? Pemilik: Work Owner. Ini menyentuh tuntutan 24/7 D-27.

- Bagaimana pengguna dicocokkan antara identitas HCC/HCQ dan OPERATOR_ID yang dipakai di seluruh data klaim? Pemilik: Work Owner + Tim HCC/HCQ. Tanpa pemetaan ini, pengguna yang berhasil login tetap tidak dikenali oleh data klaimnya sendiri.

- Berapa lama sesi berlaku, dan bagaimana ia diperbarui? Pemilik: Work Owner + Security.

0025 — Pindahkan seluruh nilai hardcode ke master data dan konfigurasi, dan keluarkan rahasia dari kode

| Status | Proposed |
| --- | --- |
| Tanggal keputusan | — |
| Tanggal dokumen | 2026-09-14 |
| Sifat | retrospective |
| Pemilik keputusan | Tim Infra/Security (D-40) → Work Owner |
| Jejak bukti | D-15, D-40 (OPEN), D-67, T-8, T-9 · docs/​verifikasi-​bukti-​adr.​md §7 |
| Terkait | ADR-0014, ADR-0015, ADR-0022, modul F-4, F-5 |

Arah keputusan sudah ada (D-15), tetapi bagian rahasianya belum. D-40 masih berstatus OPEN menunggu Tim Infra/Security. Sampai itu terjawab, berkas ini tidak boleh dijadikan dasar implementasi F-4/F-5 secara utuh.

Konteks

D-15 menetapkan seluruh nilai hardcode menjadi konfigurasi atau master data. Verifikasi Fase 1

menunjukkan populasinya jauh lebih besar daripada yang tercatat di docs/BRD.md:453:

| Jenis | Klaim BRD | Terverifikasi di seluruh export |
| --- | --- | --- |
| Alamat email | 10 | 66 unik |
| User ID | 4 | 24 unik + belasan tertanam di dalam teks SQL |
| Ambang komite | 3 | 8 unik + 7 ambang uang non-komite |
| Hostname penentu perilaku | 3 | 3 unik, 48 perbandingan — angkanya benar, daftarnya salah |

Angka BRD benar untuk lingkupnya (dua rule saja), tetapi memakainya untuk FR-F4 akan membuat estimasi master data meleset sekitar enam kali lipat.

Tiga hal membuat ini bukan sekadar memindahkan konstanta:

- Hostname menentukan uang. Activity/GetKomiteApproval-Act.xml:335 mengubah ambang komite dari 50.000.000 menjadi 3.500 berdasarkan nama server — cara entitas Timor-Leste dibedakan. Menghapus hardcode di sini berarti mengubah cara entitas dikenali, bukan memindahkan angka.

- Blok // TESTING menimpa email produksi. Empat step di Activity/InputRegister_act-Act.xml:16693, :16830, :16998, :17141 menimpa email pimpinan dan Underwriting; precondition-nya identik dengan step produksi dan posisinya sesudah, dan salah satu penimpanya alamat Gmail pribadi. Teori "blok ini nonaktif" sudah diuji dan gugur: // adalah label blok (dipakai 952× di 279 activity), dan format export ini tidak memiliki elemen aktif/nonaktif sama sekali.

- Kredensial plaintext ada di dalam export (T-9): 3 password SMTP di 31 lokasi + 1 pasang kredensial OAuth. Lokasinya sudah diserahkan lengkap ke Tim Infra/Security lewat dokumen terpisah di luar repo; tidak ada satu nilai pun tertulis di dokumen yang di-commit (D-69).

Temuan T-8 menutup jalan yang tampaknya paling mudah: sistem lama tidak punya satu pun Dynamic System Setting. Konfigurasi dinamisnya berupa tabel Oracle yang dikunci per IP aplikasi — pola yang bertabrakan langsung dengan dua instans (D-27).

D-67 menambahkan satu aturan yang sudah diputuskan: **tidak ada akun pribadi sebagai penerima

notifikasi**; seluruhnya berasal dari master Penerima Notifikasi berupa mailbox fungsional.

Opsi yang dipertimbangkan

Untuk nilai bisnis (ambang, email penerima, entitas):

- Master data di database, dikelola lewat layar U-6.

- Berkas konfigurasi aplikasi.

- Campuran — nilai yang diubah pengguna bisnis di master, nilai teknis di konfigurasi.

Untuk rahasia (password SMTP, kredensial OAuth) — inilah yang menunggu D-40:

- Secret manager korporat, bila ada.

- Variabel lingkungan yang dikelola tim infra.

- Berkas konfigurasi terenkripsi di luar repo.

Konsekuensi bila dibiarkan tidak diputuskan

- Tiket F-4 dan F-5 tidak dapat ditulis lengkap. F-4 adalah prasyarat modul bisnis yang

memakai ambang dan penerima notifikasi.

- Repo ini menyimpan kredensial plaintext sampai ada keputusan tentang ke mana ia dipindahkan

— yang berarti cara repo disimpan dan dibagikan ikut menjadi persoalan keamanan hari ini, bukan nanti.

- Pola konfigurasi dinamis belum ditentukan, sehingga ADR-0022 (penjadwal dua instans) ikut

tertahan.

Pertanyaan terbuka

- Ke mana rahasia dipindahkan, siapa pemiliknya, dan bagaimana rotasinya? Pemilik: Tim Infra/Security. Ini D-40, dan ia menghalangi F-4, F-5, serta seluruh deployment.

- Apakah kredensial yang sudah telanjur plaintext di export harus dirotasi sebelum sistem baru jalan? Pemilik: Tim Infra/Security.

- Bagaimana entitas (Indonesia, Timor-Leste, Insurtech) dikenali di sistem baru, kalau bukan dari hostname? Pemilik: Work Owner. Ini menentukan ambang komite mana yang berlaku — ADR-0014.

- Apakah blok // TESTING memang tidak seharusnya ada di produksi, dan sejak kapan ia aktif? Pemilik: Work Owner. Jawaban "sudah lama aktif" berarti email produksi selama ini tertimpa, dan itu temuan operasional tersendiri.

- Mana nilai yang boleh diubah pengguna bisnis lewat layar, dan mana yang hanya boleh diubah tim teknis? Pemilik: Work Owner. Menentukan pembagian antara F-4 dan F-5.

0026 — Catat setiap perubahan bernilai bisnis sebagai jejak audit append-only

| Status | Accepted |
| --- | --- |
| Tanggal keputusan | 2026-09-07 (D-28), 2026-09-13 (D-62) |
| Tanggal dokumen | 2026-09-14 |
| Sifat | retrospective |
| Pemilik keputusan | Work Owner |
| Jejak bukti | D-28, D-62, D-59, T-14 · Database/​PEGA_​JSON_​INSERT_​HISTORY_​CLAIM_​PNC.​prc:​7 · RDB List/​UpdateLogServiceClaim-​SQL.​xml:​27 · RDB List/​InsertClaimPNC-​SQL.​xml:​77 |
| Terkait | ADR-0012, ADR-0023, ADR-0028, modul S-5 |

Konteks

Perubahan nilai uang klaim di sistem lama tidak punya jejak audit sama sekali (T-14). Yang paling mendekati, Database/PEGA_JSON_INSERT_HISTORY_CLAIM_PNC.prc:7, hanya mencatat empat kolom — jauh dari cukup untuk menjawab "siapa mengubah nilai ini, dari berapa menjadi berapa".

Lebih buruk lagi, dua tabel yang namanya log terbukti dimutasi:

RDB List/UpdateLogServiceClaim-SQL.xml:27 melakukan UPDATE pada claim_service_log, dan

RDB List/InsertClaimPNC-SQL.xml:77 melakukan DELETE pada JSON_KLAIM_LOG.

Kepentingan jejak audit naik drastis karena ADR-0023: D-59 menghapus pemisahan tugas, dan satuan izin adalah menu. Tidak ada kontrol teknis yang mencegah satu orang membuat, menyetujui, dan membayarkan satu klaim. Jejak audit menjadi satu-satunya kontrol pengimbang yang tersisa.

Opsi yang dipertimbangkan

- Jejak audit sebagai persyaratan wajib yang dirancang sejak awal, append-only.

- Tambahkan jejak audit setelah modul bisnis selesai.

- Ikuti sistem lama — catat seadanya.

Keputusan

Jejak audit adalah persyaratan wajib yang dirancang sejak awal, bukan tambahan.

Setiap perubahan bernilai bisnis tercatat permanen — siapa, kapan, nilai sebelum, nilai sesudah — minimal untuk: nilai estimasi klaim, nilai settlement, akseptasi, keputusan komite, penolakan (RCL), proses ulang (PUCL), perubahan status klaim, dan pembayaran.

Data audit bersifat append-only: tidak boleh diubah atau dihapus oleh jalur aplikasi mana pun. Kedua anti-pola di atas tidak dibawa ke sistem baru.

Retensi jejak audit mengikuti retensi data klaim yang berlaku sekarang (D-62) — satu kebijakan untuk keduanya, bukan kebijakan terpisah. Sampai angkanya diperoleh, S-5 dibangun dengan retensi sebagai parameter konfigurasi (konsisten ADR-0025), sehingga modulnya tidak terhalang.

Rationale

Menambahkan jejak audit belakangan berarti setiap modul bisnis harus dibongkar ulang untuk menyisipkan pencatatan pada setiap titik perubahan — pekerjaan yang lebih besar daripada merancangnya sejak awal, dan hampir pasti menyisakan titik yang terlewat.

Append-only bukan kehati-hatian berlebihan: sistem lama membuktikan bahwa log yang dapat diubah memang diubah. Sifat append-only harus ditegakkan struktur, bukan diserahkan pada disiplin.

D-62 menghapus satu penghalang yang tampak besar — D-28 menggantungkan retensi pada Compliance.

Ternyata kebijakannya sudah ada; yang dibutuhkan hanya angkanya.

Konsekuensi

Positif

- Pertanyaan "siapa mengubah nilai ini" dapat dijawab — untuk pertama kalinya dalam sejarah

aplikasi ini.

- Kontrol pengimbang atas ketiadaan pemisahan tugas (ADR-0023) benar-benar ada.

- Soft delete (ADR-0012) dan append-only berdiri di atas prinsip yang sama, tanpa pertentangan.

Negatif / utang teknis

- Volume data audit dapat melampaui data bisnisnya sendiri. Di atas data historis puluhan juta

baris (D-10), ini keputusan kapasitas, bukan sekadar keputusan kepatuhan.

- Pencatatan menambah satu operasi tulis pada setiap perubahan bernilai bisnis — memengaruhi

seluruh jalur transaksi.

- S-5 adalah kemampuan baru 100% tanpa baseline Pega (ADR-0028). Tidak ada yang dapat

dibandingkan untuk membuktikannya benar; kelulusannya bertumpu pada daftar peristiwa wajib audit yang harus disepakati Compliance dan belum ada.

- Append-only menuntut penegakan di tingkat hak akses database, bukan hanya di kode aplikasi —

dan itu menyentuh kewenangan DBA, bukan tim pengembang.

Risiko yang diterima secara sadar

- Angka retensi diambil dari kebijakan yang sudah berjalan dan **belum masuk ke repo maupun

dokumen proyek mana pun**. S-5 dibangun dengan parameter, dan angkanya diisi kemudian.

- Selama daftar peristiwa wajib audit belum disepakati, cakupan "perubahan bernilai bisnis" adalah

daftar minimum di atas — bukan daftar final.

Pertanyaan terbuka

- Angka retensi data klaim yang berlaku sekarang — berapa? Pemilik: Work Owner + Compliance.

Tidak menghalangi pembangunan S-5, tetapi menghalangi go-live-nya.

- Daftar peristiwa wajib audit beserta field yang harus tercatat — pemilik: Compliance

(D-56). Ini kontrak yang menggantikan gerbang 1 bagi S-5; tanpanya S-5 tidak dapat lulus gerbang apa pun.

- Apakah jejak audit perlu dapat dibaca pengguna bisnis lewat layar, atau cukup tersedia untuk

audit? Pemilik: Work Owner.

10. Kelompok F — Mutu dan Data Uji

Keputusan tentang cara sebuah modul dinyatakan lulus, dan lingkungan tempat pembuktiannya dijalankan.

| # | Judul | Status |
| --- | --- | --- |
| 0027 | Luluskan setiap modul lewat dua gerbang: uji kesetaraan otomatis, lalu UAT bisnis | Accepted |
| 0028 | Ukur modul tanpa baseline Pega dengan kontrak fungsional, dan cabut BRD §21.4 untuk empat modul | Accepted |
| 0029 | Salin data nasabah apa adanya ke staging; samarkan email dan jangan pernah tulis data nasabah di dokumen | Accepted |

0027 — Luluskan setiap modul lewat dua gerbang: uji kesetaraan otomatis, lalu UAT bisnis

| Status | Accepted |
| --- | --- |
| Tanggal keputusan | 2026-09-10 … 2026-09-12 |
| Tanggal dokumen | 2026-09-14 |
| Sifat | retrospective |
| Pemilik keputusan | Work Owner |
| Jejak bukti | D-42, D-53, D-54, D-60, P-5, BRD §21.1 · docs/​verifikasi-​bukti-​adr.​md §15 |
| Terkait | ADR-0003, ADR-0017, ADR-0028, ADR-0029, seluruh modul |

Konteks

BRD §21.1 menetapkan dua gerbang untuk setiap modul: uji kesetaraan otomatis, lalu **UAT

pengguna bisnis**. Gerbang pertama itu dilayani satu modul perkakas — S-8.

S-8 adalah satu-satunya modul yang memblokir cutover setiap modul lain. Menaruhnya di

gelombang akhir berarti tidak ada satu modul pun dapat lulus gerbang 1 sampai gelombang itu tiba, yang membatalkan gagasan Strangler Fig (ADR-0003). Karena itu D-42 memindahkannya ke gelombang 1, dan total modul menjadi 33, bukan 32.

Opsi yang dipertimbangkan

Untuk lingkungan pengujian:

- Tembak produksi langsung — dilarang aturan kerja proyek.

- Salinan data produksi di staging, Pega staging vs Go staging.

- Data uji buatan.

Untuk kewenangan menyetujui selisih:

- Setiap selisih disetujui Work Owner.

- Selisih yang cocok dengan 13 butir P-5 lolos otomatis; sisanya menuntut persetujuan.

- Tim pengembang memutuskan sendiri.

Keputusan

Gerbang 1 — uji kesetaraan otomatis. Dijalankan atas salinan data produksi di lingkungan staging, dengan Pega staging dan Go staging sebagai kedua sisi pembanding, dijalankan oleh tim pengembang.

Klasifikasi selisih: selisih yang cocok dengan salah satu dari 13 butir P-5 (ADR-0017) lolos otomatis dan cukup dicatat. Selisih di luar 13 butir itu wajib persetujuan Work Owner secara tertulis sebelum modul dinyatakan lulus. Perkakas S-8 karenanya wajib mengklasifikasikan setiap selisih, bukan sekadar melaporkannya.

Gerbang 2 — UAT pengguna bisnis, berlaku menurut kelompok modul:

| Kelompok | Gerbang 2 | Penguji |
| --- | --- | --- |
| Modul bisnis (B-1…B-14, S-1…S-4, S-6, S-7, U-1, U-3…U-6) | berlaku | peran bisnis pemakai inbox/layar modul itu |
| Modul fondasi (F-1…F-5, S-5, S-8, U-2) | tidak berlaku | gerbang 1 + persetujuan Work Owner |

Memaksakan gerbang 2 pada modul yang tidak punya peran pemakai akan membuat tiket fondasi macet di gerbang yang tidak dapat dilewati siapa pun.

Rationale

Data uji buatan tidak memadai, dan buktinya konkret: cacat yang ditemukan pada Fase 1 — toleransi spreading berupa pencocokan substring, kurs RETURN 1, IDSALVAGE = NULL — muncul dari data nyata yang tidak akan terpikir dibuat.

Meminta persetujuan untuk selisih yang sudah diputuskan eksplisit di D-49 menambah beban tanpa menambah kendali. Yang benar-benar menuntut perhatian adalah selisih yang tidak terduga — itulah yang dipagari.

Konsekuensi

Positif

- Setiap modul punya kriteria lulus yang sama dan dapat diperiksa ulang.

- Selisih tak terduga tidak dapat lolos diam-diam; ia menjadi antrean persetujuan yang terlihat.

- Modul fondasi tidak tersandera gerbang yang tidak punya penguji.

Negatif / utang teknis

- S-8 harus selesai sebelum modul mana pun dapat lulus. Ia menjadi jalur kritis paling awal,

dan keterlambatannya menunda seluruh migrasi.

- S-8 menuntut kemampuan menembak Pega dari luar untuk membandingkan hasil. Siapa yang boleh,

di lingkungan mana, dan apakah Pega staging tersedia — belum dikonfirmasi. Tiket S-8 karenanya berstatus TERHALANG meski modulnya di gelombang 1.

- Salinan data produksi membawa data nasabah nyata ke staging (ADR-0029), dengan seluruh

kewajiban pengamanan yang menyertainya.

- R-12 — pergeseran zona waktu saat migrasi data — berlaku pada **proses penyalinan itu

sendiri**, bukan hanya pada migrasi akhir. Salinan yang bergeser akan menghasilkan selisih palsu di setiap pengujian.

- Dua modul tidak punya baseline Pega untuk diuji setara: F-3 dan S-5 (ADR-0028).

Risiko yang diterima secara sadar

- Waktu pengguna bisnis untuk UAT belum dialokasikan resmi (C-9, R-15). Gerbang 2

bergantung pada ketersediaan orang yang sedang menjalankan operasional harian.

- Persetujuan tertulis Work Owner untuk setiap selisih tak terduga membuat Work Owner menjadi

titik tunggal yang dapat menghambat kelulusan modul.

Pertanyaan terbuka

- Apakah Pega staging yang dapat ditembak dari luar tersedia? Pemilik: Tim Pega + Tim Infra.

Ini penghalang utama S-8.

- Kapan waktu pengguna bisnis untuk UAT dialokasikan resmi? Pemilik: manajemen (R-15).

- Apakah salinan data produksi disegarkan berkala, dan berapa lama disimpan? Pemilik: Work Owner

+ Infra (bertaut dengan ADR-0029).

0028 — Ukur modul tanpa baseline Pega dengan kontrak fungsional, dan cabut BRD §21.4 untuk empat modul

| Status | Accepted |
| --- | --- |
| Tanggal keputusan | 2026-09-12 |
| Tanggal dokumen | 2026-09-14 |
| Sifat | retrospective |
| Pemilik keputusan | Work Owner |
| Jejak bukti | D-56, D-55, D-42, T-2, T-14 · BRD §21.2 kriteria #3 · BRD §21.4 |
| Terkait | ADR-0024, ADR-0026, ADR-0027, modul F-3, S-5, B-5, B-7, B-9, B-10, B-12 |

Menyupersede BRD §21.4 untuk B-7, B-9, B-10, dan B-12. Revisi BRD-nya diajukan sebagai pertanyaan terbuka di bawah — BRD tidak diedit oleh ADR ini.

Konteks

Gerbang 1 (ADR-0027) membandingkan perilaku sistem baru dengan sistem lama. Dua modul tidak punya sistem lama untuk dibandingkan:

- F-3 Identitas & Akses — HCC/HCQ nol jejak di export (T-2). Tidak ada mekanisme

autentikasi yang dapat dijadikan pembanding.

- S-5 Jejak Audit — sistem lama tidak punya jejak audit atas nilai (T-14). Tidak ada

keluaran yang dapat dibandingkan.

Untuk keduanya, BRD §21.2 kriteria #3 (uji kesetaraan) tidak dapat diberlakukan.

Persoalan kedua datang dari sisi lain: BRD §21.4 menahan sejumlah modul sampai penghalangnya hilang. Setelah export bertambah pada 2026-09-09 dan Database/ diterima, sebagian penghalang itu sudah tidak ada lagi — sementara pasalnya masih mengikat.

Opsi yang dipertimbangkan

- Ganti gerbang 1 dengan uji fungsional terhadap kontrak yang disepakati.

- Hapus gerbang 1 untuk kedua modul, cukup UAT.

- Tunda kedua modul sampai ada pembanding.

Keputusan

Untuk F-3 dan S-5, gerbang 1 diganti uji fungsional terhadap kontrak yang disepakati:

| Modul | Kontrak yang menjadi acuan | Pemilik kontrak |
| --- | --- | --- |
| F-3 | kontrak API HCC/HCQ — field request/response login, kode galat, timeout, endpoint refresh/validasi | pemilik API HCC/HCQ |
| S-5 | daftar peristiwa wajib audit beserta field yang harus tercatat | Compliance |

BRD §21.4 dicabut untuk B-7, B-9, B-10, dan B-12, dan **dipertahankan hanya untuk

B-5**. Sisa penghalang per modul:

| Modul | Status | Sisa penghalang |
| --- | --- | --- |
| B-7 Komite | lepas dari §21.4 | PA dan Travel di atas Rp 200.000.000 tidak punya baris master |
| B-9 PLA/DLA | lepas dari §21.4 | status VALID/INVALID GET_​GROUPBUSINESS_​XOL di produksi; penulisan ulang procedure ber-9-commit (ADR-0007) |
| B-10 Akseptasi | lepas dari §21.4 | 3 activity hilang: InsertDataAkseptasiToLeader, InsertLogKasir_​act, TransferCashierDataASM_​act |
| B-12 Salvage | lepas dari §21.4 | SET_​ATTACHFILETEMPSALVAGE; hitungan DBA atas baris ber-IDSALVAGE NULL |
| B-5 Settlement | tetap terikat §21.4 | isi POOLDATA.​GCNM_​FEE_​SCALE (17 pita) · isi m_​currencystandard · BrowseT_​Claim_​Adjustment_​SQL |

Rationale

Menghapus gerbang 1 (opsi 2) justru pada dua modul paling sensitif — F-3 adalah otorisasi,

S-5 adalah jejak audit — menyisakan hanya UAT sebagai pemeriksaan. Dan UAT tidak memeriksa hal

yang tidak terlihat di layar: tidak ada penguji bisnis yang dapat melihat apakah sebuah perubahan nilai benar-benar tercatat.

Menunda kedua modul (opsi 3) mustahil: F-3 adalah prasyarat seluruh modul yang memerlukan identitas pengguna.

Mempertahankan §21.4 untuk modul yang penghalangnya sudah hilang berarti menahan pekerjaan atas alasan yang tidak lagi berlaku — persis jenis penundaan yang D-35 tolak (angka mengikuti bukti, bukan dokumen).

Konsekuensi

Positif

- F-3 dan S-5 punya ukuran kelulusan yang nyata, bukan sekadar dikecualikan.

- Empat modul bisnis dapat mulai dikerjakan tanpa menunggu pencabutan pasal secara formal.

- Penghalang yang tersisa per modul menjadi eksplisit dan dapat ditelusuri satu per satu.

Negatif / utang teknis

- Kedua kontrak belum ada. Sampai keduanya diterima, F-3 tidak dapat lulus gerbang apa pun

dan tiketnya tetap needs-info — begitu pula S-5. Keputusan ini menciptakan ketergantungan baru kepada dua pihak luar.

- Uji terhadap kontrak hanya sekuat kontraknya. Kontrak yang ditulis buru-buru akan meloloskan

modul yang sebenarnya belum benar.

- Mencabut §21.4 untuk empat modul berarti BRD dan kenyataan kini berbeda sampai revisinya

disetujui. Dokumen yang tidak sinkron adalah sumber kebingungan bagi pembaca baru.

- B-5 tetap tertahan, dan tiga penghalangnya seluruhnya bergantung pada data yang harus diminta

ke DBA.

Risiko yang diterima secara sadar

- Dua modul paling sensitif diuji dengan cara yang berbeda dari 31 modul lainnya — perbedaan yang

harus diingat setiap kali hasil pengujian dibaca.

- Pencabutan §21.4 dilakukan lewat ADR, sementara BRD-nya menunggu revisi. Bila revisi itu tidak

pernah disetujui, terdapat dua dokumen yang saling bertentangan.

Pertanyaan terbuka

- Usulan revisi BRD §21.4 agar sesuai keputusan ini — menunggu persetujuan Work Owner.

Diajukan di Fase 6, tidak dikerjakan diam-diam.

- Kapan kontrak API HCC/HCQ tersedia? Pemilik: Tim HCC/HCQ (ADR-0024).

- Kapan daftar peristiwa wajib audit tersedia? Pemilik: Compliance (ADR-0026).

- Baris master komite untuk PA dan Travel di atas Rp 200.000.000 — memang tidak ada, atau belum

diisi? Pemilik: Work Owner (ADR-0014).

0029 — Salin data nasabah apa adanya ke staging; samarkan email dan jangan pernah tulis data nasabah di dokumen

| Status | Accepted |
| --- | --- |
| Tanggal keputusan | 2026-09-13 (D-64), 2026-09-14 (D-69) |
| Tanggal dokumen | 2026-09-14 |
| Sifat | retrospective |
| Pemilik keputusan | Work Owner |
| Jejak bukti | D-64, D-69, D-40 (OPEN), D-53, FR-R2 · docs/​verifikasi-​bukti-​adr.​md §7.4 |
| Terkait | ADR-0025, ADR-0027, modul S-8 + seluruh dokumen proyek |

Konteks

ADR-0027 menetapkan uji kesetaraan dijalankan atas salinan data produksi di staging — karena data uji buatan terbukti tidak mampu memunculkan cacat yang ditemukan Fase 1. Konsekuensinya: data nasabah nyata berpindah ke lingkungan staging.

Persoalan kedua terpisah tetapi sering tertukar dengan yang pertama: apa yang boleh tertulis di ADR dan tiket yang akan di-commit. Nama seperti MORASOTARDODOTARIGAN, ELLENSUPRIYATI, dan

INDRAGUNAWAN sudah tertulis apa adanya di dokumen yang sudah disetujui (D-15,

20-DETAIL-KOMITE-DBLINK.md §1.5.4); alamat email tidak pernah.

Opsi yang dipertimbangkan

Untuk isi lingkungan staging:

- Salin apa adanya, hak akses staging diperketat sebagai kontrol pengganti.

- Samarkan data nasabah sebelum disalin.

- Pakai data uji buatan.

Untuk isi dokumen:

- Nama Operator ID boleh ditulis; alamat email selalu disamarkan; data nasabah tidak pernah.

- Keduanya disamarkan, termasuk nama Operator ID.

- Keduanya boleh ditulis lengkap.

Keputusan

Isi lingkungan staging: data produksi disalin apa adanya, tanpa penyamaran, dengan hak akses lingkungan staging diperketat sebagai kontrol penggantinya.

Isi dokumen yang di-commit:

| Jenis nilai | Perlakuan |
| --- | --- |
| Nama Operator ID | boleh ditulis lengkap — preseden sudah ada di Steering yang disetujui, dan diperlukan agar tiket dapat menunjuk hardcode mana yang harus dihapus |
| Alamat email | selalu disamarkan — bagian sebelum @ diganti, domain boleh tampak |
| Data nasabah — nomor polis, nama tertanggung, nomor klaim asli, NPWP, nomor rekening | tidak pernah ditulis; dirujuk dengan berkas:baris atau nama kolom saja |
| Kredensial, kunci API, hostname/IP produksi | tidak pernah ditulis; dirujuk dengan berkas:baris + nama elemen (ADR-0025) |

Kedua keputusan berdiri sendiri: yang pertama mengatur isi lingkungan, yang kedua mengatur isi dokumen.

Rationale

Penyamaran data sebelum disalin akan menghilangkan justru sifat data yang membuatnya berguna untuk uji kesetaraan — nilai ekstrem, karakter tak terduga, dan kombinasi yang tidak akan terpikir dibuat. Cacat seperti toleransi spreading substring hanya terlihat pada data yang nyata.

Untuk dokumen, nama Operator ID diperlukan demi ketelusuran: tanpanya, tiket F-4 tidak dapat menunjuk hardcode mana yang harus dihapus. Alamat email tidak menambah ketelusuran apa pun, sehingga tidak ada alasan menuliskannya.

Konsekuensi

Positif

- Uji kesetaraan berjalan atas data yang benar-benar mewakili produksi.

- Aturan penulisan dokumen menjadi tegas dan dapat diperiksa — tidak ada penilaian kasus per kasus.

- Tiket tetap dapat menunjuk hardcode secara spesifik tanpa membocorkan data nasabah.

Negatif / utang teknis

- Staging menjadi lingkungan yang memuat data nasabah nyata — nomor polis, nama tertanggung,

NPWP, nomor rekening, dan data medis pada lini PA dan Travel. Perlindungannya sepenuhnya bergantung pada hak akses, bukan pada sifat datanya.

- Klasifikasi staging naik setara produksi untuk keperluan keamanan. Siapa yang punya akses,

berapa lama salinan disimpan, dan kapan dimusnahkan menjadi pertanyaan yang harus dijawab — dan belum dijawab.

- Pembatasan akses data medis yang FR-R2 terapkan pada peran Analyst Doctor dan RCL Dokter

berlaku juga di staging, bukan hanya produksi. Ini menambah pekerjaan pada F-3 di lingkungan yang biasanya dianggap bebas.

- Keputusan ini berdampingan dengan D-40 yang masih terbuka: export sudah memuat kredensial

plaintext, dan kini salinan data nasabah menyusul ke lingkungan yang sama-sama belum ditetapkan pengamanannya.

Risiko yang diterima secara sadar

- Kebocoran dari staging akan setara dengan kebocoran dari produksi. Tidak ada mitigasi teknis

tambahan — hanya hak akses.

- Nama pegawai tertulis lengkap di dokumen yang di-commit dan akan dibaca banyak orang. Ini

diterima demi ketelusuran, dengan kesadaran penuh bahwa ia data pribadi.

Pertanyaan terbuka

- **Siapa yang menyetujui akses staging, berapa lama salinan disimpan, dan bagaimana prosedur

pemusnahannya?** Pemilik: Tim Infra/Security + Compliance — pihak yang sama dengan D-40.

- Apakah salinan data disegarkan berkala, dan apakah setiap penyegaran menuntut persetujuan ulang?

Pemilik: Work Owner.

- Apakah data medis di staging perlu perlakuan lebih ketat daripada data nasabah lainnya?

Pemilik: Compliance.

Lampiran A — Template ADR Kosong

# NNNN — <judul keputusan, kalimat aktif>

Status: Proposed | Accepted | Superseded by ADR-XXXX | Deprecated

Tanggal keputusan: YYYY-MM-DD    Tanggal dokumen: YYYY-MM-DD

Sifat: original | retrospective

Pemilik keputusan: <peran, mis. Work Owner / Lead Engineer / Tim Infra>

Jejak bukti: D-nn | FR-xx | R-nn | path/berkas:baris | nama objek DB

Terkait: CONTEXT.md#<istilah>, ADR-XXXX, modul <kode>

## Konteks

## Opsi yang dipertimbangkan

## Keputusan

## Rationale

## Konsekuensi

### Positif

### Negatif / utang teknis

### Risiko yang diterima secara sadar

## Pertanyaan terbuka

Lampiran B — Aturan Menulis yang Mengikat

- Satu berkas = satu keputusan yang mahal dibalik.

- Sifat: retrospective wajib ditulis terbuka bila keputusan mendahului dokumennya.

- Bagian Negatif / utang teknis tidak boleh kosong. ADR yang hanya memuat keuntungan adalah dokumen jualan, bukan ADR.

- Jangan menulis Keputusan untuk hal yang belum diputuskan Work Owner — pakai Proposed, sebutkan pemilik keputusan dan apa yang diblokir.

- Bila ADR bertentangan dengan Steering atau BRD, tulis Menyupersede … secara eksplisit dan ajukan revisinya sebagai pertanyaan terbuka. Jangan mengedit Steering diam-diam.

- Nilai sensitif tidak pernah ditulis: kredensial, kunci API, hostname/IP produksi, dan data nasabah dirujuk dengan berkas:baris + nama elemen saja. Alamat email disamarkan (D-69).

Lampiran C — Rekapitulasi Seluruh Pertanyaan Terbuka

Dikumpulkan otomatis dari bagian Pertanyaan terbuka setiap ADR. Ini daftar kerja untuk Work Owner dan pihak luar — bukan bagian dari keputusan yang sudah diambil.

0001 — Bangun satu modular monolith Go yang dijalankan di VM on-premise

- Apakah kebijakan backup korporat yang berlaku hari ini memang sejalan dengan tuntutan 24/7

(D-29)? Pemilik: Tim Infra. Selama belum dijawab, target pemulihan aplikasi tidak dapat dinyatakan di tiket mana pun.

- Bagaimana dua instans berbagi berkas sementara (hasil export besar) bila tidak ada storage

bersama? Pemilik: Lead Engineer + Infra. Menghalangi bagian export bervolume besar di S-2.

0002 — Bangun antarmuka sebagai SPA React yang disajikan oleh binary Go

- TanStack Table atau AG Grid? Pemilik: Lead Engineer, dengan persetujuan Work Owner bila

berbiaya lisensi. Menghalangi penyelesaian tiket U-2.

- D-12 menetapkan pemakaian lapangan untuk survei. Apakah U-3/U-4 wajib berfungsi penuh di

peramban ponsel, atau cukup layar survei B-8 saja? Pemilik: Work Owner.

0003 — Alihkan modul satu per satu dengan Pega dan Go berjalan paralel

- Apa tanggal akhir yang mengikat bagi masa paralel — kapan Pega dimatikan? Pemilik: Work Owner.

Tanpa ini, biaya pemeliharaan ganda tidak berbatas.

- Bila sebuah gelombang gagal di gerbang 2, apakah gelombang berikutnya tetap berjalan sesuai

jadwal D-61? Pemilik: Work Owner + manajemen.

0004 — Pakai satu database bersama selama masa paralel, dengan penulis tunggal per tabel

- Bagaimana pelanggaran aturan penulis tunggal dideteksi — pemeriksaan berkala, trigger audit,

atau tidak sama sekali? Pemilik: Lead Engineer + DBA. Tanpa jawaban, P-1 hanya imbauan.

- Apakah aplikasi Go mendapat skema (schema) Oracle sendiri, atau menumpang skema yang ada?

Pemilik: DBA + Work Owner. Menghalangi penulisan tiket F-2.

0005 — Tulis satu set SQL portabel: jalan di Oracle sekarang, PostgreSQL 17+ kemudian

- Kapan lingkungan PostgreSQL 17+ tersedia untuk pengujian portabilitas? Pemilik: Tim Infra.

Selama belum ada, tidak ada tiket yang boleh menyatakan SQL-nya "terbukti portabel".

- Apakah 97 predikat join pada kueri terberat tetap berkinerja wajar di PostgreSQL? Pemilik:

DBA + Lead Engineer. Menghalangi kepastian NFR kinerja.

0006 — Bekukan data polis sebagai snapshot saat registrasi; kepemilikannya tetap di GISFW

- Kapan sebuah snapshot boleh atau harus disegarkan, dan siapa yang berwenang memicunya?

Pemilik: Work Owner. Menghalangi penyelesaian tiket B-1.

- Field polis apa saja yang wajib masuk snapshot? Daftar ini hanya dapat disusun dengan membaca

seluruh pemakaian JSON_POLIS di rule, dan belum dikerjakan. Pemilik: Lead Engineer.

- Apakah tim GISFW menyetujui bahwa Claim PNC menyimpan salinan data mereka? Pemilik: Work Owner

→ Tim GISFW.

0007 — Naikkan logika stored procedure ke Go dan pindahkan kepemilikan transaksi ke aplikasi

- Kapan kueri ALL_DEPENDENCIES dijalankan untuk membuktikan D-68 sebelum procedure

dinonaktifkan? Pemilik: DBA. Menghalangi langkah mematikan procedure, bukan penulisan ulangnya.

- Sumber 12 objek dependensi yang belum diserahkan — kapan tersedia? Pemilik: Tim Pega/DBA.

Menghalangi penyelesaian tiket B-5, B-9, B-10, B-12 (R-01).

0008 — Ganti seluruh akses DB Link dengan pemanggilan API ke sistem pemilik data

- API pengganti untuk enam DB Link — sudah ada, atau harus dibangun tim pemiliknya? Pemilik: Work

Owner → tim masing-masing sistem. Ini R-03, dan menghalangi tiket S-4.

- Ditemukan setelah D-25 diputuskan: Service REST/ memuat empat layanan masuk —

KomiteAcceptAdjustment, KomiteAcceptAdjustmentPA, RecivedDataandAttachmentLelangASMSimasbid, RequestCreateClaimCredit2. Dua di antaranya menerima persetujuan komite dari sistem lain. Permukaan masuk ini belum pernah masuk hitungan FR-S4 maupun D-25, dan lingkup S-4 karenanya lebih besar daripada yang disetujui. Pemilik: Work Owner.

0009 — Terbitkan nomor klaim baru berformat PNCN.YY.xxxx dari sequence database

- Apakah sequence direset setiap awal tahun? Bila tidak, nomor urut terus bertambah melewati

pergantian tahun (PNCN.26.8125 → PNCN.27.8126) dan segmen tahun menjadi penanda, bukan penghitung per tahun. Bila ya, nomor mulai dari 1 tiap tahun. Keduanya sah; pilihannya mengubah cara nomor dibaca orang. Pemilik: Work Owner. Menghalangi penyelesaian tiket B-2.

- Apakah lebar segmen terakhir perlu dibuat tetap (mis. TO_CHAR(seq.NEXTVAL,'FM0000')) agar

pengurutan teks benar? Pemilik: Work Owner. Sampai dijawab, sintaks yang ditetapkan dipakai apa adanya.

- Apakah pihak luar (reasuransi, broker, BPPDAN) perlu diberi tahu perubahan format sebelum klaim

pertama terbit dari sistem baru? Pemilik: Work Owner.

0010 — Simpan dokumen lewat satu jalur API storage internal; database hanya menyimpan metadata

- Bagaimana dokumen lama pada tiga mekanisme lama diperlakukan — dimigrasikan, atau dibaca di

tempatnya selamanya? Pemilik: Work Owner. Menghalangi penyelesaian tiket S-1.

- Saat metadata dokumen dihapus secara soft delete, apakah berkas di storage ikut dihapus?

Pemilik: Work Owner + Compliance.

- Berapa masa berlaku URL dokumen, dan apa yang terjadi setelah lewat? Pemilik: Tim pemilik API

storage.

0011 — Bangun pembuatan PDF, Excel, dan CSV di dalam aplikasi Go

- Berapa baris maksimum yang wajib dilayani satu export? Pemilik: Work Owner. Tanpa angka ini,

S-2 tidak dapat dinyatakan selesai secara terukur.

- Apakah export besar dijalankan serentak dengan permintaan pengguna, atau diantrekan dan

diberitahukan saat selesai? Pemilik: Work Owner + Lead Engineer.

- Apakah keluaran PDF wajib identik secara visual dengan keluaran Pega, atau cukup identik secara

isi? Pemilik: Work Owner. Ini menentukan kriteria kelulusan gerbang 1 untuk S-2.

0012 — Terapkan soft delete menyeluruh; tidak ada penghapusan fisik data bernilai bisnis

- Siapa yang berwenang melihat data yang sudah ditandai terhapus, dan lewat layar apa? Pemilik:

Work Owner. Tanpa ini, soft delete hanya menyembunyikan data tanpa manfaat pemulihan.

- Apakah ada titik waktu ketika baris bertanda terhapus benar-benar dibuang (arsip atau purge),

mengikuti D-62? Pemilik: Work Owner + Compliance.

0013 — Tentukan pengganti pola hapus-lalu-sisip-ulang pada konversi klaim

- Seberapa sering konversi ulang benar-benar dijalankan di produksi, dan untuk keperluan apa? Pemilik: Work Owner. Jawaban ini menentukan apakah Opsi 3 layak dipertimbangkan sama sekali.

- Apakah ke-12 tabel punya kunci alami yang unik? Pemilik: DBA + Lead Engineer. Menentukan apakah Opsi 1 dapat dipakai seragam atau hanya sebagian.

- Apakah riwayat hasil konversi sebelumnya perlu disimpan? Pemilik: Work Owner + Compliance. Bila ya, hanya Opsi 2 yang memenuhi.

- Duplikasi T_DLALIST/T_PLALIST yang sudah terjadi hari ini — apakah datanya perlu dibersihkan sebelum migrasi? Pemilik: Work Owner + DBA.

0014 — Hitung jenjang komite secara kumulatif menurut ambang bawah, dengan pita nilai hanya di Non-MBU

- Belum terverifikasi: tiga kueri yang memfilter TYPE_KOMITE secara dinamis —

EmailKomiteBerjenjang_sql (Activity/SetEmailKomite-Act.xml), EmailKomiteAdjuster_sql (Activity/SetEmailKomiteAdjuster-Act.xml), EmailKomiteSalvage_sql (Activity/SetEmailKomiteSalvage-Act.xml) — menerima nilainya dari pemanggil lewat tempAdj.pyMemo dan tempAdj.AcceptedNo. Lini apa saja yang benar-benar melewati ketiga kueri itu belum ditelusuri sampai ke sumber nilainya. Pemilik: Lead Engineer. Ini bagian Definition of Ready tiket B-7 dan B-12.

- Apakah TYPE_KOMITE kelak dipecah menjadi dua kolom saat master diisi ulang di F-4?

Pemilik: Work Owner.

0015 — Konversi mata uang memakai kurs tanggal kejadian; tolak klaim bila kurs tidak ditemukan

- Isi tabel m_currencystandard belum ada di repo — masih diminta ke DBA (R-19). Tanpa itu

B-5 tidak dapat diuji. Pemilik: DBA.

- Siapa yang mengisi kurs harian dan dari sumber apa (Bank Indonesia, kurs korporat, atau lain)?

Pemilik: Work Owner. Menghalangi penyelesaian tiket F-4.

- Bagaimana klaim yang tertolak karena kurs kosong diperlakukan — ditahan dan diproses ulang

otomatis, atau dikembalikan ke petugas? Pemilik: Work Owner.

0016 — Simpan nilai uang presisi penuh; validasi total spreading dengan toleransi empat desimal

- Berapa desimal yang dipakai pada tampilan untuk nilai Rupiah dan untuk persentase share?

Pemilik: Work Owner. Menghalangi penyelesaian tiket U-2.

- Berapa presisi yang disepakati untuk kolom uang di skema baru? Pemilik: Lead Engineer + DBA.

0017 — Perbaiki sembilan cacat aturan uang; replikasi satu yang perilakunya memang benar

- Berapa banyak baris yang rusak akibat butir 9 (IDSALVAGE = NULL), dan apakah datanya

diperbaiki sebelum migrasi? Pemilik: DBA + Work Owner. Menghalangi penyelesaian tiket B-12.

- Apakah data historis yang terdampak butir 1 (total spreading di luar toleransi) dibiarkan apa

adanya? Pemilik: Work Owner.

0018 — Pertahankan empat konsep status, masing-masing dengan nama yang tidak dapat tertukar

- SELECT DISTINCT STATUSPOSISI pada data produksi — masih ada di daftar permintaan ke DBA,

untuk menyelesaikan T-6 secara empiris. Pemilik: DBA. Tidak menghalangi tiket mana pun, tetapi menentukan apakah kolom itu perlu dibawa.

- Bagaimana Flag Klaim yang dimiliki GISFW diperlakukan — dibaca dari snapshot (ADR-0006), atau

dibaca langsung? Pemilik: Work Owner + Tim GISFW.

- Apa makna persis 0 dan 1 pada Flag Klaim? Pemilik: Work Owner. Belum terjawab sejak D-18.

0019 — Pertahankan Worklist dan Workbasket; bangun ulang router sebagai aturan routing

- Logika tiga router yang hilang (R-04) — digali dari Tim Pega, atau ditetapkan ulang oleh Work

Owner sebagai aturan baru? Pemilik: Work Owner. Menghalangi penyelesaian tiket B-6.

- Apa yang terjadi pada tugas milik seseorang yang sedang tidak hadir (STS_ABS)? Pemilik: Work

Owner.

- Apakah pencacah beban direset berkala? Pemilik: Work Owner. Tanpa jawaban, perilaku jangka

panjang pembagian beban tidak dapat ditiru.

0020 — Pertahankan dua basis perhitungan TAT untuk keperluan yang berbeda

- Sumber DATAMINING.GET_WORKING_HOURS@ASMD — kapan tersedia untuk dibaca? Tanpa itu aturan jam

kerjanya tidak dapat ditulis ulang. Pemilik: DBA (R-03). Menghalangi tiket S-7.

- Dari mana daftar hari libur diperoleh setiap tahun di sistem baru, dan siapa yang mengisinya?

Pemilik: Work Owner. Menghalangi penyelesaian tiket F-4 dan F-5.

0021 — Bangun ulang transisi lateral (Ticket rule) sebagai perpindahan tahap yang eksplisit

- Apakah 8 Ticket rule custom yang hilang tersedia di sistem Pega produksi? Pemilik: Tim Pega. Ini bagian dari permintaan export ulang D-39.

- Di mana pemicu 14 nama yang tidak punya pemicu berada — di ruleset lain yang tidak ikut export, atau memang sudah mati? Pemilik: Tim Pega.

- Bila jawabannya "sudah mati", apakah Work Owner menyetujui transisi itu tidak dibawa? Pemilik: Work Owner.

- Apakah CompliancePNC yang dipakai serentak sebagai nama Ticket rule dan nama workbasket memang satu hal yang sama? Pemilik: Work Owner.

0022 — Tentukan cara menjalankan job terjadwal di aplikasi yang hidup di dua instans

- Ketiga pertanyaan Work Owner di atas (AutoAcceptKomite, deskripsi vs konfigurasi, bypass

autentikasi).

- Mekanisme mana — Opsi 1, 2, atau 3? Pemilik: Lead Engineer + Infra.

- Bagaimana kegagalan job diketahui (notifikasi, catatan, dashboard)? Di sistem lama tidak ada

bukti mekanisme apa pun untuk ini. Pemilik: Lead Engineer + Work Owner.

0023 — Tegakkan otorisasi berbasis menu di server, dengan 22 peran dan tanpa pemisahan tugas

- Dari mana daftar operator per peran diperoleh? Tanpa sumbernya, F-3 dapat membangun

tabelnya tetapi tidak dapat mengisinya. Pemilik: Work Owner + DBA.

- Lima When rule yang hilang — diminta ke Tim Pega, atau aturannya ditetapkan ulang? Pemilik:

Work Owner.

0024 — Delegasikan autentikasi ke HCC/HCQ dan terbitkan sesi milik aplikasi sendiri

- Apakah API HCC/HCQ benar-benar ada hari ini, atau harus dibangun? Pemilik: Tim HCC/HCQ. Ini pertanyaan pertama yang harus dijawab sebelum F-3 dijadwalkan.

- Bagaimana bentuk kontraknya — endpoint, format permintaan dan respons, kode galat, batas percobaan? Pemilik: Tim HCC/HCQ.

- Apa yang terjadi bila HCC/HCQ tidak dapat dihubungi? Seluruh aplikasi tidak dapat diakses, atau ada jalur cadangan? Pemilik: Work Owner. Ini menyentuh tuntutan 24/7 D-27.

- Bagaimana pengguna dicocokkan antara identitas HCC/HCQ dan OPERATOR_ID yang dipakai di seluruh data klaim? Pemilik: Work Owner + Tim HCC/HCQ. Tanpa pemetaan ini, pengguna yang berhasil login tetap tidak dikenali oleh data klaimnya sendiri.

- Berapa lama sesi berlaku, dan bagaimana ia diperbarui? Pemilik: Work Owner + Security.

0025 — Pindahkan seluruh nilai hardcode ke master data dan konfigurasi, dan keluarkan rahasia dari kode

- Ke mana rahasia dipindahkan, siapa pemiliknya, dan bagaimana rotasinya? Pemilik: Tim Infra/Security. Ini D-40, dan ia menghalangi F-4, F-5, serta seluruh deployment.

- Apakah kredensial yang sudah telanjur plaintext di export harus dirotasi sebelum sistem baru jalan? Pemilik: Tim Infra/Security.

- Bagaimana entitas (Indonesia, Timor-Leste, Insurtech) dikenali di sistem baru, kalau bukan dari hostname? Pemilik: Work Owner. Ini menentukan ambang komite mana yang berlaku — ADR-0014.

- Apakah blok // TESTING memang tidak seharusnya ada di produksi, dan sejak kapan ia aktif? Pemilik: Work Owner. Jawaban "sudah lama aktif" berarti email produksi selama ini tertimpa, dan itu temuan operasional tersendiri.

- Mana nilai yang boleh diubah pengguna bisnis lewat layar, dan mana yang hanya boleh diubah tim teknis? Pemilik: Work Owner. Menentukan pembagian antara F-4 dan F-5.

0026 — Catat setiap perubahan bernilai bisnis sebagai jejak audit append-only

- Angka retensi data klaim yang berlaku sekarang — berapa? Pemilik: Work Owner + Compliance.

Tidak menghalangi pembangunan S-5, tetapi menghalangi go-live-nya.

- Daftar peristiwa wajib audit beserta field yang harus tercatat — pemilik: Compliance

(D-56). Ini kontrak yang menggantikan gerbang 1 bagi S-5; tanpanya S-5 tidak dapat lulus gerbang apa pun.

- Apakah jejak audit perlu dapat dibaca pengguna bisnis lewat layar, atau cukup tersedia untuk

audit? Pemilik: Work Owner.

0027 — Luluskan setiap modul lewat dua gerbang: uji kesetaraan otomatis, lalu UAT bisnis

- Apakah Pega staging yang dapat ditembak dari luar tersedia? Pemilik: Tim Pega + Tim Infra.

Ini penghalang utama S-8.

- Kapan waktu pengguna bisnis untuk UAT dialokasikan resmi? Pemilik: manajemen (R-15).

- Apakah salinan data produksi disegarkan berkala, dan berapa lama disimpan? Pemilik: Work Owner

+ Infra (bertaut dengan ADR-0029).

0028 — Ukur modul tanpa baseline Pega dengan kontrak fungsional, dan cabut BRD §21.4 untuk empat modul

- Usulan revisi BRD §21.4 agar sesuai keputusan ini — menunggu persetujuan Work Owner.

Diajukan di Fase 6, tidak dikerjakan diam-diam.

- Kapan kontrak API HCC/HCQ tersedia? Pemilik: Tim HCC/HCQ (ADR-0024).

- Kapan daftar peristiwa wajib audit tersedia? Pemilik: Compliance (ADR-0026).

- Baris master komite untuk PA dan Travel di atas Rp 200.000.000 — memang tidak ada, atau belum

diisi? Pemilik: Work Owner (ADR-0014).

0029 — Salin data nasabah apa adanya ke staging; samarkan email dan jangan pernah tulis data nasabah di dokumen

- **Siapa yang menyetujui akses staging, berapa lama salinan disimpan, dan bagaimana prosedur

pemusnahannya?** Pemilik: Tim Infra/Security + Compliance — pihak yang sama dengan D-40.

- Apakah salinan data disegarkan berkala, dan apakah setiap penyegaran menuntut persetujuan ulang?

Pemilik: Work Owner.

- Apakah data medis di staging perlu perlakuan lebih ketat daripada data nasabah lainnya?

Pemilik: Compliance.

0030 — Satu aplikasi, empat portal, satu database per entitas

- Berapa portal sebenarnya? Work Owner menyebut minimal 4. Jumlah pastinya BELUM DIPUTUSKAN — pertanyaan terbuka (pemilik: Work Owner).

- Nomor klaim PNCN.YY.xxxx (D-71) memakai sequence per database. Dua portal dapat menerbitkan nomor yang sama. Perlukah penanda portal di dalam nomornya? (Work Owner)

- Aturan bisnis syariah berbeda sejauh apa? SpreadingSyariah_Act membuktikan spreading-nya berbeda; apakah estimasi, komite, dan penyelesaian juga? (Work Owner + Tim Pega)

- Satu penyedia identitas untuk keempat entitas? — TERTUTUP D-78: login sama untuk semua entitas. Menyisakan pertanyaan baru: di mana kewenangan portal disimpan, karena data itu lintas portal secara alamiah dan tidak dapat tinggal di masing-masing database (Work Owner + Keamanan Informasi)

- Mata uang per portal — Timor-Leste bukan Rupiah. Kurs, pembulatan, dan format angka mengikuti portal? (Work Owner)