Ticketing — Migrasi Aplikasi Claim PNC

Papan Tiket Pekerjaan · Dokumen Gabungan

| Dokumen | Ticketing migrasi Claim PNC dari Pega PRPC 8.3 ke Golang + React + PostgreSQL |
| --- | --- |
| Tanggal dibangun | 2026-09-30 |
| Jumlah modul | 34 |
| Jumlah tiket | 106 — 76 needs-info · 30 ready-for-human |
| Sumber | docs/​ticketing/​README.​md · docs/​ticketing/​<modul>/​spec.​md · docs/​ticketing/​<modul>/​issues/​*.​md · docs/​ticketing/​INVENTARIS-​HARNESS.​md |
| Klasifikasi | CONFIDENTIAL |

Dokumen ini dibangun otomatis oleh docs/tools/build-ticketing.js. Jangan disunting langsung — suntingan hilang pada pembangunan berikutnya. Yang disunting adalah berkas sumbernya di docs/ticketing/.

Daftar Isi

- Papan Tiket — ringkasan, status, dependency, traceability, jadwal

- F-1 — Kerangka Aplikasi — 5 tiket

- F-2 — Akses Data — 7 tiket

- F-3 — Identitas & Akses — 5 tiket

- F-4 — Master Data — 6 tiket

- F-5 — Waktu & Zona Waktu — 3 tiket

- F-6 · Portal & Multi-Sumber Data — 4 tiket

- B-1 · View Polis & Snapshot Polis — 3 tiket

- B-2 · Input Register — Registrasi Klaim — 5 tiket

- B-3 · Objek Pertanggungan & Coverage — 3 tiket

- B-4 · Spreading Reasuransi & Koasuransi — 3 tiket

- B-5 · Input Estimasi & Penyelesaian Nilai Klaim — 3 tiket

- B-6 · Penugasan & Inbox Petugas — 3 tiket

- B-7 · Komite Persetujuan Klaim — 3 tiket

- B-8 · Choose Surveyor & Hasil Survei — 2 tiket

- B-9 · PLA, Pre-DLA & DLA ke Reasuransi — 2 tiket

- B-10 · Akseptasi, Transfer Kasir & LOD — 3 tiket

- B-11 · RCL, PUCL, Compliance, Investigator & Analyst Doctor — 2 tiket

- B-12 · Salvage, Lelang & Recovery — 2 tiket

- B-13 · Input Open Protection — Buka Proteksi — 2 tiket

- B-14 · Input Receive Document — Penerimaan Dokumen Fisik — 3 tiket

- S-1 · Dokumen & Lampiran Klaim — 2 tiket

- S-2 · Laporan & Export — 2 tiket

- S-3 · Notifikasi & Korespondensi Email — 2 tiket

- S-4 · Integrasi Sistem Luar — 3 tiket

- S-5 — Jejak Audit — 4 tiket

- S-6 · Job Terjadwal & Proses Otomatis — 3 tiket

- S-7 · Dashboard Klaim, TAT & KPI — 2 tiket

- S-8 · Perkakas Uji Kesetaraan — 2 tiket

- U-1 — Kerangka SPA — 4 tiket

- U-2 — Pustaka Komponen — 5 tiket

- U-3 · Layar Inbox per Peran — 2 tiket

- U-4 · Layar Transaksi Klaim — 2 tiket

- U-5 · Layar Laporan — 2 tiket

- U-6 · Layar Master Data — 2 tiket

- Lampiran A — Inventaris 74 Harness

- Lampiran B — Indeks Seluruh Tiket

1. Papan Tiket

Papan tiket pekerjaan untuk migrasi Claim PNC dari Pega PRPC 8.3 ke Golang + React + PostgreSQL.

| Tanggal | 2026-09-14 |
| --- | --- |
| Modul bertiket | 34 dari 34 — seluruhnya |
| Tiket tertulis | 106 |
| Total modul | 34 (D-35, D-42, D-75) |
| Sumber keputusan | .​.​/​Steering/​00-​DECISION-​LOG.​md — 75 entri · ../ADR/ — 30 ADR |
| Lokasi ditetapkan | D-31 — ter-commit dan terlihat di GitLab, bukan .scratch/ |
| Penamaan modul | D-73 — nama fungsi bisnis, kode F-n/B-n/S-n/U-n tetap di depan |

Tidak ada kode implementasi di repository ini. Seluruh tiket berstatus belum dikerjakan. Bagian Rencana verifikasi di setiap tiket memuat perintah yang akan dijalankan nanti, dan ditandai sebagai rencana — bukan sebagai hasil.

Peringatan istilah. Folder Ticket/ di root repository berisi Ticket rule — mekanisme lompatan lateral Pega (lihat ADR-0021). Kata "tiket" di seluruh dokumen ini selalu berarti tiket pekerjaan.

1. Cara pakai

| Anda | Mulai dari |
| --- | --- |
| Manajemen — ingin tahu kesiapan dan jadwal | §7 Jadwal · §4 Tiket terhalang |
| Lead engineer — ingin menyusun urutan kerja | §5 Dependency dan rantai kritis |
| Developer — akan mengerjakan satu tiket | <MODUL>/​spec.​md lalu <MODUL>/​issues/​NN-​*.​md |
| Auditor — ingin menelusuri satu requirement | §6 Matriks traceability |

Susunan berkas:

docs/ticketing/

├── README.md                          ← halaman ini

├── INVENTARIS-HARNESS.md              ← bahan kerja pembagian 74 harness

└── <KODE>-<Nama-Fungsi-Bisnis>/

├── spec.md                        ← lingkup modul, penghalang, daftar tiketnya

└── issues/

└── NN-slug.md                 ← satu tiket

Nama folder memuat kode dan nama fungsi bisnis sekaligus — misalnya

B-14-Input-Receive-Document. Kode di depan supaya rujukan silang dari ADR dan Steering tetap

dapat dicari; nama bisnis di belakang supaya folder dapat dikenali tanpa membuka kamus kode (D-73).

Sebelum mengerjakan sebuah tiket, baca berurutan: spec.md modulnya → tiketnya → ADR yang disebut di kepala tiket → CONTEXT.md untuk istilah yang belum dikenal.

2. Kosakata status

2.1 Lima label triage

Dipakai apa adanya dari ../agents/triage-labels.md. Tidak ada kosakata tambahan.

| Label | Artinya di papan ini |
| --- | --- |
| needs-triage | Belum dinilai. Tidak dipakai — seluruh tiket sudah dinilai |
| needs-info | Menunggu artefak atau keputusan pihak lain. Tiket menyebut persis apa yang kurang dan siapa yang bisa melengkapinya |
| ready-for-agent | Sepenuhnya terspesifikasi untuk agen AFK. Tidak dipakai — D-43 menetapkan tiket ditulis untuk manusia junior |
| ready-for-human | Siap dikerjakan manusia |
| wontfix | Tidak akan dikerjakan. Belum ada |

Hanya kelima label di atas yang dipakai — tidak ada label keenam. Tiket yang lingkupnya sudah lengkap tetapi menunggu tiket prasyaratnya berlabel ready-for-human seperti yang lain; urutan kerjanya dinyatakan di bagian Dependency / Blocked by, bukan lewat label tersendiri.

2.2 Kosakata Kesiapan

Label menyatakan boleh dikerjakan atau tidak; Kesiapan menyatakan apa yang menahannya.

| Kesiapan | Artinya |
| --- | --- |
| siap | Tidak ada yang menahan |
| terhalang <R-nn> | Menunggu artefak — namanya disebut |
| terhalang keputusan | Menunggu keputusan — pertanyaannya disebut beserta pemiliknya |
| terhalang artefak | Menunggu artefak dari pihak luar yang belum punya nomor risiko |

2.3 Definition of Ready

Sebuah tiket boleh berlabel ready-* hanya bila seluruhnya terpenuhi:

- Hasil dan nilai bisnisnya eksplisit.

- Acceptance criteria dapat diverifikasi teknis dan berangka.

- Ruang lingkup dan non-goal jelas.

- Seluruh istilah domainnya sudah ada di CONTEXT.md.

- Dependency dan blocker diketahui.

- Constraint tersedia.

- Verifikasi dapat dilakukan tanpa pengetahuan pribadi.

- Seluruh keputusan yang dibutuhkannya sudah diambil Work Owner.

Yang tidak lolos → needs-info, disertai apa yang kurang dan siapa yang bisa melengkapinya. Requirement yang lemah tidak ditambal dengan AC yang mengarang.

3. Ringkasan tiket

3.1 Per modul

| Kode | Nama fungsi bisnis | Tiket | ready-for-human | needs-info | Kesiapan modul |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F-1 | Kerangka Aplikasi | 5 | 4 | 1 | SEBAGIAN |
| F-2 | Akses Data dan Nomor Klaim | 7 | 4 | 3 | SEBAGIAN |
| F-3 | Login dan Hak Akses Menu | 5 | 3 | 2 | TERHALANG identitas · PENUH otorisasi |
| F-4 | Master Data dan Parameter Bisnis | 6 | 1 | 5 | SEBAGIAN |
| F-5 | Tanggal, Jam Kerja, dan Hari Libur | 3 | 0 | 3 | SEBAGIAN |
| F-6 | Portal dan Multi-Sumber Data | 4 | 0 | 4 | SEBAGIAN |
| B-1 | View Polis dan Snapshot Polis | 3 | 0 | 3 | SEBAGIAN |
| B-2 | Input Register | 5 | 1 | 4 | SEBAGIAN |
| B-3 | Objek Pertanggungan dan Coverage | 3 | 0 | 3 | SEBAGIAN |
| B-4 | Spreading Reasuransi | 3 | 0 | 3 | SEBAGIAN |
| B-5 | Input Estimasi dan Penyelesaian Nilai | 3 | 0 | 3 | TERHALANG |
| B-6 | Penugasan dan Inbox Petugas | 3 | 2 | 1 | SEBAGIAN |
| B-7 | Komite Persetujuan Klaim | 3 | 0 | 3 | TERHALANG |
| B-8 | Choose Surveyor dan Hasil Survei | 2 | 0 | 2 | SEBAGIAN |
| B-9 | PLA, PreDLA, dan DLA | 2 | 0 | 2 | SEBAGIAN |
| B-10 | Akseptasi, Transfer Kasir, dan LOD | 3 | 0 | 3 | SEBAGIAN |
| B-11 | RCL/PUCL, Compliance, dan Investigator | 2 | 0 | 2 | TERHALANG |
| B-12 | Salvage, Lelang, dan Recovery | 2 | 0 | 2 | SEBAGIAN |
| B-13 | Input Open Protection | 2 | 1 | 1 | SEBAGIAN |
| B-14 | Input Receive Document | 3 | 2 | 1 | SEBAGIAN |
| S-1 | Dokumen dan Lampiran Klaim | 2 | 0 | 2 | SEBAGIAN |
| S-2 | Laporan dan Export | 2 | 0 | 2 | SEBAGIAN |
| S-3 | Notifikasi dan Email | 2 | 0 | 2 | TERHALANG |
| S-4 | Integrasi Sistem Luar | 3 | 0 | 3 | TERHALANG |
| S-5 | Jejak Audit Perubahan | 4 | 3 | 1 | SEBAGIAN |
| S-6 | Job Terjadwal dan Proses Otomatis | 3 | 0 | 3 | SEBAGIAN |
| S-7 | Dashboard, TAT, dan KPI | 2 | 0 | 2 | TERHALANG |
| S-8 | Perkakas Uji Kesetaraan | 2 | 1 | 1 | TERHALANG |
| U-1 | Kerangka Layar dan Navigasi Portal | 4 | 3 | 1 | SEBAGIAN |
| U-2 | Komponen Layar Baku | 5 | 5 | 0 | PENUH |
| U-3 | Layar Inbox per Peran | 2 | 0 | 2 | SEBAGIAN |
| U-4 | Layar Transaksi Klaim | 2 | 0 | 2 | SEBAGIAN |
| U-5 | Layar Laporan | 2 | 0 | 2 | SEBAGIAN |
| U-6 | Layar Master Data | 2 | 0 | 2 | TERHALANG |
|  | Total | 106 | 30 | 76 |  |

Kesiapan modul: 1 PENUH · 24 SEBAGIAN · 9 TERHALANG.

F-3 terhitung TERHALANG hanya pada bagian identitas; middleware otorisasi per endpoint di

modul yang sama tidak terhalang. ../verifikasi-bukti-adr.md:2805-2807 menghitungnya di kedua baris, sehingga di sana tertulis 24 SEBAGIAN + 8 TERHALANG. Keduanya menjumlah 33 — yang berbeda hanya cara F-3 dihitung, bukan keadaannya.

3.2 Per gelombang

| Gelombang | Modul | Tiket |
| --- | --- | --- |
| 1 — Fondasi | F-1 F-2 F-3 F-4 F-5 F-6 S-8 | 32 |
| 2 — Kerangka UI | U-1 U-2 S-5 | 13 |
| 3 — Jalur klaim inti | B-1 B-2 B-3 B-4 B-6 B-14 S-1 U-4 | 24 |
| 4 — Persetujuan dan penugasan | B-7 B-8 B-10 B-11 B-13 U-3 | 14 |
| 5 — Nilai dan pihak luar | B-5 B-9 B-12 S-3 S-4 | 12 |
| 6 — Laporan | S-2 S-7 U-5 | 6 |
| 7 — Sisa | S-6 U-6 | 5 |
|  | Total | 106 |

3.3 Kenapa seluruh modul kini ditiketkan

D-41 semula menetapkan 8 modul bertiket penuh + 25 stub, dengan alasan yang masih berlaku:

menulis acceptance criteria berangka untuk modul yang penghalangnya belum hilang akan menghasilkan kriteria yang mengarang.

D-73 mengubah bentuknya, bukan aturannya. Seluruh 33 modul kini punya tiket, tetapi modul

yang terhalang mendapat struktur tiket yang lengkap — hasil, lingkup, non-goal, constraint, rollout, bukti — dengan bagian "Yang kurang dan siapa yang bisa melengkapinya" yang menyebut artefak atau keputusan beserta pemiliknya, bukan daftar acceptance criteria yang dikarang.

Satu tiket berjalan lebih jauh lagi: TKT-S6-003 menolak menuliskan acceptance criteria sama sekali, karena pertanyaan pokoknya — apakah persetujuan komite otomatis memang dikehendaki — belum dijawab. Itu perilaku yang benar, bukan tiket yang belum selesai ditulis.

4. Tiket yang terhalang

76 dari 106 tiket menunggu pihak lain. Dikelompokkan menurut siapa yang dapat melepaskannya

— karena itulah yang menentukan siapa yang harus dihubungi.

Satu tiket dapat muncul di lebih dari satu baris bila penghalangnya lebih dari satu pihak.

| Pihak | Tiket tertahan | Yang ditunggu, garis besarnya |
| --- | --- | --- |
| Work Owner | 65 | Keputusan aturan bisnis, lingkup, dan kewenangan |
| Tim Pega | 19 | ±397 artefak yang hilang dari export (R-07, R-16) |
| DBA | 14 | DDL, statistik ukuran, isi master, 2 source procedure sisa (R-01, R-08) |
| Tim Infra/Security | 6 | Rotasi kredensial, TLS, otentikasi integrasi (D-40, R-17, R-18) |
| Lead Engineer | 3 | Keputusan rancangan yang belum ditetapkan di ADR (ADR-0022) |
| Tim HCC/HCQ | 1 | Kontrak API — nol jejak di export |
| Keamanan Informasi | 1 | Token dokumen MD5 tanpa secret dan tanpa masa berlaku |
| Compliance | 1 | Daftar peristiwa wajib audit (ADR-0026) |

4.1 Tiga penghalang yang memblokir gerbang kelulusan, bukan pengerjaan

Ini yang paling mudah terlewat: sebagian besar penghalang hanya memperlambat pengerjaan, tetapi tiga ini menghentikan modul dinyatakan lulus sekalipun kodenya selesai.

| Penghalang | Pemilik | Menghentikan |
| --- | --- | --- |
| Kontrak API HCC/HCQ | Tim HCC/HCQ | F-3 — dan lewat itu, login seluruh aplikasi |
| Daftar peristiwa wajib audit | Compliance | S-5 |
| Ketersediaan Pega staging yang dapat ditembak dari luar | Tim Pega + Infra | S-8 — dan lewat itu, gerbang 1 seluruh modul (R-14, ADR-0027) |

4.2 Empat penghalang yang menyangkut kendali, bukan fitur

Empat hal berikut ditemukan di fase verifikasi, dan keempatnya adalah jalur yang memintas kendali yang sedang dibangun modul lain. Bila B-7 dibangun dengan cermat sementara keempatnya dibiarkan, kecermatan itu tidak ada artinya.

| Temuan | Tiket | Pemilik |
| --- | --- | --- |
| AutoAcceptKomite menyetujui komite otomatis tiap hari 06:00, tanpa pengguna, di luar kontrol menu | TKT-S6-003 | Work Owner |
| Dua Service REST masuk menerima persetujuan komite dari sistem lain — permukaan yang belum pernah diaudit | TKT-S4-002 | Work Owner |
| 18 dari 21 Connect REST ber-pyUseAuthentication=false; satu memakai http:// tanpa TLS untuk data premi | TKT-S4-001 | Work Owner + Infra/Security |
| Token dokumen MD5 tanpa secret dan tanpa masa berlaku | TKT-S1-002 | Keamanan Informasi |

5. Dependency dan rantai kritis

5.1 Empat rantai kritis yang tidak bisa diparalelkan

Diambil dari ../Steering/06-MODULE-BREAKDOWN.md §5. Inilah yang menentukan berapa orang dibutuhkan — D-44 menetapkan jumlah tim diputuskan setelah papan ini direview, bukan sebaliknya.

| # | Rantai | Panjang | Catatan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | F-2 → B-1 → B-2 → B-3 → B-4 → B-5 → B-7 → B-10 | 8 modul | Jalur nilai klaim. Rantai terpanjang; menentukan tanggal selesai paling awal yang mungkin |
| 2 | F-3 → F-4 → B-7 | 3 modul | Komite butuh master ambang persetujuan |
| 3 | U-2 → U-3 / U-4 / U-5 | 2 tingkat | Seluruh layar butuh komponen tabel baku |
| 4 | S-8 → gerbang 1 seluruh modul | — | Tidak ada modul yang dapat dinyatakan lulus sebelum perkakas uji kesetaraan berjalan (D-42) |

Rantai 1 melewati dua modul TERHALANG — B-5 (satu-satunya yang masih terikat BRD §21.4) dan B-7. Artinya rantai terpanjang proyek ini bukan hanya yang terpanjang, tetapi juga yang paling tertahan. Memperpendeknya tidak dapat dilakukan dengan menambah orang.

Risiko urutan yang harus terlihat (D-44). U-2 adalah investasi terpenting di frontend, tetapi ia bersaing waktu dengan F-2 bila tidak ada personel khusus frontend: keduanya berada di awal, di rantai yang berbeda.

5.2 Modul mana bergantung pada modul mana

F-1 ──┬── F-2 ──┬── B-1 ── B-2 ── B-3 ── B-4 ── B-5 ── B-7 ── B-10

│         ├── S-5

│         └── S-8   ← gerbang 1 SELURUH modul

├── F-3 ── F-4 ──┬── B-7

│                └── U-6

├── F-5 ──────────── S-7

├── S-4

├── S-6

└── U-1 ── U-2 ──┬── U-3 ← B-6

├── U-4 ← seluruh B-*

└── U-5 ← S-2 ── S-7

B-2 ──┬── B-6 ── B-8 ── B-9

├── B-11

├── B-13

└── B-14 ── S-1

B-10 ── B-12

F-4 ── S-3

6. Matriks traceability

Dua arah, sesuai kewajiban D-46 butir 2: dari FR-xx turun ke tiket, dan dari tiket kembali ke rule Pega yang digantikan.

6.1 FR → tiket → ADR → rule Pega

| FR | Tiket | ADR | Rule Pega yang digantikan |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-F1 | TKT-F1-001…005 | 0001, 0002, 0025, 0026 | struktur platform Pega · Data-​Admin-​DB-​Name (tidak ada di export) · pola galat pada 720 dari 902 activity |
| FR-F2 | TKT-F2-001…007 | 0004, 0005, 0007, 0009, 0012 | 652 rule Connect-SQL · INSERT_​PLADLA.​prc (9 COMMIT) · UPDATEREAS.prc (4 COMMIT) · 538 {ASIS:} · RDB List/​InsertClaimPNC-​SQL.​xml:​77 |
| FR-F3 | TKT-F3-001…005 | 0023, 0024, 0028 | 22 access group GCNMFW:​<nama> · 34 When rule · Navigation/​pyCaseWorkerNavigation-​Navigation.​xml (51 menu) · pyPrivilegeName (1 dari 902) |
| FR-F4 | TKT-F4-001…006 | 0014, 0015, 0018, 0020, 0025 | 66 email · 24 Operator ID · 8 ambang komite · POOLDATA.​EMAILKOMITE (21 kolom) · V_STS_CLAIM (33 kode) · GETCURRENCYSTANDARD.​fnc |
| FR-F5 | TKT-F5-001…003 | 0017, 0020 | 118 titik penyesuaian waktu di 36 activity · 101 titik addCalendar(…,12,0,0) · GET_​WORKING_​HOURS@ASMD · GETSELISIHJAM.​fnc:​22 |
| FR-F6 | TKT-F6-001…004 | 0030, 0004, 0023 | tidak ada padanan bernama — 48 perbandingan pxRequestor.​pxReqServer pada 3 hostname · When rule IsServerSyariah dan IsDevelopmentServer (keduanya hilang dari export) · Activity/​SpreadingSyariah_​Act-​Act.​xml |
| FR-B1 | TKT-B01-001…003 | 0006, 0010 | ViewPolis-​Harness · ViewPolis1-​Harness · snapshot polis |
| FR-B2 | TKT-B02-001…005 | 0004, 0005, 0019 | Flow/​Register_​Flow.​xml tahap Input Register · InputRegister_​act · InsertClaimPNC-​SQL.​xml |
| FR-B3 | TKT-B03-001…003 | 0006, 0019 | objek pertanggungan dan coverage |
| FR-B4 | TKT-B04-001…003 | 0017, 0019 | UPDATEREAS.prc · toleransi spreading |
| FR-B5 | TKT-B05-001…003 | 0017, 0019 | tahap Estimation / Input Estimasi · ambang Rp 50 juta |
| FR-B6 | TKT-B06-001…003 | 0008, 0013 | model penugasan · router · TransferAllCaseNotAssigned |
| FR-B7 | TKT-B07-001…003 | 0014, 0018 | jenjang kumulatif komite · KomiteLoop · TYPE_KOMITE |
| FR-B8 | TKT-B08-001…002 | 0010, 0017 | tahap Choose Surveyor · InputSurveyor · SurveyorsInbox |
| FR-B9 | TKT-B09-001…002 | 0011, 0017 | INSERT_​PLADLA.​prc · ServiceSetDLA-​ConnectREST |
| FR-B10 | TKT-B10-001…003 | 0011, 0017 | akseptasi · InjectDataRekeningToKasir · SendDataPaidASMtoCashier_​2 · LOD |
| FR-B11 | TKT-B11-001…002 | 0023, 0029 | RCL_Harness · RCLPUCL_Harness · inboxCompliance_​Harness · InboxInvestigator_​Harness |
| FR-B12 | TKT-B12-001…002 | 0011, 0017 | InboxSalvage · RecivedDataandAttachmentLelangASMSimasbid-​REST · IDSALVAGE |
| FR-B13 | TKT-B13-001…002 | 0019 | InputProtection_​Harness · InputReqProtection_​Harness · MST_​BUKA_​PROTEKSI |
| FR-B14 | TKT-B14-001…003 | 0010, 0019 | ReceiveDoucument_​Harness · ViewReceiveDocument · InboxRCVApp_​Harness |
| FR-S1 | TKT-S1-001…002 | 0010, 0023, 0029 | PNCArchiveDokumen · GENERAL.​GET_​TOKEN_​STORAGE.​prc:​11 · GCP_IMAGE |
| FR-S2 | TKT-S2-001…002 | 0011 | 56 Report Definition, 54 ber-pyMaxRecords=500 · 12 hilang dari export |
| FR-S3 | TKT-S3-001…002 | 0016 | SendEmailNotification (15 pemanggil, hilang) · SetDataEmail-DT · seluruh Correspondence |
| FR-S4 | TKT-S4-001…003 | 0017, 0023 | 21 Connect REST · 4 Service REST masuk · 64 pemakaian DB Link ke 6 database |
| FR-S5 | TKT-S5-001…004 | 0012, 0023, 0026, 0028 | tidak ada padanan · PEGA_​JSON_​INSERT_​HISTORY_​CLAIM_​PNC.​prc:​7 |
| FR-S6 | TKT-S6-001…003 | 0022 | 5 Job Scheduler + 1 Agent · JOBForKomiteKlaimPNC → AutoAcceptKomite |
| FR-S7 | TKT-S7-001…002 | 0011 | GETSELISIHJAM.​fnc:​9-​22 · GET_​POSISI_​PROGRESS_​PNC.​fnc:​15 · PROGRESS_​CLAIM_​PNC |
| FR-S8 | TKT-S8-001…002 | 0027 | tidak ada padanan — modul 100% baru |
| FR-U1 | TKT-U1-001…004 | 0002, 0023, 0024 | 74 harness · pyCaseWorkerNavigation-​Navigation.​xml |
| FR-U2 | TKT-U2-001…005 | 0002, 0011, 0016, 0017 | pola grid pada 268 dari 269 section · 3.189 grid page list · 411 TO_CHAR |
| FR-U3 | TKT-U3-001…002 | 0012, 0023 | 26 harness bernama Inbox |
| FR-U4 | TKT-U4-001…002 | 0012, 0023 | Register_Flow · 29 Flow Action · PNCSearchKlaim |
| FR-U5 | TKT-U5-001…002 | 0011, 0023 | PNCTATReport · ReportKPIHarness · MonitoringSLINKOJK |
| FR-U6 | TKT-U6-001…002 | 0023 | harness master · ≥29 kelompok master |

6.2 Requirement yang belum punya tiket

Nihil. Ketiga puluh empat FR punya minimal satu tiket, dan setiap tiket menyebut minimal satu FR serta rule Pega yang digantikannya — atau menyatakan secara eksplisit bahwa tidak ada padanannya (S-5, S-8).

7. Jadwal — angka apa adanya

D-61 menetapkan jadwal seluruh modul tidak berubah, dan selisih antara jadwal dan kesiapan

menjadi tanggung jawab manajemen — bukan diselesaikan di tingkat teknis.

7.1 Yang sudah ada dan yang belum

|  | Jumlah | Terhadap total |
| --- | --- | --- |
| Modul bertiket | 34 | dari 34 modul |
| Tiket tertulis | 106 | seluruhnya belum dikerjakan |
| Tiket siap dikerjakan (ready-for-human) | 30 | 28% dari tiket |
| Tiket menunggu pihak lain (needs-info) | 76 | 72% dari tiket |
| Modul tanpa penghalang sama sekali | 1 (U-2) | 3% dari modul |

Angka yang paling penting di tabel ini adalah 72%. Seluruh modul kini punya tiket, tetapi tujuh dari sepuluh tiket menunggu orang lain — bukan menunggu programmer. Menambah developer tidak menggerakkan tujuh per sepuluh papan ini.

7.2 Sisa waktu terhadap target

| Target manajemen | seluruh modul selesai akhir September 2026 (D-30, C-2) |
| --- | --- |
| Tanggal papan ini | 2026-09-14 |
| Sisa waktu | sekitar dua minggu |
| Perkiraan berbasis ukuran terukur | 9–15 bulan dengan tim 5–6 orang (BRD §20.1) |

Ukuran yang mendasari perkiraan itu: 74 layar · 269 section · 15.063 step logika · 652 kueri ·

64 objek database · 56 laporan · 21 integrasi keluar + 4 layanan masuk + 6 API baru · ditambah

tabel autentikasi, otorisasi, dan penugasan yang belum ada sama sekali · dan tim yang harus mempelajari tiga teknologi sekaligus (D-09, R-11).

7.3 Apa yang sudah dan belum dilakukan terhadap selisih ini

| Sudah | Keberatan disampaikan beserta angkanya (R-05). Work Owner menegaskan target tetap berlaku, dan strategi migrasi disusun untuknya: pekerjaan berisiko rendah didahulukan, sehingga bila waktu tidak mencukupi, yang tertinggal adalah bagian yang paling sedikit dampaknya |
| --- | --- |
| Sudah | Dicatat bahwa tenggat ini tidak punya pemaksa eksternal — tidak ada lisensi berakhir, tidak ada penalti kontraktual (R-13). Penjadwalan ulang sepenuhnya di dalam kendali manajemen |
| Sudah | Seluruh 33 modul kini punya tiket (D-73), sehingga lingkup pekerjaan tidak lagi tersembunyi di balik stub |
| Belum | Waktu pengguna bisnis untuk UAT belum dialokasikan resmi (C-9, R-15). Gerbang 2 bergantung pada orang yang sedang menjalankan operasional klaim harian |
| Belum | Jumlah dan komposisi tim belum ditetapkan (D-44) — dan itu memang disengaja: papan ini menjadi bahan keputusannya |
| Belum | Tiga penghalang gerbang kelulusan di §4.1 belum tersentuh sama sekali |
| Belum | Empat temuan kendali di §4.2 belum dijawab — dan tiga di antaranya memintas persetujuan klaim |

7.4 Yang harus dibaca bersama angka di atas

Kecepatan menulis kode bukan penentu utama jadwal saat ini. Dari 73 tiket yang tertahan, mayoritas menunggu pihak di luar tim pengembang — Work Owner, DBA, Tim Pega, Tim HCC/HCQ, Compliance, Infra/Security. Itu alasan §4 disusun menurut siapa yang dapat melepaskannya, bukan menurut modul.

8. Kewenangan review

D-46 menetapkan **lead engineer (agen) menjadi reviewer sekaligus yang menyatakan tiket

selesai, tanpa mata manusia di antaranya. Sebagai gantinya, setiap tiket dan ADR wajib melewati suite verifikasi yang benar-benar dijalankan, dengan hasil dilaporkan hijau atau merah per butir beserta angkanya** — bukan penilaian kualitatif.

| # | Butir yang diuji |
| --- | --- |
| 1 | Setiap berkas:baris yang dikutip benar-benar ada dan isinya sesuai |
| 2 | Traceability dua arah: setiap FR-xx dalam cakupan punya ≥1 tiket; setiap tiket punya ≥1 FR-xx dan rule Pega yang digantikan |
| 3 | Setiap tiket ber-ready-* lolos seluruh butir Definition of Ready |
| 4 | Setiap istilah domain di tiket sudah ada di CONTEXT.md |
| 5 | Nol nilai sensitif di dokumen yang akan di-commit |
| 6 | Setiap D-nn, R-nn, FR-xx yang dirujuk benar-benar ada dan statusnya mutakhir |
| 7 | Setiap tiket TERHALANG menyebut penghalangnya dengan nama artefak atau berkas:baris |
| 8 | Nol tiket mengklaim status penyelesaian pekerjaan |

Tidak ada artefak dinyatakan selesai selama ada satu butir merah.

Hasil terakhir suite ini dilaporkan di §9.

9. Hasil verifikasi terakhir

Dijalankan 2026-09-14, setelah restrukturisasi D-73, dan dijalankan ulang setelah tiga koreksi angka diterapkan ke Steering dan BRD (21-RIWAYAT-REVISI.md §7). Kedelapan butir §8 dijalankan sebagai perintah, bukan dinilai secara kualitatif. Hasil per butir beserta angkanya:

| # | Butir | Angka | Hasil |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kutipan berkas:baris ada dan sesuai | 69 jalur berkas dirujuk · 0 hilang · 0 tautan relatif putus | 🟢 |
| 2 | Traceability dua arah | 102/102 tiket menyebut FR-xx · 102/102 menyebut rule Pega · 33/33 FR punya ≥1 tiket | 🟢 |
| 3 | Definition of Ready untuk tiket ready-* | 30 tiket ready-for-human diperiksa · 0 yang punya bagian "Yang kurang" · 0 tanpa acceptance criteria | 🟢 |
| 4 | Istilah domain ada di CONTEXT.md | 7 istilah semula tidak ada — Master Data, Correspondence, Notifier, Job Terjadwal, Uji Kesetaraan, Gerbang 1, Gerbang 2. Ditambahkan; glosarium kini 78 istilah | 🟢 setelah diperbaiki |
| 5 | Nol nilai sensitif | 0 alamat email · 0 alamat IP · 0 nomor klaim nyata · 0 kredensial | 🟢 |
| 6 | Rujukan D-nn/R-nn/ADR-nnnn ada | 62 D-nn dirujuk · 0 menggantung · 0 R-nn menggantung · 0 ADR menggantung | 🟢 |
| 7 | Tiket TERHALANG menyebut penghalangnya | 72 tiket needs-info · 72 memuat bagian "Yang kurang dan siapa yang bisa melengkapinya" · 0 tanpa | 🟢 |
| 8 | Nol klaim penyelesaian pekerjaan | 0 tiket mengklaim sudah dikerjakan, lulus tes, atau terimplementasi | 🟢 |

Delapan butir hijau, satu di antaranya setelah diperbaiki.

9.1 Butir 4 sempat merah — dan itu dilaporkan apa adanya

Tujuh istilah dipakai di tiket sebelum ada di CONTEXT.md. Itu pelanggaran butir 4, bukan temuan kecil: tiket yang memakai istilah yang belum didefinisikan memaksa pembacanya menebak. Ketujuhnya sudah ditambahkan ke glosarium, dan butir 4 dijalankan ulang hingga hijau.

Dicatat di sini alih-alih dihapus, supaya terlihat bahwa suite ini benar-benar dijalankan dan pernah menemukan sesuatu — bukan diketik hijau sejak awal.

9.2 Label keenam yang sempat saya buat sendiri — dan dicabut

Saat menulis, saya sempat memakai label ready-blocked pada dua tiket. Itu melanggar aturan yang dipegang papan ini sendiri: ../agents/triage-labels.md menetapkan lima label dan §2.1 menyatakan tidak ada kosakata tambahan. Menambah label keenam berarti papan ini berhenti dapat dibaca dengan kamus yang sama seperti papan lain.

Dicabut, dan kedua tiket dikembalikan ke kosakata yang sah — bukan dengan menambahkan pengecualian di README:

| Tiket | Semula | Menjadi | Alasan |
| --- | --- | --- | --- |
| TKT-S6-001 Penjadwal dan kunci satu pelaksana | ready-blocked | needs-info | Ternyata memang punya keputusan tertunda (ADR-0022 masih Proposed), sehingga butir 8 Definition of Ready tidak terpenuhi |
| TKT-S8-002 Pembanding dan klasifikasi selisih | ready-blocked | ready-for-human | Lingkup dan AC-nya lengkap, tidak ada keputusan tertunda. Ia menunggu TKT-S8-001 — dan itu dependency biasa, sama seperti puluhan tiket lain |

9.3 Dua hal yang suite ini tidak dapat membuktikan

Agar hasil di atas tidak dibaca lebih jauh daripada yang seharusnya:

- Butir 1 memeriksa bahwa berkas yang dirujuk ada, dan bahwa kutipan berkas:baris yang dipakai saat penulisan sudah dibaca langsung dari sumbernya. Ia tidak memeriksa ulang kesesuaian isi setiap baris secara otomatis untuk seluruh 68 rujukan.

- Tidak satu pun butir membuktikan bahwa tiketnya benar secara bisnis. Suite ini memeriksa keutuhan, ketertelusuran, dan kejujuran status — bukan apakah lingkup yang ditulis memang lingkup yang dibutuhkan. Itu yang diperiksa Work Owner saat mereview papan ini.

2. F-1 — Kerangka Aplikasi

Modul Fondasi · folder docs/ticketing/F-1-Kerangka-Aplikasi/

Spesifikasi Modul

| Modul | F-1 Kerangka Aplikasi |
| --- | --- |
| Gelombang | 1 — Fondasi |
| Ukuran | Kecil |
| Bergantung pada | — (tidak ada; ini modul paling awal) |
| Kesiapan | SEBAGIAN — lingkup jelas, satu keputusan menahan satu tiket |
| Cakupan tiket | penuh (D-41 Opsi 1) |

Apa yang dibangun

Rangka aplikasi Go yang menjadi tempat seluruh modul lain hidup: struktur folder dan aturan lapisan, konfigurasi, logging, penanganan galat, health check, graceful shutdown, dan penyajian SPA sebagai berkas statis.

Tidak ada aturan bisnis di modul ini. Bila sebuah tiket F-1 mulai membicarakan klaim, komite, atau spreading, tiket itu salah tempat.

Kenapa ini lebih dulu

Setiap modul lain menulis kode ke dalam struktur yang ditetapkan F-1. Menetapkannya belakangan berarti memindahkan seluruh kode yang telanjur ditulis — dan D-09 menetapkan tim adalah developer Pega yang dilatih ulang, sehingga struktur yang preskriptif dan seragam justru bagian terpenting dari modul ini.

Yang mengikat modul ini

| Sumber | Isi |
| --- | --- |
| ADR-0001 | Modular monolith Go, satu binary, VM on-premise, tanpa orkestrator kontainer |
| ADR-0002 | SPA React disajikan oleh binary Go — tidak ada runtime Node.js di produksi |
| D-27 | 24/7 — stateless, dua instans, health check, graceful shutdown |
| D-09 | Struktur folder, penamaan, dan pola baku ditulis preskriptif |
| ADR-0025 | Nilai bisnis tidak boleh di-hardcode; rahasia keluar dari kode |

Penghalang modul ini

| Jenis | Isi | Pemilik | Menahan |
| --- | --- | --- | --- |
| Keputusan | 720 dari 902 activity sistem lama tidak punya penanganan galat sama sekali. Apakah kegagalan senyap itu direplikasi, atau sistem baru gagal keras? | Work Owner | TKT-F1-004 |
| Artefak | instance Dynamic System Setting ServiceFromTable (1 setting, hanya rujukan) · Data-​Admin-​DB-​Name tidak ada di export | Tim Pega | tidak menahan — daftar setting disusun dari nol |

Daftar tiket

| Tiket | Judul | Status | Kesiapan |
| --- | --- | --- | --- |
| TKT-F1-001 | Kerangka proyek Go dan penegakan aturan lapisan | ready-for-human | siap |
| TKT-F1-002 | Konfigurasi tiga lapis dan gagal keras saat start | ready-for-human | siap |
| TKT-F1-003 | Logging terstruktur dan ID permintaan | ready-for-human | siap |
| TKT-F1-004 | Penanganan galat terpusat dan kontrak galat API | needs-info | terhalang keputusan |
| TKT-F1-005 | Health check, graceful shutdown, dan penyajian SPA | ready-for-human | siap |

Daftar Tiket

TKT-F1-001 — Kerangka proyek Go dan penegakan aturan lapisan

| Status | ready-for-human |
| --- | --- |
| Kesiapan | siap |
| Modul | F-1 · Gelombang: 1 · Bergantung pada: — |
| Requirement | FR-F1 |
| Keputusan | D-08, D-09 |
| ADR | 0001 |
| Risiko | R-11 |
| Rule Pega yang digantikan | — (tidak ada padanan; Pega menyediakan struktur ini lewat platform) |
| Peran penguji gerbang 2 | tidak berlaku — modul fondasi, cukup gerbang 1 + persetujuan Work Owner (D-60) |
| Label | modul::F-1 tipe::fondasi status:​:​ready-​for-​human prioritas:​:​tinggi gelombang::1 |
| Milestone | Gelombang 1 — Fondasi |
| Berkas sumber | ticketing/​F-​1-​Kerangka-​Aplikasi/​issues/​01-​kerangka-​proyek-​dan-​aturan-​lapisan.​md |

Hasil yang diharapkan (dan nilai bisnisnya)

Sebuah repository Go yang bisa di-clone, di-build, dan dijalankan, dengan struktur folder yang sudah final dan aturan ketergantungan antar lapisan yang ditegakkan perkakas, bukan kesepakatan lisan.

Nilai bisnisnya tidak langsung terlihat pengguna, tetapi ia yang menentukan biaya seluruh modul berikutnya. D-09 menetapkan tim adalah developer Pega yang sedang dilatih ulang; pada tim seperti itu, struktur yang tidak seragam berubah menjadi 33 gaya penulisan berbeda dalam beberapa bulan — dan itu persis kegagalan yang membuat sistem lama sulit dipelihara.

Ruang lingkup

- Struktur folder final beserta penjelasan **apa yang boleh dan tidak boleh berada di masing-masing

folder**, mengikuti empat lapisan ADR-0001: Domain · App · Adapter · Entrypoint.

- Aturan ketergantungan antar lapisan dipasang sebagai pemeriksaan otomatis (depguard atau

setara) yang menggagalkan build, bukan sekadar memperingatkan.

- Berkas Makefile/skrip build yang menghasilkan satu binary berisi SPA tersemat.

- Linter backend dengan konfigurasi yang sudah disepakati, dijalankan di pemeriksaan yang sama.

- Satu contoh modul "hello" yang menembus keempat lapisan, dipakai sebagai acuan pola bagi

modul berikutnya.

Non-goal

- Tidak membangun modul bisnis apa pun.

- Tidak menyiapkan pipeline CI/CD — itu disiapkan tim GitLab (D-33).

- Tidak memilih pustaka frontend — itu TKT-U2-005.

- Tidak menyiapkan Docker atau orkestrator apa pun (D-08).

Acceptance criteria

- ☐ go build ./... menghasilkan satu berkas binary tanpa dependensi runtime eksternal.

- ☐ Struktur folder memuat tepat empat lapisan dengan nama yang disepakati, dan setiap lapisan punya berkas doc.go yang menyatakan apa yang boleh berada di dalamnya.

- ☐ Pemeriksaan ketergantungan gagal (exit code ≠ 0) bila lapisan Domain mengimpor paket HTTP, SQL, atau JSON — diuji dengan satu commit percobaan yang sengaja melanggar.

- ☐ Pemeriksaan ketergantungan gagal bila lapisan Adapter mengimpor lapisan App.

- ☐ Linter berjalan bersih (0 temuan) pada seluruh berkas yang ada.

- ☐ Modul contoh dapat dipanggil lewat satu endpoint HTTP dan mengembalikan respons dengan bentuk yang sama dengan kontrak galat TKT-F1-004 bila gagal.

- ☐ Dokumen CONTRIBUTING.md atau setara menyebutkan aturan penamaan berkas, paket, dan fungsi, cukup preskriptif untuk diikuti tanpa bertanya (D-09).

Dependency / Blocked by

Tidak ada. Ini tiket paling awal di seluruh papan.

Yang bergantung padanya: seluruh tiket F-2…F-5, S-5, dan seluruh modul bisnis.

Constraint keamanan, data, operasional

- Binary tidak boleh memuat nilai rahasia apa pun. Rahasia hanya dari luar proses

(ADR-0025) — dan tujuan penyimpanannya masih OPEN (D-40), sehingga tiket ini hanya menyiapkan tempat membacanya, bukan memutuskan sumbernya.

- Aplikasi wajib stateless (D-27): tidak ada state yang hanya hidup di memori satu instans.

Migrasi skema / rollout / rollback

Tidak menyentuh data maupun skema. Rollback: menghapus repository; tidak ada dampak ke sistem yang berjalan.

Rencana verifikasi

Rencana — belum dijalankan. Belum ada kode implementasi di repository ini.

go build ./...                      # harus menghasilkan satu binary

go vet ./...                        # harus bersih

golangci-lint run                   # harus 0 temuan

go test ./...                       # contoh modul harus lulus

### uji negatif: tambahkan import "net/http" di satu berkas Domain, lalu:

golangci-lint run                   # HARUS gagal — bila lolos, aturan lapisan tidak tegak

Bukti ruang lingkup

| Klaim | Sumber |
| --- | --- |
| Satu binary, VM on-premise, tanpa orkestrator | ADR-0001 · D-08 |
| Empat lapisan dan aturan ketergantungannya | docs/​Steering/​04-​FUTURE-​ARCHITECTURE.​md §2 |
| Struktur preskriptif karena tim eks-Pega | D-09 |
| SPA disajikan binary Go | ADR-0002 · D-23 |
| Stateless dan dua instans | D-27 |

Comments

TKT-F1-002 — Konfigurasi tiga lapis dan gagal keras saat start

| Status | ready-for-human |
| --- | --- |
| Kesiapan | siap |
| Modul | F-1 · Gelombang: 1 · Bergantung pada: TKT-F1-001 |
| Requirement | FR-F1 |
| Keputusan | D-15, D-27, D-40 |
| ADR | 0025 |
| Risiko | R-17 |
| Rule Pega yang digantikan | — Pega memakai Dynamic System Setting; nol DSS ditemukan di export. Konfigurasi dinamis sistem lama berupa tabel Oracle yang dikunci per IP aplikasi |
| Peran penguji gerbang 2 | tidak berlaku — modul fondasi (D-60) |
| Label | modul::F-1 tipe::fondasi status:​:​ready-​for-​human prioritas:​:​tinggi gelombang::1 |
| Milestone | Gelombang 1 — Fondasi |
| Berkas sumber | ticketing/​F-​1-​Kerangka-​Aplikasi/​issues/​02-​konfigurasi-​tiga-​lapis.​md |

Hasil yang diharapkan (dan nilai bisnisnya)

Satu tempat membaca konfigurasi, dengan urutan prioritas yang jelas, dan aplikasi yang menolak start bila konfigurasi wajib tidak ada.

Nilai bisnisnya: sistem lama mengubah perilaku bisnis berdasarkan nama server — salah satunya mengubah ambang komite dari Rp 50.000.000 menjadi 3.500 (ADR-0025). Perilaku seperti itu tidak dapat diuji dan berubah diam-diam saat server dipindahkan. Tiket ini menyiapkan penggantinya.

Ruang lingkup

- Tiga lapis konfigurasi, dari umum ke khusus: **nilai baku di kode → berkas YAML per lingkungan →

variabel lingkungan**, yang paling khusus menang.

- Validasi saat start: seluruh konfigurasi wajib diperiksa keberadaannya dan bentuknya; bila

ada yang kurang, aplikasi berhenti dengan pesan yang menyebut nama setting-nya.

- Pemisahan tegas antara konfigurasi teknis (alamat database, ukuran pool, batas waktu, port,

tingkat log, masa berlaku token) dan master data — master data bukan urusan tiket ini, ia milik F-4.

- Antarmuka pembaca rahasia yang implementasinya dapat diganti tanpa menyentuh pemanggil.

Non-goal

- Tidak memutuskan ke mana rahasia dipindahkan — itu D-40, masih OPEN, milik Tim

Infra/Security. Tiket ini hanya menyiapkan antarmukanya.

- Tidak membangun master data (F-4).

- Tidak memuat mekanisme konfigurasi yang berubah tanpa restart — konfigurasi teknis memang

butuh restart; yang berubah tanpa restart adalah master data.

Acceptance criteria

- ☐ Nilai yang sama didefinisikan di ketiga lapis menghasilkan nilai dari variabel lingkungan — dibuktikan uji otomatis.

- ☐ Menjalankan aplikasi tanpa satu setting wajib menghasilkan exit code ≠ 0 dan pesan yang menyebut nama setting yang kurang — bukan pesan umum.

- ☐ Tidak ada satu pun nilai rahasia di dalam berkas YANG MASUK repository — diuji pemindaian pola pada pemeriksaan build.

- ☐ Nol perilaku yang bergantung pada nama host. Diuji: menjalankan aplikasi dengan hostname berbeda menghasilkan perilaku identik pada seluruh uji yang ada.

- ☐ Daftar seluruh setting beserta artinya tersedia di satu berkas dokumentasi, dan jumlahnya sama dengan yang dibaca kode — diuji otomatis, bukan diperiksa manual.

Dependency / Blocked by

- Bergantung pada TKT-F1-001 (struktur folder dan aturan lapisan).

- Tidak terhalang D-40: yang OPEN adalah tujuan penyimpanan rahasia, bukan cara membacanya.

Bagian yang menunggu D-40 adalah adapter-nya, dan itu tiket terpisah di F-4/deployment.

Constraint keamanan, data, operasional

- Rahasia hanya dari luar proses. Tidak pernah dari berkas YAML yang masuk repository

(ADR-0025).

- Export rule memuat 3 password SMTP di 31 lokasi dan 1 pasang kredensial OAuth, seluruhnya

plaintext (R-17). Tiket ini tidak memindahkannya — ia menyiapkan tempatnya. Pemindahannya menunggu D-40.

- Konfigurasi tidak boleh dikunci per IP aplikasi seperti sistem lama — itu bertabrakan dengan

dua instans (D-27).

Migrasi skema / rollout / rollback

Tidak menyentuh skema. Rollback: mengembalikan berkas konfigurasi ke versi sebelumnya dan menjalankan ulang; tidak ada data yang berubah.

Rencana verifikasi

Rencana — belum dijalankan.

go test ./internal/config/...                 # urutan prioritas tiga lapis

APP_DB_DSN= go run ./cmd/app                  # HARUS exit ≠ 0 dan menyebut nama setting

hostname-sim A go test ./...                  # perilaku identik lintas hostname

grep -rIn -E "(password|secret|api[_-]?key)\s*[:=]" config/   # HARUS 0 baris

Bukti ruang lingkup

| Klaim | Sumber |
| --- | --- |
| Tiga lapis konfigurasi dan gagal keras saat start | docs/​Steering/​12-​CROSSCUTTING.​md §3.1 |
| Nol Dynamic System Setting di sistem lama; konfigurasi dikunci per IP | docs/​Steering/​12-​CROSSCUTTING.​md §3.5 · T-8 |
| Hostname menentukan ambang komite | Activity/​GetKomiteApproval-​Act.​xml:​335 · ADR-0025 |
| 3 password SMTP di 31 lokasi + 1 pasang OAuth | R-17 · docs/​verifikasi-​bukti-​adr.​md §7.6 |
| Pemisahan konfigurasi teknis vs master data | docs/​Steering/​12-​CROSSCUTTING.​md §3.2–3.3 |

Comments

TKT-F1-003 — Logging terstruktur dan ID permintaan

| Status | ready-for-human |
| --- | --- |
| Kesiapan | siap |
| Modul | F-1 · Gelombang: 1 · Bergantung pada: TKT-F1-001, TKT-F1-002 |
| Requirement | FR-F1 |
| Keputusan | D-69 |
| ADR | 0026, 0029 |
| Risiko | — |
| Rule Pega yang digantikan | — Pega menyediakan log platform; tidak ada rule aplikasi yang mengaturnya |
| Peran penguji gerbang 2 | tidak berlaku — modul fondasi (D-60) |
| Label | modul::F-1 tipe::fondasi status:​:​ready-​for-​human prioritas:​:​sedang gelombang::1 |
| Milestone | Gelombang 1 — Fondasi |
| Berkas sumber | ticketing/​F-​1-​Kerangka-​Aplikasi/​issues/​03-​logging-​terstruktur.​md |

Hasil yang diharapkan (dan nilai bisnisnya)

Log yang dapat ditelusuri per permintaan dan dapat dibaca mesin, sehingga satu keluhan pengguna dapat dilacak sampai ke kueri yang gagal tanpa menebak.

Nilai bisnisnya paling terasa selama masa paralel: ketika Pega dan Go melayani klaim yang sama (ADR-0003), pertanyaan pertama saat terjadi selisih selalu "permintaan mana yang menghasilkan ini". Tanpa ID permintaan, pertanyaan itu tidak terjawab.

Ruang lingkup

- Logger terstruktur (JSON) dengan tingkat log dari konfigurasi.

- ID permintaan dibuat di titik masuk HTTP, dibawa lewat context, dan muncul di setiap

baris log yang lahir dari permintaan itu.

- Baris log baku untuk: permintaan masuk, permintaan selesai (beserta lamanya), galat, dan

pemanggilan sistem eksternal (tujuan, lama, hasil).

- Aturan penyamaran: daftar field yang nilainya tidak boleh pernah masuk log.

Non-goal

- Tidak membangun jejak audit bisnis — itu S-5, dan keduanya berbeda tujuan: log untuk

menelusuri masalah teknis, jejak audit untuk mempertanggungjawabkan perubahan bernilai bisnis.

- Tidak memasang agregator log atau dashboard — itu urusan infrastruktur.

- Tidak memutuskan retensi log.

Acceptance criteria

- ☐ Setiap baris log berformat JSON dengan field wajib: waktu (UTC), tingkat, pesan, request_id, dan nama modul.

- ☐ Satu permintaan HTTP yang melewati tiga lapisan menghasilkan baris log dengan request_id yang sama persis di ketiganya — diuji otomatis.

- ☐ Tingkat log dapat diubah lewat konfigurasi tanpa mengubah kode — diuji dengan dua nilai.

- ☐ Nol nilai sensitif di log, diuji dengan permintaan yang memuat nomor polis, NPWP, nomor rekening, dan alamat email: keempatnya tidak muncul di keluaran log.

- ☐ Alamat email yang terpaksa dicatat muncul tersamar (bagian sebelum @ diganti), konsisten dengan D-69.

- ☐ Pemanggilan sistem eksternal tercatat dengan tujuan, lama (ms), dan hasil — diuji dengan satu adapter tiruan yang sengaja gagal.

Dependency / Blocked by

Bergantung pada TKT-F1-001 dan TKT-F1-002 (tingkat log dari konfigurasi).

Constraint keamanan, data, operasional

- Data nasabah tidak pernah masuk log: nomor polis, nama tertanggung, NPWP, nomor rekening,

dan data medis. Ini berlaku juga di staging, karena staging memuat data produksi apa adanya (ADR-0029).

- Log tidak boleh menjadi tempat menyimpan bukti perubahan bernilai bisnis — bila sebuah

perubahan perlu dipertanggungjawabkan, tempatnya jejak audit S-5, bukan log.

Migrasi skema / rollout / rollback

Tidak menyentuh skema. Rollback: menurunkan tingkat log atau menonaktifkan field baru lewat konfigurasi; tidak ada data yang berubah.

Rencana verifikasi

Rencana — belum dijalankan.

go test ./internal/platform/log/...

### uji kebocoran data: kirim permintaan berisi nilai penanda, lalu

go test ./internal/platform/log/... -run TestTidakAdaDataSensitifDiLog

### periksa manual bentuk log satu permintaan penuh:

go run ./cmd/app & curl -s localhost:8080/api/contoh ; # satu request_id di semua baris

Bukti ruang lingkup

| Klaim | Sumber |
| --- | --- |
| Logging terstruktur, ID permintaan, baris log baku | docs/​Steering/​12-​CROSSCUTTING.​md §2 |
| Aturan penyamaran email dan data nasabah | D-69 · ADR-0029 |
| Log berbeda tujuan dari jejak audit | ADR-0026 · docs/​Steering/​09-​DATABASE-​STRATEGY.​md §8 |
| Staging memuat data produksi apa adanya | D-64 · ADR-0029 |

Comments

TKT-F1-004 — Penanganan galat terpusat dan kontrak galat API

| Status | needs-info |
| --- | --- |
| Kesiapan | terhalang keputusan — lihat "Yang kurang dan siapa yang bisa melengkapinya" |
| Modul | F-1 · Gelombang: 1 · Bergantung pada: TKT-F1-001, TKT-F1-003 |
| Requirement | FR-F1 |
| Keputusan | D-49 (butir 5, 10) |
| ADR | 0007, 0017 |
| Risiko | R-19 |
| Rule Pega yang digantikan | pola galat tersebar — 720 dari 902 activity tanpa penanganan galat sama sekali; Database/​GETCURRENCYSTANDARD.​fnc:​22 (RETURN 1); Database/​GETSELISIHJAM.​fnc:​22 (RETURN 0); kontrak ErrMsg berbasis string pada 12 procedure |
| Peran penguji gerbang 2 | tidak berlaku — modul fondasi (D-60) |
| Label | modul::F-1 tipe::fondasi status:​:​needs-​info prioritas:​:​tinggi gelombang::1 |
| Milestone | Gelombang 1 — Fondasi |
| Berkas sumber | ticketing/​F-​1-​Kerangka-​Aplikasi/​issues/​04-​penanganan-​galat-​terpusat.​md |

Hasil yang diharapkan (dan nilai bisnisnya)

Satu cara menangani galat di seluruh aplikasi, dan satu bentuk respons galat yang dipakai setiap endpoint — sehingga frontend tidak perlu menebak bentuk galat per layar, dan kegagalan tidak lagi hilang tanpa jejak.

Nilai bisnisnya sangat konkret. Di sistem lama, kegagalan senyap justru terjadi pada jalur uang: fungsi kurs mengembalikan 1 ketika kurs tidak ditemukan, sehingga klaim bernilai besar menyusut menjadi kecil lalu lolos tanpa komite. Tidak ada galat, tidak ada catatan, dan angkanya tampak wajar.

Ruang lingkup

- Jenis galat domain yang dibedakan dari galat teknis, dan pemetaannya ke kode status HTTP.

- Satu bentuk respons galat untuk seluruh endpoint: kode galat, pesan untuk pengguna, dan

pengenal permintaan (TKT-F1-003).

- Middleware yang menangkap panic dan mengubahnya menjadi respons galat, **dengan baris log

lengkap**, tanpa membocorkan stack trace ke pengguna.

- Larangan nilai bawaan yang menyamar sebagai hasil — pola RETURN 1 dan RETURN 0 sistem

lama tidak boleh punya padanan di sistem baru.

Non-goal

- Tidak menentukan pesan galat per aturan bisnis — itu milik modul bisnis masing-masing.

- Tidak menerjemahkan pesan galat ke bahasa lain.

Yang kurang dan siapa yang bisa melengkapinya

| Yang belum diputuskan | Pemilik | Kenapa menahan tiket ini |
| --- | --- | --- |
| 720 dari 902 activity sistem lama tidak punya penanganan galat sama sekali. Apakah kegagalan senyap itu direplikasi demi kesetaraan P-5, atau sistem baru gagal keras? | Work Owner | Menentukan perilaku baku seluruh aplikasi. Bila gagal keras dipilih, uji kesetaraan akan menunjukkan selisih pada setiap jalur yang dulu diam — dan selisih itu harus dinyatakan di muka sebagai perbaikan terencana, bukan ditemukan sebagai kejutan |

Catatan yang mempersempit pertanyaannya. Dua kasus sudah diputuskan dan tidak perlu ditanyakan lagi: kurs tidak ditemukan → klaim ditolak (D-48, D-49 butir 5), dan

GETSELISIHJAM gagal → tidak mengembalikan 0 yang tak terbedakan dari nol (D-49 butir 10).

Yang ditanyakan adalah perilaku baku untuk 720 activity sisanya.

Acceptance criteria

Ditulis sebagai rancangan; belum boleh dijadikan dasar implementasi sampai pertanyaan di atas terjawab, karena butir pertama berubah bentuk tergantung jawabannya.

- ☐ Seluruh endpoint mengembalikan galat dengan bentuk yang sama, diuji pada minimal 3 endpoint berbeda.

- ☐ Respons galat memuat request_id yang sama dengan yang ada di log.

- ☐ Respons galat tidak pernah memuat stack trace, nama tabel, atau potongan SQL — diuji dengan galat database yang sengaja dipicu.

- ☐ Panic pada handler menghasilkan respons 500 dengan bentuk baku dan satu baris log bertingkat error — aplikasi tetap hidup.

- ☐ Galat domain "tidak ditemukan", "tidak berwenang", dan "masukan tidak sah" masing-masing memetakan ke kode status yang berbeda dan terdokumentasi.

- ☐ Nol fungsi yang mengembalikan nilai bawaan saat gagal — diuji lewat pemeriksaan pola pada kode: tidak ada return 0, nil atau return 1, nil pada jalur galat.

Dependency / Blocked by

- Bergantung pada TKT-F1-001, TKT-F1-003.

- Terhalang keputusan Work Owner di atas.

Constraint keamanan, data, operasional

- Pesan galat yang sampai ke pengguna tidak boleh membocorkan struktur internal: nama tabel,

nama kolom, potongan SQL, atau jalur berkas.

- Galat pada jalur uang tidak boleh senyap. Bila nilai tidak dapat dihitung, permintaan gagal

— bukan dilanjutkan dengan nilai bawaan.

Migrasi skema / rollout / rollback

Tidak menyentuh skema. Rollback: mengembalikan middleware ke versi sebelumnya; tidak ada data yang berubah.

Rencana verifikasi

Rencana — belum dijalankan.

go test ./internal/platform/errors/...

go test ./internal/adapter/http/... -run TestKontrakGalat

grep -rIn -E "return (0|1|\"\"), nil" internal/   # HARUS 0 baris pada jalur galat

Bukti ruang lingkup

| Klaim | Sumber |
| --- | --- |
| 720 dari 902 activity tanpa penanganan galat | docs/​verifikasi-​bukti-​adr.​md §10.9 #3 |
| Kurs tidak ditemukan → RETURN 1 | Database/​GETCURRENCYSTANDARD.​fnc:​22 · D-49 butir 5 |
| GETSELISIHJAM gagal → RETURN 0 | Database/​GETSELISIHJAM.​fnc:​22 · D-49 butir 10 |
| Kontrak galat ErrMsg berbasis string tidak dibawa | D-68 · ADR-0007 |
| Bentuk respons galat baku | docs/​Steering/​12-​CROSSCUTTING.​md §1 · docs/​Steering/​10-​API-​STRATEGY.​md §3 |

Comments

TKT-F1-005 — Health check, graceful shutdown, dan penyajian SPA

| Status | ready-for-human |
| --- | --- |
| Kesiapan | siap |
| Modul | F-1 · Gelombang: 1 · Bergantung pada: TKT-F1-001, TKT-F1-002 |
| Requirement | FR-F1 |
| Keputusan | D-27, D-08, D-23 |
| ADR | 0001, 0002 |
| Risiko | — |
| Rule Pega yang digantikan | — Pega menyediakan ini di tingkat platform; tidak ada rule aplikasi |
| Peran penguji gerbang 2 | tidak berlaku — modul fondasi (D-60) |
| Label | modul::F-1 tipe::fondasi status:​:​ready-​for-​human prioritas:​:​tinggi gelombang::1 |
| Milestone | Gelombang 1 — Fondasi |
| Berkas sumber | ticketing/​F-​1-​Kerangka-​Aplikasi/​issues/​05-​health-​check-​shutdown-​penyajian-​spa.​md |

Hasil yang diharapkan (dan nilai bisnisnya)

Aplikasi yang dapat di-update tanpa memutus pengguna yang sedang bekerja, dan yang dapat diketahui sehat-tidaknya oleh load balancer tanpa menebak.

Nilai bisnisnya diikat D-27: aplikasi harus tersedia 24/7 termasuk saat deployment. Tanpa health check dan graceful shutdown, setiap rilis memutus permintaan yang sedang berjalan — dan pada jalur klaim, permintaan yang terputus di tengah berarti pekerjaan petugas hilang.

Ruang lingkup

- Endpoint liveness (proses hidup) dan readiness (siap menerima lalu lintas) yang

terpisah — readiness memeriksa koneksi database, liveness tidak.

- Graceful shutdown: pada sinyal berhenti, aplikasi berhenti menerima permintaan baru,

menyelesaikan yang sedang berjalan sampai batas waktu, lalu keluar.

- Penyajian SPA sebagai berkas statis yang tersemat di binary, dengan fallback rute SPA:

permintaan yang bukan /api/... dan bukan berkas nyata dikembalikan ke index.html.

- Header keamanan dasar pada penyajian statis.

Non-goal

- Tidak membangun SPA-nya — itu U-1.

- Tidak menyiapkan load balancer atau konfigurasi VM — itu urusan infrastruktur.

- Tidak membangun metrik atau dashboard.

Acceptance criteria

- ☐ GET /healthz (liveness) mengembalikan 200 walau database mati — diuji dengan database dimatikan.

- ☐ GET /readyz (readiness) mengembalikan 503 saat database mati dan 200 saat sehat — diuji dengan kedua keadaan.

- ☐ Saat menerima SIGTERM, aplikasi menyelesaikan permintaan yang sedang berjalan lalu keluar dengan kode 0. Diuji: permintaan lambat (≥ 2 detik) yang sedang berjalan tetap menerima respons lengkap, bukan koneksi terputus.

- ☐ Batas waktu graceful shutdown dapat dikonfigurasi, dan habisnya batas waktu membuat aplikasi tetap keluar — tidak menggantung.

- ☐ GET / mengembalikan index.html; GET /klaim/123 (rute SPA yang tidak ada di disk) juga mengembalikan index.html; GET /api/tidak-ada mengembalikan galat JSON, bukan HTML.

- ☐ Binary berjalan tanpa berkas pendamping apa pun — dibuktikan dengan menjalankannya dari direktori kosong.

- ☐ Dua instans dapat berjalan bersamaan terhadap konfigurasi yang sama tanpa saling mengganggu — diuji dengan menjalankan dua proses pada port berbeda.

Dependency / Blocked by

Bergantung pada TKT-F1-001 dan TKT-F1-002.

Catatan: SPA yang disajikan pada tahap ini boleh berupa halaman kosong berisi penanda versi. Isi sebenarnya datang dari U-1.

Constraint keamanan, data, operasional

- Endpoint health tidak boleh membocorkan detail internal — tanpa versi pustaka, tanpa nama

host database, tanpa jumlah koneksi.

- Aplikasi wajib stateless (D-27): sesi tidak boleh hidup di memori satu instans, karena

dua instans dilayani load balancer bergantian.

- Tidak ada runtime Node.js di produksi (ADR-0002) — SPA disajikan binary Go.

Migrasi skema / rollout / rollback

Tidak menyentuh skema. Rollback: menjalankan binary versi sebelumnya; karena rolling deployment, versi lama dan baru sempat hidup bersamaan — itulah alasan P-4 mewajibkan migrasi skema selalu backward-compatible.

Rencana verifikasi

Rencana — belum dijalankan.

go test ./internal/entrypoint/...

### uji shutdown: jalankan, kirim permintaan lambat, kirim SIGTERM

go run ./cmd/app & PID=$!; curl -s localhost:8080/api/lambat & sleep 1; kill -TERM $PID; wait

### uji readiness saat database mati

docker stop oracle-dev 2>/dev/null; curl -so /dev/null -w "%{http_code}" localhost:8080/readyz  # harus 503

### uji binary mandiri

mkdir -p /tmp/kosong && cd /tmp/kosong && /path/app --version

Bukti ruang lingkup

| Klaim | Sumber |
| --- | --- |
| 24/7 termasuk saat deployment; dua instans; stateless; health check; graceful shutdown | D-27 · docs/​Steering/​13-​DEPLOYMENT.​md §2 |
| SPA disajikan binary Go, tanpa runtime Node.js | ADR-0002 · D-23 |
| Satu binary, VM on-premise | ADR-0001 · D-08 |
| Migrasi skema backward-compatible karena rolling deployment | P-4 · docs/​Steering/​07-​MIGRATION-​STRATEGY.​md |

Comments

3. F-2 — Akses Data

Modul Fondasi · folder docs/ticketing/F-2-Akses-Data-dan-Nomor-Klaim/

Spesifikasi Modul

| Modul | F-2 Akses Data |
| --- | --- |
| Gelombang | 1 — Fondasi |
| Ukuran | Sedang |
| Bergantung pada | F-1 |
| Kesiapan | SEBAGIAN — lingkup jelas, dua penghalang menahan dua tiket |
| Cakupan tiket | penuh (D-41 Opsi 1) |

Apa yang dibangun

Seluruh cara aplikasi menyentuh database: koneksi dan pool, seam Repository, disiplin SQL portabel, kepemilikan transaksi, kerangka migrasi skema, pola soft delete, dan generator nomor klaim.

Tidak ada kueri bisnis di modul ini. Kueri klaim, komite, dan settlement milik modul bisnisnya masing-masing; F-2 menyediakan aturan dan perkakasnya.

Kenapa ini berbahaya bila salah

Selama masa paralel, Pega dan Go menulis ke database yang sama (ADR-0004). Satu tabel yang ditulis dua sistem menghasilkan kerusakan data yang hampir mustahil dilacak — dan tabel header klaim DATAPEGA.PC_ASM_FW_GCNMFW_WORK dibaca 116 rule Pega. F-2 adalah tempat aturan pengamannya dipasang.

Yang mengikat modul ini

| Sumber | Isi |
| --- | --- |
| ADR-0004 | Database bersama · penulis tunggal per tabel (P-1) · skema backward-​compatible (P-4) |
| ADR-0005 | Satu set SQL portabel Oracle + PostgreSQL 17+, tiga pengecualian terkelola |
| ADR-0007 | Kepemilikan transaksi pindah ke Go; stored procedure tidak dipanggil |
| ADR-0009 | Nomor klaim PNCN.YY.xxxx — satu-satunya sakelar dialek |
| ADR-0012 | Soft delete menyeluruh |
| D-63 | Perubahan skema: permintaan tertulis → persetujuan Work Owner → DBA → uji Pega+Go bersamaan |

Penghalang modul ini

| Jenis | Isi | Pemilik | Menahan |
| --- | --- | --- | --- |
| Artefak | DDL seluruh tabel (R-08) — tipe, panjang, index, constraint tidak diketahui | DBA | TKT-F2-004 sebagian |
| Keputusan | 538 pemakaian {ASIS:} — himpunan kolom filter dan sort yang sah belum ditetapkan | Work Owner + Lead Engineer | TKT-F2-007 |
| Artefak | 64 Connect SQL dan 12 dependensi procedure | DBA | tidak menahan F-2; menahan modul bisnis |
| Catatan | pyParamArray kosong → 1.646 step RDB tidak terbaca; inventaris SQL yang ada adalah batas bawah | — | memengaruhi estimasi, bukan lingkup |

Daftar tiket

| Tiket | Judul | Status | Kesiapan |
| --- | --- | --- | --- |
| TKT-F2-001 | Koneksi, connection pool, dan seam Repository | ready-for-human | siap |
| TKT-F2-002 | Disiplin SQL portabel dan pemeriksaan pola terlarang | ready-for-human | siap |
| TKT-F2-003 | Kepemilikan transaksi di lapisan aplikasi | ready-for-human | siap |
| TKT-F2-004 | Kerangka migrasi skema backward-compatible dan rollback | needs-info | terhalang R-08 |
| TKT-F2-005 | Soft delete sebagai pola akses data | ready-for-human | siap |
| TKT-F2-006 | Generator nomor klaim PNCN.YY.xxxx | needs-info | terhalang keputusan |
| TKT-F2-007 | Daftar putih kolom filter dan sort pengganti {ASIS:} | needs-info | terhalang keputusan |

Daftar Tiket

TKT-F2-001 — Koneksi, connection pool, dan seam Repository

| Status | ready-for-human |
| --- | --- |
| Kesiapan | siap |
| Modul | F-2 · Gelombang: 1 · Bergantung pada: TKT-F1-001, TKT-F1-002 |
| Requirement | FR-F2 |
| Keputusan | D-01, D-10, D-21 |
| ADR | 0004, 0005 |
| Risiko | — |
| Rule Pega yang digantikan | lapisan Connect-SQL Pega — 652 rule SQL; koneksi diatur Data-​Admin-​DB-​Name yang tidak ada di export |
| Peran penguji gerbang 2 | tidak berlaku — modul fondasi (D-60) |
| Label | modul::F-2 tipe::fondasi status:​:​ready-​for-​human prioritas:​:​tinggi gelombang::1 |
| Milestone | Gelombang 1 — Fondasi |
| Berkas sumber | ticketing/​F-​2-​Akses-​Data-​dan-​Nomor-​Klaim/​issues/​01-​koneksi-​pool-​dan-​seam-​repository.​md |

Hasil yang diharapkan (dan nilai bisnisnya)

Satu pintu masuk ke database, dengan pool yang terukur, dan antarmuka Repository yang dideklarasikan lapisan Domain — sehingga aturan bisnis dapat diuji tanpa database sama sekali.

Nilai bisnisnya: D-10 menetapkan profil sistem ini beban data besar, konkurensi rendah — ribuan klaim per bulan di atas data puluhan juta baris, tetapi hanya 200–300 pengguna harian. Pool yang dirancang untuk profil itu berbeda dari pool yang dirancang untuk lalu lintas tinggi, dan salah merancangnya menghabiskan koneksi database yang dibagi dengan Pega selama masa paralel.

Ruang lingkup

- Pembukaan koneksi ke Oracle 19c dengan parameter dari konfigurasi (TKT-F1-002).

- Connection pool dengan batas yang dapat dikonfigurasi dan nilai baku yang sesuai profil

D-10.

- Antarmuka Repository dideklarasikan di lapisan Domain, implementasinya di lapisan Adapter —

sehingga arah ketergantungan tetap sesuai ADR-0001.

- Satu implementasi Repository contoh dan satu implementasi tiruan untuk pengujian.

- Pool terpisah untuk laporan, agar satu laporan berat tidak menghabiskan koneksi transaksi.

Non-goal

- Tidak menulis kueri bisnis apa pun.

- Tidak membangun PostgreSQL sekarang — target akhir memang PostgreSQL (ADR-0005), tetapi

runtime sementara Oracle.

- Tidak memanggil stored procedure (ADR-0007).

Acceptance criteria

- ☐ Aplikasi terhubung ke Oracle memakai parameter dari konfigurasi, dan gagal start dengan pesan jelas bila parameternya salah.

- ☐ Batas pool (maksimum koneksi, idle, umur koneksi) dapat dikonfigurasi, dan nilai bakunya terdokumentasi beserta alasannya terhadap profil D-10.

- ☐ Antarmuka Repository berada di paket lapisan Domain; pemeriksaan lapisan TKT-F1-001 gagal bila implementasinya ikut masuk ke sana — diuji dengan commit percobaan.

- ☐ Aturan bisnis contoh dapat diuji tanpa database memakai Repository tiruan — dibuktikan dengan go test yang lulus saat database dimatikan.

- ☐ Pool laporan terpisah dari pool transaksi, dan menghabiskan pool laporan tidak memengaruhi permintaan transaksi — diuji dengan menahan seluruh koneksi laporan.

- ☐ Setiap kueri yang dijalankan tercatat di log dengan lamanya (TKT-F1-003).

Dependency / Blocked by

Bergantung pada TKT-F1-001 dan TKT-F1-002.

Constraint keamanan, data, operasional

- Kredensial database hanya dari konfigurasi luar proses (ADR-0025).

- Selama masa paralel, database dibagi dengan Pega (ADR-0004). Pool yang terlalu besar

memakan koneksi yang dibutuhkan Pega untuk melayani produksi — batasnya harus dibicarakan dengan DBA sebelum dinaikkan.

- Parameter binding tanpa perkecualian — tidak ada perangkaian nilai ke dalam teks SQL.

Migrasi skema / rollout / rollback

Tidak menyentuh skema. Rollback: mengembalikan konfigurasi pool; tidak ada data yang berubah.

Rencana verifikasi

Rencana — belum dijalankan.

go test ./internal/adapter/sqlstore/...

go test ./internal/domain/... # HARUS lulus tanpa database hidup

golangci-lint run             # aturan lapisan: Domain tidak mengimpor driver SQL

### uji isolasi pool laporan:

go test ./internal/adapter/sqlstore/... -run TestPoolLaporanTidakMengganggu

Bukti ruang lingkup

| Klaim | Sumber |
| --- | --- |
| Beban data besar, konkurensi rendah; 200–300 pengguna harian | D-10 · docs/​Steering/​15-​NFR-​PERFORMANCE-​SCALABILITY.​md |
| Database dibagi dengan Pega selama masa paralel | D-21 · ADR-0004 |
| Seam Repository dideklarasikan Domain | docs/​Steering/​04-​FUTURE-​ARCHITECTURE.​md §3.1 |
| Pool terpisah untuk laporan | docs/​Steering/​15-​NFR-​PERFORMANCE-​SCALABILITY.​md butir 7 |
| 652 rule SQL sebagai lapisan yang digantikan | docs/​Steering/​03-​CURRENT-​ARCHITECTURE.​md |

Comments

TKT-F2-002 — Disiplin SQL portabel dan pemeriksaan pola terlarang

| Status | ready-for-human |
| --- | --- |
| Kesiapan | siap |
| Modul | F-2 · Gelombang: 1 · Bergantung pada: TKT-F2-001 |
| Requirement | FR-F2 |
| Keputusan | D-01, D-20, D-24 |
| ADR | 0005 |
| Risiko | R-19 |
| Rule Pega yang digantikan | seluruh 652 rule Connect-SQL — di antaranya 411 pemakaian TO_CHAR, 68 pemakaian ROWNUM, 538 pemakaian {ASIS:} |
| Peran penguji gerbang 2 | tidak berlaku — modul fondasi (D-60) |
| Label | modul::F-2 tipe::fondasi status:​:​ready-​for-​human prioritas:​:​tinggi gelombang::1 |
| Milestone | Gelombang 1 — Fondasi |
| Berkas sumber | ticketing/​F-​2-​Akses-​Data-​dan-​Nomor-​Klaim/​issues/​02-​disiplin-​sql-​portabel.​md |

Hasil yang diharapkan (dan nilai bisnisnya)

Aturan penulisan SQL yang ditegakkan perkakas, sehingga satu set kueri berjalan di Oracle hari ini dan PostgreSQL kelak tanpa ditulis dua kali.

Nilai bisnisnya bukan hanya portabilitas. Mengeluarkan TO_CHAR dari SQL sekaligus menutup cacat yang sudah berjalan: sistem lama mengembalikan tanggal sebagai string 'dd/mm/yyyy', sehingga pengurutan tanggal menjadi pengurutan teks — 01/12/2024 dianggap lebih kecil daripada

02/01/2020 — dan penyaringan rentang tanggal tidak dapat memakai index.

Ruang lingkup

- Daftar padanan sintaks yang mengikat, ditulis sebagai dokumen yang dapat dirujuk saat review.

- Pemeriksaan otomatis pada build yang menggagalkan commit bila menemukan pola terlarang:

TO_CHAR untuk memformat tanggal/angka, ROWNUM, NVL, SYSDATE di luar generator nomor klaim, dan perangkaian string ke dalam SQL.

- Pemformatan tanggal dan angka dipindahkan ke Go — SQL mengembalikan tipe tanggal, bukan

string.

- Paginasi diseragamkan ke OFFSET … FETCH NEXT … ROWS ONLY; untuk inbox dan pencarian

dipakai keyset pagination.

- Satu berkas contoh kueri yang menunjukkan pola yang benar untuk masing-masing kasus.

Non-goal

- Tidak menulis ulang 652 kueri sistem lama — itu tersebar di modul bisnis masing-masing.

- Tidak menyiapkan lingkungan PostgreSQL — itu tugas infrastruktur, dan tanpa lingkungan itu

klaim "portabel" tidak terverifikasi.

- Tidak menetapkan daftar putih kolom filter — itu TKT-F2-007.

Acceptance criteria

- ☐ Dokumen padanan sintaks memuat minimal: NVL→COALESCE, ROWNUM→FETCH NEXT, SYSDATE→parameter waktu dari seam Clock, TO_CHAR→pemformatan di Go, penggabungan string, dan tipe boolean.

- ☐ Pemeriksaan pola terlarang menggagalkan build pada berkas percobaan yang memuat ROWNUM — diuji dengan commit percobaan.

- ☐ Pemeriksaan menggagalkan build pada perangkaian string ke dalam SQL ("… WHERE x = " + nilai).

- ☐ Nol TO_CHAR untuk pemformatan di seluruh kueri yang ada — dihitung dan dilaporkan angkanya.

- ☐ Kueri contoh mengembalikan kolom tanggal sebagai tipe tanggal, bukan string — dibuktikan uji yang mengurutkan tiga tanggal lintas tahun dan memeriksa urutannya.

- ☐ Paginasi keyset pada kueri contoh menghasilkan hasil yang sama dengan OFFSET untuk 1.000 baris pertama, dan rencana eksekusinya tidak memindai seluruh tabel — dilampirkan keluaran EXPLAIN PLAN.

Dependency / Blocked by

Bergantung pada TKT-F2-001.

Catatan kejujuran: portabilitas hanya dapat dibuktikan bila kedua mesin benar-benar diuji. Selama lingkungan PostgreSQL 17+ belum ada, tiket ini menghasilkan disiplin, bukan bukti. Itu perbedaan yang harus disebut saat tiket ini ditutup.

Constraint keamanan, data, operasional

- Parameter binding tanpa perkecualian. Ini sekaligus menutup celah warisan: sistem lama

menyisipkan nilai pengguna langsung ke teks SQL lewat {ASIS:} pada 538 tempat.

- Nama kolom untuk sort dan filter hanya dari daftar yang diizinkan — daftarnya ditetapkan

TKT-F2-007, dan sampai itu ada, kueri baru tidak boleh menerima nama kolom dari pengguna.

- SYSDATE dilarang di luar generator nomor klaim; waktu berasal dari seam Clock (F-5).

Migrasi skema / rollout / rollback

Tidak menyentuh skema. Rollback: menonaktifkan pemeriksaan pola; kueri yang sudah ditulis tetap sah.

Rencana verifikasi

Rencana — belum dijalankan.

make lint-sql                     # pemeriksaan pola terlarang

grep -rIn -E "TO_CHAR\(" internal/ | grep -v nomor_klaim   # HARUS 0 baris

grep -rIn "ROWNUM" internal/                                # HARUS 0 baris

go test ./internal/adapter/sqlstore/... -run TestPaginasiKeyset

### uji negatif: tambahkan ROWNUM di satu kueri, lalu

make lint-sql                     # HARUS gagal

Bukti ruang lingkup

| Klaim | Sumber |
| --- | --- |
| 411 TO_CHAR, 68 ROWNUM, pola paginasi sudah dipakai 35 rule | D-20 · ADR-0005 |
| Tanggal dikembalikan sebagai string 'dd/mm/yyyy' → pengurutan salah | docs/​Steering/​09-​DATABASE-​STRATEGY.​md §3.2 |
| 538 pemakaian {ASIS:} | docs/​verifikasi-​bukti-​adr.​md §15 baris F-2 |
| PostgreSQL 17+ adalah persyaratan mengikat | D-24 |
| OFFSET nol kemunculan; masalah nyata 3.189 grid page list | T-12 · docs/​Steering/​09-​DATABASE-​STRATEGY.​md §6.3 |

Comments

TKT-F2-003 — Kepemilikan transaksi di lapisan aplikasi

| Status | ready-for-human |
| --- | --- |
| Kesiapan | siap |
| Modul | F-2 · Gelombang: 1 · Bergantung pada: TKT-F2-001 |
| Requirement | FR-F2 |
| Keputusan | D-02, D-68 |
| ADR | 0007 |
| Risiko | R-01 |
| Rule Pega yang digantikan | kepemilikan transaksi yang kini berada di dalam stored procedure — Database/​INSERT_​PLADLA.​prc ber-COMMIT 9× (:69, :74, :79, :138, :143, :148, :179, :184, :189) dengan satu ROLLBACK di :198 yang terjadi setelah commit; Database/​UPDATEREAS.​prc ber-COMMIT 4× |
| Peran penguji gerbang 2 | tidak berlaku — modul fondasi (D-60) |
| Label | modul::F-2 tipe::fondasi status:​:​ready-​for-​human prioritas:​:​tinggi gelombang::1 |
| Milestone | Gelombang 1 — Fondasi |
| Berkas sumber | ticketing/​F-​2-​Akses-​Data-​dan-​Nomor-​Klaim/​issues/​03-​kepemilikan-​transaksi.​md |

Hasil yang diharapkan (dan nilai bisnisnya)

Transaksi dimulai dan diakhiri di satu tempat yang dapat dibaca — lapisan aplikasi — sehingga sebuah operasi bisnis berhasil seluruhnya atau gagal seluruhnya.

Nilai bisnisnya konkret dan bernilai uang. Penerbitan PLA/DLA di sistem lama menempuh **sembilan

COMMIT, dan satu-satunya ROLLBACK berada di handler terluar yang dijalankan setelah**

commit terjadi — sehingga tidak memulihkan apa pun. Bila proses berhenti di tengah, sebagian pemberitahuan ke reasuransi sudah tercatat dan sebagian belum, tanpa cara membatalkannya.

Ruang lingkup

- Mekanisme transaksi yang dimulai dan diakhiri di lapisan App, bukan di Repository maupun

handler HTTP.

- Aturan satu permintaan pengguna = satu transaksi, dengan pengecualian yang wajib

didokumentasikan di tempatnya.

- Larangan pemanggilan sistem eksternal di dalam transaksi database — ditegakkan pemeriksaan,

bukan imbauan.

- Pola meneruskan transaksi lewat context sehingga Repository tidak perlu tahu apakah ia sedang

berada di dalam transaksi.

Non-goal

- Tidak menulis ulang procedure mana pun — itu milik B-4, B-9, dan modul nilai uang

lainnya. Tiket ini menyediakan mekanismenya.

- Tidak memanggil stored procedure (ADR-0007).

- Tidak mematikan procedure di database — itu langkah tersendiri yang menunggu verifikasi

ALL_DEPENDENCIES.

Acceptance criteria

- ☐ Operasi contoh yang menulis ke tiga tabel dan gagal di tabel ketiga tidak meninggalkan satu baris pun — diuji otomatis.

- ☐ Transaksi dimulai hanya di lapisan App; pemeriksaan lapisan gagal bila Repository atau handler memulainya — diuji dengan commit percobaan.

- ☐ Pemanggilan HTTP keluar di dalam transaksi menggagalkan build lewat pemeriksaan pola — diuji dengan commit percobaan.

- ☐ Transaksi yang dibiarkan tanpa commit maupun rollback terdeteksi dan menghasilkan galat pada uji, bukan koneksi yang menggantung.

- ☐ Lama transaksi tercatat di log (TKT-F1-003); transaksi melebihi ambang yang dikonfigurasi menghasilkan log bertingkat warn.

Dependency / Blocked by

Bergantung pada TKT-F2-001.

Yang bergantung padanya: B-4 Spreading dan B-9 PLA/DLA — keduanya baru dapat dibuat atomik setelah mekanisme ini ada.

Constraint keamanan, data, operasional

- Selama masa paralel, penulis tunggal per tabel (P-1) tetap berlaku: transaksi yang benar

tidak menyelamatkan tabel yang ditulis dua sistem.

- Transaksi yang lebih panjang menahan kunci baris lebih lama. Dengan 200–300 pengguna (D-10)

risikonya kecil, tetapi tidak nol pada job massal — itu sebabnya lama transaksi dicatat.

- Kontrak galat berbasis string ErrMsg tidak dibawa. Pada enam procedure, ErrMsg tidak

di-set pada jalur sukses sehingga NULL berarti berhasil; pada Database/ADD_NEWMASTERVIRTUALACCOUNT.prc:18 kolom yang sama membawa nomor virtual account sekaligus pesan galat.

Migrasi skema / rollout / rollback

Tidak menyentuh skema. Rollback: mengembalikan pembungkus transaksi ke versi sebelumnya.

Perubahan perilaku yang disengaja dan harus dicatat untuk gerbang 1. Sistem lama meninggalkan data setengah jalan saat gagal; sistem baru tidak meninggalkan apa pun. Kasus uji kesetaraan B-4/B-9 harus dirancang menyadari ini, atau ia akan melaporkan selisih palsu.

Rencana verifikasi

Rencana — belum dijalankan.

go test ./internal/app/... -run TestTransaksiAtomik

golangci-lint run                 # aturan: transaksi hanya dimulai di lapisan App

grep -rIn -E "http\.(Get|Post|Client)" internal/app/ | grep -i "tx\|transaksi"   # HARUS 0 baris

go test ./internal/adapter/sqlstore/... -run TestTransaksiMenggantung

Bukti ruang lingkup

| Klaim | Sumber |
| --- | --- |
| 9 COMMIT dan ROLLBACK sesudahnya | Database/​INSERT_​PLADLA.​prc:​69,74,79,138,143,148,179,184,189,198 |
| 10 dari 12 procedure melakukan COMMIT sendiri | D-68 · ADR-0007 |
| ErrMsg membawa nomor VA sekaligus pesan galat | Database/​ADD_​NEWMASTERVIRTUALACCOUNT.​prc:​18 |
| Transaksi dimulai di lapisan aplikasi | docs/​Steering/​08-​TECHNICAL-​STRATEGY.​md §4.5 |
| Claim PNC satu-satunya pemanggil procedure | D-68 — belum diverifikasi katalog |

Comments

TKT-F2-004 — Kerangka migrasi skema backward-compatible dan rollback

| Status | needs-info |
| --- | --- |
| Kesiapan | terhalang R-08 — DDL seluruh tabel tidak tersedia |
| Modul | F-2 · Gelombang: 1 · Bergantung pada: TKT-F2-001 |
| Requirement | FR-F2 |
| Keputusan | D-21, D-27, D-63 |
| ADR | 0004 |
| Risiko | R-08 |
| Rule Pega yang digantikan | — skema dikelola Pega dan DBA; tidak ada rule aplikasi yang mengaturnya. Tabel yang paling terdampak: DATAPEGA.​PC_​ASM_​FW_​GCNMFW_​WORK (dibaca 116 rule), PC_​ASSIGN_​WORKLIST (18), PC_​ASSIGN_​WORKBASKET (6), PR_OPERATORS (6), PC_​LINK_​ATTACHMENT (3) |
| Peran penguji gerbang 2 | tidak berlaku — modul fondasi (D-60) |
| Label | modul::F-2 tipe::fondasi status:​:​needs-​info prioritas:​:​tinggi gelombang::1 |
| Milestone | Gelombang 1 — Fondasi |
| Berkas sumber | ticketing/​F-​2-​Akses-​Data-​dan-​Nomor-​Klaim/​issues/​04-​kerangka-​migrasi-​skema.​md |

Hasil yang diharapkan (dan nilai bisnisnya)

Cara mengubah skema database yang tidak pernah mematikan sistem yang sedang melayani produksi, beserta jalan mundurnya.

Nilai bisnisnya diikat dua hal sekaligus: D-27 menuntut rolling deployment 24/7 sehingga versi lama dan baru aplikasi berjalan bersamaan terhadap skema yang sama, dan ADR-0004 menetapkan database dibagi dengan Pega. Satu ALTER yang keliru pada tabel header klaim menghentikan sistem yang dipakai 116 rule Pega.

Ruang lingkup

- Perkakas migrasi berbasis berkas SQL polos yang dapat di-review (golang-migrate atau setara).

- Penamaan NNNN_deskripsi_singkat.up.sql dan .down.sql; **setiap migrasi wajib punya down

yang benar-benar berfungsi**.

- Migrasi dijalankan terpisah dari start aplikasi, sebagai langkah deployment tersendiri —

agar dua instans tidak mencoba bermigrasi bersamaan.

- Urutan empat rilis untuk perubahan yang tidak kompatibel, ditulis sebagai prosedur yang

diikuti, bukan saran.

- Templat permintaan perubahan skema sesuai D-63: permintaan tertulis → persetujuan Work

Owner → pelaksanaan DBA → uji Pega dan Go bersamaan.

Non-goal

- Tidak merancang skema tabel bisnis — itu milik modul bisnisnya.

- Tidak menjalankan migrasi apa pun di lingkungan mana pun.

Yang kurang dan siapa yang bisa melengkapinya

| Yang kurang | Pemilik | Kenapa menahan |
| --- | --- | --- |
| DDL seluruh tabel — tipe kolom, panjang, index, constraint (R-08) | DBA | Tanpa DDL, down.sql tidak dapat ditulis benar: mengembalikan kolom ke tipe semula menuntut tahu tipe semula. Menebaknya berarti rollback yang gagal tepat saat dibutuhkan |
| Statistik ukuran tabel | DBA | Menentukan apakah sebuah ALTER dapat dijalankan online atau menuntut jendela pemeliharaan — dan itu mengubah prosedur, bukan hanya estimasi |

Bagian yang tidak terhalang dan boleh dikerjakan lebih dulu: pemilihan perkakas, penamaan, pemisahan migrasi dari start aplikasi, dan templat permintaan D-63.

Acceptance criteria

- ☐ Migrasi dijalankan lewat perintah terpisah dari menjalankan aplikasi — dibuktikan dengan menjalankan aplikasi tanpa hak DDL dan aplikasi tetap start.

- ☐ Dua proses migrasi yang dijalankan bersamaan tidak saling merusak — satu berhasil, satu menunggu atau gagal bersih. Diuji.

- ☐ Setiap migrasi contoh punya down.sql yang mengembalikan skema ke keadaan semula — diuji up lalu down lalu bandingkan definisi skema.

- ☐ Migrasi yang menghapus kolom dalam satu langkah ditolak oleh pemeriksaan — penghapusan wajib dua tahap.

- ☐ Templat permintaan perubahan skema memuat keempat langkah D-63 dan bagian rollback yang tidak boleh kosong.

- ☐ Prosedur empat rilis terdokumentasi dengan contoh nyata satu penggantian nama kolom.

Dependency / Blocked by

Bergantung pada TKT-F2-001. Terhalang R-08 untuk bagian yang menyentuh tabel nyata.

Constraint keamanan, data, operasional

- Backward-compatible tanpa perkecualian (P-4): tambah kolom boleh langsung asal nullable

atau ber-default; hapus kolom dua tahap; ganti nama tidak pernah langsung; ubah tipe lewat kolom baru.

- Akun aplikasi tidak boleh punya hak DDL di produksi — migrasi dijalankan akun terpisah.

- Setiap perubahan skema wajib diuji dengan menjalankan Pega dan Go bersamaan terhadap skema

hasil perubahan (D-63). Itu tidak dapat dilakukan DBA sendirian maupun tim pengembang sendirian.

Migrasi skema / rollout / rollback

Tiket ini adalah mekanisme rollback-nya. Rollback tiket ini sendiri: menghapus perkakas migrasi; tidak ada skema yang berubah karena belum ada migrasi yang dijalankan.

Rencana verifikasi

Rencana — belum dijalankan.

migrate -path db/migrations -database "$DSN" up

migrate -path db/migrations -database "$DSN" down 1

### bandingkan definisi skema sebelum dan sesudah

./scripts/dump-schema.sh > /tmp/sesudah.sql && diff /tmp/sebelum.sql /tmp/sesudah.sql  # HARUS kosong

### uji dua migrasi bersamaan

( migrate ... up & migrate ... up & wait )   # tidak boleh merusak

Bukti ruang lingkup

| Klaim | Sumber |
| --- | --- |
| Tabel header klaim dibaca 116 rule Pega | D-21 · ADR-0004 |
| Rolling deployment 24/7 menuntut backward-compatible | D-27 · P-4 |
| Prosedur perubahan skema tiga pihak | D-63 · docs/​Steering/​09-​DATABASE-​STRATEGY.​md §9.1 |
| Urutan empat rilis | docs/​Steering/​09-​DATABASE-​STRATEGY.​md §9 |
| DDL tidak tersedia | R-08 |

Comments

TKT-F2-005 — Soft delete sebagai pola akses data

| Status | ready-for-human |
| --- | --- |
| Kesiapan | siap |
| Modul | F-2 · Gelombang: 1 · Bergantung pada: TKT-F2-001, TKT-F2-002 |
| Requirement | FR-F2 |
| Keputusan | D-66 (menyupersede D-65), D-28 |
| ADR | 0012, 0026 |
| Risiko | — |
| Rule Pega yang digantikan | penghapusan fisik yang tersebar — RDB List/​InsertClaimPNC-​SQL.​xml:​77 (DELETE pada POOLDATA.​JSON_​KLAIM_​LOG) · RDB List/​UpdateLogServiceClaim-​SQL.​xml:​27 (UPDATE pada pooldata.​claim_​service_​log) · RDB List/​BrowseOldEmailCoas-​SQL.​xml:​69 · RDB List/​UpdateMasterLoginSurvey-​SQL.​xml:​9 · 12 step RDB-DELETE di 7 activity · 2 step OBJ-DELETE di 2 activity |
| Peran penguji gerbang 2 | tidak berlaku — modul fondasi (D-60) |
| Label | modul::F-2 tipe::fondasi status:​:​ready-​for-​human prioritas:​:​tinggi gelombang::1 |
| Milestone | Gelombang 1 — Fondasi |
| Berkas sumber | ticketing/​F-​2-​Akses-​Data-​dan-​Nomor-​Klaim/​issues/​05-​pola-​soft-​delete.​md |

Hasil yang diharapkan (dan nilai bisnisnya)

Satu pola penghapusan yang dipakai seluruh aplikasi: data bernilai bisnis tidak pernah dibuang, penghapusan dinyatakan lewat penanda beserta waktu dan pelakunya.

Nilai bisnisnya bertaut langsung dengan ADR-0023: karena satuan izin adalah menu dan tidak ada pemisahan tugas, jejak audit menjadi satu-satunya kontrol pengimbang. Jejak audit yang barisnya masih bisa dihapus bukan kontrol apa pun — dan sistem lama membuktikan itu terjadi: dua tabel yang namanya log terbukti dimutasi.

Ruang lingkup

- Kolom penanda baku untuk seluruh tabel bernilai bisnis: penanda terhapus, waktu, dan pelaku.

- Pembantu kueri yang menyaring baris terhapus secara baku, sehingga menyaringnya menjadi

perilaku bawaan dan menampilkannya yang menuntut niat eksplisit.

- Pemeriksaan otomatis: pernyataan DELETE pada tabel bernilai bisnis menggagalkan build.

- Pola penanganan keunikan kunci alami ketika baris terhapus masih menempati nilai kuncinya.

- Catatan indexing: index pada tabel bernilai bisnis memperhitungkan adanya baris mati.

Non-goal

- Tidak menetapkan siapa yang boleh melihat data terhapus dan lewat layar apa — itu keputusan

Work Owner yang masih terbuka (ADR-0012).

- Tidak membangun arsip atau purge — itu bertaut retensi (D-62), dan angkanya belum ada.

- Tidak menyelesaikan pola pengganti hapus-lalu-sisip-ulang — itu ADR-0013, masih

Proposed, dan menjadi tiket B-2.

Acceptance criteria

- ☐ Pembantu kueri menyaring baris terhapus secara baku — kueri yang ditulis tanpa menyebutkan apa pun tidak mengembalikan baris terhapus. Diuji.

- ☐ Menampilkan baris terhapus menuntut pemanggilan eksplisit — diuji bahwa jalur biasa tidak bisa melakukannya secara tidak sengaja.

- ☐ Pemeriksaan pola menggagalkan build pada DELETE FROM terhadap tabel bernilai bisnis — diuji dengan commit percobaan.

- ☐ Menghapus lalu menyisipkan ulang baris dengan kunci alami yang sama berhasil dan tidak melanggar constraint unik — diuji pada tabel contoh.

- ☐ Penanda terhapus menyimpan waktu (UTC) dan pelaku; keduanya wajib terisi — diuji bahwa penghapusan tanpa pelaku ditolak.

- ☐ Satu baris jejak audit tercatat pada setiap penghapusan (S-5) — diuji setelah S-5 ada; sampai itu, tiket ini menyediakan titik pemanggilannya.

Dependency / Blocked by

Bergantung pada TKT-F2-001 dan TKT-F2-002.

Yang bergantung padanya: seluruh modul bisnis, dan S-8 — karena perkakas uji kesetaraan harus tahu bahwa membandingkan jumlah baris tabel akan selalu berbeda.

Constraint keamanan, data, operasional

- Tabel tumbuh permanen. Di atas data historis puluhan juta baris (D-10), ini keputusan

kapasitas, bukan sekadar kepatuhan.

- Setiap kueri pembaca wajib menyaring — satu kueri yang lupa akan menampilkan data yang

seharusnya hilang. Ini kelas cacat baru yang tidak ada di sistem lama, dan itulah alasan penyaringan dijadikan perilaku bawaan, bukan tanggung jawab penulis kueri.

- Soft delete tidak berlaku pada berkas di storage eksternal (ADR-0010): menghapus metadata

tidak menghapus berkasnya, dan itu keputusan tersendiri yang belum diambil.

Migrasi skema / rollout / rollback

Menambah kolom penanda ke tabel bernilai bisnis — **tambah kolom yang nullable**, sehingga backward-compatible dan aman bagi Pega yang masih membaca tabel yang sama (P-4).

Rollback: kolom penanda dibiarkan ada dan diabaikan; tidak ada data yang hilang. Menghapus kolomnya menempuh prosedur dua tahap TKT-F2-004.

Rencana verifikasi

Rencana — belum dijalankan.

go test ./internal/adapter/sqlstore/... -run TestSoftDelete

grep -rIn -E "DELETE\s+FROM" internal/ | grep -v "_test.go"   # HARUS 0 baris pada tabel bisnis

go test ./internal/adapter/sqlstore/... -run TestKunciAlamiSetelahSoftDelete

make lint-sql                                                  # pemeriksaan pola DELETE

Bukti ruang lingkup

| Klaim | Sumber |
| --- | --- |
| Soft delete menyeluruh | D-66 · ADR-0012 |
| DELETE pada tabel log | RDB List/​InsertClaimPNC-​SQL.​xml:​77 |
| UPDATE pada tabel log | RDB List/​UpdateLogServiceClaim-​SQL.​xml:​27 |
| 12 step RDB-DELETE + 2 step OBJ-DELETE | docs/​verifikasi-​bukti-​adr.​md (D-66) |
| Jejak audit satu-satunya kontrol pengimbang | D-59 · ADR-0023 · ADR-0026 |
| Uji kesetaraan tidak boleh membandingkan COUNT(*) | docs/​Steering/​14-​TESTING-​STRATEGY.​md §6.4 |

Comments

TKT-F2-006 — Generator nomor klaim PNCN.YY.xxxx

| Status | needs-info |
| --- | --- |
| Kesiapan | terhalang keputusan — dua pertanyaan bentuk nomor belum dijawab |
| Modul | F-2 · Gelombang: 1 · Bergantung pada: TKT-F2-001, TKT-F2-002 |
| Requirement | FR-F2, DAT-03 |
| Keputusan | D-22, D-71, D-76 |
| ADR | 0005, 0009 |
| Risiko | R-12 |
| Rule Pega yang digantikan | pembentukan pzInsKey berformat ASM-​FW-​GCNMFW-​WORK PNC-xxxx — kunci teknis Pega yang bocor menjadi identitas bisnis |
| Peran penguji gerbang 2 | tidak berlaku — modul fondasi (D-60); nomor yang dihasilkan diuji pengguna lewat B-2 |
| Label | modul::F-2 tipe::fondasi status:​:​needs-​info prioritas:​:​tinggi gelombang::1 |
| Milestone | Gelombang 1 — Fondasi |
| Berkas sumber | ticketing/​F-​2-​Akses-​Data-​dan-​Nomor-​Klaim/​issues/​06-​generator-​nomor-​klaim.​md |

Hasil yang diharapkan (dan nilai bisnisnya)

Satu fungsi yang menerbitkan nomor klaim sistem baru, terisolasi di satu berkas, dan satu-satunya tempat dengan percabangan dialek database di seluruh aplikasi.

Nilai bisnisnya: nomor klaim muncul di surat ke tertanggung, di PLA/DLA ke koasuransi dan reasuransi, serta di pelaporan — dan tidak dapat diubah surut. Prefix PNCN juga membuat asal sebuah klaim terbaca langsung selama masa paralel, ketika dua sistem menerbitkan klaim bersamaan.

Ruang lingkup

- Fungsi penerbit nomor berformat PNCN.YY.xxxx dengan sintaks Oracle yang ditetapkan D-71:

``sql 'PNCN' || '.' || TO_CHAR(SYSDATE,'RR') || '.' || TO_CHAR(POOLDATA.CLAIM_NO_NONPEGA_SEQ.NEXTVAL) ``

- Isolasi di satu berkas (internal/adapter/sqlstore/nomor_klaim.go) dengan padanan PostgreSQL

yang siap dipakai: nextval('pooldata.claim_no_nonpega_seq') + to_char(current_date,'YY').

- Pembacaan nomor kedua format — PNCN.YY.xxxx dan warisan PNC-xxxx — karena keduanya hidup

berdampingan permanen.

- Permintaan pembuatan sequence POOLDATA.CLAIM_NO_NONPEGA_SEQ ke DBA lewat prosedur D-63.

Non-goal

- Tidak menomori ulang klaim lama. Nomor lama sudah tercetak di surat dan sudah dikirim ke

reasuransi (ADR-0009).

- Tidak membangun alur registrasi — itu B-2.

Yang kurang dan siapa yang bisa melengkapinya

| Yang belum diputuskan | Pemilik | Akibat pada tiket ini |
| --- | --- | --- |
| Apakah sequence direset setiap awal tahun? Bila tidak, nomor urut menembus pergantian tahun (PNCN.26.8125 → PNCN.27.8126) dan segmen tahun menjadi penanda, bukan penghitung per tahun | Work Owner | Mengubah AC dan permintaan DDL sequence ke DBA |
| Apakah lebar segmen terakhir dibuat tetap (mis. TO_​CHAR(seq.​NEXTVAL,'FM0000'))? Tanpa itu, lebar berubah-ubah dan pengurutan sebagai teks tidak sesuai urutan penerbitan — .10 mendahului .9 | Work Owner | Mengubah AC pengurutan dan setiap layar/laporan yang mengurutkan berdasarkan nomor klaim |

POOLDATA.CLAIM_NO_NONPEGA_SEQ nol kemunculan di seluruh export — sequence-nya memang belum

ada dan akan dibuat. Itu bukan penghalang; ia pekerjaan DBA yang sudah diketahui bentuknya.

Satu pertanyaan sudah tertutup (D-76). Karena D-75 menetapkan satu database per entitas, sequence-nya terpisah per portal — dan Work Owner memutuskan tidak perlu penanda portal. Nomor klaim unik di dalam satu portal, dan tidak dijamin unik antar portal. Konsekuensinya dicatat di D-76.

Acceptance criteria

Dua butir bertanda ⚠️ berubah tergantung jawaban di atas.

- ☐ Nomor yang diterbitkan cocok dengan pola ^PNCN\.\d{2}\.\d+$ — diuji 1.000 penerbitan berturut-turut.

- ☐ Tidak ada nomor ganda pada 1.000 penerbitan dari dua proses bersamaan — diuji; keunikan datang dari sequence, bukan dari penguncian aplikasi.

- ☐ Sakelar dialek berada di tepat satu berkas — diuji dengan pemindaian: NEXTVAL dan nextval( tidak muncul di berkas lain mana pun.

- ☐ Pembaca nomor menerima kedua format dan dapat menyatakan asalnya (Pega atau Go) — diuji dengan enam contoh nomor.

- ☐ ⚠️ Perilaku pada pergantian tahun sesuai keputusan Work Owner — diuji dengan seam Clock (F-5) yang memajukan waktu melewati 31 Desember.

- ☐ ⚠️ Pengurutan nomor klaim sesuai keputusan Work Owner — diuji dengan deret .9, .10, .100.

Dependency / Blocked by

- Bergantung pada TKT-F2-001, TKT-F2-002.

- Terhalang dua keputusan Work Owner di atas.

- Membutuhkan sequence dibuat DBA lewat prosedur D-63.

Constraint keamanan, data, operasional

- Tahun diambil dari SYSDATE, yaitu tanggal server basis data — bukan tanggal kejadian dan

bukan tanggal registrasi. Klaim yang terbit di sekitar pergantian tahun mengambil tahun dari jam server, bertaut dengan R-12 (pergeseran zona waktu).

- Nomor klaim tidak boleh dibentuk di lapisan Domain — ia menyentuh database, jadi tempatnya

Adapter.

Migrasi skema / rollout / rollback

Menambah satu sequence baru; tidak mengubah tabel mana pun, sehingga tidak memengaruhi Pega.

Rollback: sequence dibiarkan ada dan tidak dipakai. Nomor yang telanjur terbit tidak dapat ditarik — itu sebabnya kedua pertanyaan di atas harus dijawab sebelum klaim pertama terbit, bukan sesudahnya.

Rencana verifikasi

Rencana — belum dijalankan.

go test ./internal/adapter/sqlstore/... -run TestNomorKlaim

go test ./internal/adapter/sqlstore/... -run TestNomorKlaimDuaProsesBersamaan

grep -rIn -iE "nextval" internal/ | grep -v nomor_klaim.go     # HARUS 0 baris

go test ./internal/adapter/sqlstore/... -run TestNomorKlaimPergantianTahun

Bukti ruang lingkup

| Klaim | Sumber |
| --- | --- |
| Format PNCN.YY.xxxx beserta sintaksnya | D-71 · ADR-0009 |
| Format lama PNCN-xxxx disupersede | D-22 dibatasi D-71 |
| Sequence belum ada — nol kemunculan di export | ADR-0009 · verifikasi langsung |
| Satu-satunya sakelar dialek | ADR-0005 §3.1 · docs/​Steering/​09-​DATABASE-​STRATEGY.​md §3.1 |
| Prefix Pega ASM-​FW-​GCNMFW-​WORK ditinggalkan | D-22 · CONTEXT.md "Istilah yang sengaja tidak dipakai lagi" |

Comments

TKT-F2-007 — Daftar putih kolom filter dan sort pengganti {ASIS:}

| Status | needs-info |
| --- | --- |
| Kesiapan | terhalang keputusan — himpunan filter yang sah belum ditetapkan |
| Modul | F-2 · Gelombang: 1 · Bergantung pada: TKT-F2-002 |
| Requirement | FR-F2, FR-R1 |
| Keputusan | D-15 |
| ADR | 0005, 0023 |
| Risiko | — |
| Rule Pega yang digantikan | 538 pemakaian {ASIS:} di rule Connect-SQL — penyisipan nilai langsung ke teks SQL tanpa parameter binding |
| Peran penguji gerbang 2 | tidak berlaku — modul fondasi (D-60) |
| Label | modul::F-2 tipe::keamanan status:​:​needs-​info prioritas:​:​tinggi gelombang::1 |
| Milestone | Gelombang 1 — Fondasi |
| Berkas sumber | ticketing/​F-​2-​Akses-​Data-​dan-​Nomor-​Klaim/​issues/​07-​daftar-​putih-​filter-​dan-​sort.​md |

Hasil yang diharapkan (dan nilai bisnisnya)

Cara menyaring dan mengurutkan daftar yang tidak pernah menerima nama kolom dari pengguna, menggantikan pola {ASIS:} yang menyisipkan potongan SQL apa adanya.

Nilai bisnisnya adalah menutup satu-satunya celah injeksi SQL yang terbukti ada di sistem lama. Parameter binding menutup nilai; ia tidak menutup nama kolom dan arah pengurutan — dan itulah yang {ASIS:} sisipkan.

Ruang lingkup

- Mekanisme daftar putih: setiap daftar mendeklarasikan **kolom mana yang boleh difilter dan

diurutkan, dan permintaan di luar daftar itu ditolak**, bukan diabaikan diam-diam.

- Pemetaan nama yang dilihat klien ke nama kolom database, sehingga struktur tabel tidak bocor

lewat parameter URL.

- Pemeriksaan otomatis: perangkaian apa pun ke dalam klausa WHERE atau ORDER BY

menggagalkan build.

- Inventaris 538 pemakaian {ASIS:}, dikelompokkan menurut apa yang sebenarnya disisipkan:

nilai (dapat langsung diparameterkan), nama kolom, potongan klausa, atau daftar IN.

Non-goal

- Tidak menulis ulang 538 kueri — itu tersebar di modul bisnis masing-masing. Tiket ini

menyediakan mekanisme dan inventarisnya.

- Tidak menetapkan izin per peran atas kolom — itu F-3.

Yang kurang dan siapa yang bisa melengkapinya

| Yang belum diputuskan | Pemilik | Kenapa menahan |
| --- | --- | --- |
| Himpunan filter yang sah untuk setiap daftar — 538 pemakaian {ASIS:} belum dipilah mana yang benar-benar dipakai pengguna dan mana yang sisa tambalan lama | Work Owner (mana yang dipakai bisnis) + Lead Engineer (pemilahan teknis) | Daftar putih yang dibuat dari tebakan akan menghapus penyaringan yang dipakai orang, dan itu baru ketahuan setelah rilis |

Yang tidak terhalang dan boleh dikerjakan lebih dulu: mekanisme daftar putihnya sendiri, pemetaan nama klien → kolom, dan pemeriksaan otomatis. Yang menunggu adalah isi daftarnya.

Acceptance criteria

- ☐ Permintaan filter pada kolom di luar daftar putih mengembalikan galat 400 dengan pesan yang menyebut nama parameter — bukan diabaikan dan bukan 500.

- ☐ Permintaan sort pada kolom di luar daftar putih ditolak dengan cara yang sama.

- ☐ Nama kolom database tidak pernah muncul di parameter permintaan maupun respons galat — diuji dengan permintaan yang sengaja salah.

- ☐ Pemeriksaan pola menggagalkan build pada perangkaian ke klausa WHERE/ORDER BY — diuji dengan commit percobaan.

- ☐ Inventaris 538 pemakaian {ASIS:} tersedia sebagai berkas, terbagi ke empat kategori, dengan jumlah per kategori yang dapat dihitung ulang.

- ☐ Uji injeksi: nilai 1; DROP TABLE x -- pada setiap parameter filter tidak mengubah apa pun dan menghasilkan galat yang sama dengan masukan tidak sah biasa.

Dependency / Blocked by

- Bergantung pada TKT-F2-002.

- Terhalang keputusan di atas untuk isi daftar putihnya.

Constraint keamanan, data, operasional

- Parameter binding tanpa perkecualian untuk nilai; daftar putih untuk nama kolom. Keduanya

wajib, dan tidak saling menggantikan.

- Sampai daftar putih ada, kueri baru tidak boleh menerima nama kolom dari pengguna sama

sekali — lebih baik daftar tanpa penyaringan daripada daftar dengan celah injeksi.

Migrasi skema / rollout / rollback

Tidak menyentuh skema. Rollback: melonggarkan daftar putih tidak boleh dilakukan sebagai rollback — bila sebuah filter yang dibutuhkan ternyata tidak ada di daftar, yang ditambah adalah daftarnya, bukan mekanismenya.

Rencana verifikasi

Rencana — belum dijalankan.

go test ./internal/adapter/http/... -run TestDaftarPutihFilter

go test ./internal/adapter/http/... -run TestInjeksiSQLDitolak

grep -rIn -E "(WHERE|ORDER BY).*\+" internal/adapter/sqlstore/   # HARUS 0 baris

make lint-sql

Bukti ruang lingkup

| Klaim | Sumber |
| --- | --- |
| 538 pemakaian {ASIS:} | docs/​verifikasi-​bukti-​adr.​md §15 baris F-2 |
| Parameter binding wajib; nama kolom sort/filter hanya dari daftar yang diizinkan | docs/​Steering/​11-​SECURITY.​md §5 · BRD §17.3 |
| Perangkaian SQL dari nilai pengguna sebagai utang teknis | docs/​Steering/​03-​CURRENT-​ARCHITECTURE.​md |
| Kriteria penerimaan #11 — tanpa perangkaian SQL | BRD §21.2 |

Comments

4. F-3 — Identitas & Akses

Modul Fondasi · folder docs/ticketing/F-3-Login-dan-Hak-Akses-Menu/

Spesifikasi Modul

| Modul | F-3 Identitas & Akses |
| --- | --- |
| Gelombang | 1 — Fondasi |
| Ukuran | Besar — tanpa baseline Pega |
| Bergantung pada | F-1, F-2 |
| Kesiapan | TERHALANG untuk identitas · PENUH untuk middleware otorisasi per endpoint |
| Cakupan tiket | penuh untuk bagian yang buktinya lengkap; needs-info untuk bagian terhalang (D-41 Opsi 1) |

Apa yang dibangun

Cara pengguna masuk, cara aplikasi mengenalinya, dan cara aplikasi memutuskan ia boleh melakukan apa.

Kenapa modul ini paling awal menggigit

F-3 adalah prasyarat login seluruh aplikasi. Tidak ada modul yang dapat dirilis ke pengguna

tanpanya — dan justru di modul ini penghalangnya paling keras: kontrak API HCC/HCQ tidak ada.

HCC dan HCQ muncul 2× di seluruh export, dan keduanya teks pesan galat yang menyuruh

pengguna menghubungi helpdesk. Tidak ada Connect REST, tidak ada pemetaan field respons, tidak ada penanganan kegagalan. Integrasi ini greenfield sepenuhnya, dan F-3 tidak punya baseline untuk diuji kesetaraannya (D-56).

Otorisasi: yang ini justru jelas

Berbeda dari identitas, sisi otorisasi punya bukti lengkap:

| Fakta | Angka |
| --- | --- |
| Access group Pega, seluruhnya terverifikasi sebagai literal GCNMFW:​<nama> | 22 |
| Item menu yang dipetakan | 51 |
| When rule yang memuat pemetaan peran→menu | 34 |
| pyPrivilegeName yang terisi di seluruh 902 activity | 1 — dan itu privilege bawaan Pega untuk ekspor ruleset, bukan aturan bisnis |

Artinya otorisasi sistem lama hanya penyembunyian menu. D-59 menetapkan satuan izin tetap menu, tanpa pemisahan tugas — yang berubah adalah tempat penegakannya, dari antarmuka menjadi server pada setiap endpoint.

Penghalang modul ini

| Jenis | Isi | Pemilik | Menahan |
| --- | --- | --- | --- |
| Artefak | Kontrak API HCC/HCQ — nol jejak di export | Tim HCC/HCQ | TKT-F3-002 |
| Artefak | Tidak ada folder Access Group / Role / Privilege / Operator sama sekali di export | Tim Pega | TKT-F3-004 sebagian |
| Artefak | 5 When rule peran hilang: IsGCNMReport, IsKomite, IsNotViewClaim, IsPNCBonding, IsSurvey — masing-masing mengendalikan satu item menu | Tim Pega | TKT-F3-004 |
| Artefak | Penugasan operator ke peran tidak ada di database. POOLDATA.​T_​ACCESS_​GROUP_​PNC hanya memetakan OPERATOR_ID → OLD_OPERATOR_ID | DBA + Work Owner | TKT-F3-004 pengisian |
| Keputusan | Pemetaan 22 access group → 51 menu masih akurat? · T_​ACCESS_​GROUP_​PNC sebenarnya untuk apa? · pernah ada temuan audit soal 901 dari 902 activity tanpa privilege? | Work Owner | TKT-F3-004 |

Daftar tiket

| Tiket | Judul | Status | Kesiapan |
| --- | --- | --- | --- |
| TKT-F3-001 | Seam Identity dan adapter fake untuk pengembangan | ready-for-human | siap |
| TKT-F3-002 | Adapter autentikasi HCC/HCQ | needs-info | terhalang artefak |
| TKT-F3-003 | Sesi dan token milik aplikasi | ready-for-human | siap |
| TKT-F3-004 | Tabel 22 peran dan 51 izin menu | needs-info | terhalang artefak |
| TKT-F3-005 | Middleware otorisasi di setiap endpoint | ready-for-human | siap — bagian PENUH modul ini |

Daftar Tiket

TKT-F3-001 — Seam Identity dan adapter fake untuk pengembangan

| Status | ready-for-human |
| --- | --- |
| Kesiapan | siap |
| Modul | F-3 · Gelombang: 1 · Bergantung pada: TKT-F1-001 |
| Requirement | FR-F3 |
| Keputusan | D-07 |
| ADR | 0024 |
| Risiko | R-14 |
| Rule Pega yang digantikan | tidak ada padanan — HCC/HCQ muncul 2× di seluruh export, keduanya teks pesan galat yang menyuruh menghubungi helpdesk |
| Peran penguji gerbang 2 | tidak berlaku — modul fondasi (D-60); gerbang 1 diganti uji fungsional terhadap kontrak (D-56) |
| Label | modul::F-3 tipe::fondasi status:​:​ready-​for-​human prioritas:​:​tinggi gelombang::1 |
| Milestone | Gelombang 1 — Fondasi |
| Berkas sumber | ticketing/​F-​3-​Login-​dan-​Hak-​Akses-​Menu/​issues/​01-​seam-​identity-​dan-​adapter-​fake.​md |

Hasil yang diharapkan (dan nilai bisnisnya)

Antarmuka autentikasi yang implementasinya dapat diganti, ditambah satu implementasi tiruan — sehingga F-3 dan seluruh modul yang bergantung padanya dapat dikerjakan tanpa menunggu kontrak HCC/HCQ.

Nilai bisnisnya adalah membuka jalan buntu. F-3 memblokir login seluruh aplikasi, dan kontraknya dipegang pihak luar. Tanpa seam ini, seluruh papan tiket berhenti menunggu satu dokumen.

Ruang lingkup

- Antarmuka Identity dideklarasikan di lapisan Domain: menerima kredensial, mengembalikan profil

pengguna (NIK, nama, cabang, jabatan, email) atau galat.

- Adapter fake berbasis daftar pengguna lokal untuk pengembangan dan pengujian, yang

menolak berjalan di lingkungan produksi.

- Jenis galat yang dibedakan: kredensial salah, pengguna tidak aktif, dan **sistem identitas tidak

dapat dihubungi** — ketiganya menuntut perlakuan berbeda.

Non-goal

- Tidak membangun adapter HCC/HCQ — itu TKT-F3-002, terhalang kontrak.

- Tidak menerbitkan sesi — itu TKT-F3-003.

- Tidak menangani otorisasi. Otorisasi tidak berada di seam ini; ia dimiliki aplikasi dan

hidup di Domain (ADR-0023).

Acceptance criteria

- ☐ Antarmuka Identity berada di lapisan Domain; adapter di lapisan Adapter — pemeriksaan lapisan TKT-F1-001 gagal bila tertukar.

- ☐ Adapter fake menolak start bila lingkungan bertanda produksi — diuji, dan aplikasi gagal keras dengan pesan yang jelas.

- ☐ Ketiga jenis galat dapat dibedakan pemanggil tanpa memeriksa teks pesan — diuji.

- ☐ Seluruh modul yang membutuhkan identitas dapat diuji dengan adapter fake tanpa jaringan — dibuktikan dengan menjalankan uji dalam keadaan jaringan dimatikan.

- ☐ Profil pengguna yang dikembalikan memuat kelima field, dan field yang kosong ditolak sebagai galat, bukan diteruskan diam-diam.

Dependency / Blocked by

Bergantung pada TKT-F1-001.

Yang bergantung padanya: TKT-F3-002, TKT-F3-003, dan seluruh modul yang memerlukan identitas pengguna.

Constraint keamanan, data, operasional

- Adapter fake tidak boleh dapat diaktifkan di produksi lewat konfigurasi saja — penolakannya

ada di kode, bukan hanya di nilai konfigurasi.

- Kredensial tidak pernah masuk log (TKT-F1-003), termasuk pada jalur galat.

- Adapter fake memakai daftar pengguna contoh yang bukan nama pegawai nyata.

Migrasi skema / rollout / rollback

Tidak menyentuh skema. Rollback: mengembalikan versi seam; adapter fake tidak pernah berjalan di produksi sehingga tidak ada dampak data.

Rencana verifikasi

Rencana — belum dijalankan.

go test ./internal/domain/identitas/...

go test ./internal/adapter/identitas/... -run TestFakeMenolakProduksi

APP_ENV=production go run ./cmd/app     # HARUS gagal bila adapter fake aktif

go test ./... -run TestTanpaJaringan

Bukti ruang lingkup

| Klaim | Sumber |
| --- | --- |
| Autentikasi didelegasikan ke HCC/HCQ; otorisasi dimiliki aplikasi | D-07 · ADR-0024 |
| HCC/HCQ muncul 2× di export, keduanya teks galat | T-2 · docs/​verifikasi-​bukti-​adr.​md §1.1 |
| Seam Identity dengan dua adapter | docs/​Steering/​04-​FUTURE-​ARCHITECTURE.​md §3.5 |
| F-3 tidak punya baseline; gerbang 1 diganti uji kontrak | D-56 · ADR-0028 |

Comments

TKT-F3-002 — Adapter autentikasi HCC/HCQ

| Status | needs-info |
| --- | --- |
| Kesiapan | terhalang artefak — kontrak API HCC/HCQ tidak ada |
| Modul | F-3 · Gelombang: 1 · Bergantung pada: TKT-F3-001 |
| Requirement | FR-F3 |
| Keputusan | D-07, D-56 |
| ADR | 0024, 0028 |
| Risiko | R-14 |
| Rule Pega yang digantikan | tidak ada — nol Connect REST ke HCC/HCQ di seluruh export |
| Peran penguji gerbang 2 | tidak berlaku — D-60 |
| Label | modul::F-3 tipe::integrasi status:​:​needs-​info prioritas:​:​tinggi gelombang::1 |
| Milestone | Gelombang 1 — Fondasi |
| Berkas sumber | ticketing/​F-​3-​Login-​dan-​Hak-​Akses-​Menu/​issues/​02-​adapter-​hcc-​hcq.​md |

Hasil yang diharapkan (dan nilai bisnisnya)

Adapter yang memvalidasi kredensial pengguna ke sistem identitas internal HCC/HCQ.

Nilai bisnisnya: tanpa ini tidak ada pengguna yang dapat masuk. Ini penghalang paling awal di seluruh rencana migrasi — bukan paling besar, tetapi paling awal.

Ruang lingkup

- Adapter Identity yang memanggil API HCC/HCQ, memetakan responsnya ke profil pengguna.

- Penanganan kegagalan: timeout, kredensial salah, pengguna tidak aktif, dan **HCC/HCQ tidak dapat

dihubungi**.

- Pencocokan identitas HCC/HCQ dengan OPERATOR_ID yang dipakai di seluruh data klaim.

- Uji fungsional terhadap kontrak — inilah pengganti gerbang 1 bagi bagian ini (D-56).

Non-goal

- Tidak menyimpan kata sandi. Aplikasi ini tidak pernah menjadi pemilik kredensial (D-07).

- Tidak menerbitkan sesi — itu TKT-F3-003.

Yang kurang dan siapa yang bisa melengkapinya

| Yang kurang | Pemilik | Kenapa menahan |
| --- | --- | --- |
| Kontrak API HCC/HCQ — endpoint, format permintaan dan respons, kode galat, batas percobaan, endpoint refresh/validasi | Tim HCC/HCQ | Tidak ada satu pun jejaknya di export. Menebak bentuknya berarti menulis adapter yang hampir pasti salah |
| Apa yang terjadi bila HCC/HCQ tidak dapat dihubungi — seluruh aplikasi tidak dapat diakses, atau ada jalur cadangan? | Work Owner | Menyentuh tuntutan 24/7 D-27. Bila tidak ada jalur cadangan, ketersediaan aplikasi ikut bergantung pada sistem lain |
| Cara mencocokkan identitas HCC/HCQ dengan OPERATOR_ID yang dipakai di seluruh data klaim | Work Owner + Tim HCC/HCQ | Tanpa pemetaan ini, pengguna yang berhasil login tetap tidak dikenali oleh data klaimnya sendiri — ini butir yang paling mudah terlewat |
| Masa berlaku sesi dan cara memperbaruinya | Work Owner + Security | Menentukan bentuk TKT-F3-003 |

Acceptance criteria

Belum dapat ditulis dengan angka. Bentuk AC yang akan diisi setelah kontrak diterima:

- ☐ Login dengan kredensial benar mengembalikan profil lengkap berisi kelima field.

- ☐ Login dengan kredensial salah mengembalikan galat yang tidak membedakan apakah pengguna ada atau tidak — mencegah pencacahan pengguna.

- ☐ HCC/HCQ yang tidak merespons dalam batas waktu menghasilkan galat yang dapat dibedakan dari kredensial salah, dan perilaku aplikasi sesuai keputusan Work Owner.

- ☐ Setiap pemanggilan tercatat: tujuan, lama, hasil — tanpa kredensial (TKT-F1-003).

- ☐ Pemetaan identitas → OPERATOR_ID terbukti pada minimal 10 pengguna nyata di staging.

- ☐ Uji fungsional mencakup seluruh kode galat yang disebut kontrak — jumlahnya dilaporkan sebagai angka.

Dependency / Blocked by

Bergantung pada TKT-F3-001. Terhalang Tim HCC/HCQ.

Yang terhalang olehnya: login seluruh aplikasi, karenanya rilis modul apa pun ke pengguna.

Constraint keamanan, data, operasional

- Kredensial tidak pernah dicatat, tidak di log dan tidak di jejak audit.

- Kredensial aplikasi untuk memanggil HCC/HCQ (bila ada) tunduk D-40 yang masih OPEN.

- Galat autentikasi tidak boleh membocorkan keberadaan akun.

Migrasi skema / rollout / rollback

Tidak menyentuh skema. Rollback: kembali ke adapter fake tidak tersedia di produksi (TKT-F3-001) — bila adapter HCC/HCQ gagal di produksi, yang dilakukan adalah menunda rilis, bukan mengaktifkan fake.

Rencana verifikasi

Rencana — belum dijalankan, dan belum dapat disusun lengkap tanpa kontrak.

go test ./internal/adapter/identitas/... -run TestHCCHCQ

go test ./internal/adapter/identitas/... -run TestSeluruhKodeGalatKontrak

go run ./cmd/tools/cek-pemetaan-operator --sample 10

Bukti ruang lingkup

| Klaim | Sumber |
| --- | --- |
| HCC/HCQ nol jejak; hanya 2 teks pesan galat | T-2 · docs/​verifikasi-​bukti-​adr.​md §1.1 |
| Autentikasi didelegasikan; aplikasi menerbitkan sesi sendiri | D-07 |
| Gerbang 1 diganti uji fungsional terhadap kontrak | D-56 · ADR-0028 |
| Empat pertanyaan terbuka | ADR-0024 Pertanyaan terbuka |
| OPERATOR_ID dipakai di seluruh data klaim | docs/​Steering/​11-​SECURITY.​md §2.1 |

Comments

TKT-F3-003 — Sesi dan token milik aplikasi

| Status | ready-for-human |
| --- | --- |
| Kesiapan | siap |
| Modul | F-3 · Gelombang: 1 · Bergantung pada: TKT-F3-001, TKT-F2-001 |
| Requirement | FR-F3 |
| Keputusan | D-07, D-27 |
| ADR | 0024 |
| Risiko | — |
| Rule Pega yang digantikan | mekanisme sesi Pega — tidak ada rule aplikasi yang mengaturnya; tidak ada padanan yang dapat dibandingkan |
| Peran penguji gerbang 2 | tidak berlaku — modul fondasi (D-60) |
| Label | modul::F-3 tipe::keamanan status:​:​ready-​for-​human prioritas:​:​tinggi gelombang::1 |
| Milestone | Gelombang 1 — Fondasi |
| Berkas sumber | ticketing/​F-​3-​Login-​dan-​Hak-​Akses-​Menu/​issues/​03-​sesi-​dan-​token-​milik-​aplikasi.​md |

Hasil yang diharapkan (dan nilai bisnisnya)

Aplikasi menerbitkan sesi miliknya sendiri setelah sistem identitas memvalidasi kredensial — bukan meneruskan token pihak lain.

Nilai bisnisnya ada di tiga hal yang menjadi milik kita: masa berlaku, pencabutan, dan isi token. Ditambah satu yang penting secara operasional: bila HCC/HCQ sedang bermasalah, pengguna yang sudah masuk tetap dapat bekerja — sejalan dengan tuntutan 24/7 (D-27).

Ruang lingkup

- Penerbitan token sesi setelah autentikasi berhasil, memuat identitas pengguna dan perannya.

- Penyimpanan sesi aktif di database agar dapat dicabut — bukan hanya token yang berdiri

sendiri. Ini juga syarat aplikasi stateless: dua instans harus melihat sesi yang sama.

- Pembaruan sesi dan penghentian saat keluar.

- Middleware yang memuat identitas pengguna ke dalam context setiap permintaan.

Non-goal

- Tidak memutuskan izin — itu TKT-F3-005.

- Tidak membangun layar login — itu U-1.

Acceptance criteria

- ☐ Token yang diterbitkan tidak memuat kredensial dan tidak memuat data nasabah — diuji dengan membongkar isinya.

- ☐ Sesi tersimpan di database; dua instans aplikasi mengenali sesi yang sama — diuji dengan menerbitkan sesi di instans A dan memakainya di instans B.

- ☐ Mencabut sesi membuat permintaan berikutnya ditolak seketika — diuji, bukan menunggu masa berlaku habis.

- ☐ Token kedaluwarsa ditolak dengan galat yang dapat dibedakan dari token tidak sah.

- ☐ Identitas pengguna tersedia di context pada seluruh lapisan tanpa diteruskan sebagai parameter berantai — diuji.

- ☐ Masa berlaku sesi dapat dikonfigurasi; nilai bawaan didokumentasikan beserta alasannya.

- ☐ Keluar (logout) menghapus sesi dari database, bukan hanya dari peramban.

Dependency / Blocked by

Bergantung pada TKT-F3-001 dan TKT-F2-001.

Terbuka tetapi tidak menahan: masa berlaku sesi final menunggu Work Owner dan Security (ADR-0024). Nilai sementara dipakai dan ditandai di konfigurasi; mengubahnya tidak menyentuh kode.

Constraint keamanan, data, operasional

- Aplikasi wajib stateless (D-27): sesi tidak boleh hidup di memori satu instans, karena

load balancer mengarahkan permintaan ke instans mana pun.

- Token tidak pernah masuk log, termasuk sebagian isinya.

- Pencabutan sesi harus bekerja seketika — itulah alasan sesi disimpan, bukan sekadar token

yang memverifikasi dirinya sendiri.

- Tabel sesi memuat identitas pengguna; ia tunduk soft delete (ADR-0012) dan tercatat di jejak

audit bila dicabut oleh administrator.

Migrasi skema / rollout / rollback

Menambah tabel sesi — tabel baru, tidak menyentuh tabel yang dibaca Pega.

Rollback: seluruh sesi menjadi tidak sah dan pengguna harus masuk ulang. Itu gangguan yang dapat diterima, tetapi harus diumumkan sebelum rilis mundur dijalankan pada jam kerja.

Rencana verifikasi

Rencana — belum dijalankan.

go test ./internal/app/sesi/...

go test ./internal/app/sesi/... -run TestSesiLintasInstans

go test ./internal/app/sesi/... -run TestPencabutanSeketika

grep -rIn "token" internal/platform/log/   # HARUS tidak ada penulisan token ke log

Bukti ruang lingkup

| Klaim | Sumber |
| --- | --- |
| Aplikasi menerbitkan sesi sendiri; alasan masa berlaku, pencabutan, isi token | D-07 · docs/​Steering/​11-​SECURITY.​md §2.1 |
| Stateless, dua instans di belakang load balancer | D-27 |
| Tabel SessionAktif untuk pencabutan | docs/​Steering/​11-​SECURITY.​md §3.3 |
| Masa berlaku sesi masih terbuka | ADR-0024 Pertanyaan terbuka |

Comments

TKT-F3-004 — Tabel 22 peran dan 51 izin menu

| Status | needs-info |
| --- | --- |
| Kesiapan | terhalang artefak — tabel dapat dibangun, tidak dapat diisi |
| Modul | F-3 · Gelombang: 1 · Bergantung pada: TKT-F2-001, TKT-F2-004 |
| Requirement | FR-F3, FR-R1 |
| Keputusan | D-58, D-59 |
| ADR | 0023 |
| Risiko | R-16 |
| Rule Pega yang digantikan | 22 access group GCNMFW:​<nama> · 34 When rule yang memuat pemetaan peran→menu · Navigation/​pyCaseWorkerNavigation-​Navigation.​xml (51 item menu) · POOLDATA.​T_​ACCESS_​GROUP_​PNC |
| Peran penguji gerbang 2 | tidak berlaku — D-60; gerbang 1 diganti uji kontrak (D-56) |
| Label | modul::F-3 tipe::migrasi status:​:​needs-​info prioritas:​:​tinggi gelombang::1 |
| Milestone | Gelombang 1 — Fondasi |
| Berkas sumber | ticketing/​F-​3-​Login-​dan-​Hak-​Akses-​Menu/​issues/​04-​tabel-​peran-​dan-​izin-​menu.​md |

Hasil yang diharapkan (dan nilai bisnisnya)

Peran dan izin menjadi data di tabel, bukan logika yang tersebar di 34 When rule.

Nilai bisnisnya: hari ini, menjawab "siapa saja yang boleh menyetujui komite" menuntut membaca

34 rule satu per satu. Setelah tiket ini, jawabannya adalah satu kueri — dan itu prasyarat bagi

audit mana pun.

Ruang lingkup

- Tabel: Peran (22 baris), Izin menu (51 item), PeranIzin, PenggunaPeran, dan

BatasDataPengguna.

- Normalisasi kapitalisasi: tiga nama muncul dalam dua bentuk — ViewClaimPNC/VIEWCLAIMPNC

dan PncReceive/PNCRECEIVE. Sistem baru wajib menjadikannya satu identitas per peran.

- Penamaan ulang 22 access group menjadi nama yang terbaca manusia, satu-untuk-satu — tanpa

penggabungan dan tanpa pemecahan (D-58).

- Batas data: cabang, lini bisnis/Group Panel, dan organisasi (pyOrgUnit != "Eksternal").

Non-goal

- Tidak membuat izin berbutir aksi. D-59 menetapkan satuan izin adalah menu; membuat

izin per tindakan berarti merancang pemisahan tugas yang tidak diminta.

- Tidak menegakkan izin — itu TKT-F3-005.

Yang kurang dan siapa yang bisa melengkapinya

| Yang kurang | Pemilik | Kenapa menahan |
| --- | --- | --- |
| Daftar operator per peran. POOLDATA.​T_​ACCESS_​GROUP_​PNC hanya memetakan OPERATOR_ID → OLD_OPERATOR_ID; penugasan operator ke access group tidak ada di database | Work Owner + DBA | Tabel dapat dibangun tetapi tidak dapat diisi. Aplikasi yang tabel perannya kosong tidak dapat dipakai siapa pun |
| 5 When rule peran hilang dari export: IsGCNMReport, IsKomite, IsNotViewClaim, IsPNCBonding, IsSurvey — masing-masing mengendalikan satu item menu | Tim Pega (R-16) | Peta peran→menu tidak lengkap; 5 dari 51 item menu tidak diketahui siapa yang boleh membukanya |
| Tidak ada folder Access Group / Role / Privilege / Operator sama sekali di export | Tim Pega | Definisi access group hanya terbaca dari pemakaiannya di rule, bukan dari definisinya |
| Apakah pemetaan 22 access group → 51 menu masih akurat? · T_​ACCESS_​GROUP_​PNC sebenarnya untuk apa? · pernah ada temuan audit soal 901 dari 902 activity tanpa privilege? | Work Owner | Menentukan apakah peta yang direkonstruksi dipakai apa adanya atau perlu ditinjau bisnis |

Acceptance criteria

Butir yang menuntut isi data belum dapat diangkakan sampai daftar operator diterima.

- ☐ Tabel peran memuat tepat 22 baris, namanya terbaca manusia, dan pemetaannya ke nama access group lama tercatat — sehingga migrasi dapat ditelusuri.

- ☐ Ketiga nama yang berbeda kapitalisasi menjadi satu baris, bukan dua — diuji.

- ☐ Tabel izin menu memuat 51 item, masing-masing dengan penanda yang dipakai TKT-F3-005.

- ☐ Pemetaan peran→menu yang direkonstruksi dari 34 When rule tersedia sebagai berkas dengan berkas:baris untuk setiap baris pemetaan.

- ☐ 5 item menu yang When rule-nya hilang ditandai eksplisit sebagai belum diketahui — bukan diisi dengan tebakan.

- ☐ Batas data (cabang, lini bisnis, organisasi) tersimpan sebagai data dan dapat diuji per pengguna.

Dependency / Blocked by

Bergantung pada TKT-F2-001, TKT-F2-004. Terhalang Tim Pega dan Work Owner.

Constraint keamanan, data, operasional

- Satuan izin adalah menu (D-59). Konsekuensinya diterima sadar: orang yang sama dapat

membuat, menyetujui, dan membayarkan satu klaim bila perannya memiliki ketiga menu itu.

- Perubahan pada tabel peran dan izin adalah tindakan bernilai tinggi — ia mengubah kewenangan.

Setiap perubahannya wajib tercatat di jejak audit (S-5).

- Tabel ini memuat nama pegawai; ia tunduk aturan penulisan D-69 bila dikutip ke dokumen.

Migrasi skema / rollout / rollback

Menambah lima tabel baru — tidak menyentuh tabel yang dibaca Pega.

Rollback: tabel dibiarkan ada dan tidak dipakai. Namun rollback setelah pengguna nyata ditugaskan ke peran akan mencabut akses mereka — karena itu pengisian data dilakukan setelah tabelnya stabil, bukan bersamaan.

Rencana verifikasi

Rencana — belum dijalankan.

go test ./internal/adapter/sqlstore/... -run TestPeranDanIzin

go run ./cmd/tools/cek-peran --harap 22        # HARUS 22 baris

go run ./cmd/tools/cek-menu --harap 51         # HARUS 51 item

go run ./cmd/tools/cek-menu --tanpa-when-rule  # HARUS melaporkan tepat 5

Bukti ruang lingkup

| Klaim | Sumber |
| --- | --- |
| 22 access group, seluruhnya terverifikasi sebagai literal GCNMFW:​<nama> | D-58 · docs/​Steering/​11-​SECURITY.​md §3.1 |
| 51 item menu dipetakan lewat 34 When rule + Navigation/​pyCaseWorkerNavigation-​Navigation.​xml | idem |
| 5 When rule peran hilang | D-58 · R-16 |
| Kapitalisasi tidak konsisten pada 3 nama | D-58 |
| T_​ACCESS_​GROUP_​PNC hanya OPERATOR_ID → OLD_OPERATOR_ID | D-58 · ADR-0023 |
| Satuan izin adalah menu, tanpa pemisahan tugas | D-59 · ADR-0023 |

Comments

TKT-F3-005 — Middleware otorisasi di setiap endpoint

| Status | ready-for-human |
| --- | --- |
| Kesiapan | siap — inilah bagian F-3 yang berstatus PENUH |
| Modul | F-3 · Gelombang: 1 · Bergantung pada: TKT-F3-003, TKT-F3-004 |
| Requirement | FR-F3, FR-R1 |
| Keputusan | D-59 |
| ADR | 0023 |
| Risiko | — |
| Rule Pega yang digantikan | tidak ada penegakan di server sama sekali — pyPrivilegeName terisi pada 1 dari 902 activity, dan yang satu itu privilege bawaan Pega untuk ekspor ruleset, bukan aturan bisnis |
| Peran penguji gerbang 2 | tidak berlaku — modul fondasi (D-60) |
| Label | modul::F-3 tipe::keamanan status:​:​ready-​for-​human prioritas:​:​tinggi gelombang::1 |
| Milestone | Gelombang 1 — Fondasi |
| Berkas sumber | ticketing/​F-​3-​Login-​dan-​Hak-​Akses-​Menu/​issues/​05-​middleware-​otorisasi-​per-​endpoint.​md |

Hasil yang diharapkan (dan nilai bisnisnya)

Setiap endpoint memeriksa kewenangan pemanggil di server, dan endpoint yang lupa mendeklarasikan kewenangannya ditolak oleh perkakas, bukan lolos diam-diam.

Nilai bisnisnya adalah menutup celah yang terbukti ada. Hari ini, otorisasi sistem lama hanyalah penyembunyian menu — siapa pun yang mengetahui alamat sebuah endpoint dapat memanggilnya tanpa pemeriksaan apa pun. Angkanya tegas: 1 dari 902.

Ruang lingkup

- Middleware yang memeriksa: *apakah peran pemanggil memiliki menu yang memberi akses ke endpoint

ini* (D-59).

- Deklarasi kewenangan wajib pada setiap rute — rute tanpa deklarasi menggagalkan uji,

bukan berjalan sebagai publik.

- Penegakan batas data (cabang, lini bisnis, organisasi) di lapisan kueri, bukan dengan

menyaring hasil setelah data terambil.

- Daftar rute publik yang eksplisit dan pendek: health check dan login.

Non-goal

- Tidak merancang pemisahan tugas. D-59 menetapkan tidak ada pemisahan tugas formal.

- Tidak mengisi tabel peran — itu TKT-F3-004.

Acceptance criteria

- ☐ Permintaan tanpa sesi ke endpoint non-publik mengembalikan 401; permintaan dengan sesi tetapi tanpa kewenangan mengembalikan 403 — keduanya diuji dan dapat dibedakan.

- ☐ Rute baru yang tidak mendeklarasikan kewenangan menggagalkan uji — diuji dengan rute percobaan; ini pemeriksaan yang mencegah endpoint lolos karena lupa.

- ☐ Daftar rute publik berisi tepat health check dan login — diuji; penambahan apa pun menggagalkan uji sampai daftar diperbarui secara sadar.

- ☐ Batas data ditegakkan di kueri: pengguna cabang A yang meminta daftar klaim tidak menerima klaim cabang B, dan jumlah total yang dilaporkan juga tidak memuatnya — diuji, karena menyaring setelah pengambilan membocorkan lewat jumlah baris.

- ☐ Pengguna pyOrgUnit = "Eksternal" dibatasi sesuai aturan sistem lama — diuji.

- ☐ Akses data medis hanya untuk peran Analyst Doctor dan RCL Dokter (FR-R2) — diuji, dan berlaku juga di staging karena staging memuat data nyata (ADR-0029).

- ☐ Setiap penolakan otorisasi tercatat di log dengan peran dan endpoint — tanpa data nasabah.

Dependency / Blocked by

Bergantung pada TKT-F3-003 dan TKT-F3-004.

Catatan urutan: middleware dapat dibangun dan diuji dengan tabel peran yang masih kosong, memakai data uji. Yang menunggu daftar operator nyata adalah pengisiannya, bukan mekanismenya.

Constraint keamanan, data, operasional

- Kriteria penerimaan BRD §21.2 #8 — otorisasi diperiksa di setiap endpoint — dipenuhi oleh

tiket ini, dengan bacaan D-59: yang diperiksa adalah kepemilikan menu, bukan tindakan.

- Konsekuensi D-59 diterima sadar: **satu orang dapat membuat, menyetujui, dan membayarkan satu

klaim** bila perannya memiliki ketiga menu. Kontrol pengimbangnya adalah jejak audit S-5.

- AutoAcceptKomite melewati kontrol ini sepenuhnya — job terjadwal harian jam 06:00

menyetujui komite tanpa pengguna sama sekali (ADR-0022). Middleware tidak berlaku pada jalur job, dan itu harus disadari saat S-6 dirancang.

Migrasi skema / rollout / rollback

Tidak menyentuh skema. Rollback: menonaktifkan middleware tidak tersedia sebagai rollback — itu membuka seluruh endpoint. Bila terjadi masalah, yang dilakukan adalah memperbaiki deklarasi kewenangan rute yang salah, bukan mematikan pemeriksaannya.

Rencana verifikasi

Rencana — belum dijalankan.

go test ./internal/adapter/http/... -run TestOtorisasi

go test ./internal/adapter/http/... -run TestRuteTanpaDeklarasiGagal

go test ./internal/adapter/http/... -run TestBatasDataCabang

go run ./cmd/tools/daftar-rute --publik    # HARUS tepat 2

Bukti ruang lingkup

| Klaim | Sumber |
| --- | --- |
| pyPrivilegeName terisi 1 dari 902 activity | T-10 · docs/​verifikasi-​bukti-​adr.​md §10.3 |
| Satuan izin adalah menu; penegakan pindah ke server | D-59 · ADR-0023 |
| Batas data: cabang, lini bisnis, organisasi | docs/​Steering/​11-​SECURITY.​md §3.2 |
| Batas data ditegakkan di kueri, bukan disaring setelahnya | idem |
| Akses data medis dibatasi dua peran | FR-R2 · BRD §17.2 |
| AutoAcceptKomite melewati kontrol menu | D-57 · ADR-0022 |

Comments

5. F-4 — Master Data

Modul Fondasi · folder docs/ticketing/F-4-Master-Data-dan-Parameter-Bisnis/

Spesifikasi Modul

| Modul | F-4 Master Data |
| --- | --- |
| Gelombang | 1 — Fondasi |
| Ukuran | Besar (naik dari Sedang–Besar) |
| Bergantung pada | F-1, F-2, F-3 |
| Kesiapan | SEBAGIAN — kerangka siap, empat master terhalang isi atau keputusan |
| Cakupan tiket | penuh untuk bagian yang buktinya lengkap; needs-info untuk bagian terhalang (D-41 Opsi 1) |

Apa yang dibangun

Seluruh nilai yang di sistem lama tertanam di dalam rule, dipindahkan menjadi data yang dapat diubah tanpa deploy, beserta layar pengelolanya.

Ukuran sebenarnya

| Anggapan v1.0 | Terverifikasi |
| --- | --- |
| 14 kelompok master | ≥29 kelompok |
| 10 alamat email hardcode | 66 unik, termasuk ≥6 akun Gmail pribadi di jalur produksi |
| 4 user ID hardcode | 24 unik, sebagian tertanam di dalam teks SQL |
| 3 ambang komite hardcode | 8 ambang komite unik + 7 ambang uang non-komite |
| 3 hostname | 3 unik, 48 perbandingan — angkanya benar, daftarnya salah |

Angka lama benar untuk lingkupnya — dua rule saja. Memakainya untuk FR-F4 akan membuat estimasi meleset sekitar enam kali lipat.

Yang mengikat modul ini

| Sumber | Isi |
| --- | --- |
| ADR-0025 | Seluruh hardcode menjadi master/konfigurasi; rahasia keluar dari kode — Proposed, D-40 masih OPEN |
| ADR-0014 | Ambang komite: tangga ambang bawah per lini, diakumulasi; LIMIT_TOP jadi validasi master |
| ADR-0015 | Kurs pada tanggal kejadian; tanpa kurs klaim ditolak |
| D-67 | Tidak ada akun pribadi sebagai penerima notifikasi |
| D-62 | Retensi sebagai master |

Penghalang modul ini

| Jenis | Isi | Pemilik | Menahan |
| --- | --- | --- | --- |
| Artefak | isi POOLDATA.​GCNM_​FEE_​SCALE (17 pita) | DBA | B-5, bukan F-4 langsung |
| Artefak | isi m_​currencystandard | DBA | TKT-F4-004 |
| Artefak | DDL 9 tabel baru | DBA | TKT-F4-001 sebagian |
| Keputusan | Mana dari ≥29 kelompok master yang masuk lingkup? Baru area Bengkel/​Sparepart/​Supplier yang diputuskan (dikecualikan, D-34) | Work Owner | TKT-F4-006 |
| Keputusan | Struktur EMAILKOMITE dipertahankan apa adanya? | Work Owner | TKT-F4-002 |
| Keputusan | Ambang Large Losses ada fiturnya di sistem baru? · batas tanggal per lini bisnis = kebutuhan baru? · alur persetujuan perubahan master berlaku untuk semua master? | Work Owner | TKT-F4-001, TKT-F4-005 |

Daftar tiket

| Tiket | Judul | Status | Kesiapan |
| --- | --- | --- | --- |
| TKT-F4-001 | Kerangka master data dan layar CRUD baku | needs-info | terhalang keputusan |
| TKT-F4-002 | Master Ambang Komite dan validasi integritas tangga | needs-info | terhalang keputusan |
| TKT-F4-003 | Master Penerima Notifikasi — mailbox fungsional | ready-for-human | siap |
| TKT-F4-004 | Master Mata Uang dan Kurs per tanggal | needs-info | terhalang artefak |
| TKT-F4-005 | Master Status Klaim, kalender libur, dan ambang uang | needs-info | terhalang keputusan |
| TKT-F4-006 | Inventaris ≥29 kelompok master dan penetapan lingkup | needs-info | terhalang keputusan |

Daftar Tiket

TKT-F4-001 — Kerangka master data dan layar CRUD baku

| Status | needs-info |
| --- | --- |
| Kesiapan | terhalang keputusan — alur persetujuan perubahan master belum ditetapkan |
| Modul | F-4 · Gelombang: 1 · Bergantung pada: TKT-F2-001, TKT-F3-005, TKT-U2-001 |
| Requirement | FR-F4 |
| Keputusan | D-15, D-59 |
| ADR | 0023, 0025, 0026 |
| Risiko | R-08 |
| Rule Pega yang digantikan | nilai yang tertanam di dalam activity — 66 email, 24 Operator ID, 8 ambang komite, dan 7 ambang uang non-komite; ditambah layar master yang tersebar di Section/ |
| Peran penguji gerbang 2 | User Admin dan peran pemilik masing-masing master (D-60) |
| Label | modul::F-4 tipe::fondasi status:​:​needs-​info prioritas:​:​tinggi gelombang::1 |
| Milestone | Gelombang 1 — Fondasi |
| Berkas sumber | ticketing/​F-​4-​Master-​Data-​dan-​Parameter-​Bisnis/​issues/​01-​kerangka-​master-​data-​dan-​layar-​crud.​md |

Hasil yang diharapkan (dan nilai bisnisnya)

Satu pola untuk seluruh master: satu tabel, satu layar daftar, satu layar ubah, satu jejak audit — sehingga menambah master ke-30 tidak berarti menulis ulang semuanya.

Nilai bisnisnya: perubahan kebijakan bisnis — ambang, penerima notifikasi, kode status — menjadi pekerjaan pengguna bisnis, bukan permintaan deployment. Itulah alasan nilai-nilai itu di-hardcode sejak awal di sistem lama: karena mengubahnya menuntut orang teknis.

Ruang lingkup

- Pola generik master: definisi kolom, validasi, dan layar CRUD yang dihasilkan dari definisi itu.

- Setiap perubahan master tercatat di jejak audit (S-5) — siapa, kapan, nilai sebelum,

nilai sesudah.

- Penegakan izin lewat TKT-F3-005: master yang berbeda dapat dimiliki peran yang berbeda.

- Soft delete pada seluruh master (ADR-0012) — master yang dinonaktifkan tetap dapat dirujuk

data lama.

Non-goal

- Tidak mengisi master mana pun — masing-masing punya tiketnya sendiri.

- Tidak menetapkan daftar ≥29 kelompok — itu TKT-F4-006.

Yang kurang dan siapa yang bisa melengkapinya

| Yang belum diputuskan | Pemilik | Kenapa menahan |
| --- | --- | --- |
| Apakah perubahan master butuh alur persetujuan, dan berlaku untuk master yang mana? | Work Owner | Menentukan apakah pola generiknya memuat status "menunggu persetujuan" atau tidak. Menambahkannya belakangan menyentuh seluruh master |
| DDL 9 tabel baru (R-08) | DBA | Menahan bagian yang menyentuh tabel nyata; pola generiknya sendiri tidak terhalang |

Yang perlu disadari saat memutuskan alur persetujuan. D-59 menghapus pemisahan tugas — seorang pengguna yang memiliki menu master ambang komite dapat mengubah kewenangan persetujuan uang sendirian. Bila alur persetujuan hendak dipasang di suatu tempat, master inilah kandidat paling kuat.

Acceptance criteria

- ☐ Menambah master baru menuntut ≤ 50 baris definisi, tanpa menulis layar baru — dibuktikan dengan satu master contoh.

- ☐ Setiap perubahan master menghasilkan tepat satu baris jejak audit dengan nilai sebelum dan sesudah — diuji.

- ☐ Penghapusan master adalah soft delete; data lama yang merujuknya tetap dapat ditampilkan — diuji.

- ☐ Pengguna tanpa izin menu master menerima 403 dan tidak melihat menunya — keduanya diuji.

- ☐ Validasi per master dideklarasikan bersama definisinya, dan galatnya muncul di field yang benar (TKT-U2-002).

- ☐ Daftar master memakai komponen tabel baku TKT-U2-001 — tidak ada tabel yang ditulis khusus.

Dependency / Blocked by

Bergantung pada TKT-F2-001, TKT-F3-005, TKT-U2-001, dan TKT-S5-002 untuk pencatatan audit. Terhalang keputusan alur persetujuan.

Constraint keamanan, data, operasional

- Master menentukan perilaku bisnis — ambang komite menentukan siapa berwenang menyetujui uang.

Perubahannya adalah tindakan bernilai tinggi dan wajib tercatat.

- Master tidak boleh memuat rahasia. Kredensial dan kunci API bukan master data; tempatnya

menunggu D-40.

- Nama pegawai di master tunduk aturan penulisan D-69 bila dikutip ke dokumen.

Migrasi skema / rollout / rollback

Menambah tabel master baru — tidak menyentuh tabel yang dibaca Pega. Selama masa paralel, Pega tetap membaca nilai hardcode di rule-nya sendiri; master baru hanya dipakai aplikasi Go. Itu berarti dua sumber kebenaran sementara, dan itu disengaja — menyatukannya baru terjadi saat modul yang memakainya pindah.

Rollback: tabel dibiarkan; aplikasi kembali memakai nilai sebelumnya.

Rencana verifikasi

Rencana — belum dijalankan.

go test ./internal/app/masterdata/...

go test ./internal/app/masterdata/... -run TestPerubahanTercatatDiAudit

go test ./internal/adapter/http/... -run TestIzinMenuMaster

npm run test -- MasterCrud

Bukti ruang lingkup

| Klaim | Sumber |
| --- | --- |
| 66 email · 24 Operator ID · 8 ambang komite · 3 hostname | D-15 terverifikasi · docs/​Steering/​12-​CROSSCUTTING.​md §3.3 |
| ≥29 kelompok master | T-13 · docs/​Steering/​05-​DOMAIN-​MODEL.​md §5 |
| Perubahan bernilai bisnis wajib tercatat | D-28 · ADR-0026 · BRD §21.2 #9 |
| Tidak ada pemisahan tugas | D-59 · ADR-0023 |
| DDL 9 tabel baru belum ada | R-08 · docs/​verifikasi-​bukti-​adr.​md §15 baris F-4 |

Comments

TKT-F4-002 — Master Ambang Komite dan validasi integritas tangga

| Status | needs-info |
| --- | --- |
| Kesiapan | terhalang keputusan — struktur pengganti EMAILKOMITE belum ditetapkan |
| Modul | F-4 · Gelombang: 1 · Bergantung pada: TKT-F4-001 |
| Requirement | FR-F4 |
| Keputusan | D-14, D-47, D-52, D-70 |
| ADR | 0014 |
| Risiko | R-19 |
| Rule Pega yang digantikan | POOLDATA.​EMAILKOMITE (21 kolom, 30 baris) dan logika pemilihan yang tersebar di Activity/​SetEmailKomite-​Act.​xml, SetEmailKomiteAdjuster-​Act.​xml, SetEmailKomiteSalvage-​Act.​xml, SetEmailKomiteSimasnet-​Act.​xml — ditambah 17 kueri yang membacanya |
| Peran penguji gerbang 2 | PNCKomite dan PNCKomiteTeknik (D-60) |
| Label | modul::F-4 tipe::migrasi status:​:​needs-​info prioritas:​:​tinggi gelombang::1 |
| Milestone | Gelombang 1 — Fondasi |
| Berkas sumber | ticketing/​F-​4-​Master-​Data-​dan-​Parameter-​Bisnis/​issues/​02-​master-​ambang-​komite.​md |

Hasil yang diharapkan (dan nilai bisnisnya)

Tangga jenjang komite menjadi master data yang dapat divalidasi, menggantikan aturan yang tersebar di empat activity dan bercampur dengan nama orang.

Nilai bisnisnya: master ini menentukan siapa berwenang menyetujui uang. Satu baris yang salah mengubah kewenangan persetujuan tanpa perubahan kode apa pun — itulah sebabnya validasi integritasnya menjadi bagian tiket ini, bukan tambahan.

Ruang lingkup

- Master ambang komite berisi, per lini bisnis: ambang bawah, urutan jenjang (DEGREE),

penanda aktif, penanda jenis komite, dan penyetuju.

- Validasi integritas tangga memakai batas atas: menolak master yang rentangnya **tumpang

tindih atau berlubang** antar DEGREE dalam satu lini + pita.

- Penghapusan aturan berbasis nama orang — sistem lama memaksa nilai pembanding melewati ambang

agar jenjang tertentu ikut atau tidak ikut terpilih, dengan syarat siapa PIC Teknis-nya.

- Migrasi isi emailkomite.csv yang sudah diterima ke bentuk master baru.

Non-goal

- Tidak membangun alur komite — itu B-7.

- Tidak mengubah model penjenjangan. Model kumulatif sudah ditetapkan ADR-0014.

Yang kurang dan siapa yang bisa melengkapinya

| Yang belum diputuskan | Pemilik | Kenapa menahan |
| --- | --- | --- |
| Apakah struktur EMAILKOMITE dipertahankan apa adanya, atau dipecah? Kolom TYPE_KOMITE memikul dua arti berbeda — pita nilai di Non-MBU, varian jalur (PA reguler versus PA TKI) di lini PA | Work Owner | Menentukan bentuk tabel. ADR-0014 memutuskan tidak memecahnya sekarang, tetapi keputusan itu diambil untuk perilaku, bukan untuk bentuk master baru |
| PA dan Travel di atas Rp 200.000.000 tidak punya baris master | Work Owner | Klaim di atas nilai itu tidak punya penyetuju — dan itu bukan sesuatu yang boleh ditebak |

Yang sudah tidak perlu ditanyakan lagi: aturan berbasis nama orang dicabut (D-52), dan model kumulatif beserta cakupan pita per lini sudah ditetapkan (D-47, D-70).

Acceptance criteria

- ☐ Master menolak disimpan bila ada lubang antar DEGREE dalam satu lini + pita — diuji dengan master percobaan yang sengaja berlubang.

- ☐ Master menolak disimpan bila ada tumpang tindih rentang — diuji.

- ☐ Validasi dijalankan per lini, bukan lintas lini — diuji dengan PA, yang tangganya memang tidak tersusun menurut pita.

- ☐ Jumlah jenjang untuk sebuah nilai klaim dihitung kumulatif dan hasilnya sama dengan tabel berikut — diuji ketujuh kasus:

| Kasus | Jumlah penyetuju | |---|---| | PA Rp 5.000.000 | 1 | | PA Rp 75.000.000 | 3 | | PA Rp 150.000.000 | 4 | | Travel Rp 150.000.000 | 3 | | Non-MBU Rp 80.000.000 | 2 | | Non-MBU Rp 750.000.000 | 2 | | Non-MBU Rp 2.000.000.000 | 3 |

- ☐ Nol aturan berbasis nama orang di kode maupun master — diuji pemindaian terhadap 24 Operator ID yang diketahui.

- ☐ Perubahan master tercatat di jejak audit (TKT-F4-001).

Dependency / Blocked by

Bergantung pada TKT-F4-001. Terhalang dua keputusan di atas.

Yang bergantung padanya: B-7 Komite dan B-12 Salvage.

Constraint keamanan, data, operasional

- Perubahan master ini mengubah kewenangan menyetujui uang. Ia kandidat terkuat untuk alur

persetujuan bila TKT-F4-001 memutuskan memakainya.

- Master memuat alamat email penyetuju — tunduk D-67 (mailbox fungsional, bukan akun pribadi)

dan D-69 (email disamarkan bila dikutip ke dokumen).

- Belum terverifikasi: tiga kueri yang memfilter TYPE_KOMITE secara dinamis —

EmailKomiteBerjenjang_sql, EmailKomiteAdjuster_sql, EmailKomiteSalvage_sql — menerima nilainya dari pemanggil lewat tempAdj.pyMemo dan tempAdj.AcceptedNo. Lini apa saja yang melewati ketiga kueri itu belum ditelusuri sampai ke sumber nilainya. Ini bagian Definition of Ready B-7 dan B-12.

Migrasi skema / rollout / rollback

Menambah tabel master baru; POOLDATA.EMAILKOMITE tetap dibaca Pega selama masa paralel dan tidak boleh diubah (P-1 — Pega adalah penulisnya sampai B-7 pindah).

Rollback: aplikasi Go kembali membaca EMAILKOMITE langsung. Master baru dibiarkan.

Rencana verifikasi

Rencana — belum dijalankan.

go test ./internal/domain/komite/... -run TestJumlahJenjangKumulatif

go test ./internal/app/masterdata/... -run TestValidasiTanggaBerlubang

go test ./internal/app/masterdata/... -run TestValidasiTanggaTumpangTindih

go run ./cmd/tools/cek-hardcode-operator internal/   # HARUS 0 temuan

Bukti ruang lingkup

| Klaim | Sumber |
| --- | --- |
| EMAILKOMITE 21 kolom, 30 baris | D-14 · Database/​emailkomite.​csv |
| Model kumulatif; LIMIT_BOTTOM di 11 kueri, LIMIT_TOP di 0 | D-47 · ADR-0014 |
| Pita nilai hanya di Non-MBU | D-70 |
| Aturan berbasis nama orang dicabut | D-52 · docs/​Steering/​20-​DETAIL-​KOMITE-​DBLINK.​md §1.5 |
| PA dan Travel di atas Rp 200 Jt tanpa baris master | D-55 · ADR-0014 |
| Tujuh kasus uji jumlah penyetuju | ADR-0014 Rationale |

Comments

TKT-F4-003 — Master Penerima Notifikasi (mailbox fungsional)

| Status | ready-for-human |
| --- | --- |
| Kesiapan | siap |
| Modul | F-4 · Gelombang: 1 · Bergantung pada: TKT-F4-001 |
| Requirement | FR-F4 |
| Keputusan | D-15, D-67 |
| ADR | 0025 |
| Risiko | R-17 |
| Rule Pega yang digantikan | 66 alamat email unik yang tertanam di activity — di antaranya Activity/​InputRegister_​act-​Act.​xml:​16154 (7 email pimpinan dalam satu string), :16297 (UW FIRE), :16461 (UW ANEKA), :16628 (UW MARINE); akun Gmail pribadi di Activity/​AutoEmailDownloadProposeAdjustment-​Act.​xml:​7872, :8031, Activity/​SetStsSalvagePNC_​act-​Act.​xml:​694, Activity/​LetterOfAssignment2_​Act-​Act.​xml:​7725, Activity/​SendEmailUnprotectPremi-​Act.​xml:​4823 |
| Peran penguji gerbang 2 | User Admin dan PncManagerAdmin (D-60) |
| Label | modul::F-4 tipe::migrasi status:​:​ready-​for-​human prioritas:​:​tinggi gelombang::1 |
| Milestone | Gelombang 1 — Fondasi |
| Berkas sumber | ticketing/​F-​4-​Master-​Data-​dan-​Parameter-​Bisnis/​issues/​03-​master-​penerima-​notifikasi.​md |

Hasil yang diharapkan (dan nilai bisnisnya)

Penerima notifikasi menjadi master data berupa mailbox fungsional, dan tidak ada satu pun akun pribadi yang dibawa ke sistem baru.

Nilai bisnisnya langsung: hari ini, notifikasi klaim dikirim ke ≥6 alamat Gmail pribadi di jalur produksi. Ketika orangnya pindah atau keluar, notifikasi itu tetap terkirim ke sana dan tidak ada yang menyadarinya sampai sesuatu tidak ditindaklanjuti.

Ruang lingkup

- Master penerima: per jenis peristiwa dan per Group Panel, berisi alamat tujuan dan

tembusan.

- Pemetaan 66 alamat lama ke mailbox fungsional pengganti — dikerjakan bersama Work Owner saat

master diisi.

- Pembersihan kategori khusus: lima alamat Gmail yang dipakai sebagai Operator ID di filter

laporan KPI — itu masalah identitas, bukan notifikasi, dan menyentuh F-3 sekaligus F-4.

- Penghapusan blok // TESTING yang menimpa email produksi.

Non-goal

- Tidak membangun pengirim notifikasi — itu S-3.

- Tidak memutuskan isi pesan notifikasi.

- Tidak memindahkan kredensial SMTP — itu D-40, masih OPEN.

Acceptance criteria

- ☐ Master memuat penerima per jenis peristiwa dan per Group Panel, dan seluruh 66 alamat lama terpetakan — dihitung dan dilaporkan angkanya; alamat yang sengaja tidak dibawa dicatat alasannya.

- ☐ Nol alamat email tertanam di kode — diuji pemindaian pola; build gagal bila muncul.

- ☐ Nol akun pribadi di master — diuji terhadap daftar domain yang diizinkan; alamat di luar domain korporat ditolak saat disimpan.

- ☐ Lima alamat yang dipakai sebagai Operator ID tidak masuk master penerima; ia dilaporkan sebagai temuan untuk F-3 — diuji bahwa keduanya tidak tertukar.

- ☐ Mengubah penerima tidak menuntut deployment — diuji dengan mengubah master dan memeriksa pengiriman berikutnya memakai alamat baru.

- ☐ Perubahan master tercatat di jejak audit (TKT-F4-001).

Dependency / Blocked by

Bergantung pada TKT-F4-001. Pengisian alamat pengganti dikerjakan bersama Work Owner — itu bagian pelaksanaan, bukan penghalang.

Constraint keamanan, data, operasional

- Alamat email tidak pernah ditulis lengkap di dokumen yang di-commit (D-69) — di tiket ini

pun alamatnya dirujuk dengan berkas:baris, bukan nilainya.

- Blok // TESTING pada Activity/InputRegister_act-Act.xml:16693, :16830, :16998, :17141

menimpa email produksi dengan precondition yang identik — ia tidak boleh punya padanan apa pun di sistem baru.

- Kredensial SMTP tidak disimpan di master ini; tempatnya menunggu D-40 (R-17).

Migrasi skema / rollout / rollback

Menambah tabel master — tidak menyentuh tabel Pega. Selama masa paralel, Pega tetap memakai alamat hardcode-nya sendiri; keduanya hidup berdampingan sampai S-3 pindah.

Rollback: aplikasi Go kembali ke daftar bawaan; tidak kembali ke akun pribadi — daftar bawaan yang dipakai adalah mailbox fungsional.

Rencana verifikasi

Rencana — belum dijalankan.

grep -rInE "[A-Za-z0-9._%+-]+@[A-Za-z0-9.-]+\.[A-Za-z]{2,}" internal/ --include=*.go   # HARUS 0

go test ./internal/app/masterdata/... -run TestPenerimaNotifikasi

go test ./internal/app/masterdata/... -run TestTolakDomainDiLuarKorporat

go run ./cmd/tools/banding-penerima daftar-lama.csv   # laporkan yang belum terpetakan

Bukti ruang lingkup

| Klaim | Sumber |
| --- | --- |
| 66 alamat email unik | D-15 terverifikasi · docs/​verifikasi-​bukti-​adr.​md §7.2 |
| ≥6 akun Gmail pribadi di jalur produksi | D-67 · lokasi tercantum di header tiket |
| 5 alamat dipakai sebagai Operator ID di filter KPI | D-67 — menyentuh F-3 sekaligus F-4 |
| Blok // TESTING menimpa email produksi | Activity/​InputRegister_​act-​Act.​xml:​16693, :16830, :16998, :17141 |
| Seluruh penerima dari master, mailbox fungsional | D-67 |

Comments

TKT-F4-004 — Master Mata Uang dan Kurs per tanggal

| Status | needs-info |
| --- | --- |
| Kesiapan | terhalang artefak — isi m_​currencystandard belum ada |
| Modul | F-4 · Gelombang: 1 · Bergantung pada: TKT-F4-001, TKT-F5-001 |
| Requirement | FR-F4 |
| Keputusan | D-48, D-49 butir 4 dan 5 |
| ADR | 0015, 0017 |
| Risiko | R-19 |
| Rule Pega yang digantikan | Database/​GETCURRENCYSTANDARD.​fnc — memakai kurs hari eksekusi (:3 versus :14) dan mengembalikan 1 ketika kurs tidak ditemukan (:20-22) |
| Peran penguji gerbang 2 | User Admin dan PncPICTeknik (D-60) |
| Label | modul::F-4 tipe::migrasi status:​:​needs-​info prioritas:​:​tinggi gelombang::1 |
| Milestone | Gelombang 1 — Fondasi |
| Berkas sumber | ticketing/​F-​4-​Master-​Data-​dan-​Parameter-​Bisnis/​issues/​04-​master-​mata-​uang-​dan-​kurs.​md |

Hasil yang diharapkan (dan nilai bisnisnya)

Kurs menjadi master per tanggal, dan konversi memakai kurs pada tanggal kejadian — bukan kurs hari klaim diproses.

Nilai bisnisnya adalah menutup cacat yang membuat klaim besar lolos tanpa komite. Fungsi kurs sistem lama mengembalikan 1 ketika kurs tidak ditemukan: satu satuan valuta asing dihitung setara satu Rupiah, sehingga klaim bernilai besar menyusut menjadi kecil, lalu lolos di bawah seluruh ambang komite. Tidak ada galat, tidak ada catatan, dan angkanya tampak wajar.

Ruang lingkup

- Master mata uang dan kurs per tanggal.

- Fungsi konversi yang memakai kurs pada tanggal kejadian (D-48).

- Perilaku saat kurs tidak ditemukan: menolak dengan galat yang menyebutkan **mata uang dan

tanggalnya** — tidak ada nilai bawaan dan tidak ada kurs pengganti.

- Layar pengelolaan kurs, termasuk pengisian mundur untuk tanggal yang terlewat.

Non-goal

- Tidak mengotomatiskan pengambilan kurs dari sumber luar — sumbernya belum ditetapkan.

- Tidak memperbaiki nilai historis yang telanjur dihitung dengan kurs 1.

Yang kurang dan siapa yang bisa melengkapinya

| Yang kurang | Pemilik | Kenapa menahan |
| --- | --- | --- |
| Isi tabel m_​currencystandard | DBA (R-19) | Tanpa isinya, B-5 tidak dapat diuji sama sekali — dan master ini tidak dapat diisi |
| Siapa yang mengisi kurs harian dan dari sumber apa — Bank Indonesia, kurs korporat, atau lain | Work Owner | Menentukan apakah layar pengisian manual cukup, atau perlu jalur pengambilan otomatis |
| Bagaimana klaim yang tertolak karena kurs kosong diperlakukan — ditahan dan diproses ulang otomatis, atau dikembalikan ke petugas? | Work Owner | Menentukan perilaku operasional yang terlihat pengguna setiap hari |

Acceptance criteria

- ☐ Konversi memakai kurs pada tanggal kejadian, bukan tanggal proses — diuji dengan klaim yang tanggal kejadiannya berbeda dari hari pengujian.

- ☐ Kurs tidak ditemukan menghasilkan galat yang menyebut mata uang dan tanggal, dan transaksi ditolak — diuji; nilai 1 tidak boleh muncul di jalur mana pun.

- ☐ Nilai Rupiah sebuah klaim tidak berubah ketika klaim yang sama diproses ulang di hari berbeda — diuji.

- ☐ Kurs dapat diisi mundur untuk tanggal yang terlewat, dan pengisiannya tercatat di jejak audit (TKT-F4-001).

- ☐ Perbandingan terhadap ambang komite memakai nilai presisi penuh hasil konversi (ADR-0016) — diuji.

Dependency / Blocked by

Bergantung pada TKT-F4-001 dan TKT-F5-001. Terhalang DBA dan dua keputusan Work Owner.

Yang bergantung padanya: B-5 Settlement — satu-satunya modul yang **masih terikat

BRD §21.4**, dan salah satu dari tiga penghalangnya adalah isi tabel ini.

Constraint keamanan, data, operasional

- Dampak operasional yang harus disiapkan sebelum rilis: klaim valuta asing yang dulu lolos

kini dapat ditolak sampai kursnya dilengkapi. Ini perbaikan yang diinginkan, tetapi ia menghentikan pekerjaan petugas bila master kurs tidak terisi tepat waktu.

- Uji kesetaraan akan menampilkan selisih pada seluruh data historis valuta asing, karena

laporan lama memakai kurs hari eksekusi. Selisih ini sudah terdaftar sebagai butir 8 dan 9 pada 13 perbaikan eksplisit P-5, sehingga lolos otomatis di gerbang 1 (D-54).

- Master kurs menjadi data kritis: kelengkapannya per tanggal menentukan apakah klaim dapat

diproses sama sekali.

Migrasi skema / rollout / rollback

Menambah tabel master kurs — tidak menyentuh tabel Pega.

Rollback: kembali ke GETCURRENCYSTANDARD tidak tersedia — mengembalikannya berarti memulihkan cacat RETURN 1. Bila master kurs bermasalah, yang dilakukan adalah melengkapi datanya, bukan mengembalikan fungsi lama.

Rencana verifikasi

Rencana — belum dijalankan.

go test ./internal/domain/kurs/... -run TestKursTanggalKejadian

go test ./internal/domain/kurs/... -run TestKursTidakDitemukanMenolak

grep -rIn "return 1" internal/domain/kurs/     # HARUS 0 baris

go test ./internal/domain/komite/... -run TestAmbangMemakaiPresisiPenuh

Bukti ruang lingkup

| Klaim | Sumber |
| --- | --- |
| Kurs pada tanggal kejadian; tolak bila tidak ada | D-48 · ADR-0015 |
| GETCURRENCYSTANDARD memakai kurs hari eksekusi dan RETURN 1 | Database/​GETCURRENCYSTANDARD.​fnc:​3, :14, :20-22 |
| Butir 4 dan 5 dari 13 perbaikan eksplisit P-5 | D-49 · ADR-0017 |
| Isi m_​currencystandard belum ada | R-19 · D-55 |
| B-5 masih terikat BRD §21.4 | D-55 · ADR-0028 |

Comments

TKT-F4-005 — Master Status Klaim, kalender libur, dan ambang uang

| Status | needs-info |
| --- | --- |
| Kesiapan | terhalang keputusan — dua pertanyaan lingkup belum dijawab |
| Modul | F-4 · Gelombang: 1 · Bergantung pada: TKT-F4-001 |
| Requirement | FR-F4 |
| Keputusan | D-15, D-18, D-50, D-62 |
| ADR | 0018, 0020, 0025, 0026 |
| Risiko | — |
| Rule Pega yang digantikan | V_STS_CLAIM (33 kode 1134–1166) · HRD_LBR lewat DB Link · ambang uang non-komite yang tertanam — Activity/​InputRegister_​act-​Act.​xml:​19110 (Notice of Large Losses 1000000000), Activity/​CheckEstimateValue-​Act.​xml:​9617, :9831 (50000000000), Activity/​SetListComiteeClaimAI-​Act.​xml:​11602, :11742 |
| Peran penguji gerbang 2 | User Admin dan PncManagerAdmin (D-60) |
| Label | modul::F-4 tipe::migrasi status:​:​needs-​info prioritas:​:​sedang gelombang::1 |
| Milestone | Gelombang 1 — Fondasi |
| Berkas sumber | ticketing/​F-​4-​Master-​Data-​dan-​Parameter-​Bisnis/​issues/​05-​master-​status-​kalender-​dan-​ambang.​md |

Hasil yang diharapkan (dan nilai bisnisnya)

Tiga master yang sifatnya sama — daftar nilai referensi yang menentukan perilaku — dikerjakan dalam satu tiket karena polanya identik: status klaim, kalender hari libur, dan ambang uang non-komite.

Nilai bisnisnya: 33 kode status kini diketahui artinya, dan kalender libur menentukan angka TAT yang dilaporkan ke manajemen. Keduanya hari ini hidup di tempat yang tidak dapat diubah pengguna bisnis.

Ruang lingkup

- Master Status Klaim: 33 kode 1134–1166 beserta labelnya, termasuk penomoran lama 01–11

yang melekat pada sebelas kode pertama.

- Master Hari Libur dan Jam Kerja: menggantikan HRD_LBR dan definisi jam kerja yang kini

berada di dalam fungsi remote (ADR-0020).

- Master Ambang Uang non-komite: Notice of Large Losses (1000000000) dan ambang lain yang

tertanam.

- Master Retensi: lama simpan data klaim dan jejak audit — satu kebijakan untuk keduanya

(D-62), nilainya sebagai parameter sampai angkanya ada.

Non-goal

- Tidak mengubah arti kode status. D-18 menetapkan keempat konsep status dipertahankan.

- Tidak membangun perhitungan TAT — itu TKT-F5-003 dan S-7.

Yang kurang dan siapa yang bisa melengkapinya

| Yang belum diputuskan | Pemilik | Kenapa menahan |
| --- | --- | --- |
| Ambang Large Losses ada fiturnya di sistem baru? Di sistem lama ia memicu Notice of Large Losses ke Underwriting dan jajaran pimpinan | Work Owner | Bila tidak dibawa, master ambang ini tidak dibuat sama sekali |
| Batas aturan tanggal per lini bisnis (7/30/90 hari) — kebutuhan baru atau sudah ada? | Work Owner | Menentukan apakah ia master atau aturan tetap di kode |
| Dari mana daftar hari libur diperoleh setiap tahun, dan siapa mengisinya? | Work Owner | Sama dengan TKT-F5-003 — satu jawaban menutup keduanya |
| Angka retensi data klaim yang berlaku sekarang | Work Owner + Compliance | Tidak menahan pembangunan (dibuat parameter), menahan go-live |

Acceptance criteria

- ☐ Master status memuat tepat 33 kode 1134–1166 beserta labelnya — dihitung dan dilaporkan angkanya.

- ☐ Sebelas kode pertama (1134–1144) menyimpan penomoran lama 01–11 sebagai kolom terpisah, sehingga data historis tetap terbaca.

- ☐ Kode status tidak tertanam di kode — diuji pemindaian terhadap keempat digit yang diketahui.

- ☐ Master hari libur dapat diisi per tahun, dan mengubahnya mengubah hasil perhitungan jam kerja — diuji bersama TKT-F5-003.

- ☐ Ambang uang non-komite dibaca dari master — diuji dengan mengubah ambang Large Losses dan memeriksa pemicunya berubah.

- ☐ Retensi tersedia sebagai parameter dengan nilai bawaan kosong yang berarti tidak ada yang diarsipkan (TKT-S5-004).

Dependency / Blocked by

Bergantung pada TKT-F4-001. Terhalang empat keputusan di atas — tetapi bagian Master Status Klaim tidak terhalang dan boleh dikerjakan lebih dulu.

Constraint keamanan, data, operasional

- Kode status menentukan perilaku layar dan laporan; perubahannya wajib tercatat di jejak

audit (TKT-F4-001).

- Arti kode status tidak boleh disimpulkan dari pemakaian. Tiga arti yang sempat disimpulkan

dari rule seluruhnya salah: 1143 bukan status awal melainkan Close Claim, 1150 bukan penanda terdaftar melainkan LOD Report, 1151 bukan Investigator melainkan Analyst.

- Kalender libur memengaruhi angka yang dilaporkan ke manajemen — perubahannya perlu terlihat.

Migrasi skema / rollout / rollback

Menambah tabel master baru — tidak menyentuh tabel Pega. V_STS_CLAIM tetap dibaca Pega selama masa paralel.

Rollback: aplikasi Go kembali membaca V_STS_CLAIM langsung.

Rencana verifikasi

Rencana — belum dijalankan.

go run ./cmd/tools/cek-master-status --harap 33      # HARUS 33 kode

grep -rInE "\"11[3-6][0-9]\"" internal/ | grep -v masterdata   # HARUS 0 baris

go test ./internal/app/masterdata/... -run TestAmbangLargeLosses

go test ./internal/domain/waktu/... -run TestHariLiburDariMaster

Bukti ruang lingkup

| Klaim | Sumber |
| --- | --- |
| 33 kode 1134–1166; sebelas pertama membawa penomoran lama | R-06 tertutup · CONTEXT.md · ADR-0018 |
| Tiga arti kode yang disimpulkan ternyata salah | docs/​Steering/​16-​RISK-​ANALYSIS.​md R-06 |
| Ambang Large Losses 1000000000 | Activity/​InputRegister_​act-​Act.​xml:​19110 |
| HRD_LBR dan jam kerja lewat DB Link; ditulis ulang di Go | D-50 · ADR-0020 |
| Retensi satu kebijakan untuk klaim dan audit | D-62 |

Comments

TKT-F4-006 — Inventaris ≥29 kelompok master dan penetapan lingkup

| Status | needs-info |
| --- | --- |
| Kesiapan | terhalang keputusan — mana dari ≥29 kelompok yang masuk lingkup belum ditetapkan |
| Modul | F-4 · Gelombang: 1 · Bergantung pada: — |
| Requirement | FR-F4 |
| Keputusan | D-03, D-34, D-35 |
| ADR | 0025 |
| Risiko | — |
| Rule Pega yang digantikan | seluruh tabel master yang dirujuk 652 rule SQL; 14 kelompok sudah terpetakan, sisanya belum |
| Peran penguji gerbang 2 | tidak berlaku — tiket analisis (D-60) |
| Label | modul::F-4 tipe::analisis status:​:​needs-​info prioritas:​:​tinggi gelombang::1 |
| Milestone | Gelombang 1 — Fondasi |
| Berkas sumber | ticketing/​F-​4-​Master-​Data-​dan-​Parameter-​Bisnis/​issues/​06-​inventaris-​kelompok-​master.​md |

Hasil yang diharapkan (dan nilai bisnisnya)

Daftar lengkap kelompok master beserta keputusan masuk atau tidaknya ke lingkup migrasi, sehingga F-4 punya batas yang jelas.

Nilai bisnisnya adalah mencegah F-4 menjadi modul tanpa ujung. Ukurannya sudah naik dari 14 ke ≥29 kelompok, dan tanda ≥ itulah masalahnya: selama batas atasnya tidak diketahui, estimasi

F-4 maupun U-6 tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Ruang lingkup

- Inventaris seluruh tabel master yang dirujuk rule, dikelompokkan menurut fungsi bisnisnya.

- Untuk setiap kelompok: berapa rule yang membacanya, apakah isinya berubah oleh pengguna

bisnis, dan siapa pemiliknya.

- Usulan masuk lingkup / tidak masuk lingkup per kelompok, untuk diputuskan Work Owner.

- Hasil akhir: daftar tetap yang menjadi dasar tiket master berikutnya.

Non-goal

- Tidak membangun master apa pun.

- Tidak memutuskan sendiri mana yang masuk lingkup — usulannya disiapkan, keputusannya milik

Work Owner.

Yang kurang dan siapa yang bisa melengkapinya

| Yang belum diputuskan | Pemilik | Kenapa menahan |
| --- | --- | --- |
| Mana dari ≥29 kelompok master yang masuk lingkup migrasi? Sejauh ini baru satu area yang diputuskan: Bengkel/​Sparepart/​Supplier dan ruleset GKM dikecualikan (D-34) | Work Owner | Menentukan ukuran F-4 dan U-6, dan karenanya menentukan kebutuhan orang |

Catatan yang relevan bagi keputusan itu. D-03 menetapkan lingkup adalah seluruh rule yang ada di export. Audit menemukan 35 rule yang tidak dimiliki modul mana pun — 31 activity Bengkel/Sparepart berruleset GCNMFW dan 4 activity master Supplier berruleset GKM. D-34 mengecualikan keduanya. Pertanyaan yang tersisa adalah apakah ada area serupa lain di antara kelompok master yang belum terpetakan.

Acceptance criteria

- ☐ Inventaris memuat seluruh kelompok master yang dirujuk rule, dengan jumlah yang dapat dihitung ulang dari export — bukan perkiraan.

- ☐ Setiap kelompok punya: nama tabel, jumlah rule pembaca, pemilik bisnis (atau "belum diketahui"), dan usulan masuk/tidak masuk lingkup.

- ☐ Kelompok yang sudah diputuskan dikecualikan (D-34) ditandai beserta rujukan keputusannya.

- ☐ Selisih terhadap angka 14 pada dokumen v1.0 dijelaskan: mana yang bertambah dan dari mana angkanya.

- ☐ Hasilnya memperbarui docs/Steering/05-DOMAIN-MODEL.md §5 dan ukuran F-4/U-6 di 06-MODULE-BREAKDOWN.md — diajukan sebagai perubahan, bukan langsung diterapkan diam-diam.

Dependency / Blocked by

Tidak bergantung pada tiket lain — ini tiket analisis yang boleh dikerjakan paling awal, dan hasilnya membuka TKT-F4-005 serta memperbaiki estimasi U-6.

Terhalang keputusan Work Owner hanya pada bagian penetapan lingkupnya; inventarisnya sendiri tidak terhalang.

Constraint keamanan, data, operasional

- Inventaris dibuat dari pembacaan export, bukan dari koneksi database. Tidak ada akses

produksi.

- Nama tabel dan kolom boleh ditulis; isi datanya tidak (D-69).

Migrasi skema / rollout / rollback

Tidak menyentuh data maupun skema — tiket ini menghasilkan dokumen.

Rollback: tidak berlaku.

Rencana verifikasi

Rencana — belum dijalankan.

### hitung tabel master yang dirujuk rule SQL, kelompokkan

go run ./cmd/tools/inventaris-master "RDB List/" > inventaris-master.csv

wc -l inventaris-master.csv

### bandingkan dengan 14 kelompok yang sudah terpetakan

go run ./cmd/tools/banding-master inventaris-master.csv docs/Steering/05-DOMAIN-MODEL.md

Bukti ruang lingkup

| Klaim | Sumber |
| --- | --- |
| ≥29 kelompok master, bukan 14 | T-13 · docs/​Steering/​05-​DOMAIN-​MODEL.​md §5 |
| Lingkup adalah seluruh rule yang ada di export | D-03 |
| Bengkel/Sparepart/Supplier dan ruleset GKM dikecualikan | D-34 |
| 35 rule tanpa modul pemilik | D-34 · docs/​verifikasi-​bukti-​adr.​md |
| Angka mengikuti bukti, bukan dokumen | D-35 |

Comments

6. F-5 — Waktu & Zona Waktu

Modul Fondasi · folder docs/ticketing/F-5-Tanggal-Jam-Kerja-dan-Hari-Libur/

Spesifikasi Modul

| Modul | F-5 Waktu & Zona Waktu |
| --- | --- |
| Gelombang | 1 — Fondasi |
| Ukuran | Kecil |
| Bergantung pada | F-1 |
| Kesiapan | SEBAGIAN — lingkup jelas (118 titik di 36 activity), empat keputusan memengaruhi AC |
| Cakupan tiket | penuh (D-41 Opsi 1) |

Apa yang dibangun

Satu sumber waktu untuk seluruh aplikasi, satu tempat konversi zona waktu, dan satu tempat aturan hari kalender — menggantikan penyesuaian 7 jam manual yang tersebar di sistem lama.

Kenapa modul kecil ini tidak boleh ditunda

F-5 menghapus penyesuaian 7 jam yang tersebar di 36 activity. Bila dikerjakan belakangan,

seluruh aturan tanggal yang telanjur ditulis harus ditulis ulang — dan aturan tanggal adalah gerbang validasi terberat di registrasi klaim (B-2).

Lebih berat lagi: penyesuaian itu tidak konsisten di dalam satu kondisi validasi (Activity/InputRegister_act-Act.xml:5788 versus :4805), sehingga hasil validasi di batas periode polis berbeda tergantung cabang mana yang dijalankan. Itu butir 3 pada daftar 13 perbaikan eksplisit P-5.

Yang mengikat modul ini

| Sumber | Isi |
| --- | --- |
| D-49 butir 3 | Penyesuaian 7 jam asimetris diperbaiki — masuk daftar perbaikan eksplisit P-5 |
| ADR-0020 | Dua basis perhitungan TAT dipertahankan; logika jam kerja ditulis ulang di Go, bukan dipanggil lewat API |
| R-12 | Zona waktu bergeser saat migrasi data — berlaku juga pada penyalinan ke staging |
| D-50 | GET_​WORKING_​HOURS → KPI dan kronologi TAT · GETSELISIHJAM → satu layar inbox Compliance · HRD_LBR → hari libur |

Penghalang modul ini

Seluruhnya keputusan, bukan artefak — lingkupnya sendiri sudah terukur.

| Pertanyaan | Pemilik | Menahan |
| --- | --- | --- |
| addCalendar(…, 12, 0, 0) di 101 titik pada 4 activity — apa maksudnya? Menambah 12 jam, atau menetapkan tengah hari? | Work Owner + Tim Pega | TKT-F5-002 |
| "WIB" (25×) versus Asia/Jakarta (137×) — hasilnya sama? | Lead Engineer + DBA | TKT-F5-001 (verifikasi) |
| Adakah data produksi yang tergeser ganda +14 jam? | DBA | TKT-F5-002 |
| Representasi otoritatif untuk DateOfLoss dan ReportDate — tanggal murni atau waktu penuh? | Work Owner | TKT-F5-001 |
| Dari mana daftar hari libur diperoleh setiap tahun? | Work Owner | TKT-F5-003 |

Daftar tiket

| Tiket | Judul | Status | Kesiapan |
| --- | --- | --- | --- |
| TKT-F5-001 | Seam Clock dan penyimpanan UTC | needs-info | terhalang keputusan |
| TKT-F5-002 | Konversi WIB tunggal dan penghapusan penyesuaian 7 jam | needs-info | terhalang keputusan |
| TKT-F5-003 | Kalender hari kerja dan hari libur | needs-info | terhalang keputusan |

Daftar Tiket

TKT-F5-001 — Seam Clock dan penyimpanan UTC

| Status | needs-info |
| --- | --- |
| Kesiapan | terhalang keputusan — representasi otoritatif tanggal kejadian belum ditetapkan |
| Modul | F-5 · Gelombang: 1 · Bergantung pada: TKT-F1-001 |
| Requirement | FR-F5 |
| Keputusan | D-49 butir 3 |
| ADR | 0017 |
| Risiko | R-12 |
| Rule Pega yang digantikan | pemakaian waktu langsung yang tersebar — SYSDATE di SQL, @CurrentDateTime di activity, dan 118 titik penyesuaian waktu di 36 activity |
| Peran penguji gerbang 2 | tidak berlaku — modul fondasi (D-60) |
| Label | modul::F-5 tipe::fondasi status:​:​needs-​info prioritas:​:​tinggi gelombang::1 |
| Milestone | Gelombang 1 — Fondasi |
| Berkas sumber | ticketing/​F-​5-​Tanggal-​Jam-​Kerja-​dan-​Hari-​Libur/​issues/​01-​seam-​clock-​dan-​penyimpanan-​utc.​md |

Hasil yang diharapkan (dan nilai bisnisnya)

Satu antarmuka pengambil waktu yang dapat digantikan saat pengujian, dan aturan tegas bahwa waktu disimpan dalam UTC.

Nilai bisnisnya: aturan tanggal adalah gerbang validasi terberat di registrasi klaim — tanggal kejadian ≤ tanggal lapor ≤ tanggal terima dokumen ≤ hari ini, ditambah batas periode polis. Aturan seperti itu tidak dapat diuji bila waktunya diambil langsung dari jam sistem; kasus batas tengah malam hanya dapat diuji dengan waktu yang dapat dikendalikan.

Ruang lingkup

- Antarmuka Clock dideklarasikan di lapisan Domain, dengan dua adapter: jam nyata dan jam

terkendali untuk pengujian.

- Larangan memanggil waktu sistem langsung di luar adapter — ditegakkan pemeriksaan pola.

- Aturan penyimpanan: seluruh kolom waktu disimpan UTC; konversi ke WIB hanya di batas

tampilan.

- Tipe terpisah untuk tanggal murni (tanpa jam) dan waktu penuh, agar keduanya tidak

tertukar.

Non-goal

- Tidak melakukan konversi tampilan — itu TKT-F5-002.

- Tidak menangani kalender hari kerja — itu TKT-F5-003.

- Tidak memperbaiki data historis yang mungkin tergeser — itu pekerjaan migrasi data.

Yang kurang dan siapa yang bisa melengkapinya

| Yang belum diputuskan | Pemilik | Akibat |
| --- | --- | --- |
| DateOfLoss dan ReportDate: tanggal murni atau waktu penuh? | Work Owner | Menentukan tipe kolom dan apakah kasus tengah malam bisa terjadi sama sekali. Bila tanggal murni, seluruh kelas cacat R-12 hilang untuk kedua field ini |
| "WIB" (25 pemakaian) versus Asia/Jakarta (137 pemakaian) — hasilnya identik? | Lead Engineer + DBA | Bila berbeda, ada data produksi yang sudah tergeser dan migrasi data harus menanganinya |

Acceptance criteria

- ☐ Tidak ada pemanggilan waktu sistem di luar adapter Clock — diuji pemindaian: time.Now() 0 kemunculan di luar satu berkas adapter.

- ☐ Aturan bisnis yang bergantung waktu dapat diuji dengan waktu yang ditetapkan — dibuktikan satu uji yang memajukan waktu melewati tengah malam dan hasilnya deterministik.

- ☐ Seluruh kolom waktu disimpan UTC — diuji dengan menulis lalu membaca kembali pada dua pengaturan zona waktu sistem yang berbeda dan hasilnya sama.

- ☐ Tipe tanggal murni dan waktu penuh tidak dapat saling ditugaskan tanpa konversi eksplisit — dibuktikan kegagalan kompilasi pada uji percobaan.

- ☐ Uji zona waktu dijalankan pada TZ=UTC dan TZ=Asia/Jakarta, keduanya lulus.

Dependency / Blocked by

Bergantung pada TKT-F1-001. Terhalang dua keputusan di atas.

Yang bergantung padanya: TKT-F2-006 (pergantian tahun pada nomor klaim), seluruh aturan tanggal B-2, dan perhitungan TAT S-7.

Constraint keamanan, data, operasional

- SYSDATE dilarang di SQL kecuali di generator nomor klaim (ADR-0009), dan di sana ia

memang tanggal server — bukan tanggal bisnis.

- R-12 berlaku pada penyalinan data ke staging, bukan hanya migrasi akhir. Salinan yang

bergeser menghasilkan selisih palsu di setiap pengujian kesetaraan.

Migrasi skema / rollout / rollback

Tidak menyentuh skema pada tiket ini. Rollback: mengembalikan adapter Clock; tidak ada data yang berubah.

Rencana verifikasi

Rencana — belum dijalankan.

grep -rIn "time.Now()" internal/ | grep -v adapter/clock   # HARUS 0 baris

TZ=UTC go test ./...

TZ=Asia/Jakarta go test ./...

go test ./internal/domain/... -run TestAturanTanggalTengahMalam

Bukti ruang lingkup

| Klaim | Sumber |
| --- | --- |
| 118 titik penyesuaian waktu di 36 activity | docs/​verifikasi-​bukti-​adr.​md §15 baris F-5 |
| "WIB" 25× versus Asia/Jakarta 137× | idem |
| Penyesuaian 7 jam asimetris | Activity/​InputRegister_​act-​Act.​xml:​5788 dan :4805 · D-49 butir 3 |
| Seam Clock, penyimpanan UTC, konversi WIB tunggal | docs/​Steering/​04-​FUTURE-​ARCHITECTURE.​md §3.2 · 06-​MODULE-​BREAKDOWN.​md F-5 |
| Zona waktu bergeser saat migrasi data | R-12 |

Comments

TKT-F5-002 — Konversi WIB tunggal dan penghapusan penyesuaian 7 jam

| Status | needs-info |
| --- | --- |
| Kesiapan | terhalang keputusan — arti addCalendar(…, 12, 0, 0) belum diketahui |
| Modul | F-5 · Gelombang: 1 · Bergantung pada: TKT-F5-001 |
| Requirement | FR-F5 |
| Keputusan | D-49 butir 3 |
| ADR | 0017 |
| Risiko | R-12 |
| Rule Pega yang digantikan | 118 titik penyesuaian waktu di 36 activity, di antaranya penyesuaian 7 jam yang asimetris di dalam satu kondisi validasi — Activity/​InputRegister_​act-​Act.​xml:​5788 versus :4805 — dan 101 titik addCalendar(…, 12, 0, 0) di 4 activity |
| Peran penguji gerbang 2 | tidak berlaku — modul fondasi (D-60) |
| Label | modul::F-5 tipe::migrasi status:​:​needs-​info prioritas:​:​tinggi gelombang::1 |
| Milestone | Gelombang 1 — Fondasi |
| Berkas sumber | ticketing/​F-​5-​Tanggal-​Jam-​Kerja-​dan-​Hari-​Libur/​issues/​02-​konversi-​wib-​tunggal.​md |

Hasil yang diharapkan (dan nilai bisnisnya)

Satu tempat yang mengubah UTC menjadi WIB untuk ditampilkan, dan nol penyesuaian jam manual di dalam aturan bisnis.

Nilai bisnisnya adalah menutup cacat yang mengubah hasil validasi. Penyesuaian 7 jam di sistem lama diterapkan tidak konsisten di dalam satu kondisi validasi yang sama, sehingga klaim dengan tanggal kejadian di batas periode polis bisa lolos atau ditolak tergantung cabang mana yang dijalankan. Ini butir 3 pada daftar 13 perbaikan eksplisit P-5 — artinya selisihnya pada uji kesetaraan sudah dinyatakan di muka sebagai perbaikan terencana.

Ruang lingkup

- Satu fungsi konversi UTC→WIB untuk tampilan dan WIB→UTC untuk masukan, dipakai seluruh aplikasi.

- Penghapusan seluruh penyesuaian jam manual dari aturan bisnis — tidak ada +7, -7, atau

addCalendar di dalam logika validasi.

- Pemeriksaan pola yang menggagalkan build bila penyesuaian jam manual muncul kembali.

- Daftar 118 titik yang terdampak, dipakai sebagai daftar periksa saat modul bisnis ditulis.

Non-goal

- Tidak memperbaiki data historis yang mungkin tergeser — itu pekerjaan migrasi data, dan

butuh jawaban DBA lebih dulu.

- Tidak mengubah aturan bisnis tanggalnya sendiri — hanya cara waktunya diperlakukan.

Yang kurang dan siapa yang bisa melengkapinya

| Yang belum diketahui | Pemilik | Kenapa menahan |
| --- | --- | --- |
| Arti addCalendar(…, 12, 0, 0) pada 101 titik di 4 activity — menambah 12 jam, atau menetapkan waktu ke tengah hari? | Work Owner + Tim Pega | Keduanya menghasilkan tanggal berbeda pada kasus batas. Menebaknya berarti mengubah hasil validasi 101 titik tanpa sadar |
| Adakah data produksi yang tergeser ganda +14 jam? | DBA | Bila ada, konversi yang benar di sistem baru akan menampilkan tanggal yang berbeda dari yang dilihat pengguna hari ini — dan itu harus disiapkan, bukan dikejutkan |

Acceptance criteria

- ☐ Nol penyesuaian jam manual di seluruh kode aturan bisnis — dihitung dan dilaporkan angkanya; pemeriksaan pola menggagalkan build bila muncul.

- ☐ Konversi WIB berada di tepat satu berkas — diuji pemindaian.

- ☐ Waktu yang ditampilkan untuk satu nilai UTC sama persis dengan yang ditampilkan Pega untuk nilai yang sama — diuji pada 20 nilai contoh yang mencakup tengah malam WIB dan pergantian bulan.

- ☐ Validasi "tanggal kejadian dalam periode polis" memberi hasil yang sama untuk kedua cabang yang di sistem lama berbeda — diuji khusus pada tanggal batas.

- ☐ Daftar 118 titik terdampak tersedia sebagai berkas dengan berkas:baris, dan jumlahnya dapat dihitung ulang.

Dependency / Blocked by

Bergantung pada TKT-F5-001. Terhalang dua pertanyaan di atas.

Constraint keamanan, data, operasional

- Perubahan ini mengubah hasil validasi pada kasus batas. Karena sudah terdaftar sebagai butir

3 P-5, selisihnya pada gerbang 1 lolos otomatis dan cukup dicatat (D-54) — tetapi hanya

bila selisihnya memang terpetakan ke butir itu.

- Tidak ada perubahan data. Bila ternyata dibutuhkan perbaikan data historis, itu **tiket

tersendiri** dengan persetujuan Work Owner dan DBA.

Migrasi skema / rollout / rollback

Tidak menyentuh skema. Rollback: mengembalikan fungsi konversi — tetapi perlu disadari bahwa mengembalikannya berarti memulihkan cacat asimetris, sehingga rollback hanya masuk akal bila ada temuan yang lebih buruk.

Rencana verifikasi

Rencana — belum dijalankan.

grep -rInE "(\+|\-)\s*7\s*\*\s*time\.Hour|addCalendar" internal/   # HARUS 0 baris

go test ./internal/platform/waktu/... -run TestKonversiWIB

go test ./internal/domain/... -run TestPeriodePolisBatasTanggal

diff <(go run ./cmd/tools/tampilkan-waktu contoh.json) baseline-pega.json

Bukti ruang lingkup

| Klaim | Sumber |
| --- | --- |
| Penyesuaian 7 jam asimetris di satu kondisi validasi | Activity/​InputRegister_​act-​Act.​xml:​5788 dan :4805 |
| Butir 3 daftar 13 perbaikan eksplisit P-5 | D-49 · ADR-0017 · docs/​Steering/​07-​MIGRATION-​STRATEGY.​md |
| 101 titik addCalendar(…,12,0,0) di 4 activity | docs/​verifikasi-​bukti-​adr.​md §15 baris F-5 |
| 118 titik di 36 activity | idem |
| Selisih terpetakan P-5 lolos otomatis di gerbang 1 | D-54 · docs/​Steering/​14-​TESTING-​STRATEGY.​md §6.2 |

Comments

TKT-F5-003 — Kalender hari kerja dan hari libur

| Status | needs-info |
| --- | --- |
| Kesiapan | terhalang keputusan dan artefak — sumber kalender belum ditetapkan; sumber GET_​WORKING_​HOURS belum diterima |
| Modul | F-5 · Gelombang: 1 · Bergantung pada: TKT-F5-001 |
| Requirement | FR-F5 |
| Keputusan | D-50, D-25 |
| ADR | 0008, 0020 |
| Risiko | R-03 |
| Rule Pega yang digantikan | DATAMINING.​GET_​WORKING_​HOURS@ASMD — 18 pemakaian di 7 berkas · HRD_LBR (hari libur) · GETSELISIHJAM (dipakai satu layar inbox Compliance) |
| Peran penguji gerbang 2 | tidak berlaku — modul fondasi (D-60); angkanya diuji pengguna lewat S-7 |
| Label | modul::F-5 tipe::migrasi status:​:​needs-​info prioritas:​:​sedang gelombang::1 |
| Milestone | Gelombang 1 — Fondasi |
| Berkas sumber | ticketing/​F-​5-​Tanggal-​Jam-​Kerja-​dan-​Hari-​Libur/​issues/​03-​kalender-​hari-​kerja-​dan-​libur.​md |

Hasil yang diharapkan (dan nilai bisnisnya)

Perhitungan jam kerja dan hari libur sebagai aturan bisnis milik aplikasi ini, bukan panggilan ke database lain.

Nilai bisnisnya: angka TAT adalah angka yang dilaporkan ke manajemen. D-50 menetapkan logikanya ditulis ulang di Go, bukan dipanggil lewat API — karena GET_WORKING_HOURS dipakai di dalam kalkulasi laporan massal, dan menjadikannya panggilan jaringan per baris akan menghancurkan kinerja laporan.

Ruang lingkup

- Perhitungan selisih jam kerja antara dua waktu, memperhitungkan akhir pekan dan hari libur.

- Master hari libur dan definisi jam kerja sebagai data (F-4), bukan konstanta di kode.

- Dua basis perhitungan dipertahankan sesuai D-50, dengan batas pemakaian yang tegas:

jam kerja untuk KPI, laporan admin, dan kronologi TAT; selisih hari untuk satu layar inbox Compliance.

- Perbaikan butir 10 D-49: kegagalan tidak mengembalikan 0 yang tak terbedakan dari nol.

Non-goal

- Tidak membangun laporan TAT — itu S-7.

- Tidak menyeragamkan kedua basis menjadi satu — D-50 menolaknya, karena keduanya tidak

pernah dipakai mengukur hal yang sama.

Yang kurang dan siapa yang bisa melengkapinya

| Yang kurang | Pemilik | Kenapa menahan |
| --- | --- | --- |
| Sumber DATAMINING.​GET_​WORKING_​HOURS@ASMD — definisi jam kerja (mulai, selesai, istirahat) hanya ada di dalam fungsi remote yang belum dibaca | DBA (R-03) | Menulis ulang aturan yang belum pernah dibaca berarti menebak; dan angkanya dilaporkan ke manajemen |
| Dari mana daftar hari libur diperoleh setiap tahun, dan siapa yang mengisinya? | Work Owner | Menentukan apakah master hari libur diisi manual di F-4 atau ditarik dari sistem HRD |

Acceptance criteria

- ☐ Selisih jam kerja antara dua waktu sama dengan keluaran GET_WORKING_HOURS pada 30 pasangan waktu contoh yang mencakup: akhir pekan, hari libur di tengah, lintas bulan, dan dua waktu di hari yang sama.

- ☐ Hari libur dibaca dari master, bukan dari konstanta di kode — diuji dengan menambah satu hari libur dan memeriksa hasil perhitungan berubah.

- ☐ Kegagalan perhitungan mengembalikan galat, bukan 0 — diuji dengan masukan tidak sah; nilai 0 hanya muncul bila selisihnya memang nol.

- ☐ GETSELISIHJAM hanya dipakai pada satu layar (inbox Compliance) — diuji pemindaian: pemanggilnya tepat satu.

- ☐ Perhitungan tidak melakukan panggilan jaringan — diuji dengan menjalankan uji tanpa akses jaringan.

Dependency / Blocked by

- Bergantung pada TKT-F5-001.

- Membutuhkan master hari libur dan jam kerja dari F-4.

- Terhalang R-03 (sumber fungsi remote) dan keputusan sumber kalender.

Constraint keamanan, data, operasional

- Tidak boleh menjadi panggilan jaringan per baris — itu alasan utama D-50 memilih menulis

ulang alih-alih membungkusnya dengan API.

- Angka TAT dilaporkan ke manajemen; selisih sekecil apa pun setelah migrasi akan terlihat dan

harus dapat dijelaskan.

Migrasi skema / rollout / rollback

Menambah master hari libur dan jam kerja (tabel baru, tidak menyentuh tabel Pega).

Rollback: kembali memanggil GET_WORKING_HOURS lewat DB Link tidak tersedia sebagai rollback — ADR-0008 menghapus DB Link. Bila hasil perhitungan meragukan, yang dilakukan adalah menahan rilis laporan, bukan mengembalikan DB Link.

Rencana verifikasi

Rencana — belum dijalankan.

go test ./internal/domain/waktu/... -run TestJamKerja

### bandingkan 30 pasangan dengan keluaran fungsi lama (dijalankan DBA di staging)

go run ./cmd/tools/banding-jam-kerja pasangan.csv > hasil.csv && diff hasil.csv baseline.csv

go test ./... -run TestJamKerjaTanpaJaringan

grep -rIn "GETSELISIHJAM" internal/ | wc -l     # HARUS tepat 1 pemanggil

Bukti ruang lingkup

| Klaim | Sumber |
| --- | --- |
| GET_​WORKING_​HOURS 18 pemakaian di 7 berkas | D-50 · ADR-0020 |
| Dua basis dipertahankan dengan batas pemakaian | D-50 |
| Logika ditulis ulang di Go, bukan dipanggil lewat API | D-50 · docs/​Steering/​10-​API-​STRATEGY.​md §8.4 |
| GETSELISIHJAM gagal → RETURN 0 | Database/​GETSELISIHJAM.​fnc:​22 · D-49 butir 10 |
| Kalender libur menjadi master milik aplikasi; sumbernya belum ditetapkan | ADR-0020 pertanyaan terbuka |

Comments

7. F-6 · Portal & Multi-Sumber Data

Modul Fondasi · folder docs/ticketing/F-6-Portal-dan-Multi-Sumber-Data/

Spesifikasi Modul

| Nama di sistem lama | tidak ada namanya — dikerjakan diam-diam lewat perbandingan hostname: 48 perbandingan terhadap pxRequestor.​pxReqServer pada 3 hostname, ditambah When rule IsServerSyariah yang hilang dari export |
| --- | --- |
| Kode modul | F-6 |
| Gelombang | 1 — Fondasi |
| Ukuran | Sedang — tetapi melipatgandakan beban F-4, S-2, S-5, U-6, dan S-8 |
| Bergantung pada | F-1 Kerangka Aplikasi · F-2 Akses Data · F-3 Login & Hak Akses |
| Kesiapan | SEBAGIAN |

Apa yang dikerjakan modul ini

Memberi pengguna pilihan portal — sebuah dropdown di dalam aplikasi, bukan kembali ke halaman login (D-77) — dan mengarahkan seluruh pembacaan serta penulisan ke database entitas yang dipilih.

| Portal | Jejak di export |
| --- | --- |
| Asuransi Sinar Mas | entitas utama |
| Asuransi Simas Insurtech | 13 perbandingan hostname |
| Sinarmas Asuransi Syariah | SpreadingSyariah_​Act ada · IsServerSyariah hilang |
| Timor-Leste | 1 perbandingan · mata uang berbeda |

Ini menyingkap yang sudah ada, bukan menambah kemampuan

Sistem lama sudah berperilaku berbeda per entitas — dengan membandingkan nama server. Salah satu perbandingan itu mengubah ambang komite dari Rp 50.000.000 menjadi 3.500; selisihnya bukan salah ketik melainkan mata uang yang berbeda.

Tidak ada pilihan portal, tidak ada konfigurasi, dan tidak pernah tercatat sebagai rancangan.

Temuan yang mengubah rencana

| Anggapan | Terverifikasi |
| --- | --- |
| 3 hostname penentu perilaku | Bisa lebih dari 3 — IsServerSyariah dan IsDevelopmentServer hilang dari export dan tidak tercatat di 19-GAP (verifikasi-​bukti-​adr.​md:​788-​791) |
| Database bersama (D-21, ADR-0004) | Satu database per entitas (D-75) |
| Syariah hanya varian produk | Punya logika spreading sendiri — Activity/​SpreadingSyariah_​Act-​Act.​xml |

Jawaban Work Owner mengoreksi bukti kami. Dokumen mencatat 3 hostname; yang benar minimal 4 portal. Angka 3 rendah karena rule pembedanya hilang, bukan karena entitasnya tiga. Karena itu daftar portal diperlakukan sebagai data, bukan konstanta di kode.

Penghalang modul ini

| Jenis | Isi | Pemilik |
| --- | --- | --- |
| Artefak | IsServerSyariah dan IsDevelopmentServer hilang — tidak diketahui kapan perilaku syariah berlaku | Tim Pega (R-16) |
| Keputusan | Jumlah portal sebenarnya — Work Owner menyebut minimal 4 | Work Owner |
| Keputusan | Nomor klaim PNCN.YY.xxxx memakai sequence per database — dua portal dapat menerbitkan nomor sama. Perlu penanda portal? | Work Owner (D-71) |
| Keputusan | Sejauh apa aturan bisnis syariah berbeda di luar spreading? | Work Owner + Tim Pega |
| Keputusan | Satu penyedia identitas untuk keempat entitas, atau satu per entitas? | Work Owner (F-3) |
| Keputusan | Mata uang, kurs, dan pembulatan per portal | Work Owner |

Akibat pada modul lain — bukan detail

| Modul | Akibat |
| --- | --- |
| F-2 | Pool koneksi per portal; migrasi skema berjalan empat kali |
| F-3 | Kewenangan per portal, dinilai ulang saat berpindah (R-20) |
| F-4 · U-6 | Master ≥29 kelompok kini per portal — lingkup berlipat |
| S-2 · S-7 | Laporan per portal; konsolidasi lintas portal tidak mungkin tanpa keputusan baru |
| S-5 | Jejak audit per portal — penyelidikan lintas entitas menuntut empat kueri |
| S-8 | Uji kesetaraan berjalan per portal; portal Syariah belum punya baseline utuh |

Daftar tiket

| Tiket | Judul | Status |
| --- | --- | --- |
| TKT-F6-001 | Daftar portal sebagai data, bukan konstanta | needs-info |
| TKT-F6-002 | Koneksi dan pool per portal | needs-info |
| TKT-F6-003 | Perpindahan portal dan penilaian ulang kewenangan | needs-info |
| TKT-F6-004 | Kesekerabatan skema empat database | needs-info |

Daftar Tiket

TKT-F6-001 — Daftar portal sebagai data, bukan konstanta

| Status | needs-info |
| --- | --- |
| Kesiapan | terhalang artefak (IsServerSyariah) dan keputusan mata uang |
| Modul | F-6 Portal & Multi-Sumber Data · Gelombang: 1 · Bergantung pada: TKT-F1-002, TKT-F4-001 |
| Requirement | FR-F6 |
| Keputusan | D-75, D-77 |
| ADR | 0030 |
| Risiko | R-20 |
| Rule Pega yang digantikan | 48 perbandingan terhadap pxRequestor.​pxReqServer pada 3 hostname · When rule IsServerSyariah dan IsDevelopmentServer (keduanya hilang dari export) |
| Peran penguji gerbang 2 | PncAdmin dan PncManagerAdmin |
| Label | modul::F-6 tipe::fondasi status:​:​needs-​info prioritas:​:​tinggi gelombang::1 |
| Milestone | Gelombang 1 — Fondasi |
| Berkas sumber | ticketing/​F-​6-​Portal-​dan-​Multi-​Sumber-​Data/​issues/​01-​daftar-​portal-​sebagai-​data.​md |

Hasil yang diharapkan (dan nilai bisnisnya)

Daftar portal tersimpan sebagai data, sehingga menambah entitas tidak menuntut perubahan kode.

Nilai bisnisnya terlihat dari cara lama: perilaku entitas ditentukan dengan membandingkan nama server di 48 tempat. Menambah satu entitas berarti menambah 48 percabangan — dan melewatkan satu saja menghasilkan entitas yang berperilaku separuh benar, tanpa ada yang tahu.

Ada bukti langsung bahwa cara lama itu memang gagal: IsServerSyariah hilang dari export dan tidak tercatat di 19-GAP, sehingga dokumen kami mencatat 3 hostname padahal entitasnya minimal

- Cara lama menyembunyikan satu entitas penuh dari inventaris kami sendiri.

Ruang lingkup

- Tabel portal: kode, nama tampilan, rujukan konfigurasi database, mata uang, status aktif.

- Pembacaan daftar portal saat start, dan penyajiannya sebagai pilihan bagi pengguna yang berhak.

- Tidak ada nama entitas yang tertanam di kode — termasuk nama keempat portal yang sudah diketahui.

- Perilaku bila sebuah portal dinyatakan tidak aktif.

Non-goal

- Tidak membuat koneksinya — itu TKT-F6-002.

- Tidak menangani perpindahan portal dan kewenangannya — itu TKT-F6-003.

- Tidak memutuskan aturan bisnis yang berbeda per entitas.

Yang kurang dan siapa yang bisa melengkapinya

| Yang belum diputuskan | Pemilik | Kenapa menahan |
| --- | --- | --- |
| Berapa portal sebenarnya? — TERTUTUP D-77: 4 sekarang, dan bisa bertambah | — | Menguatkan rancangan: daftar portal adalah data, dan penambahan portal tidak boleh menuntut perubahan kode |
| IsServerSyariah hilang — kapan perilaku syariah berlaku? | Tim Pega (R-16) | Tanpa rule itu, portal Syariah dapat dibuat tetapi tidak dapat dibuktikan setara |
| Mata uang per portal — Timor-Leste bukan Rupiah | Work Owner | Menentukan kolom mata uang di tabel portal, dan berpengaruh ke kurs serta pembulatan |

Acceptance criteria

- ☐ Daftar portal berasal dari data; menambah portal tidak menuntut perubahan kode — diuji dengan menambah satu portal lewat data saja.

- ☐ Nol nama entitas tertanam di kode — dicari otomatis atas keempat nama yang diketahui: nol temuan.

- ☐ Portal yang tidak aktif tidak muncul sebagai pilihan dan tidak dapat dipanggil langsung — diuji: 403, bukan sekadar tersembunyi.

- ☐ Aplikasi menolak start bila sebuah portal aktif tidak punya konfigurasi database yang sah — gagal keras, bukan diam (TKT-F1-002).

- ☐ Mata uang portal terbaca dari data, dan dipakai pemformat terpusat (TKT-U2-004) — diuji dengan dua portal bermata uang berbeda.

- ☐ Gerbang 2: UAT PncAdmin.

Dependency / Blocked by

TKT-F1-002 (konfigurasi) · TKT-F4-001 (kerangka master). Terhalang Work Owner dan Tim Pega.

Constraint keamanan, data, operasional

- Konfigurasi database empat entitas berada di satu tempat. Kebocoran berkas konfigurasi

berarti kebocoran empat basis data sekaligus, bukan satu — kredensialnya wajib dari penyimpanan rahasia (D-40, R-17).

- Nama entitas adalah nama badan hukum. Salah menampilkan portal berarti menampilkan data satu

badan hukum di bawah nama badan hukum lain.

Migrasi skema / rollout / rollback

Menambah tabel portal. Tidak menyentuh tabel klaim. Backward-compatible (P-4).

Rollout: portal utama lebih dulu, entitas lain menyusul — bukan keempatnya sekaligus.

Rollback: menonaktifkan portal lewat data. Menonaktifkan portal yang sedang dipakai memutus akses pengguna entitas itu — bukan tindakan netral.

Rencana verifikasi

Rencana — belum dijalankan.

go test ./internal/app/portal/... -run TestDaftarPortalDariData

go run ./cmd/tools/cari-nama-entitas ./internal/...   # HARUS nol temuan

go test ./internal/app/portal/... -run TestPortalTidakAktifDitolak

go test ./internal/app/portal/... -run TestGagalStartBilaKonfigurasiPortalTidakSah

Bukti ruang lingkup

| Klaim | Sumber |
| --- | --- |
| 48 perbandingan pxRequestor.​pxReqServer, 3 hostname | docs/​Steering/​03-​CURRENT-​ARCHITECTURE.​md:​180 |
| Ambang komite berubah Rp 50.000.000 → 3.500 | docs/​Steering/​11-​SECURITY.​md:​219 |
| IsServerSyariah dan IsDevelopmentServer hilang, tidak tercatat di 19-GAP | docs/​verifikasi-​bukti-​adr.​md:​788-​791 |
| Satu database per entitas, minimal 4 portal | D-75 · ADR-0030 |
| Logika spreading syariah terpisah | Activity/​SpreadingSyariah_​Act-​Act.​xml |

Comments

TKT-F6-002 — Koneksi dan pool per portal

| Status | needs-info |
| --- | --- |
| Kesiapan | terhalang D-78 — di mana kewenangan portal disimpan. Penomoran klaim tertutup (D-76); jumlah portal tertutup (Work Owner 2026-09-19: pool mengikuti database yang ada, bukan angka tetap — sudah terpasang, lihat "Keadaan kode"). |
| Modul | F-6 Portal & Multi-Sumber Data · Gelombang: 1 · Bergantung pada: TKT-F6-001, TKT-F2-001 |
| Requirement | FR-F6 |
| Keputusan | D-75, D-71, D-76 |
| ADR | 0030, 0004 |
| Risiko | R-20 |
| Rule Pega yang digantikan | tidak ada padanan — sistem lama memakai satu koneksi dan membedakan perilaku lewat hostname |
| Peran penguji gerbang 2 | PncAdmin |
| Label | modul::F-6 tipe::fondasi status:​:​needs-​info prioritas:​:​tinggi gelombang::1 |
| Milestone | Gelombang 1 — Fondasi |
| Berkas sumber | ticketing/​F-​6-​Portal-​dan-​Multi-​Sumber-​Data/​issues/​02-​koneksi-​per-​portal.​md |

Hasil yang diharapkan (dan nilai bisnisnya)

Setiap portal punya pool koneksinya sendiri, dan seluruh pembacaan serta penulisan mengikuti portal yang sedang aktif.

Nilai bisnisnya adalah alasan D-75 menolak database bersama: dengan koneksi terpisah, pemisahan data menjadi sifat struktural. Portal A tidak dapat membaca data portal B karena koneksinya memang berbeda — bukan karena setiap kueri ingat menyaring. Kelas kesalahan "ada satu kueri yang lupa menyaring" hilang seluruhnya, dan kelas itu tidak dapat diuji habis.

Ruang lingkup

- Pool koneksi per portal, dibuat dari konfigurasi TKT-F6-001.

- Seam Repository (TKT-F2-001) mengambil koneksi dari portal aktif, bukan dari variabel global.

- Batas jumlah koneksi per portal, bukan satu batas dibagi rata.

- Pool laporan terpisah (TKT-F2-001) tetap berlaku — per portal.

- Perilaku bila database satu portal mati: portal lain tetap berjalan.

Non-goal

- Tidak menyatukan data antar portal dengan cara apa pun.

- Tidak membangun laporan lintas portal — D-75 menetapkan laporan per portal.

Yang sudah ditegaskan Work Owner (2026-09-19)

| Pernyataan | Akibatnya bagi tiket ini |
| --- | --- |
| Setiap portal terkoneksi ke database masing-masing | Rancangan D-75 dikonfirmasi; tidak ada lagi pertanyaan "apakah satu database bersama cukup" |
| Pool dijalankan sesuai portal | Ruang lingkup butir 1–3 dikonfirmasi apa adanya |
| Tiap server punya POOLDATA sendiri, dan aplikasi membaca milik server tempat ia berjalan | Isi master pun berbeda antar portal — lihat constraint di bawah. Ini yang menaikkan tiket dari "kerapian" menjadi "kebenaran data" |
| Pool mengikuti database yang ada — bukan angka portal yang ditetapkan di muka | Pertanyaan "berapa portal" tertutup: jawabannya bukan angka melainkan aturan. Perilakunya sudah terpasang — lihat "Keadaan kode" |

Keadaan kode hari ini — yang sudah ada dan yang belum

Diperiksa 2026-09-19. Pengerjaan tiket ini tidak dimulai dari nol:

| Bagian | Status | Letak |
| --- | --- | --- |
| Pool per portal, dibuka dari konfigurasi | sudah ada | internal/​platform/​db — KumpulanBaru, Untuk(alias), Tersedia(), Utama() |
| Pool mengikuti database yang ada | sudah ada | daftar alias dipindai dari variabel POOLDATA_​<ALIAS>_​HOST (tidak ada daftar portal di kode, D-15); parameterPortal melewati yang konfigurasinya tidak lengkap; KumpulanBaru melewati yang gagal dibuka dan mencatatnya — kecuali portal utama, yang gagalnya fatal |
| Portal yang databasenya mati terlihat pengguna, bukan hanya di log | sudah ada | Tersedia() → aliasSiap → GET /api/portal → Portal.siap; layar menandainya "belum tersedia", bukan menyembunyikannya |
| Portal yang sedang dipilih, bertahan melewati muat ulang | sudah ada | frontend/​src/​app/​portal.​ts — gunakanPortalTerpilih, sessionStorage |
| Daftar portal beserta kesiapannya | sudah ada | internal/portal + GET /api/portal |
| Portal ikut pada setiap permintaan | BELUM ADA | frontend/​src/​api/​klien.​ts tidak pernah mengirim portal |
| Server memilih pool dari portal aktif | BELUM ADA | seluruh repo memakai Utama() |

Jadi yang hilang tepat satu mata rantai: portal tidak pernah menyeberang dari peramban ke server.

Peringatan bagi yang mengerjakan. Mata rantai itu tampak sepele — kirim satu header, panggil

Untuk(alias) — dan justru di situ letak R-20. Memilih pool dari alias yang dikirim klien

tanpa memeriksa kewenangan pengguna atas portal itu membuat siapa pun dapat membaca data badan hukum lain hanya dengan mengganti satu header. Itu lebih buruk daripada keadaan sekarang.

Pemeriksaan kewenangannya sendiri belum dapat ditulis, karena D-78 meninggalkan pertanyaan di mana kewenangan portal disimpan: login sama untuk keempat entitas, sehingga data "siapa berhak atas portal mana" bersifat lintas portal dan tidak dapat tinggal di dalam database tiap portal — memeriksa hak atas portal B menuntut membaca database B sebelum penggunanya terbukti berhak.

Urutan yang benar karena itu: D-78 dijawab → TKT-F6-003 (kewenangan dinilai ulang di server) → baru pemilihan pool di tiket ini.

Yang kurang dan siapa yang bisa melengkapinya

| Yang belum diputuskan | Pemilik | Kenapa menahan |
| --- | --- | --- |
| Di mana kewenangan portal disimpan (D-78) | Work Owner + Keamanan Informasi | Tanpa itu, memilih pool dari alias kiriman klien adalah kebocoran R-20, bukan perbaikan. Inilah satu-satunya penghalang yang tersisa |
| Batas koneksi per portal berapa | Work Owner + Tim Infra | Mekanismenya sudah ada (POOLDATA_​<ALIAS>_​MAKS_​KONEKSI, bawaan 20/5/30m); yang belum ada angkanya. Tidak menahan pengerjaan — menahan penyetelan sebelum produksi |

Sudah tertutup:

- Berapa portal, dan apakah keempat database sudah tersedia — Work Owner, 2026-09-19:

jawabannya bukan angka melainkan aturan, yaitu pool mengikuti database yang ada. Sudah terpasang; database yang belum siap dilewati, dicatat, dan ditandai "belum tersedia" di layar.

- Nomor klaim unik lintas portal? — D-76: tidak perlu penanda portal; nomor unik **di

dalam portal, tidak dijamin unik antar portal. Konsekuensinya: menyebut nomor klaim tanpa portalnya menjadi ambigu**, termasuk pada LOD/PLA/DLA yang keluar ke pihak luar.

Penomoran klaim sudah diputuskan (D-76): tanpa penanda portal. Bila kelak diputuskan ada laporan konsolidasi lintas portal, keputusan itu harus ditinjau ulang lebih dulu — menambah penanda setelah klaim terbit menuntut migrasi data.

Acceptance criteria

- ☐ Setiap portal punya pool sendiri, dan jumlah pool sama dengan jumlah portal aktif — diuji.

- ☐ Kueri yang dijalankan saat portal A aktif tidak pernah menyentuh database portal B — diuji dengan pencatatan koneksi pada 20 operasi berbeda: nol kebocoran.

- ☐ Database satu portal mati tidak menjatuhkan portal lain — diuji dengan mematikan satu database: portal lain tetap melayani.

- ☐ Batas koneksi ditegakkan per portal; satu portal yang sibuk tidak menghabiskan jatah portal lain — diuji dengan beban pada satu portal.

- ☐ Laporan berat di satu portal tidak menghabiskan koneksi transaksi portal itu maupun portal lain (TKT-F2-001) — diuji.

- ☐ Tidak ada jalur kode yang dapat memilih koneksi tanpa portal aktif — diuji: permintaan tanpa portal ditolak, bukan jatuh ke default.

- ☐ Master data dibaca dari database portal aktif, bukan portal utama — diuji pada kasus yang isinya benar-benar berbeda: membuka Ambang Komite di portal Simasnet mengembalikan baris ber-TYPE_BUSINESS SIMASNET, dan di portal ASM mengembalikan NONMBU/PA/TRAVEL/BONDING. Keduanya dibandingkan dalam satu sesi tanpa login ulang.

- ☐ Gerbang 2: UAT PncAdmin pada minimal dua portal.

Dependency / Blocked by

TKT-F6-001 · TKT-F2-001 · TKT-F2-006 (nomor klaim). Terhalang Work Owner dan Tim Infra.

Constraint keamanan, data, operasional

- Jatuh ke koneksi default saat portal tidak diketahui adalah kebocoran data antar badan hukum.

Perilaku yang benar adalah menolak permintaan, bukan menebak portalnya.

- Empat pool melipatkan kebutuhan koneksi di sisi database. Bila kapasitasnya tidak disiapkan,

portal keempat akan gagal saat portal lain sedang sibuk.

- Kredensial keempat database tunduk D-40 dan R-17 — dari penyimpanan rahasia, tidak pernah

masuk repositori.

- P-1 (satu tabel ditulis satu sistem) kini berlaku di dalam tiap database, dan tetap berlaku

penuh selama Pega dan Go berjalan berdampingan (D-05) — di keempat entitas.

- Master data pun berbeda isinya antar portal, dan itu sudah terbukti — bukan dugaan. Work Owner

menegaskan 2026-09-19 bahwa tiap server punya POOLDATA-nya sendiri dan aplikasi membaca milik server tempat ia berjalan. Contoh nyatanya: POOLDATA.EMAILKOMITE pada server ASM memuat TYPE_BUSINESS NONMBU, PA, TRAVEL, dan BONDING, sementara baris SIMASNET/SIMASNETA hanya ada di server Simasnet. Aturan penjenjangan komitenya pun berbeda — Simasnet memilih satu penyetuju secara acak, yang lain kumulatif.

- Membaca master dari koneksi utama menghasilkan angka yang salah tanpa satu pun tanda. Modul

B-7 hari ini memasang repo ambang komite pada koneksi utama (cmd/claimpnc/main.go, dicatat di sana dan di komite/repo/sqlstore/ambang.sql). Begitu portal kedua dilayani, layar akan menampilkan jenjang persetujuan milik entitas lain: seluruh namanya masuk akal, tidak ada galat, dan yang keliru hanya siapa yang berwenang menyetujui uang. Bentuk kegagalannya sama dengan R-20, dan tiket inilah yang menutupnya.

Migrasi skema / rollout / rollback

Tidak mengubah tabel klaim. Menambah kebutuhan konfigurasi per portal.

Rollout: satu portal pada satu waktu. Portal yang belum dialihkan tetap memakai Pega.

Rollback: mengembalikan lalu lintas portal itu ke Pega. Rollback per portal, bukan seluruhnya.

Rencana verifikasi

Rencana — belum dijalankan.

go test ./internal/adapter/db/... -run TestPoolPerPortal

go test ./internal/adapter/db/... -run TestKueriTidakBocorAntarPortal

go test ./internal/adapter/db/... -run TestDatabaseSatuPortalMati

go test ./internal/adapter/db/... -run TestTanpaPortalDitolakBukanDefault

Bukti ruang lingkup

| Klaim | Sumber |
| --- | --- |
| Satu database per entitas | D-75 · ADR-0030 |
| Alasan menolak database bersama berkolom entitas | ADR-0030 bagian Opsi |
| Pool laporan terpisah | docs/​Steering/​15-​NFR-​PERFORMANCE-​SCALABILITY.​md butir 7 |
| Nomor klaim PNCN.YY.xxxx dari sequence, tanpa penanda portal | D-71 · D-76 |
| Satu tabel ditulis satu sistem | P-1 · docs/​Steering/​07-​MIGRATION-​STRATEGY.​md:​15 |

Comments

TKT-F6-003 — Perpindahan portal dan penilaian ulang kewenangan

| Status | needs-info |
| --- | --- |
| Kesiapan | terhalang keputusan identitas |
| Modul | F-6 Portal & Multi-Sumber Data · Gelombang: 1 · Bergantung pada: TKT-F6-002, TKT-F3-005 |
| Requirement | FR-F6, FR-F3 |
| Keputusan | D-75, D-77, D-78, D-59 |
| ADR | 0030, 0023 |
| Risiko | R-20 |
| Rule Pega yang digantikan | tidak ada padanan — sistem lama tidak punya perpindahan portal; entitas ditentukan server yang diakses |
| Peran penguji gerbang 2 | PncAdmin, PncManagerAdmin, dan pemegang peran di dua entitas berbeda |
| Label | modul::F-6 tipe::keamanan status:​:​needs-​info prioritas:​:​tinggi gelombang::1 |
| Milestone | Gelombang 1 — Fondasi |
| Berkas sumber | ticketing/​F-​6-​Portal-​dan-​Multi-​Sumber-​Data/​issues/​03-​perpindahan-​portal-​dan-​kewenangan.​md |

Hasil yang diharapkan (dan nilai bisnisnya)

Pengguna berpindah portal tanpa login ulang (D-75), dan setiap perpindahan menilai ulang kewenangannya di portal tujuan.

Nilai bisnisnya dan bahayanya adalah hal yang sama. Tanpa login ulang, satu identitas menjangkau empat database milik empat badan hukum. Bila kewenangan tidak dinilai ulang saat berpindah, seorang pengguna dapat melihat data entitas yang bukan haknya — dan itu kebocoran data antar badan hukum, bukan cacat tampilan. Inilah R-20.

Ruang lingkup

- Perpindahan portal lewat daftar pilihan (dropdown) di dalam aplikasi — pengguna **tidak

kembali ke halaman login** (D-77). Sesi tidak diputus.

- Penilaian ulang kewenangan di server pada setiap perpindahan (ADR-0023).

- Daftar portal yang ditampilkan hanya yang menjadi hak pengguna.

- Portal aktif melekat pada permintaan, bukan pada keadaan global yang dapat tertukar antar

permintaan bersamaan.

- Pencatatan setiap perpindahan: siapa, dari portal apa ke apa, kapan.

Non-goal

- Tidak menyatukan data antar portal.

- Tidak menyalin kewenangan antar portal — berhak di satu portal tidak berarti berhak di portal lain.

Yang kurang dan siapa yang bisa melengkapinya

| Yang belum diputuskan | Pemilik | Kenapa menahan |
| --- | --- | --- |
| Satu penyedia identitas, atau satu per entitas? — TERTUTUP D-78: login sama untuk semua entitas | — | Perpindahan tanpa login ulang mungkin secara teknis. Tetapi satu kredensial bocor kini menjangkau empat badan hukum — kewenangan portal menjadi satu-satunya pembatas |
| Kewenangan portal disimpan di mana? Karena login sama (D-78), data "berhak atas portal mana" bersifat lintas portal secara alamiah dan tidak dapat disimpan per portal — memeriksa hak atas portal B menuntut membaca database B sebelum orang itu terbukti berhak. Usulan: terpusat bersama identitas, sebagai pengecualian sadar terhadap D-75 butir 4 | Work Owner + Keamanan Informasi | Ini satu-satunya kendali yang memisahkan empat badan hukum setelah D-78 |
| Bolehkah satu pengguna berhak di lebih dari satu portal? | Work Owner | Bila tidak, seluruh tiket ini menyusut menjadi pemilihan portal saat login |
| Kontrak API HCC/HCQ masih nol jejak di export | Tim HCC/HCQ (R-14) | Penghalang yang sama dengan TKT-F3-002 |

Acceptance criteria

- ☐ Perpindahan dilakukan lewat dropdown, dan tidak pernah mengembalikan pengguna ke halaman login — diuji.

- ☐ Pengguna hanya melihat portal yang menjadi haknya — diuji dengan pengguna berhak di satu portal: portal lain tidak muncul.

- ☐ Portal yang bukan haknya tidak dapat dipakai lewat pemanggilan langsung — diuji dengan menyisipkan kode portal pada permintaan: 403, bukan data.

- ☐ Kewenangan dinilai ulang di server pada setiap perpindahan — diuji dengan mencabut hak saat sesi berjalan: perpindahan berikutnya ditolak.

- ☐ Portal aktif melekat pada permintaan — diuji dengan permintaan bersamaan dari dua portal berbeda oleh satu pengguna: tidak ada data yang tertukar.

- ☐ Setiap perpindahan tercatat di jejak audit portal asal dan portal tujuan (S-5).

- ☐ Perpindahan yang ditolak mempertahankan portal sebelumnya dan menampilkan pesan — diuji: pengguna tidak dikeluarkan, dan tidak berakhir tanpa portal aktif (D-77).

- ☐ Sesi yang kedaluwarsa tidak dapat berpindah portal — diuji.

- ☐ Gerbang 2: UAT dijalankan pemegang peran di dua entitas berbeda, bukan satu orang dengan hak penuh — justru pemisahannya yang diuji.

Dependency / Blocked by

TKT-F6-002 · TKT-F3-005 (middleware otorisasi) · TKT-F3-002 (adapter HCC/HCQ) ·

TKT-S5-002 (pencatatan). Terhalang Work Owner, Keamanan Informasi, dan Tim HCC/HCQ.

Constraint keamanan, data, operasional

- D-78 memperberat R-20. Satu kredensial bocor kini menjangkau empat badan hukum;

bila tiap entitas punya login sendiri, kebocoran terbatas pada satu entitas. Batas itu hilang.

- R-20 adalah risiko paling serius yang dibawa D-75. Kegagalannya tidak terlihat sebagai

galat — ia terlihat sebagai data yang tampil normal, hanya milik entitas yang salah.

- Portal aktif tidak boleh disimpan sebagai keadaan global di server. Dua permintaan bersamaan

dari pengguna yang sama akan saling menimpa, dan akibatnya adalah data entitas yang tertukar.

- D-59 menetapkan kontrol berbasis menu, tanpa pemisahan tugas formal. Kendali portal **tidak

boleh** ikut bersandar pada penyembunyian menu — ADR-0023 menuntut pemeriksaan di setiap endpoint.

- Kegagalan perpindahan wajib mengembalikan ke portal sebelumnya (D-77). Dua perilaku lain

berbahaya: berpindah meski pemeriksaan gagal adalah R-20 itu sendiri; berakhir tanpa portal aktif membuat permintaan berikutnya berisiko jatuh ke koneksi default.

- Jejak audit per portal (D-75) berarti perpindahan tercatat di dua tempat. Penyelidikan

lintas entitas menuntut empat kueri terpisah.

Migrasi skema / rollout / rollback

Menambah tabel hak akses portal per pengguna. Backward-compatible (P-4).

Rollback: membatasi setiap pengguna ke satu portal. Itu mengurangi kemampuan, tetapi tidak melonggarkan kendali — arah rollback yang benar bila R-20 terbukti.

Rencana verifikasi

Rencana — belum dijalankan.

go test ./internal/adapter/http/... -run TestPortalBukanHakDitolak

go test ./internal/adapter/http/... -run TestKewenanganDinilaiUlangSaatPindah

go test ./internal/adapter/http/... -run TestPermintaanBersamaanDuaPortalTidakTertukar

go test ./internal/app/audit/... -run TestPerpindahanPortalTercatatDiKeduaPortal

Bukti ruang lingkup

| Klaim | Sumber |
| --- | --- |
| Berpindah portal tanpa login ulang | D-75 butir 5 |
| Jejak audit per portal | D-75 butir 6 |
| Otorisasi diperiksa di setiap endpoint | D-59 · ADR-0023 |
| Kontrak API HCC/HCQ nol jejak di export | R-14 · ADR-0024 |
| R-20 kebocoran data antar entitas | D-75 · ADR-0030 |

Comments

TKT-F6-004 — Kesekerabatan skema empat database

| Status | needs-info |
| --- | --- |
| Kesiapan | terhalang artefak DDL dan keputusan syariah |
| Modul | F-6 Portal & Multi-Sumber Data · Gelombang: 1 · Bergantung pada: TKT-F6-002, TKT-F2-004 |
| Requirement | FR-F6 |
| Keputusan | D-75 |
| ADR | 0030, 0005 |
| Risiko | R-08, R-16, R-20 |
| Rule Pega yang digantikan | tidak ada padanan — sistem lama tidak pernah menjamin keempat database sekerabat |
| Peran penguji gerbang 2 | PncAdmin dan DBA |
| Label | modul::F-6 tipe::fondasi status:​:​needs-​info prioritas:​:​tinggi gelombang::1 |
| Milestone | Gelombang 1 — Fondasi |
| Berkas sumber | ticketing/​F-​6-​Portal-​dan-​Multi-​Sumber-​Data/​issues/​04-​kesekerabatan-​skema-​empat-​database.​md |

Hasil yang diharapkan (dan nilai bisnisnya)

Keempat database tetap sekerabat skemanya, dan penyimpangan terdeteksi sebelum menjadi kegagalan di hadapan pengguna.

Nilai bisnisnya: satu basis kode melayani empat database. Bila skema salah satunya menyimpang — kolom tertinggal, index belum dibuat, migrasi gagal separuh — maka kode yang sama akan gagal hanya di portal itu, dan biasanya baru ketahuan saat petugas entitas tersebut mengerjakan klaim.

Ruang lingkup

- Migrasi skema (TKT-F2-004) dijalankan per portal, dengan pencatatan versi per database.

- Pemeriksaan kesekerabatan: membandingkan versi skema keempat database dan melaporkan selisihnya.

- Perilaku bila sebuah portal tertinggal versi: portal itu ditolak melayani, bukan melayani

dengan skema yang salah.

- Urutan penerapan migrasi dan cara menghentikannya bila gagal di tengah.

Non-goal

- Tidak menyeragamkan isi data — master data memang per portal (D-75).

- Tidak menyatukan keempat database.

Yang kurang dan siapa yang bisa melengkapinya

| Yang kurang | Pemilik | Kenapa menahan |
| --- | --- | --- |
| DDL seluruh tabel dan statistik ukuran | DBA (R-08) | Penghalang yang sama dengan TKT-F2-004, kini berlipat empat: keempat database perlu diketahui keadaannya, bukan satu |
| Apakah keempat database sekarang sudah sekerabat? | DBA | Bila sudah menyimpang sejak sekarang, pekerjaan pertama adalah menyamakannya — dan itu tiket tersendiri yang belum ada |
| Apakah portal syariah butuh tabel yang tidak ada di portal lain? | Work Owner + Tim Pega | SpreadingSyariah_​Act membuktikan logikanya berbeda. Bila datanya juga berbeda, "sekerabat" perlu didefinisikan ulang — mungkin inti yang sama plus tambahan per portal |
| Oracle dulu atau PostgreSQL dulu, per portal? | Work Owner + Tim Infra (ADR-0005) | Keempat portal bisa berada di tahap migrasi yang berbeda, dan itu menambah kombinasi yang harus diuji |

Acceptance criteria

- ☐ Versi skema tercatat per database, dan dapat dibaca tanpa membuka database satu per satu.

- ☐ Selisih versi antar portal terdeteksi dan dilaporkan — diuji dengan sengaja menahan migrasi di satu portal.

- ☐ Portal yang tertinggal versi ditolak melayani, dengan pesan yang menyebut portal dan versi — diuji; tidak boleh melayani dengan skema yang salah.

- ☐ Migrasi yang gagal di tengah pada satu portal tidak meninggalkan portal itu setengah jadi — diuji dengan migrasi yang sengaja digagalkan.

- ☐ Migrasi bersifat backward-compatible (P-4) di keempat portal — diuji dengan versi kode lama terhadap skema baru.

- ☐ Menambah portal baru tidak menuntut perubahan perkakas migrasi — diuji.

- ☐ Gerbang 2: ditinjau DBA bersama PncAdmin.

Dependency / Blocked by

TKT-F6-002 · TKT-F2-004 (kerangka migrasi skema). **Terhalang DBA (R-08), Work Owner, dan

Tim Pega.**

Constraint keamanan, data, operasional

- Tidak ada koneksi ke produksi. Tidak ada DDL/DML dari pekerjaan ini di lingkungan produksi —

perkakasnya dibangun dan diuji di lingkungan uji.

- Perkakas migrasi memegang kredensial keempat database. Ia menjadi sasaran bernilai tinggi;

kredensialnya wajib dari penyimpanan rahasia (D-40, R-17).

- **Menjalankan migrasi ke portal yang salah adalah perubahan struktur pada database badan hukum

lain.** Perkakasnya wajib menyebut portal secara eksplisit dan menolak default.

- S-8 kini berjalan per portal, dan portal Syariah belum punya baseline Pega yang utuh

karena IsServerSyariah hilang — gerbang 1 di portal itu diganti ukuran lain (D-42, D-75).

Migrasi skema / rollout / rollback

Menambah tabel versi skema di tiap database.

Rollout: migrasi diterapkan portal demi portal, dimulai dari portal dengan risiko terendah.

Rollback: membalik migrasi per portal. Portal yang sudah maju dan portal yang belum tidak boleh dilayani basis kode yang sama tanpa pemeriksaan versi — itulah sebab acceptance criteria ketiga ada.

Rencana verifikasi

Rencana — belum dijalankan.

go run ./cmd/tools/cek-skema-portal --semua        # melaporkan versi per portal

go test ./internal/adapter/db/... -run TestPortalTertinggalVersiDitolak

go test ./internal/adapter/db/... -run TestMigrasiGagalTidakSetengahJadi

go test ./internal/adapter/db/... -run TestMigrasiBackwardCompatible

Bukti ruang lingkup

| Klaim | Sumber |
| --- | --- |
| Satu database per entitas, master per portal | D-75 · ADR-0030 |
| DDL dan statistik ukuran belum ada | R-08 · TKT-F2-004 |
| Skema backward-compatible | P-4 · docs/​Steering/​09-​DATABASE-​STRATEGY.​md §9.1 |
| Oracle dulu, PostgreSQL kemudian | ADR-0005 |
| IsServerSyariah hilang dari export | docs/​verifikasi-​bukti-​adr.​md:​788-​791 |

Comments

8. B-1 · View Polis & Snapshot Polis

Modul Bisnis Inti · folder docs/ticketing/B-1-View-Polis-dan-Snapshot-Polis/

Spesifikasi Modul

| Nama di sistem lama | View Polis — tahap View Polis pada Flow/​Register_​Flow.​xml, layar ViewPolis, ViewPolis1, CheckViewPolis_​act |
| --- | --- |
| Kode modul | B-1 |
| Gelombang | 3 — Jalur klaim inti |
| Ukuran | 18 activity |
| Bergantung pada | F-1…F-5 |
| Kesiapan | SEBAGIAN |

Apa yang dikerjakan modul ini

Menarik data polis dari sistem GISFW dan membekukannya sebagai snapshot pada saat klaim diregistrasi. Sejak titik itu, klaim dinilai berdasarkan keadaan polis saat kejadian, bukan keadaan polis hari ini.

Isi snapshot: nomor polis, produksi ke-berapa, tertanggung, periode pertanggungan, Group Panel, jenis bisnis, cabang, total TSI, total premi, status pembayaran premi, daftar koasuransi, daftar Fac Offer, dan daftar alamat kirim.

Kenapa dibekukan, bukan dibaca langsung

Dua alasan, dan keduanya sengaja (ADR-0006):

- Benar secara bisnis — endorsemen atau pembatalan polis setelah registrasi tidak boleh mengubah dasar penilaian klaim yang sudah berjalan.

- Benar secara operasional — klaim tetap dapat diproses ketika GISFW sedang tidak dapat dihubungi, sehingga tuntutan 24/7 (D-27) tidak bergantung pada sistem tim lain.

Rule Pega yang digantikan

| Jenis | Nama |
| --- | --- |
| Flow | Flow/​Register_​Flow.​xml — tahap View Polis |
| Activity | Activity/​CheckViewPolis_​act-​Act.​xml dan 17 activity pendukung |
| Harness | ViewPolis, ViewPolis1 |
| Objek DB | JSON_POLIS, JSON_KLAIM, INSERTPOLISTOJSON di GLADMIN.ASMD |

Penghalang modul ini

| Jenis | Isi | Pemilik |
| --- | --- | --- |
| Artefak | 12 dependensi procedure — UPDATE_​LOG_​KONVERSI (162 pemanggilan), GETNEWID (42), PKG_​COUNTER_​PRODUCTION (25), PROCESSQUEUEDIRECT (10) | DBA (R-01) |
| Artefak | 4 definisi queue DBMS_AQ · JSON_MBU, JSON_FIRE, JSON_POLIS_PA, JSON_​POLIS_​TRAVEL, JSON_​POLIS_​MARINE_​CARGO, json_aneka · pengganti INSERTPOLISTOJSON | DBA |
| Keputusan | Snapshot minimal 16 field polis — disengaja, atau harus diperluas? | Work Owner |
| Keputusan | JSON_POLIS/JSON_KLAIM sumber kebenaran atau staging? | Work Owner |
| Keputusan | Kapan snapshot boleh atau harus disegarkan, dan siapa yang berwenang memicunya? | Work Owner (ADR-0006) |
| Keputusan | Apakah tim GISFW menyetujui Claim PNC menyimpan salinan data mereka? | Work Owner → Tim GISFW |

Daftar tiket

| Tiket | Judul | Status |
| --- | --- | --- |
| TKT-B01-001 | Layar View Polis dan pembekuan snapshot | needs-info |
| TKT-B01-002 | Skema snapshot polis pengganti JSON bebas bentuk | needs-info |
| TKT-B01-003 | Aturan penyegaran snapshot | needs-info |

Daftar Tiket

TKT-B01-001 — Layar View Polis dan pembekuan snapshot

| Status | needs-info |
| --- | --- |
| Kesiapan | terhalang keputusan |
| Modul | B-1 View Polis · Gelombang: 3 · Bergantung pada: TKT-F2-001, TKT-U2-001 |
| Requirement | FR-B1 |
| Keputusan | D-04, D-03 |
| ADR | 0006, 0008 |
| Risiko | R-01, R-03 |
| Rule Pega yang digantikan | Flow/​Register_​Flow.​xml tahap View Polis · Activity/​CheckViewPolis_​act-​Act.​xml · harness ViewPolis, ViewPolis1 |
| Peran penguji gerbang 2 | PncAdmin dan PncPICTeknik |
| Label | modul::B-1 tipe::migrasi status:​:​needs-​info prioritas:​:​tinggi gelombang::3 |
| Milestone | Gelombang 3 — Jalur klaim inti |
| Berkas sumber | ticketing/​B-​1-​View-​Polis-​dan-​Snapshot-​Polis/​issues/​01-​layar-​view-​polis-​dan-​pembekuan-​snapshot.​md |

Hasil yang diharapkan (dan nilai bisnisnya)

Petugas dapat mencari polis, melihat isinya, dan membekukannya sebagai dasar klaim yang sedang didaftarkan.

Nilai bisnisnya: inilah yang membuat nilai klaim tidak berubah diam-diam. Tanpa pembekuan, endorsemen polis yang terjadi minggu depan akan mengubah dasar penilaian klaim yang sudah berjalan hari ini — dan tidak ada yang menyadarinya.

Ruang lingkup

- Pencarian dan tampilan polis, mengikuti susunan layar ViewPolis.

- Pembekuan snapshot pada saat klaim diregistrasi, disimpan bersama klaim dalam satu transaksi.

- Penanganan bila polis tidak ditemukan atau GISFW tidak dapat dihubungi — pesan yang jelas,

bukan layar kosong.

- Menampilkan snapshot, bukan data polis hidup, untuk klaim yang sudah terdaftar.

Non-goal

- Tidak menulis apa pun ke data polis. Kepemilikannya tetap di GISFW (ADR-0006).

- Tidak memigrasikan GISFW (D-03).

- Tidak merancang bentuk tabel snapshot — itu TKT-B01-002.

Yang kurang dan siapa yang bisa melengkapinya

| Yang belum diputuskan | Pemilik | Kenapa menahan |
| --- | --- | --- |
| Snapshot minimal 16 field — disengaja atau harus diperluas? | Work Owner | Field yang kurang baru ketahuan saat klaim lama dibuka bertahun kemudian, dan saat itu data aslinya mungkin sudah berubah |
| Apakah tim GISFW menyetujui Claim PNC menyimpan salinan data mereka? | Work Owner → Tim GISFW | Menyentuh kepemilikan data lintas tim |
| Cara mengambil data polis: API GISFW atau baca tabel langsung? | Work Owner + Tim GISFW (R-03) | Menentukan apakah modul ini bergantung pada API yang belum ada |

Acceptance criteria

- ☐ Polis dapat dicari berdasarkan nomor polis, dan hasilnya menampilkan ketiga belas kelompok data snapshot.

- ☐ Snapshot tersimpan bersama klaim dalam satu transaksi — kegagalan penyimpanan klaim tidak meninggalkan snapshot yatim (diuji).

- ☐ Membuka klaim yang sudah terdaftar menampilkan snapshot, bukan data polis hidup — dibuktikan dengan mengubah data polis di staging lalu membuka klaim: tampilannya tidak berubah.

- ☐ Polis tidak ditemukan menghasilkan pesan yang menyebut nomor polis yang dicari.

- ☐ GISFW tidak dapat dihubungi menghasilkan pesan berbeda dari polis tidak ditemukan — keduanya menuntut tindakan berbeda dari petugas.

- ☐ Susunan layar mengikuti ViewPolis — perbandingan berdampingan disetujui penguji gerbang 2.

- ☐ Gerbang 1: isi snapshot sama dengan Pega pada 20 polis contoh dari empat lini bisnis.

- ☐ Gerbang 2: UAT PncAdmin dan PncPICTeknik.

Dependency / Blocked by

TKT-F2-001 · TKT-U2-001 · TKT-B01-002 (bentuk tabel). Terhalang tiga keputusan di atas.

Constraint keamanan, data, operasional

- Snapshot memuat data nasabah: nomor polis, nama tertanggung, NPWP. Batas data cabang dan

lini bisnis ditegakkan di kueri (TKT-F3-005).

- Claim PNC tidak pernah menulis ke data polis — bila sebuah kueri di modul ini melakukan

INSERT/UPDATE ke tabel polis, itu pelanggaran P-1 dan batas bounded context sekaligus.

- Pengambilan data lintas sistem tidak boleh berada di dalam transaksi database

(TKT-F2-003).

Migrasi skema / rollout / rollback

Menambah tabel snapshot milik aplikasi — tidak menyentuh tabel GISFW.

Rollback: snapshot yang sudah terbentuk tetap ada dan tetap sah. Klaim yang memakainya tidak terpengaruh.

Rencana verifikasi

Rencana — belum dijalankan.

go test ./internal/app/polis/... -run TestPembekuanSnapshot

go test ./internal/app/polis/... -run TestSnapshotTidakBerubahSaatPolisBerubah

grep -rInE "(INSERT|UPDATE)\s+INTO?\s+.*polis" internal/app/polis/    # HARUS 0 baris

go run ./cmd/s8 banding --modul B-1 --kasus 20

Bukti ruang lingkup

| Klaim | Sumber |
| --- | --- |
| Snapshot polis dibekukan saat registrasi | D-04 · ADR-0006 |
| Tahap View Polis pada flow utama | Flow/​Register_​Flow.​xml |
| Isi snapshot 13 kelompok data | docs/​Steering/​05-​DOMAIN-​MODEL.​md §1 |
| Kepemilikan data polis tetap di GISFW | ADR-0006 |
| 141 activity GISFW ikut di export | D-04 |

Comments

TKT-B01-002 — Skema snapshot polis pengganti JSON bebas bentuk

| Status | needs-info |
| --- | --- |
| Kesiapan | terhalang artefak — 12 dependensi procedure belum diterima |
| Modul | B-1 View Polis · Gelombang: 3 · Bergantung pada: TKT-F2-004 |
| Requirement | FR-B1 |
| Keputusan | D-04, D-02, D-68 |
| ADR | 0006, 0007 |
| Risiko | R-01, R-08 |
| Rule Pega yang digantikan | JSON_POLIS · JSON_KLAIM · INSERTPOLISTOJSON di GLADMIN.ASMD · JSON_MBU, JSON_FIRE, JSON_POLIS_PA, JSON_​POLIS_​TRAVEL, JSON_​POLIS_​MARINE_​CARGO, json_aneka |
| Peran penguji gerbang 2 | tidak berlaku — pekerjaan skema; diuji lewat TKT-B01-001 |
| Label | modul::B-1 tipe::migrasi status:​:​needs-​info prioritas:​:​tinggi gelombang::3 |
| Milestone | Gelombang 3 — Jalur klaim inti |
| Berkas sumber | ticketing/​B-​1-​View-​Polis-​dan-​Snapshot-​Polis/​issues/​02-​skema-​snapshot-​polis.​md |

Hasil yang diharapkan (dan nilai bisnisnya)

Snapshot polis disimpan dalam skema eksplisit — kolom bernama, bertipe, dan dapat di-index — menggantikan JSON bebas bentuk.

Nilai bisnisnya: JSON bebas bentuk berarti tidak ada yang tahu field apa saja yang benar-benar ada sampai seseorang membacanya satu per satu. Skema eksplisit membuat field yang hilang ketahuan saat penyimpanan, bukan bertahun kemudian saat klaim dibuka kembali.

Ruang lingkup

- Skema tabel snapshot polis beserta tabel anaknya: koasuransi, Fac Offer, dan alamat kirim.

- Pemetaan dari bentuk JSON lama ke kolom baru, dibuat dari pembacaan pemakaian di rule —

karena bentuk JSON-nya tidak terdokumentasi.

- Index yang mendukung pencarian klaim berdasarkan nomor polis dan tertanggung.

- Dokumentasi field yang sengaja tidak dibawa, beserta alasannya.

Non-goal

- Tidak memanggil stored procedure (ADR-0007).

- Tidak memakai kolom JSON sebagai tempat menyimpan data yang belum dipetakan — itu memindahkan

masalahnya, bukan menyelesaikannya.

Yang kurang dan siapa yang bisa melengkapinya

| Yang kurang | Pemilik | Kenapa menahan |
| --- | --- | --- |
| 12 dependensi procedure yang dipanggil 62 procedure yang sudah diterima — terberat UPDATE_​LOG_​KONVERSI (162 pemanggilan), GETNEWID (42), PKG_​COUNTER_​PRODUCTION (25), PROCESSQUEUEDIRECT (10) | DBA (R-01) | Logikanya menentukan field apa yang benar-benar dibentuk saat konversi polis |
| Pengganti INSERTPOLISTOJSON di GLADMIN.ASMD dan 4 definisi queue DBMS_AQ | DBA | Menentukan apakah pembentukan snapshot sinkron atau lewat antrean |
| JSON_POLIS/JSON_KLAIM: sumber kebenaran atau staging? | Work Owner | Bila sumber kebenaran, ia harus ikut dibawa; bila staging, ia boleh ditinggalkan |
| DDL tabel (R-08) | DBA | Tipe dan panjang kolom sumbernya tidak diketahui |

Acceptance criteria

- ☐ Seluruh field snapshot punya kolom bernama dan bertipe — nol kolom JSON sebagai penampung sisa; diuji pemindaian definisi skema.

- ☐ Pemetaan JSON lama → kolom baru tersedia sebagai berkas, dan setiap field yang tidak dibawa punya baris alasan.

- ☐ Membaca snapshot 20 klaim lama dari staging menghasilkan nilai yang sama dengan yang ditampilkan Pega — diuji.

- ☐ Pencarian klaim berdasarkan nomor polis memakai index — dilampirkan EXPLAIN PLAN.

- ☐ Migrasi skema backward-compatible dan punya down.sql yang berfungsi (TKT-F2-004).

- ☐ Nol pemanggilan stored procedure dari modul ini — diuji pemindaian.

Dependency / Blocked by

TKT-F2-004. Terhalang DBA (R-01, R-08) dan satu keputusan Work Owner.

Constraint keamanan, data, operasional

- Snapshot memuat data nasabah; aturan akses sama dengan data klaim.

- Tabel snapshot tumbuh satu baris per klaim — pada ribuan klaim per bulan (D-10), kapasitas

dan index-nya dirancang sejak awal, bukan diperbaiki kemudian.

- Skema baru tidak menyentuh tabel yang dibaca Pega; keduanya hidup berdampingan selama masa

paralel.

Migrasi skema / rollout / rollback

Menambah tabel baru. Rollback: tabel dibiarkan; aplikasi kembali membaca JSON_POLIS langsung — hanya mungkin bila jawaban atas pertanyaan "sumber kebenaran atau staging" adalah sumber kebenaran.

Rencana verifikasi

Rencana — belum dijalankan.

migrate -path db/migrations -database "$DSN" up

go test ./internal/adapter/sqlstore/... -run TestSnapshotPolis

go run ./cmd/tools/banding-snapshot --kasus 20 --sumber staging

grep -rIn "CALL \|EXEC " internal/app/polis/     # HARUS 0 baris

Bukti ruang lingkup

| Klaim | Sumber |
| --- | --- |
| Snapshot dengan skema eksplisit, bukan JSON bebas bentuk | D-04 · ADR-0006 |
| 12 dependensi procedure; UPDATE_​LOG_​KONVERSI 162× | docs/​verifikasi-​bukti-​adr.​md §14.2 · R-01 |
| Tanpa pemanggilan stored procedure | D-02 · ADR-0007 |
| DDL tabel belum tersedia | R-08 |

Comments

TKT-B01-003 — Aturan penyegaran snapshot

| Status | needs-info |
| --- | --- |
| Kesiapan | terhalang keputusan — aturan penyegaran belum ada sama sekali |
| Modul | B-1 View Polis · Gelombang: 3 · Bergantung pada: TKT-B01-001 |
| Requirement | FR-B1 |
| Keputusan | D-04 |
| ADR | 0006, 0026 |
| Risiko | — |
| Rule Pega yang digantikan | tidak ada padanan — sistem lama tidak punya aturan penyegaran yang tercatat di rule mana pun |
| Peran penguji gerbang 2 | PncPICTeknik dan PncManagerAdmin |
| Label | modul::B-1 tipe:​:​aturan-​bisnis status:​:​needs-​info prioritas:​:​sedang gelombang::3 |
| Milestone | Gelombang 3 — Jalur klaim inti |
| Berkas sumber | ticketing/​B-​1-​View-​Polis-​dan-​Snapshot-​Polis/​issues/​03-​penyegaran-​snapshot.​md |

Hasil yang diharapkan (dan nilai bisnisnya)

Aturan yang menjawab satu pertanyaan: kapan snapshot polis boleh diperbarui, dan siapa yang boleh melakukannya.

Nilai bisnisnya adalah menutup utang yang lahir dari ADR-0006 itu sendiri. Membekukan polis benar secara bisnis, tetapi ia menciptakan kemungkinan snapshot usang: bila polis dikoreksi setelah registrasi — pembatalan, endorsemen, perbaikan data tertanggung — klaim tetap memakai salinan lama sampai ada yang menyegarkannya secara sadar. Aturan itu belum ada.

Ruang lingkup

- Aturan kapan penyegaran boleh dilakukan, dan kapan ia dilarang (misalnya setelah komite

menyetujui, atau setelah pembayaran).

- Siapa yang berwenang memicunya, mengikuti model izin menu (D-59).

- Perbandingan sebelum dan sesudah yang ditampilkan ke pengguna sebelum penyegaran disetujui —

agar dampaknya terlihat, bukan diterapkan diam-diam.

- Pencatatan jejak audit: siapa menyegarkan, kapan, field apa yang berubah, dari nilai apa.

Non-goal

- Tidak menyegarkan otomatis. Penyegaran otomatis akan mengembalikan persoalan yang justru

dihindari ADR-0006.

- Tidak mengubah data polis di GISFW.

Yang kurang dan siapa yang bisa melengkapinya

| Yang belum diputuskan | Pemilik | Kenapa menahan |
| --- | --- | --- |
| Kapan snapshot boleh atau harus disegarkan? | Work Owner | Ini aturan bisnis yang belum pernah ada — tidak dapat disimpulkan dari sistem lama karena sistem lama tidak punya konsepnya |
| Siapa yang berwenang memicunya? | Work Owner | D-59 menetapkan izin bersatuan menu; penyegaran mengubah dasar penilaian klaim, sehingga kewenangannya bernilai tinggi |
| Apa yang terjadi pada nilai yang sudah dihitung dari snapshot lama — estimasi, spreading, jenjang komite? | Work Owner | Menentukan apakah penyegaran memicu perhitungan ulang atau hanya memperbarui tampilan |

Acceptance criteria

Bentuk AC yang akan diisi setelah aturannya ditetapkan.

- ☐ Penyegaran hanya dapat dilakukan pada tahap yang diizinkan; di luar itu ditolak dengan pesan yang menyebut tahapnya.

- ☐ Sebelum disetujui, pengguna melihat perbandingan field yang akan berubah — nilai lama di samping nilai baru.

- ☐ Penyegaran menghasilkan tepat satu baris jejak audit per field yang berubah, berisi nilai sebelum dan sesudah.

- ☐ Pengguna tanpa kewenangan menerima 403 dan tidak melihat tombolnya.

- ☐ Snapshot yang disegarkan tidak menghapus versi sebelumnya — konsisten ADR-0012.

Dependency / Blocked by

TKT-B01-001 · TKT-S5-002. Terhalang tiga keputusan Work Owner.

Constraint keamanan, data, operasional

- Penyegaran mengubah dasar penilaian klaim yang sedang berjalan. Ia tindakan bernilai tinggi,

dan karena D-59 tidak mengenal pemisahan tugas, jejak audit adalah satu-satunya kontrolnya.

- Snapshot lama tidak dihapus (ADR-0012) — yang lama ditandai tidak aktif, bukan dibuang.

Migrasi skema / rollout / rollback

Menambah penanda versi pada tabel snapshot (TKT-B01-002) — kolom nullable, backward-compatible.

Rollback: fitur penyegaran disembunyikan dari menu. Snapshot yang sudah disegarkan tetap berlaku; versi lamanya tetap tersimpan.

Rencana verifikasi

Rencana — belum dijalankan, dan belum dapat disusun lengkap.

go test ./internal/app/polis/... -run TestPenyegaranSnapshot

go test ./internal/app/polis/... -run TestPenyegaranTercatatDiAudit

go test ./internal/adapter/http/... -run TestIzinPenyegaran

Bukti ruang lingkup

| Klaim | Sumber |
| --- | --- |
| Snapshot dapat usang; aturan penyegaran belum ada | ADR-0006 Negatif/utang teknis dan Pertanyaan terbuka |
| Tidak ada pemisahan tugas; audit satu-satunya kontrol | D-59 · ADR-0023 |
| Tidak ada penghapusan fisik | D-66 · ADR-0012 |

Comments

9. B-2 · Input Register — Registrasi Klaim

Modul Bisnis Inti · folder docs/ticketing/B-2-Input-Register/

Spesifikasi Modul

| Nama di sistem lama | Input Register — tahap InputRegister pada Flow/​Register_​Flow.​xml, layar InboxRegister_​Harness |
| --- | --- |
| Kode modul | B-2 (dipakai di ADR dan Steering) |
| Gelombang | 3 — Jalur klaim inti |
| Ukuran | 22 activity · 137 step validasi — modul terdalam di seluruh sistem |
| Bergantung pada | B-1 View Polis · F-1…F-5 |
| Kesiapan | SEBAGIAN |

Apa yang dikerjakan modul ini

Petugas mencatat klaim yang baru masuk: data kejadian, objek yang tertimpa, jaminan yang dipakai, pembagian reasuransi, dan estimasi awal kerugian. Di ujungnya, sistem menerbitkan nomor klaim.

Inilah gerbang validasi terberat di seluruh aplikasi. Yang diperiksa di sini antara lain:

| Yang diperiksa | Aturannya |
| --- | --- |
| Urutan tanggal | Tanggal kejadian ≤ tanggal lapor ≤ tanggal terima dokumen ≤ hari ini |
| Tanggal kejadian dalam periode polis | ditambah toleransi 30 hari Bonding dan 90 hari Travel/PA |
| Klaim ganda | Polis + Objek + Lokasi; untuk PA ditambah Penyebab Kerugian 12002 |
| Objek dan coverage | Objek tanpa coverage tidak boleh tersimpan |
| Total spreading | wajib 100% (ADR-0016) |
| Nomor SLIK | wajib terisi untuk lini SPK / Asuransi Kredit |
| Penyebab kerugian | wajib, kecuali lini Travel |
| Nilai estimasi | tidak boleh melebihi TSI; memicu Notice of Large Losses bila > Rp 1 M |

Rule Pega yang digantikan

| Jenis | Nama |
| --- | --- |
| Flow | Flow/​Register_​Flow.​xml — tahap Input Register |
| Activity | Activity/​InputRegister_​act-​Act.​xml (137 step) dan 21 activity pendukung |
| Harness | InboxRegister_​Harness |
| Ticket rule | setToRegister_​ticket — hilang dari export |

Penghalang modul ini

| Jenis | Isi | Pemilik |
| --- | --- | --- |
| Artefak | When rule IsAsuransiKredit (gerbang SLIK) · NonMBU, NotPA, ElseRCLMSIG — percabangan flow utama | Tim Pega (R-16) |
| Keputusan | Toleransi 30 hari Bonding — mati, atau BRD-nya salah? | Work Owner |
| Keputusan | Tanggal kejadian bagian dari kunci duplikasi? | Work Owner |
| Keputusan | Lokasi tidak diperiksa untuk PA dan Travel — sengaja? | Work Owner |
| Keputusan | Jalur API/JSON melewati aturan 7/30/90 — sengaja? | Work Owner |
| Keputusan | Validasi KTP/HP/Email dipanggil dengan argumen salah — pernah ada keluhan? | Work Owner |
| Keputusan (tiket lain) | Format nomor klaim: sequence direset tahunan? lebar tetap? (TKT-F2-006) | Work Owner |
| ADR Proposed | ADR-0013 — pengganti pola hapus-lalu-sisip-ulang pada konversi klaim | Work Owner + Lead Engineer |

Daftar tiket

| Tiket | Judul | Status |
| --- | --- | --- |
| TKT-B02-001 | Layar Input Register dan penerbitan nomor klaim | needs-info |
| TKT-B02-002 | Validasi urutan tanggal dan periode polis | needs-info |
| TKT-B02-003 | Validasi klaim ganda | needs-info |
| TKT-B02-004 | Validasi kelengkapan dan Notice of Large Losses | ready-for-human |
| TKT-B02-005 | Konversi ulang klaim yang idempoten | needs-info |

Daftar Tiket

TKT-B02-001 — Layar Input Register dan penerbitan nomor klaim

| Status | needs-info |
| --- | --- |
| Kesiapan | terhalang keputusan (format nomor klaim) |
| Modul | B-2 Input Register · Gelombang: 3 · Bergantung pada: TKT-B01-001, TKT-F2-006, TKT-U2-002 |
| Requirement | FR-B2 |
| Keputusan | D-22, D-71 |
| ADR | 0009, 0013, 0018 |
| Risiko | R-16 |
| Rule Pega yang digantikan | Flow/​Register_​Flow.​xml tahap Input Register · Activity/​InputRegister_​act-​Act.​xml (137 step) · harness InboxRegister_​Harness |
| Peran penguji gerbang 2 | PncAdmin (User Admin) — peran yang mengisi layar ini setiap hari |
| Label | modul::B-2 tipe::migrasi status:​:​needs-​info prioritas:​:​tinggi gelombang::3 |
| Milestone | Gelombang 3 — Jalur klaim inti |
| Berkas sumber | ticketing/​B-​2-​Input-​Register/​issues/​01-​layar-​input-​register-​dan-​penerbitan-​nomor-​klaim.​md |

Hasil yang diharapkan (dan nilai bisnisnya)

Petugas admin dapat mencatat klaim baru dari awal sampai terbit nomor klaim, dengan layar yang susunannya dikenali — urutan langkah dan penempatan field mengikuti Pega (D-13).

Nilai bisnisnya: ini pintu masuk seluruh klaim. Selama layar ini belum ada, tidak ada satu pun klaim yang dapat dimulai di sistem baru, dan P-3 menetapkan klaim yang sudah berjalan di Pega tetap diselesaikan di Pega — jadi sistem baru hanya bisa dimulai dari sini.

Ruang lingkup

- Layar Input Register: data kejadian (tanggal kejadian, tanggal lapor, tanggal terima dokumen,

lokasi, kronologi, pelapor), pemilihan polis lewat B-1, dan nilai estimasi awal.

- Penerbitan nomor klaim PNCN.YY.xxxx memakai generator TKT-F2-006.

- Penyimpanan klaim sebagai satu transaksi utuh (TKT-F2-003) — objek, coverage, spreading, dan

estimasi tersimpan bersama atau tidak sama sekali.

- Tombol Back yang mengembalikan klaim ke tahap sebelumnya, setara perilaku status 1146 di

sistem lama.

- Pencatatan jejak audit pada penerbitan klaim (S-5).

Non-goal

- Tidak memuat aturan validasi tanggal, duplikasi, dan kelengkapan — ketiganya tiket

tersendiri (TKT-B02-002, 003, 004) agar dapat diuji dan direview terpisah.

- Tidak membangun layar objek/coverage — itu B-3.

- Tidak membangun spreading — itu B-4.

Yang kurang dan siapa yang bisa melengkapinya

| Yang belum diputuskan | Pemilik | Akibat |
| --- | --- | --- |
| Sequence nomor klaim direset tiap awal tahun? dan lebar segmen terakhir dibuat tetap? (TKT-F2-006) | Work Owner | Menentukan bentuk nomor yang tidak dapat ditarik kembali setelah klaim pertama terbit |
| When rule NonMBU, NotPA, ElseRCLMSIG — percabangan flow utama | Tim Pega (R-16) | Menentukan ke tahap mana klaim diteruskan setelah register |

Acceptance criteria

- ☐ Klaim baru dapat disimpan dan menerima nomor berformat PNCN.YY.xxxx — diuji 20 penyimpanan berturut-turut, nol nomor ganda.

- ☐ Penyimpanan yang gagal di langkah mana pun tidak meninggalkan satu baris pun — diuji dengan kegagalan yang sengaja dipicu di penyimpanan coverage.

- ☐ Urutan field dan tahapan layar sama dengan InboxRegister_Harness — dibuktikan dengan perbandingan tangkapan layar berdampingan yang disetujui penguji gerbang 2.

- ☐ Tombol Back mengembalikan klaim ke tahap sebelumnya tanpa kehilangan isian — diuji.

- ☐ Penerbitan klaim menghasilkan tepat satu baris jejak audit berisi pelaku dan waktu.

- ☐ Gerbang 1: hasil penyimpanan klaim contoh sama dengan Pega pada 20 kasus data staging — selisih yang muncul wajib terpetakan ke butir P-5 (D-54).

- ☐ Gerbang 2: UAT oleh PncAdmin pada 10 klaim nyata dari empat lini bisnis berbeda.

Dependency / Blocked by

TKT-B01-001 (snapshot polis) · TKT-F2-006 (nomor klaim) · TKT-F2-003 (transaksi) ·

TKT-U2-002 (form baku) · TKT-S5-002 (jejak audit).

Constraint keamanan, data, operasional

- Layar ini menampilkan data nasabah — nomor polis, nama tertanggung, NIK. Batas data cabang

dan lini bisnis ditegakkan di kueri (TKT-F3-005), bukan disaring setelah diambil.

- Nomor klaim tidak dapat ditarik kembali setelah terbit; ia muncul di surat ke tertanggung

dan di PLA/DLA ke reasuransi.

- Kepemilikan tabel: selama masa paralel, satu sistem saja yang menulis tabel klaim (P-1).

Peralihan kewenangan terjadi saat modul ini lulus gerbang 2 — bukan sebelumnya.

Migrasi skema / rollout / rollback

Menambah tabel klaim milik aplikasi (ADR-0004) dan sequence nomor klaim. Backward-compatible; Pega tidak membacanya.

Rollback: klaim yang telanjur terbit di sistem baru tetap ada dan tetap sah — ia tidak dapat dipindahkan ke Pega (P-3). Karena itu rollback modul ini berarti menghentikan pendaftaran klaim baru di sistem baru, bukan membatalkan yang sudah terbit.

Rencana verifikasi

Rencana — belum dijalankan.

go test ./internal/app/registrasi/... -run TestPenerbitanNomorKlaim

go test ./internal/app/registrasi/... -run TestSimpanAtomik

go run ./cmd/s8 banding --modul B-2 --kasus 20     # gerbang 1 lewat S-8

Bukti ruang lingkup

| Klaim | Sumber |
| --- | --- |
| Tahap Input Register pada flow utama | Flow/​Register_​Flow.​xml |
| 137 step validasi | Activity/​InputRegister_​act-​Act.​xml |
| Format nomor klaim PNCN.YY.xxxx | D-71 · ADR-0009 |
| Status 1146 di-set saat pengguna menekan Back | docs/​Steering/​16-​RISK-​ANALYSIS.​md R-06 |
| Klaim berjalan tidak berpindah sistem | P-3 |

Comments

TKT-B02-002 — Validasi urutan tanggal dan periode polis

| Status | needs-info |
| --- | --- |
| Kesiapan | terhalang keputusan |
| Modul | B-2 Input Register · Gelombang: 3 · Bergantung pada: TKT-B02-001, TKT-F5-002 |
| Requirement | FR-B2 |
| Keputusan | D-49 butir 3 |
| ADR | 0017 |
| Risiko | R-12 |
| Rule Pega yang digantikan | Activity/​InputRegister_​act-​Act.​xml — kondisi validasi periode polis pada :5788 dan :4805 (penyesuaian 7 jam yang asimetris di dalam satu kondisi yang sama) |
| Peran penguji gerbang 2 | PncAdmin |
| Label | modul::B-2 tipe:​:​aturan-​bisnis status:​:​needs-​info prioritas:​:​tinggi gelombang::3 |
| Milestone | Gelombang 3 — Jalur klaim inti |
| Berkas sumber | ticketing/​B-​2-​Input-​Register/​issues/​02-​validasi-​tanggal-​dan-​periode-​polis.​md |

Hasil yang diharapkan (dan nilai bisnisnya)

Aturan tanggal klaim yang memberi hasil sama untuk kasus yang sama, berapa kali pun diuji.

Nilai bisnisnya: hari ini hasilnya tidak selalu sama. Penyesuaian 7 jam diterapkan di satu cabang kondisi tetapi tidak di cabang lainnya di dalam kondisi validasi yang sama, sehingga klaim dengan tanggal kejadian tepat di batas periode polis bisa lolos atau ditolak tergantung jalur mana yang dijalankan. Ini butir 3 pada 13 perbaikan eksplisit P-5.

Ruang lingkup

- Aturan urutan: tanggal kejadian ≤ tanggal lapor ≤ tanggal terima dokumen ≤ hari ini.

- Aturan periode polis: tanggal kejadian berada di dalam periode polis, ditambah toleransi

30 hari untuk Bonding dan 90 hari untuk Travel dan PA.

- Seluruh perbandingan tanggal memakai seam Clock dan konversi WIB tunggal (F-5) — **nol

penyesuaian jam manual**.

- Pesan galat yang menyebut tanggal mana yang salah dan batas yang dilanggar.

Non-goal

- Tidak mengubah angka toleransi 30 dan 90 hari — bila berubah, itu keputusan bisnis

tersendiri.

- Tidak menangani validasi selain tanggal.

Yang kurang dan siapa yang bisa melengkapinya

| Yang belum diputuskan | Pemilik | Kenapa menahan |
| --- | --- | --- |
| Toleransi 30 hari Bonding — mati, atau BRD-nya salah? Pembacaan source tidak menemukan jalur yang benar-benar memakainya | Work Owner | Menentukan apakah aturannya dibawa atau dihapus. Membawanya bila sebenarnya mati berarti menambah aturan yang tidak pernah berlaku |
| Jalur API/JSON melewati aturan 7/30/90 — sengaja? Klaim yang masuk lewat jalur itu tidak melewati validasi ini | Work Owner | Bila tidak sengaja, ini celah yang sudah berjalan; bila sengaja, sistem baru harus menirunya |
| Arti addCalendar(…, 12, 0, 0) pada 101 titik (TKT-F5-002) | Work Owner + Tim Pega | Menentukan hasil perbandingan pada kasus batas |

Acceptance criteria

- ☐ Ketiga urutan tanggal diuji pada kasus batas: sama persis, selisih satu hari, dan selisih satu detik melewati tengah malam WIB — hasilnya deterministik.

- ☐ Tanggal kejadian tepat pada hari pertama dan hari terakhir periode polis diterima; satu hari di luar ditolak — diuji keempat batas.

- ☐ Toleransi 90 hari Travel dan PA diuji pada hari ke-90 (diterima) dan ke-91 (ditolak).

- ☐ Kedua cabang kondisi yang di sistem lama berbeda kini memberi hasil identik — diuji khusus pada tanggal batas; inilah bukti butir 3 P-5 benar-benar tertutup.

- ☐ Nol penyesuaian jam manual di kode modul ini — diuji pemindaian.

- ☐ Pesan galat menyebut tanggal yang salah dan batas yang dilanggar — diuji ketiga jenis galat.

- ☐ Gerbang 1: selisih terhadap Pega hanya pada kasus batas yang terpetakan ke butir 3 P-5.

Dependency / Blocked by

TKT-B02-001, TKT-F5-001, TKT-F5-002.

Constraint keamanan, data, operasional

- Perubahan ini mengubah hasil validasi pada kasus batas. Ia sudah terdaftar sebagai butir 3

P-5, sehingga selisihnya lolos otomatis di gerbang 1 (D-54) — hanya bila selisihnya memang terpetakan ke butir itu.

- R-12: bila data yang disalin ke staging bergeser zona waktunya, pengujian ini akan melaporkan

selisih palsu. Salinan harus diperiksa lebih dulu.

Migrasi skema / rollout / rollback

Tidak menyentuh skema. Rollback: mengembalikan aturan berarti memulihkan cacat asimetris — hanya masuk akal bila ada temuan yang lebih buruk.

Rencana verifikasi

Rencana — belum dijalankan.

go test ./internal/domain/registrasi/... -run TestUrutanTanggal

go test ./internal/domain/registrasi/... -run TestPeriodePolisBatas

grep -rInE "(\+|\-)\s*7\s*\*\s*time\.Hour|addCalendar" internal/domain/registrasi/   # HARUS 0

go run ./cmd/s8 banding --modul B-2 --aturan tanggal

Bukti ruang lingkup

| Klaim | Sumber |
| --- | --- |
| Penyesuaian 7 jam asimetris dalam satu kondisi | Activity/​InputRegister_​act-​Act.​xml:​5788 dan :4805 |
| Butir 3 dari 13 perbaikan eksplisit P-5 | D-49 · ADR-0017 |
| Invarian I-2 dan I-3 | docs/​Steering/​05-​DOMAIN-​MODEL.​md §2 |
| Toleransi 30 hari Bonding, 90 hari Travel/PA | BRD §11.1 |
| 101 titik addCalendar(…,12,0,0) | docs/​verifikasi-​bukti-​adr.​md §15 baris F-5 |

Comments

TKT-B02-003 — Validasi klaim ganda

| Status | needs-info |
| --- | --- |
| Kesiapan | terhalang keputusan |
| Modul | B-2 Input Register · Gelombang: 3 · Bergantung pada: TKT-B02-001 |
| Requirement | FR-B2 |
| Keputusan | D-18 |
| ADR | 0018 |
| Risiko | — |
| Rule Pega yang digantikan | pemeriksaan duplikasi di Activity/​InputRegister_​act-​Act.​xml — kunci Polis + Objek + Lokasi, ditambah Penyebab Kerugian 12002 khusus lini PA |
| Peran penguji gerbang 2 | PncAdmin |
| Label | modul::B-2 tipe:​:​aturan-​bisnis status:​:​needs-​info prioritas:​:​tinggi gelombang::3 |
| Milestone | Gelombang 3 — Jalur klaim inti |
| Berkas sumber | ticketing/​B-​2-​Input-​Register/​issues/​03-​validasi-​klaim-​ganda.​md |

Hasil yang diharapkan (dan nilai bisnisnya)

Sistem menolak pendaftaran klaim yang sudah pernah didaftarkan untuk kejadian yang sama.

Nilai bisnisnya langsung ke uang: klaim ganda yang lolos berarti satu kerugian dibayar dua kali. Pemeriksaan ini adalah satu-satunya pagar terhadap hal itu pada titik masuk.

Ruang lingkup

- Pemeriksaan duplikasi dengan kunci Polis + Objek Pertanggungan + Lokasi.

- Kunci tambahan Penyebab Kerugian 12002 untuk lini Personal Accident.

- Perilaku saat ditemukan: menolak dengan pesan yang menyebut nomor klaim yang sudah ada,

sehingga petugas dapat memeriksanya, bukan sekadar ditolak.

- Pemeriksaan menyertakan klaim yang dibuat kedua sistem selama masa paralel — klaim berformat

PNC-xxxx (Pega) maupun PNCN.YY.xxxx (Go).

Non-goal

- Tidak menggabungkan klaim ganda yang telanjur ada di data historis.

- Tidak memeriksa duplikasi lintas polis.

Yang kurang dan siapa yang bisa melengkapinya

| Yang belum diputuskan | Pemilik | Kenapa menahan |
| --- | --- | --- |
| Apakah tanggal kejadian bagian dari kunci duplikasi? Source tidak menyertakannya; artinya dua kejadian berbeda pada objek dan lokasi yang sama dianggap duplikat | Work Owner | Menentukan apakah klaim kedua yang sah ikut tertolak. Ini perilaku yang terlihat petugas setiap hari |
| Lokasi tidak diperiksa untuk PA dan Travel — sengaja? | Work Owner | Bila sengaja, aturannya memang berbeda per lini dan harus ditiru; bila tidak, ini celah yang sudah berjalan |

Acceptance criteria

- ☐ Klaim kedua dengan Polis + Objek + Lokasi yang sama ditolak, dan pesannya menyebut nomor klaim yang sudah ada — diuji.

- ☐ Untuk lini PA, klaim kedua dengan kunci sama tetapi Penyebab Kerugian berbeda dari 12002 diterima — diuji.

- ☐ Pemeriksaan menemukan duplikat yang dibuat Pega maupun Go — diuji dengan satu klaim dari masing-masing sistem.

- ☐ Klaim yang sudah ditandai terhapus (soft delete, ADR-0012) tidak dihitung sebagai duplikat — diuji.

- ☐ Pemeriksaan memakai index; rencana eksekusinya tidak memindai seluruh tabel klaim — dilampirkan keluaran EXPLAIN PLAN.

- ☐ Gerbang 1: hasil pemeriksaan sama dengan Pega pada 30 kasus data staging, termasuk 10 yang di Pega dinyatakan duplikat.

Dependency / Blocked by

TKT-B02-001 · TKT-F2-005 (soft delete memengaruhi hasil pemeriksaan).

Constraint keamanan, data, operasional

- Pemeriksaan berjalan pada tabel yang ditulis dua sistem selama masa paralel — ia membaca

klaim Pega dan klaim Go sekaligus. Itu sah karena P-1 membatasi penulisan, bukan pembacaan.

- Pesan galat menyebut nomor klaim; tidak menyebut nama tertanggung atau data nasabah lain.

Migrasi skema / rollout / rollback

Menambah index pada kunci duplikasi — tambah index bersifat backward-compatible dan tidak mengganggu Pega, tetapi pada tabel puluhan juta baris ia menuntut jendela pemeliharaan (TKT-F2-004, statistik ukuran dari DBA).

Rollback: menghapus index; aturan tetap berjalan, hanya lebih lambat.

Rencana verifikasi

Rencana — belum dijalankan.

go test ./internal/domain/registrasi/... -run TestKlaimGanda

go test ./internal/domain/registrasi/... -run TestKlaimGandaLintasSistem

go test ./internal/domain/registrasi/... -run TestSoftDeleteTidakDihitungDuplikat

go run ./cmd/s8 banding --modul B-2 --aturan duplikasi --kasus 30

Bukti ruang lingkup

| Klaim | Sumber |
| --- | --- |
| Kunci duplikasi Polis + Objek + Lokasi; PA + 12002 | Invarian I-8, docs/​Steering/​05-​DOMAIN-​MODEL.​md §2 |
| Dua format nomor klaim hidup berdampingan | ADR-0009 |
| Soft delete menyeluruh | D-66 · ADR-0012 |
| Penulis tunggal per tabel membatasi penulisan, bukan pembacaan | P-1 · ADR-0004 |

Comments

TKT-B02-004 — Validasi kelengkapan dan Notice of Large Losses

| Status | ready-for-human |
| --- | --- |
| Kesiapan | siap |
| Modul | B-2 Input Register · Gelombang: 3 · Bergantung pada: TKT-B02-001, TKT-F4-005 |
| Requirement | FR-B2 |
| Keputusan | D-15 |
| ADR | 0025 |
| Risiko | — |
| Rule Pega yang digantikan | aturan kelengkapan di Activity/​InputRegister_​act-​Act.​xml · gerbang Notice of Large Losses pada :19110 (ambang 1000000000 di-hardcode) · penerima di :16154 (7 email pimpinan dalam satu string), :16297, :16461, :16628 |
| Peran penguji gerbang 2 | PncAdmin dan PncManagerAdmin |
| Label | modul::B-2 tipe:​:​aturan-​bisnis status:​:​ready-​for-​human prioritas:​:​tinggi gelombang::3 |
| Milestone | Gelombang 3 — Jalur klaim inti |
| Berkas sumber | ticketing/​B-​2-​Input-​Register/​issues/​04-​validasi-​kelengkapan-​dan-​notice-​of-​large-​losses.​md |

Hasil yang diharapkan (dan nilai bisnisnya)

Klaim tidak dapat disimpan dengan data yang kurang, dan kerugian besar otomatis diberitahukan ke Underwriting serta jajaran pimpinan.

Nilai bisnisnya: Notice of Large Losses adalah pemberitahuan wajib. Di sistem lama, ambang dan daftar penerimanya tertanam di dalam rule — mengubahnya menuntut deployment, dan **blok

// TESTING menimpa daftar penerima produksi** dengan alamat penguji.

Ruang lingkup

- Aturan kelengkapan: Penyebab Kerugian wajib (kecuali lini Travel) · Nomor SLIK wajib untuk lini

SPK / Asuransi Kredit · objek tanpa coverage ditolak · nilai estimasi tidak melebihi TSI.

- Notice of Large Losses: bila estimasi setelah konversi kurs melebihi ambang, kirim

pemberitahuan ke penerima dari master (TKT-F4-003), bukan dari kode.

- Ambang dibaca dari master ambang uang (TKT-F4-005), bukan konstanta.

- Nol blok TESTING — tidak ada jalur yang menimpa penerima produksi.

Non-goal

- Tidak mengirim email sendiri — pengiriman milik S-3; tiket ini memicu peristiwanya.

- Tidak memvalidasi tanggal maupun duplikasi.

Acceptance criteria

- ☐ Klaim tanpa Penyebab Kerugian ditolak, kecuali lini Travel — diuji kedua lini.

- ☐ Klaim lini SPK tanpa Nomor SLIK ditolak — diuji.

- ☐ Objek tanpa coverage tidak dapat disimpan — diuji.

- ☐ Nilai estimasi melebihi TSI coverage ditolak, dengan pesan yang menyebut TSI-nya.

- ☐ Estimasi melebihi ambang memicu tepat satu peristiwa Notice of Large Losses; estimasi tepat pada ambang tidak memicu — diuji kedua batas.

- ☐ Penerima diambil dari master; mengubah master mengubah penerima tanpa deployment — diuji.

- ☐ Ambang diambil dari master; mengubahnya mengubah titik pemicu — diuji.

- ☐ Nol alamat email di kode modul ini — diuji pemindaian; nol jalur yang menimpa penerima seperti blok // TESTING.

- ☐ Konversi estimasi valuta asing memakai kurs tanggal kejadian (ADR-0015); kurs tidak ditemukan menolak klaim, bukan memakai nilai bawaan.

- ☐ Gerbang 1: hasil validasi sama dengan Pega pada 30 kasus, kecuali selisih kurs yang terpetakan ke butir 8 dan 9 P-5.

- ☐ Gerbang 2: UAT PncAdmin (pengisi) dan PncManagerAdmin (penerima notifikasi).

Dependency / Blocked by

TKT-B02-001 · TKT-F4-003 (master penerima) · TKT-F4-004 (kurs) · TKT-F4-005 (master ambang).

Constraint keamanan, data, operasional

- Penerima notifikasi wajib mailbox fungsional; tidak ada akun pribadi (D-67). Sistem

lama memuat ≥6 akun Gmail pribadi di jalur produksi.

- Blok // TESTING pada Activity/InputRegister_act-Act.xml:16693, :16830, :16998, :17141

menimpa email produksi dengan precondition identik — tidak boleh punya padanan apa pun.

- Klaim valuta asing dapat tertolak bila kurs belum diisi. Ini perbaikan yang diinginkan, dan

dampak operasionalnya harus disiapkan sebelum rilis (ADR-0015).

Migrasi skema / rollout / rollback

Tidak menambah tabel di luar master F-4.

Rollback: ambang dan penerima kembali ke nilai sebelumnya lewat master — tanpa deployment. Itu justru salah satu hasil yang dikejar tiket ini.

Rencana verifikasi

Rencana — belum dijalankan.

go test ./internal/domain/registrasi/... -run TestKelengkapan

go test ./internal/domain/registrasi/... -run TestNoticeLargeLossesBatas

grep -rInE "[A-Za-z0-9._%+-]+@[A-Za-z0-9.-]+\.[A-Za-z]{2,}" internal/domain/registrasi/  # HARUS 0

go run ./cmd/s8 banding --modul B-2 --aturan kelengkapan --kasus 30

Bukti ruang lingkup

| Klaim | Sumber |
| --- | --- |
| Ambang Large Losses 1000000000 di-hardcode | Activity/​InputRegister_​act-​Act.​xml:​19110 |
| 7 email pimpinan dalam satu string | :16154 |
| Blok // TESTING menimpa penerima produksi | :16693, :16830, :16998, :17141 |
| Invarian I-4, I-6, I-9, I-10 | docs/​Steering/​05-​DOMAIN-​MODEL.​md §2 |
| Kurs tanggal kejadian; tolak bila kosong | D-48 · ADR-0015 |
| Tidak ada akun pribadi sebagai penerima | D-67 |

Comments

TKT-B02-005 — Konversi ulang klaim yang idempoten

| Status | needs-info |
| --- | --- |
| Kesiapan | terhalang ADR-0013 yang berstatus Proposed |
| Modul | B-2 Input Register · Gelombang: 3 · Bergantung pada: TKT-B02-001, TKT-F2-005 |
| Requirement | FR-B2 |
| Keputusan | D-66 |
| ADR | 0012, 0013 |
| Risiko | — |
| Rule Pega yang digantikan | Database/​PEGA_​CONVERT_​JSONKLAIM_​PNC.​prc:​492-​503 — menghapus 12 tabel milik satu klaim lalu menyisipkan ulang seluruh pohonnya |
| Peran penguji gerbang 2 | PncAdmin |
| Label | modul::B-2 tipe::migrasi status:​:​needs-​info prioritas:​:​tinggi gelombang::3 |
| Milestone | Gelombang 3 — Jalur klaim inti |
| Berkas sumber | ticketing/​B-​2-​Input-​Register/​issues/​05-​konversi-​ulang-​klaim-​idempoten.​md |

Hasil yang diharapkan (dan nilai bisnisnya)

Mengulang konversi sebuah klaim tidak menggandakan datanya, tanpa bergantung pada penghapusan fisik.

Nilai bisnisnya: pola lama sudah rusak sebagian hari ini. Pada dua tabel — T_DLALIST dan

T_PLALIST — baris DELETE-nya dikomentari (:497, :498) sementara INSERT-nya tetap aktif

(:1296, :1325). Artinya konversi ulang pada kedua tabel itu sudah berpotensi menduplikasi baris sekarang, sebelum migrasi apa pun.

Ruang lingkup

- Mekanisme idempotensi pengganti untuk pohon data satu klaim yang mencakup 12 tabel.

- Penutupan cacat duplikasi T_DLALIST dan T_PLALIST yang sudah berjalan.

- Pencatatan jejak audit pada konversi ulang (S-5) — siapa mengulang, kapan, dan atas klaim mana.

Non-goal

- Tidak memakai penghapusan fisik. ADR-0012 menetapkan tidak ada DELETE pada data bernilai

bisnis.

- Tidak memperbaiki data historis yang telanjur terduplikasi — itu pekerjaan DBA tersendiri.

Yang kurang dan siapa yang bisa melengkapinya

| Yang belum diputuskan | Pemilik | Kenapa menahan |
| --- | --- | --- |
| Pola pengganti hapus-​lalu-​sisip-​ulang — upsert berbasis kunci alami, versioning dengan penanda baris aktif, atau melarang konversi ulang sama sekali (ADR-0013) | Work Owner + Lead Engineer | Ketiganya menghasilkan bentuk tabel dan AC yang berbeda. Menulis AC sekarang berarti menebak |
| Seberapa sering konversi ulang benar-benar dijalankan di produksi, dan untuk apa? | Work Owner | Menentukan apakah melarangnya (opsi paling sederhana) layak dipertimbangkan sama sekali |
| Apakah ke-12 tabel punya kunci alami yang unik? | DBA + Lead Engineer | Menentukan apakah upsert dapat dipakai seragam atau hanya sebagian |
| Apakah riwayat hasil konversi sebelumnya perlu disimpan? | Work Owner + Compliance | Bila ya, hanya versioning yang memenuhi |

Acceptance criteria

Bentuk AC yang akan diisi setelah ADR-0013 diputuskan. Butir 1 dan 2 berlaku apa pun pilihannya.

- ☐ Menjalankan konversi dua kali atas klaim yang sama menghasilkan jumlah baris yang sama pada kesembilan belas tabel terdampak — diuji.

- ☐ T_DLALIST dan T_PLALIST tidak menduplikasi pada konversi kedua — inilah bukti cacat yang sudah berjalan tertutup.

- ☐ Nol DELETE fisik pada tabel bernilai bisnis — diuji pemindaian (TKT-F2-005).

- ☐ Konversi ulang tercatat di jejak audit dengan pelaku dan waktu.

- ☐ Gerbang 1: jumlah baris tidak dibandingkan langsung — perbandingan memakai hasil kueri sesuai aturan bisnis, karena soft delete mengubah isi tabel tanpa mengubah yang dilihat pengguna (docs/Steering/14-TESTING-STRATEGY.md §6.4).

Dependency / Blocked by

TKT-B02-001, TKT-F2-005. Terhalang ADR-0013.

Constraint keamanan, data, operasional

- Konversi menyentuh pohon data satu klaim penuh — ia harus berada di dalam satu transaksi

(TKT-F2-003), atau kegagalan di tengah meninggalkan klaim setengah jadi.

- Data yang "dihapus" tetap ada dan tetap menempati kunci alaminya (ADR-0012) — itu yang membuat

upsert menjadi kandidat, dan sekaligus yang membuatnya rumit.

Migrasi skema / rollout / rollback

Bentuk perubahan skema bergantung pada pilihan ADR-0013: upsert menuntut constraint unik pada kunci alami; versioning menuntut kolom penanda baris aktif pada 12 tabel.

Rollback: kembali ke hapus-lalu-sisip-ulang tidak tersedia — ADR-0012 melarang penghapusan fisik. Bila pola penggantinya bermasalah, yang dilakukan adalah menghentikan konversi ulang sementara, bukan mengembalikan penghapusan.

Rencana verifikasi

Rencana — belum dijalankan, dan belum dapat disusun lengkap.

go test ./internal/app/konversi/... -run TestKonversiUlangIdempoten

go test ./internal/app/konversi/... -run TestDLAListTidakDuplikat

grep -rIn "DELETE FROM" internal/app/konversi/     # HARUS 0 baris

Bukti ruang lingkup

| Klaim | Sumber |
| --- | --- |
| Hapus 12 tabel lalu sisip ulang | Database/​PEGA_​CONVERT_​JSONKLAIM_​PNC.​prc:​492-​503 |
| DELETE dikomentari, INSERT tetap aktif | :497, :498 versus :1296, :1325 |
| Soft delete menyeluruh | D-66 · ADR-0012 |
| Pola pengganti belum diputuskan | ADR-0013 Proposed |
| Uji kesetaraan tidak membandingkan COUNT(*) | docs/​Steering/​14-​TESTING-​STRATEGY.​md §6.4 |

Comments

10. B-3 · Objek Pertanggungan & Coverage

Modul Bisnis Inti · folder docs/ticketing/B-3-Objek-Pertanggungan-dan-Coverage/

Spesifikasi Modul

| Nama di sistem lama | bagian dari layar Input Register — section ObjectCoverage (54 pemakaian), ObjectItemList (32), LocationList, t_anekalist |
| --- | --- |
| Kode modul | B-3 |
| Gelombang | 3 — Jalur klaim inti |
| Ukuran | 44 activity |
| Bergantung pada | B-2 Input Register |
| Kesiapan | SEBAGIAN |

Apa yang dikerjakan modul ini

Mencatat apa yang tertimpa dan jaminan mana yang dipakai. Satu klaim dapat memuat banyak Objek Pertanggungan; satu objek memuat banyak Coverage; satu coverage memuat rincian item.

Bentuk objeknya berbeda per lini bisnis — dan perbedaan itulah inti modul ini:

| Lini | Atribut khas objek |
| --- | --- |
| Kendaraan | nomor rangka, nomor mesin, merek, tipe, model |
| Personal Accident | tanggal lahir, NIK, status peserta |
| Asuransi Kredit | kolektibilitas, sebab macet, hari tunggakan, suku bunga |
| Properti / Aneka | lokasi risiko, okupasi |

Rule Pega yang digantikan

| Jenis | Nama |
| --- | --- |
| Section | ObjectCoverage (54×) · ObjectItemList (32×) · LocationList |
| Activity | 44 activity objek dan coverage |
| Objek DB | t_anekalist dan tabel objek per lini |

Penghalang modul ini

| Jenis | Isi | Pemilik |
| --- | --- | --- |
| Artefak | When rule klasifikasi produk Aneka hilang: IsARBusiness (24 pemakaian), IsAnekaPerYear (16), IsMBBusiness (16), IsMoneyInsurance (15), IsElectronicEquipment (10), dan lainnya | Tim Pega (R-16) |
| Keputusan | Pemetaan Group Panel 003 berkonflik: LocationList versus t_anekalist — mana yang benar? | Work Owner |

Daftar tiket

| Tiket | Judul | Status |
| --- | --- | --- |
| TKT-B03-001 | Objek Pertanggungan per lini bisnis | needs-info |
| TKT-B03-002 | Coverage, penyebab kerugian, dan rincian item | needs-info |
| TKT-B03-003 | Validasi TSI dan Sisa TSI | needs-info |

Daftar Tiket

TKT-B03-001 — Objek Pertanggungan per lini bisnis

| Status | needs-info |
| --- | --- |
| Kesiapan | terhalang artefak — When rule klasifikasi produk Aneka hilang |
| Modul | B-3 Objek & Coverage · Gelombang: 3 · Bergantung pada: TKT-B02-001, TKT-U2-002 |
| Requirement | FR-B3 |
| Keputusan | D-19 |
| ADR | 0018 |
| Risiko | R-16 |
| Rule Pega yang digantikan | section ObjectCoverage (54 pemakaian) · ObjectItemList (32) · LocationList · When rule klasifikasi produk Aneka |
| Peran penguji gerbang 2 | PncAdmin dan PncPICTeknik per lini bisnis |
| Label | modul::B-3 tipe::migrasi status:​:​needs-​info prioritas:​:​tinggi gelombang::3 |
| Milestone | Gelombang 3 — Jalur klaim inti |
| Berkas sumber | ticketing/​B-​3-​Objek-​Pertanggungan-​dan-​Coverage/​issues/​01-​objek-​pertanggungan-​per-​lini-​bisnis.​md |

Hasil yang diharapkan (dan nilai bisnisnya)

Petugas dapat mencatat objek yang tertimpa, dengan field yang sesuai lini bisnisnya — bukan satu form panjang berisi semua kemungkinan.

Nilai bisnisnya: objek kendaraan, orang, kredit, dan properti menuntut data yang berbeda. Form seragam memaksa petugas mengabaikan sebagian besar field, dan itulah jalan masuk data kosong yang baru ketahuan saat klaim dinilai.

Ruang lingkup

- Pencatatan objek dengan atribut umum: kode objek, nama, lokasi objek, lokasi survei, okupasi,

jenis surveyor, kode cabang.

- Atribut khas per lini: kendaraan (rangka, mesin, merek, tipe, model) · orang (tanggal lahir,

NIK, status peserta) · kredit (kolektibilitas, sebab macet, hari tunggakan, suku bunga).

- Penentuan lini bisnis dari Group Panel dan Business Type pada snapshot polis (B-1), bukan

dari input pengguna.

- Satu klaim dapat memuat banyak objek — penambahan dan penghapusan objek sebelum klaim disimpan.

Non-goal

- Tidak membangun coverage — itu TKT-B03-002.

- Tidak menambah lini bisnis baru; hanya memindahkan yang ada.

Yang kurang dan siapa yang bisa melengkapinya

| Yang kurang | Pemilik | Kenapa menahan |
| --- | --- | --- |
| When rule klasifikasi produk Aneka: IsARBusiness (24×), IsAnekaPerYear (16×), IsMBBusiness (16×), IsMoneyInsurance (15×), IsElectronicEquipment (10×), dan lainnya | Tim Pega (R-16) | Aturan inilah yang menentukan bentuk objek untuk lini Aneka. Tanpa rule-nya, klasifikasinya harus ditebak |
| Pemetaan Group Panel 003 berkonflik: LocationList versus t_anekalist | Work Owner | Dua sumber berbeda untuk hal yang sama; salah pilih berarti objek Aneka tersimpan di tempat yang salah |

Acceptance criteria

- ☐ Bentuk form objek berubah mengikuti lini bisnis pada snapshot polis — diuji pada empat lini: kendaraan, PA, kredit, properti.

- ☐ Atribut khas lini tidak muncul pada lini yang tidak memakainya — diuji.

- ☐ Satu klaim dapat memuat lebih dari satu objek, dan menghapus objek kedua tidak merusak yang pertama — diuji.

- ☐ Lini bisnis diambil dari snapshot polis, bukan dari isian pengguna — diuji dengan mengubah isian dan memastikan bentuk form tidak ikut berubah.

- ☐ Objek tanpa coverage tidak dapat disimpan (invarian I-6) — diuji.

- ☐ Gerbang 1: objek yang tersimpan sama dengan Pega pada 20 klaim contoh dari empat lini.

- ☐ Gerbang 2: UAT oleh PncPICTeknik masing-masing lini, bukan satu orang untuk semua.

Dependency / Blocked by

TKT-B02-001 · TKT-B01-001 (snapshot menentukan lini) · TKT-U2-002.

Terhalang Tim Pega dan satu keputusan Work Owner.

Constraint keamanan, data, operasional

- Objek lini PA memuat NIK dan tanggal lahir — data pribadi; batas data medis FR-R2 berlaku

pada coverage-nya, bukan pada objeknya.

- Jumlah objek per klaim tidak dibatasi di sistem lama; batas wajar perlu ditetapkan agar satu

klaim tidak menjadi ribuan baris tanpa disadari.

Migrasi skema / rollout / rollback

Menambah tabel objek dan tabel atribut per lini. Backward-compatible; Pega tidak membacanya.

Rollback: objek yang sudah tersimpan tetap ada; pendaftaran klaim baru dihentikan di sistem baru (sama dengan TKT-B02-001).

Rencana verifikasi

Rencana — belum dijalankan.

go test ./internal/domain/objek/... -run TestBentukObjekPerLini

go test ./internal/domain/objek/... -run TestObjekTanpaCoverageDitolak

go run ./cmd/s8 banding --modul B-3 --kasus 20

Bukti ruang lingkup

| Klaim | Sumber |
| --- | --- |
| Section ObjectCoverage 54×, ObjectItemList 32× | docs/​verifikasi-​bukti-​adr.​md §15 baris U-4 |
| Atribut objek per lini | docs/​Steering/​05-​DOMAIN-​MODEL.​md §1 |
| When rule Aneka hilang | docs/​verifikasi-​bukti-​adr.​md §15 baris B-3 · R-16 |
| Invarian I-6 objek tanpa coverage | docs/​Steering/​05-​DOMAIN-​MODEL.​md §2 |
| Istilah Objek Pertanggungan menggantikan Object/ObjectList | CONTEXT.md |

Comments

TKT-B03-002 — Coverage, penyebab kerugian, dan rincian item

| Status | needs-info |
| --- | --- |
| Kesiapan | terhalang artefak |
| Modul | B-3 Objek & Coverage · Gelombang: 3 · Bergantung pada: TKT-B03-001, TKT-F4-005 |
| Requirement | FR-B3 |
| Keputusan | D-19 |
| ADR | 0018 |
| Risiko | R-16 |
| Rule Pega yang digantikan | section ObjectCoverage · ObjectItemList · harness CauseOfLossInbox, DetailCauseOfLoss, CauseOfLossInboxSimasOnline |
| Peran penguji gerbang 2 | PncPICTeknik per lini bisnis |
| Label | modul::B-3 tipe::migrasi status:​:​needs-​info prioritas:​:​tinggi gelombang::3 |
| Milestone | Gelombang 3 — Jalur klaim inti |
| Berkas sumber | ticketing/​B-​3-​Objek-​Pertanggungan-​dan-​Coverage/​issues/​02-​coverage-​penyebab-​kerugian-​dan-​rincian-​item.​md |

Hasil yang diharapkan (dan nilai bisnisnya)

Untuk setiap objek, petugas mencatat jaminan mana yang dipakai, apa penyebab kerugiannya, dan rincian item yang diklaim.

Nilai bisnisnya: coverage adalah tempat TSI berada, dan TSI-lah yang membatasi nilai yang boleh dibayarkan. Salah mencatat coverage berarti batas pembayaran yang salah — dan itu baru ketahuan di tahap akseptasi, jauh setelah petugas lain ikut bekerja di atasnya.

Ruang lingkup

- Pencatatan coverage per objek: kode coverage, nama, TSI, sublimit TSI, penyebab kerugian,

dan diagnosa (untuk lini kesehatan/PA).

- Penyebab kerugian dipilih dari master (TKT-F4-005), bukan diketik bebas.

- Rincian item per coverage — sparepart, biaya, dan rincian lain.

- Aturan wajib: penyebab kerugian wajib terisi, kecuali lini Travel (invarian I-10).

Non-goal

- Tidak menghitung nilai settlement — itu B-5.

- Tidak membangun spreading — itu B-4.

Yang kurang dan siapa yang bisa melengkapinya

| Yang kurang | Pemilik | Kenapa menahan |
| --- | --- | --- |
| When rule klasifikasi produk Aneka yang menentukan coverage mana yang berlaku per produk | Tim Pega (R-16) | Tanpa rule-nya, daftar coverage yang sah per produk harus ditebak |
| Pemetaan Group Panel 003: LocationList versus t_anekalist | Work Owner | Menentukan dari tabel mana daftar coverage Aneka dibaca |

Acceptance criteria

- ☐ Satu objek dapat memuat lebih dari satu coverage, masing-masing dengan TSI sendiri — diuji.

- ☐ Penyebab kerugian dipilih dari master; nilai di luar master ditolak — diuji.

- ☐ Coverage tanpa penyebab kerugian ditolak, kecuali lini Travel — diuji kedua lini.

- ☐ Rincian item dapat ditambah dan dihapus, dan totalnya tidak melebihi TSI coverage — diuji pada batas.

- ☐ Diagnosa hanya muncul untuk lini yang memakainya, dan aksesnya dibatasi peran Analyst Doctor dan RCL Dokter (FR-R2) — diuji dengan peran lain: field tidak terlihat.

- ☐ Gerbang 1: coverage yang tersimpan sama dengan Pega pada 20 klaim contoh.

- ☐ Gerbang 2: UAT PncPICTeknik per lini.

Dependency / Blocked by

TKT-B03-001 · TKT-F4-005 (master penyebab kerugian). Terhalang Tim Pega dan Work Owner.

Constraint keamanan, data, operasional

- Diagnosa adalah data medis. Aksesnya dibatasi peran Analyst Doctor dan RCL Dokter (FR-R2),

dan pembatasan itu berlaku juga di staging karena staging memuat data produksi apa adanya (ADR-0029).

- TSI coverage menjadi batas pembayaran — mengubahnya setelah klaim berjalan adalah tindakan

bernilai tinggi dan wajib tercatat di jejak audit.

Migrasi skema / rollout / rollback

Menambah tabel coverage dan rincian item. Backward-compatible.

Rollback: sama dengan TKT-B03-001.

Rencana verifikasi

Rencana — belum dijalankan.

go test ./internal/domain/coverage/... -run TestCoveragePerObjek

go test ./internal/domain/coverage/... -run TestPenyebabKerugianWajib

go test ./internal/adapter/http/... -run TestAksesDiagnosaDibatasi

go run ./cmd/s8 banding --modul B-3 --aturan coverage --kasus 20

Bukti ruang lingkup

| Klaim | Sumber |
| --- | --- |
| Coverage berisi TSI dan sublimit | docs/​Steering/​05-​DOMAIN-​MODEL.​md §1 |
| Invarian I-10 penyebab kerugian wajib kecuali Travel | idem §2 |
| Akses data medis dibatasi dua peran | FR-R2 · BRD §17.2 |
| Harness penyebab kerugian | Harness/​CauseOfLossInbox-​Harness.​xml, DetailCauseOfLoss-​Harness.​xml |

Comments

TKT-B03-003 — Validasi TSI dan Sisa TSI

| Status | needs-info |
| --- | --- |
| Kesiapan | terhalang artefak — ValidasiSisaTSI tidak ada di export |
| Modul | B-3 Objek & Coverage · Gelombang: 3 · Bergantung pada: TKT-B03-002 |
| Requirement | FR-B3 |
| Keputusan | D-49 butir 8 |
| ADR | 0016, 0017 |
| Risiko | R-07 |
| Rule Pega yang digantikan | ValidasiSisaTSI — dipanggil tetapi tidak ada di export (R-07); cacat terbukti pada :817 versus :1489 (NilaiSalvage hanya ditambahkan bila baris terakhir kebetulan bertipe salvage) |
| Peran penguji gerbang 2 | PncPICTeknik |
| Label | modul::B-3 tipe:​:​aturan-​bisnis status:​:​needs-​info prioritas:​:​tinggi gelombang::3 |
| Milestone | Gelombang 3 — Jalur klaim inti |
| Berkas sumber | ticketing/​B-​3-​Objek-​Pertanggungan-​dan-​Coverage/​issues/​03-​validasi-​tsi-​dan-​sisa-​tsi.​md |

Hasil yang diharapkan (dan nilai bisnisnya)

Nilai yang diusulkan untuk sebuah coverage tidak boleh melebihi kapasitas pertanggungan yang tersisa — TSI dikurangi akseptasi yang masih Outstanding, ditambah Salvage.

Nilai bisnisnya langsung ke uang. Dan aturan ini terbukti cacat hari ini: NilaiSalvage hanya ditambahkan bila baris terakhir kebetulan bertipe salvage. Artinya kapasitas yang seharusnya pulih karena salvage kadang dihitung, kadang tidak — tergantung urutan baris. Ini butir 8 pada 13 perbaikan eksplisit P-5.

Ruang lingkup

- Perhitungan Sisa TSI per Objek Pertanggungan per Coverage:

TSI − akumulasi akseptasi Outstanding + Salvage.

- Validasi: nilai usulan penyelesaian tidak melebihi Sisa TSI.

- Perbaikan butir 8 P-5: salvage selalu ditambahkan, bukan hanya bila baris terakhir

bertipe salvage.

- Perhitungan memakai nilai presisi penuh (ADR-0016), bukan nilai yang sudah dibulatkan

untuk tampilan.

Non-goal

- Tidak menghitung nilai settlement — itu B-5.

- Tidak mencatat salvage — itu B-12; modul ini membacanya.

Yang kurang dan siapa yang bisa melengkapinya

| Yang kurang | Pemilik | Kenapa menahan |
| --- | --- | --- |
| ValidasiSisaTSI — dipanggil tetapi tidak ada di export | Tim Pega (R-07) | Rumus lengkapnya hanya terbaca sebagian dari pemanggilnya |
| Salvage memulihkan TSI — apa niat bisnisnya? | Work Owner | Menentukan apakah perilaku ini memang dikehendaki atau kebetulan |
| > atau >= pada perbandingan sisa TSI? | Work Owner | Menentukan apakah nilai tepat sama dengan sisa TSI diterima atau ditolak |

Acceptance criteria

- ☐ Sisa TSI dihitung dengan rumus TSI − Outstanding + Salvage — diuji pada 10 kombinasi, termasuk kasus tanpa salvage dan tanpa akseptasi.

- ☐ Salvage selalu ikut dihitung, apa pun urutan barisnya — diuji dengan salvage di baris pertama, tengah, dan terakhir: ketiganya memberi hasil sama. Inilah bukti butir 8 P-5 tertutup.

- ☐ Nilai usulan melebihi Sisa TSI ditolak, dengan pesan yang menyebut angka sisa TSI-nya.

- ☐ Perhitungan memakai nilai presisi penuh — diuji dengan nilai berdesimal panjang; hasilnya tidak berubah karena pembulatan tampilan.

- ☐ Gerbang 1: selisih terhadap Pega hanya pada kasus salvage yang terpetakan ke butir 8 P-5; selisih lain wajib dijelaskan atau dinyatakan bug (D-54).

- ☐ Gerbang 2: UAT PncPICTeknik pada klaim yang punya salvage.

Dependency / Blocked by

TKT-B03-002 · TKT-B12-001 (data salvage). Terhalang Tim Pega dan dua keputusan.

Constraint keamanan, data, operasional

- Perhitungan ini membatasi berapa yang boleh dibayarkan. Kesalahan di sini tidak terlihat di

layar mana pun sampai tahap akseptasi.

- Perubahan pada komponen perhitungan (TSI, akseptasi, salvage) wajib tercatat di jejak audit.

Migrasi skema / rollout / rollback

Tidak menambah tabel; membaca tabel coverage, akseptasi, dan salvage.

Rollback: mengembalikan aturan berarti memulihkan cacat butir 8 — hanya masuk akal bila ada temuan yang lebih buruk.

Rencana verifikasi

Rencana — belum dijalankan.

go test ./internal/domain/tsi/... -run TestSisaTSI

go test ./internal/domain/tsi/... -run TestSalvageSelaluDihitung

go test ./internal/domain/tsi/... -run TestPresisiPenuh

go run ./cmd/s8 banding --modul B-3 --aturan sisa-tsi

Bukti ruang lingkup

| Klaim | Sumber |
| --- | --- |
| NilaiSalvage hanya ditambahkan bila baris terakhir bertipe salvage | ValidasiSisaTSI:​817 versus :1489 · D-49 butir 8 |
| Definisi Sisa TSI | CONTEXT.md — Sisa TSI |
| ValidasiSisaTSI tidak ada di export | R-07 |
| Uang disimpan presisi penuh | D-51 · ADR-0016 |

Comments

11. B-4 · Spreading Reasuransi & Koasuransi

Modul Bisnis Inti · folder docs/ticketing/B-4-Spreading-Reasuransi/

Spesifikasi Modul

| Nama di sistem lama | bagian layar Input Register — blok spreading pada Activity/​InputRegister_​act-​Act.​xml; inbox InboxClaimTreaty_​Harness, InboxClaimNonProp_​Harness, Inbox_​XOL_​Harness |
| --- | --- |
| Kode modul | B-4 |
| Gelombang | 3 — Jalur klaim inti |
| Ukuran | bagian dari 69 activity PLA/DLA/spreading |
| Bergantung pada | B-3 Objek & Coverage |
| Kesiapan | SEBAGIAN |

Apa yang dikerjakan modul ini

Membagi risiko satu Coverage kepada para penanggung: treaty, Fac Out, XOL, koasuransi, dan share ASM sendiri. Total pembagiannya wajib 100%.

Aturan yang mengikat

| Aturan | Isi |
| --- | --- |
| Total 100% | diuji ROUND(SUM(share),4) BETWEEN 99.9999 AND 100.0001 (ADR-0016) |
| Fac Out | bila ada spreading Fac Out, data Fac Offer wajib ada |
| Group Panel 003 | Fac Offer wajib menyertakan Object Name |
| Ex-Gratia | klaim bertanda Ex-Gratia mengubah treaty OR menjadi ORS otomatis |
| Baris terhapus | spreading bertanda hapus dibuang sebelum perhitungan |

Cacat yang ditutup modul ini

Toleransi 100% di sistem lama adalah pencocokan substring, bukan perbandingan angka:

@contains(local.totalspreading, 100.0) || local.totalspreading == 100 || @contains(local.totalspreading, 99.99)

Activity/InputRegister_act-Act.xml:13183

Akibatnya total 199.99 dan 1100.0 ikut lolos — keduanya memuat potongan teks yang dicari. Ini butir 1 pada 13 perbaikan eksplisit P-5.

Penghalang modul ini

| Jenis | Isi | Pemilik |
| --- | --- | --- |
| Keputusan | Berapa desimal share yang sah? | Work Owner |
| Keputusan | Group Panel 003: cek semua baris Fac Offer atau hanya baris pertama? | Work Owner |
| Keputusan | Pemetaan kode 10001 / 10007 / 10015 | Work Owner |
| Keputusan | UPDATEREAS ber-4 COMMIT — boleh ditulis ulang? | Work Owner (D-68 menjawab prinsipnya; konfirmasi per objek) |

Daftar tiket

| Tiket | Judul | Status |
| --- | --- | --- |
| TKT-B04-001 | Pembagian share dan validasi total 100% | needs-info |
| TKT-B04-002 | Fac Out, Fac Offer, dan Ex-Gratia | needs-info |
| TKT-B04-003 | Penulisan spreading sebagai satu transaksi | needs-info |

Daftar Tiket

TKT-B04-001 — Pembagian share dan validasi total 100%

| Status | needs-info |
| --- | --- |
| Kesiapan | terhalang keputusan (jumlah desimal share) |
| Modul | B-4 Spreading Reasuransi · Gelombang: 3 · Bergantung pada: TKT-B03-002, TKT-U2-004 |
| Requirement | FR-B4 |
| Keputusan | D-49 butir 1, D-51 |
| ADR | 0016, 0017 |
| Risiko | R-19 |
| Rule Pega yang digantikan | Activity/​InputRegister_​act-​Act.​xml:​13183 — @contains(local.​totalspreading, 100.0) ¦¦ local.​totalspreading == 100 ¦¦ @contains(local.​totalspreading, 99.99) |
| Peran penguji gerbang 2 | PncPICTeknik dan TreatyIn |
| Label | modul::B-4 tipe:​:​aturan-​bisnis status:​:​needs-​info prioritas:​:​tinggi gelombang::3 |
| Milestone | Gelombang 3 — Jalur klaim inti |
| Berkas sumber | ticketing/​B-​4-​Spreading-​Reasuransi/​issues/​01-​pembagian-​share-​dan-​validasi-​total-​100.​md |

Hasil yang diharapkan (dan nilai bisnisnya)

Pembagian risiko satu Coverage kepada para penanggung, dengan validasi total 100% yang benar secara angka.

Nilai bisnisnya konkret: hari ini total 199.99 dan 1100.0 lolos validasi, karena yang diperiksa adalah apakah teksnya memuat potongan "100.0" atau "99.99" — bukan berapa jumlahnya. Spreading yang totalnya 199,99% berarti risiko dibagikan hampir dua kali lipat, dan itu memengaruhi berapa yang ditagihkan ke reasuransi.

Ruang lingkup

- Layar pembagian share per Coverage: jenis treaty, nama treaty, persentase share, premi terbagi,

dan penanggung.

- Validasi total: ROUND(SUM(share), 4) BETWEEN 99.9999 AND 100.0001 (ADR-0016).

- Baris bertanda hapus dibuang sebelum perhitungan — soft delete (ADR-0012) membuat baris itu

tetap ada, sehingga penyaringannya wajib eksplisit di perhitungan ini.

- Share disimpan presisi penuh; pembulatan hanya saat ditampilkan (TKT-U2-004).

Non-goal

- Tidak menangani Fac Offer dan Ex-Gratia — itu TKT-B04-002.

- Tidak menghitung nilai settlement — itu B-5.

Yang kurang dan siapa yang bisa melengkapinya

| Yang belum diputuskan | Pemilik | Kenapa menahan |
| --- | --- | --- |
| Berapa desimal share yang sah? Toleransi validasi sudah 4 desimal, tetapi berapa desimal yang boleh diketik pengguna belum ditetapkan | Work Owner | Menentukan validasi masukan dan tampilan; salah pilih membuat total sah tertolak karena pembulatan masukan |

Acceptance criteria

- ☐ Total 100.0000 diterima · 99.9999 diterima · 100.0001 diterima — ketiganya diuji.

- ☐ Total 199.99 ditolak · 1100.0 ditolak — keduanya diuji. Inilah bukti butir 1 P-5 tertutup.

- ☐ Total 99.9998 dan 100.0002 ditolak — batas luar toleransi.

- ☐ Baris spreading bertanda hapus tidak ikut dihitung — diuji dengan satu baris dihapus dari tiga baris yang totalnya 100%.

- ☐ Share disimpan presisi penuh: nilai yang diketik sama persis dengan yang tersimpan — diuji dengan 4 desimal.

- ☐ Pesan galat menyebut total yang dihitung dan batas yang dilanggar, bukan sekadar "spreading tidak valid".

- ☐ Gerbang 1: selisih terhadap Pega hanya pada klaim yang totalnya di luar toleransi — terpetakan ke butir 1 P-5 (D-54).

- ☐ Gerbang 2: UAT PncPICTeknik dan TreatyIn.

Dependency / Blocked by

TKT-B03-002 · TKT-U2-004 (pemformatan) · TKT-F2-005 (soft delete).

Constraint keamanan, data, operasional

- Data historis tetap mengandung akibat cacat ini. Memperbaiki aturannya tidak memperbaiki

klaim yang telanjur tersimpan dengan total di luar toleransi — perlakuan atas data itu adalah keputusan tersendiri (ADR-0017).

- Angka pecahan di JavaScript tidak presisi; share dikirim dan diterima sebagai string desimal

(TKT-U2-004).

Migrasi skema / rollout / rollback

Menambah tabel spreading per coverage. Backward-compatible.

Rollback: mengembalikan validasi lama berarti memulihkan cacat butir 1 — hanya masuk akal bila ada temuan yang lebih buruk.

Rencana verifikasi

Rencana — belum dijalankan.

go test ./internal/domain/spreading/... -run TestTotalSeratusPersen

go test ./internal/domain/spreading/... -run TestTolakSubstringPalsu   # 199.99 dan 1100.0

go test ./internal/domain/spreading/... -run TestBarisTerhapusTidakDihitung

go run ./cmd/s8 banding --modul B-4 --aturan total-share

Bukti ruang lingkup

| Klaim | Sumber |
| --- | --- |
| Toleransi berupa pencocokan substring | Activity/​InputRegister_​act-​Act.​xml:​13183 |
| Toleransi baru 4 desimal | D-51 · ADR-0016 |
| Butir 1 dari 13 perbaikan eksplisit P-5 | D-49 · ADR-0017 |
| Invarian I-1 | docs/​Steering/​05-​DOMAIN-​MODEL.​md §2 |
| Baris bertanda hapus dibuang sebelum perhitungan | BRD §11.3 |

Comments

TKT-B04-002 — Fac Out, Fac Offer, dan Ex-Gratia

| Status | needs-info |
| --- | --- |
| Kesiapan | terhalang keputusan |
| Modul | B-4 Spreading Reasuransi · Gelombang: 3 · Bergantung pada: TKT-B04-001 |
| Requirement | FR-B4 |
| Keputusan | D-19 |
| ADR | 0016 |
| Risiko | — |
| Rule Pega yang digantikan | aturan Fac Out dan Ex-Gratia di Activity/​InputRegister_​act-​Act.​xml; daftar Fac Offer pada snapshot polis (B-1) |
| Peran penguji gerbang 2 | PncPICTeknik dan TreatyIn |
| Label | modul::B-4 tipe:​:​aturan-​bisnis status:​:​needs-​info prioritas:​:​tinggi gelombang::3 |
| Milestone | Gelombang 3 — Jalur klaim inti |
| Berkas sumber | ticketing/​B-​4-​Spreading-​Reasuransi/​issues/​02-​fac-​out-​fac-​offer-​dan-​ex-​gratia.​md |

Hasil yang diharapkan (dan nilai bisnisnya)

Tiga aturan reasuransi yang saling berkait ditegakkan konsisten: kelengkapan Fac Offer, kelengkapan Object Name untuk Group Panel 003, dan perubahan otomatis treaty saat klaim ditandai Ex-Gratia.

Nilai bisnisnya: ketiganya menentukan siapa yang menanggung dan dengan perjanjian apa. Fac Out tanpa Fac Offer berarti klaim dibagikan ke penanggung yang penawarannya belum tercatat.

Ruang lingkup

- Validasi: bila ada spreading Fac Out, data Fac Offer wajib ada pada snapshot polis.

- Validasi khusus Group Panel 003: Fac Offer wajib menyertakan Object Name.

- Perubahan otomatis: klaim bertanda Ex-Gratia mengubah jenis treaty OR menjadi ORS.

- Pencatatan jejak audit pada perubahan otomatis tersebut — karena ia mengubah data tanpa tindakan

pengguna.

Non-goal

- Tidak memvalidasi total share — itu TKT-B04-001.

- Tidak menerbitkan PLA/DLA ke penanggung — itu B-9.

Yang kurang dan siapa yang bisa melengkapinya

| Yang belum diputuskan | Pemilik | Kenapa menahan |
| --- | --- | --- |
| Group Panel 003: cek semua baris Fac Offer atau hanya baris pertama? Source hanya memeriksa satu baris | Work Owner | Bila seharusnya semua baris, ini celah yang sudah berjalan; bila memang satu baris, sistem baru harus menirunya |
| Pemetaan kode 10001 / 10007 / 10015 | Work Owner | Ketiganya muncul sebagai kode tanpa keterangan; artinya tidak dapat disimpulkan dari source |

Acceptance criteria

- ☐ Spreading bertipe Fac Out tanpa Fac Offer pada snapshot ditolak, dengan pesan yang menyebutnya — diuji.

- ☐ Untuk Group Panel 003, Fac Offer tanpa Object Name ditolak — diuji.

- ☐ Klaim ditandai Ex-Gratia mengubah treaty OR menjadi ORS otomatis, dan perubahan itu tercatat di jejak audit — diuji keduanya.

- ☐ Menghapus tanda Ex-Gratia tidak mengembalikan ORS menjadi OR secara diam-diam — perilakunya ditetapkan eksplisit dan diuji.

- ☐ Kode 10001, 10007, 10015 diperlakukan sesuai keputusan Work Owner — diuji ketiganya.

- ☐ Gerbang 1: hasil validasi sama dengan Pega pada 20 klaim contoh yang memuat Fac Out.

- ☐ Gerbang 2: UAT TreatyIn.

Dependency / Blocked by

TKT-B04-001 · TKT-B01-001 (Fac Offer ada di snapshot polis). Terhalang dua keputusan.

Constraint keamanan, data, operasional

- Perubahan otomatis OR → ORS mengubah data tanpa tindakan pengguna. Karena D-59 tidak

mengenal pemisahan tugas, pencatatan auditnya wajib — itulah satu-satunya jejak bahwa perubahan itu terjadi.

- Fac Offer berada di snapshot polis, bukan data polis hidup (ADR-0006) — bila Fac Offer

ditambahkan di GISFW setelah registrasi, ia tidak muncul sampai snapshot disegarkan (TKT-B01-003).

Migrasi skema / rollout / rollback

Tidak menambah tabel di luar TKT-B04-001.

Rollback: mengembalikan aturan; data yang telanjur berubah menjadi ORS tidak dikembalikan otomatis — itu keputusan tersendiri.

Rencana verifikasi

Rencana — belum dijalankan.

go test ./internal/domain/spreading/... -run TestFacOutWajibFacOffer

go test ./internal/domain/spreading/... -run TestGroupPanel003ObjectName

go test ./internal/domain/spreading/... -run TestExGratiaMengubahTreaty

go run ./cmd/s8 banding --modul B-4 --aturan fac-offer --kasus 20

Bukti ruang lingkup

| Klaim | Sumber |
| --- | --- |
| Fac Out wajib Fac Offer; Group Panel 003 wajib Object Name; Ex-Gratia OR→ORS | BRD §11.3 |
| Fac Offer berada di snapshot polis | docs/​Steering/​05-​DOMAIN-​MODEL.​md §1 |
| Istilah Fac Out, XOL, Ex-Gratia | CONTEXT.md |
| Pertanyaan terbuka Group Panel 003 dan kode 10001/10007/10015 | docs/​verifikasi-​bukti-​adr.​md §15 baris B-4 |

Comments

TKT-B04-003 — Penulisan spreading sebagai satu transaksi

| Status | needs-info |
| --- | --- |
| Kesiapan | terhalang keputusan (konfirmasi penulisan ulang UPDATEREAS) |
| Modul | B-4 Spreading Reasuransi · Gelombang: 3 · Bergantung pada: TKT-B04-001, TKT-F2-003 |
| Requirement | FR-B4 |
| Keputusan | D-02, D-68 |
| ADR | 0007 |
| Risiko | R-01 |
| Rule Pega yang digantikan | Database/​UPDATEREAS.​prc — 4 COMMIT sendiri, sehingga penulisan spreading tidak pernah atomik |
| Peran penguji gerbang 2 | PncPICTeknik |
| Label | modul::B-4 tipe::migrasi status:​:​needs-​info prioritas:​:​tinggi gelombang::3 |
| Milestone | Gelombang 3 — Jalur klaim inti |
| Berkas sumber | ticketing/​B-​4-​Spreading-​Reasuransi/​issues/​03-​penulisan-​spreading-​atomik.​md |

Hasil yang diharapkan (dan nilai bisnisnya)

Penulisan spreading satu Coverage berhasil seluruhnya atau gagal seluruhnya.

Nilai bisnisnya: UPDATEREAS melakukan COMMIT empat kali. Bila proses berhenti di tengah, sebagian baris spreading tersimpan dan sebagian tidak — dan totalnya tidak lagi 100% tanpa ada yang menyadarinya, karena validasi total sudah lewat sebelum penulisan dimulai.

Ruang lingkup

- Penulisan seluruh baris spreading satu Coverage di dalam satu transaksi (TKT-F2-003).

- Penulisan ulang logika UPDATEREAS di Go — tanpa memanggil procedure (ADR-0007).

- Validasi total 100% dijalankan di dalam transaksi yang sama, sebagai pagar terakhir sebelum

commit.

Non-goal

- Tidak mematikan UPDATEREAS di database — itu langkah tersendiri yang menunggu verifikasi

ALL_DEPENDENCIES (D-68).

- Tidak menulis ulang procedure lain.

Yang kurang dan siapa yang bisa melengkapinya

| Yang belum dikonfirmasi | Pemilik | Kenapa menahan |
| --- | --- | --- |
| UPDATEREAS ber-4 COMMIT — boleh ditulis ulang? D-68 sudah memutuskan prinsipnya (Claim PNC satu-satunya pemanggil), tetapi konfirmasi per objek belum ada | Work Owner + DBA | Bila ternyata ada pemanggil lain, mematikannya merusak sistem itu. Verifikasi cukup satu kueri ALL_​DEPENDENCIES |
| 12 dependensi procedure yang dipanggil procedure yang sudah diterima | DBA (R-01) | Logika di dalamnya mungkin ikut dipanggil UPDATEREAS |

Acceptance criteria

- ☐ Penulisan spreading dengan lima baris yang gagal di baris keempat tidak meninggalkan satu baris pun — diuji.

- ☐ Validasi total 100% dijalankan di dalam transaksi; total yang tidak sah membatalkan seluruh penulisan — diuji.

- ☐ Nol pemanggilan stored procedure dari modul ini — diuji pemindaian.

- ☐ Lama transaksi tercatat; transaksi melebihi ambang menghasilkan log warn (TKT-F2-003).

- ☐ Gerbang 1: perilaku saat gagal berbeda dengan Pega secara sengaja — sistem lama meninggalkan sebagian data, sistem baru tidak. Kasus uji dirancang menyadari ini, atau ia melaporkan selisih palsu (docs/Steering/14-TESTING-STRATEGY.md §6.4).

- ☐ Gerbang 2: UAT PncPICTeknik pada klaim dengan spreading banyak baris.

Dependency / Blocked by

TKT-B04-001 · TKT-F2-003. Terhalang konfirmasi Work Owner dan DBA.

Constraint keamanan, data, operasional

- Transaksi yang lebih panjang menahan kunci baris lebih lama. Dengan 200–300 pengguna (D-10)

risikonya kecil, tetapi tidak nol bila spreading ditulis dalam proses massal.

- Kontrak galat berbasis string ErrMsg tidak dibawa (ADR-0007).

Migrasi skema / rollout / rollback

Tidak menambah tabel di luar TKT-B04-001.

Rollback: kembali memanggil UPDATEREAS tidak tersedia — ADR-0007 menetapkan aplikasi tidak memanggil stored procedure. Bila penulisan ulang bermasalah, yang dilakukan adalah menahan rilis modul ini.

Rencana verifikasi

Rencana — belum dijalankan.

go test ./internal/app/spreading/... -run TestPenulisanAtomik

go test ./internal/app/spreading/... -run TestValidasiDidalamTransaksi

grep -rIn "CALL \|EXEC \|UPDATEREAS" internal/app/spreading/     # HARUS 0 baris

Bukti ruang lingkup

| Klaim | Sumber |
| --- | --- |
| UPDATEREAS melakukan 4 COMMIT | Database/​UPDATEREAS.​prc · D-68 |
| B-4 dapat dibuat atomik setelah logika naik ke Go | D-68 · ADR-0007 |
| Claim PNC satu-satunya pemanggil — belum diverifikasi katalog | D-68 |
| Perilaku saat gagal berbeda secara sengaja | docs/​Steering/​14-​TESTING-​STRATEGY.​md §6.4 |

Comments

12. B-5 · Input Estimasi & Penyelesaian Nilai Klaim

Modul Bisnis Inti · folder docs/ticketing/B-5-Input-Estimasi-dan-Penyelesaian-Nilai/

Spesifikasi Modul

| Nama di sistem lama | Input Estimasi / Estimation — tahap Estimation dan Input Estimasi pada Flow/​Register_​Flow.​xml; AdjustmentList di data |
| --- | --- |
| Kode modul | B-5 |
| Gelombang | 5 — Nilai dan pihak luar |
| Ukuran | 29 activity |
| Bergantung pada | B-3 Objek & Coverage · B-4 Spreading |
| Kesiapan | TERHALANG — satu-satunya modul yang masih terikat BRD §21.4 |

Apa yang dikerjakan modul ini

Menjalankan perjalanan nilai uang klaim, dari perkiraan sampai dibayar:

Estimasi  →  Usulan (Propose)  →  Akseptasi (Accepted)  →  Dibayar (Paid)

Setiap baris nilai melekat pada satu Coverage, dan di sistem baru bernama Settlement Line — menggantikan istilah lama AdjustmentList, yang menyesatkan karena dalam praktik asuransi "adjusting" berarti proses penilaian kerugian, bukan nilai penyelesaian.

Termasuk di dalamnya: salvage, risiko sendiri, dan fee adjuster.

Kenapa modul ini paling sensitif

Di sinilah angka yang dibayarkan ditetapkan. Tiga dari 13 perbaikan eksplisit P-5 berada di modul ini: basis kurs, perilaku saat kurs tidak ditemukan, dan perhitungan salvage pada sisa TSI.

Penghalang modul ini

| Jenis | Isi | Pemilik |
| --- | --- | --- |
| Artefak | isi POOLDATA.​GCNM_​FEE_​SCALE (17 pita) | DBA (R-19) |
| Artefak | isi m_​currencystandard | DBA (R-19) |
| Artefak | BrowseT_​Claim_​Adjustment_​SQL | DBA |
| Keputusan | Berapa desimal pembulatan fee? | Work Owner |
| Keputusan | Rp 1.650.000 dan 2% masih berlaku? | Work Owner |
| Keputusan | Salvage memulihkan TSI — apa niat bisnisnya? | Work Owner |
| Keputusan | > atau >= pada perbandingan sisa TSI? | Work Owner |

Sudah tidak perlu ditanyakan lagi: basis kurs adalah tanggal kejadian, dan kurs tidak ditemukan berarti klaim ditolak (D-48, ADR-0015).

Daftar tiket

| Tiket | Judul | Status |
| --- | --- | --- |
| TKT-B05-001 | Layar Input Estimasi dan Settlement Line | needs-info |
| TKT-B05-002 | Konversi kurs dan perbandingan terhadap ambang | needs-info |
| TKT-B05-003 | Fee adjuster, risiko sendiri, dan salvage pada nilai | needs-info |

Daftar Tiket

TKT-B05-001 — Layar Input Estimasi dan Settlement Line

| Status | needs-info |
| --- | --- |
| Kesiapan | terhalang artefak — BrowseT_​Claim_​Adjustment_​SQL belum ada |
| Modul | B-5 Input Estimasi · Gelombang: 5 · Bergantung pada: TKT-B03-002, TKT-B04-001 |
| Requirement | FR-B5 |
| Keputusan | D-19, D-51 |
| ADR | 0016, 0018 |
| Risiko | R-01, R-19 |
| Rule Pega yang digantikan | tahap Estimation dan Input Estimasi pada Flow/​Register_​Flow.​xml · 29 activity · AdjustmentList di data · BrowseT_​Claim_​Adjustment_​SQL |
| Peran penguji gerbang 2 | PncPICTeknik dan PncManagerAdmin |
| Label | modul::B-5 tipe::migrasi status:​:​needs-​info prioritas:​:​tinggi gelombang::5 |
| Milestone | Gelombang 5 — Nilai dan pihak luar |
| Berkas sumber | ticketing/​B-​5-​Input-​Estimasi-​dan-​Penyelesaian-​Nilai/​issues/​01-​layar-​input-​estimasi-​dan-​settlement-​line.​md |

Hasil yang diharapkan (dan nilai bisnisnya)

Petugas teknis mencatat nilai kerugian per Coverage, dan nilai itu berjalan melewati empat tahap yang terlacak: Estimasi → Usulan → Akseptasi → Dibayar.

Nilai bisnisnya: keempat tahap itu adalah riwayat uang klaim. Di sistem lama ia tersimpan sebagai AdjustmentList tanpa jejak perubahan nilai sama sekali (T-14) — sehingga pertanyaan "siapa yang menurunkan nilai ini dari 100 juta menjadi 60 juta" tidak dapat dijawab.

Ruang lingkup

- Layar Input Estimasi per Coverage, dengan empat kolom nilai dan statusnya.

- Penyimpanan nilai presisi penuh; pembulatan hanya saat ditampilkan (ADR-0016).

- Setiap perubahan nilai tercatat di jejak audit dengan nilai sebelum dan sesudah (S-5) —

inilah yang tidak ada di sistem lama.

- Validasi: nilai tidak melebihi Sisa TSI (TKT-B03-003) dan tidak melebihi TSI Coverage

(invarian I-4).

Non-goal

- Tidak mengonversi kurs — itu TKT-B05-002.

- Tidak menghitung fee adjuster — itu TKT-B05-003.

- Tidak menjalankan komite — itu B-7.

Yang kurang dan siapa yang bisa melengkapinya

| Yang kurang | Pemilik | Kenapa menahan |
| --- | --- | --- |
| BrowseT_​Claim_​Adjustment_​SQL — kueri pembaca daftar settlement line | DBA (D-55) | Bentuk data dan penyaringannya tidak diketahui |
| > atau >= pada perbandingan sisa TSI | Work Owner | Menentukan apakah nilai tepat sama dengan sisa TSI diterima |

Acceptance criteria

- ☐ Satu Coverage dapat memuat lebih dari satu Settlement Line — diuji.

- ☐ Keempat nilai (estimasi, usulan, akseptasi, dibayar) tersimpan terpisah dan tidak saling menimpa — diuji dengan mengisi keempatnya berurutan.

- ☐ Nilai tersimpan presisi penuh: nilai 4 desimal yang diketik sama persis dengan yang dibaca kembali — diuji.

- ☐ Setiap perubahan nilai menghasilkan tepat satu baris jejak audit berisi nilai sebelum, sesudah, pelaku, dan waktu — diuji.

- ☐ Nilai melebihi TSI Coverage ditolak dengan pesan yang menyebut TSI-nya.

- ☐ Nilai melebihi Sisa TSI ditolak (TKT-B03-003).

- ☐ Istilah di layar memakai Settlement, bukan Adjustment (CONTEXT.md).

- ☐ Gerbang 1: nilai yang tersimpan sama dengan Pega pada 20 klaim contoh.

- ☐ Gerbang 2: UAT PncPICTeknik.

Dependency / Blocked by

TKT-B03-002, TKT-B03-003, TKT-B04-001, TKT-S5-002. Terhalang DBA dan satu keputusan.

Constraint keamanan, data, operasional

- Setiap perubahan nilai wajib diaudit — BRD §21.2 kriteria #9 berlaku tanpa pengecualian

karena D-59 menghapus pemisahan tugas.

- Orang yang sama dapat mengubah nilai dan menyetujuinya bila perannya memiliki kedua menu

(ADR-0023). Tidak ada kontrol teknis yang mencegahnya; jejak audit satu-satunya pengimbang.

- Nilai uang dikirim dan diterima sebagai string desimal (TKT-U2-004).

Migrasi skema / rollout / rollback

Menambah tabel Settlement Line. Backward-compatible.

Rollback: nilai yang tersimpan tetap ada. Karena klaim tidak berpindah sistem di tengah jalan (P-3), rollback berarti klaim baru tidak masuk ke sistem baru — bukan memindahkan yang ada.

Rencana verifikasi

Rencana — belum dijalankan.

go test ./internal/domain/settlement/... -run TestEmpatTahapNilai

go test ./internal/domain/settlement/... -run TestPresisiPenuh

go test ./internal/app/settlement/... -run TestPerubahanNilaiTercatat

go run ./cmd/s8 banding --modul B-5 --kasus 20

Bukti ruang lingkup

| Klaim | Sumber |
| --- | --- |
| Perjalanan nilai empat tahap | CONTEXT.md — Settlement Line |
| Istilah Adjustment ditinggalkan | CONTEXT.md — Istilah yang sengaja tidak dipakai lagi |
| Perubahan nilai tidak punya jejak audit di sistem lama | T-14 |
| Invarian I-4 nilai tidak melebihi TSI | docs/​Steering/​05-​DOMAIN-​MODEL.​md §2 |
| BrowseT_​Claim_​Adjustment_​SQL belum tersedia | D-55 · R-19 |

Comments

TKT-B05-002 — Konversi kurs dan perbandingan terhadap ambang

| Status | needs-info |
| --- | --- |
| Kesiapan | terhalang artefak — isi m_​currencystandard belum ada |
| Modul | B-5 Input Estimasi · Gelombang: 5 · Bergantung pada: TKT-B05-001, TKT-F4-004 |
| Requirement | FR-B5 |
| Keputusan | D-48, D-49 butir 4 dan 5 |
| ADR | 0015, 0016, 0017 |
| Risiko | R-19 |
| Rule Pega yang digantikan | Database/​GETCURRENCYSTANDARD.​fnc — kurs hari eksekusi (:3 versus :14) dan RETURN 1 saat kurs tidak ditemukan (:20-22) |
| Peran penguji gerbang 2 | PncPICTeknik dan PNCKomite |
| Label | modul::B-5 tipe:​:​aturan-​bisnis status:​:​needs-​info prioritas:​:​tinggi gelombang::5 |
| Milestone | Gelombang 5 — Nilai dan pihak luar |
| Berkas sumber | ticketing/​B-​5-​Input-​Estimasi-​dan-​Penyelesaian-​Nilai/​issues/​02-​konversi-​kurs-​dan-​perbandingan-​ambang.​md |

Hasil yang diharapkan (dan nilai bisnisnya)

Nilai klaim valuta asing dikonversi ke Rupiah memakai kurs pada tanggal kejadian, dan hasil konversi itulah yang dibandingkan dengan ambang komite.

Nilai bisnisnya adalah menutup cacat yang membuat klaim besar lolos tanpa komite. Fungsi kurs lama mengembalikan 1 ketika kurs tidak ditemukan: satu satuan valuta asing dihitung setara satu Rupiah, sehingga klaim bernilai besar menyusut menjadi kecil dan lolos di bawah seluruh ambang. Tanpa galat, tanpa catatan, dan angkanya tampak wajar.

Ruang lingkup

- Konversi nilai settlement ke Rupiah memakai kurs pada tanggal kejadian (ADR-0015).

- Menolak klaim bila kurs untuk mata uang dan tanggal itu tidak ditemukan — dengan galat yang

menyebutkan mata uang dan tanggalnya; tanpa nilai bawaan.

- Hasil konversi dipakai sebagai dasar perbandingan ambang komite (B-7) dan ambang Notice of

Large Losses (B-2).

- Perbandingan memakai nilai presisi penuh, bukan nilai yang sudah dibulatkan tampilan.

Non-goal

- Tidak mengelola master kurs — itu TKT-F4-004.

- Tidak menentukan jenjang komite — itu B-7; modul ini menyediakan angkanya.

Yang kurang dan siapa yang bisa melengkapinya

| Yang kurang | Pemilik | Kenapa menahan |
| --- | --- | --- |
| Isi m_​currencystandard | DBA (R-19) | Tanpa isinya, konversi tidak dapat diuji sama sekali — dan inilah salah satu dari tiga penghalang yang membuat B-5 masih terikat BRD §21.4 |
| Bagaimana klaim yang tertolak karena kurs kosong diperlakukan — ditahan dan diproses ulang otomatis, atau dikembalikan ke petugas? | Work Owner | Menentukan perilaku yang dilihat petugas setiap hari |

Acceptance criteria

- ☐ Konversi memakai kurs tanggal kejadian, bukan tanggal proses — diuji dengan klaim yang tanggal kejadiannya berbeda dari hari pengujian.

- ☐ Nilai Rupiah sebuah klaim tidak berubah saat klaim yang sama diproses ulang di hari lain — diuji. Inilah bukti butir 4 P-5 tertutup.

- ☐ Kurs tidak ditemukan → klaim ditolak dengan galat yang menyebut mata uang dan tanggal; nilai 1 tidak muncul di jalur mana pun — diuji pemindaian dan uji fungsional. Inilah bukti butir 5 P-5 tertutup.

- ☐ Perbandingan terhadap ambang memakai nilai presisi penuh — diuji dengan nilai yang berbeda hasilnya bila dibulatkan lebih dulu.

- ☐ Gerbang 1: selisih muncul pada seluruh data historis valuta asing — itu diharapkan, dan wajib terpetakan ke butir 4 dan 5 P-5 (D-54). Selisih pada klaim Rupiah murni wajib nol.

- ☐ Gerbang 2: UAT PncPICTeknik dan PNCKomite pada klaim valuta asing.

Dependency / Blocked by

TKT-B05-001 · TKT-F4-004 (master kurs) · TKT-F5-001 (tanggal). **Terhalang DBA dan satu

keputusan.**

Constraint keamanan, data, operasional

- Dampak operasional yang harus disiapkan sebelum rilis: klaim valuta asing yang dulu lolos

kini dapat ditolak sampai kursnya dilengkapi. Ini perbaikan yang diinginkan, tetapi ia menghentikan pekerjaan petugas bila master kurs tidak terisi tepat waktu.

- Hasil konversi menentukan berapa banyak orang yang harus menyetujui klaim (ADR-0014) —

kesalahannya berpindah langsung menjadi kesalahan kewenangan.

Migrasi skema / rollout / rollback

Tidak menambah tabel; memakai master kurs F-4.

Rollback: kembali ke GETCURRENCYSTANDARD tidak tersedia — mengembalikannya berarti memulihkan cacat RETURN 1.

Rencana verifikasi

Rencana — belum dijalankan.

go test ./internal/domain/settlement/... -run TestKonversiKursTanggalKejadian

go test ./internal/domain/settlement/... -run TestKursTidakDitemukanMenolak

grep -rInE "return\s+1(\.0)?\s*,\s*nil" internal/domain/settlement/    # HARUS 0 baris

go run ./cmd/s8 banding --modul B-5 --aturan kurs

Bukti ruang lingkup

| Klaim | Sumber |
| --- | --- |
| Kurs hari eksekusi dan RETURN 1 | Database/​GETCURRENCYSTANDARD.​fnc:​3, :14, :20-22 |
| Butir 4 dan 5 dari 13 perbaikan P-5 | D-49 · ADR-0017 |
| Kurs tanggal kejadian; tolak bila tidak ada | D-48 · ADR-0015 |
| Isi m_​currencystandard belum ada | R-19 · D-55 |
| Perbandingan ambang memakai presisi penuh | D-51 · ADR-0016 |

Comments

TKT-B05-003 — Fee adjuster, risiko sendiri, dan salvage pada nilai

| Status | needs-info |
| --- | --- |
| Kesiapan | terhalang artefak — isi GCNM_FEE_SCALE (17 pita) belum ada |
| Modul | B-5 Input Estimasi · Gelombang: 5 · Bergantung pada: TKT-B05-001, TKT-B12-001 |
| Requirement | FR-B5 |
| Keputusan | D-49 butir 8, D-51 |
| ADR | 0016, 0017 |
| Risiko | R-19 |
| Rule Pega yang digantikan | perhitungan fee adjuster dari POOLDATA.​GCNM_​FEE_​SCALE (17 pita) · pengurangan risiko sendiri · penambahan salvage pada sisa TSI (ValidasiSisaTSI:​817 versus :1489) |
| Peran penguji gerbang 2 | PncPICTeknik dan PNCSurveyor |
| Label | modul::B-5 tipe:​:​aturan-​bisnis status:​:​needs-​info prioritas:​:​tinggi gelombang::5 |
| Milestone | Gelombang 5 — Nilai dan pihak luar |
| Berkas sumber | ticketing/​B-​5-​Input-​Estimasi-​dan-​Penyelesaian-​Nilai/​issues/​03-​fee-​adjuster-​dan-​risiko-​sendiri.​md |

Hasil yang diharapkan (dan nilai bisnisnya)

Tiga komponen yang mengubah nilai bersih klaim dihitung konsisten: fee adjuster, risiko sendiri, dan salvage.

Nilai bisnisnya: ketiganya bekerja di arah berbeda — fee menambah biaya, risiko sendiri mengurangi yang dibayarkan, salvage memulihkan kapasitas. Salah satu saja keliru, dan angka akhir yang dibayarkan ke tertanggung ikut salah.

Ruang lingkup

- Perhitungan fee adjuster dari pita nilai pada GCNM_FEE_SCALE (17 pita).

- Pengurangan risiko sendiri (own risk) dari nilai yang dibayarkan.

- Penambahan salvage pada perhitungan sisa TSI — dengan perbaikan butir 8 P-5: salvage

selalu ditambahkan, bukan hanya bila baris terakhir kebetulan bertipe salvage.

- Seluruh perhitungan memakai nilai presisi penuh; pembulatan hanya saat tampil.

Non-goal

- Tidak mencatat data salvage — itu B-12; modul ini membacanya.

- Tidak menghitung TSI dan sisa TSI — itu TKT-B03-003; modul ini memakainya.

Yang kurang dan siapa yang bisa melengkapinya

| Yang kurang | Pemilik | Kenapa menahan |
| --- | --- | --- |
| Isi POOLDATA.​GCNM_​FEE_​SCALE (17 pita) | DBA (R-19) | Tanpa isinya, fee adjuster tidak dapat dihitung maupun diuji. Salah satu dari tiga penghalang BRD §21.4 |
| Berapa desimal pembulatan fee? | Work Owner | Fee dihitung dari pita; pembulatan yang berbeda menghasilkan angka berbeda pada tagihan adjuster |
| Rp 1.650.000 dan 2% masih berlaku? | Work Owner | Dua konstanta yang muncul di perhitungan; keduanya tidak dapat dikonfirmasi dari source |
| Salvage memulihkan TSI — apa niat bisnisnya? | Work Owner | Menentukan apakah perilaku itu memang dikehendaki |

Acceptance criteria

- ☐ Fee adjuster dihitung dari pita yang benar untuk 17 pita — diuji pada batas bawah dan batas atas setiap pita, ditambah satu nilai di tengah.

- ☐ Nilai tepat pada batas pita diperlakukan konsisten — diuji, dan aturannya (> atau >=) dinyatakan eksplisit.

- ☐ Risiko sendiri dikurangkan dari nilai dibayar, bukan dari nilai akseptasi — diuji.

- ☐ Salvage selalu ikut dihitung pada sisa TSI, apa pun urutan barisnya — diuji dengan salvage di posisi pertama, tengah, dan terakhir: hasilnya sama. Inilah bukti butir 8 P-5 tertutup.

- ☐ Seluruh perhitungan memakai presisi penuh; pembulatan hanya di lapisan tampilan — diuji dengan rantai perhitungan empat tahap.

- ☐ Gerbang 1: selisih terhadap Pega hanya pada kasus salvage yang terpetakan ke butir 8 P-5; selisih pada fee wajib nol bila isi GCNM_FEE_SCALE sama.

- ☐ Gerbang 2: UAT PncPICTeknik dan PNCSurveyor.

Dependency / Blocked by

TKT-B05-001 · TKT-B03-003 · TKT-B12-001. Terhalang DBA dan tiga keputusan Work Owner.

Constraint keamanan, data, operasional

- Fee adjuster adalah tagihan ke pihak luar — kesalahannya terlihat oleh adjuster, bukan hanya

internal.

- Konstanta Rp 1.650.000 dan 2% tidak boleh di-hardcode (ADR-0025); keduanya menjadi master

di F-4 setelah statusnya dikonfirmasi.

- Setiap perubahan komponen perhitungan wajib tercatat di jejak audit.

Migrasi skema / rollout / rollback

Memakai master fee (F-4) dan tabel salvage (B-12); tidak menambah tabel sendiri.

Rollback: mengembalikan perhitungan salvage berarti memulihkan cacat butir 8.

Rencana verifikasi

Rencana — belum dijalankan.

go test ./internal/domain/settlement/... -run TestFeeAdjusterPerPita

go test ./internal/domain/settlement/... -run TestSalvageSelaluDihitung

go test ./internal/domain/settlement/... -run TestRisikoSendiri

go run ./cmd/s8 banding --modul B-5 --aturan fee

Bukti ruang lingkup

| Klaim | Sumber |
| --- | --- |
| GCNM_FEE_SCALE 17 pita | D-55 · docs/​verifikasi-​bukti-​adr.​md §15 baris B-5 |
| NilaiSalvage hanya ditambahkan bila baris terakhir bertipe salvage | ValidasiSisaTSI:​817 versus :1489 · D-49 butir 8 |
| Salvage memulihkan kapasitas pertanggungan | CONTEXT.md — Sisa TSI |
| Uang presisi penuh, pembulatan saat tampil | D-51 · ADR-0016 |
| Nilai bisnis tidak boleh di-hardcode | D-15 · ADR-0025 |

Comments

13. B-6 · Penugasan & Inbox Petugas

Modul Bisnis Inti · folder docs/ticketing/B-6-Penugasan-dan-Inbox-Petugas/

Spesifikasi Modul

| Nama di sistem lama | Worklist / Workbasket Pega — router PNCAdminRouter, PNCTeknikRouter, RouterRCLDokter, KomiteRouter, PNCAdminRouterRCV; inbox PNCInboxAdmin, UserTeknisInbox, UserInbox_​Harness, InboxManagerAdmin_​Harness |
| --- | --- |
| Kode modul | B-6 |
| Gelombang | 3 — Jalur klaim inti |
| Ukuran | 30 activity |
| Bergantung pada | F-3 Login & Hak Akses |
| Kesiapan | SEBAGIAN — algoritma sudah terbaca, router perlu konfirmasi |

Apa yang dikerjakan modul ini

Menentukan siapa mengerjakan apa. Setiap tahap klaim menghasilkan satu Tugas, dan tugas itu berada di salah satu dari dua tempat:

|  | Isi | Dipakai pada tahap |
| --- | --- | --- |
| Worklist | tugas milik satu orang tertentu | Input Register · View Polis · Estimation · Input Estimasi · Choose Surveyor · Send To Analis · Send To PIC Teknik · RCLDokter · Analyst Doctor |
| Workbasket | antrean bersama, diambil siapa pun yang berwenang | RCL/PUCL · Investigator · Compliance |

Algoritma pembagian beban — sudah terbaca

R-04 semula menyatakan tiga router hilang sehingga aturan penugasan tidak diketahui. Algoritmanya

ternyata terbaca dari tempat lain:

ORDER BY counter_quota ASC     -- RDB List/BrowsePICRandomTeam-SQL.xml:39-40

Petugas dengan beban paling sedikit mendapat tugas berikutnya, lalu AddTJobCounterPIC_SQL menaikkan pencacahnya. R-04 karena itu turun dari penghalang menjadi verifikasi.

Penghalang modul ini

| Jenis | Isi | Pemilik |
| --- | --- | --- |
| Artefak | PNCAdminRouter, PNCTeknikRouter, RouterRCLDokter — tidak ada di export · 3 Data-​Admin-​WorkBasket · 4 harness inbox | Tim Pega (R-04, R-16) |
| Keputusan | Konfirmasi ketiga router memang memakai jalur counter_quota | Work Owner + Tim Pega |
| Keputusan | operator_ID != 'ELLENSUPRIYATI' di-hardcode di dalam SQL — dibawa sebagai peran, atau dihapus? | Work Owner |
| Catatan | Seluruh export hanya memuat 4 workbasket; penjenjangan komite justru menugaskan ke operator bernama (T-7) | — |

Daftar tiket

| Tiket | Judul | Status |
| --- | --- | --- |
| TKT-B06-001 | Model penugasan Worklist dan Workbasket | ready-for-human |
| TKT-B06-002 | Aturan routing dan pembagian beban | needs-info |
| TKT-B06-003 | Penguncian tugas antar pengguna | ready-for-human |

Daftar Tiket

TKT-B06-001 — Model penugasan Worklist dan Workbasket

| Status | ready-for-human |
| --- | --- |
| Kesiapan | siap |
| Modul | B-6 Penugasan & Inbox · Gelombang: 3 · Bergantung pada: TKT-F3-005, TKT-U2-001 |
| Requirement | FR-B6 |
| Keputusan | D-26 |
| ADR | 0019, 0023 |
| Risiko | — |
| Rule Pega yang digantikan | tabel DATAPEGA.​PC_​ASSIGN_​WORKLIST (dibaca 18 rule) dan DATAPEGA.​PC_​ASSIGN_​WORKBASKET (6 rule) · harness PNCInboxAdmin, UserTeknisInbox, UserInbox_​Harness |
| Peran penguji gerbang 2 | PncAdmin, PncPICTeknik, PncRCLPUCL |
| Label | modul::B-6 tipe::migrasi status:​:​ready-​for-​human prioritas:​:​tinggi gelombang::3 |
| Milestone | Gelombang 3 — Jalur klaim inti |
| Berkas sumber | ticketing/​B-​6-​Penugasan-​dan-​Inbox-​Petugas/​issues/​01-​model-​penugasan-​worklist-​dan-​workbasket.​md |

Hasil yang diharapkan (dan nilai bisnisnya)

Tugas klaim muncul di tempat yang benar: Worklist bila sudah bertuan, Workbasket bila masih antrean bersama.

Nilai bisnisnya: pembagian ini bukan warisan kosong — ia mencerminkan cara kerja. Tahap yang butuh kesinambungan penanganan memakai Worklist; tahap yang dikerjakan sebuah tim memakai Workbasket. D-13 menetapkan alur kerja tetap sama agar pengguna tidak perlu dilatih ulang, dan mengubah model penugasan adalah perubahan yang paling terasa setiap hari.

Ruang lingkup

- Tabel Tugas milik aplikasi, menggantikan tabel engine Pega (ADR-0004).

- Dua model: Worklist (bertuan) dan Workbasket (antrean bersama) — satu tugas selalu berada

di salah satunya, tidak pernah di keduanya.

- Layar inbox per model, memakai komponen tabel baku (TKT-U2-001).

- Perpindahan tugas antar tahap saat klaim maju.

Non-goal

- Tidak menentukan siapa yang menerima tugas — itu TKT-B06-002 (aturan routing).

- Tidak menangani penguncian — itu TKT-B06-003.

- Tidak menangani penugasan komite: penjenjangan komite menugaskan ke operator bernama,

bukan ke workbasket (T-7), dan itu milik B-7.

Acceptance criteria

- ☐ Satu tugas berada di Worklist atau di Workbasket, tidak pernah keduanya — ditegakkan constraint, diuji.

- ☐ Sembilan tahap Worklist dan tiga tahap Workbasket sesuai daftar D-26 — diuji per tahap.

- ☐ Inbox Worklist menampilkan hanya tugas milik pengguna; inbox Workbasket menampilkan antrean yang boleh diambil perannya — diuji dengan dua pengguna berbeda.

- ☐ Batas data cabang dan lini bisnis ditegakkan di kueri — jumlah total yang ditampilkan juga tidak memuat data di luar batas (TKT-F3-005).

- ☐ Klaim yang maju ke tahap berikutnya memindahkan tugasnya, dan tugas lama tertutup — diuji.

- ☐ Gerbang 1: isi inbox sama dengan Pega untuk peran dan pengguna yang sama pada data staging — diuji pada 5 peran.

- ☐ Gerbang 2: UAT PncAdmin, PncPICTeknik, PncRCLPUCL.

Dependency / Blocked by

TKT-F3-005 (izin dan batas data) · TKT-U2-001 (tabel baku) · TKT-F2-004 (skema).

Constraint keamanan, data, operasional

- Tabel penugasan menggantikan tabel engine Pega. Selama masa paralel, **penulis tunggal per

tabel** berlaku (P-1): Pega masih menulis tabelnya sendiri sampai B-6 lulus gerbang 2.

- Inbox menampilkan data nasabah; penyaringan tidak boleh dilakukan setelah data terambil —

itu membocorkan lewat jumlah baris.

Migrasi skema / rollout / rollback

Menambah tabel Tugas milik aplikasi. Backward-compatible; Pega tidak membacanya.

Rollback: tugas yang sudah dibuat di sistem baru tetap ada; pengguna kembali memakai inbox Pega untuk tahap yang belum pindah. Tidak ada data yang hilang, tetapi tugas dapat muncul di dua tempat selama masa transisi — itu konsekuensi yang harus disampaikan ke pengguna sebelum rilis.

Rencana verifikasi

Rencana — belum dijalankan.

go test ./internal/domain/penugasan/... -run TestWorklistAtauWorkbasket

go test ./internal/app/penugasan/... -run TestInboxPerPengguna

go test ./internal/app/penugasan/... -run TestBatasDataCabang

go run ./cmd/s8 banding --modul B-6 --peran 5

Bukti ruang lingkup

| Klaim | Sumber |
| --- | --- |
| Dua model penugasan dan daftar tahapnya | D-26 · ADR-0019 · Flow/​Register_​Flow.​xml |
| PC_​ASSIGN_​WORKLIST dibaca 18 rule; PC_​ASSIGN_​WORKBASKET 6 rule | D-21 · ADR-0004 |
| Istilah Worklist, Workbasket, Tugas | CONTEXT.md |
| Hanya 4 workbasket di seluruh export | T-7 |

Comments

TKT-B06-002 — Aturan routing dan pembagian beban

| Status | needs-info |
| --- | --- |
| Kesiapan | terhalang artefak — tiga router tidak ada di export |
| Modul | B-6 Penugasan & Inbox · Gelombang: 3 · Bergantung pada: TKT-B06-001 |
| Requirement | FR-B6 |
| Keputusan | D-26, D-15 |
| ADR | 0019, 0025 |
| Risiko | R-04, R-16 |
| Rule Pega yang digantikan | 8 router — PNCAdminRouter, PNCTeknikRouter, RouterRCLDokter, KomiteRouter, PNCAdminRouterRCV, ToCurrentOperator, ToWorkList, ToWorkbasket · algoritma beban pada RDB List/​BrowsePICRandomTeam-​SQL.​xml:​39-​40 dan AddTJobCounterPIC_​SQL |
| Peran penguji gerbang 2 | PncManagerAdmin — peran yang paling merasakan bila pembagian beban timpang |
| Label | modul::B-6 tipe::migrasi status:​:​needs-​info prioritas:​:​tinggi gelombang::3 |
| Milestone | Gelombang 3 — Jalur klaim inti |
| Berkas sumber | ticketing/​B-​6-​Penugasan-​dan-​Inbox-​Petugas/​issues/​02-​aturan-​routing-​dan-​pembagian-​beban.​md |

Hasil yang diharapkan (dan nilai bisnisnya)

Tugas baru diberikan kepada petugas yang paling sedikit bebannya, bukan acak dan bukan selalu orang yang sama.

Nilai bisnisnya langsung terasa: pembagian beban yang timpang berarti sebagian petugas menumpuk pekerjaan sementara yang lain menganggur — dan itu memanjangkan TAT tanpa alasan yang terlihat di laporan mana pun.

Ruang lingkup

- Aturan routing sebagai data, bukan kode tersebar: untuk tiap tahap, siapa yang berhak

menerima dan bagaimana dipilih.

- Algoritma pembagian beban: ORDER BY counter_quota ASC — yang paling sedikit bebannya

menang; pencacah dinaikkan setelah penugasan.

- Delapan router lama dibangun ulang sebagai aturan routing terpadu.

- Penghapusan hardcode nama orang di dalam SQL routing.

Non-goal

- Tidak menangani penugasan komite (B-7).

- Tidak menangani penguncian (TKT-B06-003).

Yang kurang dan siapa yang bisa melengkapinya

| Yang kurang | Pemilik | Kenapa menahan |
| --- | --- | --- |
| PNCAdminRouter, PNCTeknikRouter, RouterRCLDokter — tidak ada di export | Tim Pega (R-04, R-16) | Algoritma bebannya sudah terbaca, tetapi syarat kelayakan (siapa yang boleh masuk daftar calon) hanya ada di dalam router |
| Konfirmasi ketiga router memang memakai jalur counter_quota | Work Owner + Tim Pega | Rekonstruksi dari kueri lain belum diverifikasi terhadap router aslinya |
| operator_ID != 'ELLENSUPRIYATI' di-hardcode di dalam SQL — dibawa sebagai peran, atau dihapus? | Work Owner | Bila dibawa, ia menjadi baris master; bila dihapus, perilaku penugasan berubah dan itu harus dinyatakan sebagai perubahan sadar |
| 3 Data-​Admin-​WorkBasket — definisi antrean bersama | Tim Pega | Menentukan antrean mana yang ada dan siapa yang boleh mengambilnya |

Acceptance criteria

- ☐ Tugas baru diberikan kepada petugas dengan counter_quota terkecil — diuji dengan tiga petugas berbeda beban: yang terkecil menang.

- ☐ Pencacah beban naik tepat satu setelah penugasan, dan turun saat tugas selesai — diuji; bila hanya naik, pembagian beban menjadi timpang permanen.

- ☐ Dua penugasan bersamaan tidak memberikan tugas ke petugas yang sama secara keliru — diuji dengan dua proses paralel.

- ☐ Nol nama orang di kode maupun kueri routing — diuji pemindaian terhadap 24 Operator ID yang diketahui (ADR-0025).

- ☐ Aturan routing dapat diubah lewat master tanpa deployment — diuji.

- ☐ Petugas yang sedang tidak aktif tidak menerima tugas baru — diuji.

- ☐ Gerbang 1: petugas yang terpilih sama dengan Pega pada 30 penugasan contoh di staging.

- ☐ Gerbang 2: UAT PncManagerAdmin — memeriksa sebaran beban setelah 50 penugasan.

Dependency / Blocked by

TKT-B06-001 · TKT-F4-001 (master aturan routing). Terhalang Tim Pega dan Work Owner.

Constraint keamanan, data, operasional

- Pencacah beban adalah state yang harus dijaga konsisten. Bila naik tanpa pernah turun, atau

gagal naik karena galat, pembagian beban menjadi timpang secara permanen dan tidak ada yang menyadarinya sampai ada yang mengeluh.

- Hardcode nama orang di dalam SQL adalah bentuk terburuk dari D-15: ia tidak terlihat saat

membaca kode aplikasi, hanya saat membaca teks kueri.

- Penugasan tercatat di jejak audit — ia menentukan siapa yang bertanggung jawab atas sebuah klaim.

Migrasi skema / rollout / rollback

Menambah master aturan routing dan kolom pencacah beban.

Rollback: kembali ke router Pega tidak tersedia untuk klaim yang sudah dipegang sistem baru. Rollback berarti menghentikan penugasan baru di sistem baru.

Rencana verifikasi

Rencana — belum dijalankan.

go test ./internal/domain/penugasan/... -run TestPembagianBebanTerkecil

go test ./internal/domain/penugasan/... -run TestPencacahNaikTurun

go test ./internal/app/penugasan/... -run TestPenugasanBersamaan

go run ./cmd/tools/cek-hardcode-operator internal/domain/penugasan/   # HARUS 0

go run ./cmd/s8 banding --modul B-6 --aturan routing --kasus 30

Bukti ruang lingkup

| Klaim | Sumber |
| --- | --- |
| ORDER BY counter_quota ASC | RDB List/​BrowsePICRandomTeam-​SQL.​xml:​39-​40 |
| Pencacah dinaikkan AddTJobCounterPIC_​SQL | ADR-0019 |
| Delapan router yang dibangun ulang | D-26 · ADR-0019 |
| Tiga router tidak ada di export | R-04 |
| operator_ID != 'ELLENSUPRIYATI' hardcode di SQL | docs/​verifikasi-​bukti-​adr.​md §15 baris B-6 |

Comments

TKT-B06-003 — Penguncian tugas antar pengguna

| Status | ready-for-human |
| --- | --- |
| Kesiapan | siap |
| Modul | B-6 Penugasan & Inbox · Gelombang: 3 · Bergantung pada: TKT-B06-001 |
| Requirement | FR-B6 |
| Keputusan | D-26, D-27 |
| ADR | 0019, 0026 |
| Risiko | — |
| Rule Pega yang digantikan | penguncian assignment bawaan Pega — tidak ada rule aplikasi yang mengaturnya; di sistem baru ia harus dibangun sendiri |
| Peran penguji gerbang 2 | PncRCLPUCL dan PncComplience — dua peran yang bekerja dari Workbasket bersama |
| Label | modul::B-6 tipe::fondasi status:​:​ready-​for-​human prioritas:​:​tinggi gelombang::3 |
| Milestone | Gelombang 3 — Jalur klaim inti |
| Berkas sumber | ticketing/​B-​6-​Penugasan-​dan-​Inbox-​Petugas/​issues/​03-​penguncian-​tugas-​antar-​pengguna.​md |

Hasil yang diharapkan (dan nilai bisnisnya)

Dua petugas tidak dapat mengerjakan tugas yang sama dari satu Workbasket bersama tanpa menyadarinya.

Nilai bisnisnya: Workbasket adalah antrean bersama — RCL/PUCL, Investigator, dan Compliance mengambil dari sana. Tanpa penguncian, dua orang dapat membuka klaim yang sama, dan yang menyimpan belakangan menimpa pekerjaan yang pertama tanpa peringatan.

Ruang lingkup

- Mekanisme ambil tugas (claim) dari Workbasket: tugas menjadi milik pengambil sampai selesai

atau dilepas.

- Penanganan tugas yang ditinggalkan — pengguna menutup peramban tanpa melepas.

- Perilaku bila tugas sudah diambil orang lain: pesan yang menyebut siapa yang memegangnya.

- Pelepasan tugas oleh pemegang, dan oleh peran manajer bila pemegangnya tidak hadir.

Non-goal

- Tidak mengunci baris database untuk waktu lama — penguncian ini urusan alur kerja, bukan

transaksi.

- Tidak menangani ketidakhadiran terjadwal — kolom STS_ABS pada master komite adalah

persoalan B-7.

Acceptance criteria

- ☐ Tugas yang diambil pengguna A tidak muncul sebagai tersedia bagi pengguna B — diuji.

- ☐ Pengguna B yang membuka tugas itu lewat URL langsung menerima pesan yang menyebut nama pemegangnya — diuji.

- ☐ Tugas yang ditinggalkan tanpa dilepas kembali tersedia setelah batas waktu yang dikonfigurasi — diuji dengan batas pendek.

- ☐ Peran manajer dapat melepas paksa tugas milik orang lain, dan tindakan itu tercatat di jejak audit dengan pelaku dan alasan — diuji.

- ☐ Penguncian bekerja lintas dua instans aplikasi — diuji dengan mengambil tugas di instans A dan mencoba mengambilnya di instans B: ditolak. Ini konsekuensi langsung D-27.

- ☐ Gerbang 1: tidak ada padanan langsung di Pega untuk dibandingkan — kelulusan bertumpu pada uji fungsional di atas, bukan perbandingan hasil.

- ☐ Gerbang 2: UAT PncRCLPUCL dan PncComplience dengan dua pengguna bersamaan.

Dependency / Blocked by

TKT-B06-001 · TKT-S5-002 (pencatatan pelepasan paksa).

Constraint keamanan, data, operasional

- Penguncian tidak boleh disimpan di memori satu instans — aplikasi wajib stateless (D-27),

dan load balancer mengarahkan permintaan ke instans mana pun.

- Melepas paksa tugas orang lain adalah tindakan bernilai tinggi; karena D-59 tidak mengenal

pemisahan tugas, jejak auditlah satu-satunya kontrolnya.

- Batas waktu tugas ditinggalkan harus cukup panjang untuk pekerjaan nyata — batas yang terlalu

pendek membuat tugas direbut saat pengguna sedang mengetik.

Migrasi skema / rollout / rollback

Menambah kolom pemegang dan waktu pengambilan pada tabel Tugas — kolom nullable, backward-compatible.

Rollback: kolom dibiarkan dan diabaikan; tugas kembali dapat diambil siapa pun — dengan risiko tumpang tindih yang justru dihilangkan tiket ini.

Rencana verifikasi

Rencana — belum dijalankan.

go test ./internal/app/penugasan/... -run TestAmbilTugas

go test ./internal/app/penugasan/... -run TestTugasDitinggalkanKembaliTersedia

go test ./internal/app/penugasan/... -run TestPenguncianLintasInstans

go test ./internal/app/penugasan/... -run TestLepasPaksaTercatat

Bukti ruang lingkup

| Klaim | Sumber |
| --- | --- |
| Workbasket adalah antrean bersama | D-26 · CONTEXT.md — Workbasket |
| Tiga tahap memakai Workbasket | D-26 · Flow/​Register_​Flow.​xml |
| Stateless, dua instans | D-27 |
| Tidak ada pemisahan tugas; audit satu-satunya kontrol | D-59 · ADR-0023 |

Comments

14. B-7 · Komite Persetujuan Klaim

Modul Bisnis Inti · folder docs/ticketing/B-7-Komite-Persetujuan-Klaim/

Spesifikasi Modul

| Nama di sistem lama | Komite — Flow/​Komite_​Flow.​xml, inbox InboxKomite_​Harness, activity SetEmailKomite, SetListComiteeClaimPerObjAdj, GetKomiteApproval, AutoAcceptKomite |
| --- | --- |
| Kode modul | B-7 |
| Gelombang | 4 — Persetujuan |
| Ukuran | 34 activity |
| Bergantung pada | B-5 Input Estimasi · B-6 Penugasan · F-4 Master Data |
| Kesiapan | TERHALANG |

Apa yang dikerjakan modul ini

Meminta persetujuan berjenjang atas nilai klaim sebelum klaim dapat diakseptasi. Komite dapat menyetujui, menolak, atau mengembalikan.

Cara jumlah penyetuju ditentukan — kumulatif

Ini bagian yang paling mudah disalahpahami, dan sudah dua kali nyaris salah dibaca selama analisis.

Bukan memilih satu jenjang dari matriks. Melainkan: setiap jenjang yang ambang bawahnya sudah terlampaui nilai klaim ikut menyetujui.

Jumlah jenjang = jumlah baris master yang LIMIT_BOTTOM <= nilai klaim

Activity/SetListComiteeClaimPerObjAdj-Act.xml:16456-16459 · When/IsKomiteLoop-When.xml

Bukti pendukung: LIMIT_BOTTOM difilter di 11 SQL rule; LIMIT_TOP di 0.

Untuk lini Non-MBU saja, akumulasi didahului pemilihan pita nilai (≤ Rp 100 juta → pita

1; di atasnya → pita 2). Lini lain tidak punya langkah itu (D-70).

Contoh nyata dari master yang sudah diterima:

| Kasus | Jumlah penyetuju |
| --- | --- |
| PA Rp 5.000.000 | 1 |
| PA Rp 75.000.000 | 3 |
| PA Rp 150.000.000 | 4 |
| Travel Rp 150.000.000 | 3 |
| Non-MBU Rp 80.000.000 | 2 |
| Non-MBU Rp 750.000.000 | 2 |
| Non-MBU Rp 2.000.000.000 | 3 |

Penghalang modul ini

| Jenis | Isi | Pemilik |
| --- | --- | --- |
| Artefak | Ticket rule KomiteAssign_​ticket dan komiteAccept_​ticket · When rule IsKomite | Tim Pega (R-16) |
| Keputusan | AutoAcceptKomite menyetujui komite otomatis tiap hari jam 06:00 — perilaku yang benar? | Work Owner |
| Keputusan | Baris DEGREE=0 maksudnya apa? | Work Owner |
| Keputusan | PA dan Travel di atas Rp 200.000.000 tidak punya baris master | Work Owner |
| Keputusan | KOMITEKE immutable? · dbms_​random.​value pada 2 kueri Simasnet disengaja? | Work Owner |
| Terhalang tiket | TKT-F4-002 — struktur master ambang komite | — |

Daftar tiket

| Tiket | Judul | Status |
| --- | --- | --- |
| TKT-B07-001 | Penentuan jenjang komite kumulatif | needs-info |
| TKT-B07-002 | Layar Komite dan pencatatan keputusan | needs-info |
| TKT-B07-003 | Persetujuan otomatis AutoAcceptKomite | needs-info |

Daftar Tiket

TKT-B07-001 — Penentuan jenjang komite kumulatif

| Status | needs-info |
| --- | --- |
| Kesiapan | terhalang keputusan dan tiket TKT-F4-002 |
| Modul | B-7 Komite · Gelombang: 4 · Bergantung pada: TKT-B05-002, TKT-F4-002 |
| Requirement | FR-B7 |
| Keputusan | D-14, D-47, D-52, D-70 |
| ADR | 0014 |
| Risiko | R-19 |
| Rule Pega yang digantikan | Activity/​SetListComiteeClaimPerObjAdj-​Act.​xml:​16456-​16459 (KomiteLoop := pxResultCount) · When/​IsKomiteLoop-​When.​xml · 17 kueri pembaca POOLDATA.​EMAILKOMITE · Activity/​SetEmailKomite-​Act.​xml beserta tiga varian |
| Peran penguji gerbang 2 | PNCKomite dan PNCKomiteTeknik |
| Label | modul::B-7 tipe:​:​aturan-​bisnis status:​:​needs-​info prioritas:​:​tinggi gelombang::4 |
| Milestone | Gelombang 4 — Persetujuan |
| Berkas sumber | ticketing/​B-​7-​Komite-​Persetujuan-​Klaim/​issues/​01-​penentuan-​jenjang-​komite-​kumulatif.​md |

Hasil yang diharapkan (dan nilai bisnisnya)

Untuk sebuah nilai klaim, sistem menetapkan berapa banyak jenjang yang harus menyetujui dan siapa saja penyetujunya — dengan hasil yang sama setiap kali dihitung.

Nilai bisnisnya: ini menentukan siapa berwenang menyetujui uang. Salah hitung ke bawah berarti klaim besar disetujui terlalu sedikit orang; salah ke atas berarti klaim kecil tertahan tanpa alasan.

Ruang lingkup

- Perhitungan kumulatif: seluruh jenjang yang ambang bawahnya sudah terlampaui ikut

menyetujui.

- Untuk lini Non-MBU: pemilihan pita nilai lebih dulu (≤ Rp 100 juta → pita 1; di atasnya

→ pita 2), lalu akumulasi di dalam pita itu saja.

- Untuk lini lain: tanpa langkah pita — akumulasi langsung atas seluruh jenjang lini tersebut.

- Nilai yang dibandingkan adalah hasil konversi kurs TKT-B05-002, memakai presisi penuh.

- Urutan penyetuju mengikuti DEGREE.

Non-goal

- Tidak memakai LIMIT_TOP untuk memilih baris. LIMIT_TOP adalah **validasi integritas

master** (TKT-F4-002), bukan penyaring.

- Tidak membangun layar komite — itu TKT-B07-002.

Yang kurang dan siapa yang bisa melengkapinya

| Yang belum diputuskan | Pemilik | Kenapa menahan |
| --- | --- | --- |
| PA dan Travel di atas Rp 200.000.000 tidak punya baris master | Work Owner | Klaim di atas nilai itu tidak punya penyetuju sama sekali — dan itu tidak boleh ditebak |
| Baris DEGREE=0 maksudnya apa? | Work Owner | Muncul di master tetapi tidak jelas apakah ia jenjang, penanda, atau sisa data |
| dbms_​random.​value pada 2 kueri Simasnet disengaja? | Work Owner | Bila ya, acceptance criteria untuk jalur Simasnet tidak boleh deterministik — dan itu mengubah cara modul ini diuji |
| Belum ditelusuri: lini apa saja yang melewati EmailKomiteBerjenjang_​sql, EmailKomiteAdjuster_​sql, EmailKomiteSalvage_​sql — ketiganya menerima TYPE_KOMITE dari pemanggil lewat tempAdj.pyMemo dan tempAdj.​AcceptedNo | Lead Engineer | Menentukan lini mana yang memakai langkah pita. Ini Definition of Ready tiket ini |

Acceptance criteria

- ☐ Jumlah penyetuju untuk ketujuh kasus pada spec.md sesuai tabel — diuji satu per satu.

- ☐ Untuk Non-MBU, pita dipilih lebih dulu dan akumulasi tidak menyeberang antarpita — diuji dengan Rp 80 juta (pita 1, 2 penyetuju) dan Rp 200 juta (pita 2, 1 penyetuju).

- ☐ Untuk PA dan Travel, tidak ada langkah pita — diuji: PA Rp 150 juta menghasilkan 4 penyetuju, bukan 2.

- ☐ LIMIT_TOP tidak dipakai menyaring baris — diuji pemindaian kueri.

- ☐ Perbandingan memakai nilai presisi penuh hasil konversi kurs — diuji.

- ☐ Urutan penyetuju mengikuti DEGREE — diuji.

- ☐ Gerbang 1: jumlah dan identitas penyetuju sama dengan Pega pada 30 klaim contoh dari empat lini. Untuk jalur Simasnet, kriteria menyesuaikan jawaban dbms_random.

- ☐ Gerbang 2: UAT PNCKomite dan PNCKomiteTeknik.

Dependency / Blocked by

TKT-B05-002 (nilai terkonversi) · TKT-F4-002 (master ambang). **Terhalang tiga keputusan dan

satu penelusuran.**

Constraint keamanan, data, operasional

- Menerapkan filter pita secara seragam ke semua lini akan merusak. Dihitung dari master: PA

Rp 5 juta menjadi 0 penyetuju dan Travel Rp 150 juta menjadi 0 penyetuju — klaim mandek. Itu sebabnya D-70 membatasi pita hanya ke Non-MBU.

- Menerapkan rentang tertutup (LIMIT_BOTTOM <= nilai <= LIMIT_TOP) akan mengembalikan tepat

satu baris → satu jenjang berapa pun nilai klaim → menghapus penjenjangan (D-47).

- Kolom TYPE_KOMITE memikul dua arti: pita nilai di Non-MBU, varian jalur di PA. Model data

wajib mendokumentasikannya.

Migrasi skema / rollout / rollback

Tidak menambah tabel; membaca master TKT-F4-002.

Rollback: kembali membaca POOLDATA.EMAILKOMITE langsung.

Rencana verifikasi

Rencana — belum dijalankan.

go test ./internal/domain/komite/... -run TestJenjangKumulatif   # 7 kasus pada spec

go test ./internal/domain/komite/... -run TestPitaHanyaNonMBU

go test ./internal/domain/komite/... -run TestLimitTopTidakMenyaring

go run ./cmd/s8 banding --modul B-7 --aturan jenjang --kasus 30

Bukti ruang lingkup

| Klaim | Sumber |
| --- | --- |
| KomiteLoop := pxResultCount | Activity/​SetListComiteeClaimPerObjAdj-​Act.​xml:​16456-​16459 |
| KomiteCount <= KomiteLoop | When/​IsKomiteLoop-​When.​xml |
| LIMIT_BOTTOM di 11 rule, LIMIT_TOP di 0 | ADR-0014 |
| Pita hanya Non-MBU | D-70 |
| Tujuh kasus jumlah penyetuju | ADR-0014 Rationale |
| Tiga kueri dinamis belum ditelusuri | ADR-0014 Pertanyaan terbuka |

Comments

TKT-B07-002 — Layar Komite dan pencatatan keputusan

| Status | needs-info |
| --- | --- |
| Kesiapan | terhalang artefak — Ticket rule dan When rule komite |
| Modul | B-7 Komite · Gelombang: 4 · Bergantung pada: TKT-B07-001, TKT-B06-001 |
| Requirement | FR-B7 |
| Keputusan | D-26, D-59 |
| ADR | 0019, 0021, 0023, 0026 |
| Risiko | R-16 |
| Rule Pega yang digantikan | Flow/​Komite_​Flow.​xml · harness InboxKomite_​Harness · Ticket rule KomiteAssign_​ticket (:974) dan komiteAccept_​ticket (:796) — keduanya hilang dari export · When rule IsKomite — hilang |
| Peran penguji gerbang 2 | PNCKomite dan PNCKomiteTeknik |
| Label | modul::B-7 tipe::migrasi status:​:​needs-​info prioritas:​:​tinggi gelombang::4 |
| Milestone | Gelombang 4 — Persetujuan |
| Berkas sumber | ticketing/​B-​7-​Komite-​Persetujuan-​Klaim/​issues/​02-​layar-​komite-​dan-​pencatatan-​keputusan.​md |

Hasil yang diharapkan (dan nilai bisnisnya)

Anggota komite melihat klaim yang menunggu persetujuannya, memberi keputusan, dan keputusan itu tercatat permanen beserta siapa dan kapan.

Nilai bisnisnya: persetujuan komite adalah titik kewenangan tertinggi atas uang klaim. Dan karena D-59 menghapus pemisahan tugas, pencatatan keputusan ini adalah satu-satunya bukti bahwa persetujuan benar-benar diberikan orang yang berwenang.

Ruang lingkup

- Inbox komite per anggota, menampilkan klaim yang menunggu jenjangnya.

- Tiga keputusan: setuju, tolak, kembalikan — masing-masing dengan catatan.

- Pencatatan jejak komite: siapa, kapan, keputusan apa, catatan apa, pada jenjang ke berapa.

- Perpindahan ke jenjang berikutnya setelah satu jenjang menyetujui; klaim **tidak dapat

diakseptasi** sebelum seluruh jenjang selesai (invarian I-5).

- Lompatan lateral saat seluruh komite menyetujui — kembali ke petugas estimasi untuk lini PA.

Non-goal

- Tidak menghitung jumlah jenjang — itu TKT-B07-001.

- Tidak menangani persetujuan otomatis — itu TKT-B07-003.

Yang kurang dan siapa yang bisa melengkapinya

| Yang kurang | Pemilik | Kenapa menahan |
| --- | --- | --- |
| Ticket rule KomiteAssign_​ticket dan komiteAccept_​ticket — dirujuk Flow/​Komite_​Flow.​xml:​974 dan :796, tidak ada di export | Tim Pega (R-16) | Menentukan kapan klaim melompat masuk dan keluar dari komite |
| When rule IsKomite — hilang | Tim Pega | Menentukan syarat sebuah klaim masuk komite sama sekali |
| KOMITEKE immutable? | Work Owner | Menentukan apakah jenjang yang sudah dilewati dapat diulang |
| Siapa yang berwenang memicu lompatan lateral? Sistem lama nol pagar izin | Work Owner | D-59 bersatuan menu; lompatan melewati alur normal |

Acceptance criteria

- ☐ Anggota komite hanya melihat klaim yang menunggu jenjangnya — diuji dengan tiga anggota pada jenjang berbeda.

- ☐ Ketiga keputusan tersedia dan masing-masing menghasilkan tepat satu baris jejak komite berisi pelaku, waktu, keputusan, catatan, dan nomor jenjang.

- ☐ Klaim tidak dapat diakseptasi sebelum seluruh jenjang menyetujui — diuji dengan mencoba akseptasi di tengah jalan: ditolak (invarian I-5).

- ☐ Keputusan tolak dan kembalikan memindahkan klaim ke tahap yang benar — diuji.

- ☐ Setiap keputusan tercatat di jejak audit (S-5), terpisah dari jejak komite — keduanya diperiksa.

- ☐ Anggota tanpa izin menu komite menerima 403 dan tidak melihat menunya.

- ☐ Gerbang 1: urutan dan hasil keputusan sama dengan Pega pada 20 klaim contoh.

- ☐ Gerbang 2: UAT PNCKomite dan PNCKomiteTeknik.

Dependency / Blocked by

TKT-B07-001 · TKT-B06-001 · TKT-S5-002. Terhalang Tim Pega dan dua keputusan.

Constraint keamanan, data, operasional

- Orang yang sama dapat mengubah nilai klaim dan menyetujuinya bila perannya memiliki kedua

menu (D-59). Tidak ada kontrol teknis yang mencegahnya; jejak audit satu-satunya pengimbang.

- Penjenjangan komite menugaskan ke operator bernama, bukan ke workbasket (T-7) — sehingga

ketidakhadiran seseorang dapat menghentikan klaim. Kolom STS_ABS pada master tampaknya menjawab ini, dan perilakunya belum dirumuskan.

- Keputusan komite tidak dapat dihapus (ADR-0012) — hanya ditandai, tidak pernah dibuang.

Migrasi skema / rollout / rollback

Menambah tabel jejak komite. Backward-compatible.

Rollback: keputusan yang sudah tercatat tetap ada dan tetap sah.

Rencana verifikasi

Rencana — belum dijalankan.

go test ./internal/app/komite/... -run TestInboxPerJenjang

go test ./internal/app/komite/... -run TestAkseptasiDitolakSebelumSeluruhJenjang

go test ./internal/app/komite/... -run TestKeputusanTercatat

go run ./cmd/s8 banding --modul B-7 --kasus 20

Bukti ruang lingkup

| Klaim | Sumber |
| --- | --- |
| Ticket rule komite hilang | Flow/​Komite_​Flow.​xml:​796, :974 · ADR-0021 |
| Invarian I-5 akseptasi setelah seluruh jenjang | docs/​Steering/​05-​DOMAIN-​MODEL.​md §2 |
| Komite menugaskan ke operator bernama; hanya 4 workbasket | T-7 |
| Tidak ada pemisahan tugas | D-59 · ADR-0023 |
| Nol pagar izin pada transisi lateral | docs/​verifikasi-​bukti-​adr.​md §15 |

Comments

TKT-B07-003 — Persetujuan otomatis AutoAcceptKomite

| Status | needs-info |
| --- | --- |
| Kesiapan | terhalang keputusan — perilaku ini belum pernah dibahas di dokumen mana pun |
| Modul | B-7 Komite · Gelombang: 4 · Bergantung pada: TKT-B07-002, TKT-S6-001 |
| Requirement | FR-B7, FR-S6 |
| Keputusan | D-57, D-59 |
| ADR | 0022, 0023, 0026 |
| Risiko | — |
| Rule Pega yang digantikan | Job Scheduler/​JOBForKomiteKlaimPNC — harian, jam 06:00, menjalankan activity AutoAcceptKomite |
| Peran penguji gerbang 2 | PNCKomite dan PncManagerAdmin |
| Label | modul::B-7 tipe:​:​aturan-​bisnis status:​:​needs-​info prioritas:​:​tinggi gelombang::4 |
| Milestone | Gelombang 4 — Persetujuan |
| Berkas sumber | ticketing/​B-​7-​Komite-​Persetujuan-​Klaim/​issues/​03-​persetujuan-​otomatis-​autoacceptkomite.​md |

Hasil yang diharapkan (dan nilai bisnisnya)

Kejelasan tentang satu proses yang berjalan setiap hari dan menyetujui komite tanpa pengguna sama sekali.

Nilai bisnisnya bukan fitur baru, melainkan kesadaran. Perilaku ini ditemukan saat folder

Job Scheduler/ diterima, dan ia tidak tercatat di dokumen mana pun sebelumnya. Sebuah proses

yang menyetujui uang klaim secara otomatis pada jam 06:00 pantas diputuskan secara sadar, bukan diwarisi begitu saja.

Ruang lingkup

- Penerapan kembali AutoAcceptKomite bila Work Owner memutuskan perilaku ini dipertahankan.

- Bila dipertahankan: pencatatan jejak audit dengan pelaku "sistem", bukan kosong — agar

persetujuan otomatis tetap dapat dipertanggungjawabkan.

- Bila tidak dipertahankan: klaim yang sebelumnya disetujui otomatis akan **menumpuk di inbox

komite**, dan dampak operasionalnya harus disiapkan.

- Batasan: jenjang mana yang boleh disetujui otomatis, dan pada nilai berapa.

Non-goal

- Tidak memutuskan sendiri apakah perilaku ini benar. Itu keputusan Work Owner.

- Tidak membangun mekanisme penjadwal — itu S-6.

Yang kurang dan siapa yang bisa melengkapinya

| Yang belum diputuskan | Pemilik | Kenapa menahan |
| --- | --- | --- |
| AutoAcceptKomite harian jam 06:00 — perilaku yang benar? | Work Owner | Ia menyetujui komite tanpa pengguna, sehingga melewati kontrol menu D-59 sepenuhnya. Bila dipertahankan, ia adalah satu-satunya jalur yang tidak tunduk model izin |
| Jenjang dan nilai mana yang boleh disetujui otomatis | Work Owner | Tanpa batas, persetujuan otomatis berlaku untuk klaim nilai berapa pun |
| Bila dua instans aplikasi berjalan, siapa yang menjalankan job ini? | Lead Engineer + Infra (ADR-0022) | Penguncian yang salah membuat job berjalan dua kali — dan dua kali persetujuan komite pada klaim yang sama adalah kesalahan bernilai uang |

Acceptance criteria

Belum dapat diangkakan sampai perilaku diputuskan. Bentuk AC yang akan diisi:

- ☐ Bila dipertahankan: klaim yang memenuhi syarat disetujui otomatis pada jadwal yang ditetapkan, dan setiap persetujuan menghasilkan baris jejak audit dengan pelaku "sistem".

- ☐ Job tidak pernah berjalan dua kali untuk hari yang sama, walau dua instans aplikasi hidup — diuji dengan dua instans bersamaan (ADR-0022).

- ☐ Klaim di luar batas jenjang dan nilai yang ditetapkan tidak disetujui otomatis — diuji.

- ☐ Bila tidak dipertahankan: klaim yang dulu disetujui otomatis muncul di inbox komite, dan jumlahnya dilaporkan sebagai angka sebelum rilis — agar beban barunya diketahui.

- ☐ Kegagalan job terlihat — tercatat dan dapat diketahui, bukan gagal diam-diam.

Dependency / Blocked by

TKT-B07-002 · TKT-S6-001 (mekanisme penjadwal). Terhalang tiga keputusan.

Constraint keamanan, data, operasional

- Job ini melewati seluruh kontrol otorisasi. D-59 menetapkan izin bersatuan menu; job tidak

punya pengguna, sehingga tidak ada menu yang dapat diperiksa. Ini satu-satunya jalur dengan sifat demikian, dan itulah alasan ia pantas diputuskan secara eksplisit.

- Jejak audit adalah satu-satunya kontrol yang tersisa untuk jalur ini — dan pelakunya harus

tercatat sebagai "sistem", bukan dibiarkan kosong.

- pyBypassActivityAuthentication=true pada agent terkait juga menunggu keputusan (ADR-0022).

Migrasi skema / rollout / rollback

Tidak menambah tabel.

Rollback: mematikan job. Klaim yang telanjur disetujui otomatis tetap disetujui — itu tidak dapat ditarik, dan karena itu keputusan mengaktifkannya harus diambil sebelum rilis, bukan sesudahnya.

Rencana verifikasi

Rencana — belum dijalankan, dan belum dapat disusun lengkap.

go test ./internal/app/komite/... -run TestAutoAcceptBatasJenjang

go test ./internal/app/jadwal/... -run TestJobTidakBerjalanDuaKali

go run ./cmd/tools/hitung-klaim-auto-accept --periode 90d   # beban bila fitur dihapus

Bukti ruang lingkup

| Klaim | Sumber |
| --- | --- |
| JOBForKomiteKlaimPNC harian 06:00 menjalankan AutoAcceptKomite | D-57 · Job Scheduler/ |
| Perilaku ini tidak tercatat di dokumen mana pun sebelumnya | D-57 |
| Job melewati kontrol menu | D-59 · ADR-0023 |
| Mekanisme penjadwal dua instans belum diputuskan | ADR-0022 Proposed |

Comments

15. B-8 · Choose Surveyor & Hasil Survei

Modul Bisnis Inti · folder docs/ticketing/B-8-Choose-Surveyor-dan-Hasil-Survei/

Spesifikasi Modul

| Nama di sistem lama | Choose Surveyor / InputSurveyor — tahap pada Flow/​Register_​Flow.​xml; inbox InboxSurvey_​Harness, SurveyorsInbox, DetailSurveyorsInbox, ViewDetailHasilSurveyorInternal1; master MasterLoginSurvey |
| --- | --- |
| Kode modul | B-8 |
| Gelombang | 4 — Persetujuan |
| Ukuran | 30 activity |
| Bergantung pada | B-6 Penugasan |
| Kesiapan | SEBAGIAN |

Apa yang dikerjakan modul ini

Menugaskan surveyor atau loss adjuster untuk meninjau kerugian di lapangan, lalu mencatat hasil survei beserta foto dokumentasinya. Surveyor dapat internal (ASM) maupun eksternal.

Modul ini juga menyimpan komponen KPI adjuster — dan di sanalah kendala terbesarnya.

Rule Pega yang digantikan

| Jenis | Nama |
| --- | --- |
| Flow | tahap Choose Surveyor / InputSurveyor pada Flow/​Register_​Flow.​xml |
| Harness | InboxSurvey_​Harness · SurveyorsInbox · DetailSurveyorsInbox · ViewDetailHasilSurveyorInternal1 |
| Master | MasterLoginSurvey · INSERT_​SURVEYORLIST |
| Objek DB | INSERT_​KPIADJUSTER |

Penghalang modul ini

| Jenis | Isi | Pemilik |
| --- | --- | --- |
| Artefak | When rule IsSurvey — hilang dari export | Tim Pega (R-16) |
| Keputusan | Rumus skor KPI adjuster tidak ada di mana pun. INSERT_​KPIADJUSTER hanya menyimpan 10 komponen tanpa agregasi — tidak ada rule yang menghitung skornya | Work Owner |
| Keputusan | Kunci upsert hanya CASEID — adjuster kedua menimpa yang pertama. Benar? | Work Owner |

Daftar tiket

| Tiket | Judul | Status |
| --- | --- | --- |
| TKT-B08-001 | Penugasan surveyor dan pencatatan hasil survei | needs-info |
| TKT-B08-002 | Komponen dan skor KPI adjuster | needs-info |

Daftar Tiket

TKT-B08-001 — Penugasan surveyor dan pencatatan hasil survei

| Status | needs-info |
| --- | --- |
| Kesiapan | terhalang artefak — When rule IsSurvey hilang |
| Modul | B-8 Choose Surveyor · Gelombang: 4 · Bergantung pada: TKT-B06-001, TKT-U2-003 |
| Requirement | FR-B8 |
| Keputusan | D-12, D-16 |
| ADR | 0010, 0019 |
| Risiko | R-16 |
| Rule Pega yang digantikan | tahap Choose Surveyor / InputSurveyor pada Flow/​Register_​Flow.​xml · harness InboxSurvey_​Harness, SurveyorsInbox, ViewDetailHasilSurveyorInternal1 · INSERT_​SURVEYORLIST · master MasterLoginSurvey |
| Peran penguji gerbang 2 | PNCSurveyor dan PncPICTeknik |
| Label | modul::B-8 tipe::migrasi status:​:​needs-​info prioritas:​:​sedang gelombang::4 |
| Milestone | Gelombang 4 — Persetujuan |
| Berkas sumber | ticketing/​B-​8-​Choose-​Surveyor-​dan-​Hasil-​Survei/​issues/​01-​penugasan-​surveyor-​dan-​hasil-​survei.​md |

Hasil yang diharapkan (dan nilai bisnisnya)

Petugas teknis menugaskan surveyor, dan surveyor mencatat temuan lapangan beserta foto dokumentasi — termasuk dari perangkat di lapangan.

Nilai bisnisnya: hasil survei adalah dasar penetapan nilai kerugian. Survei yang lambat dicatat memanjangkan TAT, dan foto yang tidak terunggah membuat penilaian dilakukan tanpa bukti.

Ruang lingkup

- Pemilihan surveyor dari master, memisahkan internal (ASM) dan eksternal.

- Pencatatan hasil survei: temuan, tanggal survei, lokasi survei, dan catatan.

- Unggah foto dokumentasi memakai komponen unggah TKT-U2-003, melalui satu jalur API storage

(ADR-0010).

- Dukungan peramban ponsel untuk pengisian di lapangan (D-12).

Non-goal

- Tidak menghitung KPI adjuster — itu TKT-B08-002.

- Tidak menetapkan nilai kerugian — itu B-5.

- Tidak membangun mekanisme penyimpanan dokumen — itu S-1.

Yang kurang dan siapa yang bisa melengkapinya

| Yang kurang | Pemilik | Kenapa menahan |
| --- | --- | --- |
| When rule IsSurvey — hilang dari export | Tim Pega (R-16) | Menentukan kapan sebuah klaim wajib disurvei; tanpa itu syaratnya harus ditebak |
| Jenis surveyor per objek (jenisSurveyor pada objek) — daftar sahnya | Work Owner | Menentukan isi master surveyor |

Acceptance criteria

- ☐ Surveyor dipilih dari master; surveyor tidak aktif tidak muncul sebagai pilihan — diuji.

- ☐ Surveyor internal dan eksternal dibedakan, dan surveyor eksternal memerlukan data kontak — diuji keduanya.

- ☐ Hasil survei dapat disimpan beserta minimal satu foto, dan foto dapat dibuka kembali — diuji.

- ☐ Pengisian hasil survei berfungsi pada peramban ponsel lebar 390 px, termasuk unggah dari kamera — diuji.

- ☐ Kegagalan unggah foto tidak membatalkan hasil survei yang sudah diisi — pengguna dapat mengulang unggahan tanpa mengetik ulang (ADR-0010).

- ☐ Perubahan hasil survei tercatat di jejak audit.

- ☐ Gerbang 1: penugasan dan hasil survei sama dengan Pega pada 20 klaim contoh.

- ☐ Gerbang 2: UAT PNCSurveyor di lapangan, bukan hanya di kantor.

Dependency / Blocked by

TKT-B06-001 · TKT-U2-003 · TKT-S1-001 (jalur penyimpanan dokumen). Terhalang Tim Pega.

Constraint keamanan, data, operasional

- Foto survei dapat memuat data nasabah dan lokasi; ia tunduk pembatasan akses yang sama dengan

dokumen klaim (S-1).

- Tidak ada atomisitas antara foto di storage dan metadatanya (ADR-0010) — kegagalan setelah

foto terkirim harus diberitahukan, bukan diam.

- Pengisian di lapangan berarti jaringan tidak stabil — kegagalan jaringan harus dapat

dibedakan dari penolakan server (TKT-U2-003).

Migrasi skema / rollout / rollback

Menambah tabel hasil survei dan kaitan fotonya. Backward-compatible.

Rollback: hasil survei yang tersimpan tetap ada; foto di storage tidak ikut terhapus (ADR-0010).

Rencana verifikasi

Rencana — belum dijalankan.

go test ./internal/app/survei/... -run TestPenugasanSurveyor

go test ./internal/app/survei/... -run TestUnggahFotoGagalTidakMembatalkan

npm run test:e2e -- --grep "hasil survei" --device "iPhone 12"

go run ./cmd/s8 banding --modul B-8 --kasus 20

Bukti ruang lingkup

| Klaim | Sumber |
| --- | --- |
| Tahap Choose Surveyor pada flow utama | Flow/​Register_​Flow.​xml |
| Surveyor internal dan eksternal | CONTEXT.md — Surveyor / Loss Adjuster |
| Pemakaian lapangan | D-12 · docs/​Steering/​06-​MODULE-​BREAKDOWN.​md B-8 |
| Dokumen lewat satu jalur API storage | D-16 · ADR-0010 |
| IsSurvey hilang | docs/​verifikasi-​bukti-​adr.​md §15 baris B-8 · R-16 |

Comments

TKT-B08-002 — Komponen dan skor KPI adjuster

| Status | needs-info |
| --- | --- |
| Kesiapan | terhalang keputusan — rumus skor tidak ada di mana pun |
| Modul | B-8 Choose Surveyor · Gelombang: 4 · Bergantung pada: TKT-B08-001 |
| Requirement | FR-B8 |
| Keputusan | D-15 |
| ADR | 0025, 0026 |
| Risiko | — |
| Rule Pega yang digantikan | INSERT_​KPIADJUSTER — menyimpan 10 komponen, tanpa agregasi |
| Peran penguji gerbang 2 | PncManagerAdmin dan PncPICTeknik |
| Label | modul::B-8 tipe:​:​aturan-​bisnis status:​:​needs-​info prioritas:​:​sedang gelombang::4 |
| Milestone | Gelombang 4 — Persetujuan |
| Berkas sumber | ticketing/​B-​8-​Choose-​Surveyor-​dan-​Hasil-​Survei/​issues/​02-​kpi-​adjuster.​md |

Hasil yang diharapkan (dan nilai bisnisnya)

Penilaian kinerja adjuster yang dapat dipertanggungjawabkan — komponennya tercatat, dan skornya dihitung dengan rumus yang diketahui.

Nilai bisnisnya: KPI adjuster memengaruhi siapa yang dipilih untuk survei berikutnya, dan pada adjuster eksternal ia menyentuh hubungan kerja. Skor yang tidak dapat dijelaskan asalnya sulit dipakai sebagai dasar keputusan.

Ruang lingkup

- Pencatatan 10 komponen KPI yang sudah ada di sistem lama.

- Perhitungan skor dari komponen-komponen itu — setelah rumusnya ditetapkan.

- Bobot komponen sebagai master data (ADR-0025), bukan konstanta di kode.

- Riwayat skor per periode, sehingga perubahan kinerja terlihat.

Non-goal

- Tidak mengarang rumus. Bila rumusnya memang tidak pernah ada, itu temuan yang dilaporkan —

bukan celah yang ditambal dengan tebakan.

- Tidak membangun laporan KPI — itu S-7.

Yang kurang dan siapa yang bisa melengkapinya

| Yang belum diputuskan | Pemilik | Kenapa menahan |
| --- | --- | --- |
| Rumus skor KPI adjuster tidak ada di mana pun. INSERT_​KPIADJUSTER hanya menyimpan 10 komponen; tidak ada rule yang mengagregasinya menjadi skor | Work Owner | Tanpa rumus, yang dapat dibangun hanyalah pencatatan komponen — dan itu bukan KPI. Kemungkinannya: rumusnya ada di luar sistem (spreadsheet), atau memang tidak pernah ada |
| Kunci upsert hanya CASEID — sehingga adjuster kedua pada klaim yang sama menimpa yang pertama. Benar? | Work Owner | Bila salah, data KPI adjuster pertama hilang tanpa jejak setiap kali ada adjuster kedua |

Acceptance criteria

Butir 1 dan 2 berlaku apa pun jawabannya; sisanya menunggu rumus.

- ☐ Kesepuluh komponen KPI tercatat per adjuster per klaim — diuji.

- ☐ Adjuster kedua pada klaim yang sama tidak menimpa yang pertama — diuji dengan dua adjuster; keduanya tersimpan. Bila Work Owner memutuskan perilaku lama benar, AC ini dibalik dan alasannya dicatat.

- ☐ Skor dihitung dari komponen memakai bobot dari master, bukan konstanta — diuji dengan mengubah bobot dan memeriksa skor berubah.

- ☐ Riwayat skor per periode tersimpan; skor lama tidak ditimpa (ADR-0012).

- ☐ Perubahan bobot tercatat di jejak audit — ia mengubah penilaian orang.

- ☐ Gerbang 1: komponen yang tersimpan sama dengan Pega; skor tidak dapat dibandingkan karena sistem lama tidak menghitungnya — itu dinyatakan terbuka, bukan diklaim setara.

Dependency / Blocked by

TKT-B08-001 · TKT-F4-001 (master bobot). Terhalang dua keputusan Work Owner.

Constraint keamanan, data, operasional

- KPI menyentuh penilaian orang, termasuk mitra eksternal. Perubahan bobot dan skor wajib

tercatat.

- Menimpa data adjuster pertama (perilaku sistem lama) berarti kehilangan data tanpa jejak —

itu bertentangan dengan ADR-0012, dan karena itu perlu keputusan sadar, bukan diwarisi.

Migrasi skema / rollout / rollback

Menambah tabel komponen dan skor KPI. Backward-compatible.

Rollback: komponen yang tersimpan tetap ada; perhitungan skor dinonaktifkan.

Rencana verifikasi

Rencana — belum dijalankan, dan skornya belum dapat diuji.

go test ./internal/app/kpi/... -run TestSepuluhKomponenTersimpan

go test ./internal/app/kpi/... -run TestAdjusterKeduaTidakMenimpa

go run ./cmd/tools/cek-kpi-tanpa-rumus    # laporkan komponen tanpa agregasi

Bukti ruang lingkup

| Klaim | Sumber |
| --- | --- |
| INSERT_​KPIADJUSTER menyimpan 10 komponen tanpa agregasi | docs/​verifikasi-​bukti-​adr.​md §15 baris B-8 |
| Kunci upsert hanya CASEID | idem |
| Nilai bisnis tidak boleh di-hardcode | D-15 · ADR-0025 |
| Tidak ada penghapusan fisik data bernilai bisnis | D-66 · ADR-0012 |

Comments

16. B-9 · PLA, Pre-DLA & DLA ke Reasuransi

Modul Bisnis Inti · folder docs/ticketing/B-9-PLA-PreDLA-dan-DLA/

Spesifikasi Modul

| Nama di sistem lama | PLA / DLA — inbox InboxPLADLA, InboxPLA_​harness; activity LetterOfAssignment_​Act, LetterOfAssignment2_​Act, SendDLAAutoSaatGeneratedDLA; procedure INSERT_PLADLA |
| --- | --- |
| Kode modul | B-9 |
| Gelombang | 5 — Nilai dan pihak luar |
| Ukuran | 69 activity (gabungan dengan spreading) |
| Bergantung pada | B-4 Spreading · B-5 Input Estimasi |
| Kesiapan | SEBAGIAN — lepas dari BRD §21.4 (D-55) |

Apa yang dikerjakan modul ini

Menerbitkan pemberitahuan bertahap kepada koasuransi dan reasuransi tentang kerugian yang terjadi:

| Dokumen | Kapan |
| --- | --- |
| PLA — Preliminary Loss Advice | pemberitahuan awal, berdasarkan estimasi |
| Pre-DLA | pemberitahuan sebelum akseptasi dilakukan |
| DLA — Definite Loss Advice | pemberitahuan final setelah nilai ditetapkan |

Yang dilepaskan ADR-0007

Database/INSERT_PLADLA.prc melakukan COMMIT sembilan kali (:69, :74, :79, :138,

:143, :148, :179, :184, :189), dengan satu-satunya ROLLBACK di :198 yang terjadi

setelah commit — sehingga tidak memulihkan apa pun.

Setelah logikanya naik ke Go, penerbitan PLA/DLA dapat dibuat atomik.

Penghalang modul ini

| Jenis | Isi | Pemilik |
| --- | --- | --- |
| Artefak | Status VALID/INVALID GET_​GROUPBUSINESS_​XOL di produksi | DBA |
| Keputusan | Tiga perilaku berbeda untuk PLA, DLA, dan PREDLA — mana yang benar? | Work Owner |
| Keputusan | PLA tanpa nilai sah? · PLA/DLA tanpa email reasuradur sah? | Work Owner |
| Keputusan | Kunci duplikat PLA 5 kolom versus DLA 6 kolom — sengaja? | Work Owner |
| Keputusan | T_PREDLALIST masih dipakai? | Work Owner |

Sudah diputuskan: TTGLPLADLA yang diterima lalu dibuang bukan cacat — tanggal PLA/DLA memang tanggal sistem menerbitkan dokumen (D-49 butir 7, direplikasi).

Daftar tiket

| Tiket | Judul | Status |
| --- | --- | --- |
| TKT-B09-001 | Penerbitan PLA, Pre-DLA, dan DLA | needs-info |
| TKT-B09-002 | Pengiriman dokumen ke reasuransi dan koasuransi | needs-info |

Daftar Tiket

TKT-B09-001 — Penerbitan PLA, Pre-DLA, dan DLA

| Status | needs-info |
| --- | --- |
| Kesiapan | terhalang keputusan |
| Modul | B-9 PLA/Pre-DLA/DLA · Gelombang: 5 · Bergantung pada: TKT-B04-001, TKT-B05-001, TKT-F2-003 |
| Requirement | FR-B9 |
| Keputusan | D-02, D-49 butir 7, D-68 |
| ADR | 0007, 0017 |
| Risiko | R-01 |
| Rule Pega yang digantikan | Database/​INSERT_​PLADLA.​prc — 9 COMMIT (:69, :74, :79, :138, :143, :148, :179, :184, :189), ROLLBACK di :198 setelah commit; parameter TTGLPLADLA diterima lalu dibuang, diganti SYSDATE (:67, :136, :177) · inbox InboxPLADLA, InboxPLA_​harness |
| Peran penguji gerbang 2 | PncPLADLA dan TreatyIn |
| Label | modul::B-9 tipe::migrasi status:​:​needs-​info prioritas:​:​tinggi gelombang::5 |
| Milestone | Gelombang 5 — Nilai dan pihak luar |
| Berkas sumber | ticketing/​B-​9-​PLA-​PreDLA-​dan-​DLA/​issues/​01-​penerbitan-​pla-​predla-​dla.​md |

Hasil yang diharapkan (dan nilai bisnisnya)

Ketiga dokumen pemberitahuan dapat diterbitkan, dan penerbitannya berhasil seluruhnya atau gagal seluruhnya.

Nilai bisnisnya konkret: hari ini penerbitan menempuh sembilan COMMIT, dan ROLLBACK-nya dijalankan setelah commit — sehingga tidak memulihkan apa pun. Bila proses berhenti di tengah, sebagian pemberitahuan ke reasuransi sudah tercatat dan sebagian belum, tanpa cara membatalkannya.

Ruang lingkup

- Penerbitan PLA, Pre-DLA, dan DLA dengan data dari spreading (B-4) dan nilai

settlement (B-5).

- Seluruh penerbitan di dalam satu transaksi (TKT-F2-003) — inilah yang dilepaskan

ADR-0007.

- Tanggal dokumen diambil dari waktu sistem, bukan dari pilihan pengguna — perilaku ini

direplikasi secara sadar (D-49 butir 7), dan parameter TTGLPLADLA dihapus seluruhnya.

- Pemeriksaan duplikat sebelum menerbitkan.

Non-goal

- Tidak mengirim dokumen — itu TKT-B09-002.

- Tidak memanggil INSERT_PLADLA (ADR-0007).

Yang kurang dan siapa yang bisa melengkapinya

| Yang belum diputuskan | Pemilik | Kenapa menahan |
| --- | --- | --- |
| Tiga perilaku berbeda untuk PLA, DLA, dan PREDLA — mana yang benar? Ketiganya diterbitkan lewat procedure yang sama tetapi dengan jalur berbeda | Work Owner | Menentukan aturan penerbitan masing-masing; menebak berarti salah pada salah satunya |
| PLA tanpa nilai sah? | Work Owner | Menentukan apakah PLA boleh terbit sebelum estimasi ada |
| Kunci duplikat PLA 5 kolom versus DLA 6 kolom — sengaja? | Work Owner | Bila tidak sengaja, salah satunya punya celah duplikasi |
| T_PREDLALIST masih dipakai? | Work Owner | Bila tidak, Pre-DLA tidak perlu dibawa sama sekali |
| Status VALID/INVALID GET_​GROUPBUSINESS_​XOL di produksi | DBA | Menentukan perlakuan XOL pada penerbitan |

Acceptance criteria

- ☐ Penerbitan yang gagal di tengah tidak meninggalkan satu baris pun — diuji dengan kegagalan sengaja pada baris ke-3 dari 5. Inilah bukti apa yang dilepaskan ADR-0007.

- ☐ Tanggal dokumen sama dengan waktu sistem, dan parameter tanggal dari pengguna tidak ada sama sekali di kontrak — diuji pemindaian.

- ☐ Pemeriksaan duplikat menolak penerbitan kedua untuk kunci yang sama — diuji untuk PLA dan DLA masing-masing.

- ☐ Nol pemanggilan stored procedure — diuji pemindaian.

- ☐ Penerbitan tercatat di jejak audit dengan pelaku dan waktu.

- ☐ Gerbang 1: isi dokumen sama dengan Pega pada 20 klaim contoh. Perilaku saat gagal berbeda secara sengaja — kasus uji dirancang menyadarinya, atau ia melaporkan selisih palsu (docs/Steering/14-TESTING-STRATEGY.md §6.4).

- ☐ Gerbang 2: UAT PncPLADLA dan TreatyIn.

Dependency / Blocked by

TKT-B04-001, TKT-B05-001, TKT-F2-003. Terhalang empat keputusan dan satu artefak DBA.

Constraint keamanan, data, operasional

- Dokumen ini dikirim ke pihak luar — koasuransi, reasuransi, broker. Kesalahan isinya terlihat

oleh mereka, bukan hanya internal.

- Kontrak galat berbasis string ErrMsg tidak dibawa (ADR-0007) — pada enam procedure

ErrMsg tidak di-set pada jalur sukses sehingga NULL berarti berhasil.

- Nomor klaim yang tercetak di dokumen memakai format baru PNCN.YY.xxxx untuk klaim sistem baru

(ADR-0009) — pihak luar akan menerima dua bentuk nomor.

Migrasi skema / rollout / rollback

Menambah tabel PLA/DLA milik aplikasi. Backward-compatible.

Rollback: dokumen yang telanjur diterbitkan tidak dapat ditarik — ia sudah dikirim ke pihak luar. Rollback berarti menghentikan penerbitan baru.

Rencana verifikasi

Rencana — belum dijalankan.

go test ./internal/app/pladla/... -run TestPenerbitanAtomik

go test ./internal/app/pladla/... -run TestTanggalDariWaktuSistem

go test ./internal/app/pladla/... -run TestTolakDuplikat

grep -rIn "CALL \|INSERT_PLADLA" internal/app/pladla/    # HARUS 0 baris

go run ./cmd/s8 banding --modul B-9 --kasus 20

Bukti ruang lingkup

| Klaim | Sumber |
| --- | --- |
| 9 COMMIT dan ROLLBACK sesudahnya | Database/​INSERT_​PLADLA.​prc:​69,74,79,138,143,148,179,184,189,198 |
| TTGLPLADLA dibuang, diganti SYSDATE | :67, :136, :177 · D-49 butir 7 REPLIKASI |
| B-9 dapat dibuat atomik | D-68 · ADR-0007 |
| Lepas dari BRD §21.4 | D-55 · ADR-0028 |
| Istilah PLA, Pre-DLA, DLA | CONTEXT.md |

Comments

TKT-B09-002 — Pengiriman dokumen ke reasuransi dan koasuransi

| Status | needs-info |
| --- | --- |
| Kesiapan | terhalang keputusan dan D-40 |
| Modul | B-9 PLA/Pre-DLA/DLA · Gelombang: 5 · Bergantung pada: TKT-B09-001, TKT-S3-001 |
| Requirement | FR-B9 |
| Keputusan | D-67, D-40 |
| ADR | 0011, 0025 |
| Risiko | R-17 |
| Rule Pega yang digantikan | Activity/​LetterOfAssignment_​Act-​Act.​xml:​10011 (BCC broker) · Activity/​LetterOfAssignment2_​Act-​Act.​xml:​7725 (<To> akun Gmail pribadi) · Activity/​SendDLAAutoSaatGeneratedDLA-​Act.​xml:​2706 (fallback penerima berdasarkan hostname dev) · Activity/​CheckerSendEmailApproveReject-​Act.​xml:​2299 |
| Peran penguji gerbang 2 | PncPLADLA dan TreatyIn |
| Label | modul::B-9 tipe::integrasi status:​:​needs-​info prioritas:​:​tinggi gelombang::5 |
| Milestone | Gelombang 5 — Nilai dan pihak luar |
| Berkas sumber | ticketing/​B-​9-​PLA-​PreDLA-​dan-​DLA/​issues/​02-​pengiriman-​ke-​reasuransi-​dan-​koasuransi.​md |

Hasil yang diharapkan (dan nilai bisnisnya)

Dokumen PLA/DLA sampai ke penanggung yang benar, dengan penerima dari master — bukan dari alamat yang tertanam di dalam rule.

Nilai bisnisnya: hari ini penerima sebagian di-hardcode, salah satunya akun Gmail pribadi, dan ada fallback yang mengganti penerima berdasarkan nama server. Ketika orangnya pindah atau server dipindahkan, dokumen ke reasuransi berhenti sampai tanpa ada yang menyadarinya.

Ruang lingkup

- Pembentukan dokumen PLA/DLA sebagai PDF memakai engine sendiri (ADR-0011).

- Pengiriman lewat seam Notifier (S-3), dengan penerima dari master Penerima Notifikasi

(TKT-F4-003).

- Penghapusan fallback berbasis hostname — perbedaan lingkungan menjadi konfigurasi, bukan

deteksi nama server.

- Pencatatan pengiriman: tujuan, waktu, hasil.

Non-goal

- Tidak membangun pengirim email — itu S-3.

- Tidak memutuskan tujuan penyimpanan kredensial SMTP — itu D-40.

Yang kurang dan siapa yang bisa melengkapinya

| Yang belum diputuskan | Pemilik | Kenapa menahan |
| --- | --- | --- |
| PLA/DLA tanpa email reasuradur sah? | Work Owner | Menentukan apakah dokumen boleh terbit tanpa tujuan kirim |
| Rotasi 3 password SMTP (31 lokasi) dan tujuan penyimpanannya | Tim Infra/Security (D-40, R-17) | Pengiriman tidak dapat dijalankan di produksi tanpa kredensial yang tersimpan aman |
| Mailbox fungsional pengganti untuk penerima yang kini akun pribadi | Work Owner (D-67) | Pemetaan alamat lama ke mailbox baru |

Acceptance criteria

- ☐ Dokumen PLA/DLA terbentuk sebagai PDF dengan isi yang sama dengan keluaran Pega pada 10 contoh — kriteria kesamaan (isi atau visual) mengikuti keputusan ADR-0011.

- ☐ Penerima diambil dari master; mengubah master mengubah tujuan tanpa deployment — diuji.

- ☐ Nol alamat email di kode — diuji pemindaian; build gagal bila muncul.

- ☐ Nol perilaku yang bergantung pada nama host — diuji dengan menjalankan pada dua hostname berbeda: penerima sama.

- ☐ Nol akun pribadi di daftar penerima — diuji terhadap daftar domain yang diizinkan.

- ☐ Kegagalan pengiriman tercatat dan terlihat, dan dokumen tetap tersimpan — diuji dengan SMTP yang sengaja dimatikan.

- ☐ Pengiriman tidak berada di dalam transaksi database (TKT-F2-003).

- ☐ Gerbang 2: UAT PncPLADLA memeriksa dokumen yang benar-benar diterima penanggung uji.

Dependency / Blocked by

TKT-B09-001 · TKT-S3-001 · TKT-F4-003 · TKT-S2-001 (engine PDF). **Terhalang Work Owner dan

Tim Infra/Security.**

Constraint keamanan, data, operasional

- Dokumen memuat data nasabah dan nilai klaim, dan dikirim ke pihak luar perusahaan.

Salah tujuan berarti kebocoran data.

- 3 password SMTP di 31 lokasi dan UseSSL=false di seluruh kemunculannya (R-17) — menunggu

D-40.

- Alamat email tidak pernah ditulis lengkap di dokumen proyek (D-69); di tiket ini pun

dirujuk dengan berkas:baris.

Migrasi skema / rollout / rollback

Menambah tabel riwayat pengiriman. Backward-compatible.

Rollback: dokumen yang telanjur terkirim tidak dapat ditarik.

Rencana verifikasi

Rencana — belum dijalankan.

go test ./internal/app/pladla/... -run TestPenerimaDariMaster

grep -rInE "[A-Za-z0-9._%+-]+@[A-Za-z0-9.-]+\.[A-Za-z]{2,}" internal/app/pladla/   # HARUS 0

go test ./internal/app/pladla/... -run TestTanpaKetergantunganHostname

go test ./internal/app/pladla/... -run TestKegagalanKirimTercatat

Bukti ruang lingkup

| Klaim | Sumber |
| --- | --- |
| Akun Gmail pribadi sebagai <To> | Activity/​LetterOfAssignment2_​Act-​Act.​xml:​7725 |
| BCC broker eksternal | Activity/​LetterOfAssignment_​Act-​Act.​xml:​10011 |
| Fallback penerima berbasis hostname dev | Activity/​SendDLAAutoSaatGeneratedDLA-​Act.​xml:​2706 |
| Tidak ada akun pribadi sebagai penerima | D-67 |
| 3 password SMTP di 31 lokasi, UseSSL=false | R-17 · D-40 |
| PDF dibangun sendiri di Go | D-11 · ADR-0011 |

Comments

17. B-10 · Akseptasi, Transfer Kasir & LOD

Modul Bisnis Inti · folder docs/ticketing/B-10-Akseptasi-Transfer-Kasir-dan-LOD/

Spesifikasi Modul

| Nama di sistem lama | Akseptasi — activity InsertDataAkseptasiToLeader, InsertLogKasir_​act, TransferCashierDataASM_​act, HitupdateDataRekeningToKasir; procedure PEGA_​JSON_​OS_​AKSEP_​KLAIM; master MasterRekening |
| --- | --- |
| Kode modul | B-10 |
| Gelombang | 4 — Persetujuan |
| Ukuran | 31 activity |
| Bergantung pada | B-5 Input Estimasi · B-7 Komite |
| Kesiapan | SEBAGIAN — lepas dari BRD §21.4 (D-55) |

Apa yang dikerjakan modul ini

Menetapkan bahwa nilai klaim disetujui untuk dibayarkan, menerbitkan Nomor Akseptasi, mengirim data pembayaran ke kasir, dan mencetak LOD — surat pemberitahuan nilai ganti rugi kepada tertanggung.

Perbedaan yang penting dan sering tertukar:

| Istilah | Artinya |
| --- | --- |
| Akseptasi | persetujuan atas nilai yang akan dibayarkan |
| LOD | surat ke tertanggung, berbeda dari PLA/DLA yang ke koasuransi dan reasuransi |
| OS — Outstanding | akseptasi yang sudah diakui nilainya tetapi belum selesai dibayar |

Penghalang modul ini

| Jenis | Isi | Pemilik |
| --- | --- | --- |
| Artefak | InsertDataAkseptasiToLeader · InsertLogKasir_​act · TransferCashierDataASM_​act — ketiganya dipanggil tetapi tidak ada di export | Tim Pega (R-07) |
| Keputusan | Header Authorization di-hardcode di 3 Connect REST kasir | Tim Infra/Security (D-40) |
| Keputusan | PEGA_​JSON_​OS_​AKSEP_​KLAIM memetakan STS_PLA ke kolom STS_DLA — benar? | Work Owner |
| Catatan | ErrMsg pada ADD_​NEWMASTERVIRTUALACCOUNT.​prc:​18 membawa nomor virtual account sekaligus pesan galat — kontrak itu tidak dibawa (ADR-0007) | — |

Daftar tiket

| Tiket | Judul | Status |
| --- | --- | --- |
| TKT-B10-001 | Akseptasi dan penerbitan Nomor Akseptasi | needs-info |
| TKT-B10-002 | Transfer ke kasir dan status pembayaran | needs-info |
| TKT-B10-003 | Cetak LOD ke tertanggung | needs-info |

Daftar Tiket

TKT-B10-001 — Akseptasi dan penerbitan Nomor Akseptasi

| Status | needs-info |
| --- | --- |
| Kesiapan | terhalang artefak — InsertDataAkseptasiToLeader tidak ada di export |
| Modul | B-10 Akseptasi · Gelombang: 4 · Bergantung pada: TKT-B05-001, TKT-B07-002 |
| Requirement | FR-B10 |
| Keputusan | D-19 |
| ADR | 0016, 0023, 0026 |
| Risiko | R-07 |
| Rule Pega yang digantikan | InsertDataAkseptasiToLeader — dipanggil tetapi tidak ada di export · PEGA_​JSON_​OS_​AKSEP_​KLAIM |
| Peran penguji gerbang 2 | PncManagerAdmin dan PNCKomite |
| Label | modul::B-10 tipe::migrasi status:​:​needs-​info prioritas:​:​tinggi gelombang::4 |
| Milestone | Gelombang 4 — Persetujuan |
| Berkas sumber | ticketing/​B-​10-​Akseptasi-​Transfer-​Kasir-​dan-​LOD/​issues/​01-​akseptasi-​dan-​nomor-​akseptasi.​md |

Hasil yang diharapkan (dan nilai bisnisnya)

Nilai klaim dinyatakan disetujui untuk dibayarkan, dan sistem menerbitkan Nomor Akseptasi sebagai penanda resminya.

Nilai bisnisnya: akseptasi adalah titik ketika perusahaan mengikat diri untuk membayar. Ia tidak boleh terjadi sebelum seluruh jenjang komite menyetujui — dan itulah invarian I-5.

Ruang lingkup

- Penerbitan Nomor Akseptasi beserta tanggalnya, per Settlement Line.

- Penegakan invarian I-5: akseptasi ditolak bila masih ada jenjang komite yang belum

menyetujui.

- Status Outstanding: akseptasi yang sudah diakui nilainya tetapi belum selesai dibayar.

- Jejak audit pada penerbitan dan pembatalan akseptasi.

Non-goal

- Tidak mengirim data ke kasir — itu TKT-B10-002.

- Tidak mencetak LOD — itu TKT-B10-003.

Yang kurang dan siapa yang bisa melengkapinya

| Yang kurang | Pemilik | Kenapa menahan |
| --- | --- | --- |
| InsertDataAkseptasiToLeader — dipanggil tetapi tidak ada di export | Tim Pega (R-07) | Aturan pembentukan data akseptasi ke "leader" tidak diketahui |
| PEGA_​JSON_​OS_​AKSEP_​KLAIM memetakan STS_PLA ke kolom STS_DLA — benar, atau salah pemetaan yang sudah berjalan? | Work Owner | Bila salah, status PLA dan DLA tertukar pada data Outstanding — dan itu memengaruhi laporan |

Acceptance criteria

- ☐ Akseptasi ditolak bila masih ada jenjang komite yang belum menyetujui — diuji pada klaim dengan 3 jenjang, dicoba pada jenjang ke-2 (invarian I-5).

- ☐ Nomor Akseptasi terbit unik — diuji 20 penerbitan, nol nomor ganda.

- ☐ Nilai akseptasi tidak melebihi nilai usulan dan tidak melebihi Sisa TSI — diuji kedua batas.

- ☐ Akseptasi berstatus Outstanding sampai pembayaran selesai — diuji perpindahan statusnya.

- ☐ Penerbitan dan pembatalan akseptasi menghasilkan jejak audit dengan nilai sebelum dan sesudah.

- ☐ Gerbang 1: nomor dan nilai akseptasi sama dengan Pega pada 20 klaim contoh.

- ☐ Gerbang 2: UAT PncManagerAdmin.

Dependency / Blocked by

TKT-B05-001 · TKT-B07-002 (keputusan komite) · TKT-S5-002. **Terhalang Tim Pega dan satu

keputusan.**

Constraint keamanan, data, operasional

- Orang yang sama dapat menyetujui komite dan menerbitkan akseptasi bila perannya memiliki

kedua menu (D-59). Tidak ada kontrol teknis yang mencegahnya; jejak audit satu-satunya pengimbang — dan BRD §21.2 kriteria #9 berlaku tanpa pengecualian.

- Nilai akseptasi memakai presisi penuh (ADR-0016).

Migrasi skema / rollout / rollback

Menambah kolom akseptasi pada Settlement Line dan tabel Outstanding. Backward-compatible.

Rollback: akseptasi yang sudah terbit tetap sah — ia sudah menjadi komitmen membayar.

Rencana verifikasi

Rencana — belum dijalankan.

go test ./internal/domain/akseptasi/... -run TestTolakSebelumKomiteSelesai

go test ./internal/app/akseptasi/... -run TestNomorAkseptasiUnik

go run ./cmd/s8 banding --modul B-10 --kasus 20

Bukti ruang lingkup

| Klaim | Sumber |
| --- | --- |
| InsertDataAkseptasiToLeader tidak ada di export | docs/​verifikasi-​bukti-​adr.​md §15 baris B-10 · R-07 |
| PEGA_​JSON_​OS_​AKSEP_​KLAIM memetakan STS_PLA → STS_DLA | idem |
| Invarian I-5 | docs/​Steering/​05-​DOMAIN-​MODEL.​md §2 |
| Istilah Akseptasi dan Outstanding | CONTEXT.md |
| Lepas dari BRD §21.4 | D-55 |

Comments

TKT-B10-002 — Transfer ke kasir dan status pembayaran

| Status | needs-info |
| --- | --- |
| Kesiapan | terhalang artefak dan D-40 |
| Modul | B-10 Akseptasi · Gelombang: 4 · Bergantung pada: TKT-B10-001, TKT-S4-001 |
| Requirement | FR-B10 |
| Keputusan | D-25, D-40 |
| ADR | 0008, 0025 |
| Risiko | R-07, R-17 |
| Rule Pega yang digantikan | InsertLogKasir_​act dan TransferCashierDataASM_​act — keduanya tidak ada di export · Activity/​HitupdateDataRekeningToKasir-​Act.​xml:​2151 (URL kasir sebagai konstanta) · 3 Connect REST kasir dengan header Authorization di-hardcode |
| Peran penguji gerbang 2 | PncCollection dan PncManagerAdmin |
| Label | modul::B-10 tipe::integrasi status:​:​needs-​info prioritas:​:​tinggi gelombang::4 |
| Milestone | Gelombang 4 — Persetujuan |
| Berkas sumber | ticketing/​B-​10-​Akseptasi-​Transfer-​Kasir-​dan-​LOD/​issues/​02-​transfer-​ke-​kasir-​dan-​status-​pembayaran.​md |

Hasil yang diharapkan (dan nilai bisnisnya)

Data pembayaran klaim sampai ke sistem kasir tepat satu kali, dan status pembayarannya kembali terlihat di klaim.

Nilai bisnisnya paling keras di sini: pengiriman ganda ke kasir berarti pembayaran ganda. Dan integrasi ini bersifat asinkron, sehingga idempotensi bukan kenyamanan melainkan syarat.

Ruang lingkup

- Pengiriman data pembayaran ke sistem kasir lewat seam integrasi (S-4).

- Idempotensi: pengiriman ulang untuk akseptasi yang sama **tidak menghasilkan pembayaran

kedua**.

- Pembaruan status pembayaran pada klaim setelah kasir memproses.

- Data rekening penerima dari master (MasterRekening).

Non-goal

- Tidak membangun sistem kasir.

- Tidak memutuskan tujuan penyimpanan kredensial — itu D-40.

Yang kurang dan siapa yang bisa melengkapinya

| Yang kurang | Pemilik | Kenapa menahan |
| --- | --- | --- |
| InsertLogKasir_​act dan TransferCashierDataASM_​act — tidak ada di export | Tim Pega (R-07) | Bentuk data yang dikirim ke kasir tidak diketahui |
| Header Authorization di-hardcode di 3 Connect REST kasir | Tim Infra/Security (D-40, R-17) | Kredensial tidak boleh dibawa apa adanya; tujuannya belum ditetapkan |
| Kontrak API kasir yang berlaku | tim pemilik sistem kasir | Menentukan bentuk permintaan, kode galat, dan cara idempotensi disepakati |

Acceptance criteria

- ☐ Pengiriman ke kasir untuk satu akseptasi tepat satu kali; pengiriman ulang dengan kunci yang sama tidak menghasilkan pembayaran kedua — diuji dengan tiga kali pengiriman.

- ☐ Kegagalan jaringan masuk antrean dan dicoba ulang, dengan jeda bertambah — diuji.

- ☐ Kegagalan yang berulang terlihat (tercatat dan dapat diketahui), bukan hilang diam-diam.

- ☐ Pengiriman tidak berada di dalam transaksi database (TKT-F2-003) — diuji pemindaian.

- ☐ Status pembayaran yang kembali dari kasir memperbarui klaim, dan perubahannya tercatat di jejak audit.

- ☐ Nol kredensial di kode — diuji pemindaian; kredensial dibaca dari konfigurasi (TKT-F1-002).

- ☐ Rekening penerima diambil dari master, bukan diketik bebas — diuji.

- ☐ Gerbang 2: UAT PncCollection dengan pembayaran uji yang benar-benar sampai ke kasir.

Dependency / Blocked by

TKT-B10-001 · TKT-S4-001 · TKT-F4-001 (master rekening). **Terhalang Tim Pega, Tim

Infra/Security, dan tim kasir.**

Constraint keamanan, data, operasional

- Pengiriman ganda berarti pembayaran ganda. Idempotensi adalah syarat, bukan optimasi — ini

disebut eksplisit pada tabel sistem eksternal Steering: "Kasir — asinkron, idempoten wajib; tidak boleh kirim ganda".

- Data yang dikirim memuat nomor rekening — data nasabah; ia tidak boleh masuk log

(TKT-F1-003).

- Header Authorization yang kini di-hardcode adalah bagian dari R-17.

Migrasi skema / rollout / rollback

Menambah tabel antrean pengiriman dan riwayatnya. Backward-compatible.

Rollback: pembayaran yang telanjur terkirim tidak dapat ditarik dari sistem kasir oleh aplikasi ini — pembatalannya menempuh prosedur kasir.

Rencana verifikasi

Rencana — belum dijalankan.

go test ./internal/adapter/kasir/... -run TestKirimIdempoten

go test ./internal/adapter/kasir/... -run TestRetryDenganJedaBertambah

grep -rIn "http\." internal/app/akseptasi/ | grep -i "tx\|transaksi"     # HARUS 0 baris

grep -rInE "Authorization.*(Bearer|Basic)\s+[A-Za-z0-9]" internal/       # HARUS 0 baris

Bukti ruang lingkup

| Klaim | Sumber |
| --- | --- |
| InsertLogKasir_​act, TransferCashierDataASM_​act tidak ada di export | docs/​verifikasi-​bukti-​adr.​md §15 baris B-10 · R-07 |
| Header Authorization hardcode di 3 Connect REST kasir | idem |
| Kasir: asinkron, idempoten wajib, tidak boleh kirim ganda | docs/​Steering/​10-​API-​STRATEGY.​md §8.3 |
| URL kasir sebagai konstanta | Activity/​HitupdateDataRekeningToKasir-​Act.​xml:​2151 |

Comments

TKT-B10-003 — Cetak LOD ke tertanggung

| Status | needs-info |
| --- | --- |
| Kesiapan | terhalang keputusan (kriteria kesamaan keluaran PDF) |
| Modul | B-10 Akseptasi · Gelombang: 4 · Bergantung pada: TKT-B10-001, TKT-S2-001 |
| Requirement | FR-B10 |
| Keputusan | D-11, D-57 |
| ADR | 0011, 0022 |
| Risiko | — |
| Rule Pega yang digantikan | pencetakan LOD dan Job Scheduler/​JobSendAutoLODKlaimPersonal (harian, jam 20:54, menjalankan Act_​SendAutoLODKlaimPersonal) · Activity/​PrintPDFAcceptanceNote-​Act.​xml |
| Peran penguji gerbang 2 | PncManagerAdmin dan PncAdmin |
| Label | modul::B-10 tipe::migrasi status:​:​needs-​info prioritas:​:​sedang gelombang::4 |
| Milestone | Gelombang 4 — Persetujuan |
| Berkas sumber | ticketing/​B-​10-​Akseptasi-​Transfer-​Kasir-​dan-​LOD/​issues/​03-​cetak-​lod.​md |

Hasil yang diharapkan (dan nilai bisnisnya)

Surat LOD — Letter of Discharge dapat dicetak dan dikirim ke tertanggung, berisi nilai ganti rugi yang disetujui.

Nilai bisnisnya: LOD adalah dokumen yang dipegang nasabah. Ia berbeda dari PLA/DLA yang ditujukan ke koasuransi dan reasuransi — dan perbedaan itu sering tertukar.

Ruang lingkup

- Pembentukan LOD sebagai PDF memakai engine sendiri (ADR-0011).

- Status cetak LOD pada Settlement Line, sehingga terlihat mana yang sudah dicetak.

- Pengiriman otomatis LOD untuk lini Personal Accident — perilaku job harian jam 20:54 yang

ditemukan pada D-57.

- Pencatatan riwayat cetak dan kirim.

Non-goal

- Tidak membangun engine PDF — itu S-2; modul ini memakainya.

- Tidak memutuskan mekanisme penjadwal — itu S-6 dan ADR-0022.

Yang kurang dan siapa yang bisa melengkapinya

| Yang belum diputuskan | Pemilik | Kenapa menahan |
| --- | --- | --- |
| Apakah keluaran PDF wajib identik secara visual dengan Pega, atau cukup identik secara isi? | Work Owner (ADR-0011) | Menentukan kriteria kelulusan gerbang 1 untuk seluruh dokumen cetak |
| Pengiriman otomatis LOD PA harian jam 20:54 — dipertahankan? | Work Owner | Perilaku ini ditemukan dari Job Scheduler/, dan seperti AutoAcceptKomite ia berjalan tanpa pengguna |
| Mekanisme penjadwal pada dua instans | Lead Engineer + Infra (ADR-0022) | Job yang berjalan dua kali berarti LOD terkirim dua kali ke nasabah |

Acceptance criteria

- ☐ LOD terbentuk sebagai PDF berisi nilai ganti rugi yang disetujui, nomor klaim, dan data tertanggung — diuji pada 10 contoh.

- ☐ Kesamaan dengan keluaran Pega diuji sesuai kriteria yang ditetapkan Work Owner (isi atau visual) — 10 contoh.

- ☐ Status cetak tercatat; mencetak ulang tidak menggandakan riwayat pembayaran — diuji.

- ☐ Pengiriman otomatis LOD PA berjalan tepat satu kali per hari, walau dua instans hidup — diuji (ADR-0022).

- ☐ Kegagalan pembentukan PDF tidak membatalkan akseptasi — diuji.

- ☐ Gerbang 2: UAT PncManagerAdmin memeriksa LOD yang benar-benar tercetak.

Dependency / Blocked by

TKT-B10-001 · TKT-S2-001 (engine PDF) · TKT-S6-001 (penjadwal). Terhalang tiga keputusan.

Constraint keamanan, data, operasional

- LOD memuat data nasabah dan nilai ganti rugi, dan dikirim ke luar perusahaan — salah tujuan

berarti kebocoran.

- LOD terkirim dua kali akibat job berjalan ganda akan sampai ke nasabah; ini kesalahan yang

terlihat pihak luar.

- Nilai pada LOD memakai pembulatan tampilan yang sama dengan layar (TKT-U2-004) — agar nasabah

dan petugas melihat angka yang sama.

Migrasi skema / rollout / rollback

Menambah kolom status cetak dan tabel riwayat kirim. Backward-compatible.

Rollback: LOD yang telanjur terkirim tidak dapat ditarik.

Rencana verifikasi

Rencana — belum dijalankan.

go test ./internal/app/lod/... -run TestBentukPDF

go test ./internal/app/lod/... -run TestCetakUlangTidakMenggandakan

go test ./internal/app/jadwal/... -run TestLODOtomatisSekaliSehari

go run ./cmd/tools/banding-pdf lod-contoh/ baseline-pega/

Bukti ruang lingkup

| Klaim | Sumber |
| --- | --- |
| LOD ditujukan ke tertanggung, berbeda dari PLA/DLA | CONTEXT.md — LOD |
| JobSendAutoLODKlaimPersonal harian 20:54 | D-57 · Job Scheduler/ |
| PDF dibangun sendiri di Go | D-11 · ADR-0011 |
| Kriteria kesamaan keluaran PDF belum ditetapkan | ADR-0011 Pertanyaan terbuka |

Comments

18. B-11 · RCL, PUCL, Compliance, Investigator & Analyst Doctor

Modul Bisnis Inti · folder docs/ticketing/B-11-RCL-PUCL-Compliance-dan-Investigator/

Spesifikasi Modul

| Nama di sistem lama | tahap RCL/PUCL, Compliance, Investigator, Analyst Doctor, RCLDokter pada Flow/​Register_​Flow.​xml; harness RCL_Harness, RCLPUCL_Harness, inboxCompliance_​Harness, InboxInvestigator_​Harness, inboxAnalystDoctor_​Harness, PNC_​MasterTolakKlaim |
| --- | --- |
| Kode modul | B-11 |
| Gelombang | 4 — Persetujuan |
| Ukuran | 6 activity + jalur alur |
| Bergantung pada | B-6 Penugasan |
| Kesiapan | TERHALANG |

Apa yang dikerjakan modul ini

Lima jalur penanganan khusus yang semuanya keluar dari alur normal:

| Jalur | Isi |
| --- | --- |
| RCL — Rejected Klaim | penolakan klaim |
| PUCL — Proses Ulang Klaim | klaim diproses ulang setelah ditolak atau ditutup |
| Compliance | pemeriksaan kepatuhan sebelum klaim diselesaikan |
| Investigator | penyelidikan klaim yang mencurigakan |
| Analyst Doctor / RCL Dokter | penilaian dan penolakan yang memerlukan pertimbangan medis |

Ketiganya yang pertama memakai Workbasket (antrean bersama); dua terakhir memakai Worklist.

Kenapa modul ini TERHALANG

Modul inilah yang paling banyak bergantung pada lompatan lateral — dan justru di situ artefaknya paling banyak hilang.

Penghalang modul ini

| Jenis | Isi | Pemilik |
| --- | --- | --- |
| Artefak | Ticket rule SendtoPUCL · RCLDokter | Tim Pega (R-16) |
| Artefak | Router RouterRCLDokter | Tim Pega (R-04) |
| Artefak | When rule ElseRCLMSIG · IsNotViewClaim | Tim Pega (R-16) |
| Artefak | Workbasket RCLPUCL dan CompliancePNC | Tim Pega |
| Keputusan | Siapa yang boleh memicu transisi lateral? Sistem lama nol pagar izin | Work Owner |
| ADR Proposed | ADR-0021 — 14 dari 17 Ticket rule tanpa pemicu yang diketahui | Tim Pega → Work Owner |

Daftar tiket

| Tiket | Judul | Status |
| --- | --- | --- |
| TKT-B11-001 | Penolakan (RCL) dan proses ulang (PUCL) | needs-info |
| TKT-B11-002 | Compliance, Investigator, dan Analyst Doctor | needs-info |

Daftar Tiket

TKT-B11-001 — Penolakan (RCL) dan proses ulang (PUCL)

| Status | needs-info |
| --- | --- |
| Kesiapan | terhalang artefak dan keputusan |
| Modul | B-11 RCL/PUCL · Gelombang: 4 · Bergantung pada: TKT-B06-001 |
| Requirement | FR-B11 |
| Keputusan | D-26, D-59 |
| ADR | 0019, 0021, 0023, 0026 |
| Risiko | R-16 |
| Rule Pega yang digantikan | tahap RCL/PUCL pada Flow/​Register_​Flow.​xml · harness RCL_Harness, RCLPUCL_Harness, PNC_​MasterTolakKlaim · Ticket rule SendtoPUCL (Flow/​Register_​Flow.​xml:​3197) — hilang dari export · pemicu terverifikasi: Activity/​KomitePost_​Reject-​Act.​xml:​3172 dengan kondisi GroupPanel=="002" (:3121) |
| Peran penguji gerbang 2 | PncRCLPUCL dan PncManagerAdmin |
| Label | modul::B-11 tipe::migrasi status:​:​needs-​info prioritas:​:​tinggi gelombang::4 |
| Milestone | Gelombang 4 — Persetujuan |
| Berkas sumber | ticketing/​B-​11-​RCL-​PUCL-​Compliance-​dan-​Investigator/​issues/​01-​penolakan-​rcl-​dan-​proses-​ulang-​pucl.​md |

Hasil yang diharapkan (dan nilai bisnisnya)

Klaim dapat ditolak dengan alasan yang tercatat, dan klaim yang sudah ditolak atau ditutup dapat diproses ulang.

Nilai bisnisnya: penolakan adalah keputusan yang berhadapan langsung dengan nasabah. Alasan penolakan yang tidak tercatat rapi membuat sengketa tidak dapat ditelusuri — dan proses ulang yang tidak terlacak membuat klaim yang sama bisa dinilai dua kali dengan hasil berbeda.

Ruang lingkup

- Penolakan klaim dengan alasan dari master (PNC_MasterTolakKlaim), bukan teks bebas.

- Proses ulang klaim yang sudah ditolak atau ditutup, dengan jejak yang menghubungkan keduanya.

- Antrean Workbasket RCLPUCL — antrean bersama, diambil siapa pun yang berwenang.

- Lompatan lateral ke PUCL — satu-satunya pemicu yang terverifikasi ada di

Activity/KomitePost_Reject-Act.xml:3172 dengan kondisi GroupPanel=="002".

Non-goal

- Tidak menangani penolakan medis — itu TKT-B11-002 (RCL Dokter).

- Tidak membangun mekanisme penugasan — itu B-6.

Yang kurang dan siapa yang bisa melengkapinya

| Yang kurang | Pemilik | Kenapa menahan |
| --- | --- | --- |
| Ticket rule SendtoPUCL — dirujuk Flow/​Register_​Flow.​xml:​3197, tidak ada di export | Tim Pega (R-16) | Satu pemicunya terverifikasi (GroupPanel=="002"), tetapi apakah hanya itu tidak diketahui |
| When rule ElseRCLMSIG dan IsNotViewClaim | Tim Pega | Percabangan penolakan dan pembatasan tampilan |
| Workbasket RCLPUCL — definisi antrean | Tim Pega | Menentukan siapa yang boleh mengambil |
| Siapa yang boleh memicu transisi lateral? Sistem lama nol pagar izin | Work Owner | Lompatan ke PUCL melewati alur normal; D-59 bersatuan menu dan belum mengaturnya |

Acceptance criteria

- ☐ Penolakan menuntut alasan dari master; teks bebas tanpa alasan ditolak — diuji.

- ☐ Klaim yang ditolak berpindah ke status yang benar, dan tercatat di jejak audit dengan pelaku, waktu, dan alasannya.

- ☐ Proses ulang membuat kaitan ke klaim asal — riwayat keduanya dapat ditelusuri dua arah.

- ☐ Antrean RCLPUCL bersifat Workbasket: tugas dapat diambil siapa pun yang berwenang, dan penguncian mencegah dua orang mengerjakannya (TKT-B06-003).

- ☐ Lompatan lateral ke PUCL pada kondisi GroupPanel=="002" berperilaku sama dengan Pega — diuji.

- ☐ Setiap lompatan lateral tercatat di jejak audit dengan pelaku — karena tidak ada pagar izin, catatan inilah satu-satunya kontrol.

- ☐ Gerbang 1: hasil penolakan dan proses ulang sama dengan Pega pada 20 klaim contoh.

- ☐ Gerbang 2: UAT PncRCLPUCL.

Dependency / Blocked by

TKT-B06-001, TKT-B06-003, TKT-S5-002. Terhalang Tim Pega dan Work Owner.

Constraint keamanan, data, operasional

- Nol pagar izin pada transisi lateral di sistem lama. Karena D-59 juga tidak mengenal

pemisahan tugas, jejak audit adalah satu-satunya kontrol yang tersisa — pencatatannya wajib.

- Alasan penolakan terlihat nasabah dalam sengketa; ia tidak boleh memuat catatan internal.

Migrasi skema / rollout / rollback

Menambah tabel penolakan dan kaitan proses ulang. Backward-compatible.

Rollback: penolakan yang sudah tercatat tetap ada.

Rencana verifikasi

Rencana — belum dijalankan.

go test ./internal/app/rcl/... -run TestPenolakanWajibAlasanMaster

go test ./internal/app/rcl/... -run TestProsesUlangTertautKlaimAsal

go test ./internal/app/rcl/... -run TestLompatanLateralTercatat

go run ./cmd/s8 banding --modul B-11 --kasus 20

Bukti ruang lingkup

| Klaim | Sumber |
| --- | --- |
| Ticket rule SendtoPUCL hilang | Flow/​Register_​Flow.​xml:​3197 · ADR-0021 |
| Pemicu terverifikasi GroupPanel=="002" | Activity/​KomitePost_​Reject-​Act.​xml:​3172 dan :3121 |
| RCL/PUCL memakai Workbasket | D-26 · ADR-0019 |
| Nol pagar izin pada transisi lateral | docs/​verifikasi-​bukti-​adr.​md §15 baris B-11 |
| Istilah RCL dan PUCL | CONTEXT.md |

Comments

TKT-B11-002 — Compliance, Investigator, dan Analyst Doctor

| Status | needs-info |
| --- | --- |
| Kesiapan | terhalang artefak dan keputusan |
| Modul | B-11 RCL/PUCL · Gelombang: 4 · Bergantung pada: TKT-B06-001, TKT-B11-001 |
| Requirement | FR-B11, FR-R2 |
| Keputusan | D-26, D-59 |
| ADR | 0019, 0021, 0023 |
| Risiko | R-16 |
| Rule Pega yang digantikan | tahap Compliance, Investigator, Analyst Doctor, RCLDokter, Send To Analis pada Flow/​Register_​Flow.​xml · harness inboxCompliance_​Harness, InboxInvestigator_​Harness, inboxAnalystDoctor_​Harness · Ticket rule CompliancePNC (:3844), SendToInvestigator (:3624), RCLDokter (:2954) — ketiganya hilang · router RouterRCLDokter — hilang |
| Peran penguji gerbang 2 | PncComplience, PncInvestigator, PncAnalystDoctor |
| Label | modul::B-11 tipe::migrasi status:​:​needs-​info prioritas:​:​tinggi gelombang::4 |
| Milestone | Gelombang 4 — Persetujuan |
| Berkas sumber | ticketing/​B-​11-​RCL-​PUCL-​Compliance-​dan-​Investigator/​issues/​02-​compliance-​investigator-​analyst-​doctor.​md |

Hasil yang diharapkan (dan nilai bisnisnya)

Tiga jalur pemeriksaan khusus berjalan dengan inbox, kewenangan, dan jejaknya masing-masing.

Nilai bisnisnya berbeda-beda dan semuanya penting: Compliance mencegah klaim diselesaikan melanggar ketentuan; Investigator menangani klaim mencurigakan; Analyst Doctor menilai klaim yang menuntut pertimbangan medis — dan yang terakhir menyentuh data medis, yang aksesnya dibatasi FR-R2.

Ruang lingkup

- Tiga inbox terpisah: Compliance dan Investigator memakai Workbasket; Analyst Doctor dan

RCL Dokter memakai Worklist (D-26).

- Pencatatan hasil pemeriksaan masing-masing jalur.

- Lompatan lateral masuk ke ketiga jalur — pengganti Ticket rule CompliancePNC,

SendToInvestigator, dan RCLDokter.

- Penegakan FR-R2: data medis hanya dapat diakses Analyst Doctor dan RCL Dokter.

Non-goal

- Tidak menangani penolakan umum — itu TKT-B11-001.

- Tidak membangun mekanisme penugasan — itu B-6.

Yang kurang dan siapa yang bisa melengkapinya

| Yang kurang | Pemilik | Kenapa menahan |
| --- | --- | --- |
| Ticket rule CompliancePNC, SendToInvestigator, RCLDokter — dirujuk Flow/​Register_​Flow.​xml:​3844, :3624, :2954; ketiganya tidak ada di export, dan tidak satu pun punya pemicu yang terverifikasi | Tim Pega (R-16, ADR-0021) | Kapan klaim masuk ke ketiga jalur ini sama sekali tidak diketahui |
| Router RouterRCLDokter | Tim Pega (R-04) | Menentukan dokter mana yang menerima |
| CompliancePNC dipakai serentak sebagai nama Ticket rule dan nama workbasket — satu hal yang sama? | Work Owner | Bila berbeda, keduanya perlu dipisah di sistem baru |
| Siapa yang boleh memicu transisi lateral? | Work Owner | Sama dengan TKT-B11-001 |

Acceptance criteria

- ☐ Ketiga inbox memakai model yang benar: Compliance dan Investigator Workbasket, Analyst Doctor dan RCL Dokter Worklist — diuji keempatnya.

- ☐ Hasil pemeriksaan masing-masing jalur tersimpan dan tercatat di jejak audit.

- ☐ Data medis hanya terlihat oleh peran Analyst Doctor dan RCL Dokter — diuji dengan peran lain: field tidak muncul dan endpoint mengembalikan 403 (FR-R2).

- ☐ Pembatasan data medis berlaku juga di staging — diuji di sana, karena staging memuat data produksi apa adanya (ADR-0029).

- ☐ Lompatan lateral ke ketiga jalur berperilaku sesuai keputusan Work Owner, dan tercatat.

- ☐ Gerbang 1: isi inbox dan hasil pemeriksaan sama dengan Pega untuk peran yang sama.

- ☐ Gerbang 2: UAT oleh ketiga peran secara terpisah — bukan satu orang untuk semuanya, karena justru pemisahan aksesnya yang diuji.

Dependency / Blocked by

TKT-B06-001 · TKT-B11-001 · TKT-F3-005 (batas akses medis). **Terhalang Tim Pega dan dua

keputusan Work Owner.**

Constraint keamanan, data, operasional

- FR-R2 adalah pembatasan akses paling ketat di seluruh aplikasi. Data medis hanya untuk dua

peran, dan pembatasan itu ditegakkan di kueri, bukan dengan menyembunyikan field di layar.

- Hasil investigasi memuat dugaan terhadap nasabah — ia tidak boleh muncul di layar peran lain

maupun di laporan umum.

- Karena D-59 tidak mengenal pemisahan tugas, seseorang yang memiliki menu Investigator dan

menu akseptasi dapat menyelidiki sekaligus membayar klaim yang sama. Jejak audit satu-satunya kontrol.

Migrasi skema / rollout / rollback

Menambah tabel hasil pemeriksaan per jalur. Backward-compatible.

Rollback: hasil pemeriksaan tetap ada; jalurnya kembali ditangani Pega.

Rencana verifikasi

Rencana — belum dijalankan.

go test ./internal/app/compliance/... -run TestInboxWorkbasket

go test ./internal/app/analystdoctor/... -run TestInboxWorklist

go test ./internal/adapter/http/... -run TestAksesDataMedisDibatasi

go run ./cmd/s8 banding --modul B-11 --peran 3

Bukti ruang lingkup

| Klaim | Sumber |
| --- | --- |
| Ticket rule CompliancePNC, SendToInvestigator, RCLDokter hilang | Flow/​Register_​Flow.​xml:​3844, :3624, :2954 · ADR-0021 |
| Tidak satu pun punya pemicu terverifikasi | ADR-0021 — hanya 3 dari 17 punya pemicu |
| Pembagian Worklist versus Workbasket | D-26 · ADR-0019 |
| Akses data medis dibatasi dua peran | FR-R2 · BRD §17.2 |
| CompliancePNC dipakai sebagai Ticket rule dan workbasket | docs/​verifikasi-​bukti-​adr.​md §5 |

Comments

19. B-12 · Salvage, Lelang & Recovery

Modul Bisnis Inti · folder docs/ticketing/B-12-Salvage-Lelang-dan-Recovery/

Spesifikasi Modul

| Nama di sistem lama | Salvage — harness InboxSalvage, InboxRequestSalvage, MasterRecovery; activity SetStsSalvagePNC_​act, Insert_​salvageToGAByService, SetEmailKomiteSalvage; procedure INSERT_SALVAGE, INSERT_​SALVAGE_​DETAILS, ADD_​NEWMASTERVIRTUALACCOUNT |
| --- | --- |
| Kode modul | B-12 |
| Gelombang | 5 — Nilai dan pihak luar |
| Ukuran | 26 activity |
| Bergantung pada | B-5 Input Estimasi |
| Kesiapan | SEBAGIAN — lepas dari BRD §21.4 (D-55) |

Apa yang dikerjakan modul ini

Mencatat barang sisa dari kerugian yang masih bernilai jual, menjualnya (termasuk lewat balai lelang), dan mencatat pemulihan dana dari pihak ketiga — sebagian lewat Virtual Account.

Salvage memengaruhi nilai klaim dua arah: ia mengurangi nilai bersih klaim, dan ia memulihkan kapasitas pertanggungan pada perhitungan Sisa TSI (TKT-B03-003).

Cacat yang ditutup modul ini

| Cacat | Bukti | Keputusan |
| --- | --- | --- |
| INSERT_SALVAGE menulis IDSALVAGE = NULL saat update | Database/​INSERT_​SALVAGE.​prc:​47 | PERBAIKI — butir 9 P-5 (D-49) |
| NilaiSalvage hanya ditambahkan bila baris terakhir kebetulan bertipe salvage | ValidasiSisaTSI:​817 versus :1489 | PERBAIKI — butir 8 P-5 |

Penghalang modul ini

| Jenis | Isi | Pemilik |
| --- | --- | --- |
| Artefak | SET_​ATTACHFILETEMPSALVAGE — salah satu dari dua objek yang belum diterima dari 64 | DBA |
| Artefak | Hitungan baris rusak: SELECT COUNT(*) … WHERE IDSALVAGE IS NULL | DBA |
| Keputusan | tterjual='2' → STSTRANSFER='5': satu item terjual mengubah status seluruh salvage induk — benar? | Work Owner |
| Keputusan | SISAKLAIM tidak dihitung, diterima apa adanya — benar? | Work Owner |

Daftar tiket

| Tiket | Judul | Status |
| --- | --- | --- |
| TKT-B12-001 | Pencatatan salvage dan item lelang | needs-info |
| TKT-B12-002 | Recovery dan Virtual Account | needs-info |

Daftar Tiket

TKT-B12-001 — Pencatatan salvage dan item lelang

| Status | needs-info |
| --- | --- |
| Kesiapan | terhalang artefak dan keputusan |
| Modul | B-12 Salvage · Gelombang: 5 · Bergantung pada: TKT-B05-001, TKT-U2-003 |
| Requirement | FR-B12 |
| Keputusan | D-49 butir 8 dan 9 |
| ADR | 0012, 0017 |
| Risiko | R-19 |
| Rule Pega yang digantikan | Database/​INSERT_​SALVAGE.​prc:​47 — menulis IDSALVAGE = NULL saat update · INSERT_​SALVAGE_​DETAILS · SET_​ATTACHFILETEMPSALVAGE (belum diterima) · harness InboxSalvage, InboxRequestSalvage · Activity/​SetStsSalvagePNC_​act-​Act.​xml |
| Peran penguji gerbang 2 | PncPICTeknik dan PncCollection |
| Label | modul::B-12 tipe::migrasi status:​:​needs-​info prioritas:​:​tinggi gelombang::5 |
| Milestone | Gelombang 5 — Nilai dan pihak luar |
| Berkas sumber | ticketing/​B-​12-​Salvage-​Lelang-​dan-​Recovery/​issues/​01-​pencatatan-​salvage-​dan-​item-​lelang.​md |

Hasil yang diharapkan (dan nilai bisnisnya)

Barang sisa dicatat, dijual, dan hasilnya masuk kembali ke perhitungan klaim — tanpa kehilangan identitas barisnya.

Nilai bisnisnya berupa cacat yang sudah berjalan: INSERT_SALVAGE menulis IDSALVAGE = NULL saat melakukan update. Baris yang kehilangan identitasnya tidak dapat lagi ditautkan ke item maupun ke klaimnya — dan berapa banyak baris yang sudah rusak belum dihitung.

Ruang lingkup

- Pencatatan salvage induk dan item-item di bawahnya.

- Status penjualan per item, dan status transfer pada salvage induk.

- Perbaikan butir 9 P-5: identitas baris (IDSALVAGE) tidak pernah dikosongkan saat

update.

- Unggah lampiran salvage memakai komponen TKT-U2-003.

Non-goal

- Tidak menghitung sisa TSI — itu TKT-B03-003; modul ini menyediakan nilai salvage-nya.

- Tidak menangani Virtual Account — itu TKT-B12-002.

Yang kurang dan siapa yang bisa melengkapinya

| Yang kurang | Pemilik | Kenapa menahan |
| --- | --- | --- |
| SET_​ATTACHFILETEMPSALVAGE — salah satu dari dua objek yang belum diterima dari 64 | DBA (D-55) | Aturan lampiran salvage tidak diketahui |
| Hitungan baris rusak: SELECT COUNT(*) … WHERE IDSALVAGE IS NULL | DBA | Menentukan besarnya data yang perlu diperbaiki sebelum migrasi — dan apakah perbaikan itu mungkin |
| tterjual='2' → STSTRANSFER='5': satu item terjual mengubah status seluruh salvage induk — benar? | Work Owner | Bila salah, status induk berubah terlalu dini dan memengaruhi perhitungan nilai |
| SISAKLAIM tidak dihitung, diterima apa adanya — benar? | Work Owner | Nilai yang diterima tanpa dihitung berarti tidak ada yang memvalidasinya |

Acceptance criteria

- ☐ Update pada salvage tidak pernah mengosongkan IDSALVAGE — diuji dengan 10 update berturut-turut; identitas baris tetap. Inilah bukti butir 9 P-5 tertutup.

- ☐ Satu salvage induk dapat memuat banyak item, dan menjual satu item tidak menghapus yang lain — diuji.

- ☐ Perubahan status penjualan item memengaruhi status induk sesuai keputusan Work Owner — diuji sesuai jawabannya.

- ☐ Nilai salvage yang tercatat selalu ikut pada perhitungan Sisa TSI (TKT-B03-003), apa pun urutan barisnya — bukti butir 8 P-5.

- ☐ Salvage yang dihapus adalah soft delete (ADR-0012) — diuji.

- ☐ Lampiran salvage dapat diunggah dan dibuka kembali.

- ☐ Gerbang 1: data salvage sama dengan Pega pada 20 klaim contoh, kecuali kasus IDSALVAGE yang terpetakan ke butir 9 P-5.

- ☐ Gerbang 2: UAT PncPICTeknik.

Dependency / Blocked by

TKT-B05-001 · TKT-U2-003 · TKT-S1-001. Terhalang DBA dan dua keputusan Work Owner.

Constraint keamanan, data, operasional

- Data historis mungkin sudah rusak. Baris ber-IDSALVAGE = NULL tidak dapat ditautkan; bila

jumlahnya banyak, perbaikan data menjadi pekerjaan tersendiri dengan persetujuan Work Owner dan DBA (ADR-0017).

- Salvage memengaruhi nilai yang dibayarkan; perubahannya wajib tercatat di jejak audit.

Migrasi skema / rollout / rollback

Menambah tabel salvage dan item. Backward-compatible.

Rollback: mengembalikan perilaku lama berarti memulihkan cacat IDSALVAGE = NULL — hanya masuk akal bila ada temuan yang lebih buruk.

Rencana verifikasi

Rencana — belum dijalankan.

go test ./internal/app/salvage/... -run TestIDSalvageTidakPernahKosong

go test ./internal/app/salvage/... -run TestItemDanInduk

go test ./internal/domain/tsi/... -run TestSalvageSelaluDihitung

go run ./cmd/s8 banding --modul B-12 --kasus 20

Bukti ruang lingkup

| Klaim | Sumber |
| --- | --- |
| IDSALVAGE = NULL saat update | Database/​INSERT_​SALVAGE.​prc:​47 · D-49 butir 9 |
| NilaiSalvage bergantung urutan baris | ValidasiSisaTSI:​817 versus :1489 · D-49 butir 8 |
| SET_​ATTACHFILETEMPSALVAGE belum diterima | D-55 |
| tterjual='2' → STSTRANSFER='5' | docs/​verifikasi-​bukti-​adr.​md §15 baris B-12 |
| Salvage memulihkan kapasitas pertanggungan | CONTEXT.md — Sisa TSI |

Comments

TKT-B12-002 — Recovery dan Virtual Account

| Status | needs-info |
| --- | --- |
| Kesiapan | terhalang artefak dan D-40 |
| Modul | B-12 Salvage · Gelombang: 5 · Bergantung pada: TKT-B12-001, TKT-S4-001 |
| Requirement | FR-B12 |
| Keputusan | D-02, D-68, D-40 |
| ADR | 0007, 0008, 0025 |
| Risiko | R-17, R-18 |
| Rule Pega yang digantikan | Database/​ADD_​NEWMASTERVIRTUALACCOUNT.​prc:​18 — ErrMsg membawa nomor virtual account sekaligus pesan galat · harness MasterRecovery · Activity/​Insert_​salvageToGAByService-​Act.​xml · Service REST RecivedDataandAttachmentLelangASMSimasbid |
| Peran penguji gerbang 2 | PncCollection dan PncManagerAdmin |
| Label | modul::B-12 tipe::integrasi status:​:​needs-​info prioritas:​:​sedang gelombang::5 |
| Milestone | Gelombang 5 — Nilai dan pihak luar |
| Berkas sumber | ticketing/​B-​12-​Salvage-​Lelang-​dan-​Recovery/​issues/​02-​recovery-​dan-​virtual-​account.​md |

Hasil yang diharapkan (dan nilai bisnisnya)

Dana yang kembali dari pihak ketiga — hasil lelang, pemulihan dari pihak yang bertanggung jawab — tercatat dan tertaut ke klaimnya, sebagian lewat Virtual Account.

Nilai bisnisnya: recovery mengurangi kerugian bersih perusahaan. Dana yang masuk tanpa tertaut klaim menjadi selisih yang harus dicari manual saat rekonsiliasi.

Ruang lingkup

- Pencatatan recovery per klaim, termasuk sumbernya.

- Penerbitan dan penautan Virtual Account untuk penerimaan dana.

- Penerimaan data dan lampiran hasil lelang dari sistem luar (Service REST

RecivedDataandAttachmentLelangASMSimasbid).

- Kontrak galat yang bersih: nomor Virtual Account dan pesan galat **tidak lagi berbagi satu

kolom**.

Non-goal

- Tidak membangun sistem lelang.

- Tidak memanggil ADD_NEWMASTERVIRTUALACCOUNT (ADR-0007).

Yang kurang dan siapa yang bisa melengkapinya

| Yang kurang | Pemilik | Kenapa menahan |
| --- | --- | --- |
| Kontrak layanan Virtual Account dan kredensialnya | Tim Infra/Security (D-40) + tim pemilik sistem | Penerbitan VA menyentuh rekening; kredensialnya belum punya tempat |
| 4 Service REST masuk — masuk lingkup? Salah satunya RecivedDataandAttachmentLelangASMSimasbid | Work Owner (ADR-0008) | Permukaan masuk ini belum pernah masuk hitungan FR-S4 |
| Otentikasi layanan masuk: sembilan Connect REST ber-pyUseAuthentication=false | Work Owner + tim integrasi | Menentukan siapa boleh memanggil layanan penerimaan lelang |

Acceptance criteria

- ☐ Recovery dapat dicatat dan tertaut ke klaim; recovery tanpa klaim ditolak — diuji.

- ☐ Penerbitan Virtual Account mengembalikan nomor VA dan galat sebagai dua hal terpisah — diuji; kontrak lama yang menggabungkan keduanya tidak boleh punya padanan.

- ☐ Penerbitan VA yang gagal tidak meninggalkan recovery setengah jadi — diuji.

- ☐ Layanan penerimaan data lelang memeriksa kewenangan pemanggil — diuji dengan permintaan tanpa kredensial: ditolak.

- ☐ Penerimaan data lelang bersifat idempoten: kiriman ganda tidak menghasilkan recovery kedua — diuji.

- ☐ Nol pemanggilan stored procedure dan nol kredensial di kode — diuji pemindaian.

- ☐ Gerbang 2: UAT PncCollection dengan satu penerimaan dana uji.

Dependency / Blocked by

TKT-B12-001 · TKT-S4-001 · TKT-F1-002 (konfigurasi rahasia). **Terhalang Tim Infra/Security

dan Work Owner.**

Constraint keamanan, data, operasional

- Virtual Account menyentuh rekening dan dana; kredensialnya tunduk D-40 yang masih OPEN.

- Layanan masuk adalah permukaan serang. Sembilan Connect REST ber-pyUseAuthentication=false

dan satu memakai http:// ke IP:port tanpa TLS untuk data premi (R-18) — pola itu tidak boleh dibawa.

- Nomor rekening dan VA adalah data nasabah; keduanya tidak boleh masuk log.

Migrasi skema / rollout / rollback

Menambah tabel recovery dan Virtual Account. Backward-compatible.

Rollback: VA yang telanjur terbit tetap ada di sistem bank — pembatalannya menempuh prosedur bank, bukan aplikasi.

Rencana verifikasi

Rencana — belum dijalankan.

go test ./internal/app/recovery/... -run TestRecoveryWajibTertautKlaim

go test ./internal/adapter/va/... -run TestNomorVADanGalatTerpisah

go test ./internal/adapter/http/... -run TestLayananMasukMemeriksaKewenangan

grep -rIn "CALL \|ADD_NEWMASTERVIRTUALACCOUNT" internal/       # HARUS 0 baris

Bukti ruang lingkup

| Klaim | Sumber |
| --- | --- |
| ErrMsg membawa nomor VA sekaligus pesan galat | Database/​ADD_​NEWMASTERVIRTUALACCOUNT.​prc:​18 · ADR-0007 |
| 4 Service REST masuk, termasuk penerimaan lelang | D-57 · ADR-0008 §8.5 |
| 9 Connect REST tanpa autentikasi; satu http:// tanpa TLS | docs/​verifikasi-​bukti-​adr.​md §15 baris S-4 · R-18 |
| Recovery lewat Virtual Account | CONTEXT.md — Recovery |

Comments

20. B-13 · Input Open Protection — Buka Proteksi

Modul Bisnis Inti · folder docs/ticketing/B-13-Input-Open-Protection/

Spesifikasi Modul

| Nama di sistem lama | Input Protection / Request Protection — Flow/​CreateProtection_​Flow.​xml, harness InputProtection_​Harness, InputReqProtection_​Harness, MasterProteksiVisibilityData |
| --- | --- |
| Kode modul | B-13 |
| Gelombang | 4 — Persetujuan |
| Ukuran | 12 activity |
| Bergantung pada | B-2 Input Register |
| Kesiapan | SEBAGIAN — kendala paling sedikit di antara modul bisnis |

Apa yang dikerjakan modul ini

Mencatat permintaan pembukaan proteksi sebelum atau di luar alur klaim normal, lalu menautkannya ke klaim dan menandainya terpakai.

Kenapa modul ini paling siap

Berbeda dari modul bisnis lain, artefaknya lengkap:

| Artefak | Status |
| --- | --- |
| When rule IsReqProtection | ✅ ada |
| When rule IsOpenProtectionPNC | ✅ ada |
| Ticket rule TC_​PNCInputProtection | ✅ ada |
| Ticket rule Akp_​PNCInputProtection | ✅ ada |

Keempatnya ada di export — satu-satunya modul bisnis dengan Ticket rule yang lengkap.

Penghalang modul ini

| Jenis | Isi | Pemilik |
| --- | --- | --- |
| Keputusan | CreateProtection_​Flow hanya memuat 6 shape — cakupan sekecil itu benar, atau ada bagian alur yang berada di luar flow? | Work Owner |

Tidak ada penghalang artefak.

Daftar tiket

| Tiket | Judul | Status |
| --- | --- | --- |
| TKT-B13-001 | Layar permintaan buka proteksi | ready-for-human |
| TKT-B13-002 | Penautan proteksi ke klaim dan penandaan terpakai | needs-info |

Daftar Tiket

TKT-B13-001 — Layar permintaan buka proteksi

| Status | ready-for-human |
| --- | --- |
| Kesiapan | siap |
| Modul | B-13 Input Open Protection · Gelombang: 4 · Bergantung pada: TKT-U2-002, TKT-F3-005 |
| Requirement | FR-B13 |
| Keputusan | D-13 |
| ADR | 0002, 0026 |
| Risiko | — |
| Rule Pega yang digantikan | Flow/​CreateProtection_​Flow.​xml · harness InputProtection_​Harness, InputReqProtection_​Harness · When rule IsReqProtection, IsOpenProtectionPNC (keduanya ada di export) |
| Peran penguji gerbang 2 | PncAdmin dan PncOPCGeneral |
| Label | modul::B-13 tipe::migrasi status:​:​ready-​for-​human prioritas:​:​sedang gelombang::4 |
| Milestone | Gelombang 4 — Persetujuan |
| Berkas sumber | ticketing/​B-​13-​Input-​Open-​Protection/​issues/​01-​layar-​permintaan-​buka-​proteksi.​md |

Hasil yang diharapkan (dan nilai bisnisnya)

Petugas dapat mengajukan pembukaan proteksi dan mencatat persetujuannya, sebelum atau di luar alur klaim normal.

Nilai bisnisnya: Open Protection dipakai ketika perlindungan perlu dibuka mendahului proses klaim biasa. Tanpa layar ini, permintaan itu ditangani di luar sistem dan tidak terlacak.

Ruang lingkup

- Layar permintaan: nomor proteksi, nomor polis, jenis proteksi, tanggal input, pemohon.

- Status akseptasi permintaan, dengan dua jalur yang sudah ada Ticket rule-nya:

TC_PNCInputProtection dan Akp_PNCInputProtection.

- Daftar proteksi yang belum terpakai, memakai komponen tabel baku.

- Jejak audit pada pengajuan dan perubahan status akseptasi.

Non-goal

- Tidak menautkan ke klaim — itu TKT-B13-002.

- Tidak mengubah data polis (ADR-0006).

Acceptance criteria

- ☐ Permintaan proteksi dapat disimpan dengan kelima field, dan nomor proteksi unik — diuji 20 penyimpanan, nol nomor ganda.

- ☐ Status akseptasi dapat diubah, dan setiap perubahan menghasilkan tepat satu baris jejak audit berisi nilai sebelum dan sesudah.

- ☐ Daftar menampilkan hanya proteksi yang belum terpakai secara baku; yang sudah terpakai dapat ditampilkan dengan penyaring eksplisit — diuji keduanya.

- ☐ Batas data cabang dan lini bisnis ditegakkan di kueri (TKT-F3-005) — diuji.

- ☐ Susunan layar mengikuti InputProtection_Harness — perbandingan berdampingan disetujui penguji gerbang 2.

- ☐ Gerbang 1: hasil penyimpanan sama dengan Pega pada 20 permintaan contoh.

- ☐ Gerbang 2: UAT PncAdmin dan PncOPCGeneral.

Dependency / Blocked by

TKT-U2-002 · TKT-F3-005 · TKT-S5-002.

Constraint keamanan, data, operasional

- Layar memuat nomor polis dan data tertanggung — batas data berlaku.

- Proteksi yang sudah terpakai tidak dihapus, hanya ditandai (ADR-0012) — sehingga riwayat

pemakaiannya tetap dapat ditelusuri.

Migrasi skema / rollout / rollback

Menambah tabel Open Protection. Backward-compatible.

Rollback: permintaan yang tersimpan tetap ada; pengajuan baru kembali dilakukan di Pega.

Rencana verifikasi

Rencana — belum dijalankan.

go test ./internal/app/proteksi/... -run TestSimpanPermintaan

go test ./internal/app/proteksi/... -run TestDaftarHanyaBelumTerpakai

go run ./cmd/s8 banding --modul B-13 --kasus 20

Bukti ruang lingkup

| Klaim | Sumber |
| --- | --- |
| Flow dan harness Open Protection | Flow/​CreateProtection_​Flow.​xml · Harness/​InputProtection_​Harness-​Harness.​xml |
| IsReqProtection dan IsOpenProtectionPNC ada di export | docs/​verifikasi-​bukti-​adr.​md §15 baris B-13 |
| Ticket rule TC_​PNCInputProtection, Akp_​PNCInputProtection ada | ADR-0021 |
| Aggregate Open Protection | docs/​Steering/​05-​DOMAIN-​MODEL.​md §4 |

Comments

TKT-B13-002 — Penautan proteksi ke klaim dan penandaan terpakai

| Status | needs-info |
| --- | --- |
| Kesiapan | terhalang keputusan (cakupan alur) |
| Modul | B-13 Input Open Protection · Gelombang: 4 · Bergantung pada: TKT-B13-001, TKT-B02-001 |
| Requirement | FR-B13 |
| Keputusan | D-25 |
| ADR | 0008, 0021, 0026 |
| Risiko | R-03 |
| Rule Pega yang digantikan | penautan proteksi pada Flow/​CreateProtection_​Flow.​xml · Ticket rule TC_​PNCInputProtection dan Akp_​PNCInputProtection · objek remote GENERAL.​MST_​BUKA_​PROTEKSI lewat tiga DB Link (@ASMD, @SIMASNET, @SMI) |
| Peran penguji gerbang 2 | PncAdmin dan PncOPCGeneral |
| Label | modul::B-13 tipe::migrasi status:​:​needs-​info prioritas:​:​sedang gelombang::4 |
| Milestone | Gelombang 4 — Persetujuan |
| Berkas sumber | ticketing/​B-​13-​Input-​Open-​Protection/​issues/​02-​penautan-​proteksi-​ke-​klaim.​md |

Hasil yang diharapkan (dan nilai bisnisnya)

Satu proteksi dapat ditautkan ke klaim dan ditandai terpakai, sehingga tidak dapat dipakai dua kali.

Nilai bisnisnya: proteksi yang terpakai dua kali berarti perlindungan yang sama dihitung ganda. Penandaan inilah yang mencegahnya.

Ruang lingkup

- Penautan satu proteksi ke satu klaim, dan penandaan SudahDipakaiKlaim.

- Penolakan bila proteksi sudah terpakai, dengan pesan yang menyebut nomor klaim pemakainya.

- Sinkronisasi status ke GENERAL.MST_BUKA_PROTEKSI — satu-satunya objek remote yang ditulis

di seluruh sistem lama, dan ia dipanggil ke tiga sistem berbeda.

- Jejak audit pada penautan dan pelepasan.

Non-goal

- Tidak membangun API pengganti DB Link — itu S-4.

- Tidak mengubah alur persetujuan proteksi (TKT-B13-001).

Yang kurang dan siapa yang bisa melengkapinya

| Yang belum diputuskan | Pemilik | Kenapa menahan |
| --- | --- | --- |
| CreateProtection_​Flow hanya 6 shape — cakupan sekecil itu benar? | Work Owner | Bila ada bagian alur di luar flow, ia tidak akan ikut terbawa dan baru ketahuan setelah rilis |
| API pengganti GENERAL.​MST_​BUKA_​PROTEKSI | tim pemilik sistem (R-03) | Ini objek remote yang menulis, ke tiga sistem. Penggantinya wajib API idempoten — tidak dapat dijembatani salinan berkala |

Acceptance criteria

- ☐ Proteksi yang belum terpakai dapat ditautkan ke klaim, dan ditandai terpakai — diuji.

- ☐ Menautkan proteksi yang sudah terpakai ditolak, dengan pesan yang menyebut nomor klaim pemakainya — diuji.

- ☐ Melepas tautan mengembalikan proteksi menjadi tersedia, dan tercatat di jejak audit — diuji.

- ☐ Penulisan status ke sistem luar bersifat idempoten: mengirim dua kali tidak menghasilkan efek ganda — diuji dengan pengiriman berulang.

- ☐ Kegagalan penulisan ke sistem luar tidak membatalkan penautan lokal, tetapi masuk antrean untuk dicoba ulang — dan kegagalan itu terlihat, bukan diam.

- ☐ Pemanggilan sistem luar tidak berada di dalam transaksi database (TKT-F2-003).

- ☐ Gerbang 1: status penautan sama dengan Pega pada 20 kasus contoh.

- ☐ Gerbang 2: UAT PncOPCGeneral.

Dependency / Blocked by

TKT-B13-001 · TKT-B02-001 · TKT-S4-001 (API pengganti DB Link). **Terhalang Work Owner dan

tim pemilik sistem.**

Constraint keamanan, data, operasional

- GENERAL.MST_BUKA_PROTEKSI adalah satu-satunya objek remote yang ditulis sistem lama, dan ia

dipanggil ke tiga sistem berbeda (@ASMD, @SIMASNET, @SMI). Penggantinya wajib API idempoten — ini disebut eksplisit di R-03 sebagai titik yang tidak boleh dijembatani salinan berkala.

- Kegagalan penulisan lintas sistem tidak boleh membuat proteksi tertaut di satu sisi dan tidak

di sisi lain tanpa ada yang tahu.

Migrasi skema / rollout / rollback

Menambah kolom penanda terpakai dan rujukan klaim. Backward-compatible.

Rollback: penandaan yang sudah terkirim ke sistem luar tidak otomatis dibatalkan — itu menuntut pembatalan manual yang disepakati dengan tim pemilik sistem.

Rencana verifikasi

Rencana — belum dijalankan.

go test ./internal/app/proteksi/... -run TestPenautanKeKlaim

go test ./internal/app/proteksi/... -run TestTolakProteksiTerpakai

go test ./internal/adapter/eksternal/... -run TestTulisProteksiIdempoten

grep -rIn "http\." internal/app/proteksi/ | grep -i "tx\|transaksi"   # HARUS 0 baris

Bukti ruang lingkup

| Klaim | Sumber |
| --- | --- |
| GENERAL.​MST_​BUKA_​PROTEKSI satu-satunya objek remote yang menulis, ke tiga sistem | ADR-0008 · docs/​Steering/​16-​RISK-​ANALYSIS.​md R-03 |
| Proteksi ditandai terpakai saat ditautkan | docs/​Steering/​05-​DOMAIN-​MODEL.​md §4 |
| Pemanggilan sistem luar tidak di dalam transaksi | docs/​Steering/​10-​API-​STRATEGY.​md §8.2 |
| CreateProtection_​Flow 6 shape | docs/​verifikasi-​bukti-​adr.​md §15 baris B-13 |

Comments

21. B-14 · Input Receive Document — Penerimaan Dokumen Fisik

Modul Bisnis Inti · folder docs/ticketing/B-14-Input-Receive-Document/

Spesifikasi Modul

| Nama di sistem lama | Input Receive Document — Flow/​InputReceiveDocument.​xml, layar ReceiveDoucument_​Harness, InboxRCVApp_​Harness, ViewReceiveDocument |
| --- | --- |
| Kode modul | B-14 |
| Gelombang | 3 — Jalur klaim inti |
| Ukuran | 8 activity |
| Bergantung pada | F-3 Login & Hak Akses |
| Kesiapan | SEBAGIAN — kendala paling sedikit di antara modul bisnis |

Apa yang dikerjakan modul ini

Mencatat kedatangan dokumen fisik klaim dari cabang: siapa mengirim, lewat ekspedisi apa, nomor resi, berapa lembar, jenis dokumen, kapan dikirim, perkiraan tiba, dan kapan benar-benar diterima.

Fungsinya sederhana tetapi menentukan: tanggal terima dokumen yang dicatat di sini menjadi salah satu dari tiga tanggal yang divalidasi di Input Register (TKT-B02-002), dan menjadi titik awal perhitungan TAT.

Rule Pega yang digantikan

| Jenis | Nama |
| --- | --- |
| Flow | Flow/​InputReceiveDocument.​xml |
| Harness | ReceiveDoucument_​Harness · InboxRCVApp_​Harness · ViewReceiveDocument · ViewTempDetailReqDocument |
| Ticket rule | SendToReceiveDocument (Flow/​InputReceiveDocument.​xml:​690) — hilang dari export |
| Router | PNCAdminRouterRCV |

Penghalang modul ini

| Jenis | Isi | Pemilik |
| --- | --- | --- |
| Artefak | Ticket rule SendToReceiveDocument — dirujuk tetapi tidak ada di export | Tim Pega (R-16) |
| ADR Proposed | ADR-0021 — kapan lompatan lateral ke tahap Receive Document dipicu belum diketahui | Tim Pega → Work Owner |

Tidak ada penghalang keputusan bisnis. Ini modul bisnis paling siap dikerjakan.

Daftar tiket

| Tiket | Judul | Status |
| --- | --- | --- |
| TKT-B14-001 | Layar Input Receive Document | ready-for-human |
| TKT-B14-002 | Inbox penerimaan dokumen dan penugasannya | needs-info |
| TKT-B14-003 | Kaitan dokumen ke klaim dan tanggal terima | ready-for-human |

Daftar Tiket

TKT-B14-001 — Layar Input Receive Document

| Status | ready-for-human |
| --- | --- |
| Kesiapan | siap |
| Modul | B-14 Input Receive Document · Gelombang: 3 · Bergantung pada: TKT-U2-002, TKT-F3-005 |
| Requirement | FR-B14 |
| Keputusan | D-13 |
| ADR | 0002, 0026 |
| Risiko | — |
| Rule Pega yang digantikan | Flow/​InputReceiveDocument.​xml · harness ReceiveDoucument_​Harness dan ViewReceiveDocument |
| Peran penguji gerbang 2 | PncReceive dan PncManagerReceive |
| Label | modul::B-14 tipe::migrasi status:​:​ready-​for-​human prioritas:​:​sedang gelombang::3 |
| Milestone | Gelombang 3 — Jalur klaim inti |
| Berkas sumber | ticketing/​B-​14-​Input-​Receive-​Document/​issues/​01-​layar-​input-​receive-​document.​md |

Hasil yang diharapkan (dan nilai bisnisnya)

Petugas penerimaan dapat mencatat satu kiriman dokumen fisik dari cabang, dan mencatat kapan dokumen itu benar-benar diterima.

Nilai bisnisnya melampaui pencatatan administratif: tanggal terima dokumen yang diisi di sini dipakai sebagai batas pada validasi tanggal di Input Register, dan menjadi titik awal perhitungan TAT yang dilaporkan ke manajemen.

Ruang lingkup

- Layar pencatatan kiriman: nomor register dokumen (RCV_ID), cabang pengirim, ekspedisi,

nomor resi, tanggal kirim, estimasi tiba, jumlah lembar, dan jenis dokumen.

- Pencatatan tanggal terima saat dokumen benar-benar sampai.

- Layar lihat detail kiriman (setara ViewReceiveDocument).

- Jejak audit pada pencatatan dan perubahan tanggal terima (S-5).

Non-goal

- Tidak mengunggah berkas dokumen — itu S-1. Modul ini mencatat kiriman fisik, bukan

berkas digital.

- Tidak menautkan ke klaim — itu TKT-B14-003.

- Tidak membangun inbox dan penugasannya — itu TKT-B14-002.

Acceptance criteria

- ☐ Kiriman baru dapat disimpan dengan kesembilan field, dan nomor register dokumen terbit unik — diuji 20 penyimpanan berturut-turut, nol nomor ganda.

- ☐ Tanggal terima tidak boleh lebih awal dari tanggal kirim — diuji kedua batas.

- ☐ Tanggal terima tidak boleh di masa depan — diuji.

- ☐ Estimasi tiba boleh kosong; tanggal terima boleh kosong saat kiriman baru dicatat — diuji.

- ☐ Mengubah tanggal terima menghasilkan tepat satu baris jejak audit berisi nilai sebelum dan sesudah.

- ☐ Susunan field mengikuti ReceiveDoucument_Harness — dibuktikan perbandingan berdampingan yang disetujui penguji gerbang 2.

- ☐ Petugas tanpa izin menu Receive Document menerima 403 dan tidak melihat menunya.

- ☐ Gerbang 1: hasil penyimpanan sama dengan Pega pada 20 kiriman contoh di staging.

- ☐ Gerbang 2: UAT PncReceive pada 10 kiriman nyata.

Dependency / Blocked by

TKT-U2-002 (form baku) · TKT-F3-005 (izin menu) · TKT-S5-002 (jejak audit).

Constraint keamanan, data, operasional

- Layar memuat nomor polis dan nama tertanggung pada kiriman yang sudah tertaut klaim — batas

data cabang berlaku (TKT-F3-005).

- Tanggal terima memengaruhi validasi klaim dan angka TAT; mengubahnya setelah klaim berjalan

adalah tindakan bernilai tinggi dan karena itu diaudit.

- Waktu disimpan UTC dan ditampilkan WIB lewat satu konversi (F-5).

Migrasi skema / rollout / rollback

Menambah tabel penerimaan dokumen milik aplikasi. Backward-compatible; Pega tidak membacanya.

Rollback: kiriman yang telanjur dicatat di sistem baru tetap ada. Karena Pega masih menangani alurnya selama masa paralel, rollback berarti berhenti mencatat kiriman baru di sistem baru — data lama tidak hilang.

Rencana verifikasi

Rencana — belum dijalankan.

go test ./internal/app/receivedoc/... -run TestSimpanKiriman

go test ./internal/app/receivedoc/... -run TestValidasiTanggalTerima

go run ./cmd/s8 banding --modul B-14 --kasus 20

Bukti ruang lingkup

| Klaim | Sumber |
| --- | --- |
| Flow dan harness penerimaan dokumen | Flow/​InputReceiveDocument.​xml · Harness/​ReceiveDoucument_​Harness-​Harness.​xml |
| Isi data: ekspedisi, resi, estimasi tiba | CONTEXT.md — Receive Document |
| Tanggal terima dipakai validasi registrasi | Invarian I-2, docs/​Steering/​05-​DOMAIN-​MODEL.​md §2 |
| Tata letak mengikuti Pega | D-13 |

Comments

TKT-B14-002 — Inbox penerimaan dokumen dan penugasannya

| Status | needs-info |
| --- | --- |
| Kesiapan | terhalang artefak — Ticket rule dan router |
| Modul | B-14 Input Receive Document · Gelombang: 3 · Bergantung pada: TKT-B14-001, TKT-B06-001 |
| Requirement | FR-B14, FR-W2 |
| Keputusan | D-26 |
| ADR | 0019, 0021 |
| Risiko | R-16 |
| Rule Pega yang digantikan | harness InboxRCVApp_​Harness · router PNCAdminRouterRCV · Ticket rule SendToReceiveDocument (Flow/​InputReceiveDocument.​xml:​690) |
| Peran penguji gerbang 2 | PncReceive dan PncManagerReceive |
| Label | modul::B-14 tipe::migrasi status:​:​needs-​info prioritas:​:​sedang gelombang::3 |
| Milestone | Gelombang 3 — Jalur klaim inti |
| Berkas sumber | ticketing/​B-​14-​Input-​Receive-​Document/​issues/​02-​inbox-​penerimaan-​dan-​penugasan.​md |

Hasil yang diharapkan (dan nilai bisnisnya)

Kiriman dokumen yang belum ditangani muncul di inbox petugas penerimaan, dan dapat dilompati ke sana dari tahap lain ketika sebuah klaim ternyata masih menunggu dokumen.

Nilai bisnisnya: tanpa inbox, kiriman yang belum ditindaklanjuti tidak terlihat siapa pun sampai ada yang mencarinya. Dan lompatan lateral itulah yang membuat klaim tidak perlu dibatalkan hanya karena dokumennya belum lengkap.

Ruang lingkup

- Inbox kiriman dokumen: daftar kiriman yang belum diterima atau belum tertaut klaim, memakai

komponen tabel baku (TKT-U2-001).

- Penugasan kiriman ke petugas mengikuti model Worklist/Workbasket (ADR-0019).

- Lompatan lateral ke tahap Receive Document — pengganti Ticket rule SendToReceiveDocument.

Non-goal

- Tidak membangun mekanisme penugasan umum — itu B-6; modul ini memakainya.

- Tidak menentukan siapa yang boleh memicu lompatan lateral — itu pertanyaan lintas modul di

ADR-0021 dan B-11.

Yang kurang dan siapa yang bisa melengkapinya

| Yang kurang | Pemilik | Kenapa menahan |
| --- | --- | --- |
| Ticket rule SendToReceiveDocument — dirujuk Flow/​InputReceiveDocument.​xml:​690 tetapi tidak ada di export | Tim Pega (R-16) | Tanpa rule-nya, kapan lompatan ini dipicu tidak diketahui |
| Router PNCAdminRouterRCV — ada di export, tetapi perlu konfirmasi bahwa ia memakai jalur counter_quota seperti router lain | Work Owner + Tim Pega | Menentukan ke siapa kiriman ditugaskan |
| Siapa yang berwenang memicu lompatan lateral? Sistem lama nol pagar izin | Work Owner | D-59 menetapkan izin bersatuan menu; lompatan lateral melewati alur normal, dan kewenangannya belum dirumuskan |

Acceptance criteria

Butir 3 dan 4 berubah bentuk tergantung jawaban di atas.

- ☐ Kiriman yang belum diterima muncul di inbox; yang sudah diterima tidak — diuji.

- ☐ Inbox menghormati batas data cabang: petugas cabang A tidak melihat kiriman cabang B, dan jumlah totalnya juga tidak memuatnya — diuji.

- ☐ Penugasan mengikuti model Worklist/Workbasket sesuai ADR-0019 — diuji kedua model.

- ☐ Lompatan lateral memindahkan klaim ke tahap Receive Document dan tercatat di jejak audit dengan pelaku serta alasannya.

- ☐ Gerbang 1: isi inbox sama dengan Pega untuk peran yang sama pada data staging.

- ☐ Gerbang 2: UAT PncReceive.

Dependency / Blocked by

TKT-B14-001 · TKT-B06-001 (mekanisme penugasan) · TKT-U2-001 (tabel baku).

Terhalang Tim Pega dan satu keputusan Work Owner.

Constraint keamanan, data, operasional

- Lompatan lateral melewati urutan alur normal. Karena D-59 tidak mengenal pemisahan tugas,

satu-satunya kontrol yang tersisa adalah jejak audit — karena itu pencatatannya wajib, bukan opsional.

- Inbox menampilkan data nasabah; batas data ditegakkan di kueri (TKT-F3-005).

Migrasi skema / rollout / rollback

Memakai tabel penugasan B-6; tidak menambah tabel sendiri.

Rollback: inbox disembunyikan dari menu. Kiriman tetap tercatat dan tetap dapat dicari lewat layar TKT-B14-001.

Rencana verifikasi

Rencana — belum dijalankan.

go test ./internal/app/receivedoc/... -run TestInboxPenerimaan

go test ./internal/app/receivedoc/... -run TestBatasDataCabang

go test ./internal/app/receivedoc/... -run TestLompatanLateralTercatat

Bukti ruang lingkup

| Klaim | Sumber |
| --- | --- |
| Ticket rule SendToReceiveDocument dirujuk tanpa rule | Flow/​InputReceiveDocument.​xml:​690 · ADR-0021 |
| Router PNCAdminRouterRCV | D-26 · ADR-0019 |
| Worklist versus Workbasket | D-26 · CONTEXT.md |
| Nol pagar izin pada transisi lateral | docs/​verifikasi-​bukti-​adr.​md §15 baris B-11 |

Comments

TKT-B14-003 — Kaitan dokumen ke klaim dan tanggal terima

| Status | ready-for-human |
| --- | --- |
| Kesiapan | siap |
| Modul | B-14 Input Receive Document · Gelombang: 3 · Bergantung pada: TKT-B14-001, TKT-B02-001 |
| Requirement | FR-B14 |
| Keputusan | D-50 |
| ADR | 0020, 0026 |
| Risiko | — |
| Rule Pega yang digantikan | penautan RCV_ID ke klaim pada Flow/​InputReceiveDocument.​xml dan Activity/​InputRegister_​act-​Act.​xml |
| Peran penguji gerbang 2 | PncReceive dan PncAdmin |
| Label | modul::B-14 tipe::migrasi status:​:​ready-​for-​human prioritas:​:​sedang gelombang::3 |
| Milestone | Gelombang 3 — Jalur klaim inti |
| Berkas sumber | ticketing/​B-​14-​Input-​Receive-​Document/​issues/​03-​kaitan-​dokumen-​ke-​klaim.​md |

Hasil yang diharapkan (dan nilai bisnisnya)

Satu kiriman dokumen dapat ditautkan ke klaim, dan sejak saat itu tanggal terimanya menjadi tanggal resmi klaim tersebut.

Nilai bisnisnya: tautan inilah yang membuat TAT dapat dihitung dari titik yang benar. Tanpa tautan, perhitungan TAT dimulai dari tanggal registrasi — dan itu menyembunyikan waktu tunggu dokumen, yang justru sering menjadi penyebab keterlambatan.

Ruang lingkup

- Penautan kiriman ke klaim, satu arah: satu klaim dapat menunjuk satu nomor register dokumen.

- Tanggal terima dokumen mengalir ke klaim dan menjadi batas pada validasi tanggal

(TKT-B02-002).

- Perilaku bila kiriman ditautkan ke klaim yang sudah punya tautan — ditolak, dengan pesan yang

menyebut nomor register yang sudah tertaut.

- Pencatatan jejak audit pada penautan dan pelepasan tautan.

Non-goal

- Tidak menghitung TAT — itu S-7; modul ini menyediakan titik awalnya.

- Tidak mengunggah berkas — itu S-1.

Acceptance criteria

- ☐ Kiriman dapat ditautkan ke klaim, dan tanggal terimanya muncul pada klaim — diuji.

- ☐ Menautkan kiriman kedua ke klaim yang sudah tertaut ditolak, dengan pesan yang menyebut nomor register yang sudah ada — diuji.

- ☐ Melepas tautan mengembalikan kiriman ke inbox dan mengosongkan tanggal terima pada klaim — diuji, dan keduanya tercatat di jejak audit.

- ☐ Mengubah tanggal terima setelah tertaut memicu validasi ulang urutan tanggal klaim (TKT-B02-002) — diuji dengan tanggal yang membuat urutan menjadi tidak sah: perubahan ditolak.

- ☐ Klaim tanpa kiriman tertaut tetap dapat diproses — penautan tidak wajib — diuji.

- ☐ Gerbang 1: kaitan yang terbentuk sama dengan Pega pada 20 klaim contoh di staging.

- ☐ Gerbang 2: UAT PncReceive dan PncAdmin bersama, karena tautan ini menyentuh keduanya.

Dependency / Blocked by

TKT-B14-001 · TKT-B02-001 (klaim harus ada untuk ditautkan) · TKT-S5-002.

Constraint keamanan, data, operasional

- Perubahan tanggal terima setelah klaim berjalan **mengubah angka TAT yang dilaporkan ke

manajemen** — karena itu ia diaudit, dan perubahannya memicu validasi ulang, bukan diterima diam-diam.

- Penautan menyentuh dua tabel (kiriman dan klaim) — wajib dalam satu transaksi (TKT-F2-003).

- Selama masa paralel, penulis tunggal per tabel berlaku: bila tabel klaim masih dimiliki Pega,

modul ini hanya boleh membaca (P-1).

Migrasi skema / rollout / rollback

Menambah kolom rujukan nomor register dokumen pada tabel klaim — **kolom nullable**, sehingga backward-compatible dan aman bagi Pega (P-4).

Rollback: kolom dibiarkan dan diabaikan; tautan yang sudah terbentuk tidak hilang.

Rencana verifikasi

Rencana — belum dijalankan.

go test ./internal/app/receivedoc/... -run TestPenautanKeKlaim

go test ./internal/app/receivedoc/... -run TestTolakTautanGanda

go test ./internal/app/receivedoc/... -run TestUbahTanggalTerimaMemicuValidasi

go run ./cmd/s8 banding --modul B-14 --aturan penautan --kasus 20

Bukti ruang lingkup

| Klaim | Sumber |
| --- | --- |
| RCV_ID sebagai nomor register dokumen | CONTEXT.md — Receive Document · docs/​Steering/​05-​DOMAIN-​MODEL.​md §4 |
| Tanggal terima dokumen sebagai batas validasi | Invarian I-2 |
| Dua basis perhitungan TAT | D-50 · ADR-0020 |
| Penulis tunggal per tabel | P-1 · ADR-0004 |

Comments

22. S-1 · Dokumen & Lampiran Klaim

Modul Pendukung · folder docs/ticketing/S-1-Dokumen-dan-Lampiran-Klaim/

Spesifikasi Modul

| Nama di sistem lama | Dokumen Klaim — harness PNCArchiveDokumen, ListDocumentObject, ListDocumentTravel, ListDocumentTypeInbox, DetTypeDocumenBisnis, BrowseMasterDocumentTravel_​Harness; activity InsertDokumenPNC, UploadDocumentToGoogleStorage, SET_​ATTACHMENT_​64BIT |
| --- | --- |
| Kode modul | S-1 |
| Gelombang | 3 — Jalur klaim inti |
| Ukuran | 54 activity |
| Bergantung pada | F-1, F-2, U-2 |
| Kesiapan | SEBAGIAN |

Apa yang dikerjakan modul ini

Menyimpan dan mengambil dokumen klaim — berkas yang diunggah petugas, foto survei, lampiran salvage, dan dokumen pendukung lain — lewat satu jalur API storage internal (ADR-0010).

Basis data hanya menyimpan metadata dan referensi: ID gambar, URL, masa berlaku, dan kategori.

Tiga mekanisme lama yang disatukan

Sistem lama menyimpan dokumen lewat tiga mekanisme berbeda yang tumbuh berurutan dan masih hidup bersamaan. Akibatnya tidak ada satu tempat pun yang menjawab "di mana dokumen klaim ini berada" tanpa memeriksa ketiganya.

Catatan yang mencegah salah hitung. Activity/UploadDocumentToGoogleStorage-Act.xml bukan mekanisme keempat — rule itu nol <pyMethod> dan mendelegasikan seluruh kerjanya lewat Call InsertDokumenPNC (:1849). Namanya menyesatkan, perilakunya tidak.

Penghalang modul ini

| Jenis | Isi | Pemilik |
| --- | --- | --- |
| Artefak | SET_​ATTACHFILETEMPSALVAGE · POOLDATA.​base64decode | DBA |
| Keputusan | Token MD5 tanpa secret dan tanpa TTL — diterima Keamanan Informasi? | Keamanan Informasi |
| Keputusan | TTL token dan URL berapa? · siapa membersihkan GCP_IMAGE? | Work Owner |
| Keputusan | COMMIT di 4 lapis → pola outbox, atau menerima dokumen yatim? | Work Owner + Lead Engineer |
| Keputusan | SET_​ATTACHMENT_​64BIT menghapus pada tCOMMAND apa pun selain 'INSERT' — sengaja? | Work Owner |
| Keputusan | Dokumen lama pada tiga mekanisme — dimigrasikan, atau dibaca di tempatnya selamanya? | Work Owner (ADR-0010) |

Daftar tiket

| Tiket | Judul | Status |
| --- | --- | --- |
| TKT-S1-001 | Satu jalur unggah dan metadata dokumen | needs-info |
| TKT-S1-002 | Akses dokumen, token, dan masa berlakunya | needs-info |

Daftar Tiket

TKT-S1-001 — Satu jalur unggah dan metadata dokumen

| Status | needs-info |
| --- | --- |
| Kesiapan | terhalang keputusan |
| Modul | S-1 Dokumen & Lampiran · Gelombang: 3 · Bergantung pada: TKT-U2-003, TKT-F2-003 |
| Requirement | FR-S1 |
| Keputusan | D-16 |
| ADR | 0010, 0012 |
| Risiko | — |
| Rule Pega yang digantikan | tiga mekanisme penyimpanan yang hidup bersamaan · Activity/​InsertDokumenPNC · Activity/​UploadDocumentToGoogleStorage-​Act.​xml (nol <pyMethod>, mendelegasikan lewat Call InsertDokumenPNC pada :1849) · SET_​ATTACHMENT_​64BIT · DATAPEGA.​PC_​LINK_​ATTACHMENT |
| Peran penguji gerbang 2 | PncAdmin dan PNCSurveyor |
| Label | modul::S-1 tipe::migrasi status:​:​needs-​info prioritas:​:​tinggi gelombang::3 |
| Milestone | Gelombang 3 — Jalur klaim inti |
| Berkas sumber | ticketing/​S-​1-​Dokumen-​dan-​Lampiran-​Klaim/​issues/​01-​satu-​jalur-​unggah-​dan-​metadata.​md |

Hasil yang diharapkan (dan nilai bisnisnya)

Seluruh dokumen klaim masuk lewat satu jalur, dan basis data hanya menyimpan metadata.

Nilai bisnisnya: hari ini ada tiga mekanisme penyimpanan yang hidup bersamaan, sehingga menjawab "di mana dokumen klaim ini" menuntut memeriksa ketiganya. Satu jalur berarti satu tempat mencari dan satu tempat memperbaiki.

Ruang lingkup

- Satu jalur unggah lewat API storage internal Sinarmas yang sudah berjalan (ADR-0010).

- Metadata di basis data: ID gambar, URL, masa berlaku, kategori, kaitan ke klaim atau objek.

- Kategori dan kelengkapan dokumen per lini bisnis, dari master.

- Penanganan dokumen yatim — berkas tersimpan tanpa metadata, atau sebaliknya.

Non-goal

- Tidak membangun komponen unggah — itu TKT-U2-003.

- Tidak memigrasikan dokumen lama — keputusannya belum diambil.

- Tidak menyimpan berkas di basis data.

Yang kurang dan siapa yang bisa melengkapinya

| Yang belum diputuskan | Pemilik | Kenapa menahan |
| --- | --- | --- |
| COMMIT di 4 lapis → pola outbox, atau menerima dokumen yatim? | Work Owner + Lead Engineer | ADR-0010 mencatat tidak ada atomisitas antara berkas dan metadata. Pola penanganannya belum dipilih, dan itu menentukan bentuk tabel |
| SET_​ATTACHMENT_​64BIT menghapus pada tCOMMAND apa pun selain 'INSERT' — sengaja? | Work Owner | Perilaku menghapus sebagai efek samping perintah yang bukan hapus adalah pola berbahaya; bila tidak sengaja, ia celah yang sudah berjalan |
| Dokumen lama pada tiga mekanisme — dimigrasikan atau dibaca di tempatnya selamanya? | Work Owner (ADR-0010) | Menyatukan jalur tulis tidak menyatukan data yang sudah ada |
| SET_​ATTACHFILETEMPSALVAGE dan POOLDATA.​base64decode | DBA | Aturan lampiran salvage dan penyandian berkas |

Acceptance criteria

- ☐ Seluruh unggah melewati satu jalur; nol jalur alternatif — diuji pemindaian.

- ☐ Basis data menyimpan hanya metadata; nol kolom berisi isi berkas — diuji pemeriksaan skema.

- ☐ Berkas terkirim tetapi metadata gagal tersimpan terdeteksi dan dilaporkan, bukan diam — diuji dengan kegagalan sengaja.

- ☐ Metadata tersimpan tetapi berkas gagal terkirim tidak meninggalkan metadata yang menunjuk berkas tidak ada — diuji.

- ☐ Penghapusan dokumen adalah soft delete pada metadata (ADR-0012); perilaku terhadap berkas di storage mengikuti keputusan Work Owner — diuji sesuai jawabannya.

- ☐ Kategori dokumen dan kelengkapannya dibaca dari master, bukan konstanta.

- ☐ Gerbang 1: metadata yang tersimpan sama dengan Pega pada 20 dokumen contoh.

- ☐ Gerbang 2: UAT PncAdmin dan PNCSurveyor.

Dependency / Blocked by

TKT-U2-003 · TKT-F2-003 · TKT-F4-001 (master kategori dokumen). **Terhalang empat keputusan

dan DBA.**

Constraint keamanan, data, operasional

- Dokumen klaim memuat data nasabah, termasuk data medis pada lini PA dan Travel —

aksesnya tunduk FR-R2 dan berlaku juga di staging (ADR-0029).

- Penyimpanan dokumen menjadi ketergantungan runtime pada sistem lain (ADR-0010): bila API

storage mati, unggah berhenti meski seluruh aplikasi sehat.

- Soft delete tidak berlaku pada berkas di storage — menghapus metadata tidak menghapus

berkasnya, dan itu keputusan tersendiri.

Migrasi skema / rollout / rollback

Menambah tabel metadata dokumen. Backward-compatible; tidak menyentuh PC_LINK_ATTACHMENT yang masih dibaca Pega.

Rollback: metadata tetap ada; berkas di storage tidak ikut dibersihkan.

Rencana verifikasi

Rencana — belum dijalankan.

go test ./internal/app/dokumen/... -run TestSatuJalurUnggah

go test ./internal/app/dokumen/... -run TestBerkasTerkirimMetadataGagal

go run ./cmd/tools/cek-skema-tanpa-blob    # HARUS 0 kolom berisi isi berkas

go run ./cmd/s8 banding --modul S-1 --kasus 20

Bukti ruang lingkup

| Klaim | Sumber |
| --- | --- |
| Tiga mekanisme penyimpanan disatukan | D-16 · ADR-0010 |
| UploadDocumentToGoogleStorage bukan mekanisme keempat | Activity/​UploadDocumentToGoogleStorage-​Act.​xml:​1849 |
| Tidak ada atomisitas berkas dan metadata | ADR-0010 Negatif/utang teknis |
| SET_​ATTACHMENT_​64BIT menghapus pada tCOMMAND selain 'INSERT' | docs/​verifikasi-​bukti-​adr.​md §15 baris S-1 |
| PC_​LINK_​ATTACHMENT dibaca 3 rule Pega | D-21 · ADR-0004 |

Comments

TKT-S1-002 — Akses dokumen, token, dan masa berlakunya

| Status | needs-info |
| --- | --- |
| Kesiapan | terhalang keputusan Keamanan Informasi |
| Modul | S-1 Dokumen & Lampiran · Gelombang: 3 · Bergantung pada: TKT-S1-001, TKT-F3-005 |
| Requirement | FR-S1, FR-R2 |
| Keputusan | D-16, D-64 |
| ADR | 0010, 0023, 0029 |
| Risiko | — |
| Rule Pega yang digantikan | pembentukan token akses dokumen — token MD5 tanpa secret dan tanpa TTL · GCP_IMAGE · harness PNCArchiveDokumen |
| Peran penguji gerbang 2 | PncAdmin, PncAnalystDoctor (untuk dokumen medis) |
| Label | modul::S-1 tipe::keamanan status:​:​needs-​info prioritas:​:​tinggi gelombang::3 |
| Milestone | Gelombang 3 — Jalur klaim inti |
| Berkas sumber | ticketing/​S-​1-​Dokumen-​dan-​Lampiran-​Klaim/​issues/​02-​akses-​dokumen-​dan-​token.​md |

Hasil yang diharapkan (dan nilai bisnisnya)

Dokumen klaim hanya dapat dibuka orang yang berwenang, dan tautannya tidak berlaku selamanya.

Nilai bisnisnya: dokumen klaim memuat data nasabah dan data medis. Token yang dibentuk MD5 tanpa secret dan tanpa masa berlaku berarti siapa pun yang pernah memegang tautannya — atau yang dapat menebak polanya — dapat membukanya kapan saja, selamanya.

Ruang lingkup

- Penegakan izin pada pengambilan dokumen: peran pemanggil diperiksa di server (ADR-0023).

- Penegakan FR-R2: dokumen medis hanya untuk Analyst Doctor dan RCL Dokter.

- Token akses dokumen dengan masa berlaku, dan dibentuk dengan cara yang tidak dapat ditebak.

- Perilaku saat token kedaluwarsa: pesan yang jelas, bukan berkas tidak ditemukan.

Non-goal

- Tidak merancang skema penyimpanan — itu TKT-S1-001.

- Tidak membersihkan GCP_IMAGE — kepemilikannya belum ditetapkan.

Yang kurang dan siapa yang bisa melengkapinya

| Yang belum diputuskan | Pemilik | Kenapa menahan |
| --- | --- | --- |
| Token MD5 tanpa secret dan tanpa TTL — diterima Keamanan Informasi? | Keamanan Informasi | Bila tidak, mekanismenya diganti seluruhnya — dan itu mengubah bentuk tiket ini |
| TTL token dan URL berapa? | Work Owner + Keamanan Informasi | Terlalu pendek mengganggu kerja; terlalu panjang memperpanjang paparan |
| Siapa membersihkan GCP_IMAGE? | Work Owner | Berkas yang tidak pernah dibersihkan menumpuk; tanpa pemilik, tidak ada yang mengerjakannya |

Acceptance criteria

- ☐ Pengambilan dokumen memeriksa izin di server — permintaan tanpa kewenangan mengembalikan 403, diuji lewat URL langsung.

- ☐ Dokumen medis hanya dapat diambil peran Analyst Doctor dan RCL Dokter — diuji dengan peran lain: 403. Berlaku juga di staging (ADR-0029).

- ☐ Token kedaluwarsa setelah masa berlaku yang dikonfigurasi — diuji dengan TTL pendek.

- ☐ Token tidak dapat ditebak: dua dokumen berbeda menghasilkan token yang tidak berpola — diuji.

- ☐ Token kedaluwarsa menghasilkan pesan "tautan sudah tidak berlaku", berbeda dari "dokumen tidak ditemukan" — keduanya diuji.

- ☐ Setiap pengambilan dokumen medis tercatat — siapa membuka, dokumen apa, kapan.

- ☐ Gerbang 2: UAT PncAdmin dan PncAnalystDoctor secara terpisah — justru pemisahan aksesnya yang diuji.

Dependency / Blocked by

TKT-S1-001 · TKT-F3-005. Terhalang Keamanan Informasi dan Work Owner.

Constraint keamanan, data, operasional

- Token MD5 tanpa secret dapat ditebak. Bila pola pembentukannya diketahui, seluruh dokumen

klaim dapat diakses tanpa login — ini kelas kerentanan yang tidak boleh dibawa apa adanya.

- Dokumen memuat data nasabah dan data medis; pembatasan FR-R2 berlaku pada berkasnya, bukan

hanya pada field di layar.

- Staging memuat data produksi apa adanya (D-64) — pembatasan ini berlaku di sana juga.

Migrasi skema / rollout / rollback

Menambah kolom token dan masa berlaku pada metadata dokumen. Backward-compatible.

Rollback: memperpanjang masa berlaku token bukan rollback yang sah — ia memperluas paparan. Rollback yang benar adalah mengembalikan versi kode, bukan melonggarkan aturannya.

Rencana verifikasi

Rencana — belum dijalankan.

go test ./internal/adapter/http/... -run TestAksesDokumenMemeriksaIzin

go test ./internal/adapter/http/... -run TestDokumenMedisDibatasi

go test ./internal/app/dokumen/... -run TestTokenKedaluwarsa

go run ./cmd/tools/uji-token-tebakan --sample 1000   # tidak boleh berpola

Bukti ruang lingkup

| Klaim | Sumber |
| --- | --- |
| Token MD5 tanpa secret dan tanpa TTL | docs/​verifikasi-​bukti-​adr.​md §15 baris S-1 |
| Akses data medis dibatasi dua peran | FR-R2 · BRD §17.2 |
| Otorisasi diperiksa di setiap endpoint | D-59 · ADR-0023 |
| Staging memuat data produksi apa adanya | D-64 · ADR-0029 |
| Masa berlaku URL sebagai metadata | D-16 · ADR-0010 |

Comments

23. S-2 · Laporan & Export

Modul Pendukung · folder docs/ticketing/S-2-Laporan-dan-Export/

Spesifikasi Modul

| Nama di sistem lama | Laporan — 56 Report Definition; harness Har_​LaporanHasilAI, ReportKPIHarness, PNCTATReport, OutstandingKlaimperCabang_​Harness, MonitoringSLINKOJK, PNCStudyClaim |
| --- | --- |
| Kode modul | S-2 |
| Gelombang | 6 — Laporan |
| Ukuran | 78 activity · 56 Report Definition |
| Bergantung pada | seluruh modul bisnis |
| Kesiapan | SEBAGIAN |

Apa yang dikerjakan modul ini

Membangun 56 laporan beserta engine pembuat PDF, Excel, dan CSV di dalam aplikasi Go sendiri — tanpa engine reporting Pega dan tanpa tools BI eksternal (ADR-0011).

Temuan yang mengubah rencana

| Anggapan | Terverifikasi |
| --- | --- |
| Masalahnya OFFSET besar | OFFSET nol kemunculan di seluruh export |
| Laporan memaginasi hasil besar | pyMaxRecords=500 pada 54 dari 56 laporan — hasilnya dipotong, bukan dipaginasi |

Artinya kebutuhan export bervolume besar belum pernah benar-benar dilayani. Menghapus batas

500 baris adalah penambahan kemampuan, bukan penyalinan — dan ia **mengubah angka yang dilihat

pengguna**.

Penghalang modul ini

| Jenis | Isi | Pemilik |
| --- | --- | --- |
| Artefak | 12 Report Definition (BrowseVPanel_​HE_​RD 82 pemakaian) · 10 template HTML · 3 Correspondence | Tim Pega (R-16) |
| Keputusan | 54 dari 56 laporan memotong hasil di 500 baris — pengguna tahu? Menampilkan seluruh baris mengubah angka yang mereka lihat | Work Owner |
| Keputusan | Berapa baris maksimum yang wajib dilayani satu export? | Work Owner (ADR-0011) |
| Keputusan | Export besar dijalankan serentak, atau diantrekan lalu diberitahukan? | Work Owner |
| Keputusan | Keluaran PDF wajib identik visual dengan Pega, atau cukup identik isi? | Work Owner |

Daftar tiket

| Tiket | Judul | Status |
| --- | --- | --- |
| TKT-S2-001 | Engine PDF, Excel, dan CSV | needs-info |
| TKT-S2-002 | 56 laporan dan penghapusan batas 500 baris | needs-info |

Daftar Tiket

TKT-S2-001 — Engine PDF, Excel, dan CSV

| Status | needs-info |
| --- | --- |
| Kesiapan | terhalang keputusan (kriteria kesamaan keluaran) |
| Modul | S-2 Laporan & Export · Gelombang: 6 · Bergantung pada: TKT-F1-005, TKT-U2-004 |
| Requirement | FR-S2 |
| Keputusan | D-11 |
| ADR | 0011 |
| Risiko | — |
| Rule Pega yang digantikan | engine reporting Pega · 10 template HTML · Activity/​PrintPDFAcceptanceNote-​Act.​xml · 3 Correspondence |
| Peran penguji gerbang 2 | PNCReportClaimInternal dan PncManagerAdmin |
| Label | modul::S-2 tipe::fondasi status:​:​needs-​info prioritas:​:​tinggi gelombang::6 |
| Milestone | Gelombang 6 — Laporan |
| Berkas sumber | ticketing/​S-​2-​Laporan-​dan-​Export/​issues/​01-​engine-​pdf-​excel-​csv.​md |

Hasil yang diharapkan (dan nilai bisnisnya)

Satu cara membuat PDF, Excel, dan CSV di dalam aplikasi — dipakai 56 laporan, LOD, dan dokumen PLA/DLA.

Nilai bisnisnya: engine reporting Pega lenyap bersama platformnya. Tanpa penggantinya, tidak satu pun laporan dapat diterbitkan — dan laporan adalah hal yang dilihat manajemen setiap bulan.

Ruang lingkup

- Pembuatan PDF dengan tata letak yang dapat didefinisikan ulang per dokumen.

- Pembuatan Excel dan CSV, keduanya dialirkan (streaming) agar memori tetap datar

berapa pun jumlah barisnya.

- Pemformatan angka dan tanggal memakai pemformat terpusat TKT-U2-004 — agar angka di laporan

sama dengan angka di layar.

- Pool koneksi terpisah untuk laporan (TKT-F2-001).

Non-goal

- Tidak membangun 56 laporan — itu TKT-S2-002.

- Tidak memakai tools BI eksternal maupun engine berbayar (ADR-0011).

Yang kurang dan siapa yang bisa melengkapinya

| Yang belum diputuskan | Pemilik | Kenapa menahan |
| --- | --- | --- |
| Keluaran PDF wajib identik visual dengan Pega, atau cukup identik isi? | Work Owner (ADR-0011) | Menentukan kriteria kelulusan gerbang 1 untuk seluruh dokumen cetak — termasuk LOD dan PLA/DLA |
| Berapa baris maksimum yang wajib dilayani satu export? | Work Owner | Tanpa angka, S-2 tidak dapat dinyatakan selesai secara terukur |
| Export besar serentak, atau diantrekan lalu diberitahukan saat selesai? | Work Owner + Lead Engineer | Menentukan apakah dibutuhkan mekanisme antrean dan pemberitahuan |

Acceptance criteria

- ☐ PDF, Excel, dan CSV dapat dihasilkan dari satu sumber data yang sama — diuji ketiganya.

- ☐ Export 100.000 baris berjalan dengan memori datar — diuji dengan pengukuran; memori tidak tumbuh sebanding jumlah baris.

- ☐ Angka dan tanggal pada laporan sama persis dengan yang ditampilkan di layar untuk data yang sama — diuji pada 10 nilai, termasuk uang berdesimal.

- ☐ Laporan berat tidak menghabiskan koneksi transaksi — diuji dengan menjalankan export besar sambil mengirim permintaan transaksi biasa.

- ☐ Kesamaan keluaran dengan Pega diuji sesuai kriteria yang ditetapkan Work Owner — pada 10 dokumen contoh.

- ☐ Kegagalan pembuatan laporan tidak menjatuhkan aplikasi — diuji dengan data yang sengaja rusak.

- ☐ Gerbang 2: UAT PNCReportClaimInternal.

Dependency / Blocked by

TKT-F1-005 · TKT-U2-004 · TKT-F2-001. Terhalang tiga keputusan Work Owner.

Constraint keamanan, data, operasional

- Laporan memuat data nasabah; batas data cabang dan lini bisnis berlaku pada isinya

(TKT-F3-005) — laporan tidak boleh menjadi jalan memintas pembatasan layar.

- Export besar memakan memori dan CPU yang sama dengan pelayanan transaksi (ADR-0001) — tanpa

pembatasan, satu export dapat memperlambat seluruh pengguna.

- Data medis pada laporan tunduk FR-R2.

Migrasi skema / rollout / rollback

Tidak menyentuh skema.

Rollback: mengembalikan versi engine; laporan yang sudah dihasilkan tetap ada sebagai berkas.

Rencana verifikasi

Rencana — belum dijalankan.

go test ./internal/app/laporan/... -run TestPDFExcelCSV

go test ./internal/app/laporan/... -run TestMemoriDatarSaatExportBesar

go test ./internal/app/laporan/... -run TestPoolLaporanTerpisah

go run ./cmd/tools/banding-pdf keluaran/ baseline-pega/

Bukti ruang lingkup

| Klaim | Sumber |
| --- | --- |
| PDF/Excel/CSV dibangun sendiri di Go | D-11 · ADR-0011 |
| 56 laporan, 78 activity | docs/​Steering/​06-​MODULE-​BREAKDOWN.​md S-2 |
| Export besar asinkron dan streaming | docs/​Steering/​15-​NFR-​PERFORMANCE-​SCALABILITY.​md butir 6 |
| Pool koneksi terpisah untuk laporan | idem butir 7 |
| Kriteria kesamaan keluaran belum ditetapkan | ADR-0011 Pertanyaan terbuka |

Comments

TKT-S2-002 — 56 laporan dan penghapusan batas 500 baris

| Status | needs-info |
| --- | --- |
| Kesiapan | terhalang artefak dan keputusan |
| Modul | S-2 Laporan & Export · Gelombang: 6 · Bergantung pada: TKT-S2-001 |
| Requirement | FR-S2 |
| Keputusan | D-11 |
| ADR | 0011 |
| Risiko | R-16 |
| Rule Pega yang digantikan | 56 Report Definition, 54 di antaranya ber-pyMaxRecords=500 · 12 Report Definition hilang dari export (BrowseVPanel_​HE_​RD 82 pemakaian) · harness PNCTATReport, ReportKPIHarness, OutstandingKlaimperCabang_​Harness, MonitoringSLINKOJK |
| Peran penguji gerbang 2 | PNCReportClaimInternal, PNCReportClaimEksternal, PncManagerAdmin |
| Label | modul::S-2 tipe::migrasi status:​:​needs-​info prioritas:​:​tinggi gelombang::6 |
| Milestone | Gelombang 6 — Laporan |
| Berkas sumber | ticketing/​S-​2-​Laporan-​dan-​Export/​issues/​02-​56-​laporan-​dan-​batas-​500-​baris.​md |

Hasil yang diharapkan (dan nilai bisnisnya)

Kelima puluh enam laporan tersedia di sistem baru, tanpa pemotongan diam-diam di 500 baris.

Nilai bisnisnya sekaligus peringatannya: batas 500 baris berarti laporan yang dilihat manajemen selama ini mungkin tidak lengkap — dan menghapus batas itu akan mengubah angka yang mereka lihat. Perubahan itu harus disampaikan lebih dulu, bukan ditemukan sebagai kejutan.

Ruang lingkup

- Pemindahan 56 laporan, memakai engine TKT-S2-001.

- Penghapusan batas 500 baris, dengan penggantinya berupa batas yang disepakati dan

diberitahukan kepada pengguna saat hasil melebihi.

- Penegakan batas data pada setiap laporan (TKT-F3-005).

- Daftar laporan beserta pemiliknya, sehingga setiap laporan punya penguji gerbang 2.

Non-goal

- Tidak menambah laporan baru.

- Tidak merancang ulang isi laporan.

Yang kurang dan siapa yang bisa melengkapinya

| Yang kurang | Pemilik | Kenapa menahan |
| --- | --- | --- |
| 12 Report Definition hilang dari export, terberat BrowseVPanel_​HE_​RD (82 pemakaian) · 10 template HTML · 3 Correspondence | Tim Pega (R-16) | Isi dan penyaring laporan itu tidak diketahui |
| 54 dari 56 laporan memotong di 500 baris — pengguna tahu? | Work Owner | Bila tidak tahu, menghapus batas akan mengubah angka yang mereka percayai selama ini. Ini perubahan yang harus diumumkan, bukan diam-diam |
| Berapa batas baru, dan bagaimana pengguna diberi tahu bila hasil melebihi? | Work Owner | Tanpa itu, laporan besar kembali terpotong diam-diam — hanya pada angka berbeda |

Acceptance criteria

- ☐ Kelima puluh enam laporan tersedia, dan jumlahnya dilaporkan sebagai angka — bukan pernyataan "semua sudah ada".

- ☐ Laporan yang hasilnya melebihi batas memberi tahu pengguna, bukan memotong diam-diam — diuji dengan data melebihi batas.

- ☐ Batas data cabang dan lini bisnis ditegakkan pada setiap laporan — diuji pada 5 laporan dengan dua peran berbeda.

- ☐ Laporan yang memuat data medis hanya dapat dijalankan peran yang berwenang (FR-R2) — diuji.

- ☐ Gerbang 1: isi laporan sama dengan Pega pada 20 laporan contoh — dengan pengecualian yang dinyatakan di muka: laporan yang di Pega terpotong di 500 baris akan berbeda, dan selisih itu wajib dilaporkan sebagai perbaikan terencana, bukan bug.

- ☐ Gerbang 2: UAT per pemilik laporan, bukan satu orang untuk 56 laporan.

Dependency / Blocked by

TKT-S2-001 · seluruh modul bisnis (sumber datanya). Terhalang Tim Pega dan dua keputusan.

Constraint keamanan, data, operasional

- Menghapus batas 500 baris mengubah angka yang dilihat manajemen. Ini bukan perbaikan teknis

diam-diam — ia perubahan yang terlihat, dan harus diumumkan sebelum rilis.

- Laporan adalah jalan paling mudah untuk memintas pembatasan data layar bila batasnya tidak

ditegakkan di kueri laporan juga.

- Kapasitas dirancang tanpa data historis yang sahih, karena angka pemakaian selama ini selalu

terpotong di 500 (docs/Steering/15-NFR-PERFORMANCE-SCALABILITY.md).

Migrasi skema / rollout / rollback

Tidak menyentuh skema; menambah index bila kueri laporan membutuhkannya (TKT-F2-004).

Rollback: mengembalikan batas 500 baris mengembalikan pemotongan diam-diam — bila dilakukan, itu harus disampaikan ke pengguna, bukan dianggap netral.

Rencana verifikasi

Rencana — belum dijalankan.

go run ./cmd/tools/cek-laporan --harap 56          # HARUS 56

go test ./internal/app/laporan/... -run TestBatasDataPerLaporan

go test ./internal/app/laporan/... -run TestPemberitahuanSaatMelebihiBatas

go run ./cmd/s8 banding --modul S-2 --laporan 20

Bukti ruang lingkup

| Klaim | Sumber |
| --- | --- |
| pyMaxRecords=500 pada 54 dari 56 laporan | T-12 · ADR-0011 |
| OFFSET nol kemunculan di export | T-12 |
| 12 Report Definition hilang; BrowseVPanel_​HE_​RD 82 pemakaian | docs/​verifikasi-​bukti-​adr.​md §15 baris S-2 · R-16 |
| Menghapus batas adalah penambahan kemampuan | ADR-0011 Negatif/utang teknis |
| Akses data medis dibatasi | FR-R2 |

Comments

24. S-3 · Notifikasi & Korespondensi Email

Modul Pendukung · folder docs/ticketing/S-3-Notifikasi-dan-Email/

Spesifikasi Modul

| Nama di sistem lama | Notifikasi / Correspondence — SendEmailNotification (15 pemanggil), template HTML, rule Correspondence; Data Transform/​SetDataEmail-​DT.​xml |
| --- | --- |
| Kode modul | S-3 |
| Gelombang | 5 — Nilai dan pihak luar |
| Ukuran | 14 activity |
| Bergantung pada | F-4 Master Data |
| Kesiapan | TERHALANG |

Apa yang dikerjakan modul ini

Mengirim pemberitahuan berdasarkan peristiwa domain — bukan berdasarkan perintah "kirim email ke alamat ini". Pemanggil menyatakan apa yang terjadi; modul ini yang menentukan siapa yang perlu tahu, dari master data.

Kenapa modul ini TERHALANG

Tiga hal sekaligus: activity pengirimnya hilang dari export, isi templatenya tidak diketahui, dan kredensial SMTP-nya belum punya tempat.

Yang tidak diketahui tentang modul ini

- Tidak ada satu pun direktori Correspondence/ di export. Seluruh rule korespondensi —

yakni isi surat dan emailnya — tidak tersedia.

- Jumlah rule Correspondence belum pasti: docs/Steering/06-MODULE-BREAKDOWN.md:62 menyebut

5, docs/verifikasi-bukti-adr.md:2783 menyebut 3. Keduanya adalah hitungan dari rujukan di rule lain, bukan dari direktorinya. BELUM DIPUTUSKAN — pertanyaan terbuka; angka sebenarnya hanya dapat dipastikan Tim Pega.

Penghalang modul ini

| Jenis | Isi | Pemilik |
| --- | --- | --- |
| Artefak | SendEmailNotification — 15 pemanggil, tidak ada di export (19-​GAP-​EXPORT-​DETAIL.​md:​196) | Tim Pega (R-07) |
| Artefak | Seluruh rule Correspondence dan template HTML — direktorinya tidak ada di export | Tim Pega (R-16) |
| Keputusan | Rotasi 3 password SMTP (31 lokasi, plaintext) dan tujuan penyimpanannya; UseSSL=false pada seluruh 14 kemunculan sementara 16 dari 31 lokasi memakai port 587 | Tim Infra/Security (D-40, R-17) |
| Keputusan | Pemetaan penerima personal ke mailbox fungsional pengganti | Work Owner (D-67) |

Sudah diputuskan: tidak ada akun pribadi sebagai penerima; seluruhnya mailbox fungsional dari master data (D-67).

Daftar tiket

| Tiket | Judul | Status |
| --- | --- | --- |
| TKT-S3-001 | Seam Notifier berbasis peristiwa domain | needs-info |
| TKT-S3-002 | Template, penerima, dan pengiriman email | needs-info |

Daftar Tiket

TKT-S3-001 — Seam Notifier berbasis peristiwa domain

| Status | needs-info |
| --- | --- |
| Kesiapan | terhalang artefak |
| Modul | S-3 Notifikasi & Email · Gelombang: 5 · Bergantung pada: TKT-F4-001 |
| Requirement | FR-S3 |
| Keputusan | D-67 |
| ADR | 0016 |
| Risiko | R-07 |
| Rule Pega yang digantikan | SendEmailNotification — 15 pemanggil, tidak ada di export (docs/​Steering/​19-​GAP-​EXPORT-​DETAIL.​md:​196) · Data Transform/​SetDataEmail-​DT.​xml |
| Peran penguji gerbang 2 | PncAdmin |
| Label | modul::S-3 tipe::fondasi status:​:​needs-​info prioritas:​:​sedang gelombang::5 |
| Milestone | Gelombang 5 — Nilai dan pihak luar |
| Berkas sumber | ticketing/​S-​3-​Notifikasi-​dan-​Email/​issues/​01-​seam-​notifier-​berbasis-​peristiwa.​md |

Hasil yang diharapkan (dan nilai bisnisnya)

Satu titik di dalam aplikasi tempat pemberitahuan dilepaskan, dipanggil dengan peristiwa yang terjadi — bukan dengan alamat email.

Nilai bisnisnya ada pada bentuk pemanggilannya. Bila pemanggil menyebut alamat, maka alamat itu tersebar di 15 tempat dan setiap perubahan pejabat menuntut perubahan kode. Bila pemanggil menyebut peristiwa, penerimanya ditentukan satu kali dari master data — dan berpindah pejabat menjadi perubahan data, bukan rilis.

Ruang lingkup

- Antarmuka Notifier dengan satu operasi: melepaskan peristiwa domain beserta konteks klaimnya.

- Penentuan penerima dari master data (TKT-F4-001), bukan dari konstanta di kode.

- Pencatatan setiap pelepasan peristiwa: peristiwa apa, klaim mana, kapan, berhasil atau gagal.

- Perilaku saat pengiriman gagal: proses bisnis tetap berjalan, kegagalan tercatat dan terlihat.

Non-goal

- Tidak membuat template maupun menyambung ke SMTP — itu TKT-S3-002.

- Tidak membuat notifikasi dalam-aplikasi (lonceng, inbox pesan); belum ada permintaannya.

Yang kurang dan siapa yang bisa melengkapinya

| Yang kurang | Pemilik | Kenapa menahan |
| --- | --- | --- |
| SendEmailNotification tidak ada di export, padahal dipanggil 15 activity | Tim Pega (R-07) | Daftar peristiwa yang sebenarnya memicu email hanya dapat dibaca dari isi rule itu. Tanpa itu, daftar peristiwa di tiket ini adalah dugaan — dan dugaan tidak boleh menjadi acceptance criteria |
| Satu peristiwa mengirim ke berapa penerima, dan apakah ada penerima tembusan? | Work Owner | Menentukan bentuk data penerima di master |
| Kegagalan kirim perlu dicoba ulang otomatis, atau cukup dicatat? | Work Owner | Menentukan apakah dibutuhkan antrean dan berapa kali percobaan |

Daftar peristiwa sengaja tidak dicantumkan di sini. Menuliskannya dari dugaan akan membuat tiket ini tampak siap padahal isinya belum diketahui.

Acceptance criteria

- ☐ Pemanggil melepaskan peristiwa, bukan alamat email — diuji: tidak ada satu pun alamat email di kode modul bisnis mana pun (dicari secara otomatis).

- ☐ Penerima diambil dari master data; mengubah penerima tidak menuntut rilis — diuji dengan mengubah data lalu memanggil ulang.

- ☐ Kegagalan pengiriman tidak menggagalkan proses bisnis — diuji dengan pengirim yang sengaja dibuat gagal; klaim tetap tersimpan dan berpindah status.

- ☐ Setiap pelepasan peristiwa tercatat dengan hasilnya — diuji.

- ☐ Daftar peristiwa yang terpasang cocok dengan isi SendEmailNotification setelah rule itu diterima — diperiksa satu per satu. Kriteria ini belum dapat dijalankan sampai artefaknya ada.

- ☐ Gerbang 2: UAT PncAdmin.

Dependency / Blocked by

TKT-F4-001 (master data penerima). Terhalang Tim Pega (R-07).

Constraint keamanan, data, operasional

- Isi email memuat data nasabah; ia keluar dari batas sistem, sehingga apa yang boleh

dicantumkan di dalamnya adalah keputusan bisnis, bukan teknis.

- Tidak ada akun pribadi sebagai penerima (D-67) — seluruhnya mailbox fungsional.

- Email yang memuat data medis tunduk FR-R2.

Migrasi skema / rollout / rollback

Menambah tabel penerima per peristiwa di master data. Backward-compatible (P-4).

Rollback: mematikan pelepasan peristiwa menghentikan pemberitahuan tanpa terlihat — bila dilakukan, harus disertai pemberitahuan ke pengguna yang bergantung padanya.

Rencana verifikasi

Rencana — belum dijalankan.

go test ./internal/app/notifikasi/... -run TestPeristiwaBukanAlamat

go test ./internal/app/notifikasi/... -run TestPenerimaDariMaster

go test ./internal/app/notifikasi/... -run TestGagalKirimTidakMenggagalkanProses

go run ./cmd/tools/cari-alamat-email ./internal/app/...   # HARUS nol temuan

Bukti ruang lingkup

| Klaim | Sumber |
| --- | --- |
| SendEmailNotification dipanggil 15× dan tidak ada di export | docs/​Steering/​19-​GAP-​EXPORT-​DETAIL.​md:​196 · R-07 |
| Seam Notifier, penerima dari master data | docs/​Steering/​06-​MODULE-​BREAKDOWN.​md:​62 |
| Tidak ada penerima akun pribadi | D-67 |
| Modul bergantung pada F-4 | docs/​Steering/​06-​MODULE-​BREAKDOWN.​md:​62 |

Comments

TKT-S3-002 — Template, penerima, dan pengiriman email

| Status | needs-info |
| --- | --- |
| Kesiapan | terhalang artefak dan keputusan keamanan |
| Modul | S-3 Notifikasi & Email · Gelombang: 5 · Bergantung pada: TKT-S3-001 |
| Requirement | FR-S3 |
| Keputusan | D-40, D-67 |
| ADR | 0016 |
| Risiko | R-16, R-17 |
| Rule Pega yang digantikan | seluruh rule Correspondence dan template HTML email — tidak ada satu pun direktori Correspondence/ di export |
| Peran penguji gerbang 2 | PncAdmin dan pemilik masing-masing pemberitahuan |
| Label | modul::S-3 tipe::migrasi status:​:​needs-​info prioritas:​:​sedang gelombang::5 |
| Milestone | Gelombang 5 — Nilai dan pihak luar |
| Berkas sumber | ticketing/​S-​3-​Notifikasi-​dan-​Email/​issues/​02-​template-​dan-​pengiriman-​email.​md |

Hasil yang diharapkan (dan nilai bisnisnya)

Email yang benar-benar terkirim: isinya sesuai template, penerimanya dari master, dan kredensial SMTP-nya tidak berada di dalam kode maupun di dalam repositori.

Nilai bisnisnya: TKT-S3-001 menyiapkan kapan email dilepaskan; tiket ini yang menentukan apa bunyinya dan bagaimana ia sampai. Tanpa keduanya, seam Notifier tidak mengirim apa pun.

Ruang lingkup

- Mesin template email dengan isi yang dapat diubah tanpa rilis.

- Penyambungan SMTP, dengan kredensial diambil dari penyimpanan rahasia — bukan dari berkas

konfigurasi yang masuk repositori.

- TLS aktif pada koneksi SMTP.

- Pencatatan pengiriman: peristiwa, penerima, waktu, hasil.

Non-goal

- Tidak merancang ulang bunyi email; isinya menyalin yang berlaku sekarang — sejauh artefaknya

tersedia.

- Tidak memindahkan kredensial produksi. Rotasi dan penyimpanannya milik Tim Infra/Security.

Yang kurang dan siapa yang bisa melengkapinya

| Yang kurang | Pemilik | Kenapa menahan |
| --- | --- | --- |
| Seluruh rule Correspondence dan template HTML — direktorinya tidak ada di export. Jumlahnya pun belum pasti: 06-​MODULE-​BREAKDOWN.​md:​62 menyebut 5, verifikasi-​bukti-​adr.​md:​2783 menyebut 3 | Tim Pega (R-16) | Isi email tidak diketahui sama sekali. Tiket ini tidak dapat menyatakan satu pun template selesai |
| Rotasi 3 password SMTP (31 lokasi, plaintext) — masih aktif? diganti? disimpan di mana? | Tim Infra/Security (D-40, R-17) | Tanpa tempat penyimpanan rahasia, satu-satunya cara menyambung SMTP adalah mengulangi kesalahan yang sama |
| UseSSL=false pada seluruh 14 kemunculan, sementara 16 dari 31 lokasi memakai port 587 — apakah itu yang berlaku di produksi? | Tim Infra/Security (D-40) | Bila benar, email selama ini terkirim tanpa enkripsi; menyalakan TLS adalah perubahan perilaku yang harus disepakati, bukan diam-diam |
| Pemetaan penerima personal ke mailbox fungsional | Work Owner (D-67) | D-67 melarang akun pribadi; penggantinya belum ditunjuk |

Acceptance criteria

- ☐ Kredensial SMTP tidak ada di dalam kode maupun di repositori — diuji dengan pemindaian otomatis atas seluruh berkas yang di-commit: nol temuan.

- ☐ Koneksi SMTP memakai TLS — diuji; koneksi tanpa TLS ditolak.

- ☐ Isi email dapat diubah tanpa rilis — diuji dengan mengubah template lalu mengirim ulang.

- ☐ Tidak ada satu pun alamat akun pribadi sebagai penerima di data produksi (D-67) — diperiksa atas seluruh data penerima.

- ☐ Setiap pengiriman tercatat dengan hasilnya — diuji.

- ☐ Isi email sama dengan yang dikirim Pega, diperiksa per template setelah artefaknya diterima. Kriteria ini belum dapat dijalankan; jumlah templatenya pun belum pasti.

- ☐ Gerbang 2: UAT oleh pemilik masing-masing pemberitahuan, bukan satu orang untuk semuanya.

Dependency / Blocked by

TKT-S3-001. Terhalang Tim Pega (R-16) dan Tim Infra/Security (D-40, R-17).

Constraint keamanan, data, operasional

- Export memuat 3 password SMTP di 31 lokasi dalam bentuk plaintext (R-17). Nilai-nilainya

tidak boleh disalin ke dokumen mana pun yang di-commit; lokasinya sudah diserahkan terpisah ke Tim Infra/Security.

- UseSSL=false pada seluruh kemunculannya berarti **email kemungkinan terkirim tanpa enkripsi

selama ini. Menyalakan TLS memperbaiki keadaan, tetapi ia perubahan perilaku** dan tunduk P-5 — harus dinyatakan, bukan diselipkan.

- Email membawa data nasabah ke luar batas sistem; email berisi data medis tunduk FR-R2.

Migrasi skema / rollout / rollback

Menambah tabel template. Tidak menyentuh tabel klaim.

Rollback: mengembalikan versi template. Mematikan TLS bukan rollback yang sah — ia mengembalikan pengiriman tanpa enkripsi.

Rencana verifikasi

Rencana — belum dijalankan.

go run ./cmd/tools/pindai-rahasia .            # HARUS nol temuan

go test ./internal/adapter/smtp/... -run TestTLSWajib

go test ./internal/app/notifikasi/... -run TestTemplateBerubahTanpaRilis

go run ./cmd/tools/cek-penerima --larang-akun-pribadi

Bukti ruang lingkup

| Klaim | Sumber |
| --- | --- |
| Tidak ada direktori Correspondence/ di export | struktur direktori export · R-16 |
| Jumlah Correspondence berbeda antar dokumen (3 vs 5) | docs/​Steering/​06-​MODULE-​BREAKDOWN.​md:​62 · docs/​verifikasi-​bukti-​adr.​md:​2783 |
| 3 password SMTP di 31 lokasi, plaintext | D-40 · R-17 · docs/​Steering/​16-​RISK-​ANALYSIS.​md:​484 |
| UseSSL=false pada 14 kemunculan; 16 dari 31 lokasi port 587 | docs/​Steering/​00-​DECISION-​LOG.​md:​977 |
| Tidak ada penerima akun pribadi | D-67 |

Comments

25. S-4 · Integrasi Sistem Luar

Modul Pendukung · folder docs/ticketing/S-4-Integrasi-Sistem-Luar/

Spesifikasi Modul

| Nama di sistem lama | Connect REST (keluar) dan Service REST (masuk) · 6 DB Link (64 pemakaian) |
| --- | --- |
| Kode modul | S-4 |
| Gelombang | 5 — Nilai dan pihak luar |
| Ukuran | 7 activity · 21 Connect REST · 4 Service REST · 6 API pengganti DB Link |
| Bergantung pada | F-1 Kerangka Aplikasi |
| Kesiapan | TERHALANG |

Apa yang dikerjakan modul ini

Seluruh percakapan Claim PNC dengan sistem di luar dirinya — dua arah:

- Keluar: mengambil data premi, mengirim data bayar ke kasir, mengunggah dokumen, mengirim

klaim ke ASO, menutup klaim Non-MBU, menetapkan DLA.

- Masuk: empat layanan yang dipanggil sistem lain, dua di antaranya **menerima persetujuan

komite**.

Temuan yang mengubah rencana

| Anggapan | Terverifikasi |
| --- | --- |
| 12 Connect REST keluar | 21 berkas di Connect REST/ — 12 yang terhitung sejak awal ditambah 9 yang baru ditemukan |
| Integrasi hanya ke arah keluar | 4 Service REST masuk — permukaan yang belum pernah diaudit sama sekali |
| Integrasi memakai autentikasi | 18 dari 21 Connect REST ber-pyUseAuthentication=false |

Angka 12 sudah dikoreksi menjadi 21 di BRD §FR-S4, 06-MODULE-BREAKDOWN.md:63, dan

16-RISK-ANALYSIS.md:193 — disetujui Work Owner 2026-09-14 (D-73, 21-RIWAYAT-REVISI.md §7).

Sembilan yang baru ditemukan belum dianalisis setara dengan 12 yang lama.

Kenapa modul ini TERHALANG

Yang menahan bukan kerumitan teknisnya, melainkan tidak diketahuinya siapa lawan bicara yang sah — pada permukaan masuk maupun keluar.

Penghalang modul ini

| Jenis | Isi | Pemilik |
| --- | --- | --- |
| Artefak | 6 API pengganti DB Link belum ada kontraknya (64 pemakaian DB Link) | Tim Infra + tim sistem lawan (D-25, R-03) |
| Keputusan | 4 Service REST masuk — masuk lingkup migrasi? Dua menerima persetujuan komite dari sistem lain | Work Owner |
| Keputusan | 18 dari 21 Connect REST tanpa autentikasi — dibiarkan atau diperbaiki? | Work Owner + Tim Infra/Security (R-18) |
| Keputusan | GetPremiumPaid_​SPK memakai http:// ke IP:port tanpa TLS untuk data premi | Tim Infra/Security (R-18) |
| Keputusan | Endpoint BRI menunjuk sandbox — apakah itu yang berjalan di produksi? | Work Owner + tim integrasi (R-18) |

Daftar tiket

| Tiket | Judul | Status |
| --- | --- | --- |
| TKT-S4-001 | Klien REST keluar dan penanganan kegagalannya | needs-info |
| TKT-S4-002 | Empat layanan REST masuk dan otentikasinya | needs-info |
| TKT-S4-003 | Enam API pengganti DB Link | needs-info |

Daftar Tiket

TKT-S4-001 — Klien REST keluar dan penanganan kegagalannya

| Status | needs-info |
| --- | --- |
| Kesiapan | terhalang keputusan keamanan |
| Modul | S-4 Integrasi Sistem Luar · Gelombang: 5 · Bergantung pada: TKT-F1-004 |
| Requirement | FR-S4 |
| Keputusan | D-25 |
| ADR | 0017 |
| Risiko | R-18 |
| Rule Pega yang digantikan | 21 Connect REST di Connect REST/ — antara lain GetPremiumPaid_​SPK, SendDataPaidASMtoCashier_​2, SendKlaimToASO, ServiceCloseClaimNonMBU, ServiceSetDLA, UploadDokumenPNC, InjectDataRekeningToKasir |
| Peran penguji gerbang 2 | PncAdmin dan pemilik masing-masing integrasi |
| Label | modul::S-4 tipe::migrasi status:​:​needs-​info prioritas:​:​tinggi gelombang::5 |
| Milestone | Gelombang 5 — Nilai dan pihak luar |
| Berkas sumber | ticketing/​S-​4-​Integrasi-​Sistem-​Luar/​issues/​01-​klien-​rest-​keluar.​md |

Hasil yang diharapkan (dan nilai bisnisnya)

Panggilan keluar ke sistem lain berjalan dari Go, dan kegagalan sistem lain tidak menjatuhkan Claim PNC.

Nilai bisnisnya ada pada kalimat kedua. Sistem yang dipanggil dimiliki pihak lain dan akan mati tanpa memberi tahu. Bila petugas tidak dapat menyimpan registrasi hanya karena layanan premi sedang tidak menjawab, kegagalan pihak lain menjadi kegagalan kita.

Ruang lingkup

- Klien untuk 21 Connect REST, dengan batas waktu tunggu dan percobaan ulang yang

disetel per integrasi.

- Pemutus arus (circuit breaker) agar layanan yang sedang mati tidak dipanggil berulang.

- Pencatatan setiap panggilan: tujuan, hasil, lama.

- Kredensial dan endpoint diambil dari konfigurasi lingkungan, bukan dari kode.

Non-goal

- Tidak menggarap layanan masuk — itu TKT-S4-002.

- Tidak menggarap pengganti DB Link — itu TKT-S4-003.

- Tidak mengubah kontrak yang dipakai sistem lawan.

Yang kurang dan siapa yang bisa melengkapinya

| Yang kurang | Pemilik | Kenapa menahan |
| --- | --- | --- |
| 18 dari 21 Connect REST ber-pyUseAuthentication=false — dibawa apa adanya atau diperbaiki? | Work Owner + Tim Infra/Security (R-18) | Memperbaikinya menuntut sistem lawan ikut berubah. Membiarkannya berarti memindahkan kerentanan ke sistem baru dengan sengaja |
| GetPremiumPaid_​SPK memakai http:// ke IP:port tanpa TLS untuk data premi | Tim Infra/Security (R-18) | Data premi melintas jaringan tanpa enkripsi. Menyalakan TLS menuntut sisi lawan menyediakannya |
| Endpoint BRI menunjuk sandbox — itukah yang berjalan di produksi? | Work Owner + tim integrasi (R-18) | Bila ya, integrasi itu sebenarnya tidak pernah hidup, dan lingkupnya berubah |
| Berapa lama batas tunggu dan berapa kali percobaan ulang per integrasi? | Work Owner + tim integrasi | Percobaan ulang pada operasi yang mengubah data dapat menggandakan transaksi bila lawannya tidak idempoten |

Acceptance criteria

- ☐ Seluruh 21 integrasi keluar terpanggil dari Go, dan jumlahnya dilaporkan sebagai angka.

- ☐ Sistem lawan mati tidak menjatuhkan Claim PNC — diuji dengan lawan yang sengaja dimatikan: proses bisnis tetap dapat diselesaikan atau ditunda dengan pesan yang jelas.

- ☐ Batas waktu tunggu selalu ada; tidak ada panggilan yang menggantung tanpa batas — diuji dengan lawan yang sengaja lambat.

- ☐ Percobaan ulang tidak dilakukan pada operasi yang mengubah data kecuali lawannya dinyatakan idempoten — diperiksa per integrasi.

- ☐ Endpoint dan kredensial tidak ada di dalam kode — pemindaian otomatis: nol temuan.

- ☐ Setiap panggilan tercatat: tujuan, hasil, lama — diuji.

- ☐ Gerbang 2: UAT oleh pemilik masing-masing integrasi.

Dependency / Blocked by

TKT-F1-004. Terhalang tiga keputusan keamanan (R-18).

Constraint keamanan, data, operasional

- http:// tanpa TLS untuk data premi adalah paparan nyata, bukan catatan teknis.

- Membawa pyUseAuthentication=false apa adanya berarti memindahkan kerentanan dengan sadar.

Bila itu yang dipilih, ia harus tercatat sebagai keputusan, bukan terjadi karena tidak ada yang menanyakannya.

- Nilai kredensial dan alamat produksi tidak boleh masuk dokumen yang di-commit.

- Percobaan ulang yang salah pada pengiriman ke kasir dapat menyebabkan pembayaran ganda.

Migrasi skema / rollout / rollback

Tidak menyentuh skema klaim; menambah tabel catatan panggilan.

Rollback: mengembalikan versi klien. Panggilan yang sudah terkirim ke sistem lain tidak dapat ditarik — rollback tidak membatalkan efeknya di sana.

Rencana verifikasi

Rencana — belum dijalankan.

go test ./internal/adapter/rest/... -run TestBatasWaktuTungguSelaluAda

go test ./internal/adapter/rest/... -run TestLawanMatiTidakMenjatuhkanAplikasi

go run ./cmd/tools/cek-integrasi --harap 21        # HARUS 21

go run ./cmd/tools/pindai-rahasia .                # HARUS nol temuan

Bukti ruang lingkup

| Klaim | Sumber |
| --- | --- |
| 21 berkas Connect REST | direktori Connect REST/ (dihitung langsung) |
| 18 dari 21 ber-pyUseAuthentication=false | Connect REST/*.xml (dihitung langsung) · R-18 |
| 9 Connect REST baru ditemukan setelah inventaris v1.0 | docs/​verifikasi-​bukti-​adr.​md:​2159 |
| GetPremiumPaid_​SPK http:// tanpa TLS; endpoint BRI sandbox | docs/​verifikasi-​bukti-​adr.​md:​2784 |
| Angka 12 dikoreksi menjadi 21 di Steering dan BRD | D-73 · docs/​Steering/​21-​RIWAYAT-​REVISI.​md §7 |

Comments

TKT-S4-002 — Empat layanan REST masuk dan otentikasinya

| Status | needs-info |
| --- | --- |
| Kesiapan | terhalang keputusan lingkup |
| Modul | S-4 Integrasi Sistem Luar · Gelombang: 5 · Bergantung pada: TKT-F1-004, TKT-B07-002 |
| Requirement | FR-S4 |
| Keputusan | D-25 |
| ADR | 0017, 0023 |
| Risiko | R-18 |
| Rule Pega yang digantikan | Service REST/​KomiteAcceptAdjustment-​REST.​xml · Service REST/​KomiteAcceptAdjustmentPA-​REST.​xml · Service REST/​RecivedDataandAttachmentLelangASMSimasbid-​REST.​xml · Service REST/​RequestCreateClaimCredit2-​REST.​xml |
| Peran penguji gerbang 2 | PncManagerAdmin (komite) dan PncAdmin |
| Label | modul::S-4 tipe::keamanan status:​:​needs-​info prioritas:​:​tinggi gelombang::5 |
| Milestone | Gelombang 5 — Nilai dan pihak luar |
| Berkas sumber | ticketing/​S-​4-​Integrasi-​Sistem-​Luar/​issues/​02-​layanan-​rest-​masuk.​md |

Hasil yang diharapkan (dan nilai bisnisnya)

Empat pintu masuk yang selama ini ada tetapi belum pernah diaudit menjadi pintu yang diketahui: siapa boleh mengetuk, apa yang boleh diminta, dan apa yang tercatat.

Nilai bisnisnya terletak pada dua dari empat layanan itu: **KomiteAcceptAdjustment dan

KomiteAcceptAdjustmentPA menerima persetujuan komite dari sistem lain.** Artinya keputusan

persetujuan klaim — inti kendali B-7 — dapat masuk dari luar aplikasi. Siapa pun yang dapat memanggil dua layanan itu dapat menyetujui klaim.

Ruang lingkup

- Empat endpoint masuk dengan kontrak yang setara dengan yang berlaku sekarang.

- Otentikasi dan otorisasi pemanggil, diperiksa di server (ADR-0023).

- Pencatatan setiap panggilan masuk: siapa memanggil, klaim mana, apa yang diubah, kapan —

tersambung ke jejak audit S-5.

- Penegakan aturan komite yang sama seperti jalur layar: persetujuan lewat API **tidak boleh

melewati** jenjang kumulatif B-7.

Non-goal

- Tidak menambah layanan masuk baru.

- Tidak mengubah kontrak yang sudah dipakai sistem lawan tanpa kesepakatan.

Yang kurang dan siapa yang bisa melengkapinya

| Yang kurang | Pemilik | Kenapa menahan |
| --- | --- | --- |
| Keempat layanan masuk ini masuk lingkup migrasi? | Work Owner | Permukaan ini belum pernah masuk hitungan FR-S4 maupun D-25. Bila masuk, lingkup S-4 bertambah; bila tidak, harus jelas apa yang terjadi pada pemanggilnya saat Pega dimatikan |
| Siapa sistem pemanggil keempat layanan itu, dan atas dasar apa mereka berwenang? | Work Owner + tim integrasi | Tanpa daftar pemanggil yang sah, otorisasi tidak dapat dirumuskan |
| Persetujuan komite dari luar tunduk jenjang kumulatif yang sama? | Work Owner (D-52, D-70) | Bila tidak, ada dua aturan persetujuan berbeda untuk klaim yang sama — dan yang satu memintas yang lain |
| Layanan masuk memakai otentikasi apa sekarang? | Tim Infra/Security (R-18) | Rule-nya ada di export, tetapi kelayakan mekanismenya belum dinilai |

Acceptance criteria

- ☐ Keempat endpoint masuk berfungsi dengan kontrak setara — diuji per endpoint.

- ☐ Panggilan tanpa otentikasi ditolak — diuji pada keempatnya: bukan 200.

- ☐ Panggilan dari pemanggil yang tidak berwenang ditolak — diuji.

- ☐ Persetujuan komite lewat API tunduk jenjang kumulatif yang sama dengan layar — diuji: klaim yang belum cukup jenjangnya tidak berpindah status walau API memanggilnya.

- ☐ Setiap panggilan masuk tercatat di jejak audit dengan identitas pemanggil — diuji.

- ☐ Panggilan berulang dengan isi sama tidak menggandakan efeknya — diuji.

- ☐ Gerbang 2: UAT PncManagerAdmin untuk dua layanan komite, terpisah dari dua lainnya.

Dependency / Blocked by

TKT-F1-004 · TKT-B07-002 (aturan jenjang komite) · TKT-S5-001 (jejak audit).

Terhalang keputusan lingkup Work Owner.

Constraint keamanan, data, operasional

- Dua layanan ini dapat menyetujui klaim dari luar aplikasi. Ini permukaan dengan dampak

finansial langsung, dan ia belum pernah diaudit.

- Otorisasi wajib diperiksa di server (D-59, ADR-0023) — tidak boleh bersandar pada

anggapan bahwa hanya sistem internal yang tahu alamatnya.

- Selama Pega dan Go berjalan berdampingan (D-05), **kedua sistem dapat menerima panggilan yang

sama**. Aturan penulis tunggal (P-1) harus tetap berlaku pada tabel yang mereka ubah.

Migrasi skema / rollout / rollback

Tidak mengubah skema; memakai tabel klaim dan jejak audit yang ada.

Rollout: pengalihan pemanggil dari Pega ke Go menuntut sistem lawan mengubah alamat — ini koordinasi dengan pihak luar, bukan pekerjaan sepihak.

Rollback: mengembalikan alamat ke Pega. Persetujuan yang sudah masuk lewat Go tetap ada di data — rollback tidak membatalkannya.

Rencana verifikasi

Rencana — belum dijalankan.

go test ./internal/adapter/http/inbound/... -run TestTanpaOtentikasiDitolak

go test ./internal/adapter/http/inbound/... -run TestKomiteAPITundukJenjangKumulatif

go test ./internal/adapter/http/inbound/... -run TestPanggilanBerulangTidakMenggandakan

go test ./internal/app/audit/... -run TestPanggilanMasukTercatat

Bukti ruang lingkup

| Klaim | Sumber |
| --- | --- |
| Empat layanan REST masuk | direktori Service REST/ (4 berkas) |
| Dua di antaranya menerima persetujuan komite | docs/​verifikasi-​bukti-​adr.​md:​2707-​2715 |
| Permukaan masuk belum pernah masuk hitungan FR-S4/D-25 | docs/​verifikasi-​bukti-​adr.​md:​2715 |
| Jenjang komite kumulatif; pita nilai hanya Non-MBU | D-52 · D-70 |
| Otorisasi diperiksa di server | D-59 · ADR-0023 |

Comments

TKT-S4-003 — Enam API pengganti DB Link

| Status | needs-info |
| --- | --- |
| Kesiapan | terhalang artefak — kontrak API belum ada |
| Modul | S-4 Integrasi Sistem Luar · Gelombang: 5 · Bergantung pada: TKT-S4-001 |
| Requirement | FR-S4 |
| Keputusan | D-25 |
| ADR | 0017 |
| Risiko | R-03, R-19 |
| Rule Pega yang digantikan | 64 pemakaian DB Link ke 6 database lain — @ASMD (55×), @SIMASNET (3×), @SMI (2×), @OPJAVA (2×), @PROD_ASM (1×), @PROD_TKA (1×) |
| Peran penguji gerbang 2 | PncAdmin dan pemilik masing-masing sistem sumber |
| Label | modul::S-4 tipe::migrasi status:​:​needs-​info prioritas:​:​tinggi gelombang::5 |
| Milestone | Gelombang 5 — Nilai dan pihak luar |
| Berkas sumber | ticketing/​S-​4-​Integrasi-​Sistem-​Luar/​issues/​03-​pengganti-​db-​link.​md |

Hasil yang diharapkan (dan nilai bisnisnya)

Data dari enam database lain diambil lewat kontrak yang eksplisit, bukan lewat sambungan langsung antar database.

Nilai bisnisnya: PostgreSQL tidak punya DB Link, jadi ini bukan pilihan gaya. Tetapi nilai yang sebenarnya adalah hilangnya kopling tersembunyi — selama ini enam sistem lain dapat mengubah tabelnya dan memecahkan Claim PNC tanpa ada yang tahu sampai kejadian.

Ruang lingkup

- Enam klien API menggantikan 64 pemakaian DB Link, sesuai D-25.

- Penulisan ulang aturan bisnis yang selama ini bersembunyi di objek remote — GET_WORKING_HOURS

(17×) dan HRD_LBR adalah perhitungan jam kerja dan kalender libur, yaitu aturan bisnis; keduanya ditulis ulang di Go, bukan dipanggil lewat API (D-… konsekuensi R-19).

- Perilaku saat sistem sumber tidak menjawab.

Non-goal

- Tidak membangun API di sisi sistem pemilik data — itu pekerjaan tim mereka.

- Tidak memakai Foreign Data Wrapper maupun replikasi; keduanya ditolak di D-25.

Yang kurang dan siapa yang bisa melengkapinya

| Yang kurang | Pemilik | Kenapa menahan |
| --- | --- | --- |
| Keenam API kemungkinan besar belum ada — belum ada satu pun kontrak | Tim pemilik masing-masing sistem (R-03) | Ini bukan pekerjaan yang dapat diselesaikan sepihak. Setiap satu menuntut kesepakatan dengan tim lain, dan jadwalnya bukan milik proyek ini |
| Apa yang terjadi bila sistem sumber tidak menjawab — klaim ditahan, atau lanjut dengan data kosong? | Work Owner | Keduanya sah, tetapi akibatnya sangat berbeda bagi petugas di cabang |
| Data mana yang boleh disimpan sementara (cache) dan berapa lama? | Work Owner + pemilik data | Data polis dan HRD yang basi dapat menghasilkan keputusan klaim yang salah |

Acceptance criteria

- ☐ Nol pemakaian DB Link tersisa di kode Go — dicari secara otomatis.

- ☐ Keenam sumber data terlayani, dan jumlahnya dilaporkan sebagai angka.

- ☐ GET_WORKING_HOURS dan kalender libur berjalan sebagai aturan di Go, bukan panggilan remote — diuji terhadap kasus yang sama dengan TKT-F5-001.

- ☐ Sistem sumber tidak menjawab ditangani sesuai keputusan Work Owner, dan perilakunya terlihat oleh petugas — bukan diam.

- ☐ Hasil pengambilan data sama dengan hasil DB Link pada 20 kasus per sumber — dibandingkan lewat S-8.

- ☐ Gerbang 2: UAT per pemilik sistem sumber.

Dependency / Blocked by

TKT-S4-001 · TKT-F5-001 (jam kerja & hari libur). **Terhalang tim pemilik sistem (R-03) —

penghalang di luar kendali proyek.**

Constraint keamanan, data, operasional

- R-03 adalah penghalang yang bergantung pada pihak lain. Jadwal S-4 tidak dapat dijanjikan

selama kontrak keenam API belum ada — menuliskan tanggal untuk pekerjaan ini akan menyesatkan.

- Data HRD dan polis adalah data pribadi; kontrak API harus membatasi apa yang boleh diambil,

bukan menyalin akses tabel penuh yang selama ini dimiliki DB Link.

- Selama peralihan, Pega masih memakai DB Link sementara Go memakai API — **dua jalur ke data yang

sama**, dan selisihnya harus terpantau (P-1, S-8).

Migrasi skema / rollout / rollback

Tidak menambah tabel. Bila cache disepakati, ia tabel baru dan backward-compatible (P-4).

Rollback: tidak dapat kembali ke DB Link di PostgreSQL — mekanismenya tidak ada di sana. Rollback yang tersedia hanya mengembalikan lalu lintas ke Pega.

Rencana verifikasi

Rencana — belum dijalankan.

go run ./cmd/tools/cari-dblink ./internal/...      # HARUS nol temuan

go test ./internal/app/jamkerja/... -run TestGetWorkingHoursDiGo

go run ./cmd/s8 banding --modul S-4 --kasus 20 --per-sumber

Bukti ruang lingkup

| Klaim | Sumber |
| --- | --- |
| 64 pemakaian DB Link ke 6 database | D-25 tabel inventaris · docs/​Steering/​00-​DECISION-​LOG.​md:​605-​612 |
| @ASMD 55×, GET_​WORKING_​HOURS 17× | idem |
| API pengganti kemungkinan belum ada | D-25 · R-03 |
| GET_​WORKING_​HOURS dan HRD_LBR ditulis ulang di Go, bukan dipanggil | docs/​Steering/​00-​DECISION-​LOG.​md:​1326 · R-19 |
| FDW dan replikasi ditolak | D-25 pilihan 2 dan 3 tidak dipilih |

Comments

26. S-5 — Jejak Audit

Modul Pendukung · folder docs/ticketing/S-5-Jejak-Audit-Perubahan/

Spesifikasi Modul

| Modul | S-5 Jejak Audit |
| --- | --- |
| Gelombang | 2 |
| Ukuran | Sedang — kemampuan baru 100%, tanpa baseline Pega |
| Bergantung pada | F-2 |
| Kesiapan | SEBAGIAN — lingkup jelas, daftar peristiwa needs-info |
| Cakupan tiket | penuh (D-41 Opsi 1) |

Apa yang dibangun

Pencatatan permanen setiap perubahan bernilai bisnis: siapa, kapan, nilai sebelum, nilai sesudah — bersifat append-only dan tidak dapat diubah oleh jalur aplikasi mana pun.

Kenapa modul ini naik derajat

Dua hal terjadi bersamaan:

- Sistem lama tidak punya jejak audit atas nilai uang klaim sama sekali (T-14). Yang paling mendekati, Database/PEGA_JSON_INSERT_HISTORY_CLAIM_PNC.prc:7, hanya mencatat empat kolom. Dan dua tabel yang namanya log terbukti dimutasi — UPDATE pada claim_service_log, DELETE pada JSON_KLAIM_LOG.

- D-59 menghapus pemisahan tugas. Satuan izin adalah menu; seorang pengguna yang memiliki tiga menu dapat membuat, menyetujui, dan membayarkan satu klaim. Tidak ada kontrol teknis yang mencegahnya.

Akibatnya S-5 bukan modul pendukung, melainkan satu-satunya kontrol pengimbang yang tersisa.

Konsekuensi: tidak ada yang bisa dibandingkan

Karena tidak ada baseline, S-5 tidak dapat melewati gerbang 1 dalam bentuk uji kesetaraan.

D-56 menggantinya dengan uji fungsional terhadap kontrak — dan kontrak itu adalah **daftar

peristiwa wajib audit dari Compliance, yang belum ada**.

Yang mengikat modul ini

| Sumber | Isi |
| --- | --- |
| ADR-0026 | Append-only, ditegakkan hak akses database · retensi mengikuti retensi data klaim |
| ADR-0012 | Soft delete menyeluruh — tidak ada penghapusan fisik |
| ADR-0023 | Jejak audit satu-satunya kontrol pengimbang |
| ADR-0028 | Gerbang 1 diganti uji fungsional terhadap kontrak |
| D-62 | Retensi mengikuti retensi data klaim; angkanya belum ada, dibuat sebagai parameter |

Daftar tiket

| Tiket | Judul | Status | Kesiapan |
| --- | --- | --- | --- |
| TKT-S5-001 | Skema jejak audit append-only dan hak akses database | ready-for-human | siap |
| TKT-S5-002 | Pencatatan otomatis pada perubahan bernilai bisnis | ready-for-human | siap |
| TKT-S5-003 | Daftar peristiwa wajib audit | needs-info | terhalang Compliance |
| TKT-S5-004 | Retensi dan arsip sebagai parameter konfigurasi | ready-for-human | siap |

Daftar Tiket

TKT-S5-001 — Skema jejak audit append-only dan hak akses database

| Status | ready-for-human |
| --- | --- |
| Kesiapan | siap |
| Modul | S-5 · Gelombang: 2 · Bergantung pada: TKT-F2-001, TKT-F2-004 |
| Requirement | FR-S5 |
| Keputusan | D-28, D-62 |
| ADR | 0026 |
| Risiko | R-14 |
| Rule Pega yang digantikan | tidak ada padanan — sistem lama tidak mencatat perubahan nilai. Yang paling mendekati: Database/​PEGA_​JSON_​INSERT_​HISTORY_​CLAIM_​PNC.​prc:​7 (hanya 4 kolom). Anti-pola yang tidak dibawa: RDB List/​UpdateLogServiceClaim-​SQL.​xml:​27 (UPDATE pada log), RDB List/​InsertClaimPNC-​SQL.​xml:​77 (DELETE pada log) |
| Peran penguji gerbang 2 | tidak berlaku — D-60; gerbang 1 diganti uji fungsional terhadap kontrak (D-56) |
| Label | modul::S-5 tipe::fondasi status:​:​ready-​for-​human prioritas:​:​tinggi gelombang::2 |
| Milestone | Gelombang 2 — Kerangka UI |
| Berkas sumber | ticketing/​S-​5-​Jejak-​Audit-​Perubahan/​issues/​01-​skema-​jejak-​audit-​append-​only.​md |

Hasil yang diharapkan (dan nilai bisnisnya)

Tabel jejak audit yang secara struktural tidak dapat diubah atau dihapus oleh aplikasi, dengan kolom yang cukup untuk menjawab "siapa mengubah nilai ini, dari berapa menjadi berapa, kapan".

Nilai bisnisnya: pertanyaan itu tidak dapat dijawab hari ini. Dan karena D-59 menghapus pemisahan tugas, ia satu-satunya kontrol yang tersisa atas kewenangan menyetujui uang.

Ruang lingkup

- Skema tabel jejak audit: entitas, id entitas, jenis aksi, nilai sebelum, nilai sesudah, pelaku,

waktu (UTC), dan id permintaan (TKT-F1-003).

- Penegakan append-only di tingkat hak akses database: akun aplikasi hanya diberi INSERT

dan SELECT pada tabel audit — tanpa UPDATE maupun DELETE.

- Index yang mendukung pertanyaan nyata: per entitas+id, per pelaku, per rentang waktu.

- Catatan kapasitas dan kandidat partisi per tahun, disiapkan tetapi belum diterapkan.

Non-goal

- Tidak menentukan peristiwa apa saja yang wajib dicatat — itu TKT-S5-003, menunggu

Compliance.

- Tidak membangun layar penelusuran audit — belum diputuskan apakah pengguna bisnis perlu

melihatnya (ADR-0026 pertanyaan terbuka).

- Tidak menerapkan partisi di awal.

Acceptance criteria

- ☐ UPDATE pada tabel audit memakai akun aplikasi ditolak database — diuji langsung, bukan diasumsikan dari kode.

- ☐ DELETE pada tabel audit memakai akun aplikasi ditolak database — diuji.

- ☐ Satu baris audit memuat kedelapan kolom wajib, dan nilai sebelum serta sesudah tidak boleh keduanya kosong — ditegakkan constraint, diuji.

- ☐ request_id pada baris audit sama dengan request_id di log untuk permintaan yang sama — diuji.

- ☐ Kueri "seluruh perubahan pada klaim X" dan "seluruh perubahan oleh pelaku Y dalam rentang tanggal" memakai index — dilampirkan keluaran EXPLAIN PLAN keduanya.

- ☐ Migrasi skema tabel audit backward-compatible dan punya down.sql yang berfungsi (TKT-F2-004).

Dependency / Blocked by

Bergantung pada TKT-F2-001 dan TKT-F2-004. Membutuhkan DBA untuk menetapkan hak akses akun aplikasi — itu bagian prosedur D-63.

Constraint keamanan, data, operasional

- Append-only ditegakkan hak akses database, bukan hanya kode. Aturan yang hanya ada di kode

bisa dilanggar oleh kode berikutnya; aturan yang ada di hak akses tidak.

- Nilai sebelum dan sesudah dapat memuat data nasabah. Tabel audit karena itu tunduk pada

pembatasan akses yang sama dengan data aslinya — termasuk pembatasan data medis (FR-R2).

- Tabel ini tumbuh paling cepat di seluruh basis data (D-10).

Migrasi skema / rollout / rollback

Menambah tabel baru — tidak menyentuh tabel mana pun yang dibaca Pega, sehingga aman bagi masa paralel.

Rollback: tabel dibiarkan ada dan tidak ditulisi. Tabel audit tidak pernah di-DROP sebagai rollback — itu menghapus bukti, dan bertentangan dengan tujuan modul ini.

Rencana verifikasi

Rencana — belum dijalankan.

migrate -path db/migrations -database "$DSN" up

### uji hak akses dengan akun aplikasi

psql/sqlplus -U app -c "UPDATE jejak_audit SET pelaku='x' WHERE id=1;"   # HARUS ditolak

psql/sqlplus -U app -c "DELETE FROM jejak_audit WHERE id=1;"             # HARUS ditolak

go test ./internal/adapter/sqlstore/... -run TestJejakAuditAppendOnly

EXPLAIN PLAN FOR SELECT * FROM jejak_audit WHERE entitas='klaim' AND entitas_id=:1;

Bukti ruang lingkup

| Klaim | Sumber |
| --- | --- |
| Sistem lama tidak punya jejak audit atas nilai | T-14 · docs/​verifikasi-​bukti-​adr.​md §10.8 |
| History hanya 4 kolom | Database/​PEGA_​JSON_​INSERT_​HISTORY_​CLAIM_​PNC.​prc:​7 |
| Tabel log terbukti dimutasi | RDB List/​UpdateLogServiceClaim-​SQL.​xml:​27 · RDB List/​InsertClaimPNC-​SQL.​xml:​77 |
| Append-only ditegakkan hak akses DB | docs/​Steering/​09-​DATABASE-​STRATEGY.​md §8 · ADR-0026 |
| Jejak audit satu-satunya kontrol pengimbang | D-59 · ADR-0023 |

Comments

TKT-S5-002 — Pencatatan otomatis pada perubahan bernilai bisnis

| Status | ready-for-human |
| --- | --- |
| Kesiapan | siap |
| Modul | S-5 · Gelombang: 2 · Bergantung pada: TKT-S5-001, TKT-F2-003 |
| Requirement | FR-S5 |
| Keputusan | D-28, D-59 |
| ADR | 0023, 0026 |
| Risiko | R-14 |
| Rule Pega yang digantikan | tidak ada padanan — pencatatan di sistem lama bersifat sebagian dan dapat dimutasi |
| Peran penguji gerbang 2 | tidak berlaku — D-60 |
| Label | modul::S-5 tipe::fondasi status:​:​ready-​for-​human prioritas:​:​tinggi gelombang::2 |
| Milestone | Gelombang 2 — Kerangka UI |
| Berkas sumber | ticketing/​S-​5-​Jejak-​Audit-​Perubahan/​issues/​02-​pencatatan-​otomatis-​perubahan.​md |

Hasil yang diharapkan (dan nilai bisnisnya)

Mekanisme yang membuat pencatatan audit terjadi karena strukturnya, bukan karena penulis kode ingat menuliskannya.

Nilai bisnisnya sederhana dan keras: kontrol yang bergantung pada ingatan akan terlewat. Dan di sistem ini, yang terlewat berarti perubahan nilai uang klaim yang tidak dapat dipertanggungjawabkan — pada aplikasi yang tidak punya pemisahan tugas (D-59).

Ruang lingkup

- Titik pencatatan yang menyatu dengan mekanisme transaksi (TKT-F2-003): baris audit ditulis

di dalam transaksi yang sama dengan perubahannya, sehingga keduanya berhasil bersama atau gagal bersama.

- Cara menyatakan "entitas ini diaudit" sekali di satu tempat, bukan di setiap pemanggil.

- Perhitungan nilai sebelum dan sesudah secara otomatis dari perubahan yang terjadi.

- Pemeriksaan otomatis: perubahan pada entitas yang ditandai diaudit tanpa baris audit

menggagalkan uji.

Non-goal

- Tidak menentukan daftar entitas dan peristiwa yang diaudit — itu TKT-S5-003. Tiket ini

menyediakan mekanismenya, dan daftar sementara memakai daftar minimum ADR-0026.

- Tidak mencatat pembacaan data — hanya perubahan.

Acceptance criteria

- ☐ Perubahan nilai pada entitas yang ditandai diaudit selalu menghasilkan tepat satu baris audit — diuji pada 5 jenis perubahan berbeda.

- ☐ Baris audit ditulis di dalam transaksi yang sama: transaksi yang gagal tidak meninggalkan baris audit — diuji dengan kegagalan yang sengaja dipicu.

- ☐ Perubahan yang gagal ditulis auditnya menggagalkan seluruh transaksi — audit tidak boleh "best effort".

- ☐ Nilai sebelum dan sesudah terisi benar untuk perubahan sebagian — diuji dengan mengubah satu field dari tiga.

- ☐ Uji otomatis gagal bila ada entitas bertanda diaudit yang jalur perubahannya tidak mencatat — diuji dengan entitas percobaan.

- ☐ Daftar minimum ADR-0026 tercakup: nilai estimasi, nilai settlement, akseptasi, keputusan komite, penolakan, proses ulang, perubahan status klaim, dan pembayaran.

Dependency / Blocked by

Bergantung pada TKT-S5-001 dan TKT-F2-003.

Catatan urutan: tiket ini boleh selesai sebelum TKT-S5-003. Bila Compliance kelak menambah peristiwa, yang bertambah adalah daftar, bukan mekanismenya.

Constraint keamanan, data, operasional

- Audit tidak boleh dapat dimatikan lewat konfigurasi. Bila sebuah lingkungan perlu

mematikannya, itu keputusan yang menuntut perubahan kode dan review — bukan sakelar.

- Pencatatan menambah satu operasi tulis pada setiap perubahan bernilai bisnis; dampaknya pada

jalur transaksi diukur, bukan diasumsikan kecil.

- Baris audit memuat data nasabah pada kolom nilai — tunduk pembatasan akses yang sama.

Migrasi skema / rollout / rollback

Tidak menambah skema di luar TKT-S5-001.

Rollback: menonaktifkan pencatatan tidak tersedia — lihat constraint di atas. Rollback yang sah adalah mengembalikan versi kode sebelumnya secara keseluruhan.

Rencana verifikasi

Rencana — belum dijalankan.

go test ./internal/app/... -run TestAuditTercatat

go test ./internal/app/... -run TestAuditIkutGagalSaatTransaksiGagal

go test ./internal/app/... -run TestEntitasDiauditTanpaPencatatanGagal

Bukti ruang lingkup

| Klaim | Sumber |
| --- | --- |
| Daftar minimum perubahan yang wajib diaudit | D-28 · ADR-0026 |
| Tidak ada pemisahan tugas; audit satu-satunya kontrol | D-59 · ADR-0023 |
| Kriteria penerimaan #9 wajib tanpa pengecualian | BRD §21.2 |
| Kepemilikan transaksi di lapisan aplikasi | ADR-0007 · TKT-F2-003 |

Comments

TKT-S5-003 — Daftar peristiwa wajib audit

| Status | needs-info |
| --- | --- |
| Kesiapan | terhalang artefak — kontrak dari Compliance belum ada |
| Modul | S-5 · Gelombang: 2 · Bergantung pada: TKT-S5-002 |
| Requirement | FR-S5 |
| Keputusan | D-28, D-56, D-62 |
| ADR | 0026, 0028 |
| Risiko | R-14 |
| Rule Pega yang digantikan | tidak ada — sistem lama tidak punya daftar seperti ini |
| Peran penguji gerbang 2 | tidak berlaku — D-60 |
| Label | modul::S-5 tipe::kepatuhan status:​:​needs-​info prioritas:​:​tinggi gelombang::2 |
| Milestone | Gelombang 2 — Kerangka UI |
| Berkas sumber | ticketing/​S-​5-​Jejak-​Audit-​Perubahan/​issues/​03-​daftar-​peristiwa-​wajib-​audit.​md |

Hasil yang diharapkan (dan nilai bisnisnya)

Daftar resmi peristiwa yang wajib masuk jejak audit beserta field yang harus tercatat pada masing-masing — disepakati Compliance, bukan disusun tim teknis.

Nilai bisnisnya melampaui kelengkapan. D-56 menetapkan daftar ini menggantikan gerbang 1 bagi S-5, karena tidak ada baseline Pega untuk dibandingkan. Artinya: tanpa daftar ini, S-5 tidak dapat dinyatakan lulus gerbang apa pun, sekalipun kodenya selesai dan bekerja.

Ruang lingkup

- Daftar peristiwa wajib audit, per entitas, beserta field yang harus tercatat.

- Pemetaan setiap peristiwa ke titik kode tempat ia terjadi.

- Uji fungsional yang memeriksa daftar itu terpenuhi seluruhnya — inilah pengganti gerbang 1.

Non-goal

- Tidak menyusun daftarnya sendiri. Tim teknis dapat mengusulkan, tetapi yang mengikat

adalah kesepakatan Compliance.

Yang kurang dan siapa yang bisa melengkapinya

| Yang kurang | Pemilik | Kenapa menahan |
| --- | --- | --- |
| Daftar peristiwa wajib audit beserta field yang harus tercatat | Compliance | Ia adalah kontrak pengganti gerbang 1 (D-56). Tanpanya, tidak ada ukuran kelulusan |
| Angka retensi data klaim yang berlaku sekarang | Work Owner + Compliance | D-62 menetapkan retensi audit mengikuti retensi data klaim, dan kebijakannya sudah ada — yang belum ada angkanya. Ini tidak menahan pembangunan (TKT-S5-004 membuatnya parameter), tetapi menahan go-live |
| Data historis tidak punya kolom nilai sebelum dan sesudah — apakah diterima apa adanya? | Compliance | Menentukan apakah jejak audit dimulai dari nol pada tanggal cutover, atau menuntut rekonstruksi retrospektif yang tidak mungkin dilakukan dari data yang ada |

Usulan awal yang dapat dipakai sebagai bahan pembicaraan — bukan keputusan: daftar minimum

ADR-0026 (nilai estimasi klaim, nilai settlement, akseptasi, keputusan komite, penolakan,

proses ulang, perubahan status klaim, pembayaran), ditambah tiga kandidat yang muncul dari analisis — perubahan master ambang komite, perubahan master penerima notifikasi, dan perubahan peran pengguna. Ketiganya diusulkan karena D-59 menghapus pemisahan tugas, sehingga perubahan pada master yang menentukan kewenangan menjadi tindakan bernilai tinggi.

Acceptance criteria

Tidak dapat ditulis dengan angka sampai daftarnya diterima. Butir di bawah adalah bentuk AC yang akan diisi, bukan AC final.

- ☐ Setiap peristiwa dalam daftar Compliance punya uji fungsional yang membuktikan ia tercatat beserta seluruh field yang diminta.

- ☐ Jumlah peristiwa yang diuji sama dengan jumlah peristiwa dalam daftar — dilaporkan sebagai angka, bukan pernyataan.

- ☐ Peristiwa yang ada di kode tetapi tidak ada di daftar dilaporkan sebagai selisih, dan diputuskan satu per satu: ditambahkan ke daftar, atau dihentikan pencatatannya.

Dependency / Blocked by

Bergantung pada TKT-S5-002. Terhalang Compliance.

Yang terhalang olehnya: kelulusan seluruh modul S-5.

Constraint keamanan, data, operasional

- Daftar ini mengikat; menambah atau mengurangi isinya kelak adalah perubahan yang menuntut

persetujuan Compliance, bukan keputusan teknis.

- BRD §21.2 kriteria #9 berlaku tanpa pengecualian pada seluruh modul bisnis karena D-59 —

daftar ini yang menjabarkannya.

Migrasi skema / rollout / rollback

Tidak menyentuh skema. Bila daftar menuntut field yang belum ada di tabel TKT-S5-001, penambahannya menempuh TKT-F2-004 (backward-compatible, dua tahap).

Rencana verifikasi

Rencana — belum dijalankan, dan belum dapat disusun lengkap.

go test ./internal/app/... -run TestPeristiwaWajibAudit

go run ./cmd/tools/banding-daftar-audit daftar-compliance.yaml   # selisih kode vs daftar

Bukti ruang lingkup

| Klaim | Sumber |
| --- | --- |
| Daftar peristiwa menggantikan gerbang 1 bagi S-5 | D-56 · ADR-0028 |
| Daftar minimum yang wajib diaudit | D-28 · ADR-0026 |
| Retensi mengikuti retensi data klaim; angkanya belum ada | D-62 |
| Sistem lama tidak punya jejak audit atas nilai | T-14 |
| Audit satu-satunya kontrol pengimbang | D-59 · ADR-0023 |

Comments

TKT-S5-004 — Retensi dan arsip sebagai parameter konfigurasi

| Status | ready-for-human |
| --- | --- |
| Kesiapan | siap |
| Modul | S-5 · Gelombang: 2 · Bergantung pada: TKT-S5-001 |
| Requirement | FR-S5 |
| Keputusan | D-62, D-15 |
| ADR | 0026, 0012 |
| Risiko | — |
| Rule Pega yang digantikan | tidak ada — sistem lama tidak punya kebijakan retensi yang tercatat di rule mana pun |
| Peran penguji gerbang 2 | tidak berlaku — D-60 |
| Label | modul::S-5 tipe::fondasi status:​:​ready-​for-​human prioritas:​:​sedang gelombang::2 |
| Milestone | Gelombang 2 — Kerangka UI |
| Berkas sumber | ticketing/​S-​5-​Jejak-​Audit-​Perubahan/​issues/​04-​retensi-​sebagai-​parameter.​md |

Hasil yang diharapkan (dan nilai bisnisnya)

Retensi data audit yang dapat diisi angkanya kelak tanpa mengubah kode, sehingga S-5 dapat dibangun sekarang meski angkanya belum ada.

Nilai bisnisnya adalah menghilangkan penghalang semu. D-62 sudah menyelesaikan pertanyaan kebijakannya — retensi audit mengikuti retensi data klaim yang berlaku sekarang, satu kebijakan untuk keduanya. Yang belum ada hanyalah angkanya, dan angka tidak boleh menahan pembangunan modul.

Ruang lingkup

- Parameter retensi sebagai konfigurasi (TKT-F1-002), bukan konstanta di kode — konsisten

D-15.

- Perhitungan "baris audit ini sudah melewati masa retensi" sebagai fungsi murni yang dapat diuji.

- Mekanisme arsip yang belum dijalankan: kode ada, terjadwal tidak aktif, dan aktivasinya

menuntut angka retensi serta persetujuan tertulis.

- Laporan ukuran: berapa baris dan berapa besar tabel audit per periode — supaya keputusan arsip

kelak diambil dengan angka.

Non-goal

- Tidak menghapus data apa pun. Arsip tidak dijalankan sampai angkanya ada dan disetujui.

- Tidak menetapkan angka retensi — itu Work Owner dan Compliance.

Acceptance criteria

- ☐ Parameter retensi dibaca dari konfigurasi; nilai kosong berarti tidak ada yang diarsipkan — diuji, dan itulah nilai bawaannya.

- ☐ Fungsi "sudah lewat retensi" diuji pada batas: tepat di hari terakhir, satu hari sesudah, dan satu hari sebelum.

- ☐ Proses arsip tidak berjalan selama parameter kosong — diuji dengan menjalankan penjadwal dan memeriksa nol baris tersentuh.

- ☐ Menjalankan arsip menuntut penanda persetujuan eksplisit di konfigurasi; tanpa itu ia menolak berjalan walau parameter retensi terisi — diuji.

- ☐ Laporan ukuran tabel audit dapat dihasilkan dan memuat jumlah baris per bulan.

- ☐ Arsip memindahkan, tidak menghapus — baris yang diarsipkan tetap dapat ditemukan.

Dependency / Blocked by

Bergantung pada TKT-S5-001 dan TKT-F1-002.

Tidak terhalang meski angka retensi belum ada — itulah inti tiket ini.

Constraint keamanan, data, operasional

- Arsip bukan penghapusan. ADR-0012 menetapkan tidak ada penghapusan fisik data bernilai

bisnis, dan jejak audit adalah kelas data yang paling tidak boleh hilang.

- Menjalankan arsip pada data audit menyentuh bukti. Karena itu ia menuntut penanda persetujuan

terpisah dari sekadar parameter terisi.

- Tabel audit tumbuh paling cepat (D-10); laporan ukuran adalah cara mengetahui kapan

keputusan arsip benar-benar mendesak.

Migrasi skema / rollout / rollback

Menambah tabel arsip (bila arsip memindahkan baris) — tabel baru, tidak menyentuh tabel Pega.

Rollback: mengosongkan parameter retensi menghentikan arsip seketika. Baris yang telanjur diarsipkan tetap ada dan dapat dikembalikan, karena arsip memindahkan, bukan menghapus.

Rencana verifikasi

Rencana — belum dijalankan.

go test ./internal/app/audit/... -run TestRetensiBatas

go test ./internal/app/audit/... -run TestArsipTidakBerjalanTanpaParameter

go test ./internal/app/audit/... -run TestArsipMenolakTanpaPersetujuan

go run ./cmd/tools/laporan-ukuran-audit

Bukti ruang lingkup

| Klaim | Sumber |
| --- | --- |
| Retensi audit mengikuti retensi data klaim; angkanya belum ada | D-62 |
| Retensi dibangun sebagai parameter agar S-5 tidak terhalang | D-62 |
| Tidak ada penghapusan fisik data bernilai bisnis | D-66 · ADR-0012 |
| Nilai bisnis tidak boleh di-hardcode | D-15 · ADR-0025 |
| Tabel audit tumbuh paling cepat | docs/​Steering/​09-​DATABASE-​STRATEGY.​md §8 |

Comments

27. S-6 · Job Terjadwal & Proses Otomatis

Modul Pendukung · folder docs/ticketing/S-6-Job-Terjadwal-dan-Proses-Otomatis/

Spesifikasi Modul

| Nama di sistem lama | Job Scheduler (5 job) dan Agent (1) — Job Scheduler/, Agents/​TATReportAgent-​Agents.​xml |
| --- | --- |
| Kode modul | S-6 |
| Gelombang | 7 — Sisa |
| Ukuran | 5 job · 1 agent · 8 activity target |
| Bergantung pada | F-1 Kerangka Aplikasi |
| Kesiapan | SEBAGIAN |

Apa yang dikerjakan modul ini

Lima pekerjaan yang berjalan sendiri pada jam tertentu, tanpa ada orang yang menekan tombol, ditambah satu agent yang berjalan tiap 30 menit.

| Job | Frekuensi | Jam | Yang dikerjakan |
| --- | --- | --- | --- |
| JOBForKomiteKlaimPNC | Harian | 06:00 | Menyetujui komite secara otomatis (AutoAcceptKomite) |
| JobHitungDeadlineToTemporaryCLose | Mingguan | 23:43 | Menutup sementara klaim yang lewat tenggat |
| JobSendAutoLODKlaimPersonal | Harian | 20:54 | Mengirim LOD klaim personal otomatis |
| PNCMyReportKlaim3 | Harian | 08:00 | Laporan AI |
| ProcessClaimKredit | Harian | 10:00 | Membuat klaim kredit |
| TATReportAgent (agent) | tiap 30 menit | — | Alert kasir belum transfer · pengalihan kasus tak tertugaskan |

Seluruhnya pyIsEnabled=true, pyApplicableTo=Cluster (D-57).

Temuan yang mengubah rencana

| Anggapan | Terverifikasi |
| --- | --- |
| Daftar job tidak diketahui (R-02) | Lengkap dan terverifikasi — R-02 tertutup pada tingkat artefak (D-57) |
| Persetujuan komite selalu dilakukan manusia | AutoAcceptKomite berjalan tiap hari jam 06:00 tanpa pengguna sama sekali |
| Agent berjalan dengan identitas pengguna | pyBypassActivityAuthentication=true — agent melewati pemeriksaan otentikasi |

Kenapa modul ini SEBAGIAN, bukan SIAP

Artefaknya lengkap. Yang belum ada adalah jawaban atas apa yang artefak itu ungkapkan — terutama bahwa ada jalur persetujuan klaim yang tidak melewati kontrol mana pun.

Penghalang modul ini

| Jenis | Isi | Pemilik |
| --- | --- | --- |
| Keputusan | AutoAcceptKomite menyetujui komite otomatis tiap hari 06:00 — benar demikian? Perilaku ini tidak tercatat di dokumen mana pun | Work Owner (D-57 butir 1) |
| Keputusan | Tiga job ber-pyDescription = "job jalan 2 menit" sementara konfigurasinya Daily/Weekly — selisih 720× sampai 5.040×. Mana yang benar? | Work Owner + Tim Pega (D-57 butir 2) |
| Keputusan | pyBypassActivityAuthentication=true pada agent — diterima untuk sistem baru? | Work Owner + Tim Infra/Security (D-57 butir 3) |
| Keputusan | Rancangan penjadwal di sistem baru (satu node atau seluruh node) | Lead Engineer (ADR-0022) |

Daftar tiket

| Tiket | Judul | Status |
| --- | --- | --- |
| TKT-S6-001 | Penjadwal dan kunci satu pelaksana | needs-info |
| TKT-S6-002 | Lima job terjadwal dan satu agent | needs-info |
| TKT-S6-003 | Persetujuan komite otomatis jam 06:00 | needs-info |

Daftar Tiket

TKT-S6-001 — Penjadwal dan kunci satu pelaksana

| Status | needs-info |
| --- | --- |
| Kesiapan | terhalang keputusan rancangan (ADR-0022) |
| Modul | S-6 Job Terjadwal & Proses Otomatis · Gelombang: 7 · Bergantung pada: TKT-F1-002 |
| Requirement | FR-S6 |
| Keputusan | D-57 |
| ADR | 0022 |
| Risiko | — |
| Rule Pega yang digantikan | mekanisme Job Scheduler Pega — pyApplicableTo=Cluster, pyNodeTypesText=BackgroundProcessing |
| Peran penguji gerbang 2 | PncAdmin |
| Label | modul::S-6 tipe::fondasi status:​:​needs-​info prioritas:​:​sedang gelombang::7 |
| Milestone | Gelombang 7 — Sisa |
| Berkas sumber | ticketing/​S-​6-​Job-​Terjadwal-​dan-​Proses-​Otomatis/​issues/​01-​penjadwal-​dan-​kunci-​satu-​pelaksana.​md |

Hasil yang diharapkan (dan nilai bisnisnya)

Penjadwal yang menjalankan pekerjaan pada jamnya, dan menjalankannya tepat satu kali walau aplikasi berjalan di beberapa node.

Nilai bisnisnya persis pada kata "tepat satu kali". Bila JobSendAutoLODKlaimPersonal berjalan di tiga node sekaligus, nasabah menerima tiga LOD. Bila ProcessClaimKredit berjalan rangkap, klaim kredit terbentuk ganda.

Ruang lingkup

- Penjadwal dengan jadwal harian dan mingguan pada jam yang dapat dikonfigurasi.

- Kunci agar satu job hanya berjalan di satu node — setara pyApplicableTo=Cluster di Pega.

- Pencatatan tiap eksekusi: job apa, mulai kapan, selesai kapan, berhasil atau gagal.

- Perilaku saat job gagal: tidak mengulang diam-diam tanpa disadari.

- Cara mematikan satu job tanpa mematikan yang lain, dan tanpa rilis.

Non-goal

- Tidak memindahkan isi kelima job — itu TKT-S6-002.

- Tidak memutuskan nasib AutoAcceptKomite — itu TKT-S6-003.

Yang kurang dan siapa yang bisa melengkapinya

| Yang belum diputuskan | Pemilik | Kenapa menahan |
| --- | --- | --- |
| Penjadwal berjalan di dalam aplikasi atau sebagai proses terpisah? | Lead Engineer (ADR-0022) | Menentukan bentuk kuncinya dan cara job dipantau. ADR-0022 masih Proposed |
| Job yang terlewat karena aplikasi mati — dikejar atau dilewatkan? | Work Owner | Mengejar JobSendAutoLODKlaimPersonal yang terlewat dua hari berarti mengirim LOD ganda |

Acceptance criteria

- ☐ Job berjalan tepat satu kali walau tiga node hidup bersamaan — diuji dengan tiga instance: catatan eksekusi menunjukkan satu, bukan tiga.

- ☐ Job berjalan pada jam yang dikonfigurasi, bukan jam yang tertanam di kode — diuji dengan mengubah konfigurasi.

- ☐ Satu job dapat dimatikan tanpa rilis dan tanpa memengaruhi job lain — diuji.

- ☐ Kegagalan job tercatat dan terlihat — diuji dengan job yang sengaja gagal; kegagalannya tidak diam.

- ☐ Job yang berjalan lama tidak menghalangi job berikutnya berjalan — diuji.

- ☐ Node yang mati di tengah eksekusi tidak meninggalkan kunci yang menggantung selamanya — diuji dengan mematikan node paksa.

- ☐ Gerbang 2: UAT PncAdmin.

Dependency / Blocked by

TKT-F1-002. Terhalang ADR-0022 yang masih Proposed.

Constraint keamanan, data, operasional

- Job berjalan tanpa pengguna. Setiap perubahan data olehnya tetap wajib masuk jejak audit

(S-5) dengan identitas job — bukan tanpa pelaku.

- Selama Pega dan Go berjalan berdampingan (D-05), job yang sama dapat aktif di kedua sistem.

Itu akan menggandakan efeknya. Pengalihan job wajib mematikan sisi Pega-nya lebih dulu, dan itu bagian dari rencana rollout — bukan hal yang bisa diserahkan ke kebetulan.

Migrasi skema / rollout / rollback

Menambah tabel kunci dan tabel catatan eksekusi job. Tidak menyentuh tabel klaim. Backward-compatible.

Rollout: satu job dialihkan pada satu waktu, setelah job yang sama dimatikan di Pega.

Rollback: mematikan job di Go dan menyalakan kembali di Pega. Keduanya tidak boleh menyala bersamaan.

Rencana verifikasi

Rencana — belum dijalankan.

go test ./internal/app/penjadwal/... -run TestSatuJobSatuNode

go test ./internal/app/penjadwal/... -run TestKunciTidakMenggantungSaatNodeMati

go test ./internal/app/penjadwal/... -run TestJobDapatDimatikanTanpaRilis

Bukti ruang lingkup

| Klaim | Sumber |
| --- | --- |
| 5 job, seluruhnya pyApplicableTo=Cluster, pyIsEnabled=true | D-57 · direktori Job Scheduler/ |
| Jam dan frekuensi tiap job | D-57 tabel |
| Rancangan penjadwal belum diputuskan | ADR-0022 (status Proposed) |
| Pega dan Go berjalan berdampingan | D-05 |

Comments

TKT-S6-002 — Lima job terjadwal dan satu agent

| Status | needs-info |
| --- | --- |
| Kesiapan | terhalang keputusan |
| Modul | S-6 Job Terjadwal & Proses Otomatis · Gelombang: 7 · Bergantung pada: TKT-S6-001 |
| Requirement | FR-S6 |
| Keputusan | D-57 |
| ADR | 0022 |
| Risiko | — |
| Rule Pega yang digantikan | Job Scheduler/​JobHitungDeadlineToTemporaryClose-​Job.​xml · JobSendAutoLODKlaimPersonal-​Job.​xml · PNCMyReportKlaim3-​Job.​xml · ProcessClaimKredit-​Job.​xml · Agents/​TATReportAgent-​Agents.​xml |
| Peran penguji gerbang 2 | PncAdmin, PncKasir (alert kasir), PNCReportClaimInternal (laporan) |
| Label | modul::S-6 tipe::migrasi status:​:​needs-​info prioritas:​:​sedang gelombang::7 |
| Milestone | Gelombang 7 — Sisa |
| Berkas sumber | ticketing/​S-​6-​Job-​Terjadwal-​dan-​Proses-​Otomatis/​issues/​02-​lima-​job-​dan-​agent.​md |

Hasil yang diharapkan (dan nilai bisnisnya)

Empat job dan satu agent berjalan di sistem baru dengan hasil yang sama.

Nilai bisnisnya tidak merata di antara keenamnya: JobHitungDeadlineToTemporaryCLose mengubah status klaim, JobSendAutoLODKlaimPersonal mengirim dokumen ke nasabah, dan

TransferAllCaseNotAssigned memindahkan pekerjaan antar petugas. Ketiganya berakibat nyata

tanpa ada orang yang menyetujuinya saat itu.

JOBForKomiteKlaimPNC tidak termasuk di sini — ia digarap terpisah di TKT-S6-003 karena

dampaknya adalah persetujuan klaim.

Ruang lingkup

- JobHitungDeadlineToTemporaryCLose — mingguan 23:43 → JobTemporaryCloseClaimPNC.

- JobSendAutoLODKlaimPersonal — harian 20:54 → Act_SendAutoLODKlaimPersonal.

- PNCMyReportKlaim3 — harian 08:00 → ReportAI_Act.

- ProcessClaimKredit — harian 10:00 → CreateClaimCredit_Table.

- TATReportAgent — tiap 30 menit → alert kasir belum transfer · TransferAllCaseNotAssigned ·

CreateCasePNCAgent_ActButton.

Non-goal

- Tidak mengubah jam maupun frekuensi — kecuali butir "job jalan 2 menit" diputuskan lain.

- Tidak menambah job baru.

Yang kurang dan siapa yang bisa melengkapinya

| Yang belum diputuskan | Pemilik | Kenapa menahan |
| --- | --- | --- |
| Tiga job ber-pyDescription = "job jalan 2 menit" sementara konfigurasinya Daily/Weekly — selisih 720× sampai 5.040× | Work Owner + Tim Pega (D-57 butir 2) | Salah satu dari keduanya salah. Menyalin yang keliru berarti job berjalan 720 kali lebih sering atau lebih jarang daripada yang dimaksud |
| pyBypassActivityAuthentication=true pada agent — dibawa ke sistem baru? | Work Owner + Tim Infra/Security (D-57 butir 3) | Agent ini memindahkan pekerjaan antar petugas tanpa pemeriksaan otentikasi. Membawanya apa adanya berarti menyalin jalur yang tidak terkontrol |
| TransferAllCaseNotAssigned memindahkan kasus berdasarkan aturan apa? | Work Owner | Isi activity-nya ada, tetapi maksud bisnisnya — kasus mana yang layak dipindah dan ke siapa — tidak tertulis di mana pun |

Acceptance criteria

- ☐ Keempat job dan agent berjalan pada jadwal yang ditetapkan — diuji per job.

- ☐ Hasil tiap job sama dengan hasil Pega atas data uji yang sama — dibandingkan lewat S-8 pada minimal 10 kasus per job.

- ☐ JobSendAutoLODKlaimPersonal tidak mengirim LOD ganda bila dijalankan ulang — diuji.

- ☐ JobHitungDeadlineToTemporaryCLose mengubah status hanya klaim yang memenuhi syarat — diuji dengan klaim di kedua sisi batas tenggat.

- ☐ Setiap perubahan data oleh job tercatat di jejak audit dengan identitas job — diuji.

- ☐ Agent yang memindahkan kasus mencatat asal dan tujuan penugasan — diuji.

- ☐ Gerbang 2: UAT oleh peran yang menerima akibatnya — PncKasir untuk alert, PNCReportClaimInternal untuk laporan.

Dependency / Blocked by

TKT-S6-001 · TKT-B06-002 (penugasan) · TKT-S1-001 (LOD) · TKT-S5-001 (jejak audit).

Terhalang tiga keputusan D-57.

Constraint keamanan, data, operasional

- Job mengubah data tanpa pengguna yang menyetujui saat itu. Jejak auditnya adalah satu-satunya

cara mengetahui apa yang terjadi.

- JobSendAutoLODKlaimPersonal mengirim dokumen keluar ke nasabah — kesalahan di sini terlihat

oleh pihak luar dan tidak dapat ditarik kembali.

- Job aktif di Pega dan Go bersamaan akan menggandakan efeknya (P-1).

Migrasi skema / rollout / rollback

Tidak menambah tabel bisnis; memakai catatan eksekusi dari TKT-S6-001.

Rollout: satu job pada satu waktu, dimulai dari yang tidak mengirim apa pun keluar (PNCMyReportKlaim3), dan yang mengirim ke nasabah paling akhir.

Rollback: mematikan job di Go, menyalakan di Pega. LOD yang telanjur terkirim tidak dapat ditarik.

Rencana verifikasi

Rencana — belum dijalankan.

go test ./internal/app/job/... -run TestLODTidakGandaSaatDijalankanUlang

go test ./internal/app/job/... -run TestTemporaryCloseHanyaYangLewatTenggat

go run ./cmd/s8 banding --modul S-6 --per-job 10

go test ./internal/app/audit/... -run TestPerubahanOlehJobTercatat

Bukti ruang lingkup

| Klaim | Sumber |
| --- | --- |
| Jam, frekuensi, dan activity target tiap job | D-57 tabel · direktori Job Scheduler/ |
| Agent pyTriggerInterval=1800, pyBypassActivityAuthentication=true | D-57 · Agents/​TATReportAgent-​Agents.​xml |
| Agent merujuk TransferAllCaseNotAssigned dan alert kasir | D-57 |
| Tiga job berdeskripsi "job jalan 2 menit" | D-57 butir 2 · docs/​verifikasi-​bukti-​adr.​md:​2702-​2705 |

Comments

TKT-S6-003 — Persetujuan komite otomatis jam 06:00

| Status | needs-info |
| --- | --- |
| Kesiapan | terhalang keputusan Work Owner — pertanyaan belum terjawab |
| Modul | S-6 Job Terjadwal & Proses Otomatis · Gelombang: 7 · Bergantung pada: TKT-S6-001, TKT-B07-002 |
| Requirement | FR-S6, FR-B7 |
| Keputusan | D-57 |
| ADR | 0022 |
| Risiko | — |
| Rule Pega yang digantikan | Job Scheduler/​JOBForKomiteKlaimPNC-​Job.​xml — Daily, 06:00:00, activity target AutoAcceptKomite |
| Peran penguji gerbang 2 | PncManagerAdmin |
| Label | modul::S-6 tipe::keamanan status:​:​needs-​info prioritas:​:​tinggi gelombang::7 |
| Milestone | Gelombang 7 — Sisa |
| Berkas sumber | ticketing/​S-​6-​Job-​Terjadwal-​dan-​Proses-​Otomatis/​issues/​03-​auto-​accept-​komite.​md |

Hasil yang diharapkan (dan nilai bisnisnya)

Kejelasan lebih dulu, kode belakangan: apakah persetujuan komite otomatis memang dikehendaki.

Nilai bisnisnya — dan alasan tiket ini berdiri sendiri — adalah ini: setiap hari jam 06:00, sebuah job menjalankan AutoAcceptKomite tanpa pengguna sama sekali. Seluruh kendali B-7 — jenjang kumulatif, pita nilai, pemisahan peran — tidak berlaku padanya. Bahkan kontrol berbasis menu (D-59) tidak menyentuhnya, karena tidak ada menu yang dibuka.

Perilaku ini tidak tercatat di dokumen mana pun dan belum pernah dibahas sampai ditemukan di export (D-57).

Ruang lingkup

Ditetapkan setelah Work Owner menjawab. Salah satu dari tiga arah:

- Dipertahankan apa adanya — dipindahkan dengan perilaku sama, dan dicatat sebagai keputusan sadar beserta alasannya.

- Dipertahankan dengan batas — misalnya hanya untuk klaim di bawah nilai tertentu, atau hanya untuk klaim yang sudah menunggu sekian lama.

- Dihentikan — klaim menunggu persetujuan manusia, dan dampaknya pada antrean diukur lebih dulu.

Non-goal

- Tidak memilih salah satu dari ketiganya sendiri. Ini keputusan bisnis dengan dampak finansial,

dan ia bukan milik saya.

Yang kurang dan siapa yang bisa melengkapinya

| Yang belum diputuskan | Pemilik | Kenapa menahan |
| --- | --- | --- |
| AutoAcceptKomite berjalan tiap hari 06:00 — benar demikian? | Work Owner (D-57 butir 1) | Tanpa jawaban, tiket ini tidak punya lingkup sama sekali. Menebaknya berarti memutuskan sendiri apakah klaim boleh disetujui tanpa manusia |
| Bila dipertahankan: klaim mana yang layak disetujui otomatis? | Work Owner | Menentukan penyaringnya. Tanpa itu, "otomatis" berarti semua |
| Berapa banyak klaim yang benar-benar disetujui job ini per hari? | Work Owner + Tim Pega | Angka ini menentukan apakah menghentikannya akan menumpuk antrean komite. Ia tidak dapat diukur dari export — hanya dari data produksi |
| Apakah jejak audit Pega mencatat persetujuan ini sebagai dilakukan siapa? | Tim Pega | Bila tercatat atas nama pengguna tertentu, jejak audit selama ini menyesatkan |

Acceptance criteria

Belum dapat dituliskan. Kriteria kelulusan tiket ini bergantung sepenuhnya pada arah yang dipilih Work Owner. Menuliskan daftar bercentang sekarang akan membuat tiket ini tampak siap dikerjakan padahal pertanyaan pokoknya belum terjawab.

Yang sudah pasti berlaku, apa pun arahnya:

- ☐ Setiap persetujuan otomatis tercatat di jejak audit sebagai dilakukan oleh job, bukan atas nama pengguna mana pun (S-5).

- ☐ Perilaku yang dipilih tercatat sebagai keputusan di Decision Log beserta alasannya — sehingga tidak ada lagi jalur persetujuan yang berjalan tanpa ada yang mengetahuinya.

Dependency / Blocked by

TKT-S6-001 · TKT-B07-002 (aturan jenjang komite) · TKT-S5-001 (jejak audit).

Terhalang jawaban Work Owner atas D-57 butir 1.

Constraint keamanan, data, operasional

- Ini jalur persetujuan klaim yang tidak melewati kontrol mana pun. Ia sejenis dengan

TKT-S4-002 (persetujuan komite lewat API): keduanya memintas B-7, dan keduanya baru ditemukan di fase verifikasi. Bila B-7 dibangun dengan cermat sementara kedua jalur ini dibiarkan, kecermatan itu tidak ada artinya.

- Menghentikannya menggeser beban ke komite manusia; mempertahankannya **menyalin jalur tanpa

kendali ke sistem baru**. Keduanya punya harga, dan keduanya harus dipilih dengan sadar.

Migrasi skema / rollout / rollback

Ditetapkan setelah arahnya dipilih.

Yang sudah dapat dikatakan: job ini tidak boleh aktif di Pega dan Go bersamaan — dua persetujuan otomatis atas klaim yang sama.

Rencana verifikasi

Rencana — belum dapat disusun. Ia mengikuti arah yang dipilih.

Yang pasti diperlukan apa pun arahnya:

go test ./internal/app/audit/... -run TestPersetujuanOtomatisTercatatSebagaiJob

Bukti ruang lingkup

| Klaim | Sumber |
| --- | --- |
| JOBForKomiteKlaimPNC harian 06:00 → AutoAcceptKomite | D-57 tabel · Job Scheduler/​JOBForKomiteKlaimPNC-​Job.​xml |
| Perilaku ini tidak tercatat di dokumen mana pun dan belum pernah dibahas | D-57 butir 1 |
| Job melewati bahkan kontrol berbasis menu | docs/​Steering/​00-​DECISION-​LOG.​md:​1634 · D-59 |
| Jenjang komite kumulatif; pita nilai hanya Non-MBU | D-52 · D-70 |

Comments

28. S-7 · Dashboard Klaim, TAT & KPI

Modul Pendukung · folder docs/ticketing/S-7-Dashboard-TAT-dan-KPI/

Spesifikasi Modul

| Nama di sistem lama | Dashboard & Monitoring — harness PNCTATReport, ReportKPIHarness, OutstandingKlaimperCabang_​Harness · Database/​GETSELISIHJAM.​fnc · Database/​GET_​POSISI_​PROGRESS_​PNC.​fnc · PROGRESS_​CLAIM_​PNC |
| --- | --- |
| Kode modul | S-7 |
| Gelombang | 6 — Laporan |
| Ukuran | bagian dari 78 activity S-2 |
| Bergantung pada | S-2 Laporan & Export |
| Kesiapan | TERHALANG |

Apa yang dikerjakan modul ini

Menampilkan berapa lama klaim diproses dan berapa yang masih menggantung — TAT, KPI, dan posisi progres klaim per cabang.

Kenapa modul ini TERHALANG

Karena angka yang ditampilkannya saat ini tidak dapat dipercaya, dan itu terbukti dari source-nya, bukan dari dugaan.

Temuan yang mengubah rencana

| Anggapan | Terverifikasi |
| --- | --- |
| TAT dihitung dengan satu rumus | Dua basis yang saling eksklusif — GETSELISIHJAM (akhir pekan saja) dan GET_​WORKING_​HOURS@ASMD (dipakai 17×). Angka dari kedua jalur tidak akan pernah sama |
| TAT memperhitungkan hari libur dan jam kerja | Tidak. GETSELISIHJAM hanya mengurangi akhir pekan. SLA Jumat 16:00 → Senin 09:00 dihitung 17 jam, bukan ~2 jam kerja |
| Kegagalan hitungan terlihat | EXCEPTION WHEN OTHERS THEN RETURN 0 — kegagalan tak terbedakan dari nol jam |
| "Posisi aktif" disaring lewat status | STATUSPOSISI selalu 'On Progress', nol pengecualian. Filternya cocok dengan semua baris. Penanda selesai yang sebenarnya adalah PROGRESSDATEDONE |

Artinya angka TAT dan KPI yang dilihat manajemen selama ini mungkin keliru, dan sebagian kegagalan hitungan tersamar sebagai nol. Memperbaikinya akan mengubah angka — dan itu harus disampaikan, bukan diselipkan (P-5, R-19).

Penghalang modul ini

| Jenis | Isi | Pemilik |
| --- | --- | --- |
| Keputusan | Basis TAT yang benar: GETSELISIHJAM (akhir pekan saja) atau GET_​WORKING_​HOURS@ASMD? | Work Owner |
| Keputusan | RETURN 0 saat error pernah menyamarkan kegagalan KPI — angka historis perlu diperiksa ulang? | Work Owner |
| Artefak | weekends2 dan POOLDATA.​datediff tidak ada di export — definisi "akhir pekan" tidak dapat diverifikasi | DBA (R-01) |
| Keputusan | GET_​WORKING_​HOURS@ASMD dan HRD_LBR@ASMD adalah objek remote — masuk D-25/R-03, dan logikanya ditulis ulang di Go | Tim Infra + Work Owner (R-19) |

Daftar tiket

| Tiket | Judul | Status |
| --- | --- | --- |
| TKT-S7-001 | Basis perhitungan TAT | needs-info |
| TKT-S7-002 | Dashboard klaim dan posisi progres | needs-info |

Daftar Tiket

TKT-S7-001 — Basis perhitungan TAT

| Status | needs-info |
| --- | --- |
| Kesiapan | terhalang keputusan aturan bisnis |
| Modul | S-7 Dashboard, TAT & KPI · Gelombang: 6 · Bergantung pada: TKT-F5-001, TKT-S4-003 |
| Requirement | FR-S7 |
| Keputusan | D-25, D-49 |
| ADR | 0017 |
| Risiko | R-01, R-03, R-19 |
| Rule Pega yang digantikan | Database/​GETSELISIHJAM.​fnc:​9-​18 (algoritma) dan :19-22 (EXCEPTION WHEN OTHERS THEN RETURN 0) · DATAMINING.​GET_​WORKING_​HOURS@ASMD (17 pemakaian) · GENERAL.​HRD_​LBR@ASMD |
| Peran penguji gerbang 2 | PncManagerAdmin dan PNCReportClaimInternal |
| Label | modul::S-7 tipe:​:​aturan-​bisnis status:​:​needs-​info prioritas:​:​tinggi gelombang::6 |
| Milestone | Gelombang 6 — Laporan |
| Berkas sumber | ticketing/​S-​7-​Dashboard-​TAT-​dan-​KPI/​issues/​01-​basis-​perhitungan-​tat.​md |

Hasil yang diharapkan (dan nilai bisnisnya)

Satu rumus TAT yang disepakati, dipakai seluruh laporan dan dashboard.

Nilai bisnisnya: sekarang ada dua rumus. GETSELISIHJAM mengurangi akhir pekan saja;

GET_WORKING_HOURS@ASMD memakai jam kerja dan kalender libur. Keduanya dipakai di jalur berbeda,

dan angkanya tidak akan pernah sama. Selama itu berlangsung, "TAT klaim" bukan satu angka — ia dua angka yang keduanya disebut TAT.

Sebagai ukuran selisihnya: SLA yang dimulai Jumat 16:00 dan berakhir Senin 09:00 dihitung

17 jam oleh GETSELISIHJAM, sementara menurut jam kerja ia sekitar 2 jam.

Ruang lingkup

- Satu fungsi perhitungan TAT di Go, dipakai seluruh laporan, dashboard, dan KPI.

- Perhitungan memakai kalender hari libur dan jam kerja dari TKT-F5-001 — bukan panggilan remote

(R-19: aturan bisnis ditulis ulang, tidak dipanggil).

- Kegagalan perhitungan menghasilkan kegagalan yang terlihat, bukan nol.

- Pemetaan angka lama ke angka baru, agar selisihnya dapat dijelaskan.

Non-goal

- Tidak menggarap tampilan dashboard — itu TKT-S7-002.

- Tidak memperbaiki data historis. Memperbaiki rumus **tidak memperbaiki baris yang telanjur

salah** (R-19).

Yang kurang dan siapa yang bisa melengkapinya

| Yang belum diputuskan | Pemilik | Kenapa menahan |
| --- | --- | --- |
| Basis TAT yang benar — akhir pekan saja, atau jam kerja + hari libur? | Work Owner | Ini aturan bisnis, bukan pilihan teknis. Memilihnya sendiri berarti menentukan apakah cabang dinilai lulus SLA atau tidak |
| RETURN 0 saat error pernah menyamarkan kegagalan KPI — angka historis perlu diperiksa ulang? | Work Owner | Bila pernah, sebagian angka KPI yang sudah dilaporkan adalah nol palsu, dan keputusan yang diambil di atasnya perlu ditinjau |
| weekends2 dan POOLDATA.​datediff tidak ada di export | DBA (R-01) | Definisi "akhir pekan" tidak dapat diverifikasi. Bila opsi GETSELISIHJAM yang dipilih, ia tidak dapat disalin tanpa source-nya |
| Angka TAT baru akan berbeda dari yang lama — diumumkan bagaimana? | Work Owner | Perubahan ini terlihat langsung oleh manajemen cabang |

Acceptance criteria

- ☐ Hanya ada satu fungsi TAT di seluruh kode — dicari otomatis; tidak ada perhitungan tandingan di laporan mana pun.

- ☐ Kegagalan perhitungan menghasilkan kegagalan, bukan 0 — diuji dengan masukan rusak. Ini perbaikan perilaku yang disengaja dan masuk daftar P-5.

- ☐ Hasil perhitungan sama dengan basis yang dipilih Work Owner pada 20 kasus, termasuk kasus lintas akhir pekan dan lintas hari libur nasional.

- ☐ Kasus Jumat 16:00 → Senin 09:00 menghasilkan angka yang sesuai keputusan, dan angka itu dicatat di tiket ini sebagai acuan.

- ☐ Selisih terhadap angka Pega dilaporkan per laporan, bukan disamakan diam-diam — lewat S-8 dan diklasifikasikan terhadap 13 butir P-5.

- ☐ Gerbang 2: UAT PncManagerAdmin.

Dependency / Blocked by

TKT-F5-001 (jam kerja & hari libur) · TKT-S4-003 (objek remote). Terhalang Work Owner dan DBA.

Constraint keamanan, data, operasional

- Angka TAT menilai kinerja cabang. Mengubah rumusnya mengubah penilaian itu — sebagian cabang

akan terlihat lebih baik, sebagian lebih buruk, tanpa ada yang berubah cara kerjanya.

- P-5 menuntut kesetaraan perilaku lebih dulu, tetapi R-19 memperingatkan bahwa **mematuhinya

buta akan menyalin cacat hitungan uang dan waktu**. Tiket ini termasuk yang dimaksud.

- GET_WORKING_HOURS@ASMD adalah objek remote — tidak tersedia setelah pindah ke PostgreSQL.

Migrasi skema / rollout / rollback

Tidak menyentuh skema.

Rollback: mengembalikan rumus lama mengembalikan angka lama — termasuk RETURN 0 yang menyamarkan kegagalan. Ini bukan rollback yang netral.

Rencana verifikasi

Rencana — belum dijalankan.

go test ./internal/app/tat/... -run TestSatuRumusTAT

go test ./internal/app/tat/... -run TestKegagalanBukanNol

go test ./internal/app/tat/... -run TestJumat1600SeninPagi

go run ./cmd/s8 banding --modul S-7 --kasus 20 --laporkan-selisih

Bukti ruang lingkup

| Klaim | Sumber |
| --- | --- |
| Algoritma GETSELISIHJAM: akhir pekan saja | Database/​GETSELISIHJAM.​fnc:​9-​18 · docs/​verifikasi-​bukti-​adr.​md §14.9 |
| EXCEPTION WHEN OTHERS THEN RETURN 0 | Database/​GETSELISIHJAM.​fnc:​19-​22 |
| GET_​WORKING_​HOURS@ASMD dipakai 17× | D-25 tabel inventaris DB Link |
| Jumat 16:00 → Senin 09:00 dihitung 17 jam | docs/​verifikasi-​bukti-​adr.​md §14.9 |
| weekends2 dan POOLDATA.​datediff tidak ada di export | idem · R-01 |
| Aturan bisnis remote ditulis ulang di Go | docs/​Steering/​00-​DECISION-​LOG.​md:​1326 · R-19 |

Comments

TKT-S7-002 — Dashboard klaim dan posisi progres

| Status | needs-info |
| --- | --- |
| Kesiapan | terhalang keputusan TKT-S7-001 |
| Modul | S-7 Dashboard, TAT & KPI · Gelombang: 6 · Bergantung pada: TKT-S7-001, TKT-S2-001 |
| Requirement | FR-S7 |
| Keputusan | D-18, D-49 |
| ADR | 0011 |
| Risiko | R-19 |
| Rule Pega yang digantikan | harness PNCTATReport, ReportKPIHarness, OutstandingKlaimperCabang_​Harness · Database/​GET_​POSISI_​PROGRESS_​PNC.​fnc:​15 · PROGRESS_​CLAIM_​PNC:​7-​8,40,67 |
| Peran penguji gerbang 2 | PncManagerAdmin dan PncKacab |
| Label | modul::S-7 tipe::migrasi status:​:​needs-​info prioritas:​:​sedang gelombang::6 |
| Milestone | Gelombang 6 — Laporan |
| Berkas sumber | ticketing/​S-​7-​Dashboard-​TAT-​dan-​KPI/​issues/​02-​dashboard-​dan-​posisi-​progres.​md |

Hasil yang diharapkan (dan nilai bisnisnya)

Layar yang menunjukkan klaim mana yang masih menggantung, di tangan siapa, dan sudah berapa lama.

Nilai bisnisnya: inilah satu-satunya tempat kepala cabang melihat pekerjaan yang tertahan. Tetapi saat ini layar itu menampilkan seluruh riwayat sebagai "aktif", karena penyaringnya keliru — sehingga yang seharusnya menjadi alat pengawasan justru menyembunyikan keadaan sebenarnya.

Ruang lingkup

- Dashboard klaim, KPI, dan outstanding per cabang.

- Penyaring "aktif" memakai PROGRESSDATEDONE IS NULL, bukan STATUSPOSISI = 'On Progress'.

- Angka TAT diambil dari satu fungsi (TKT-S7-001).

- Penegakan batas data cabang: kepala cabang melihat cabangnya (TKT-F3-005).

Non-goal

- Tidak menentukan basis TAT — itu TKT-S7-001.

- Tidak menambah metrik baru yang belum ada di sistem lama.

Yang kurang dan siapa yang bisa melengkapinya

| Yang belum diputuskan | Pemilik | Kenapa menahan |
| --- | --- | --- |
| Basis TAT belum ditetapkan (TKT-S7-001) | Work Owner | Seluruh angka di dashboard ini turunan darinya |
| Memperbaiki penyaring "aktif" akan menurunkan angka outstanding secara tajam — diumumkan bagaimana? | Work Owner | Baris yang sudah selesai selama ini ikut terhitung aktif. Setelah diperbaiki, angkanya berubah besar — dan itu terlihat sebagai penurunan mendadak bila tidak dijelaskan |
| Default follow-up sysdate + 7 — 7 hari itu aturan bisnis yang masih berlaku? | Work Owner | Satu-satunya angka bisnis literal di PROGRESS_​CLAIM_​PNC; ia menentukan kapan klaim muncul sebagai perlu ditindaklanjuti |
| Siapa yang boleh melihat dashboard lintas cabang? | Work Owner (D-59) | Menentukan batas data pada layar ini |

Acceptance criteria

- ☐ Penyaring "aktif" memakai PROGRESSDATEDONE IS NULL — diuji dengan baris yang sudah selesai: tidak muncul sebagai aktif. Ini perbaikan perilaku yang disengaja (P-5).

- ☐ Seluruh angka TAT di dashboard berasal dari fungsi TKT-S7-001 — tidak ada perhitungan tandingan di kueri dashboard.

- ☐ Kepala cabang hanya melihat cabangnya — diuji dengan dua peran cabang berbeda.

- ☐ Default follow-up sesuai keputusan Work Owner, dan angkanya dikonfigurasi, bukan tertanam di kode — diuji.

- ☐ Selisih angka terhadap Pega dilaporkan sebagai perbaikan terencana, bukan bug — dicatat per metrik lewat S-8.

- ☐ Dashboard tidak memakai koneksi transaksi saat memuat data berat (TKT-F2-001) — diuji.

- ☐ Gerbang 2: UAT PncManagerAdmin dan PncKacab secara terpisah.

Dependency / Blocked by

TKT-S7-001 · TKT-S2-001 · TKT-F3-005. Terhalang keputusan Work Owner.

Constraint keamanan, data, operasional

- Dashboard memuat data klaim lintas cabang bila batasnya tidak ditegakkan — ia jalan pintas yang

sama seperti laporan (TKT-S2-002).

- Angka outstanding akan turun tajam setelah penyaingnya diperbaiki. Tanpa penjelasan,

penurunan itu akan terbaca sebagai kesalahan sistem baru — padahal ia justru koreksi.

- Kolom STATUSPOSISI tetap ada dan tetap bernilai 'On Progress' di data lama; memperbaiki

penyaring tidak memperbaiki kolomnya.

Migrasi skema / rollout / rollback

Tidak mengubah kolom; mengubah cara membacanya. Mungkin menambah index pada PROGRESSDATEDONE (TKT-F2-004).

Rollback: kembali ke penyaring STATUSPOSISI mengembalikan angka yang keliru.

Rencana verifikasi

Rencana — belum dijalankan.

go test ./internal/app/dashboard/... -run TestAktifMemakaiProgressDateDone

go test ./internal/app/dashboard/... -run TestBatasDataCabang

go run ./cmd/s8 banding --modul S-7 --metrik semua --laporkan-selisih

Bukti ruang lingkup

| Klaim | Sumber |
| --- | --- |
| STATUSPOSISI selalu 'On Progress', nol pengecualian | docs/​verifikasi-​bukti-​adr.​md §14.8 |
| GET_​POSISI_​PROGRESS_​PNC.​fnc:​15 menyaring 'On Progress' — cocok semua baris | idem |
| Penanda selesai sebenarnya PROGRESSDATEDONE (:40, :67) | idem |
| Default follow-up sysdate + 7 (:7-8) | idem |
| Harness dashboard dan KPI | docs/​Steering/​06-​MODULE-​BREAKDOWN.​md:​66 |

Comments

29. S-8 · Perkakas Uji Kesetaraan

Modul Pendukung · folder docs/ticketing/S-8-Perkakas-Uji-Kesetaraan/

Spesifikasi Modul

| Nama di sistem lama | tidak ada padanannya — modul ini 100% baru |
| --- | --- |
| Kode modul | S-8 |
| Gelombang | 1 — Fondasi (D-42) |
| Ukuran | Besar — seluruhnya baru |
| Bergantung pada | F-1, F-2 |
| Kesiapan | TERHALANG |

Apa yang dikerjakan modul ini

Menjalankan kasus yang sama di Pega staging dan di Go staging, membandingkan hasilnya, lalu mengklasifikasikan setiap selisih terhadap 13 butir perbaikan P-5 (D-49, D-54).

Kenapa modul ini ada di gelombang 1, bukan gelombang akhir

BRD §21.1 menjadikan uji kesetaraan otomatis sebagai gerbang pertama setiap modul. Selama

perkakas ini belum ada, tidak ada satu modul pun yang dapat dinyatakan lulus — dan Strangler Fig (D-05) berhenti sebelum dimulai (D-42).

Artinya S-8 bukan modul pendukung yang bisa menunggu. Ia penghalang tunggal bagi seluruh rencana.

Yang membuatnya berbeda dari modul lain

| Tidak menyalin apa pun | Tidak ada rule Pega yang digantikannya. Ia tidak tunduk P-5 — ia yang menegakkannya |
| --- | --- |
| Tidak dapat menguji dirinya sendiri | Kebenarannya dibuktikan dengan selisih yang sengaja dibuat, bukan dengan membandingkan ke Pega |
| Dua modul tak punya baseline | F-3 (HCC/HCQ nol jejak di export) dan S-5 (sistem lama tidak punya jejak audit nilai) — BRD §21.2 kriteria #3 tidak dapat diberlakukan pada keduanya (D-42) |

Penghalang modul ini

| Jenis | Isi | Pemilik |
| --- | --- | --- |
| Keputusan | Ketersediaan Pega staging yang dapat ditembak dari luar — penghalang utama S-8 | Tim Pega + Infra (R-14, ADR-0027) |
| Keputusan | Siapa boleh menembak Pega, di lingkungan mana, dan apakah boleh membaca produksi read-only | Work Owner + Tim Infra/Security (D-42) |

Sudah diputuskan: selisih yang cocok dengan salah satu dari 13 butir P-5 lolos otomatis dan cukup dicatat; selisih di luar 13 butir wajib persetujuan Work Owner tertulis sebelum modul lulus gerbang 1 (D-54).

Daftar tiket

| Tiket | Judul | Status |
| --- | --- | --- |
| TKT-S8-001 | Penembak kasus dan perekam hasil | needs-info |
| TKT-S8-002 | Pembanding hasil dan klasifikasi selisih terhadap 13 butir P-5 | ready-for-human |

Daftar Tiket

TKT-S8-001 — Penembak kasus dan perekam hasil

| Status | needs-info |
| --- | --- |
| Kesiapan | terhalang ketersediaan Pega staging |
| Modul | S-8 Perkakas Uji Kesetaraan · Gelombang: 1 · Bergantung pada: TKT-F1-001, TKT-F2-001 |
| Requirement | FR-S8 |
| Keputusan | D-42 |
| ADR | 0027 |
| Risiko | R-14 |
| Rule Pega yang digantikan | tidak ada — modul ini 100% baru |
| Peran penguji gerbang 2 | Lead Engineer (modul ini tidak dipakai peran bisnis) |
| Label | modul::S-8 tipe::fondasi status:​:​needs-​info prioritas:​:​tinggi gelombang::1 |
| Milestone | Gelombang 1 — Fondasi |
| Berkas sumber | ticketing/​S-​8-​Perkakas-​Uji-​Kesetaraan/​issues/​01-​penembak-​kasus-​dan-​perekam-​hasil.​md |

Hasil yang diharapkan (dan nilai bisnisnya)

Perkakas yang menjalankan satu daftar kasus di dua sistem — Pega staging dan Go staging — lalu merekam hasil keduanya dalam bentuk yang dapat dibandingkan.

Nilai bisnisnya adalah nilai seluruh proyek: BRD §21.1 menjadikan uji kesetaraan sebagai gerbang pertama setiap modul. Tanpa perkakas ini, tidak ada satu modul pun yang dapat dinyatakan lulus — dan tidak ada satu pun bagian Pega yang boleh dimatikan (D-42).

Ruang lingkup

- Definisi kasus uji dalam bentuk data, bukan kode — agar penambahannya tidak menuntut rilis.

- Penjalan kasus ke Pega staging dan ke Go staging.

- Perekaman hasil kedua sisi dalam bentuk yang stabil dan dapat dibandingkan ulang.

- Penjalanan ulang kasus yang sama menghasilkan rekaman yang sama bila sistemnya tidak berubah.

Non-goal

- Tidak membandingkan maupun mengklasifikasikan selisih — itu TKT-S8-002.

- Tidak menyentuh produksi. Tidak ada koneksi, tidak ada DDL, tidak ada DML.

Yang kurang dan siapa yang bisa melengkapinya

| Yang kurang | Pemilik | Kenapa menahan |
| --- | --- | --- |
| Pega staging yang dapat ditembak dari luar — ada? | Tim Pega + Infra (R-14, ADR-0027) | Ini penghalang utama S-8, dan karenanya penghalang gerbang 1 seluruh modul. Tanpa sisi Pega, tidak ada yang dapat dibandingkan |
| Siapa boleh menembak Pega, di lingkungan mana? | Work Owner + Tim Infra/Security (D-42) | Belum pernah ditanyakan sampai D-42 |
| Boleh membaca produksi read-only untuk mengambil kasus nyata? | Work Owner + Tim Infra/Security (D-42) | Menentukan apakah kasus uji berasal dari data nyata atau data buatan — dan keduanya menghasilkan kepercayaan yang berbeda |
| Kasus uji diambil dari mana, dan berapa banyak per modul? | Work Owner + Lead Engineer | Tanpa jumlah minimum, "lulus gerbang 1" tidak punya arti terukur |

Acceptance criteria

- ☐ Satu kasus dapat dijalankan di kedua sistem dan hasilnya terekam — diuji dari ujung ke ujung.

- ☐ Kasus didefinisikan sebagai data; menambah kasus tidak menuntut rilis — diuji.

- ☐ Menjalankan kasus yang sama dua kali pada sistem yang tidak berubah menghasilkan rekaman yang sama — diuji; bila tidak, pembanding akan melaporkan selisih palsu.

- ☐ Perkakas tidak pernah menulis ke produksi — dipastikan lewat konfigurasi yang menolak alamat produksi, dan diuji dengan mencoba mengarahkannya ke sana: ditolak.

- ☐ Kegagalan menembak salah satu sisi dilaporkan sebagai kegagalan, bukan sebagai "tidak ada selisih" — diuji dengan mematikan salah satu sisi.

- ☐ Gerbang 2: ditinjau Lead Engineer; modul ini tidak dipakai peran bisnis.

Dependency / Blocked by

TKT-F1-001 · TKT-F2-001. Terhalang Tim Pega + Infra (R-14) — di luar kendali proyek.

Constraint keamanan, data, operasional

- Tidak ada koneksi ke produksi. Tidak ada DDL/DML. Batas ini mutlak dan tidak dapat dilonggarkan

demi kemudahan pengujian.

- Staging memuat data produksi apa adanya (D-64) — kasus uji dan rekaman hasilnya karena itu

memuat data nasabah nyata. Rekaman tidak boleh di-commit, dan pembatasan data medis (FR-R2) berlaku pada isinya.

- Menembak Pega staging menambah beban ke sistem yang masih dipakai untuk pengujian lain.

Migrasi skema / rollout / rollback

Menambah tabel kasus uji dan rekaman hasil di lingkungan uji, bukan di skema klaim.

Rollback: perkakas ini tidak dipakai pengguna; mengembalikan versinya tidak berdampak ke bisnis. Tetapi mematikannya menghentikan gerbang 1 seluruh modul.

Rencana verifikasi

Rencana — belum dijalankan.

go test ./cmd/s8/... -run TestKasusSebagaiData

go test ./cmd/s8/... -run TestRekamanStabilSaatDiulang

go test ./cmd/s8/... -run TestMenolakAlamatProduksi

go test ./cmd/s8/... -run TestSisiMatiDilaporkanSebagaiGagal

Bukti ruang lingkup

| Klaim | Sumber |
| --- | --- |
| S-8 modul 100% baru, gelombang 1 | D-42 · docs/​Steering/​06-​MODULE-​BREAKDOWN.​md:​67 |
| S-8 memblokir gerbang 1 seluruh modul | D-42 alasan · BRD §21.1 |
| Ketersediaan Pega staging belum dipastikan | R-14 · docs/​Steering/​16-​RISK-​ANALYSIS.​md:​562 · ADR-0027 |
| Kewenangan menembak Pega belum ditanyakan | D-42 bagian Terbuka |
| Staging memuat data produksi apa adanya | D-64 · ADR-0029 |

Comments

TKT-S8-002 — Pembanding hasil dan klasifikasi selisih terhadap 13 butir P-5

| Status | ready-for-human |
| --- | --- |
| Kesiapan | siap — menunggu urutan kerja TKT-S8-001, bukan pihak lain |
| Modul | S-8 Perkakas Uji Kesetaraan · Gelombang: 1 · Bergantung pada: TKT-S8-001 |
| Requirement | FR-S8 |
| Keputusan | D-42, D-49, D-54 |
| ADR | 0017, 0027 |
| Risiko | R-14, R-19 |
| Rule Pega yang digantikan | tidak ada — modul ini 100% baru |
| Peran penguji gerbang 2 | Lead Engineer; keluarannya dibaca Work Owner |
| Label | modul::S-8 tipe::fondasi status:​:​ready-​for-​human prioritas:​:​tinggi gelombang::1 |
| Milestone | Gelombang 1 — Fondasi |
| Berkas sumber | ticketing/​S-​8-​Perkakas-​Uji-​Kesetaraan/​issues/​02-​pembanding-​dan-​klasifikasi-​selisih.​md |

Hasil yang diharapkan (dan nilai bisnisnya)

Perkakas yang membandingkan hasil kedua sisi dan memilah setiap selisih menjadi dua tumpukan: yang terpetakan ke salah satu dari 13 butir perbaikan P-5, dan yang tidak terpetakan.

Nilai bisnisnya terletak pada pemilahan itu, bukan pada pembandingannya. D-54 menetapkan selisih yang cocok dengan 13 butir itu lolos otomatis, sementara selisih di luar itu wajib persetujuan Work Owner tertulis. Tanpa klasifikasi otomatis, setiap selisih akan menumpuk di meja Work Owner — dan gerbang 1 berubah dari kendali menjadi hambatan.

Sekaligus inilah pagar terhadap R-19: P-5 yang dipatuhi buta akan menyalin cacat hitungan uang dan waktu. Perkakas ini yang memaksa setiap selisih dijawab, bukan dilewati.

Ruang lingkup

- Pembandingan hasil kedua sisi, termasuk nilai uang berdesimal dan tanggal/jam.

- Klasifikasi tiap selisih terhadap 13 butir P-5 (D-49) — keluarannya menyebut butir mana.

- Antrean selisih tidak terpetakan sebagai daftar yang menunggu persetujuan Work Owner tertulis.

- Laporan per modul: berapa kasus dijalankan, berapa setara, berapa terpetakan, berapa menunggu.

- Penanganan dua modul tanpa baseline: F-3 dan S-5 dilaporkan sebagai **tidak dapat diuji

setara**, bukan sebagai lulus (D-42).

Non-goal

- Tidak memutuskan selisih mana yang dapat diterima. Selisih di luar 13 butir adalah

keputusan Work Owner, dan perkakas ini hanya menyajikannya.

- Tidak memperbaiki kode yang menghasilkan selisih.

Acceptance criteria

- ☐ Selisih yang cocok dengan salah satu dari 13 butir P-5 ditandai beserta nomor butirnya — diuji pada minimal satu kasus per butir, ketiga belasnya.

- ☐ Selisih di luar 13 butir masuk antrean persetujuan dan tidak pernah ditandai lolos — diuji dengan selisih yang sengaja dibuat di luar daftar.

- ☐ Modul dengan selisih tak terpetakan yang belum disetujui dilaporkan belum lulus gerbang 1 — diuji.

- ☐ Perbandingan nilai uang benar sampai desimal terkecil yang dipakai — diuji dengan nilai yang berbeda hanya di desimal: terdeteksi sebagai selisih, bukan dibulatkan sama.

- ☐ Perbandingan tanggal dan jam memperhitungkan zona waktu dan pembulatan — diuji dengan selisih detik.

- ☐ F-3 dan S-5 dilaporkan sebagai "tidak dapat diuji setara", bukan sebagai lulus — diuji; keduanya tidak punya baseline Pega (D-42).

- ☐ Laporan per modul memuat angka: kasus dijalankan, setara, terpetakan, menunggu persetujuan.

- ☐ Gerbang 2: ditinjau Lead Engineer, dan keluarannya dibaca Work Owner pada satu modul percobaan sebelum dipakai untuk seluruh modul.

Dependency / Blocked by

TKT-S8-001. Tidak terhalang keputusan — D-49 dan D-54 sudah menetapkan aturannya lengkap.

Yang menahan hanyalah urutan pekerjaan.

Constraint keamanan, data, operasional

- Rekaman selisih memuat data nasabah nyata (staging memuat data produksi apa adanya, D-64).

Laporan selisih tidak boleh di-commit dan tidak boleh dikirim ke luar tanpa penyamaran.

- Perkakas ini tidak boleh melonggarkan penilaiannya sendiri. Menambahkan toleransi agar lebih

banyak kasus tampak setara akan membatalkan gunanya — dan kesetaraan yang dilaporkannya menjadi tidak berarti.

- Dua modul tanpa baseline tidak boleh dihitung lulus hanya karena tidak ada pembandingnya.

Migrasi skema / rollout / rollback

Menambah tabel hasil pembandingan di lingkungan uji. Tidak menyentuh skema klaim.

Rollback: mengembalikan versi perkakas. Persetujuan Work Owner yang sudah diberikan atas selisih tetap berlaku dan tidak perlu diulang.

Rencana verifikasi

Rencana — belum dijalankan.

go test ./cmd/s8/... -run TestKlasifikasi13ButirP5

go test ./cmd/s8/... -run TestSelisihDiLuarDaftarTidakPernahLolos

go test ./cmd/s8/... -run TestSelisihDesimalTerdeteksi

go test ./cmd/s8/... -run TestModulTanpaBaselineTidakDihitungLulus

Bukti ruang lingkup

| Klaim | Sumber |
| --- | --- |
| Selisih cocok 13 butir lolos otomatis; di luar itu wajib persetujuan tertulis | D-54 |
| Perkakas wajib mengklasifikasikan, bukan hanya melaporkan | D-54 bagian Konsekuensi |
| Daftar perbaikan P-5 berjumlah 13 butir | D-49 · ADR-0017 · R-19 |
| F-3 dan S-5 tidak punya baseline Pega | D-42 bagian Pengecualian |
| Uji kesetaraan adalah gerbang pertama tiap modul | BRD §21.1 |

Comments

30. U-1 — Kerangka SPA

Modul Frontend · folder docs/ticketing/U-1-Kerangka-Layar-dan-Navigasi-Portal/

Spesifikasi Modul

| Modul | U-1 Kerangka SPA |
| --- | --- |
| Gelombang | 2 — Kerangka UI |
| Ukuran | Sedang |
| Bergantung pada | F-1 (penyajian SPA), F-3 (autentikasi) |
| Kesiapan | SEBAGIAN — kerangka siap, peta rute terhalang artefak |
| Cakupan tiket | penuh untuk bagian yang buktinya lengkap; needs-info untuk peta rute (D-41 Opsi 1) |

Apa yang dibangun

Rangka aplikasi satu halaman: routing, tata letak, alur masuk, state global, dan penanganan galat di sisi peramban.

Yang mengikat modul ini

| Sumber | Isi |
| --- | --- |
| ADR-0002 | React + TypeScript + Vite, SPA murni disajikan binary Go — tanpa runtime Node.js di produksi |
| D-13 | Alur kerja, urutan langkah, penempatan field, dan tata letak mengikuti Pega |
| ADR-0024 | Autentikasi lewat HCC/HCQ — kontraknya belum ada |
| D-59 | Menu yang terlihat mengikuti izin peran; penyembunyian menu bukan pengamanan |

Penghalang modul ini

| Jenis | Isi | Pemilik | Menahan |
| --- | --- | --- | --- |
| Artefak | 7 harness portal hilang dari export: InboxServiceCenter · InboxCloseClaim_​Harness · InboxRequestSalvage · PNCViewClaim · ReportProduksiPA_​harnes · InboxOutstanding_​Harness · LostAdjuster_​harness | Tim Pega (R-16) | TKT-U1-004 |
| Keputusan | Ketujuh layar itu masih aktif di produksi? Bila tidak, 7 rute SPA dihapus dari lingkup | Work Owner | TKT-U1-004 |
| Keputusan | Dari 38 harness tanpa entri menu, mana yang rute berdiri sendiri dan mana yang modal? pyHarnessPurpose tidak ada di export | Work Owner + Tim Pega | TKT-U1-004 |
| Artefak | Kontrak API HCC/HCQ | Tim HCC/HCQ | TKT-U1-002 sebagian |

Daftar tiket

| Tiket | Judul | Status | Kesiapan |
| --- | --- | --- | --- |
| TKT-U1-001 | Kerangka SPA: routing, tata letak, dan state global | ready-for-human | siap |
| TKT-U1-002 | Alur masuk dan penanganan sesi di frontend | ready-for-human | siap |
| TKT-U1-003 | Penanganan galat dan notifikasi global | ready-for-human | siap |
| TKT-U1-004 | Peta rute dari 74 harness dan 51 item menu | needs-info | terhalang artefak |

Daftar Tiket

TKT-U1-001 — Kerangka SPA: routing, tata letak, dan state global

| Status | ready-for-human |
| --- | --- |
| Kesiapan | siap |
| Modul | U-1 · Gelombang: 2 · Bergantung pada: TKT-F1-005 |
| Requirement | FR-U1 |
| Keputusan | D-13, D-23, D-09 |
| ADR | 0002 |
| Risiko | R-11 |
| Rule Pega yang digantikan | portal dan kerangka navigasi Pega — Navigation/​pyCaseWorkerNavigation-​Navigation.​xml (51 item menu) dan 74 harness |
| Peran penguji gerbang 2 | PncAdmin dan PncPICTeknik (D-60) |
| Label | modul::U-1 tipe::fondasi status:​:​ready-​for-​human prioritas:​:​tinggi gelombang::2 |
| Milestone | Gelombang 2 — Kerangka UI |
| Berkas sumber | ticketing/​U-​1-​Kerangka-​Layar-​dan-​Navigasi-​Portal/​issues/​01-​kerangka-​spa-​routing-​dan-​layout.​md |

Hasil yang diharapkan (dan nilai bisnisnya)

Rangka aplikasi web yang dapat dijalankan, dengan routing, tata letak, dan tempat state global — siap diisi layar oleh U-3, U-4, U-5, dan U-6.

Nilai bisnisnya sama dengan F-1 di sisi backend: ia menetapkan pola yang akan diikuti ratusan layar. D-09 menetapkan tim sedang belajar React; pola yang tidak ditetapkan di awal berubah menjadi banyak gaya berbeda, dan itu biaya yang dibayar selama masa hidup aplikasi.

Ruang lingkup

- Struktur folder frontend dan aturan penamaan komponen, ditulis preskriptif (D-09).

- Routing dengan rute bersarang: kerangka portal → daftar → detail.

- Tata letak baku: kepala, navigasi samping, area isi, dan jejak lokasi — **mengikuti susunan

Pega** (D-13).

- Navigasi yang dibangun dari izin peran: menu yang tidak diizinkan tidak dirender.

- State global seperlunya: identitas pengguna, izin menu, dan notifikasi — bukan seluruh data

aplikasi.

- Pola pengambilan data ke API dengan penanganan memuat dan galat yang seragam.

Non-goal

- Tidak membangun layar bisnis apa pun.

- Tidak membangun komponen tabel dan form — itu U-2.

- Tidak menjadikan penyembunyian menu sebagai pengamanan. Penegakan sebenarnya ada di server

(TKT-F3-005); di frontend ia kenyamanan tampilan.

Acceptance criteria

- ☐ Aplikasi dapat dijalankan dan menampilkan kerangka portal dengan navigasi kosong yang dibangun dari daftar izin — diuji dengan dua daftar izin berbeda menghasilkan menu berbeda.

- ☐ Rute yang tidak diizinkan peran pengguna tidak dapat dicapai lewat URL langsung, dan menampilkan halaman "tidak berwenang" — bukan halaman kosong.

- ☐ Muat ulang halaman pada rute dalam (/klaim/123/estimasi) tetap menampilkan halaman yang benar — bergantung pada fallback TKT-F1-005.

- ☐ Struktur folder dan penamaan terdokumentasi cukup preskriptif untuk diikuti tanpa bertanya, dan pemeriksaan otomatis menolak berkas di luar pola.

- ☐ Pola pengambilan data menampilkan keadaan memuat, galat, dan kosong secara seragam — diuji pada satu rute contoh dengan ketiga keadaan.

- ☐ Bundel produksi ter-build dan tersemat di binary Go — dibuktikan dengan menjalankan binary dari direktori kosong (TKT-F1-005).

- ☐ Halaman dapat dipakai pada lebar 1366 px tanpa gulir horizontal pada tata letak utama.

Dependency / Blocked by

Bergantung pada TKT-F1-005 (penyajian SPA dan fallback rute).

Yang bergantung padanya: TKT-U2-005, TKT-U2-001…004, dan seluruh layar U-3…U-6.

Constraint keamanan, data, operasional

- Penyembunyian menu bukan pengamanan. Setiap rute yang menampilkan data memanggil endpoint

yang memeriksa kewenangan di server (D-59, TKT-F3-005).

- State global tidak menyimpan data nasabah lebih lama dari yang dibutuhkan layar — tidak ada

cache persisten di peramban untuk data klaim.

- Token sesi tidak disimpan di tempat yang dapat dibaca skrip pihak ketiga.

Migrasi skema / rollout / rollback

Tidak menyentuh data maupun skema. Rollback: menjalankan binary versi sebelumnya — SPA tersemat di binary, sehingga keduanya mundur bersama.

Rencana verifikasi

Rencana — belum dijalankan.

npm ci && npm run build && npm run test

npm run test -- Routing.izin

npm run test:e2e -- --grep "muat ulang rute dalam"

go build ./... && (mkdir -p /tmp/kosong && cd /tmp/kosong && /path/app)   # SPA tersaji

Bukti ruang lingkup

| Klaim | Sumber |
| --- | --- |
| 74 harness, 269 section; 51 item menu | docs/​Steering/​06-​MODULE-​BREAKDOWN.​md §4 · Navigation/​pyCaseWorkerNavigation-​Navigation.​xml |
| React + TypeScript + Vite, SPA murni tersemat di binary | D-23 · ADR-0002 |
| Tata letak mengikuti Pega agar tanpa pelatihan ulang | D-13 |
| Struktur preskriptif karena tim sedang belajar | D-09 |
| Otorisasi ditegakkan di server, bukan dengan menyembunyikan menu | D-59 · ADR-0023 |

Comments

TKT-U1-002 — Alur masuk dan penanganan sesi di frontend

| Status | ready-for-human |
| --- | --- |
| Kesiapan | siap |
| Modul | U-1 · Gelombang: 2 · Bergantung pada: TKT-U1-001, TKT-F3-003 |
| Requirement | FR-U1, FR-F3 |
| Keputusan | D-07, D-27 |
| ADR | 0024 |
| Risiko | R-14 |
| Rule Pega yang digantikan | layar masuk portal Pega — tidak ada rule aplikasi yang mengaturnya; HCC/HCQ muncul hanya sebagai 2 teks pesan galat |
| Peran penguji gerbang 2 | seluruh peran — ini layar yang dilalui semua orang (D-60) |
| Label | modul::U-1 tipe::fondasi status:​:​ready-​for-​human prioritas:​:​tinggi gelombang::2 |
| Milestone | Gelombang 2 — Kerangka UI |
| Berkas sumber | ticketing/​U-​1-​Kerangka-​Layar-​dan-​Navigasi-​Portal/​issues/​02-​alur-​masuk-​dan-​sesi-​di-​frontend.​md |

Hasil yang diharapkan (dan nilai bisnisnya)

Layar masuk, penyimpanan sesi di peramban, dan perilaku yang benar ketika sesi habis di tengah pekerjaan.

Nilai bisnisnya ada pada butir terakhir. Pengguna sistem klaim mengisi form panjang; sesi yang habis di tengah pengisian tanpa peringatan berarti pekerjaan hilang — dan itu keluhan yang paling cepat menghapus kepercayaan pada sistem baru.

Ruang lingkup

- Layar masuk dengan penanganan tiga jenis galat yang dibedakan: kredensial salah, pengguna

tidak aktif, dan sistem identitas tidak dapat dihubungi.

- Penyimpanan sesi di peramban dan pengirimannya pada setiap permintaan.

- Peringatan sebelum sesi habis, dan perilaku saat sesi ditolak server di tengah pekerjaan:

pengguna diarahkan ke layar masuk dengan isian yang belum tersimpan tidak hilang begitu saja.

- Keluar (logout) yang menghapus sesi di server, bukan hanya di peramban.

Non-goal

- Tidak memvalidasi kredensial — itu server (TKT-F3-002).

- Tidak menyimpan kata sandi di peramban dalam bentuk apa pun.

Acceptance criteria

- ☐ Ketiga jenis galat masuk menampilkan pesan berbeda dan dapat ditindaklanjuti — diuji.

- ☐ Galat kredensial tidak membedakan apakah pengguna ada atau tidak — diuji dengan pengguna yang tidak ada dan pengguna yang ada berkata sandi salah: pesannya sama.

- ☐ Sesi yang ditolak server di tengah permintaan mengarahkan ke layar masuk, dan setelah masuk kembali pengguna kembali ke halaman terakhir — diuji.

- ☐ Peringatan muncul sebelum sesi habis, dengan pilihan memperpanjang — diuji dengan masa berlaku pendek.

- ☐ Keluar menghapus sesi di server — diuji dengan memakai token lama setelah keluar: ditolak.

- ☐ Token sesi tidak muncul di URL, di log peramban, maupun di pesan galat — diuji.

Dependency / Blocked by

Bergantung pada TKT-U1-001 dan TKT-F3-003.

Catatan: tiket ini tidak terhalang ketiadaan kontrak HCC/HCQ. Selama pengembangan ia memakai adapter fake TKT-F3-001; yang berubah kelak adalah sisi server, bukan layar ini. Yang terhalang hanyalah pesan galat yang spesifik terhadap kode galat HCC/HCQ.

Constraint keamanan, data, operasional

- Galat autentikasi tidak boleh membocorkan keberadaan akun.

- Bila HCC/HCQ tidak dapat dihubungi, perilaku aplikasi mengikuti keputusan Work Owner yang

masih terbuka (ADR-0024). Sampai itu diputuskan, layar menampilkan pesan "sistem identitas tidak dapat dihubungi" dan tidak menawarkan jalur lain.

- Isian yang belum tersimpan tidak dikirim ke mana pun saat sesi habis — ia tetap di memori

peramban sampai pengguna menyimpannya.

Migrasi skema / rollout / rollback

Tidak menyentuh data maupun skema. Rollback: menjalankan bundel sebelumnya; pengguna mungkin perlu masuk ulang.

Rencana verifikasi

Rencana — belum dijalankan.

npm run test -- Masuk

npm run test -- Sesi.habis

npm run test:e2e -- --grep "sesi habis di tengah form"

npm run test:e2e -- --grep "keluar mencabut sesi"

Bukti ruang lingkup

| Klaim | Sumber |
| --- | --- |
| Aplikasi menerbitkan sesi sendiri; pengguna tetap bekerja bila HCC/HCQ bermasalah | D-07 · docs/​Steering/​11-​SECURITY.​md §2.1 |
| HCC/HCQ nol jejak di export | T-2 · ADR-0024 |
| Perilaku saat HCC/HCQ tidak dapat dihubungi belum diputuskan | ADR-0024 Pertanyaan terbuka |
| Form panjang bernested repeat | docs/​Steering/​01-​FRONTEND-​ANALYSIS.​md |
| Stateless; sesi dikenali lintas instans | D-27 · TKT-F3-003 |

Comments

TKT-U1-003 — Penanganan galat dan notifikasi global

| Status | ready-for-human |
| --- | --- |
| Kesiapan | siap |
| Modul | U-1 · Gelombang: 2 · Bergantung pada: TKT-U1-001 |
| Requirement | FR-U1 |
| Keputusan | D-13 |
| ADR | 0002 |
| Risiko | — |
| Rule Pega yang digantikan | penyajian galat Pega yang tersebar di Section/ dan Harness/ — tidak ada pola terpusat yang dapat dirujuk |
| Peran penguji gerbang 2 | PncAdmin (D-60) |
| Label | modul::U-1 tipe::fondasi status:​:​ready-​for-​human prioritas:​:​sedang gelombang::2 |
| Milestone | Gelombang 2 — Kerangka UI |
| Berkas sumber | ticketing/​U-​1-​Kerangka-​Layar-​dan-​Navigasi-​Portal/​issues/​03-​penanganan-​galat-​dan-​notifikasi-​global.​md |

Hasil yang diharapkan (dan nilai bisnisnya)

Satu cara menampilkan galat dan pemberitahuan di seluruh aplikasi, sehingga pengguna belajar sekali dan berlaku di semua layar.

Nilai bisnisnya paling terasa pada layar registrasi, yang menghadapkan pengguna pada belasan aturan validasi sekaligus. Galat yang tampil dengan cara berbeda di setiap layar membuat pengguna harus menebak apa yang salah — dan itu bertentangan dengan D-13, yang justru mempertahankan tata letak agar tidak ada pelatihan ulang.

Ruang lingkup

- Penangkap galat tingkat aplikasi yang mencegah satu galat merender halaman kosong.

- Pemetaan kontrak galat API (TKT-F1-004) ke tampilan: galat field, galat form, galat halaman,

dan galat sistem.

- Komponen pemberitahuan (toast/banner) untuk hasil tindakan: berhasil, peringatan, gagal.

- Penampilan pengenal permintaan pada galat sistem, agar keluhan pengguna dapat ditelusuri ke

log (TKT-F1-003).

Non-goal

- Tidak menentukan teks galat per aturan bisnis — itu milik modul bisnisnya.

- Tidak mengirim laporan galat ke layanan pihak ketiga.

Acceptance criteria

- ☐ Galat tak tertangani pada satu komponen tidak membuat seluruh halaman kosong — diuji dengan komponen yang sengaja melempar galat.

- ☐ Keempat jenis galat ditampilkan berbeda dan dapat dibedakan pengguna — diuji keempatnya.

- ☐ Galat sistem menampilkan pengenal permintaan yang dapat disalin pengguna, dan pengenal itu sama dengan yang ada di log server — diuji ujung ke ujung.

- ☐ Galat tidak pernah menampilkan stack trace, nama tabel, atau potongan SQL — diuji dengan galat database yang sengaja dipicu.

- ☐ Pemberitahuan berhasil hilang sendiri; pemberitahuan gagal bertahan sampai ditutup pengguna — diuji.

- ☐ Pemberitahuan dapat dibaca pembaca layar — diuji aksesibilitas.

Dependency / Blocked by

Bergantung pada TKT-U1-001. Bentuk galat mengikuti TKT-F1-004 yang berstatus needs-info — bentuk kontraknya sudah cukup jelas untuk dipakai; yang belum diputuskan di sana adalah perilaku baku 720 activity, bukan bentuk responsnya.

Constraint keamanan, data, operasional

- Pesan galat yang sampai ke pengguna tidak boleh membocorkan struktur internal.

- Pengenal permintaan yang ditampilkan bukan data sensitif — ia justru dirancang untuk

dibagikan pengguna saat melapor.

- Pemberitahuan tidak menampilkan data nasabah di luar konteks layar yang memang menampilkannya.

Migrasi skema / rollout / rollback

Tidak menyentuh data maupun skema. Rollback: menjalankan bundel sebelumnya.

Rencana verifikasi

Rencana — belum dijalankan.

npm run test -- Galat

npm run test -- Notifikasi

npm run test:e2e -- --grep "request id terlihat di galat sistem"

npm run test:a11y -- --grep "notifikasi"

Bukti ruang lingkup

| Klaim | Sumber |
| --- | --- |
| Bentuk kontrak galat API | docs/​Steering/​10-​API-​STRATEGY.​md §3 · TKT-F1-004 |
| ID permintaan di log dan respons | docs/​Steering/​12-​CROSSCUTTING.​md §2 |
| Tata letak mengikuti Pega; tanpa pelatihan ulang | D-13 |
| Registrasi adalah gerbang validasi terberat | docs/​Steering/​06-​MODULE-​BREAKDOWN.​md B-2 |

Comments

TKT-U1-004 — Peta rute dari 74 harness dan 51 item menu

| Status | needs-info |
| --- | --- |
| Kesiapan | terhalang artefak dan keputusan |
| Modul | U-1 · Gelombang: 2 · Bergantung pada: TKT-U1-001 |
| Requirement | FR-U1 |
| Keputusan | D-13, D-58 |
| ADR | 0002, 0023 |
| Risiko | R-16 |
| Rule Pega yang digantikan | 74 harness dan Navigation/​pyCaseWorkerNavigation-​Navigation.​xml (51 item menu) |
| Peran penguji gerbang 2 | seluruh 22 peran — peta ini menentukan apa yang masing-masing lihat (D-60) |
| Label | modul::U-1 tipe::analisis status:​:​needs-​info prioritas:​:​tinggi gelombang::2 |
| Milestone | Gelombang 2 — Kerangka UI |
| Berkas sumber | ticketing/​U-​1-​Kerangka-​Layar-​dan-​Navigasi-​Portal/​issues/​04-​peta-​rute-​dari-​74-​harness.​md |

Hasil yang diharapkan (dan nilai bisnisnya)

Daftar tetap rute SPA beserta pemetaannya ke harness lama dan ke izin menu — dasar bagi seluruh layar U-3, U-4, U-5, dan U-6.

Nilai bisnisnya: tanpa peta ini, jumlah layar yang harus dibangun tidak diketahui. Dan angka itulah yang menentukan ukuran empat modul frontend sekaligus.

Ruang lingkup

- Pemetaan 74 harness → rute SPA, dengan pembedaan: rute berdiri sendiri, modal di atas rute

lain, atau tidak dibawa.

- Pemetaan rute → izin menu (TKT-F3-004), sehingga navigasi dibangun dari izin.

- Penandaan eksplisit untuk harness yang hilang dari export dan untuk yang statusnya belum

diputuskan.

- Hasilnya memperbarui ukuran U-3, U-4, U-5, U-6 di 06-MODULE-BREAKDOWN.md — diajukan

sebagai perubahan, bukan diterapkan diam-diam.

Non-goal

- Tidak membangun layar apa pun.

- Tidak merancang ulang navigasi. D-13 menetapkan susunan mengikuti Pega.

Yang kurang dan siapa yang bisa melengkapinya

| Yang kurang | Pemilik | Kenapa menahan |
| --- | --- | --- |
| 7 harness portal hilang dari export: InboxServiceCenter · InboxCloseClaim_​Harness · InboxRequestSalvage · PNCViewClaim · ReportProduksiPA_​harnes · InboxOutstanding_​Harness · LostAdjuster_​harness | Tim Pega (R-16) | Tujuh layar tidak dapat dipetakan isinya sama sekali |
| Apakah ketujuh layar itu masih aktif di produksi? | Work Owner | Bila tidak, 7 rute dihapus dari lingkup — dan itu memperkecil U-3 dan U-5 |
| Dari 38 harness tanpa entri menu, mana rute berdiri sendiri dan mana modal? pyHarnessPurpose tidak ada di export | Work Owner + Tim Pega | Menentukan apakah 38 layar itu menambah rute atau tidak — selisih terbesar dalam estimasi frontend |
| 5 When rule peran hilang yang masing-masing mengendalikan satu item menu | Tim Pega (R-16) | 5 dari 51 item menu tidak diketahui siapa yang boleh membukanya (TKT-F3-004) |

Acceptance criteria

Beberapa butir belum dapat diangkakan sampai artefak dan keputusan di atas tersedia.

- ☐ Setiap dari 74 harness punya satu baris pemetaan: nama harness, rute SPA (atau "tidak dibawa"), jenis (rute/modal), modul pemilik, dan izin menu yang dibutuhkan.

- ☐ 7 harness yang hilang ditandai eksplisit sebagai belum diketahui — bukan dipetakan dengan tebakan.

- ☐ 38 harness tanpa entri menu diklasifikasikan, dan jumlah yang masih belum jelas dilaporkan sebagai angka.

- ☐ Jumlah rute akhir dilaporkan, dan perbedaannya terhadap 74 dijelaskan baris per baris.

- ☐ Setiap rute punya izin menu yang menaunginya; rute tanpa izin menggagalkan pemeriksaan — tidak ada rute yang terbuka tanpa sengaja.

- ☐ Usulan pembaruan ukuran U-3…U-6 disiapkan beserta angka barunya.

Dependency / Blocked by

Bergantung pada TKT-U1-001 dan TKT-F3-004. Terhalang Tim Pega dan Work Owner.

Yang terhalang olehnya: estimasi dan penulisan tiket U-3, U-4, U-5, U-6.

Constraint keamanan, data, operasional

- Setiap rute yang menampilkan data wajib punya izin menu yang menaunginya, dan penegakannya

ada di server (TKT-F3-005) — bukan di peta ini.

- Peta ini menyebut nama harness dan nama rule; tidak menyebut data nasabah.

Migrasi skema / rollout / rollback

Tidak menyentuh data maupun skema — tiket ini menghasilkan dokumen dan konfigurasi rute.

Rollback: tidak berlaku.

Rencana verifikasi

Rencana — belum dijalankan.

go run ./cmd/tools/inventaris-harness "Harness/" > peta-harness.csv

wc -l peta-harness.csv                       # HARUS 74 baris + header

go run ./cmd/tools/banding-menu peta-harness.csv "Navigation/pyCaseWorkerNavigation-Navigation.xml"

npm run test -- Routing.setiapRutePunyaIzin

Bukti ruang lingkup

| Klaim | Sumber |
| --- | --- |
| 74 harness, 269 section | docs/​Steering/​06-​MODULE-​BREAKDOWN.​md §4 |
| 51 item menu di pyCaseWorkerNavigation | D-58 · ADR-0023 |
| 7 harness portal hilang | docs/​verifikasi-​bukti-​adr.​md §15 baris U-1 · R-16 |
| 38 harness tanpa entri menu; pyHarnessPurpose tidak ada | idem |
| 5 When rule peran hilang | D-58 · R-16 |

Comments

31. U-2 — Pustaka Komponen

Modul Frontend · folder docs/ticketing/U-2-Komponen-Layar-Baku/

Spesifikasi Modul

| Modul | U-2 Pustaka Komponen |
| --- | --- |
| Gelombang | 2 — Kerangka UI |
| Ukuran | Sedang (turun dari Besar — lihat di bawah) |
| Bergantung pada | U-1 untuk dipakai; dapat dimulai paralel |
| Kesiapan | PENUH — satu-satunya modul tanpa penghalang artefak maupun keputusan yang menahan |
| Cakupan tiket | penuh (D-41 Opsi 1) |

Apa yang dibangun

Komponen antarmuka baku yang dipakai berulang oleh seluruh layar: tabel, form, unggah berkas, pemilih tanggal, dan pemformatan angka serta tanggal.

Kenapa modul ini paling berdaya ungkit

268 dari 269 section sistem lama memakai pola grid yang sama. Satu komponen tabel yang benar

dipakai ratusan kali, dan satu perbaikan di dalamnya memperbaiki seluruh layar. Melewatkannya berarti 268 implementasi tabel yang berbeda-beda — persis kegagalan yang D-09 peringatkan pada tim yang sedang belajar teknologi baru.

Koreksi ukuran yang mengubah rencana

| Anggapan v1.0 | Terverifikasi |
| --- | --- |
| Tabel baku 18–27 kolom | median 6 kolom |
| Grid berat karena banyak fitur | tiga fitur termahal tidak dipakai sama sekali: tambah baris inline, hapus baris inline, resize kolom |
| Masalahnya OFFSET besar | OFFSET nol kemunculan; masalah nyatanya 3.189 grid terikat page list klipboard dan pyMaxRecords=500 pada 54 dari 56 laporan |

Akibatnya U-2 turun dari Besar menjadi Sedang, dan alasan memilih pustaka tabel kelas berat ikut melemah — itulah yang membuat TKT-U2-005 ada.

Dua pertanyaan terbuka yang tidak menahan tiket mana pun

Keduanya memperluas atau mempersempit lingkup, bukan memblokirnya:

| Pertanyaan | Pemilik | Bila jawabannya "ya" |
| --- | --- | --- |
| Grid 39 kolom dan 25 kolom — seluruh kolomnya benar-benar dilihat pengguna? | Work Owner | TKT-U2-001 menambah fitur pemilih kolom |
| Tambah dan hapus baris inline diinginkan di sistem baru? | Work Owner | TKT-U2-001 bertambah; hari ini tidak dipakai sama sekali di sistem lama |

Daftar tiket

| Tiket | Judul | Status | Kesiapan |
| --- | --- | --- | --- |
| TKT-U2-005 | Pemilihan pustaka tabel — TanStack Table versus AG Grid | ready-for-human | siap · dikerjakan lebih dulu |
| TKT-U2-001 | Komponen tabel baku dengan paginasi keyset server-side | ready-for-human | siap |
| TKT-U2-002 | Komponen form baku dan penyajian galat validasi | ready-for-human | siap |
| TKT-U2-003 | Komponen unggah berkas | ready-for-human | siap |
| TKT-U2-004 | Pemilih tanggal dan pemformatan tanggal serta uang terpusat | ready-for-human | siap |

Daftar Tiket

TKT-U2-001 — Komponen tabel baku dengan paginasi keyset server-side

| Status | ready-for-human |
| --- | --- |
| Kesiapan | siap |
| Modul | U-2 · Gelombang: 2 · Bergantung pada: TKT-U2-005, TKT-U1-001 |
| Requirement | FR-U2 |
| Keputusan | D-13, D-23 |
| ADR | 0002 |
| Risiko | R-11 |
| Rule Pega yang digantikan | pola grid pada 268 dari 269 section — di antaranya 3.189 grid terikat page list klipboard |
| Peran penguji gerbang 2 | tidak berlaku — modul fondasi UI (D-60); perilakunya diuji pengguna lewat U-3 dan U-4 |
| Label | modul::U-2 tipe::fondasi status:​:​ready-​for-​human prioritas:​:​tinggi gelombang::2 |
| Milestone | Gelombang 2 — Kerangka UI |
| Berkas sumber | ticketing/​U-​2-​Komponen-​Layar-​Baku/​issues/​01-​komponen-​tabel-​baku.​md |

Hasil yang diharapkan (dan nilai bisnisnya)

Satu komponen tabel yang dipakai seluruh layar daftar, dengan paginasi, pengurutan, dan penyaringan yang dikerjakan di server.

Nilai bisnisnya berlipat: satu komponen dipakai ratusan kali, dan satu perbaikan di dalamnya memperbaiki seluruh layar. Ia juga tempat satu-satunya yang menegakkan aturan keamanan daftar — nama kolom sort dan filter hanya dari daftar putih (TKT-F2-007), bukan dari apa yang dikirim peramban.

Ruang lingkup

- Komponen tabel dengan: paginasi keyset server-side, pengurutan server-side, penyaringan

server-side, keadaan kosong, keadaan memuat, dan keadaan galat.

- Kolom dideklarasikan sebagai data, bukan JSX berulang — sehingga 268 layar mendeklarasikan

kolom, bukan menulis ulang tabel.

- Pemformatan sel memakai pemformat terpusat TKT-U2-004 — tidak ada pemformatan tanggal

atau uang yang ditulis ulang per layar.

- Perilaku pada grid lebar (39 kolom): gulir horizontal yang benar dengan kolom identitas yang

tetap terlihat.

Non-goal

- Tidak menambah baris atau menghapus baris inline — ketiga fitur itu **tidak dipakai

sama sekali** di sistem lama, dan menambahkannya berarti menambah kemampuan yang tidak diminta. Bila Work Owner menginginkannya, itu tiket baru.

- Tidak membangun layar apa pun — itu U-3, U-4, U-5.

- Tidak melakukan penyaringan di sisi klien atas data yang sudah diambil.

Acceptance criteria

- ☐ Tabel menampilkan 10.000 baris lewat paginasi server-side tanpa memuat seluruhnya — diuji dengan memeriksa jumlah baris yang diminta per permintaan.

- ☐ Paginasi memakai keyset, bukan OFFSET — diuji dengan memeriksa parameter permintaan halaman kedua memuat penanda baris terakhir, bukan angka lompatan.

- ☐ Permintaan sort pada kolom di luar daftar putih ditolak dan ditampilkan sebagai galat yang dapat dibaca pengguna — bukan tabel kosong tanpa penjelasan.

- ☐ Keadaan kosong, memuat, dan galat masing-masing punya tampilan yang berbeda dan dapat dibedakan — diuji ketiganya.

- ☐ Grid 39 kolom dapat digulir horizontal dengan kolom identitas tetap terlihat — diuji pada lebar layar 1366 px.

- ☐ Mendeklarasikan tabel baru untuk 6 kolom membutuhkan ≤ 30 baris kode — dibuktikan dengan satu contoh nyata.

- ☐ Tidak ada pemformatan tanggal atau uang di dalam komponen layar — diuji pemindaian: pemanggilan pemformat hanya lewat TKT-U2-004.

Dependency / Blocked by

- Bergantung pada TKT-U2-005 (pustaka tabel harus dipilih lebih dulu).

- Bergantung pada TKT-U1-001 (kerangka SPA).

- Bergantung secara kontrak pada TKT-F2-007 (daftar putih kolom) — komponen ini yang

menegakkannya di sisi klien; server tetap menjadi penegak sebenarnya.

Constraint keamanan, data, operasional

- Penyaringan dan pengurutan tidak pernah dikerjakan di klien atas data yang sudah diambil —

itu membocorkan baris yang seharusnya tidak terlihat lewat jumlah baris (batas data F-3).

- Nama kolom database tidak boleh muncul di parameter URL maupun di DOM.

- Menghapus batas 500 baris sistem lama adalah penambahan kemampuan, bukan penyalinan —

kapasitas maksimum satu daftar mengikuti keputusan ADR-0011 yang masih terbuka.

Migrasi skema / rollout / rollback

Tidak menyentuh data maupun skema. Rollback: mengembalikan versi komponen; layar yang memakainya ikut kembali karena hanya ada satu implementasi.

Rencana verifikasi

Rencana — belum dijalankan.

npm run test -- DataTable

npm run test -- DataTable.keyset

npm run test:e2e -- --grep "tabel 39 kolom"

npx bundlesize   # ukuran bundel setelah komponen ditambahkan

Bukti ruang lingkup

| Klaim | Sumber |
| --- | --- |
| 268 dari 269 section bergrid | docs/​Steering/​06-​MODULE-​BREAKDOWN.​md §4 |
| 3.189 grid terikat page list klipboard | T-12 · docs/​Steering/​09-​DATABASE-​STRATEGY.​md §6.3 |
| Tambah/hapus baris inline dan resize tidak dipakai | T-11 |
| Median 6 kolom; kasus terberat 39 dan 25 kolom | T-11 · docs/​verifikasi-​bukti-​adr.​md §15 |
| Paginasi keyset adalah perubahan perilaku | docs/​Steering/​09-​DATABASE-​STRATEGY.​md §6.3 |
| Tata letak mengikuti Pega | D-13 |

Comments

TKT-U2-002 — Komponen form baku dan penyajian galat validasi

| Status | ready-for-human |
| --- | --- |
| Kesiapan | siap |
| Modul | U-2 · Gelombang: 2 · Bergantung pada: TKT-U1-001 |
| Requirement | FR-U2 |
| Keputusan | D-13, D-09 |
| ADR | 0002 |
| Risiko | — |
| Rule Pega yang digantikan | pola form pada Section/ dan Harness/ — form panjang bernested repeat, terberat registrasi klaim (InputRegister_​act, 137 step validasi) |
| Peran penguji gerbang 2 | tidak berlaku — modul fondasi UI (D-60) |
| Label | modul::U-2 tipe::fondasi status:​:​ready-​for-​human prioritas:​:​tinggi gelombang::2 |
| Milestone | Gelombang 2 — Kerangka UI |
| Berkas sumber | ticketing/​U-​2-​Komponen-​Layar-​Baku/​issues/​02-​komponen-​form-​baku.​md |

Hasil yang diharapkan (dan nilai bisnisnya)

Satu cara membangun form dan satu cara menampilkan galat validasi, dipakai seluruh layar transaksi.

Nilai bisnisnya terletak pada galat. Registrasi klaim adalah gerbang validasi terberat di seluruh sistem; pengguna di sana menghadapi belasan aturan sekaligus. Bila setiap layar menampilkan galat dengan caranya sendiri, pengguna harus belajar ulang di setiap layar — dan D-13 justru menetapkan alur dan tata letak dipertahankan agar tidak ada pelatihan ulang.

Ruang lingkup

- Komponen field baku: teks, angka, uang, tanggal, pilihan, pencarian, dan area teks.

- Satu pola penyajian galat: galat per field ditampilkan di field-nya, galat lintas field

ditampilkan di kepala form, dan keduanya menunjuk ke field yang salah.

- Pola form bernested repeat — objek pertanggungan berisi coverage berisi settlement line —

karena itulah bentuk nyata layar registrasi.

- Keadaan sedang menyimpan dan pencegahan kiriman ganda.

Non-goal

- Tidak menulis aturan validasi bisnis — itu milik modul bisnisnya, dan **server tetap

penegak sebenarnya**. Validasi di klien hanya kenyamanan.

- Tidak merancang ulang tata letak layar (D-13).

Acceptance criteria

- ☐ Galat dari server yang menyebut nama field otomatis muncul di field itu — diuji dengan respons galat berbentuk kontrak TKT-F1-004.

- ☐ Galat lintas field muncul di kepala form dan menautkan ke field pertama yang salah — diuji.

- ☐ Menekan simpan dua kali cepat hanya mengirim satu permintaan — diuji.

- ☐ Form bernested tiga tingkat dapat menambah dan menghapus baris pada tingkat terdalam tanpa kehilangan isian tingkat di atasnya — diuji.

- ☐ Field uang menolak masukan bukan angka dan tidak membulatkan nilai yang diketik — pembulatan hanya saat tampil (ADR-0016).

- ☐ Seluruh field dapat dioperasikan dengan papan ketik saja — diuji pada satu form penuh.

Dependency / Blocked by

Bergantung pada TKT-U1-001. Bentuk galat mengikuti kontrak TKT-F1-004, yang berstatus

needs-info — tetapi bentuk kontraknya sudah cukup jelas untuk dipakai; yang belum diputuskan

di sana adalah perilaku baku 720 activity, bukan bentuk responsnya.

Constraint keamanan, data, operasional

- Validasi klien bukan pengaman. Server memvalidasi ulang seluruhnya; klien hanya mempercepat

umpan balik.

- Nilai uang tidak dibulatkan saat diketik maupun dikirim — presisi penuh disimpan, pembulatan

hanya saat ditampilkan (D-51, ADR-0016).

- Angka pecahan di JavaScript tidak presisi — nilai uang tidak boleh melewati batas itu sebagai

angka; dikirim dan diterima sebagai string desimal.

Migrasi skema / rollout / rollback

Tidak menyentuh data maupun skema. Rollback: mengembalikan versi komponen.

Rencana verifikasi

Rencana — belum dijalankan.

npm run test -- Form

npm run test -- Form.galat

npm run test -- Form.nested

npm run test:a11y -- --grep "form registrasi"

Bukti ruang lingkup

| Klaim | Sumber |
| --- | --- |
| Registrasi adalah gerbang validasi terberat (137 step) | docs/​Steering/​06-​MODULE-​BREAKDOWN.​md B-2 |
| Tata letak dan alur mengikuti Pega; tanpa pelatihan ulang | D-13 |
| Form panjang bernested repeat | docs/​Steering/​01-​FRONTEND-​ANALYSIS.​md |
| Uang disimpan presisi penuh, dibulatkan saat tampil | D-51 · ADR-0016 |
| Bentuk kontrak galat API | docs/​Steering/​10-​API-​STRATEGY.​md §3 |

Comments

TKT-U2-003 — Komponen unggah berkas

| Status | ready-for-human |
| --- | --- |
| Kesiapan | siap |
| Modul | U-2 · Gelombang: 2 · Bergantung pada: TKT-U1-001, TKT-U2-002 |
| Requirement | FR-U2 |
| Keputusan | D-16 |
| ADR | 0010 |
| Risiko | — |
| Rule Pega yang digantikan | pola unggah pada Section/ dokumen klaim dan foto survei; tiga mekanisme penyimpanan lama yang disatukan menjadi satu jalur |
| Peran penguji gerbang 2 | tidak berlaku — modul fondasi UI (D-60); perilakunya diuji pengguna lewat S-1 dan B-8 |
| Label | modul::U-2 tipe::fondasi status:​:​ready-​for-​human prioritas:​:​sedang gelombang::2 |
| Milestone | Gelombang 2 — Kerangka UI |
| Berkas sumber | ticketing/​U-​2-​Komponen-​Layar-​Baku/​issues/​03-​komponen-​unggah-​berkas.​md |

Hasil yang diharapkan (dan nilai bisnisnya)

Satu komponen unggah berkas yang dipakai dokumen klaim maupun foto survei, dengan umpan balik kemajuan dan penanganan kegagalan yang jelas.

Nilai bisnisnya: unggah dokumen adalah titik yang paling sering gagal karena melibatkan sistem lain (ADR-0010). Kegagalan yang tidak dijelaskan membuat petugas mengulang unggahan berkali-kali dan meninggalkan berkas yatim di storage.

Ruang lingkup

- Komponen unggah: pilih berkas, seret-lepas, kemajuan, batal, dan hapus sebelum disimpan.

- Batas jenis dan ukuran berkas dari konfigurasi, bukan konstanta di kode.

- Penanganan kegagalan yang membedakan: berkas ditolak (jenis/ukuran), gagal jaringan, dan

storage tidak dapat dihubungi — ketiganya butuh tindakan berbeda dari pengguna.

- Dukungan peramban ponsel untuk kasus foto survei lapangan (D-12).

Non-goal

- Tidak membangun alur dokumen klaim — itu S-1.

- Tidak memutuskan penyimpanan — dokumen disimpan lewat API storage internal (ADR-0010);

komponen ini hanya mengirimkannya.

- Tidak menangani berkas yatim — pembersihannya milik S-1, dan mekanismenya belum dirancang.

Acceptance criteria

- ☐ Berkas dengan jenis di luar daftar yang diizinkan ditolak sebelum diunggah, dengan pesan yang menyebut jenis yang diizinkan.

- ☐ Berkas melebihi batas ukuran ditolak dengan pesan yang menyebut batasnya dalam MB.

- ☐ Kemajuan unggah terlihat dan dapat dibatalkan; pembatalan menghentikan permintaan, bukan hanya menyembunyikan indikatornya — diuji dengan memeriksa permintaan jaringan.

- ☐ Ketiga jenis kegagalan menghasilkan pesan yang berbeda dan dapat ditindaklanjuti — diuji dengan tiga skenario tiruan.

- ☐ Unggah dari peramban ponsel (lebar 390 px) dapat memakai kamera — diuji pada satu perangkat atau emulator.

- ☐ Batas jenis dan ukuran dibaca dari konfigurasi — diuji dengan mengubah nilainya dan memeriksa perilaku berubah tanpa mengubah kode.

Dependency / Blocked by

Bergantung pada TKT-U1-001 dan TKT-U2-002.

Constraint keamanan, data, operasional

- Nama berkas dari pengguna tidak pernah dipakai apa adanya sebagai jalur penyimpanan.

- Komponen tidak menyimpan berkas di peramban lebih lama dari yang dibutuhkan untuk unggah.

- Dokumen klaim memuat data nasabah — pratinjau di klien tidak boleh dicache oleh peramban

secara persisten.

- Tidak ada atomisitas antara berkas dan metadata (ADR-0010): bila metadata gagal disimpan

setelah berkas terkirim, komponen wajib memberi tahu pengguna dengan jelas, bukan diam.

Migrasi skema / rollout / rollback

Tidak menyentuh data maupun skema. Rollback: mengembalikan versi komponen.

Rencana verifikasi

Rencana — belum dijalankan.

npm run test -- Unggah

npm run test -- Unggah.kegagalan

npm run test:e2e -- --grep "unggah dokumen" --device "iPhone 12"

Bukti ruang lingkup

| Klaim | Sumber |
| --- | --- |
| Dokumen lewat satu jalur API storage internal; DB hanya metadata | D-16 · ADR-0010 |
| Tiga mekanisme penyimpanan lama disatukan | D-16 |
| Tidak ada atomisitas berkas dan metadata | ADR-0010 Negatif/utang teknis |
| Pemakaian lapangan untuk survei | D-12 · docs/​Steering/​06-​MODULE-​BREAKDOWN.​md B-8 |

Comments

TKT-U2-004 — Pemilih tanggal dan pemformatan tanggal serta uang terpusat

| Status | ready-for-human |
| --- | --- |
| Kesiapan | siap |
| Modul | U-2 · Gelombang: 2 · Bergantung pada: TKT-U1-001 |
| Requirement | FR-U2 |
| Keputusan | D-51, D-49 butir 3 |
| ADR | 0016, 0017 |
| Risiko | R-12 |
| Rule Pega yang digantikan | pemformatan yang tersebar — 411 pemakaian TO_CHAR di SQL yang mengembalikan tanggal sebagai string 'dd/mm/yyyy' |
| Peran penguji gerbang 2 | tidak berlaku — modul fondasi UI (D-60) |
| Label | modul::U-2 tipe::fondasi status:​:​ready-​for-​human prioritas:​:​tinggi gelombang::2 |
| Milestone | Gelombang 2 — Kerangka UI |
| Berkas sumber | ticketing/​U-​2-​Komponen-​Layar-​Baku/​issues/​04-​pemformatan-​tanggal-​dan-​uang.​md |

Hasil yang diharapkan (dan nilai bisnisnya)

Satu tempat yang menentukan bagaimana tanggal dan uang terlihat, dipakai seluruh layar dan seluruh laporan.

Nilai bisnisnya: ADR-0016 menetapkan uang disimpan presisi penuh dan dibulatkan hanya saat ditampilkan. Konsekuensinya, angka yang tersimpan tidak selalu sama dengan angka yang dilihat pengguna — dan itu aman hanya bila pembulatan tampilan dilakukan di satu tempat. Satu layar yang membulatkan dengan caranya sendiri akan menampilkan angka berbeda untuk data yang sama, dan itu jenis laporan bug yang paling mahal ditelusuri.

Ruang lingkup

- Fungsi pemformat tunggal untuk: tanggal, tanggal+waktu, nilai uang Rupiah, nilai uang valuta

asing, dan persentase share reasuransi.

- Komponen pemilih tanggal yang mengirim tanggal dalam bentuk yang tidak ambigu, dan

menampilkannya dalam WIB.

- Aturan pembulatan tampilan: berapa desimal untuk Rupiah, untuk valuta asing, dan untuk

persentase share.

- Pemeriksaan otomatis: pemformatan tanggal atau uang di luar modul ini menggagalkan build.

Non-goal

- Tidak melakukan perhitungan uang — itu milik server; klien hanya menampilkan.

- Tidak menangani konversi kurs — itu B-5 dan master kurs F-4.

Acceptance criteria

- ☐ Pemformatan tanggal dan uang berada di tepat satu modul — diuji pemindaian: toLocaleString, Intl.NumberFormat, dan pemformatan manual 0 kemunculan di luar modul itu.

- ☐ Nilai uang diterima sebagai string desimal dari API dan ditampilkan tanpa kehilangan presisi — diuji dengan nilai 15 digit dan 4 desimal.

- ☐ Pembulatan hanya terjadi saat menampilkan; nilai yang dikirim kembali ke server sama persis dengan yang diterima bila pengguna tidak mengubahnya — diuji.

- ☐ Tanggal ditampilkan dalam WIB dan dikirim dalam bentuk tak ambigu — diuji dengan menjalankan peramban pada dua zona waktu berbeda dan hasilnya sama.

- ☐ Persentase share ditampilkan dengan 4 desimal, konsisten dengan toleransi validasi ROUND(SUM(share),4) BETWEEN 99.9999 AND 100.0001.

- ☐ Nilai kosong, nol, dan negatif masing-masing punya tampilan yang dapat dibedakan — diuji ketiganya.

Dependency / Blocked by

Bergantung pada TKT-U1-001.

Terbuka tetapi tidak menahan: berapa desimal untuk Rupiah pada tampilan belum ditetapkan Work Owner (ADR-0016 pertanyaan terbuka). Nilai sementara dipakai dan ditandai di kode; mengubahnya kelak menyentuh satu berkas.

Constraint keamanan, data, operasional

- Angka pecahan di JavaScript tidak presisi. Nilai uang tidak boleh melewati batas itu sebagai

angka — diterima, disimpan di state, dan dikirim sebagai string desimal.

- Tampilan WIB memakai satu fungsi konversi; klien tidak menerapkan penyesuaian jam sendiri

(ADR-0017 butir 3).

Migrasi skema / rollout / rollback

Tidak menyentuh data maupun skema. Rollback: mengembalikan aturan pembulatan; karena terpusat, perubahannya seragam di seluruh layar.

Rencana verifikasi

Rencana — belum dijalankan.

npm run test -- Format

grep -rInE "toLocaleString|Intl\.NumberFormat" src/ | grep -v src/format/   # HARUS 0 baris

TZ=UTC npm run test -- Format.tanggal

TZ=Asia/Jakarta npm run test -- Format.tanggal

Bukti ruang lingkup

| Klaim | Sumber |
| --- | --- |
| Uang disimpan presisi penuh, dibulatkan hanya saat tampil | D-51 · ADR-0016 |
| Toleransi share 4 desimal 99.9999–100.0001 | D-51 |
| 411 TO_CHAR mengembalikan tanggal sebagai string | D-20 · ADR-0005 §3.2 |
| Angka pecahan JavaScript tidak presisi | ADR-0016 Negatif/utang teknis |
| Konversi WIB tunggal | ADR-0017 butir 3 · F-5 |

Comments

TKT-U2-005 — Pemilihan pustaka tabel: TanStack Table versus AG Grid

| Status | ready-for-human |
| --- | --- |
| Kesiapan | siap |
| Modul | U-2 · Gelombang: 2 · Bergantung pada: TKT-U1-001 |
| Requirement | FR-U2 |
| Keputusan | D-23, D-09 |
| ADR | 0002 |
| Risiko | R-11 |
| Rule Pega yang digantikan | grid bawaan Pega pada 268 dari 269 section; Section/ seluruhnya |
| Peran penguji gerbang 2 | tidak berlaku — modul fondasi UI (D-60) |
| Label | modul::U-2 tipe:​:​keputusan-​teknis status:​:​ready-​for-​human prioritas:​:​tinggi gelombang::2 |
| Milestone | Gelombang 2 — Kerangka UI |
| Berkas sumber | ticketing/​U-​2-​Komponen-​Layar-​Baku/​issues/​05-​pemilihan-​pustaka-​tabel.​md |

Hasil yang diharapkan (dan nilai bisnisnya)

Satu keputusan tertulis tentang pustaka tabel mana yang dipakai, beserta alasannya dan bukti pengukurannya — bukan preferensi.

Nilai bisnisnya: pilihan ini mengikat 268 layar. Menggantinya setelah 50 layar ditulis adalah pekerjaan berbulan-bulan. ADR-0002 sengaja meninggalkannya terbuka karena koreksi ukuran (median 6 kolom, bukan 18–27) melemahkan alasan memilih pustaka kelas berat — dan keputusan itu pantas diambil dengan angka, bukan dengan kesan.

Ruang lingkup

- Prototipe kecil untuk kedua pustaka, memuat kasus terberat yang benar-benar ada:

grid 39 kolom, grid 25 kolom, dan grid dengan 10.000 baris hasil paginasi server-side.

- Pengukuran yang dibandingkan: waktu render awal, waktu ganti halaman, ukuran bundel yang

ditambahkan, dan jumlah baris kode yang dibutuhkan untuk mencapai perilaku yang sama.

- Pemeriksaan lisensi: AG Grid punya edisi komersial; bila fitur yang dibutuhkan ada di edisi

berbayar, biayanya diangkat sebagai keputusan Work Owner.

- Keluaran akhir: pembaruan ADR-0002 dengan keputusan dan angkanya, bukan berkas ADR baru.

Non-goal

- Tidak membangun komponen tabel produksi — itu TKT-U2-001, dan menunggu tiket ini.

- Tidak membandingkan seluruh pustaka tabel yang ada. ADR-0002 sudah mempersempit ke dua.

Acceptance criteria

- ☐ Kedua prototipe dapat dijalankan dari repository dan menampilkan data yang sama.

- ☐ Tabel pengukuran memuat keempat metrik untuk kedua pustaka, dengan angka, bukan kesan.

- ☐ Pengukuran dijalankan pada kasus 39 kolom, 25 kolom, dan 10.000 baris — ketiganya diambil dari layar nyata, disebutkan nama harness-nya.

- ☐ Kebutuhan lisensi dinyatakan tegas: fitur apa yang menuntut edisi berbayar, atau nihil.

- ☐ ADR-0002 diperbarui: pilihan final, alasannya, dan angka pendukungnya; bagian Negatif / utang teknis ikut diperbarui dengan konsekuensi pilihan itu.

- ☐ Keputusan mempertimbangkan D-09 secara eksplisit — pustaka yang menuntut lebih sedikit konsep baru bagi tim eks-Pega diberi bobot, dan bobot itu ditulis, bukan disiratkan.

Dependency / Blocked by

Bergantung pada TKT-U1-001 (kerangka SPA agar prototipe dapat dijalankan).

Yang bergantung padanya: TKT-U2-001, dan lewat itu seluruh layar U-3, U-4, U-5.

Constraint keamanan, data, operasional

- Prototipe tidak boleh memakai data produksi. Data contoh dibuat sendiri — meski staging

memuat data nyata (ADR-0029), prototipe tidak membutuhkannya.

- Bila pilihan jatuh pada edisi berbayar, keputusan biaya milik Work Owner, bukan tim teknis.

Migrasi skema / rollout / rollback

Tidak menyentuh data maupun skema. Rollback: membuang prototipe; tidak ada dampak.

Rencana verifikasi

Rencana — belum dijalankan.

cd prototipe/tanstack && npm ci && npm run build && npm run bench

cd prototipe/aggrid   && npm ci && npm run build && npm run bench

### bandingkan ukuran bundel

du -sh prototipe/*/dist

Bukti ruang lingkup

| Klaim | Sumber |
| --- | --- |
| 268 dari 269 section bergrid | docs/​Steering/​06-​MODULE-​BREAKDOWN.​md §4 |
| Median 6 kolom; tiga fitur grid termahal tidak dipakai | T-11 · docs/​Steering/​01-​FRONTEND-​ANALYSIS.​md banner koreksi |
| Pilihan TanStack versus AG Grid masih terbuka | ADR-0002 pertanyaan terbuka |
| Tim eks-Pega, utamakan sedikit konsep baru | D-09 |
| Grid 39 kolom dan 25 kolom | docs/​verifikasi-​bukti-​adr.​md §15 baris U-2 |

Comments

32. U-3 · Layar Inbox per Peran

Modul Frontend · folder docs/ticketing/U-3-Layar-Inbox-per-Peran/

Spesifikasi Modul

| Nama di sistem lama | Inbox — InboxRegister_​Harness, InboxKomite_​Harness, InboxSurvey_​Harness, InboxPLADLA, InboxSalvage, InboxInvestigator_​Harness, inboxCompliance_​Harness, inboxAnalystDoctor_​Harness, InboxTKA_​Harness, UserTeknisInbox, PNCInboxAdmin, dan seterusnya |
| --- | --- |
| Kode modul | U-3 |
| Gelombang | 4 — Inbox dan penugasan |
| Ukuran | Besar |
| Bergantung pada | U-2 Komponen Layar Baku · B-6 Penugasan & Inbox Petugas |
| Kesiapan | SEBAGIAN |

Apa yang dikerjakan modul ini

Layar tempat setiap petugas melihat pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya — daftar klaim yang menunggu tindakannya, sesuai perannya.

Inilah layar pertama yang dibuka petugas setiap pagi. Bila ia salah, petugas tidak tahu apa yang harus dikerjakan hari itu.

Ukuran yang terverifikasi

26 harness memuat kata Inbox dalam namanya (dihitung langsung dari direktori Harness/;

total harness 74).

06-MODULE-BREAKDOWN.md:85 menyebut "~20 inbox berbasis peran". Selisihnya bukan

pertentangan: sebagian dari 26 itu tampaknya bukan inbox peran melainkan daftar pilihan — misalnya ListDocumentTypeInbox, CauseOfLossInbox, StatusClaimInbox. Definisinya kini ada (D-79): Inbox = layar berisi daftar pekerjaan milik pengguna — Tugas dari Worklist/Workbasket. Layar data acuan bukan Inbox, sekalipun namanya mengandung kata itu. Dengan definisi ini tujuh dari 26 diusulkan pindah ke U-6 karena bersidik jari layar master. Yang tersisa: 8 usulan DUGAAN dan 2 JANGGAL menunggu koreksi Work Owner.

Penghalang modul ini

| Jenis | Isi | Pemilik |
| --- | --- | --- |
| Keputusan | Mana yang benar-benar inbox peran? — definisinya tertutup D-79; sisa: koreksi 8 DUGAAN + 2 JANGGAL | Work Owner |
| Keputusan | Satu layar inbox yang menyesuaikan diri per peran, atau 20-an layar terpisah? | Work Owner + Lead Engineer |
| Bergantung | Model penugasan B-6 harus lebih dulu ada | — (D-26) |

Daftar tiket

| Tiket | Judul | Status |
| --- | --- | --- |
| TKT-U3-001 | Layar inbox baku dan penyaringnya | needs-info |
| TKT-U3-002 | Inbox per peran dan pemetaan dari harness | needs-info |

Daftar lengkap 74 harness beserta kelasnya: ../INVENTARIS-HARNESS.md — pembagian modulnya belum diputuskan (D-73).

Daftar Tiket

TKT-U3-001 — Layar inbox baku dan penyaringnya

| Status | needs-info |
| --- | --- |
| Kesiapan | terhalang keputusan rancangan |
| Modul | U-3 Layar Inbox per Peran · Gelombang: 4 · Bergantung pada: TKT-U2-001, TKT-B06-002 |
| Requirement | FR-U3 |
| Keputusan | D-26 |
| ADR | 0012 |
| Risiko | — |
| Rule Pega yang digantikan | pola bersama 26 harness Inbox — antara lain InboxRegister_​Harness, InboxSurvey_​Harness, UserInbox_​Harness |
| Peran penguji gerbang 2 | PncRegister, PncSurveyor, PncAdmin |
| Label | modul::U-3 tipe::fondasi status:​:​needs-​info prioritas:​:​tinggi gelombang::4 |
| Milestone | Gelombang 4 — Inbox dan penugasan |
| Berkas sumber | ticketing/​U-​3-​Layar-​Inbox-​per-​Peran/​issues/​01-​layar-​inbox-​baku.​md |

Hasil yang diharapkan (dan nilai bisnisnya)

Satu layar inbox yang benar, dipakai ulang oleh seluruh peran.

Nilai bisnisnya sama dengan alasan U-2 menjadi investasi terpenting di frontend: bila tiap inbox dibuat sendiri-sendiri, ada dua puluhan implementasi yang berbeda perilakunya — dan memperbaiki satu bug menuntut dua puluh perbaikan. Membuat satu yang benar berarti perbaikan di satu tempat memperbaiki semuanya.

Ruang lingkup

- Layar inbox baku di atas komponen tabel TKT-U2-001: paginasi dari server, penyortiran,

penyaringan.

- Kolom dan penyaring didefinisikan per peran sebagai konfigurasi, bukan sebagai layar terpisah.

- Penandaan pekerjaan yang sudah lewat tenggat, karena itu yang dicari petugas lebih dulu.

- Tindakan dari inbox: membuka klaim, dan mengambil pekerjaan dari workbasket (B-6).

Non-goal

- Tidak memetakan inbox mana untuk peran mana — itu TKT-U3-002.

- Tidak membangun model penugasannya; itu B-6 (D-26).

Yang kurang dan siapa yang bisa melengkapinya

| Yang belum diputuskan | Pemilik | Kenapa menahan |
| --- | --- | --- |
| Satu layar yang menyesuaikan diri per peran, atau layar terpisah per peran? | Work Owner + Lead Engineer | Menentukan bentuk seluruh modul. Satu layar berarti perbedaan antar peran menjadi data; layar terpisah berarti dua puluhan halaman yang harus dirawat sendiri-sendiri |
| Kolom apa yang wajib ada di setiap inbox? | Work Owner | Petugas memilih pekerjaan berdasarkan kolom yang terlihat. Salah kolom berarti mereka membuka klaim satu per satu untuk mencari |
| Urutan baku: paling lama menunggu, atau paling dekat tenggat? | Work Owner | Menentukan pekerjaan mana yang dikerjakan lebih dulu setiap hari |

Acceptance criteria

- ☐ Layar inbox memakai komponen tabel baku TKT-U2-001 — bukan tabel yang dibuat khusus.

- ☐ Paginasi dilakukan di server; layar tidak memuat seluruh baris lalu memotongnya — diuji dengan inbox berisi 5.000 baris.

- ☐ Kolom dan penyaring per peran berasal dari konfigurasi; menambah peran tidak menuntut halaman baru — diuji.

- ☐ Pekerjaan yang lewat tenggat tertandai dan dapat diurutkan lebih dulu — diuji.

- ☐ Petugas hanya melihat pekerjaan yang menjadi haknya — diuji dengan dua peran berbeda; penyaringan ditegakkan di server (ADR-0023), bukan di layar.

- ☐ Layar tetap terpakai pada lebar layar yang dipakai petugas cabang — diuji.

- ☐ Gerbang 2: UAT PncRegister dan PncSurveyor secara terpisah.

Dependency / Blocked by

TKT-U2-001 · TKT-B06-002 · TKT-F3-005. Terhalang tiga keputusan.

Constraint keamanan, data, operasional

- Penyaringan inbox adalah kendali akses, bukan kenyamanan. Bila dilakukan di layar saja,

data pekerjaan peran lain tetap terkirim ke browser.

- Inbox adalah layar yang paling sering dibuka — beban kuerinya paling besar di seluruh aplikasi.

- Sebagian inbox memuat klaim dengan data medis; FR-R2 berlaku pada kolom yang ditampilkan.

Migrasi skema / rollout / rollback

Tidak menyentuh skema; menambah tabel konfigurasi kolom per peran. Backward-compatible.

Rollback: mengembalikan versi layar. Petugas kembali ke inbox Pega selama peralihan (D-05).

Rencana verifikasi

Rencana — belum dijalankan.

npm test -- inbox --run TestPaginasiDariServer

npm test -- inbox --run TestKolomDariKonfigurasi

go test ./internal/adapter/http/... -run TestPenyaringanInboxDiServer

Bukti ruang lingkup

| Klaim | Sumber |
| --- | --- |
| 26 harness bernama Inbox dari 74 harness | direktori Harness/ (dihitung langsung) |
| Model penugasan: worklist dan workbasket | D-26 · docs/​Steering/​CONTEXT.​md |
| Tabel baku median 6 kolom, paginasi server-side | docs/​Steering/​06-​MODULE-​BREAKDOWN.​md:​76 |
| 3.189 grid terikat page list klipboard | docs/​Steering/​06-​MODULE-​BREAKDOWN.​md koreksi ukuran |
| Otorisasi diperiksa di server | D-59 · ADR-0023 |

Comments

TKT-U3-002 — Inbox per peran dan pemetaan dari harness

| Status | needs-info |
| --- | --- |
| Kesiapan | terhalang keputusan lingkup — jumlah layar belum pasti |
| Modul | U-3 Layar Inbox per Peran · Gelombang: 4 · Bergantung pada: TKT-U3-001 |
| Requirement | FR-U3 |
| Keputusan | D-26, D-58, D-79 |
| ADR | 0012 |
| Risiko | — |
| Rule Pega yang digantikan | 26 harness Inbox di Harness/ — InboxRegister_​Harness, InboxKomite_​Harness, InboxSurvey_​Harness, InboxPLADLA, InboxPLA_​harness, InboxSalvage, InboxInvestigator_​Harness, inboxCompliance_​Harness, inboxAnalystDoctor_​Harness, InboxTKA_​Harness, InboxRCVApp_​Harness, InboxClaimTreaty_​Harness, InboxClaimNonProp_​Harness, Inbox_​XOL_​Harness, InboxManagerAdmin_​Harness, InboxKomunikasiCabang, InboxAutoClaim, PNCInboxAdmin, UserInbox_​Harness, UserTeknisInbox, SurveyorsInbox, DetailSurveyorsInbox, StatusClaimInbox, CauseOfLossInbox, CauseOfLossInboxSimasOnline, ListDocumentTypeInbox |
| Peran penguji gerbang 2 | satu peran per inbox — bukan satu orang untuk semuanya |
| Label | modul::U-3 tipe::migrasi status:​:​needs-​info prioritas:​:​tinggi gelombang::4 |
| Milestone | Gelombang 4 — Inbox dan penugasan |
| Berkas sumber | ticketing/​U-​3-​Layar-​Inbox-​per-​Peran/​issues/​02-​inbox-​per-​peran-​dan-​pemetaannya.​md |

Hasil yang diharapkan (dan nilai bisnisnya)

Setiap peran punya inbox yang menampilkan pekerjaannya, dan tidak ada peran yang kehilangan inbox-nya saat Pega dimatikan.

Nilai bisnisnya terletak pada kata "tidak ada yang kehilangan". Ada 22 peran bisnis (D-58) dan

26 harness bernama Inbox. Bila pemetaannya tidak dibuat eksplisit, peran yang terlewat baru akan

ketahuan setelah Pega mati — saat petugasnya tidak punya layar untuk bekerja.

Ruang lingkup

- Pemetaan eksplisit: harness Inbox mana melayani peran mana, satu per satu.

- Pemisahan mana yang inbox peran dan mana yang daftar pilihan — ListDocumentTypeInbox,

CauseOfLossInbox, StatusClaimInbox tampaknya termasuk yang kedua.

- Konfigurasi kolom dan penyaring per inbox di atas layar baku TKT-U3-001.

Non-goal

- Tidak menambah inbox untuk peran yang sekarang tidak punya.

- Tidak menggabungkan dua inbox menjadi satu tanpa persetujuan Work Owner.

Yang kurang dan siapa yang bisa melengkapinya

| Yang belum diputuskan | Pemilik | Kenapa menahan |
| --- | --- | --- |
| Mana yang benar-benar inbox peran? — definisi tertutup D-79: Inbox = daftar pekerjaan milik pengguna; layar data acuan bukan Inbox. Tujuh dari 26 diusulkan pindah ke U-6 | Work Owner | Sisa yang menahan: 8 usulan DUGAAN dan 2 JANGGAL pada inventaris harness |
| Pemetaan 22 peran bisnis ke inbox-nya | Work Owner (D-58) | Tanpa ini tidak dapat dipastikan setiap peran punya tempat bekerja |
| Ada peran yang berbagi satu inbox, atau punya lebih dari satu? | Work Owner | Menentukan apakah pemetaannya satu-ke-satu |

Acceptance criteria

- ☐ Setiap dari 22 peran bisnis punya inbox, dan pemetaannya tercatat sebagai tabel — tidak ada peran tanpa inbox, diperiksa satu per satu.

- ☐ Jumlah inbox yang dibangun dilaporkan sebagai angka dan cocok dengan daftar yang disetujui Work Owner.

- ☐ Harness yang dinyatakan bukan inbox peran dipindahkan ke modul yang tepat, tidak hilang begitu saja — dicatat per berkas.

- ☐ Tiap inbox menampilkan pekerjaan yang sama dengan inbox Pega untuk peran yang sama — dibandingkan lewat S-8 pada 10 kasus per inbox.

- ☐ Peran tidak dapat membuka inbox peran lain lewat URL langsung — diuji: 403.

- ☐ Gerbang 2: UAT oleh pemegang masing-masing peran, bukan satu orang untuk semuanya.

Dependency / Blocked by

TKT-U3-001 · TKT-F3-002 (22 peran) · TKT-B06-002. Terhalang Work Owner.

Constraint keamanan, data, operasional

- Peran yang terlewat baru terlihat setelah Pega mati. Itulah mengapa pemetaannya harus

eksplisit sebelum cutover, bukan sesudahnya.

- inboxAnalystDoctor_Harness dan inbox RCL Dokter memuat data medis — FR-R2 berlaku, dan

kedua inbox itu tidak boleh terbuka bagi peran lain.

- InboxKomite_Harness menampilkan klaim yang menunggu persetujuan — isinya menentukan apa yang

dilihat komite sebelum memutuskan (B-7).

Migrasi skema / rollout / rollback

Tidak menyentuh skema; menambah baris konfigurasi per inbox.

Rollout: per peran, bukan sekaligus. Peran yang inbox-nya belum dialihkan tetap memakai Pega (D-05).

Rollback: peran dikembalikan ke inbox Pega satu per satu.

Rencana verifikasi

Rencana — belum dijalankan.

go run ./cmd/tools/cek-inbox-per-peran --harap-semua-22

go test ./internal/adapter/http/... -run TestInboxPeranLainDitolak

go run ./cmd/s8 banding --modul U-3 --per-inbox 10

Bukti ruang lingkup

| Klaim | Sumber |
| --- | --- |
| 26 harness bernama Inbox | direktori Harness/ (dihitung langsung) |
| Dokumen menyebut "~20 inbox berbasis peran" | docs/​Steering/​06-​MODULE-​BREAKDOWN.​md:​85 |
| 22 peran bisnis, satu-untuk-satu dengan access group | D-58 |
| Model penugasan worklist/workbasket | D-26 |
| Akses data medis dibatasi dua peran | FR-R2 |

Comments

33. U-4 · Layar Transaksi Klaim

Modul Frontend · folder docs/ticketing/U-4-Layar-Transaksi-Klaim/

Spesifikasi Modul

| Nama di sistem lama | Layar transaksi — ViewPolis, ReceiveDoucument_​Harness, InputProgress, InputProtection_​Harness, RCL_Harness, RCLPUCL_Harness, ProgressClaim_​Harness, View_​DetailKlaimCabang_​Harness, ViewDetailHasilSurveyorInternal1, PNCSearchKlaim, AutoKlaim |
| --- | --- |
| Kode modul | U-4 |
| Gelombang | 3 — Jalur klaim inti |
| Ukuran | Besar |
| Bergantung pada | U-2 Komponen Layar Baku · seluruh modul B-* |
| Kesiapan | SEBAGIAN |

Apa yang dikerjakan modul ini

Layar tempat petugas benar-benar mengerjakan klaim — mengikuti tahapan yang sama dengan

Flow/Register_Flow.xml:

Input Register → View Polis → Input Estimasi → Choose Surveyor → Send To Analis / Send To PIC Teknik → RCL/PUCL → Compliance → Investigator → Analyst Doctor / RCL Dokter

Setiap tahap punya layarnya, dan U-4 adalah kumpulan layar itu.

Ukuran yang terverifikasi

| Harness | 74 seluruhnya; 26 bernama Inbox (milik U-3), sisanya terbagi antara U-4, U-5, dan U-6 |
| --- | --- |
| Section | 269, 268 di antaranya bergrid |
| Flow Action | 29 |

BELUM DIPUTUSKAN — pertanyaan terbuka: pembagian 48 harness non-Inbox ke U-4, U-5, dan

U-6 belum ditetapkan per berkas. Tanpa itu, jumlah layar yang dijanjikan tiap modul frontend

adalah perkiraan, bukan komitmen. Pemilik: Work Owner + Lead Engineer.

Hubungannya dengan modul bisnis

U-4 tidak memuat aturan bisnis. Setiap layarnya adalah permukaan dari modul B-*

yang bersangkutan — B-1 View Polis, B-2 Input Register, B-5 Input Estimasi, B-8 Choose Surveyor, B-11 RCL/PUCL & Compliance, B-14 Input Receive Document. Bila aturannya berada di layar, ia dapat dipintas lewat pemanggilan langsung (ADR-0023).

Penghalang modul ini

| Jenis | Isi | Pemilik |
| --- | --- | --- |
| Keputusan | Pembagian 48 harness non-Inbox ke U-4/U-5/U-6 per berkas | Work Owner + Lead Engineer |
| Bergantung | Seluruh modul B-* yang menjadi isinya — sebagian masih TERHALANG (B-5, B-7, B-11) | — |

Daftar tiket

| Tiket | Judul | Status |
| --- | --- | --- |
| TKT-U4-001 | Kerangka layar transaksi per tahap klaim | needs-info |
| TKT-U4-002 | Layar pencarian dan detail klaim | needs-info |

Daftar lengkap 74 harness beserta kelasnya: ../INVENTARIS-HARNESS.md — pembagian modulnya belum diputuskan (D-73).

Daftar Tiket

TKT-U4-001 — Kerangka layar transaksi per tahap klaim

| Status | needs-info |
| --- | --- |
| Kesiapan | terhalang keputusan pembagian layar |
| Modul | U-4 Layar Transaksi Klaim · Gelombang: 3 · Bergantung pada: TKT-U2-001, TKT-U2-002, TKT-U1-004 |
| Requirement | FR-U4 |
| Keputusan | D-05 |
| ADR | 0012, 0023 |
| Risiko | — |
| Rule Pega yang digantikan | Flow/​Register_​Flow.​xml (tahapan) · 29 Flow Action · harness InputProgress, ProgressClaim_​Harness, StatusProgress, StatusProgress2 |
| Peran penguji gerbang 2 | PncRegister, PncSurveyor, PncAnalis |
| Label | modul::U-4 tipe::fondasi status:​:​needs-​info prioritas:​:​tinggi gelombang::3 |
| Milestone | Gelombang 3 — Jalur klaim inti |
| Berkas sumber | ticketing/​U-​4-​Layar-​Transaksi-​Klaim/​issues/​01-​kerangka-​layar-​transaksi-​per-​tahap.​md |

Hasil yang diharapkan (dan nilai bisnisnya)

Kerangka layar yang mengikuti tahapan klaim, sehingga petugas melihat di mana klaim berada dan apa tindakan yang tersedia baginya di tahap itu.

Nilai bisnisnya: tahapan klaim di Pega terbentuk dari Flow dan Flow Action, dan petugas terbiasa dengan urutannya. Bila layar baru tidak menampilkan tahapan yang sama, petugas kehilangan orientasi — bukan karena datanya salah, melainkan karena mereka tidak tahu lagi sedang di mana.

Ruang lingkup

- Kerangka layar per tahap Register_Flow: Input Register, View Polis, Input Estimasi,

Choose Surveyor, Send To Analis / PIC Teknik, RCL/PUCL, Compliance, Investigator, Analyst Doctor / RCL Dokter.

- Penanda tahap berjalan dan riwayat tahap yang sudah dilalui.

- Tindakan yang tersedia ditentukan server, bukan disembunyikan di layar (ADR-0023).

- Penyimpanan draft agar petugas tidak kehilangan isian saat berpindah tahap.

Non-goal

- Tidak memuat aturan bisnis apa pun. Seluruhnya milik modul B-* yang bersangkutan.

- Tidak membangun layar pencarian dan detail — itu TKT-U4-002.

- Tidak mengubah urutan tahapan.

Yang kurang dan siapa yang bisa melengkapinya

| Yang belum diputuskan | Pemilik | Kenapa menahan |
| --- | --- | --- |
| Pembagian 48 harness non-Inbox ke U-4, U-5, dan U-6 per berkas | Work Owner + Lead Engineer | Jumlah layar yang dijanjikan modul ini belum dapat dinyatakan sebagai angka |
| Tahapan ditampilkan sebagai jalur bertahap, atau sebagai satu halaman panjang? | Work Owner | Mengubah cara petugas bekerja sehari-hari, dan P-5 menuntut kesetaraan perilaku lebih dulu |
| Lompatan lateral (Ticket rule) muncul sebagai apa di layar? | Work Owner | Di Pega klaim dapat melompat antar tahap lewat Ticket rule (FR-W2). Bila layar tidak menunjukkannya, petugas akan melihat klaim berpindah tanpa sebab yang terlihat |

Acceptance criteria

- ☐ Tahapan yang ditampilkan sama dengan tahapan Register_Flow — diperiksa satu per satu.

- ☐ Tindakan yang tersedia ditentukan server; menyembunyikan tombol di layar tidak menjadi satu-satunya penghalang — diuji dengan memanggil endpoint langsung: 403.

- ☐ Klaim yang berpindah lewat lompatan lateral tetap terbaca posisinya di layar — diuji.

- ☐ Isian yang belum disimpan tidak hilang saat petugas berpindah tahap atau sesi terputus — diuji.

- ☐ Seluruh tabel di layar ini memakai komponen TKT-U2-001, dan seluruh form memakai TKT-U2-002 — diperiksa; tidak ada tabel atau form buatan sendiri.

- ☐ Angka uang dan tanggal dipformat lewat TKT-U2-004 — sama dengan yang tampil di laporan.

- ☐ Gerbang 2: UAT PncRegister, PncSurveyor, dan PncAnalis — masing-masing pada tahapnya sendiri.

Dependency / Blocked by

TKT-U2-001 · TKT-U2-002 · TKT-U1-004 (peta rute dari 74 harness) · modul B-* yang menjadi

isinya. Terhalang keputusan pembagian layar.

Constraint keamanan, data, operasional

- Layar bukan tempat menegakkan kewenangan. D-59 menetapkan kontrol berbasis menu, dan

ADR-0023 menuntut pemeriksaan di setiap endpoint. Tombol yang disembunyikan bukan kendali.

- Layar tahap Analyst Doctor dan RCL Dokter memuat data medis (FR-R2).

- Selama peralihan, klaim yang sama dapat dibuka di Pega dan di layar baru (D-05) — aturan

penulis tunggal (P-1) menentukan sisi mana yang boleh menyimpan.

Migrasi skema / rollout / rollback

Tidak menyentuh skema; menambah tabel draft isian bila disepakati. Backward-compatible.

Rollback: petugas dikembalikan ke layar Pega per tahap. Draft yang tersimpan di sistem baru tidak terbawa ke Pega.

Rencana verifikasi

Rencana — belum dijalankan.

npm test -- transaksi --run TestTahapanSesuaiRegisterFlow

go test ./internal/adapter/http/... -run TestTindakanDitentukanServer

npm test -- transaksi --run TestDraftTidakHilang

go run ./cmd/s8 banding --modul U-4 --kasus 20

Bukti ruang lingkup

| Klaim | Sumber |
| --- | --- |
| Tahapan klaim | Flow/​Register_​Flow.​xml |
| 29 Flow Action | direktori Flow Action/ (dihitung langsung) |
| 269 section, 268 bergrid | docs/​Steering/​06-​MODULE-​BREAKDOWN.​md:​88 |
| Lompatan lateral lewat Ticket rule | FR-W2 · docs/​Steering/​CONTEXT.​md |
| Otorisasi diperiksa di server, kontrol berbasis menu | D-59 · ADR-0023 |

Comments

TKT-U4-002 — Layar pencarian dan detail klaim

| Status | needs-info |
| --- | --- |
| Kesiapan | terhalang keputusan batas data |
| Modul | U-4 Layar Transaksi Klaim · Gelombang: 3 · Bergantung pada: TKT-U4-001, TKT-F3-005 |
| Requirement | FR-U4 |
| Keputusan | D-59, D-71 |
| ADR | 0012, 0023 |
| Risiko | — |
| Rule Pega yang digantikan | harness PNCSearchKlaim, View_​DetailKlaimCabang_​Harness, ViewTempDetailClaim, ViewTempDetailAllCase, ProgressClaim_​Harness, StatusProgress, StatusProgress2 |
| Peran penguji gerbang 2 | PncRegister, PncKacab, PncManagerAdmin |
| Label | modul::U-4 tipe::migrasi status:​:​needs-​info prioritas:​:​tinggi gelombang::3 |
| Milestone | Gelombang 3 — Jalur klaim inti |
| Berkas sumber | ticketing/​U-​4-​Layar-​Transaksi-​Klaim/​issues/​02-​layar-​pencarian-​dan-​detail-​klaim.​md |

Hasil yang diharapkan (dan nilai bisnisnya)

Layar untuk menemukan klaim dan melihat seluruh keadaannya dalam satu tempat.

Nilai bisnisnya: pencarian adalah pintu masuk ke hampir semua pekerjaan. Petugas datang dengan nomor klaim atau nomor polis dari telepon nasabah, dan bila pencariannya lambat atau tidak menemukan, seluruh percakapan itu tertahan.

Ruang lingkup

- Pencarian klaim berdasarkan nomor klaim (format PNCN.YY.xxxx, D-71), nomor polis,

nama tertanggung, tanggal, cabang, dan status.

- Layar detail klaim: ringkasan polis, objek pertanggungan, estimasi, riwayat tahap, dokumen.

- Batas data ditegakkan di server: petugas cabang menemukan klaim cabangnya (TKT-F3-005).

- Paginasi hasil pencarian dari server.

Non-goal

- Tidak membangun layar per tahap — itu TKT-U4-001.

- Tidak menambah kriteria pencarian yang tidak ada di sistem lama.

Yang kurang dan siapa yang bisa melengkapinya

| Yang belum diputuskan | Pemilik | Kenapa menahan |
| --- | --- | --- |
| Siapa boleh mencari klaim lintas cabang? | Work Owner (D-59) | Kontrol sekarang berbasis menu, bukan berbutir aksi — sehingga batas data pencarian belum tentu sama dengan batas menu. Salah menetapkannya membuka seluruh portofolio klaim kepada peran cabang |
| Pencarian tanpa kriteria mengembalikan apa? | Work Owner | Di Pega, laporan memotong di 500 baris tanpa memberi tahu. Bila pencarian mengembalikan semuanya, ia menjadi cara mengunduh seluruh basis klaim lewat layar |
| Nomor klaim lama berformat berbeda — tetap dapat dicari? | Work Owner (D-71) | D-71 menetapkan format PNCN.YY.xxxx untuk yang baru; klaim lama tetap ada di data |

Acceptance criteria

- ☐ Pencarian menemukan klaim berdasarkan seluruh kriteria yang ada di PNCSearchKlaim — diperiksa per kriteria.

- ☐ Klaim berformat nomor lama tetap ditemukan — diuji dengan kedua format (D-71).

- ☐ Batas data ditegakkan di server — diuji: peran cabang A memanggil endpoint pencarian untuk klaim cabang B dan tidak menerima datanya, bukan sekadar tidak melihatnya.

- ☐ Paginasi hasil dilakukan di server; hasil besar tidak dipotong diam-diam — bila melebihi batas, pengguna diberi tahu.

- ☐ Layar detail menampilkan data yang sama dengan Pega untuk klaim yang sama — dibandingkan lewat S-8 pada 20 klaim, termasuk klaim dengan banyak objek pertanggungan.

- ☐ Angka uang dan tanggal memakai TKT-U2-004 — sama dengan tampilan di laporan.

- ☐ Klaim dengan data medis hanya menampilkan bagian itu kepada peran yang berwenang (FR-R2) — diuji dengan peran lain.

- ☐ Gerbang 2: UAT PncRegister dan PncKacab secara terpisah — pemisahan batas datanya yang diuji.

Dependency / Blocked by

TKT-U4-001 · TKT-F3-005 · TKT-B01-001 (snapshot polis). Terhalang keputusan batas data.

Constraint keamanan, data, operasional

- Pencarian adalah cara termudah memintas batas data bila penyaringnya hanya di layar.

- Pencarian tanpa batas atas dapat menjadi jalan mengunduh seluruh basis klaim — masalah yang

sama dengan TKT-S2-002, hanya lewat pintu berbeda.

- Pencarian berjalan di atas tabel klaim yang sama yang dipakai transaksi; kueri yang buruk di sini

memperlambat seluruh pengguna (ADR-0001).

Migrasi skema / rollout / rollback

Tidak menyentuh kolom; kemungkinan menambah index pencarian (TKT-F2-004) — penambahan index bersifat backward-compatible (P-4).

Rollback: petugas kembali memakai pencarian Pega (D-05).

Rencana verifikasi

Rencana — belum dijalankan.

go test ./internal/adapter/http/... -run TestBatasDataPencarianDiServer

go test ./internal/app/klaim/... -run TestNomorKlaimFormatLamaDanBaru

npm test -- pencarian --run TestPaginasiDariServer

go run ./cmd/s8 banding --modul U-4 --kasus 20

Bukti ruang lingkup

| Klaim | Sumber |
| --- | --- |
| Harness pencarian dan detail klaim | direktori Harness/ |
| Format nomor klaim PNCN.YY.xxxx | D-71 |
| Kontrol berbasis menu, bukan berbutir aksi | D-59 |
| Otorisasi diperiksa di setiap endpoint | ADR-0023 |
| Laporan lama memotong di 500 baris tanpa pemberitahuan | T-12 · ADR-0011 |

Comments

34. U-5 · Layar Laporan

Modul Frontend · folder docs/ticketing/U-5-Layar-Laporan/

Spesifikasi Modul

| Nama di sistem lama | Layar laporan — harness Har_​LaporanHasilAI, ReportKPIHarness, PNCTATReport, OutstandingKlaimperCabang_​Harness, MonitoringSLINKOJK, PNCStudyClaim, DashboardClaim_​Harness |
| --- | --- |
| Kode modul | U-5 |
| Gelombang | 6 — Laporan |
| Ukuran | Besar |
| Bergantung pada | U-2 Komponen Layar Baku · S-2 Laporan & Export · S-7 Dashboard |
| Kesiapan | SEBAGIAN |

Apa yang dikerjakan modul ini

Layar tempat pengguna memilih laporan, mengisi parameternya, menjalankannya, dan mengunduh hasilnya.

S-2 membangun laporannya; U-5 adalah cara orang sampai ke laporan itu.

Penghalang modul ini

| Jenis | Isi | Pemilik |
| --- | --- | --- |
| Bergantung | Seluruh penghalang S-2 berlaku di sini — batas 500 baris, kriteria kesamaan keluaran, 12 Report Definition hilang | Work Owner + Tim Pega (R-16) |
| Keputusan | Export besar dijalankan serentak atau diantrekan — menentukan apakah layar butuh daftar unduhan | Work Owner |
| Keputusan | Pembagian 48 harness non-Inbox ke U-4/U-5/U-6 per berkas | Work Owner + Lead Engineer |

Daftar tiket

| Tiket | Judul | Status |
| --- | --- | --- |
| TKT-U5-001 | Layar pemilih laporan dan parameternya | needs-info |
| TKT-U5-002 | Unduhan hasil dan antrean export besar | needs-info |

Daftar lengkap 74 harness beserta kelasnya: ../INVENTARIS-HARNESS.md — pembagian modulnya belum diputuskan (D-73).

Daftar Tiket

TKT-U5-001 — Layar pemilih laporan dan parameternya

| Status | needs-info |
| --- | --- |
| Kesiapan | terhalang penghalang S-2 |
| Modul | U-5 Layar Laporan · Gelombang: 6 · Bergantung pada: TKT-U2-002, TKT-S2-002 |
| Requirement | FR-U5 |
| Keputusan | D-11, D-59 |
| ADR | 0011, 0023 |
| Risiko | R-16 |
| Rule Pega yang digantikan | harness Har_​LaporanHasilAI, ReportKPIHarness, PNCTATReport, OutstandingKlaimperCabang_​Harness, MonitoringSLINKOJK, PNCStudyClaim |
| Peran penguji gerbang 2 | PNCReportClaimInternal, PNCReportClaimEksternal |
| Label | modul::U-5 tipe::migrasi status:​:​needs-​info prioritas:​:​sedang gelombang::6 |
| Milestone | Gelombang 6 — Laporan |
| Berkas sumber | ticketing/​U-​5-​Layar-​Laporan/​issues/​01-​layar-​pemilih-​laporan-​dan-​parameter.​md |

Hasil yang diharapkan (dan nilai bisnisnya)

Layar tempat pengguna menemukan laporan yang dibutuhkannya, mengisi parameternya, dan menjalankannya.

Nilai bisnisnya: ada 56 laporan. Bila daftarnya tidak tersusun dan parameternya tidak jelas, pengguna akan menjalankan laporan yang salah atau menyerah dan meminta data lewat jalur lain.

Ruang lingkup

- Daftar laporan yang dapat diakses peran yang sedang masuk — laporan yang tidak berwenang

tidak muncul dan tidak dapat dijalankan.

- Form parameter per laporan, memakai komponen TKT-U2-002 dan pemilih tanggal baku.

- Menjalankan laporan dan menampilkan hasilnya dengan tabel baku TKT-U2-001.

- Pemberitahuan bila hasil melebihi batas — bukan pemotongan diam-diam (TKT-S2-002).

Non-goal

- Tidak membangun laporannya — itu S-2.

- Tidak membangun antrean unduhan — itu TKT-U5-002.

Yang kurang dan siapa yang bisa melengkapinya

| Yang kurang | Pemilik | Kenapa menahan |
| --- | --- | --- |
| 12 Report Definition hilang dari export | Tim Pega (R-16) | Parameter laporan-laporan itu tidak diketahui, sehingga formnya tidak dapat dibuat |
| Laporan mana untuk peran mana? | Work Owner (D-59) | Kontrol sekarang berbasis menu; pemetaan laporan ke peran belum tertulis |
| Berapa batas baru dan bagaimana pengguna diberi tahu? | Work Owner | Layar inilah yang menyampaikannya; tanpa keputusan, ia tidak punya pesan untuk ditampilkan |

Acceptance criteria

- ☐ Daftar laporan yang muncul sesuai kewenangan peran — diuji dengan dua peran berbeda.

- ☐ Laporan yang tidak berwenang tidak dapat dijalankan lewat pemanggilan langsung — diuji: 403 (ADR-0023).

- ☐ Parameter tiap laporan sama dengan parameter di Pega — diperiksa per laporan.

- ☐ Hasil yang melebihi batas memunculkan pemberitahuan, bukan tabel yang diam-diam terpotong — diuji dengan data melebihi batas.

- ☐ Form parameter memakai TKT-U2-002; tanggal memakai pemilih tanggal baku — diperiksa.

- ☐ Laporan berisi data medis hanya muncul bagi peran yang berwenang (FR-R2) — diuji.

- ☐ Gerbang 2: UAT PNCReportClaimInternal dan PNCReportClaimEksternal secara terpisah.

Dependency / Blocked by

TKT-U2-002 · TKT-S2-002 · TKT-F3-005. Terhalang Tim Pega (R-16) dan Work Owner.

Constraint keamanan, data, operasional

- Daftar laporan yang disaring hanya di layar bukan kendali. Endpoint penjalan laporan wajib

memeriksa kewenangan sendiri.

- Laporan adalah jalan memintas batas data layar bila kueri di baliknya tidak ikut dibatasi

(TKT-S2-002).

Migrasi skema / rollout / rollback

Tidak menyentuh skema; menambah tabel pemetaan laporan ke peran.

Rollback: pengguna kembali ke layar laporan Pega (D-05).

Rencana verifikasi

Rencana — belum dijalankan.

go test ./internal/adapter/http/... -run TestLaporanTanpaKewenanganDitolak

npm test -- laporan --run TestPemberitahuanSaatMelebihiBatas

npm test -- laporan --run TestFormParameterMemakaiKomponenBaku

Bukti ruang lingkup

| Klaim | Sumber |
| --- | --- |
| 56 laporan | docs/​Steering/​06-​MODULE-​BREAKDOWN.​md S-2 |
| 12 Report Definition hilang dari export | docs/​verifikasi-​bukti-​adr.​md:​2782 · R-16 |
| pyMaxRecords=500 pada 54 dari 56 laporan | T-12 · ADR-0011 |
| Kontrol berbasis menu | D-59 |
| Otorisasi diperiksa di setiap endpoint | ADR-0023 |

Comments

TKT-U5-002 — Unduhan hasil dan antrean export besar

| Status | needs-info |
| --- | --- |
| Kesiapan | terhalang keputusan cara menjalankan export besar |
| Modul | U-5 Layar Laporan · Gelombang: 6 · Bergantung pada: TKT-U5-001, TKT-S2-001 |
| Requirement | FR-U5 |
| Keputusan | D-11 |
| ADR | 0011 |
| Risiko | — |
| Rule Pega yang digantikan | mekanisme unduhan laporan Pega · Activity/​PrintPDFAcceptanceNote-​Act.​xml |
| Peran penguji gerbang 2 | PNCReportClaimInternal, PncManagerAdmin |
| Label | modul::U-5 tipe::migrasi status:​:​needs-​info prioritas:​:​sedang gelombang::6 |
| Milestone | Gelombang 6 — Laporan |
| Berkas sumber | ticketing/​U-​5-​Layar-​Laporan/​issues/​02-​unduhan-​dan-​antrean-​export.​md |

Hasil yang diharapkan (dan nilai bisnisnya)

Pengguna mendapatkan berkas hasil laporan — PDF, Excel, atau CSV — tanpa layarnya membeku saat laporan besar dijalankan.

Nilai bisnisnya: laporan bulanan adalah laporan terbesar dan dijalankan bersamaan oleh banyak cabang di awal bulan. Bila tiap export menahan satu koneksi dan satu layar sampai selesai, saat itulah sistem paling lambat justru ketika paling banyak dipakai.

Ruang lingkup

- Pengunduhan berkas hasil dari engine TKT-S2-001.

- Penanganan export besar sesuai keputusan Work Owner — serentak atau **diantrekan lalu

diberitahukan**.

- Bila diantrekan: daftar permintaan export beserta statusnya, dan tautan unduhan saat selesai.

- Masa berlaku tautan unduhan, sejalan dengan TKT-S1-002.

Non-goal

- Tidak membangun engine pembuat berkas — itu TKT-S2-001.

- Tidak mengubah isi laporan.

Yang kurang dan siapa yang bisa melengkapinya

| Yang belum diputuskan | Pemilik | Kenapa menahan |
| --- | --- | --- |
| Export besar dijalankan serentak, atau diantrekan lalu diberitahukan saat selesai? | Work Owner + Lead Engineer (ADR-0011) | Ini menentukan ada atau tidaknya seluruh separuh tiket ini. Bila diantrekan, dibutuhkan daftar permintaan, status, dan pemberitahuan — bila tidak, semuanya gugur |
| Berapa baris maksimum yang wajib dilayani satu export? | Work Owner | Menentukan kapan layar harus menahan permintaan |
| Berapa lama tautan unduhan berlaku? | Work Owner + Keamanan Informasi | Berkas hasil memuat data nasabah; tautan yang berlaku selamanya memperpanjang paparan (TKT-S1-002) |

Acceptance criteria

- ☐ Berkas hasil dapat diunduh dalam ketiga format — diuji.

- ☐ Export besar tidak membekukan layar — diuji dengan export 100.000 baris; pengguna tetap dapat berpindah halaman.

- ☐ Export besar tidak menghabiskan koneksi transaksi — diuji dengan menjalankan export besar sambil mengirim permintaan transaksi biasa (TKT-F2-001).

- ☐ Tautan unduhan kedaluwarsa setelah masa berlaku yang ditetapkan — diuji.

- ☐ Pengguna tidak dapat mengunduh hasil export milik pengguna lain — diuji dengan tautan milik orang lain: ditolak.

- ☐ Bila antrean dipilih: pengguna melihat status permintaannya dan diberi tahu saat selesai — diuji. Kriteria ini gugur bila Work Owner memilih export serentak.

- ☐ Gerbang 2: UAT PNCReportClaimInternal pada laporan bulanan yang sebenarnya.

Dependency / Blocked by

TKT-U5-001 · TKT-S2-001 · TKT-F2-001 · TKT-S1-002. Terhalang keputusan Work Owner.

Constraint keamanan, data, operasional

- Berkas hasil export memuat data nasabah dalam jumlah besar dalam satu berkas. Ia lebih

berisiko daripada layar, karena dapat dipindahkan keluar sistem.

- Tautan unduhan tanpa masa berlaku mengulangi cacat token dokumen (TKT-S1-002).

- Export bersamaan di awal bulan adalah beban puncak yang dapat diperkirakan — dan kapasitas

dirancang tanpa data historis yang sahih, karena angka pemakaian lama selalu terpotong di 500.

Migrasi skema / rollout / rollback

Menambah tabel permintaan export bila antrean dipilih. Tidak menyentuh skema klaim.

Rollback: pengguna kembali ke unduhan Pega. Berkas yang sudah diunduh tetap ada di komputer pengguna — tidak dapat ditarik.

Rencana verifikasi

Rencana — belum dijalankan.

npm test -- unduhan --run TestLayarTidakMembekuSaatExportBesar

go test ./internal/app/laporan/... -run TestPoolLaporanTerpisah

go test ./internal/adapter/http/... -run TestUnduhanMilikOrangLainDitolak

go test ./internal/app/laporan/... -run TestTautanUnduhanKedaluwarsa

Bukti ruang lingkup

| Klaim | Sumber |
| --- | --- |
| Export besar asinkron dan streaming | docs/​Steering/​15-​NFR-​PERFORMANCE-​SCALABILITY.​md butir 6 |
| Pool koneksi terpisah untuk laporan | idem butir 7 |
| Cara menjalankan export besar belum diputuskan | ADR-0011 Pertanyaan terbuka |
| Token dokumen lama tanpa masa berlaku | docs/​verifikasi-​bukti-​adr.​md §14.10 |
| Angka pemakaian historis terpotong di 500 | T-12 · ADR-0011 |

Comments

35. U-6 · Layar Master Data

Modul Frontend · folder docs/ticketing/U-6-Layar-Master-Data/

Spesifikasi Modul

| Nama di sistem lama | Layar master — MasterRekening, MasterSupplier, MasterRecovery, MasterPanel_HE, MasterLoginSurvey, MasterProteksiVisibilityData, PNC_​MasterTolakKlaim, DetailMasterXOL, DetailMasterPasalRejected, DetailCauseOfLoss, DetailDominanFactor, GCNMCatSparepart, GCNMMasterSparepartType, GroupingSparePart_​HE, SparePart_HE, BengkelHE, BrowseMasterDocumentTravel_​Harness, dan seterusnya |
| --- | --- |
| Kode modul | U-6 |
| Gelombang | 7 — Sisa |
| Ukuran | Besar — naik dari Sedang setelah verifikasi |
| Bergantung pada | U-2 Komponen Layar Baku · F-4 Master Data & Parameter Bisnis |
| Kesiapan | TERHALANG |

Apa yang dikerjakan modul ini

Layar tempat administrator mengelola data acuan yang dipakai seluruh sistem: rekening, supplier, bengkel, sparepart, panel, sebab kerugian, pasal penolakan, XOL, dan seterusnya.

Temuan yang mengubah rencana

| Anggapan | Terverifikasi |
| --- | --- |
| Master data berjumlah 14 kelompok | ≥29 kelompok — U-6 naik dari Sedang menjadi Besar, dan F-4 ikut naik |

Kenapa modul ini TERHALANG

Karena jumlah kelompok master masih dinyatakan sebagai "≥29", bukan sebagai angka pasti. Modul yang tidak tahu berapa layar yang harus dibuatnya tidak dapat dinyatakan siap.

Penghalang modul ini

| Jenis | Isi | Pemilik |
| --- | --- | --- |
| Keputusan | Berapa persisnya kelompok master? Angka yang ada baru batas bawah (≥29) | Work Owner |
| Keputusan | Siapa berwenang mengubah tiap kelompok master — kontrol sekarang berbasis menu, bukan berbutir aksi | Work Owner (D-59) |
| Keputusan | Pembagian 48 harness non-Inbox ke U-4/U-5/U-6 per berkas | Work Owner + Lead Engineer |
| Bergantung | Penghapusan lunak dan riwayat perubahan master (F-4, S-5) | — (D-… §8.1 09-DATABASE) |

Daftar tiket

| Tiket | Judul | Status |
| --- | --- | --- |
| TKT-U6-001 | Layar master baku (CRUD seragam) | needs-info |
| TKT-U6-002 | Kelompok master dan kewenangan pengubahnya | needs-info |

Daftar lengkap 74 harness beserta kelasnya: ../INVENTARIS-HARNESS.md — pembagian modulnya belum diputuskan (D-73).

Daftar Tiket

TKT-U6-001 — Layar master baku (CRUD seragam)

| Status | needs-info |
| --- | --- |
| Kesiapan | terhalang keputusan jumlah kelompok master |
| Modul | U-6 Layar Master Data · Gelombang: 7 · Bergantung pada: TKT-U2-001, TKT-U2-002, TKT-F4-001 |
| Requirement | FR-U6 |
| Keputusan | D-59 |
| ADR | 0012, 0023 |
| Risiko | — |
| Rule Pega yang digantikan | pola bersama harness master — MasterRekening, MasterSupplier, MasterRecovery, MasterPanel_HE, DetailCauseOfLoss, DetailDominanFactor, GCNMCatSparepart, SparePart_HE, BengkelHE |
| Peran penguji gerbang 2 | PncAdmin, PncManagerAdmin |
| Label | modul::U-6 tipe::fondasi status:​:​needs-​info prioritas:​:​sedang gelombang::7 |
| Milestone | Gelombang 7 — Sisa |
| Berkas sumber | ticketing/​U-​6-​Layar-​Master-​Data/​issues/​01-​layar-​master-​baku.​md |

Hasil yang diharapkan (dan nilai bisnisnya)

Satu layar pengelolaan master yang benar, dipakai ulang ≥29 kali.

Nilai bisnisnya sama dengan U-2 dan U-3: dengan sedikitnya 29 kelompok master, membuat tiap layar sendiri-sendiri berarti 29 halaman yang perilakunya berbeda-beda. Satu layar baku berarti menambah kelompok master menjadi pekerjaan konfigurasi, bukan pekerjaan pemrograman.

Ruang lingkup

- Layar baku: daftar bergrid, tambah, ubah, dan penghapusan lunak (09-DATABASE §8.1) —

master tidak dihapus permanen karena data klaim lama merujuknya.

- Definisi kolom, validasi, dan kewenangan per kelompok sebagai konfigurasi.

- Setiap perubahan master tercatat di jejak audit (S-5) — siapa mengubah, dari apa menjadi apa.

- Pencarian dan paginasi dari server.

Non-goal

- Tidak mendaftar kelompok master satu per satu — itu TKT-U6-002.

- Tidak memutuskan aturan bisnis isi master; itu F-4.

Yang kurang dan siapa yang bisa melengkapinya

| Yang belum diputuskan | Pemilik | Kenapa menahan |
| --- | --- | --- |
| Berapa persisnya kelompok master? Yang ada baru batas bawah: ≥29 | Work Owner | Modul yang tidak tahu berapa layar yang harus dibuatnya tidak dapat dinyatakan selesai secara terukur |
| Setiap master butuh persetujuan sebelum berlaku, atau berlaku langsung? | Work Owner | Sebagian master menentukan hasil hitungan uang — mengubahnya tanpa persetujuan mengubah nilai klaim yang dihitung sesudahnya |
| Perubahan master berlaku surut ke klaim yang sudah ada? | Work Owner | Menentukan apakah dibutuhkan versi bertanggal pada master |

Acceptance criteria

- ☐ Layar master baku dipakai seluruh kelompok — tidak ada layar master buatan sendiri, diperiksa.

- ☐ Menambah kelompok master baru tidak menuntut halaman baru — diuji dengan menambah satu kelompok lewat konfigurasi saja.

- ☐ Penghapusan bersifat lunak; baris yang dirujuk klaim lama tetap terbaca — diuji dengan menghapus master yang dipakai klaim lama: klaim itu tetap tampil utuh.

- ☐ Setiap perubahan tercatat di jejak audit dengan nilai sebelum dan sesudah — diuji.

- ☐ Peran yang tidak berwenang tidak dapat mengubah master lewat pemanggilan langsung — diuji: 403 (ADR-0023).

- ☐ Tabel memakai TKT-U2-001 dan form memakai TKT-U2-002 — diperiksa.

- ☐ Gerbang 2: UAT PncAdmin dan PncManagerAdmin.

Dependency / Blocked by

TKT-U2-001 · TKT-U2-002 · TKT-F4-001 · TKT-S5-001. Terhalang Work Owner.

Constraint keamanan, data, operasional

- Master data menentukan hasil hitungan klaim. Mengubah satu baris master dapat mengubah nilai

yang dibayarkan — karena itu jejak auditnya bukan tambahan, melainkan syarat.

- Penghapusan permanen akan merusak klaim lama yang merujuk baris itu (09-DATABASE §8.1).

- Kontrol sekarang berbasis menu (D-59) — artinya siapa pun yang punya menu master dapat

mengubah seluruh kelompok di dalamnya, bukan sebagian.

Migrasi skema / rollout / rollback

Menambah kolom penanda hapus lunak pada tabel master yang belum punya. Backward-compatible (P-4).

Rollback: mengembalikan versi layar. Perubahan master yang telanjur dilakukan tetap ada — dan telah memengaruhi klaim yang dihitung sesudahnya.

Rencana verifikasi

Rencana — belum dijalankan.

npm test -- master --run TestSatuLayarBakuUntukSemuaKelompok

go test ./internal/app/master/... -run TestHapusLunakTidakMerusakKlaimLama

go test ./internal/app/audit/... -run TestPerubahanMasterTercatat

go test ./internal/adapter/http/... -run TestUbahMasterTanpaKewenanganDitolak

Bukti ruang lingkup

| Klaim | Sumber |
| --- | --- |
| Master data ≥29 kelompok; U-6 naik menjadi Besar | docs/​Steering/​06-​MODULE-​BREAKDOWN.​md koreksi ukuran 2026-09-14 |
| Penghapusan lunak pada master | docs/​Steering/​09-​DATABASE-​STRATEGY.​md §8.1 |
| Kontrol berbasis menu | D-59 |
| Otorisasi diperiksa di setiap endpoint | ADR-0023 |
| Tabel baku median 6 kolom | docs/​Steering/​06-​MODULE-​BREAKDOWN.​md:​76 |

Comments

TKT-U6-002 — Kelompok master dan kewenangan pengubahnya

| Status | needs-info |
| --- | --- |
| Kesiapan | terhalang keputusan — jumlah kelompok belum pasti |
| Modul | U-6 Layar Master Data · Gelombang: 7 · Bergantung pada: TKT-U6-001 |
| Requirement | FR-U6 |
| Keputusan | D-58, D-59 |
| ADR | 0023 |
| Risiko | — |
| Rule Pega yang digantikan | harness master — MasterRekening, MasterSupplier, MasterRecovery, MasterPanel_HE, MasterLoginSurvey, MasterProteksiVisibilityData, PNC_​MasterTolakKlaim, DetailMasterXOL, DetailMasterPasalRejected, DetailCauseOfLoss, DetailDominanFactor, GCNMCatSparepart, GCNMMasterSparepartType, GroupingSparePart_​HE, SparePart_HE, BengkelHE, BrowseMasterDocumentTravel_​Harness, ListDetTypeDocument, DetTypeDocumenBisnis, ListDocumentObject, ListDocumentTravel |
| Peran penguji gerbang 2 | pemilik masing-masing kelompok master |
| Label | modul::U-6 tipe::migrasi status:​:​needs-​info prioritas:​:​sedang gelombang::7 |
| Milestone | Gelombang 7 — Sisa |
| Berkas sumber | ticketing/​U-​6-​Layar-​Master-​Data/​issues/​02-​kelompok-​master-​dan-​kewenangannya.​md |

Hasil yang diharapkan (dan nilai bisnisnya)

Daftar lengkap kelompok master, masing-masing dengan satu peran yang berwenang mengubahnya.

Nilai bisnisnya ada pada kata "satu peran yang berwenang". Master menentukan hasil hitungan klaim — rekening tujuan, tarif sparepart, pasal penolakan, batas XOL. Saat ini kendalinya berbasis menu (D-59), yang berarti siapa pun yang punya menu master dapat mengubah seluruh isinya. Tanpa pemetaan yang eksplisit, sistem baru akan menyalin keluasan itu tanpa ada yang memutuskannya.

Ruang lingkup

- Daftar kelompok master lengkap, sebagai tabel — bukan sebagai "≥29".

- Pemetaan kelompok → peran yang berwenang mengubah, dari 22 peran bisnis (D-58).

- Konfigurasi kolom dan validasi per kelompok di atas layar baku TKT-U6-001.

- Pemisahan mana yang master dan mana yang daftar acuan tampilan — sebagian harness

(ListDocumentObject, ListDocumentTravel) mungkin termasuk yang kedua.

Non-goal

- Tidak menambah kelompok master baru.

- Tidak mengubah isi master yang berlaku.

Yang kurang dan siapa yang bisa melengkapinya

| Yang kurang | Pemilik | Kenapa menahan |
| --- | --- | --- |
| Berapa persisnya kelompok master? Yang tercatat baru batas bawah: ≥29 | Work Owner | Tiket ini menjanjikan sebuah daftar; tanpa angka pastinya, daftar itu tidak dapat dinyatakan lengkap |
| Kelompok mana boleh diubah peran mana? | Work Owner (D-58, D-59) | Kendali sekarang berbasis menu, jadi pemetaan berbutir ini belum pernah ada. Membuatnya adalah pengetatan — perubahan perilaku yang harus disepakati, bukan diselipkan |
| Master mana yang memengaruhi hitungan uang? | Work Owner | Kelompok itu layak diperlakukan lebih ketat daripada master tampilan biasa |

Acceptance criteria

- ☐ Daftar kelompok master lengkap tercatat sebagai tabel, dan jumlahnya dilaporkan sebagai angka pasti — bukan "≥29".

- ☐ Setiap kelompok punya peran yang berwenang mengubahnya, tercatat dan ditegakkan di server — diuji per kelompok dengan peran yang tidak berwenang: 403.

- ☐ Harness yang dinyatakan bukan master dipindahkan ke modul yang tepat, tidak hilang — dicatat per berkas.

- ☐ Isi tiap kelompok sama dengan isi di Pega pada saat cutover — dibandingkan lewat S-8.

- ☐ Pengetatan kewenangan dilaporkan sebagai perubahan perilaku yang disengaja (P-5), bukan sebagai perbaikan diam-diam — setiap peran yang kehilangan akses diberi tahu lebih dulu.

- ☐ Gerbang 2: UAT oleh pemilik masing-masing kelompok master, bukan satu orang untuk semuanya.

Dependency / Blocked by

TKT-U6-001 · TKT-F3-002 (22 peran) · TKT-F4-001. Terhalang Work Owner.

Constraint keamanan, data, operasional

- Mempersempit kewenangan akan mengambil akses dari orang yang selama ini memilikinya. Itu

perbaikan, tetapi ia terasa sebagai kehilangan bagi yang terkena — dan harus disampaikan sebelum cutover, bukan ditemukan pada hari pertama.

- Master yang memengaruhi hitungan uang mengubah nilai klaim yang dihitung sesudahnya; jejak

auditnya (TKT-U6-001) adalah satu-satunya cara menelusuri sebabnya.

- MasterProteksiVisibilityData menyangkut batas keterlihatan data — mengubahnya mengubah siapa

melihat apa di seluruh sistem.

Migrasi skema / rollout / rollback

Menambah tabel pemetaan kelompok master ke peran. Tidak mengubah tabel master itu sendiri.

Rollback: melonggarkan kembali kewenangan mengembalikan keadaan di mana siapa pun bermenu master dapat mengubah semuanya. Itu bukan rollback yang netral.

Rencana verifikasi

Rencana — belum dijalankan.

go run ./cmd/tools/cek-master --daftar-lengkap

go test ./internal/adapter/http/... -run TestKewenanganPerKelompokMaster

go run ./cmd/s8 banding --modul U-6 --per-kelompok

Bukti ruang lingkup

| Klaim | Sumber |
| --- | --- |
| Master data ≥29 kelompok | docs/​Steering/​06-​MODULE-​BREAKDOWN.​md koreksi ukuran 2026-09-14 |
| 22 peran bisnis, satu-untuk-satu dengan access group | D-58 |
| Kontrol berbasis menu, bukan berbutir aksi | D-59 |
| Harness master di export | direktori Harness/ |
| Otorisasi diperiksa di setiap endpoint | ADR-0023 |

Comments

Lampiran A — Inventaris 74 Harness

| Tabel lengkapnya | .​.​/​Steering/​22-​INVENTARIS-​HARNESS.​md |
| --- | --- |
| Sumber | direktori Harness/ — dibaca langsung oleh docs/​tools/​build-​inventaris-​harness.​js |
| Dasar | D-73 · pertanyaan terbuka U-3 dan U-4/U-5/U-6 |

Tabel di bawah dibangkitkan generator yang sama dengan lampiran Steering> (docs/tools/build-inventaris-harness.js), langsung dari direktori Harness/. Keduanya karena> itu tidak dapat berbeda: yang disunting tangan hanya pengantar di atas tabel, bukan tabelnya.

Kenapa pemisahan ini penting bagi tiket

Empat tiket bergantung langsung pada pembagian yang belum diputuskan:

| Tiket | Bergantung pada |
| --- | --- |
| TKT-U3-002 | Mana dari 26 harness bernama Inbox yang benar-benar inbox peran |
| TKT-U4-001 | Pembagian harness non-Inbox ke U-4/U-5/U-6 |
| TKT-U5-001 | idem |
| TKT-U6-002 | idem |

Pemisahan berdasarkan NAMA ternyata bukan pembeda yang berguna

Diuji terhadap export, dan gagal:

| Yang diuji | Hasil |
| --- | --- |
| Harness bernama Inbox memakai model penugasan? | Tidak terbukti. Penanda yang dipakai ternyata menangkap boilerplate Pega (pyDashboardMyWorkList); InboxRegister_​Harness — inbox sungguhan — justru nol kecocokan |
| Nama Inbox sejalan dengan kelas harness? | Tidak. 23 dari 26 bernama Inbox berkelas Data-Portal — sama dengan 35 yang bukan bernama Inbox |

Yang benar-benar berpengaruh pada implementasi

| Kelas | Jumlah | Akibatnya pada kode |
| --- | --- | --- |
| **ASM-​FW-​GCNMFW-​Work* | 7 | Terikat pada satu klaim; rutenya memuat nomor klaim, dan layarnya tidak berarti tanpa klaim yang dimuat. Sudah pasti milik U-4 |
| @baseclass | 9 | Generik; konteks ditentukan pemanggil |
| Data-Portal | 58 | Berdiri sendiri di portal — daftar, master, laporan. Rute tidak memerlukan klaim |

Ketujuh yang sudah pasti U-4:

InputProgress · ViewDetailHasilSurveyorInternal1 · ViewReceiveDocument

ViewTempDetailAllCase · ViewTempDetailClaim · ViewTempDetailReqDocument

View_DetailKlaimCabang_Harness

Apa yang berubah bila pembagiannya salah

| Terpengaruh | Bagaimana |
| --- | --- |
| Ukuran U-3 | U-3 membangun satu layar inbox dipakai ulang. Bila yang benar-benar inbox peran hanya 14 dan bukan 26, komponennya lebih kecil dan AC-nya berubah |
| Urutan kerja | Layar yang membaca model penugasan tidak dapat dibangun sebelum B-6 |
| Bentuk rute | Layar terikat klaim butuh nomor klaim di rutenya; layar portal tidak |
| Penguji gerbang 2 | Tiap layar diuji pemegang perannya — salah modul berarti salah penguji |
| Kendali akses | Pada inbox, penyaringan "hanya pekerjaan saya" adalah kendali akses; pada master, kendalinya "siapa boleh mengubah" |

Definisi Inbox kini menjadi dasar penggolongan (D-79)

Inbox = layar berisi daftar pekerjaan milik pengguna — Tugas dari Worklist/Workbasket. Layar data acuan bukan Inbox, sekalipun dapat dicari dan sekalipun namanya mengandung kata "Inbox".

Sebelum D-79, kolom Usulan modul bersandar pada sidik jari berkas — dasar yang korelasional. Sekarang dasarnya isi layar; sidik jari tetap dipakai sebagai alat baca, karena isi layar tidak dapat dibaca langsung dari XML. Yang berubah adalah kedudukannya: sidik jari menjadi cara menerapkan definisi, bukan pengganti definisi.

Akibatnya **tujuh harness bernama Inbox diusulkan ke U-6**.

Yang perlu diputuskan

- Mana yang benar-benar inbox peran. — definisinya tertutup D-79. Yang tersisa adalah koreksi atas usulan: 27 bertanda DUGAAN dan 5 bertanda JANGGAL.

- Pemilik modul untuk 67 harness selain ketujuh yang berkelas Work.

Kolom Usulan modul kini terisi — lihat bagian Tingkat keyakinan di atas. Setiap baris ditandai PASTI / KUAT / DUGAAN / JANGGAL, sehingga usulan tidak dapat tersamar sebagai fakta.

Sidik jari berkas mempersempit keputusan dari 74 menjadi segelintir

Ukuran berkas harness dan jumlah rujukan Report Definition di dalamnya ternyata mengelompok tajam. Ini bukti korelasional, bukan pernyataan tujuan — tetapi cukup untuk menyingkirkan sebagian besar dugaan.

| Kelompok | Jumlah | Sidik jari | Tafsiran |
| --- | --- | --- | --- |
| Bernama Inbox, berkas besar | 10 | 971–1.885 KB · RD 69–276 | Kandidat kuat inbox peran |
| Bernama Inbox, ukuran sedang | 7 | 412–805 KB · RD 27–84 | Perlu ditinjau |
| Bernama Inbox, berkas kecil | 7 | 267–273 KB · RD 15 | Hampir pasti BUKAN inbox peran |
| Pembanding: MasterRekening (master murni) | — | 273 KB · RD 15 | — |

Ketujuh yang berkas kecil bersidik jari nyaris identik dengan layar master, bukan dengan

InboxRegister_Harness (1.330 KB · RD 144):

CauseOfLossInbox · CauseOfLossInboxSimasOnline · DetailSurveyorsInbox

ListDocumentTypeInbox · StatusClaimInbox · SurveyorsInbox · UserTeknisInbox

Dua yang menyimpang dari pola dan perlu ditinjau khusus:

| Harness | Sidik jari | Kenapa janggal |
| --- | --- | --- |
| inboxCompliance_​Harness | 144 KB · RD 0 | Terkecil dari seluruh 74 dan tanpa satu pun Report Definition. Layar antrean kerja tanpa sumber data adalah hal yang tidak masuk akal |
| inboxAnalystDoctor_​Harness | 348 KB · RD 12 | Di bawah ambang kelompok master, tetapi ia menyangkut data medis (FR-R2) sehingga salah golong berakibat pada kendali akses |

Enam harness tidak bernama Inbox tetapi berkas besar — layar kerja sungguhan yang penamaannya tidak memberi petunjuk: PNCArchiveDokumen · ViewReceiveDocument · ReportKPIHarness ·

PNCTATReport · ProgressClaim_Harness · MasterProteksiVisibilityData.

Tingkat keyakinan pada kolom usulan

Kolom Usulan modul diisi oleh aturan di docs/tools/build-inventaris-harness.js (fungsi

usul()), bukan diketik tangan — sehingga dasarnya dapat diperiksa dan hasilnya dapat dibangun

ulang. Seluruhnya usulan, bukan keputusan.

| Tanda | Artinya | Jumlah |
| --- | --- | --- |
| PASTI | Bukti struktural dari export: kelas harness ASM-​FW-​GCNMFW-​Work*. Tidak bergantung nama sama sekali | 7 |
| KUAT | Dua bukti sejalan — topik dari nama dan sidik jari berkas menunjuk arah yang sama | 35 |
| DUGAAN | Satu bukti saja, atau bukti yang saling bertentangan | 27 |
| JANGGAL | Sidik jarinya menyimpang dari pola mana pun — wajib ditinjau manusia | 5 |

Cara nama berkas dipakai — dan tidak dipakai. Nama dipakai untuk menduga topik layar (rekening, sparepart, laporan). Nama tidak dipakai untuk menduga pola interaksi, karena itu sudah diuji dan gagal. Pola diambil dari kelas harness dan sidik jari berkas.

Akibatnya, tujuh harness bernama Inbox justru diusulkan ke U-6, bukan U-3 — sidik jarinya sama dengan layar master, bukan dengan layar antrean kerja.

Lima yang JANGGAL — tidak saya beri usulan sama sekali

| Harness | Sidik jari | Kenapa tidak diusulkan |
| --- | --- | --- |
| inboxCompliance_​Harness | 145 KB · RD 0 | Bernama inbox tetapi tanpa satu pun sumber data. Antrean kerja tanpa sumber data tidak masuk akal |
| RCLPUCL_Harness | 184 KB · RD 0 | B-11 menyebutnya layar utama RCL/PUCL, tetapi isinya nyaris kosong |
| DashboardClaim_​Harness | 155 KB · RD 0 | Dashboard tanpa sumber data |
| ViewPolis1 | 122 KB · RD 0 | Kembar dengan ViewPolis; salah satunya mungkin sudah mati |
| GCNMCatSparepart | 85 KB · RD 0 | Terkecil dari 74 |

Kelimanya berbagi satu pola: RD = 0. Kemungkinan besar cangkang tipis — layar yang isinya dipasok dari tempat lain, atau layar yang sudah tidak dipakai. Keduanya berakibat berbeda pada lingkup, dan BELUM DIPUTUSKAN — pertanyaan terbuka (pemilik: Work Owner + Tim Pega).

Yang tetap tidak berubah

Usulan ini tidak menutup pertanyaan terbuka U-3 maupun U-4/U-5/U-6. Ia hanya mengubah bentuk pekerjaan Work Owner: dari mengklasifikasi 74 berkas menjadi mengoreksi 27 DUGAAN dan memutuskan 5 JANGGAL. Yang bertanda PASTI tidak perlu ditinjau; yang KUAT cukup dibaca sekilas.

Inventaris

| Harness | Kelas | KB | RD | Bernama Inbox | Usulan modul | Keyakinan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AutoKlaim | Data-Portal | 276 | 9 | — | U-4 | DUGAAN |
| BengkelHE | Data-Portal | 267 | 15 | — | U-6 | KUAT |
| BrowseMasterDocumentTravel_​Harness | Data-Portal | 278 | 21 | — | U-6 | DUGAAN |
| CauseOfLossInbox | Data-Portal | 268 | 15 | ya | U-6 | KUAT |
| CauseOfLossInboxSimasOnline | Data-Portal | 274 | 15 | ya | U-6 | KUAT |
| DashboardClaim_​Harness | @baseclass | 155 | 0 | — | ? | JANGGAL |
| DetailCauseOfLoss | Data-Portal | 268 | 15 | — | U-6 | KUAT |
| DetailDominanFactor | Data-Portal | 316 | 27 | — | U-6 | DUGAAN |
| DetailMasterPasalRejected | Data-Portal | 274 | 15 | — | U-6 | KUAT |
| DetailMasterXOL | Data-Portal | 163 | 9 | — | U-6 | DUGAAN |
| DetailSurveyorsInbox | Data-Portal | 268 | 15 | ya | U-6 | KUAT |
| DetTypeDocumenBisnis | Data-Portal | 268 | 15 | — | U-6 | KUAT |
| GCNMCatSparepart | Data-Portal | 85 | 0 | — | ? | JANGGAL |
| GCNMMasterSparepartType | Data-Portal | 419 | 30 | — | U-6 | DUGAAN |
| GroupingSparePart_​HE | Data-Portal | 269 | 15 | — | U-6 | KUAT |
| Har_​LaporanHasilAI | Data-Portal | 466 | 45 | — | U-5 | KUAT |
| Inbox_​XOL_​Harness | Data-Portal | 971 | 69 | ya | U-3 | KUAT |
| inboxAnalystDoctor_​Harness | Data-Portal | 348 | 12 | ya | U-3 | DUGAAN |
| InboxAutoClaim | Data-Portal | 1664 | 183 | ya | U-3 | KUAT |
| InboxClaimNonProp_​Harness | Data-Portal | 1284 | 120 | ya | U-3 | KUAT |
| InboxClaimTreaty_​Harness | Data-Portal | 1538 | 69 | ya | U-3 | KUAT |
| inboxCompliance_​Harness | Data-Portal | 145 | 0 | ya | ? | JANGGAL |
| InboxInvestigator_​Harness | Data-Portal | 456 | 33 | ya | U-3 | DUGAAN |
| InboxKomite_​Harness | Data-Portal | 1759 | 216 | ya | U-3 | KUAT |
| InboxKomunikasiCabang | @baseclass | 682 | 84 | ya | U-3 | DUGAAN |
| InboxManagerAdmin_​Harness | Data-Portal | 482 | 30 | ya | U-3 | DUGAAN |
| InboxPLA_​harness | Data-Portal | 706 | 27 | ya | U-3 | DUGAAN |
| InboxPLADLA | Data-Portal | 1599 | 126 | ya | U-3 | KUAT |
| InboxRCVApp_​Harness | @baseclass | 1126 | 126 | ya | U-3 | KUAT |
| InboxRegister_​Harness | Data-Portal | 1331 | 144 | ya | U-3 | KUAT |
| InboxSalvage | Data-Portal | 413 | 42 | ya | U-3 | DUGAAN |
| InboxSurvey_​Harness | Data-Portal | 1796 | 150 | ya | U-3 | KUAT |
| InboxTKA_​Harness | Data-Portal | 774 | 51 | ya | U-3 | DUGAAN |
| InputProgress | Work (konteks klaim) | 251 | 12 | — | U-4 | PASTI |
| InputProtection_​Harness | Data-Portal | 483 | 54 | — | U-4 | DUGAAN |
| InputReqProtection_​Harness | Data-Portal | 232 | 21 | — | U-4 | DUGAAN |
| ListDetTypeDocument | Data-Portal | 268 | 15 | — | U-6 | KUAT |
| ListDocumentObject | Data-Portal | 268 | 15 | — | U-6 | KUAT |
| ListDocumentTravel | Data-Portal | 268 | 15 | — | U-6 | KUAT |
| ListDocumentTypeInbox | Data-Portal | 268 | 15 | ya | U-6 | KUAT |
| MasterLoginSurvey | Data-Portal | 268 | 15 | — | U-6 | KUAT |
| MasterPanel_HE | Data-Portal | 273 | 15 | — | U-6 | KUAT |
| MasterProteksiVisibilityData | Data-Portal | 1011 | 66 | — | U-6 | DUGAAN |
| MasterRecovery | Data-Portal | 361 | 27 | — | U-6 | DUGAAN |
| MasterRekening | Data-Portal | 274 | 15 | — | U-6 | KUAT |
| MasterSupplier | Data-Portal | 322 | 15 | — | U-6 | DUGAAN |
| MonitoringSLINKOJK | Data-Portal | 198 | 3 | — | U-5 | DUGAAN |
| OutstandingKlaimperCabang_​Harness | Data-Portal | 469 | 18 | — | U-5 | KUAT |
| PNC_​MasterTolakKlaim | Data-Portal | 276 | 15 | — | U-6 | KUAT |
| PNCArchiveDokumen | Data-Portal | 1282 | 135 | — | U-4 | DUGAAN |
| PNCInboxAdmin | @baseclass | 1885 | 276 | ya | U-3 | KUAT |
| PNCSearchKlaim | @baseclass | 574 | 36 | — | U-4 | DUGAAN |
| PNCStudyClaim | Data-Portal | 476 | 42 | — | U-5 | KUAT |
| PNCTATReport | @baseclass | 1127 | 114 | — | U-5 | KUAT |
| ProgressClaim_​Harness | @baseclass | 1024 | 93 | — | U-4 | DUGAAN |
| RCL_Harness | Data-Portal | 214 | 9 | — | U-4 | DUGAAN |
| RCLPUCL_Harness | Data-Portal | 184 | 0 | — | ? | JANGGAL |
| ReceiveDoucument_​Harness | Data-Portal | 502 | 15 | — | U-4 | DUGAAN |
| ReportKPIHarness | Data-Portal | 1620 | 78 | — | U-5 | KUAT |
| SparePart_HE | Data-Portal | 268 | 15 | — | U-6 | KUAT |
| StatusClaimInbox | Data-Portal | 267 | 15 | ya | U-6 | KUAT |
| StatusProgress | Data-Portal | 267 | 15 | — | U-5 | DUGAAN |
| StatusProgress2 | Data-Portal | 267 | 15 | — | U-5 | DUGAAN |
| SurveyorsInbox | Data-Portal | 268 | 15 | ya | U-6 | KUAT |
| UserInbox_​Harness | Data-Portal | 805 | 30 | ya | U-3 | DUGAAN |
| UserTeknisInbox | Data-Portal | 270 | 15 | ya | U-6 | KUAT |
| View_​DetailKlaimCabang_​Harness | Work (konteks klaim) | 734 | 54 | — | U-4 | PASTI |
| ViewDetailHasilSurveyorInternal1 | Work (konteks klaim) | 516 | 33 | — | U-4 | PASTI |
| ViewPolis | @baseclass | 431 | 27 | — | U-4 | DUGAAN |
| ViewPolis1 | @baseclass | 122 | 0 | — | ? | JANGGAL |
| ViewReceiveDocument | Work (konteks klaim) | 1238 | 132 | — | U-4 | PASTI |
| ViewTempDetailAllCase | Work (konteks klaim) | 493 | 0 | — | U-4 | PASTI |
| ViewTempDetailClaim | Work (konteks klaim) | 537 | 3 | — | U-4 | PASTI |
| ViewTempDetailReqDocument | Work (konteks klaim) | 533 | 0 | — | U-4 | PASTI |

Total: 74 harness — 7 berkelas Work · 9 @baseclass · 58 Data-Portal · 26 di antaranya bernama Inbox.

Tabel di atas dibangun ulang oleh docs/tools/build-inventaris-harness.js langsung dari direktori Harness/, termasuk kolom Usulan modul dan Keyakinan yang dihitung dari aturan di usul(). Jangan menyuntingnya dengan tangan — koreksi Work Owner dicatat di Decision Log, lalu aturannya disesuaikan di sini agar tabel tetap dapat dibangun ulang.

Lampiran B — Indeks Seluruh Tiket

| Modul | Tiket | Status |
| --- | --- | --- |
| F-1 | TKT-F1-001 — Kerangka proyek Go dan penegakan aturan lapisan | ready-for-human |
| F-1 | TKT-F1-002 — Konfigurasi tiga lapis dan gagal keras saat start | ready-for-human |
| F-1 | TKT-F1-003 — Logging terstruktur dan ID permintaan | ready-for-human |
| F-1 | TKT-F1-004 — Penanganan galat terpusat dan kontrak galat API | needs-info |
| F-1 | TKT-F1-005 — Health check, graceful shutdown, dan penyajian SPA | ready-for-human |
| F-2 | TKT-F2-001 — Koneksi, connection pool, dan seam Repository | ready-for-human |
| F-2 | TKT-F2-002 — Disiplin SQL portabel dan pemeriksaan pola terlarang | ready-for-human |
| F-2 | TKT-F2-003 — Kepemilikan transaksi di lapisan aplikasi | ready-for-human |
| F-2 | TKT-F2-004 — Kerangka migrasi skema backward-compatible dan rollback | needs-info |
| F-2 | TKT-F2-005 — Soft delete sebagai pola akses data | ready-for-human |
| F-2 | TKT-F2-006 — Generator nomor klaim PNCN.YY.xxxx | needs-info |
| F-2 | TKT-F2-007 — Daftar putih kolom filter dan sort pengganti {ASIS:} | needs-info |
| F-3 | TKT-F3-001 — Seam Identity dan adapter fake untuk pengembangan | ready-for-human |
| F-3 | TKT-F3-002 — Adapter autentikasi HCC/HCQ | needs-info |
| F-3 | TKT-F3-003 — Sesi dan token milik aplikasi | ready-for-human |
| F-3 | TKT-F3-004 — Tabel 22 peran dan 51 izin menu | needs-info |
| F-3 | TKT-F3-005 — Middleware otorisasi di setiap endpoint | ready-for-human |
| F-4 | TKT-F4-001 — Kerangka master data dan layar CRUD baku | needs-info |
| F-4 | TKT-F4-002 — Master Ambang Komite dan validasi integritas tangga | needs-info |
| F-4 | TKT-F4-003 — Master Penerima Notifikasi (mailbox fungsional) | ready-for-human |
| F-4 | TKT-F4-004 — Master Mata Uang dan Kurs per tanggal | needs-info |
| F-4 | TKT-F4-005 — Master Status Klaim, kalender libur, dan ambang uang | needs-info |
| F-4 | TKT-F4-006 — Inventaris ≥29 kelompok master dan penetapan lingkup | needs-info |
| F-5 | TKT-F5-001 — Seam Clock dan penyimpanan UTC | needs-info |
| F-5 | TKT-F5-002 — Konversi WIB tunggal dan penghapusan penyesuaian 7 jam | needs-info |
| F-5 | TKT-F5-003 — Kalender hari kerja dan hari libur | needs-info |
| F-6 | TKT-F6-001 — Daftar portal sebagai data, bukan konstanta | needs-info |
| F-6 | TKT-F6-002 — Koneksi dan pool per portal | needs-info |
| F-6 | TKT-F6-003 — Perpindahan portal dan penilaian ulang kewenangan | needs-info |
| F-6 | TKT-F6-004 — Kesekerabatan skema empat database | needs-info |
| B-1 | TKT-B01-001 — Layar View Polis dan pembekuan snapshot | needs-info |
| B-1 | TKT-B01-002 — Skema snapshot polis pengganti JSON bebas bentuk | needs-info |
| B-1 | TKT-B01-003 — Aturan penyegaran snapshot | needs-info |
| B-2 | TKT-B02-001 — Layar Input Register dan penerbitan nomor klaim | needs-info |
| B-2 | TKT-B02-002 — Validasi urutan tanggal dan periode polis | needs-info |
| B-2 | TKT-B02-003 — Validasi klaim ganda | needs-info |
| B-2 | TKT-B02-004 — Validasi kelengkapan dan Notice of Large Losses | ready-for-human |
| B-2 | TKT-B02-005 — Konversi ulang klaim yang idempoten | needs-info |
| B-3 | TKT-B03-001 — Objek Pertanggungan per lini bisnis | needs-info |
| B-3 | TKT-B03-002 — Coverage, penyebab kerugian, dan rincian item | needs-info |
| B-3 | TKT-B03-003 — Validasi TSI dan Sisa TSI | needs-info |
| B-4 | TKT-B04-001 — Pembagian share dan validasi total 100% | needs-info |
| B-4 | TKT-B04-002 — Fac Out, Fac Offer, dan Ex-Gratia | needs-info |
| B-4 | TKT-B04-003 — Penulisan spreading sebagai satu transaksi | needs-info |
| B-5 | TKT-B05-001 — Layar Input Estimasi dan Settlement Line | needs-info |
| B-5 | TKT-B05-002 — Konversi kurs dan perbandingan terhadap ambang | needs-info |
| B-5 | TKT-B05-003 — Fee adjuster, risiko sendiri, dan salvage pada nilai | needs-info |
| B-6 | TKT-B06-001 — Model penugasan Worklist dan Workbasket | ready-for-human |
| B-6 | TKT-B06-002 — Aturan routing dan pembagian beban | needs-info |
| B-6 | TKT-B06-003 — Penguncian tugas antar pengguna | ready-for-human |
| B-7 | TKT-B07-001 — Penentuan jenjang komite kumulatif | needs-info |
| B-7 | TKT-B07-002 — Layar Komite dan pencatatan keputusan | needs-info |
| B-7 | TKT-B07-003 — Persetujuan otomatis AutoAcceptKomite | needs-info |
| B-8 | TKT-B08-001 — Penugasan surveyor dan pencatatan hasil survei | needs-info |
| B-8 | TKT-B08-002 — Komponen dan skor KPI adjuster | needs-info |
| B-9 | TKT-B09-001 — Penerbitan PLA, Pre-DLA, dan DLA | needs-info |
| B-9 | TKT-B09-002 — Pengiriman dokumen ke reasuransi dan koasuransi | needs-info |
| B-10 | TKT-B10-001 — Akseptasi dan penerbitan Nomor Akseptasi | needs-info |
| B-10 | TKT-B10-002 — Transfer ke kasir dan status pembayaran | needs-info |
| B-10 | TKT-B10-003 — Cetak LOD ke tertanggung | needs-info |
| B-11 | TKT-B11-001 — Penolakan (RCL) dan proses ulang (PUCL) | needs-info |
| B-11 | TKT-B11-002 — Compliance, Investigator, dan Analyst Doctor | needs-info |
| B-12 | TKT-B12-001 — Pencatatan salvage dan item lelang | needs-info |
| B-12 | TKT-B12-002 — Recovery dan Virtual Account | needs-info |
| B-13 | TKT-B13-001 — Layar permintaan buka proteksi | ready-for-human |
| B-13 | TKT-B13-002 — Penautan proteksi ke klaim dan penandaan terpakai | needs-info |
| B-14 | TKT-B14-001 — Layar Input Receive Document | ready-for-human |
| B-14 | TKT-B14-002 — Inbox penerimaan dokumen dan penugasannya | needs-info |
| B-14 | TKT-B14-003 — Kaitan dokumen ke klaim dan tanggal terima | ready-for-human |
| S-1 | TKT-S1-001 — Satu jalur unggah dan metadata dokumen | needs-info |
| S-1 | TKT-S1-002 — Akses dokumen, token, dan masa berlakunya | needs-info |
| S-2 | TKT-S2-001 — Engine PDF, Excel, dan CSV | needs-info |
| S-2 | TKT-S2-002 — 56 laporan dan penghapusan batas 500 baris | needs-info |
| S-3 | TKT-S3-001 — Seam Notifier berbasis peristiwa domain | needs-info |
| S-3 | TKT-S3-002 — Template, penerima, dan pengiriman email | needs-info |
| S-4 | TKT-S4-001 — Klien REST keluar dan penanganan kegagalannya | needs-info |
| S-4 | TKT-S4-002 — Empat layanan REST masuk dan otentikasinya | needs-info |
| S-4 | TKT-S4-003 — Enam API pengganti DB Link | needs-info |
| S-5 | TKT-S5-001 — Skema jejak audit append-only dan hak akses database | ready-for-human |
| S-5 | TKT-S5-002 — Pencatatan otomatis pada perubahan bernilai bisnis | ready-for-human |
| S-5 | TKT-S5-003 — Daftar peristiwa wajib audit | needs-info |
| S-5 | TKT-S5-004 — Retensi dan arsip sebagai parameter konfigurasi | ready-for-human |
| S-6 | TKT-S6-001 — Penjadwal dan kunci satu pelaksana | needs-info |
| S-6 | TKT-S6-002 — Lima job terjadwal dan satu agent | needs-info |
| S-6 | TKT-S6-003 — Persetujuan komite otomatis jam 06:00 | needs-info |
| S-7 | TKT-S7-001 — Basis perhitungan TAT | needs-info |
| S-7 | TKT-S7-002 — Dashboard klaim dan posisi progres | needs-info |
| S-8 | TKT-S8-001 — Penembak kasus dan perekam hasil | needs-info |
| S-8 | TKT-S8-002 — Pembanding hasil dan klasifikasi selisih terhadap 13 butir P-5 | ready-for-human |
| U-1 | TKT-U1-001 — Kerangka SPA: routing, tata letak, dan state global | ready-for-human |
| U-1 | TKT-U1-002 — Alur masuk dan penanganan sesi di frontend | ready-for-human |
| U-1 | TKT-U1-003 — Penanganan galat dan notifikasi global | ready-for-human |
| U-1 | TKT-U1-004 — Peta rute dari 74 harness dan 51 item menu | needs-info |
| U-2 | TKT-U2-001 — Komponen tabel baku dengan paginasi keyset server-side | ready-for-human |
| U-2 | TKT-U2-002 — Komponen form baku dan penyajian galat validasi | ready-for-human |
| U-2 | TKT-U2-003 — Komponen unggah berkas | ready-for-human |
| U-2 | TKT-U2-004 — Pemilih tanggal dan pemformatan tanggal serta uang terpusat | ready-for-human |
| U-2 | TKT-U2-005 — Pemilihan pustaka tabel: TanStack Table versus AG Grid | ready-for-human |
| U-3 | TKT-U3-001 — Layar inbox baku dan penyaringnya | needs-info |
| U-3 | TKT-U3-002 — Inbox per peran dan pemetaan dari harness | needs-info |
| U-4 | TKT-U4-001 — Kerangka layar transaksi per tahap klaim | needs-info |
| U-4 | TKT-U4-002 — Layar pencarian dan detail klaim | needs-info |
| U-5 | TKT-U5-001 — Layar pemilih laporan dan parameternya | needs-info |
| U-5 | TKT-U5-002 — Unduhan hasil dan antrean export besar | needs-info |
| U-6 | TKT-U6-001 — Layar master baku (CRUD seragam) | needs-info |
| U-6 | TKT-U6-002 — Kelompok master dan kewenangan pengubahnya | needs-info |